MASTER ТЗ — Этап 2

Базовая экономика

Полное техническое задание, системный анализ и расширение архитектуры Этапа 1/1.5

| Проект | Браузерная MMO-RPG в сеттинге России 90-х («Кооператив») |
| --- | --- |
| Кодовое имя | MASTER_TZ_STAGE_2_ECONOMY_CORE |
| Версия | 2.2 (ревизии 29.07 и 30.07.2026, разделы 46–47) |
| Дата | 27.07.2026 · ревизии 29.07 и 30.07.2026 |
| Статус | Рабочий мастер-ТЗ на Этап 2 |
| Репозиторий | github.com/grouvi25/browser-mmo-90s |
| Production | game.grouvi.online |

# Содержание

Часть I. Обзор и основания

1. Обзор этапа и цели

2. Текущее состояние проекта после Этапа 1/1.5 (факт по коду и проду)

3. Связь Этапа 2 с Этапом 1: принцип нерушимости ядра

4. Границы этапа: входит / не входит / архитектурные заделы

5. Ключевые продуктовые принципы экономики

6. Нефункциональные требования

7. Глоссарий и обозначения

Часть II. Подэтап E0: технический долг и симулятор

8. Реестр технического долга Этапа 1 и обязательные фиксы (с кодом)

9. Экономический симулятор (инструмент баланса, фидбэк заказчика «H»)

Часть III. Системный дизайн экономики

10. Работа и рабочие смены

11. Производственный опыт и уровни (PL)

12. Производственные объекты

13. Ресурсы и детали

14. Ремонт с деталями (расширение мастерской)

15. Частные магазины

16. Рынок игроков

17. Улучшения предметов

18. Economy Service — централизация денежных операций

19. Экономический опыт и уровень (EL)

Часть IV. Архитектура и реализация

20. Обновлённая системная архитектура

21. Файловая структура backend после Этапа 2 (полное дерево)

22. Файловая структура frontend после Этапа 2 (полное дерево)

23. База данных: полная схема изменений (Prisma), миграции, индексы

24. Идемпотентность и транзакционные паттерны

25. API-контракты Этапа 2 (полный реестр с примерами запрос/ответ)

26. Фоновые задачи и воркеры

27. Seed-данные Этапа 2

Часть V. Баланс

28. Балансные таблицы (объекты, ресурсы, товары, улучшения)

29. Источники и стоки денег, антиинфляция

30. Контрольные метрики и алерты экономики

31. План симуляций и целевые коридоры

Часть VI. Безопасность, наблюдаемость, администрирование

32. Антиабуз и антидюп экономики

33. Логирование и аудит

34. Административный контур Этапа 2 (включая починку авторизации админки)

Часть VII. Frontend

35. Навигация и экраны

36. Пользовательские флоу (пошаговые сценарии)

37. Компоненты: pages / features / widgets

Часть VIII. Качество и приёмка

38. Тестирование: unit / integration / e2e

39. QA-сценарии (ручные и граничные)

40. Порядок реализации: подэтапы E0–E5 и план PR

41. Деплой и миграции на прод

42. Критерии приёмки этапа

43. Артефакты этапа

44. Риски и открытые вопросы заказчику

45. Что становится базой Этапа 3

46. Ревизия 2.1 — производственные цепочки, оборудование и инструменты

47. Ревизия 2.2 — фидбэк заказчика от 29–30.07.2026

# Часть I. Обзор и основания

## 1. Обзор этапа и цели

### 1.1. Назначение и статус документа

Настоящий документ — «MASTER ТЗ — Этап 2: Базовая экономика» (подзаголовок: «Полное техническое задание, системный анализ и расширение архитектуры Этапа 1/1.5»). Версия 2.0, дата 27.07.2026, статус — рабочий мастер-ТЗ на Этап 2. Кодовое имя этапа: MASTER_TZ_STAGE_2_ECONOMY_CORE.

Проект: браузерная MMO-RPG в сеттинге России 90-х («Кооператив / Братва 90-х»). Репозиторий: grouvi25/browser-mmo-90s. Продакшен: https://game.grouvi.online.

Документ является единственным источником истины для реализации Этапа 2. Все имена таблиц, полей, enum-значений, формул и констант в разделах 10–31 канонические: реализация обязана использовать их дословно. Любое отклонение от документа фиксируется как открытый вопрос в разделе 44 и не реализуется до решения заказчика.

Документ состоит из восьми частей (45 разделов): обзор и основания (разделы 1–7), подэтап E0 — технический долг и симулятор (разделы 8–9), системный дизайн экономики (разделы 10–19), архитектура и реализация (разделы 20–27), баланс (разделы 28–31), безопасность и администрирование (разделы 32–34), frontend (разделы 35–37), качество и приёмка (разделы 38–45).

### 1.2. Что такое Этап 2

Этап 1 создал боевое ядро и замкнул первый игровой цикл:

регистрация → персонаж → магазин → экипировка → бой → опыт → износ → ремонт

Этап 2 обязан достроить экономическое продолжение этого цикла:

бой → износ → ремонт → нужны деньги / детали → работа → производство → ресурсы / детали → рынок / частные магазины → улучшение предметов → снова бой

Этап 2 не существует отдельно от боя. Его задача — сделать так, чтобы боёвка начала создавать спрос (на деньги, детали, улучшения, качественные предметы), а экономика начала этот спрос обслуживать и усиливать. Каждая новая система этапа обязана иметь измеримую связь с боевым циклом:

| Система | Что потребляет из боя | Что отдаёт в бой |
| --- | --- | --- |
| Работа и смены (раздел 10) | время персонажа вне боя, статус WORKING | деньги на ремонт и покупки, PL |
| Ресурсы и детали (раздел 13) | спрос от ремонта и улучшений | материалы для ремонта tier-2 и улучшений |
| Ремонт с деталями (раздел 14) | износ, зафиксированный боем | восстановленная прочность |
| Частные магазины (раздел 15) | деньги, заработанные в бою и на работе | предметы tier 2 (лучше госкачества) |
| Рынок игроков (раздел 16) | излишки предметов и ресурсов | перераспределение экипировки между игроками |
| Улучшения (раздел 17) | деньги + детали + риск провала | модификаторы урона/брони в пределах существующих caps |

### 1.3. Главная цель этапа

После завершения Этапа 2 игрок должен уметь:

- работать на производственном объекте (6 системных объектов из seed, раздел 27);

- получать зарплату по формуле finalSalary (раздел 10) и производственный опыт;

- видеть производственный уровень (PL, cap этапа = 10) и прогресс до следующего;

- получать базовые ресурсы и детали как награду за смены;

- использовать детали в ремонте (tier-2 и улучшенные предметы) и в улучшениях;

- продавать ресурсы государству (возврат 25% от basePrice, раздел 13);

- покупать предметы tier 2 в частных магазинах kommersant и armory_garage;

- выставлять предметы и ресурсы на рынок игроков (комиссия выставления 2%, min 5₽);

- покупать лоты у других игроков (налог с продажи 5% удерживается из выручки продавца);

- видеть в каждом лоте продавца (nickname + ссылка на /u/:nickname) — фидбэк заказчика «A»;

- улучшать оружие и броню (6 типов улучшений, суммарный cap +5, шанс провала);

- набирать экономический опыт (EL) через рынок, работу на объекте типа MARKET и продажи государству;

- видеть все экономические операции в логах (CurrencyLog, ResourceLog, ItemLog, ProductionLog, UpgradeLog);

- понимать связь: бой → износ → ремонт → работа → производство → рынок → улучшения → бой.

Параллельно команда должна получить: экономический симулятор scripts/simulate-economy.ts (раздел 9, фидбэк заказчика «H»), закрытый технический долг Этапа 1 (раздел 8), работающую админ-авторизацию и админ-контур экономики (раздел 34).

### 1.4. Главная архитектурная цель

Этап 2 расширяет архитектуру Этапа 1, не переписывая её. Формально:

- ни один существующий модуль боевого ядра не переписывается (полный перечень запретов — раздел 3);

- все миграции БД аддитивны: только новые таблицы, новые поля с default-значениями и новые значения enum (раздел 23);

- все деньги проходят через новый EconomyService (раздел 18) — прямые character.update({ money }) вне него запрещены для нового кода;

- все новые константы — в новом блоке BalanceConfig.economy файла backend/src/config/balance.config.ts; хардкод чисел в сервисах запрещён;

- новые модули повторяют существующую структуру: <module>.routes.ts (Fastify + zod-схемы по образцу backend/src/modules/auth/auth.schemas.ts), <module>.service.ts, <module>.repository.ts, <module>.formulas.ts, <module>.errors.ts;

- все опасные операции идемпотентны через заголовок Idempotency-Key и таблицу idempotency_keys (раздел 24).

### 1.5. Результат этапа в продуктовых терминах

Критерий готовности — сквозной приёмочный сценарий, выполнимый на проде game.grouvi.online одним персонажем без участия администратора:

- войти в игру; открыть профиль; увидеть деньги, боевой уровень (BL), PL и EL;

- открыть страницу «Работа»; увидеть 6 объектов с требованиями, длительностью смены, зарплатой и наградой;

- начать смену на obj_scrapyard «Пункт металлолома» (PL 0, 30 мин, 80₽, exp 10, выпуск res_scrap_metal 2–4);

- убедиться, что старт второй смены и вход в бой во время смены запрещены (статус WORKING);

- по истечении смены забрать результат (claim с Idempotency-Key): зарплату, производственный опыт, ресурс;

- увидеть ресурсы на экране «Ресурсы»: количество, резерв, доступно, вес, базовую цену;

- продать часть ресурсов государству; получить деньги (25% basePrice) и экономический опыт;

- купить в магазине kommersant предмет tier 2; увидеть sourceType: PRIVATE;

- выставить предмет на рынок; увидеть списание listingFee; убедиться, что предмет заблокирован (ON_MARKET);

- вторым персонажем купить этот лот; проверить: деньги покупателя списаны, продавцу зачислено price − saleTax, продавец получил ecoExp, в лоте виден ник продавца;

- улучшить оружие через preview → commit: увидеть цену, требуемые детали, шанс успеха; при провале — деньги и ресурсы сгорели, предмет не изменился;

- починить tier-2 предмет: ремонт требует деньги (существующая формула calcRepairCost) плюс детали (requiredParts, раздел 14);

- провести бой улучшенным предметом; убедиться, что модификаторы применяются, а caps боя (hit ≤ 0.95, crit ≤ 0.5, block ≤ 0.8, dodge ≤ 0.75) не превышаются;

- увидеть все перечисленные операции в логах персонажа и в админке.

Полный набор критериев приёмки — раздел 42; QA-сценарии — раздел 39.

### 1.6. Подэтапы реализации

Этап реализуется шестью подэтапами, каждый — отдельный PR (или серия PR) с зелёным CI, деплоем через существующий CD и smoke-проверкой на проде:

| Подэтап | Содержание | Ключевой результат |
| --- | --- | --- |
| E0 | Технический долг Этапа 1 + экономический симулятор | Разделы 8–9; деплой до начала E1 |
| E1 | Фундамент: миграция feat_stage2_economy_core, EconomyService, resources, IdempotencyKey, seed ресурсов, продажа государству | Разделы 13, 18, 23, 24 |
| E2 | Работа: production_objects + work_shifts, PL-прогрессия, лимиты, воркер work-shift-finalize, страница «Работа» | Разделы 10–12, 26 |
| E3 | Частные магазины + ремонт деталями, tier-2 предметы | Разделы 14–15 |
| E4 | Рынок игроков: лоты item/resource, комиссии, резервирование, воркер market-expire, страница «Рынок» | Раздел 16 |
| E5 | Улучшения + баланс: upgrades, модификаторы в бою, симуляции, тюнинг balance.config, финальный QA, админка | Разделы 17, 28–31, 34 |

Детальный порядок реализации и план PR — раздел 40. Деплой и миграции на прод — раздел 41.

## 2. Текущее состояние проекта после Этапа 1/1.5 (факт по коду и проду)

### 2.1. Сводный статус

По аудиту от 24.07.2026 (сверка кода ветки main с MASTER ТЗ Этапа 1, ПЛАНОМ ПРАВОК 1.5 и фидбэком раунда 2): все критерии приёмки Этапа 1 выполнены, боевой блок фидбэка раунда 2 (зональная боёвка модели Апехи) реализован и задеплоен на прод. CI на main зелёный, прод жив. Хвосты 1.5 закрыты, кроме намеренно отложенных фильтров магазина по источнику/цене (осмысленны только с появлением private-товаров — закрываются в подэтапе E3 вместе с частными магазинами). Этот раздел фиксирует фактическое состояние, от которого стартует Этап 2; все утверждения проверены по коду репозитория.

### 2.2. Бэкенд: 17 модулей

Backend — Node.js + TypeScript + Fastify, слои HTTP → service → repository → Prisma. Всего 17 бэкенд-модулей: 16 доменных каталогов в backend/src/modules/ плюс слой воркеров backend/src/workers/ (отдельный процесс backend/src/worker.ts).

| # | Модуль | Назначение | Ключевые файлы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | auth | Регистрация, вход, JWT + сессии в Redis | auth.routes.ts, auth.schemas.ts (zod), auth.service.ts, auth.repository.ts |
| 2 | users | Пользовательские аккаунты | — |
| 3 | characters | Персонаж, публичный профиль по нику | characters.routes.ts, characters.schemas.ts, characters.service.ts, characters.repository.ts |
| 4 | stats | Характеристики и все формулы прогрессий | stats.formulas.ts |
| 5 | items | Экземпляры предметов | item-instance.repository.ts |
| 6 | inventory | Инвентарь, надевание/снятие | inventory.routes.ts |
| 7 | equipment | Слоты экипировки (включая LEFT_HAND/RIGHT_HAND/GLOVES, щит) | — |
| 8 | government-shop | Госмагазин: покупка/продажа | government-shop.routes.ts, government-shop.service.ts |
| 9 | battles | Боевое ядро: PvE, PvP-дуэль, открытые заявки, зоны, сетка | battles.service.ts, battle.formulas.ts, zones.ts, grid.ts, battle-timeout.ts |
| 10 | bots | Боты PvE | — |
| 11 | durability | Износ оружия и брони (зональный) | — |
| 12 | experience | Боевой опыт, level-up | — |
| 13 | weapon-skills | Навыки по типам оружия + антимастерство | weapon-skills.repository.ts |
| 14 | repair | Мастерская, ремонт за деньги | repair.routes.ts |
| 15 | logs | CurrencyLog / ItemLog / RepairLog | logs.repository.ts |
| 16 | admin-basic | Минимальная админка | admin-basic.routes.ts |
| 17 | workers | Фоновые cron-воркеры (отдельный процесс) | worker.ts, workers/*.worker.ts |

Общая инфраструктура: backend/src/shared/db/transaction.ts (withTransaction: Serializable-изоляция, retry по P2034, 3 попытки, timeout 10 с), backend/src/shared/errors/app-error.ts (AppError { code, message, statusCode, details }, единый error handler в backend/src/app.ts), backend/src/config/balance.config.ts (все игровые коэффициенты), rate limit 3600 запросов/мин на IP через Redis, Socket.io с Redis-адаптером и авторизацией по JWT + проверкой сессии.

### 2.3. Боевая система (факт)

Реализована зональная боёвка модели Апехи (фидбэк раунда 2, пункты C+D+E+G) и подтверждена заказчиком живым боем:

- 5 зон удара: enum BodyZone = HEAD, CHEST, LEGS, RIGHT_ARM, LEFT_ARM;

- три стойки на раунд: 2 удара (полная атака) / 1 блок + 1 удар (размен) / 4 блока (полная защита — 4 зоны из 5 закрыты, одна всегда открыта);

- блок гасит зону в ноль; пробитие блока — только «удачным ударом» (LUCK-пробитие, поле BattleTurn.blockPierced); отсюда работает стратегия «блокера»: закрыть 4 зоны, в открытую — максимум брони;

- зональная броня и зональный износ: ломается та броня, в зону которой попали;

- тактическая сетка 9×5 (backend/src/modules/battles/grid.ts: BATTLE_GRID = { width: 9, height: 5 }) с проверкой линии видимости hasLineOfSight для дальнобойного оружия и дистанциями оружия optimalRange/maxRange на ItemTemplate (ближнее = 1, ПМ = 5, ружьё = 3); авто-сближение при атаке издалека;

- таймер хода 7 секунд с серверным авто-блоком (воркер battle-timeout);

- смена оружия (CHANGE_WEAPON), использование предметов (USE_ITEM, расходник удаляется сразу), сдача (SURRENDER) — реализованы; известные дефекты поведения surrender и PvP-путей зафиксированы в разделе 8;

- боевые caps в BalanceConfig: hit ≤ 0.95, crit ≤ 0.5 (armorIgnore 0.5), block ≤ 0.8, dodge ≤ 0.75 — Этап 2 обязан их не обходить (раздел 17).

### 2.4. Фоновые воркеры (факт)

Отдельный процесс backend/src/worker.ts поднимает три cron-цикла (факт по коду):

ts

// backend/src/worker.ts — фактические интервалы

const CLEANUP_INTERVAL_MS = 5 * 60 * 1000        // battle-cleanup: каждые 5 минут

setInterval(runHpRecovery, HP_TICK_MS)           // hp-recovery: каждые 10 секунд

setInterval(runBattleTimeout, TIMER_TICK_MS)     // battle-timeout: каждые 2 секунды (авто-блок на 7-й секунде хода)

| Воркер | Файл | Интервал | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| battle-timeout | backend/src/workers/battle-timeout.worker.ts | 2 с | Авто-блок при истечении 7-секундного таймера хода |
| hp-recovery | backend/src/workers/hp-recovery.worker.ts | 10 с | Восстановление HP вне боя |
| battle-cleanup | backend/src/workers/battle-cleanup.worker.ts | 5 мин | Чистка зависших боёв |

Этап 2 добавляет в этот же процесс воркеры work-shift-finalize и market-expire (раздел 26) — инфраструктура запуска и graceful shutdown уже готовы.

### 2.5. База данных (факт)

PostgreSQL + Prisma, все таблицы в snake_case через @map/@@map. 16 моделей: User, Session, Character, CharacterStats, ItemTemplate, ItemInstance, GovernmentShopItem, Bot, Battle, BattleParticipant, BattleTurn, WeaponSkill, CurrencyLog, ItemLog, RepairLog, AdminUser. Подключение через pgbouncer.

Состояние данных на проде: ~4100 нагрузочных (load-test) аккаунтов и ~17 реальных персонажей. Нагрузочные аккаунты подлежат чистке скриптом с бэкапом до/после в подэтапе E0 (раздел 8, пункт 9) — до наполнения экономики, чтобы стартовые метрики экономики (раздел 30) не были искажены мёртвыми душами.

### 2.6. CI/CD и прод (факт)

- CI: 102 unit + 29 integration + 21 e2e тестов, зелёные на main. Формулы вынесены в чистые функции (*.formulas.ts) и покрыты unit-тестами (пример: backend/src/tests/unit/stats.formulas.test.ts, battle-grid.test.ts).

- CD: автоматический деплой на VPS с автооткатом при провале smoke-проверки.

- Прод: https://game.grouvi.online. Docker Compose: postgres + pgbouncer + redis + backend + frontend + worker. TLS терминируется на Cloudflare; API опубликован только на loopback, единственный прокси — nginx. Health endpoint GET /health без rate limit.

- Бэкапы: infra/deploy/backup.sh существует; перед миграцией Этапа 2 бэкап обязателен (раздел 41).

- Известная инфраструктурная проблема: диск VPS заполнен на 79% — в E0 выполняется docker builder prune (раздел 8, пункт 9).

### 2.7. Заделы Этапа 2, уже существующие в коде

Этап 1 сознательно заложил структуры под экономику. Этап 2 обязан использовать их, а не создавать дубли. Полный фактический перечень:

1. Прогрессии персонажа — поля уже в БД, добавлять их в миграции запрещено:

prisma

// backend/prisma/schema.prisma — model Character (факт)

economicLevel     Int               @default(0) @map("economic_level")

economicExp       Int               @default(0) @map("economic_exp")

productionLevel   Int               @default(0) @map("production_level")

productionExp     Int               @default(0) @map("production_exp")

2. Источники предметов — enum ItemSourceType уже содержит значения для частных магазинов и будущих этапов: GOVERNMENT, WORKSHOP, DONATE, PRIVATE (частный магазин, Этап 2), PREMIUM (Этап 4), DROP, CRAFTED (Этап 3), ADMIN. Поле ItemInstance.sourceType заполняется при создании предмета; частные магазины создают предметы с sourceType: PRIVATE (раздел 15).

3. Коды денежных операций — enum CurrencyLogReason уже содержит заделы WORK_SALARY, MARKET_SELL, MARKET_FEE. Этап 2 использует WORK_SALARY и MARKET_SELL как есть; MARKET_FEE считается устаревшим синонимом — новые операции используют добавляемые коды MARKET_LISTING_TAX/MARKET_SELL_TAX (раздел 18, канон расширения enum — раздел 23).

4. Уровень улучшения предмета — поле ItemInstance.upgradeLevel Int @default(0) @map("upgrade_level") существует; существующая формула ремонта уже учитывает его множителем:

ts

// backend/src/modules/stats/stats.formulas.ts — факт

export function calcRepairCost(itemBasePrice: number, lostDurabilityUnits: number, quality: string, upgradeLevel = 0): number {

const qualityCoeff = BalanceConfig.repair.qualityCoeff[quality] ?? 1.0

const upgradeCoeff = 1 + upgradeLevel * 0.1   // улучшенный предмет дороже в ремонте — уже работает

return Math.max(1, Math.ceil((itemBasePrice / BalanceConfig.repair.baseCostDivider) * lostDurabilityUnits * qualityCoeff * upgradeCoeff))

}

5. Экономический опыт при продаже государству — уже реализован и на проде: BalanceConfig.economicExp.sellNewRate = 0.047 (новый предмет), sellBrokenRate = 0.067 (сломанный); уровень считает getEconomicLevelFromExp по таблице economicExp.levelThresholds (источник — GanjaWars: 0, 1250, 3864, 9241, …). Этап 2 эти правила не меняет (раздел 19).

6. Мощность персонажа — calcCharacterPower(battleLevel, economicLevel, productionLevel, equippedWeaponPrice, totalArmorValue) в stats.formulas.ts уже учитывает EL и PL: (BL + EL + PL) × 0.5 + weaponPrice/200 + armor/10. Рост PL/EL в Этапе 2 автоматически влияет на мощность — учитывается в симуляторе (раздел 9).

7. Грузоподъёмность — calcCarryWeight(str, bagBonus) = 20 + STR × 6 + bagBonus реализована, но перегруз не энфорсится. На Этапе 2 остаётся так: вес ресурсов суммируется и показывается в UI (раздел 13), блокировок нет — это задел.

8. Прочие фактические хуки: Character.status содержит WORKING (используется сменами, раздел 10); Character.locationId (Этап 2, зарезервировано), clanId (Этап 3), isPremium/premiumExpiresAt (Этап 4); ItemStatus содержит ON_MARKET, LOCKED, IN_STORAGE, DELETED; ItemType содержит RESOURCE, COMPONENT, UPGRADE_MODULE, TOOL, SEED, CROP; ItemTemplate несёт blockPierce/critBonus/dodgeBonus/antiCrit/blockBonus — база для модификаторов улучшений; BattleType.PVP_OPEN уже используется публичными заявками; таблица AdminUser (bcrypt, роли SUPER_ADMIN/MODERATOR/SUPPORT) существует, но админ-авторизация фактически мертва — authenticateAdmin требует role === 'admin', которого нет в JWT (фикс — раздел 8, пункт 1).

### 2.8. Технический долг

Полный реестр технического долга Этапа 1 с обязательными фиксами и кодом — раздел 8 (9 пунктов: админ-авторизация, surrender, PvP level-up, серверные карманы, награды в истории боёв, PvP-пути change_weapon/use_item, TTL Redis-лока боя, зональный режим симулятора, чистка нагрузочных аккаунтов). Все 9 пунктов закрываются в подэтапе E0 и деплоятся до начала E1.

## 3. Связь Этапа 2 с Этапом 1: принцип нерушимости ядра

### 3.1. Формулировка принципа

Если при реализации Этапа 2 разработчик вынужден переписывать боевое ядро, модель персонажа или транзакционную модель Этапа 1 — выбранное решение неверно и подлежит пересмотру. Этап 2 добавляет новые модули и расширяет существующие структуры строго аддитивно. Проверяемые следствия:

- существующие тесты Этапа 1 (102 unit + 29 integration + 21 e2e) не удаляются и не ослабляются; допустимые правки — только точечные обновления, вызванные фиксами E0 (раздел 8) и новыми полями в ответах API (раздел 25);

- все миграции Этапа 2 аддитивны: новая таблица, новое nullable-поле или поле с @default, новое значение enum. Запрещены: удаление/переименование колонок, изменение типов, удаление enum-значений;

- публичные API Этапа 1 обратносовместимы: существующие поля ответов не удаляются и не меняют тип; разрешены только два расширения — GET /api/battles/me/history начинает отдавать реальные expGained/moneyGained, GET /api/characters/me дополняется блоком economy (раздел 25);

- frontend Этапа 1 (профиль, инвентарь, магазин, бой, мастерская) продолжает работать без изменений против нового бэкенда.

### 3.2. Что нельзя переписывать / что расширяем

| Область | Статус | Разрешено на Этапе 2 | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| auth (modules/auth) | Не трогаем | — | Менять схему JWT/сессий пользователей |
| Боевое ядро (battles.service.ts, battle.formulas.ts, zones.ts, grid.ts) | Не переписываем | Только фиксы E0 из раздела 8 (surrender, PvP-пути, TTL лока) и чтение модификаторов улучшений при снапшоте экипировки | Менять зональную модель, стойки, формулы урона, caps |
| Базовая модель Character | Расширяем использованием | Использовать существующие поля economicLevel/Exp, productionLevel/Exp, status=WORKING, locationId | Добавлять дубли этих полей; менять существующие default |
| Item model (ItemTemplate/ItemInstance) | Расширяем полями | += itemTier, repairResourceCode, upgradeAllowed, privateShopAllowed; ItemInstance += upgradeModifiersJson (раздел 23) | Менять существующие поля, статусную модель, качество |
| Repair core (modules/repair) | Расширяем | Добавить требование деталей (раздел 14) поверх calcRepairCost | Менять денежную формулу calcRepairCost |
| Logs core (CurrencyLog/ItemLog/RepairLog) | Расширяем enum | Новые reasonCode/actionCode (только добавление, раздел 23) | Менять структуру таблиц логов |
| BalanceConfig | Расширяем | Новый блок economy; блоки Этапа 1 читаем | Менять значения боевых блоков вне подэтапа E5-тюнинга |
| Транзакционный слой (shared/db/transaction.ts) | Не трогаем | Использовать withTransaction во всех новых операциях | Собственные обёртки транзакций |
| Воркеры (worker.ts, workers/) | Расширяем | Добавить work-shift-finalize, market-expire (раздел 26) | Менять интервалы/логику существующих трёх воркеров |
| Deploy-контур (Docker, CD, nginx) | Не трогаем | Добавить переменные окружения при необходимости | Менять топологию сервисов |
| Прогрессия боевого опыта, WSK | Не трогаем | — | Менять таблицы порогов |
| Экономический опыт продажи государству (0.047/0.067) | Не трогаем | Читать при расчётах EL | Менять ставки и таблицу economicExp.levelThresholds |
| Деньги за бой | Не трогаем | Совокупный баланс проверяет симулятор (разделы 9, 31) | Менять формулы наград Этапа 1 |

### 3.3. Правила взаимодействия новых модулей с ядром

- Battle core только потребляет итоговые параметры предметов. Модификаторы улучшений (upgradeModifiersJson) применяются на этапе построения боевого снапшота экипировки; внутрь боевых формул знание об улучшениях не проникает (раздел 17).

- Item-слой владеет состоянием предметов. Рынок блокирует предмет через статус ON_MARKET, улучшения меняют upgradeLevel/upgradeModifiersJson, ремонт — прочность; каждый переход статуса пишет ItemLog.

- Деньги — только через EconomyService. Любой новый код списывает/начисляет деньги исключительно через EconomyService.credit/debit(tx, ...) с обязательными reasonCode и balanceAfter (раздел 18). Существующий код Этапа 1 (госмагазин, ремонт, награды за бой) мигрирует на EconomyService постепенно и без изменения поведения.

- Repair service учитывает детали, не меняя денежную часть (раздел 14).

- Market service работает с ItemInstance и ResourceStack через резервирование, не создавая копий сущностей (раздел 16).

- Work service работает с Character и ProductionObject, управляя статусом WORKING атомарно (раздел 10).

### 3.4. Контроль соблюдения принципа

- Ревью каждого PR подэтапов E1–E5 включает чек: «диф не содержит правок файлов боевого ядра» (исключение — снапшот экипировки в E5, отдельным коммитом);

- CI прогоняет полный набор тестов Этапа 1 на каждом PR; падение любого из них блокирует мерж;

- миграции проверяются на аддитивность на CI (запуск prisma migrate diff против прод-схемы);

- деплой каждого подэтапа проходит через существующий CD с автооткатом и smoke-проверкой на проде (раздел 41).

## 4. Границы этапа: входит / не входит / архитектурные заделы

### 4.1. Что входит в Этап 2

- Работа персонажа на производственных объектах.

- Рабочие смены (WorkShift) со статусной моделью ACTIVE → READY_TO_CLAIM → CLAIMED / CANCELLED / FAILED.

- Зарплата по формуле finalSalary с рандомизацией и clamp (раздел 10).

- Производственный опыт за смены.

- Производственный уровень (PL) с табличной прогрессией, cap = 10.

- Шесть системных производственных объектов из seed (раздел 27).

- Выпуск ресурсов и деталей как награда за смены (outputAmountMin–outputAmountMax).

- Базовые ресурсы tier 1 (7 позиций: res_scrap_metal, res_fabric, res_leather, res_wood, res_plastic, res_chemicals, res_spare_parts).

- Базовые детали tier 2 (6 позиций: comp_metal_plate, comp_fastener, comp_spring, comp_weapon_part, comp_armor_plate, comp_repair_kit).

- Стеки ресурсов у персонажа (ResourceStack) с резервированием (reservedAmount).

- Продажа ресурсов государству (25% basePrice + экономический опыт).

- Частные магазины kommersant и armory_garage с товарами tier 2 и деталями.

- Предметы частного качества (itemTier = 2, sourceType = PRIVATE).

- Рынок игроков: лоты типов ITEM и RESOURCE.

- Выставление лотов (listingFee = max(5, 2% цены), лимит 10 активных лотов, цена 1–1 000 000₽).

- Покупка лотов (атомарная, с Idempotency-Key, запрет самовыкупа).

- Снятие лотов (комиссия не возвращается).

- Истечение лотов через 72 часа (воркер market-expire).

- Отображение продавца в лоте (nickname + /u/:nickname) — фидбэк «A».

- Улучшение оружия и брони: 6 типов (DAMAGE, ACCURACY, CRIT, ARMOR, DURABILITY, ANTI_CRIT), суммарный cap +5.

- Шанс успеха улучшения с провалом (деньги и ресурсы сгорают, предмет не меняется).

- Расход денег и деталей в улучшениях (preview → commit).

- Расширение ремонта деталями для tier ≥ 2 и улучшенных предметов.

- EconomyService — централизация всех денежных операций.

- Экономический опыт (EL) с рынка (3% от цены продажи), работы на объекте MARKET и продаж государству.

- Идемпотентность опасных операций (IdempotencyKey, заголовок Idempotency-Key).

- Экономические логи: ResourceLog, ProductionLog, UpgradeLog + расширение CurrencyLog/ItemLog.

- Воркеры work-shift-finalize и market-expire.

- Экономический симулятор scripts/simulate-economy.ts и зональный режим scripts/simulate-balance.ts (E0).

- Закрытие технического долга Этапа 1 (раздел 8), включая починку админ-авторизации.

- Административный контур экономики (обзор, блокировка лотов, просмотр смен и логов — раздел 34).

- Frontend: страницы «Работа», «Ресурсы», «Частный магазин», «Рынок», «Улучшения» и навигация (разделы 35–37).

- Seed-данные экономики и QA-сценарии (разделы 27, 39).

- Расходный инструмент (ItemType.TOOL, toolTier/usesMax/usesLeft): требование инструмента для смены, износ при клейме, три позиции в госмагазине (раздел 46.4.1).

- Оборудование производственной площадки (ProductionEquipment) как модель данных: по одной системной записи на объект, задаёт требуемый тир инструмента и выпускаемый ресурс (раздел 46.4.2).

- Дневной лимит работы по времени: 360 минут смен за UTC-сутки вместо 8 смен (раздел 46.3.3).

- Вывод зарплат и цен по ставочной методике r × α(tier) × длительность вместо подобранных вручную значений (раздел 46.3.1).

### 4.2. Что не входит в Этап 2

- Личная ферма.

- Колхоз.

- Бары.

- Рецепты еды и напитков.

- Кланы.

- Клановый склад.

- Общак.

- Клановый колхоз.

- Территории.

- Бои за объекты.

- Массовые бои.

- Premium.

- Помощники.

- Платёжный шлюз.

- Сложная логистика между районами.

- Налоги территорий.

- Политика кланов.

- Полноценная биржа ресурсов (стаканы, графики, автоматический матчинг).

Любая функциональность из этого списка, «случайно» реализуемая попутно, — брак этапа. Если реализация Этапа 2 требует чего-то из списка — это открытый вопрос в раздел 44, а не повод расширить скоуп.

### 4.3. Архитектурные заделы (закладываем, не реализуем)

Заделы — поля, enum-значения и связи, которые создаются в схеме на Этапе 2, но не получают бизнес-логики и UI:

- ProductionObject.ownerType (enum OwnerType: SYSTEM, PRIVATE, CLAN) — на Этапе 2 все объекты SYSTEM; PRIVATE/CLAN — Этапы 3–4.

- ProductionObject.ownerCharacterId / ownerClanId — nullable, не заполняются.

- ProductionObject.locationId — nullable; районы и логистика — позже.

- ProductionObject.balance — денежный счёт объекта; на Этапе 2 зарплата платится из системного фонда, поле не расходуется.

- ProductionObject.durabilityCurrent/durabilityMax и статус DAMAGED — износ объектов и его влияние на выпуск не включаются.

- Статус HIDDEN у объектов — скрытые объекты будущих механик.

- ResourceCategory.SERVICE_ITEM — категория присутствует, товары не сидируются.

- effortCoeff в формуле производственного опыта — на Этапе 2 всегда 1; в будущем зависит от усталости, баффов, инструмента, территории.

- PrivateShopItem.minProductionLevel — проверка реализуется, но в seed Этапа 2 все значения 0 либо минимальны.

- MarketListingStatus.LOCKED — используется только админом (ручная блокировка лота, раздел 34); автоматических блокировок нет.

- Вес ресурсов в carryWeight — сумма веса показывается в UI, перегруз не энфорсится.

- Character.locationId, clanId, isPremium — существующие хуки Этапа 1, не активируются.

- StockMode.LIMITED у частных магазинов — механизм остатков реализуется, но в seed Этапа 2 основной режим INFINITE (ограниченные позиции допустимы точечно).

- ProductionObject.successChance Float @default(1.0) — шанс успешной смены; на Этапе 2 значение, отличное от 1.0, запрещено (раздел 46.5.1).

- ProductionEquipment.ownerType / ownerCharacterId — покупка оборудования игроком включается на Этапе 3 (раздел 46.4.2).

- Прочность оборудования и его обслуживание деталями — Этап 3 (раздел 46.4.3).

- Качество ресурсов (плохое / нормальное / отличное) — поле quality в стеке добавляется на Этапе 3 (раздел 46.5.2).

- WorkShift.assigneeType (CHARACTER | HELPER) — параллельная работа помощника на второй площадке, Этап 4 (раздел 46.4.4).

Правило работы с заделами: поле/enum создаётся миграцией, покрывается дефолтом, упоминается в коде только чтением дефолта; писать бизнес-логику вокруг задела запрещено. Каждый задел при активации на следующем этапе не должен требовать миграции данных.

## 5. Ключевые продуктовые принципы экономики

### 5.1. Экономика обслуживает бой

Экономика существует не ради таблиц, а чтобы боевой цикл стал живым. Бой создаёт: износ, потребность в ремонте, спрос на детали, спрос на улучшения, спрос на более качественные предметы, спрос на деньги и, как следствие, на работу и производство. Каждая экономическая механика этапа обязана отвечать на вопрос «какой боевой спрос она обслуживает» (таблица в 1.2). Механики, не связанные с боевым циклом, на Этапе 2 не создаются.

### 5.2. Работа — не бесплатная кнопка денег

Работа имеет цену во времени и жёсткие рамки: длительность смены 30–90 минут (по объекту), одна активная смена на персонажа, дневной лимит 8 смен (UTC-сутки, Redis-счётчик по образцу AntiFarmRedis), требования по PL (requiredProductionLevel), статус WORKING на время смены (нельзя войти в бой), запрет старта в статусах IN_BATTLE/WORKING, отмена смены — без награды и без возврата попытки дня. Зарплата рандомизирована (±10%) и ограничена сверху clamp'ом baseSalary × 3. Доходность работы калибруется симулятором так, чтобы работа не печатала больше денег, чем выводят ремонт, комиссии и улучшения (разделы 29, 31).

### 5.3. Производство создаёт предметный смысл

Производство выпускает не абстрактные очки, а конкретные ресурсы и детали, у каждой из которых есть потребитель уже на Этапе 2: comp_repair_kit/comp_metal_plate — ремонт tier-2 предметов; comp_weapon_part/comp_armor_plate — улучшения и ремонт; ресурсы tier 1 — продажа государству и рынок. Цепочка «смена → ресурс → деталь → ремонт/улучшение» должна быть проходима игроком без администратора. Ресурс без потребителя в схеме этапа не сидируется.

### 5.4. Рынок безопасен by design

Рынок — главный источник риска дюпов, поэтому правила безопасности встроены в модель данных, а не в UI:

- предмет на рынке блокируется статусом ON_MARKET (нельзя надеть, продать государству, улучшить, починить, выставить повторно);

- ресурс на рынке резервируется (reservedAmount), инвариант amount − reservedAmount ≥ 0 защищается условным updateMany;

- нельзя продать надетый, сломанный (если запрещено конфигом), чужой или уже выставленный предмет;

- самовыкуп своего лота запрещён;

- покупка атомарна (одна транзакция: деньги покупателя → выручка продавца минус налог → передача предмета/ресурса → статус SOLD → логи) и идемпотентна (Idempotency-Key);

- комиссия выставления списывается ровно один раз и не возвращается (в т.ч. при cancel/expire);

- каждый переход лота пишет логи (разделы 16, 33).

### 5.5. Улучшения не ломают бой

Улучшения дают ощутимый, но ограниченный прирост: суммарный cap +5 уровней на предмет, нелинейно растущая цена (nextTotalLevel^1.4), падающий шанс успеха (от 0.90 до пола 0.15), сгорание денег и ресурсов при провале без порчи предмета. Эффекты считаются от базовых значений шаблона и не обходят существующие боевые caps (hit ≤ 0.95, crit ≤ 0.5, block ≤ 0.8, dodge ≤ 0.75). Улучшенный предмет дороже в ремонте (существующий множитель 1 + 0.1 × upgradeLevel) и требует деталей — улучшение усиливает и стоки денег, а не только силу игрока.

### 5.6. Деньги под контролем: каждый рубль имеет источник и сток

Все источники (работа, продажи государству, рынок, награды за бой Этапа 1) и стоки (ремонт, госмагазин, частные магазины, listingFee, saleTax, улучшения и их провалы) перечислены и измеряются (раздел 29). Любая денежная операция проходит через EconomyService и оставляет CurrencyLog с reasonCode и balanceAfter — денег «из ниоткуда» и «в никуда» не существует по построению. Совокупный баланс источников/стоков проверяется симулятором до релиза и метриками после (разделы 9, 30, 31).

### 5.7. Продавец — живой игрок

По фидбэку заказчика «A»: в каждом лоте отображается продавец (nickname) со ссылкой на публичный профиль /u/:nickname (страница существует с Этапа 1.5). Рынок — социальная механика: игрок решает, у кого покупать. Механика «свои/чужие цены» (фидбэк «B») — Этап 3 (кланы), в Этап 2 не входит.

### 5.8. Баланс до кода: сначала симулятор

По фидбэку заказчика «H»: до включения экономики на проде все константы BalanceConfig.economy прогоняются через экономический симулятор scripts/simulate-economy.ts (раздел 9). Симулятор строится в подэтапе E0 — раньше рынка и работы, чтобы каждый подэтап E1–E5 калибровался сразу при реализации. Целевые коридоры метрик — раздел 31.

## 6. Нефункциональные требования

### 6.1. Надёжность: запрещённые состояния и инварианты

Система ни при каких обстоятельствах (включая гонки, повторные запросы, падение процесса между операциями) не должна допускать:

- отрицательные деньги персонажа (Character.money < 0);

- отрицательный доступный остаток ресурса (amount − reservedAmount < 0) или отрицательный amount/reservedAmount;

- потерю или создание предмета без ItemLog;

- изменение количества ресурса без ResourceLog;

- списание денег без результата (или результата без списания) — только атомарно в одной транзакции;

- два активных лота на один ItemInstance;

- покупку уже купленного/снятого/истёкшего лота;

- две активные смены одного персонажа;

- двойную выдачу награды за одну смену (double-claim);

- ремонт, улучшение, надевание или продажу государству предмета в статусе ON_MARKET;

- улучшение или продажу чужого предмета;

- расход зарезервированного ресурса мимо снятия резерва.

Формальные инварианты (обязаны выполняться после каждой транзакции):

| # | Инвариант |
| --- | --- |
| I1 | Character.money ≥ 0 |
| I2 | ResourceStack.amount ≥ ResourceStack.reservedAmount ≥ 0 |
| I3 | Для каждого ItemInstance — не более одного MarketListing в статусе ACTIVE/LOCKED |
| I4 | ItemInstance.status = ON_MARKET ⇔ существует его лот ACTIVE или LOCKED |
| I5 | Для каждого персонажа — не более одной WorkShift в статусе ACTIVE/READY_TO_CLAIM |
| I6 | Сумма CurrencyLog.amount персонажа от старта = текущий money (сверка — раздел 30) |
| I7 | WorkShift.status = CLAIMED ⇒ claimedAt заполнен, награды начислены ровно один раз |
| I8 | Каждый CurrencyLog содержит balanceAfter и reasonCode |

### 6.2. Транзакционность

Атомарны (одна withTransaction, Serializable, retry по P2034 до 3 попыток — backend/src/shared/db/transaction.ts): старт смены; финализация смены воркером; claim смены (зарплата + опыт + ресурс + статус); отмена смены; продажа ресурсов государству; покупка в частном магазине; выставление лота (включая списание listingFee и резерв); покупка лота (все 8 шагов из 5.4); снятие лота; истечение лота воркером; улучшение предмета (commit); ремонт с деталями; любые admin-корректировки экономики.

Конкурентные переходы статусов выполняются атомарным захватом: updateMany({ where: { id, status: ожидаемый }, data: { status: новый } }) с проверкой count === 1, иначе AppError с HTTP 409. Паттерны — раздел 24.

### 6.3. Идемпотентность

Операции с обязательным заголовком Idempotency-Key: POST /api/work/shifts/:shiftId/claim, POST /api/resources/sell, POST /api/private-shops/:shopCode/buy, POST /api/market/listings, POST /api/market/listings/:listingId/buy, POST /api/upgrades/commit. Механизм: последним шагом транзакции создаётся запись IdempotencyKey с готовым responseJson (@@unique([characterId, scope, key])); при повторе ловится P2002 и возвращается сохранённый responseJson с HTTP 200 и флагом replayed: true. Повторный запрос никогда не удваивает эффект. Полная спецификация — раздел 24.

### 6.4. Наблюдаемость

Каждая экономическая операция оставляет полный след: CurrencyLog (reasonCode, balanceAfter, refType/refId), ResourceLog (amountDelta, reasonCode, refType/refId), ItemLog (actionCode, details), ProductionLog (события объектов), UpgradeLog (каждая попытка улучшения, включая провалы), audit-события админ-действий (admin.action). Требования к логированию — раздел 33; контрольные метрики и алерты (денежная масса, доход/день, доля провалов улучшений, подозрительные сделки) — раздел 30.

### 6.5. Производительность

- Этап 2 не вводит realtime-цепочек: все операции экономики — REST-запросы; Socket.io остаётся только боевым.

- Целевые тайминги на проде (p95): читающие ручки (списки объектов, лотов, ресурсов) ≤ 150 мс; транзакционные ручки (claim, buy, commit) ≤ 400 мс.

- Списки рынка пагинированы: limit ≤ 50, фильтры и сортировка на индексах (раздел 23).

- Дневные лимиты — Redis-счётчики (work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, TTL 25 ч), не запросы в PostgreSQL.

- Новые воркеры: work-shift-finalize (каждые 30 с) и market-expire (каждые 5 мин) — батчевые, ограниченные по размеру выборки (раздел 26); нагрузка на БД от воркеров не должна влиять на p95 API.

- Система рассчитана на текущий масштаб прода (десятки активных игроков) с запасом до ~1000 активных без изменения архитектуры.

### 6.6. Безопасность

- Все экономические ручки требуют пользовательский JWT + валидную сессию (существующий механизм auth); все входы валидируются zod-схемами по образцу auth.schemas.ts;

- проверка владения (персонаж → предмет/ресурс/лот/смена) — на сервере, в той же транзакции, что и операция;

- admin-ручки — только с новым админ-JWT { role: 'admin', adminId, jti } (E0, разделы 8, 34);

- rate limit: транзакционные экономические POST защищены пер-роутными лимитами по таблице раздела 32.5 (10–30/мин); глобальный лимит 3600/мин на IP Этапа 1 сохраняется;

- никакие суммы, цены и шансы не принимаются с клиента — клиент передаёт только идентификаторы и количества, все расчёты серверные;

- антиабуз-контур (лимиты, детект переливов между аккаунтами, подозрительные сделки) — раздел 32.

### 6.7. Совместимость и деплой

Единая миграция подэтапа E1 — feat_stage2_economy_core (все новые таблицы и поля, раздел 23), далее аддитивные миграции подэтапов. Перед каждым прод-деплоем: бэкап БД (infra/deploy/backup.sh); деплой через существующий CD с автооткатом; после деплоя — smoke-сценарий подэтапа (раздел 41). Откат любого подэтапа не должен терять данные Этапа 1.

### 6.8. Тестируемость

Существующий набор тестов (102 unit + 29 integration + 21 e2e) остаётся зелёным на каждом PR. Новые формулы — чистые функции в *.formulas.ts, покрытые unit-тестами; транзакционные сценарии (double-claim, double-buy, гонка покупки лота, повторный Idempotency-Key) — integration; сквозные пользовательские флоу — e2e. Целевые объёмы и перечень обязательных тестов — раздел 38.

## 7. Глоссарий и обозначения

### 7.1. Уровни и аббревиатуры

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| BL (боевой уровень) | Character.battleLevel — прогрессия Этапа 1 за боевой опыт; Этап 2 не меняет |
| EL (экономический уровень) | Character.economicLevel — уровень за экономический опыт economicExp; таблица порогов — существующая BalanceConfig.economicExp.levelThresholds (GanjaWars), не меняется; источники EL — раздел 19 |
| PL (производственный уровень) | Character.productionLevel — уровень за производственный опыт productionExp; таблица Этапа 2, cap = 10 (раздел 11) |
| WSK (навык оружия) | WeaponSkill.skillLevel по типу оружия (Этап 1); в экономике не участвует |
| LUCK | Характеристика «фарт»; в бою — пробитие блока; в улучшениях не участвует |
| HP | Здоровье персонажа (hpCurrent/hpMax) |
| ₽ | Игровая валюта (рубли); хранится целым числом в Character.money |

### 7.2. Термины экономики

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Производственный объект | Запись ProductionObject — место работы и источник ресурсов; на Этапе 2 все объекты системные (ownerType = SYSTEM) |
| Смена | Запись WorkShift — единица работы: старт → ожидание shiftDurationMinutes → готовность → claim; статусы ACTIVE, READY_TO_CLAIM, CLAIMED, CANCELLED, FAILED |
| Claim | Забор награды готовой смены игроком (идемпотентная операция) |
| Ресурс | Нематериальный стекуемый актив по шаблону ResourceTemplate (категории PRIMARY, SECONDARY, COMPONENT, REPAIR_PART, UPGRADE_PART, SERVICE_ITEM) |
| Деталь | Ресурс tier 2, применяемый в ремонте (isRepairMaterial) и/или улучшениях (isUpgradeMaterial); коды с префиксом comp_ |
| Tier | Целочисленный ярус: у ресурсов — ResourceTemplate.tier (1 — первичные, 2 — детали); у предметов — ItemTemplate.itemTier (1 — государственные, 2 — частные) |
| Стек | Запись ResourceStack — количество одного ресурса у персонажа; уникальность пары characterId + resourceTemplateId |
| Резерв | ResourceStack.reservedAmount — часть стека, заблокированная активными лотами; availableAmount = amount − reservedAmount |
| Лот | Запись MarketListing — предложение на рынке типа ITEM (один экземпляр предмета) или RESOURCE (количество ресурса); срок жизни 72 часа |
| listingFee | Комиссия выставления: max(5, round(price × 0.02)), списывается при создании лота, не возвращается |
| saleTax | Налог с продажи: round(price × 0.05), удерживается из выручки продавца при продаже лота |
| Частный магазин | Системный магазин (PrivateShopItem по shopCode) с товарами tier 2 дороже и лучше государственных |
| Госмагазин | Существующий GovernmentShop Этапа 1 |
| Улучшение | Повышение upgradeLevel предмета на +1 выбранного типа (UpgradeType); суммарный cap 5 |
| Money source / money sink | Механика, вводящая деньги в экономику / выводящая из неё (раздел 29) |
| Смена статуса WORKING | Character.status = WORKING на время активной смены; исключает бой и вторую смену |

### 7.3. Технические термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Идемпотентность | Свойство операции: повторный запрос с тем же Idempotency-Key не изменяет состояние повторно, а возвращает сохранённый результат с replayed: true |
| Idempotency-Key | HTTP-заголовок с клиентским уникальным ключом опасной операции; хранится в IdempotencyKey с уникальностью [characterId, scope, key] |
| reasonCode | Обязательный код причины в CurrencyLog (CurrencyLogReason) и ResourceLog (ResourceLogReason); полный реестр — разделы 18, 23 |
| refType / refId | Полиморфная ссылка лога на связанную сущность ('listing', 'shift', 'item' и т.п.) |
| Атомарный захват | Паттерн updateMany({ where: { ...ожидаемое состояние } }) + проверка count === 1; защита от гонок без SELECT FOR UPDATE (раздел 24) |
| withTransaction | Обёртка Serializable-транзакции с retry по P2034 (3 попытки) — backend/src/shared/db/transaction.ts |
| EconomyService | Единственная точка изменения Character.money (раздел 18); методы credit/debit работают только внутри переданной транзакции tx |
| Снапшот | Зафиксированные на момент начала операции параметры (например, боевой снапшот экипировки с применёнными модификаторами улучшений) |
| Seed | Скрипт первоначального наполнения справочников (раздел 27); идемпотентен по code (upsert) |
| Воркер | Периодическая фоновая задача в процессе backend/src/worker.ts (раздел 26) |
| BalanceConfig | backend/src/config/balance.config.ts — единственное место игровых констант; Этап 2 добавляет блок economy |
| AppError | Единый формат ошибок { code, message, details }; новые коды с префиксами WORK_, RES_, PSHOP_, MARKET_, UPG_, ECON_ (раздел 25) |

### 7.4. Обозначения в формулах

| Обозначение | Смысл |
| --- | --- |
| round(x) | Округление до ближайшего целого (Math.round) |
| floor(x) / ceil(x) | Округление вниз / вверх |
| clamp(x, min, max) | Ограничение x диапазоном [min, max] |
| random(a, b) | Равномерное вещественное случайное число в [a, b) |
| randomInt(a, b) | Равномерное целое случайное число в [a, b] включительно |
| × | Умножение (в коде *) |
| a^b | Возведение в степень (Math.pow(a, b)) |

Все денежные результаты формул — целые ₽; правило округления указывается в каждой формуле явно (разделы 10, 13–17, 28). Время — UTC; «сутки» лимитов — календарные UTC-сутки (YYYYMMDD).

### 7.5. Соглашения об именовании

- БД: таблицы и колонки — snake_case через Prisma @map/@@map; модели — PascalCase; enum-значения — SCREAMING_SNAKE_CASE;

- идентификаторы — UUID (@default(uuid()));

- канонические префиксы code: res_ — ресурсы tier 1, comp_ — детали tier 2, obj_ — производственные объекты, weapon_/armor_ — шаблоны предметов, суффикс _private — товары частных магазинов;

- API — /api/<module>/... (полный реестр путей — раздел 25); заголовок идемпотентности — строго Idempotency-Key;

- модули backend — kebab-case каталоги с файлами <module>.routes.ts, <module>.service.ts, <module>.repository.ts, <module>.formulas.ts, <module>.errors.ts;

- язык кода, API и БД — английский; язык интерфейса и документации — русский.

# Часть II. Подэтап E0: технический долг и симулятор

## 8. Реестр технического долга Этапа 1 и обязательные фиксы (с кодом)

### 8.1. Сводный реестр и правила работы с техдолгом

Подэтап E0 (см. раздел 40) выполняется ДО любых экономических фич. Причина: каждый пункт ниже либо напрямую ломает механику, на которую опирается экономика (деньги, награды, админ-контур), либо создаёт вектор дюпа/абуза, который при появлении рынка превращается из «косметики» в финансовую дыру. Запрещено начинать E1, пока весь блок E0 не смержен, не задеплоен на прод и не пройден smoke (см. раздел 41).

Канонический реестр (нумерация TD-1..TD-9 используется во всех PR подэтапа E0):

| ID | Суть | Где в коде | Критичность | Что блокирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-1 | Админ-авторизация мертва: JWT не содержит role | backend/src/shared/security/auth-middleware.ts → authenticateAdmin | Blocker | Раздел 34, все /api/admin/* Этапа 2 |
| TD-2 | surrender завершает бой с winnerId=null | backend/src/modules/battles/battles.service.ts → submitAction, _finishBattle | High | Честная статистика, награды PvP, история боёв |
| TD-3 | PvP level-up не даёт очков статов и не пересчитывает hpMax | battles.service.ts → _finishPvpBattle | High | Единый паттерн прогрессии для PL/EL (разделы 11, 19) |
| TD-4 | Карманы (battle loadout) живут только в localStorage | frontend/src/pages/battle/battle-page.tsx, profile-page.tsx, inventory-page.tsx (mmo_battle_loadout) | High | Спрос на расходники как товар (разделы 15, 16) |
| TD-5 | История боёв всегда отдаёт expGain: 0, moneyGain: 0 | battles.service.ts → getBattleHistory | Medium | Аудит эмиссии из боёв (разделы 29, 30, 33) |
| TD-6 | change_weapon/use_item в PvP работают по PvE-логике | battles.service.ts → submitAction, _handleUseItem | High | Корректный раунд-луп PvP, антидюп расходников (раздел 32) |
| TD-7 | Redis-лок боя 5 с меньше таймаута транзакции 10 с | battles.service.ts → submitAction; backend/src/shared/db/redis.ts → BattleRedis | Blocker | Антидюп денежных начислений (раздел 24) |
| TD-8 | simulate-balance.ts не знает зональной модели | scripts/simulate-balance.ts | High | Входные данные экономического симулятора (раздел 9) |
| TD-9 | ~4100 нагрузочных аккаунтов на проде; диск 79% | прод-БД + docker builder cache | Medium | Чистые метрики M2 (раздел 30), безопасный деплой миграций E1 |

Правила выполнения:

- Каждый TD — отдельный коммит с префиксом fix(e0): TD-N ...; TD-1..TD-7 можно объединять в один PR fix/e0-tech-debt, TD-8 и TD-9 — отдельными PR (скрипты и прод-операции ревьюятся отдельно).

- Для каждого TD обязателен регресс-тест, воспроизводящий исходный дефект (test-first: тест падает на старом коде).

- Изменения БД в E0 — только аддитивные (новые nullable-поля/таблицы), формат миграций — см. раздел 23.

### 8.2. TD-1: Админ-авторизация мертва (role в JWT)

Суть проблемы. authenticateAdmin в backend/src/shared/security/auth-middleware.ts требует payload.role === 'admin', но единственный источник JWT — пользовательский логин backend/src/modules/auth/auth.routes.ts, который подписывает токен как { sub: userId, jti, login }. Поле role не выдаётся никем и никогда. Следствие: каждый запрос к любому маршруту backend/src/modules/admin-basic/admin-basic.routes.ts (/api/admin/stats, /api/admin/grant-money и т.д.) заканчивается 401/403. Админка мертва с момента деплоя. Дополнительно authenticateAdmin не проверяет живость сессии в Redis (в отличие от authenticate) — отозванный токен оставался бы валидным до истечения exp.

Где в коде. backend/src/shared/security/auth-middleware.ts, функция authenticateAdmin (строки 51–68); отсутствующий admin-логин; backend/src/modules/admin-basic/admin-basic.routes.ts (потребитель).

Почему блокирует Этап 2. Раздел 34 строит на админ-контуре модерацию рынка (POST /api/admin/market/listings/:id/lock), обзор экономики (GET /api/admin/economy/overview), просмотр ресурсо-логов. Без работающей авторизации ни один из этих эндпоинтов недоступен, а оперативное вмешательство в экономику (заморозка лота, деактивация товара) — ключевое требование антиабуза (раздел 32).

Целевое поведение (канон SPINE): отдельный админ-логин POST /api/admin/auth/login по таблице AdminUser (bcrypt), JWT с полезной нагрузкой { role: 'admin', adminId, jti }, сессия в Redis по образцу пользовательской, каждый допущенный админ-запрос пишет audit('admin.action', ...).

План фикса.

Шаг 1 — модель (полная Prisma-схема — раздел 23; здесь минимум для E0):

prisma

model AdminUser {

id           String    @id @default(uuid())

login        String    @unique

passwordHash String    @map("password_hash")

isActive     Boolean   @default(true) @map("is_active")

lastLoginAt  DateTime? @map("last_login_at")

createdAt    DateTime  @default(now()) @map("created_at")

@@map("admin_users")

}

Шаг 2 — модуль backend/src/modules/admin-auth/ (routes + service, по структуре SPINE §9):

ts

// backend/src/modules/admin-auth/admin-auth.routes.ts

import type { FastifyInstance, FastifyRequest, FastifyReply } from 'fastify'

import { z } from 'zod'

import { prisma } from '../../shared/db/prisma'

import { verifyPassword } from '../../shared/security/password'

import { generateJti, storeAdminSession } from '../../shared/security/jwt'

import { audit } from '../../shared/logger/audit-logger'

const AdminLoginSchema = z.object({

login: z.string().min(1),

password: z.string().min(1),

})

const ADMIN_AUTH_RATE_LIMIT = {

config: { rateLimit: { max: 5, timeWindow: '1 minute' } },   // 5/мин на IP (раздел 32.5)

}

export async function adminAuthRoutes(fastify: FastifyInstance): Promise<void> {

// POST /api/admin/auth/login

fastify.post('/login', ADMIN_AUTH_RATE_LIMIT, async (req: FastifyRequest, reply: FastifyReply) => {

const parsed = AdminLoginSchema.safeParse(req.body)

if (!parsed.success) {

return reply.code(422).send({

code: 'GEN_001',

message: 'Validation error',

details: parsed.error.flatten().fieldErrors,

})

}

const admin = await prisma.adminUser.findUnique({ where: { login: parsed.data.login } })

// Единый ответ для «нет такого» и «не тот пароль» — не раскрываем существование логина

if (!admin || !admin.isActive || !(await verifyPassword(parsed.data.password, admin.passwordHash))) {

return reply.code(401).send({ code: 'AUTH_001', message: 'Invalid credentials' })

}

const jti = generateJti()

await storeAdminSession(jti, admin.id)   // сессия в Redis по образцу пользовательской, ключ admin_session:{jti}

await prisma.adminUser.update({ where: { id: admin.id }, data: { lastLoginAt: new Date() } })

const token = fastify.jwt.sign(

{ role: 'admin', adminId: admin.id, jti },

{ expiresIn: process.env.ADMIN_JWT_EXPIRES_IN ?? '12h' },

)

audit('admin.action', { adminId: admin.id, action: 'login', ip: req.ip })

return reply.send({ token, adminId: admin.id })

})

}

Шаг 3 — переписать authenticateAdmin (проверка role, adminId, живости сессии, audit на каждый допущенный запрос):

ts

// backend/src/shared/security/auth-middleware.ts — СТАЛО

export interface AdminAuthUser {

adminId: string

jti: string

}

declare module 'fastify' {

interface FastifyRequest {

adminUser: AdminAuthUser

}

}

export async function authenticateAdmin(

request: FastifyRequest,

reply: FastifyReply

): Promise<void> {

try {

const payload = await request.jwtVerify<{ role?: string; adminId?: string; jti: string }>()

if (payload.role !== 'admin' || !payload.adminId) {

throw AppError.forbidden('Admin access required')

}

const valid = await isAdminSessionValid(payload.jti)   // живость админ-сессии, ключ admin_session:{jti}

if (!valid) {

throw new AppError(ErrorCode.SESSION_REVOKED, 'Session has been revoked', 401)

}

request.adminUser = { adminId: payload.adminId, jti: payload.jti }

audit('admin.action', {

adminId: payload.adminId,

method: request.method,

url: request.url,

})

} catch (err: unknown) {

if (err instanceof AppError) {

reply.code(err.statusCode).send({ code: err.code, message: err.message })

return

}

reply.code(401).send({ code: ErrorCode.UNAUTHORIZED, message: 'Unauthorized' })

}

}

Шаг 4 — сид первого админа: скрипт scripts/create-admin.ts (npx tsx scripts/create-admin.ts <login>, пароль читается из ADMIN_PASSWORD env, никогда из argv). Пользовательский JWT с ролью подделать нельзя: подпись общая, но role/adminId в пользовательский токен не попадают нигде в коде — это проверяется тестом.

Тесты.

- integration admin-auth.test.ts: логин с валидными кредами возвращает токен, декодированный payload содержит role: 'admin' и adminId; неверный пароль → 401 AUTH_001; isActive=false → 401; rate limit 5/мин на IP.

- integration admin-guard.test.ts: GET /api/admin/stats с пользовательским токеном → 403; с админ-токеном → 200; после SessionRedis.revoke(jti) → 401 SESSION_REVOKED.

- unit: пользовательский login-роут не добавляет role в подписываемый payload (регресс на эскалацию привилегий).

### 8.3. TD-2: surrender завершает бой без победителя

Суть проблемы. В battles.service.ts, submitAction, ветка action === 'surrender' помечает игрока isSurrendered=true, isAlive=false и вызывает this._finishBattle(battleId, state, null). _finishBattle — «урезанный» финализатор: пишет winnerId=null, разблокирует персонажей и удаляет Redis-состояние. Ни _finishPveBattle, ни _finishPvpBattle не вызываются. Итог: сдача = «ничья»; в PvE не растут battlesTotal, не фиксируется поражение; в PvP противник, доминировавший весь бой, не получает ни опыта, ни статистики победы — любой проигрывающий жмёт «сдаться» и обнуляет бой.

Где в коде. battles.service.ts: ветка surrender (внутри submitAction), _finishBattle (низ файла).

Почему блокирует Этап 2. С Этапом 2 победа в PvP становится экономически значимой (награды пишутся в BattleParticipant, история боёв показывается публично, рынок мотивирует драться за деньги). Дыра «сдался — отнял у победителя награду» превращается в стандартный гриферский приём и рушит доверие к метрикам W/L, на которых калибруется симулятор (раздел 9).

Целевое поведение (канон SPINE): surrender назначает победителем противника. PvE: победитель — бот, персонаж получает полноценное поражение (PVE_LOSS: статистика, статус ACTIVE, ноль наград — коэффициент PVE_LOSS = 0.0 в BalanceConfig.battleExp.resultCoeff даёт 0 опыта автоматически). PvP: полноценная победа противника через _finishPvpBattle — опыт, weapon skill, статистика, записи expGained/moneyGained (TD-5).

Зафиксированное решение. Battle.winnerId хранит characterId и не может указывать на бота. Вводим аддитивное поле Battle.winnerParticipantId String? @map("winner_participant_id") (FK на BattleParticipant.id) — оно заполняется всегда, включая победу бота; winnerId сохраняет прежнюю семантику для обратной совместимости. История боёв (TD-5) читает результат из winnerParticipantId.

План фикса.

ts

// battles.service.ts — submitAction, ветка surrender. СТАЛО:

if (action === 'surrender') {

playerPart.isSurrendered = true

playerPart.isAlive = false

state.status = 'finishing'

await BattleRedis.setState(battleId, state)

if (state.type === 'PVE_BOT') {

// Победитель — бот. Полноценный финализатор: статистика поражения, 0 наград.

const botPart = state.participants.find(p => p.botId)!

const bot = await loadBotData(botPart.botId!)

const weapon = playerPart.weaponInstanceId

? await ItemsRepository.findInstanceById(playerPart.weaponInstanceId)

: null

const skillRecord = await WeaponSkillsRepository.findOrCreate(

char.id,

(weapon?.template.weaponType ?? 'MELEE') as Parameters<typeof WeaponSkillsRepository.findOrCreate>[1],

)

return this._finishPveBattle(

battleId, state, char, bot, playerPart, botPart,

/* winnerId */ null,               // персонаж не победил

weapon, skillRecord.skillLevel,

/* winnerParticipantId */ botPart.participantId,

)

}

// PVP_DUEL: победа противника со всеми наградами

const opponentPart = state.participants.find(p => p.characterId && p.characterId !== char.id)

if (!opponentPart) throw AppError.internal('PvP surrender: opponent not found')

const opponent = await CharactersRepository.findById(opponentPart.characterId!)

if (!opponent) throw AppError.internal('PvP surrender: opponent character missing')

const [weapon1, weapon2] = await Promise.all([

playerPart.weaponInstanceId ? ItemsRepository.findInstanceById(playerPart.weaponInstanceId) : Promise.resolve(null),

opponentPart.weaponInstanceId ? ItemsRepository.findInstanceById(opponentPart.weaponInstanceId) : Promise.resolve(null),

])

const [skill1, skill2] = await Promise.all([

WeaponSkillsRepository.findOrCreate(char.id, (weapon1?.template.weaponType ?? 'MELEE') as never),

WeaponSkillsRepository.findOrCreate(opponent.id, (weapon2?.template.weaponType ?? 'MELEE') as never),

])

return this._finishPvpBattle(

battleId, state, char, opponent, playerPart, opponentPart,

/* winnerId */ opponent.id,

weapon1, weapon2, skill1.skillLevel, skill2.skillLevel,

)

}

Сигнатуры _finishPveBattle/_finishPvpBattle расширяются опциональным параметром winnerParticipantId?: string; внутри — data: { ..., winnerParticipantId: winnerParticipantId ?? <participantId победителя по winnerId> } при апдейте battle. _finishBattle остаётся только как аварийный путь (крэш-рекавери, когда участники не восстановимы) и помечается комментарием // FALLBACK ONLY.

Тесты.

- integration battle-surrender.test.ts (PvE): старт боя, surrender → battle.status=FINISHED, winnerParticipantId = участник-бот, у персонажа battlesTotal +1, battlesWon без изменений, status='ACTIVE', expGained=0, moneyGained=0 у BattleParticipant.

- integration (PvP): два персонажа, один сдаётся → у второго начислен опыт с коэффициентом PVP_WIN, battlesWon +1, winnerId = его characterId; у сдавшегося PVP_LOSS-коэффициент 0.2 применён к его урону.

- регресс: surrender при уже завершённом бое → 400 BATTLE_NOT_ACTIVE (двойная сдача невозможна).

### 8.4. TD-3: PvP level-up без очков статов и пересчёта hpMax

Суть проблемы. _finishPveBattle при повышении уровня делает три вещи: пересчитывает hpMax = calcHpMax(end, newLevel), инкрементит CharacterStats.pointsAvailable на число полученных уровней, обновляет battlesTotal/battlesWon/lastBattleFinishedAt. _finishPvpBattle не делает ни одной из них: обновляет только battleExp/battleLevel/hpCurrent/status. Игрок, поднявший уровень в дуэли, навсегда теряет очко характеристик и ходит со старым hpMax до первого PvE-боя.

Где в коде. battles.service.ts: _finishPveBattle (блок «Update character HP, exp, level + stat points») против _finishPvpBattle (блоки «Update char1/char2»).

Почему блокирует Этап 2. Раздел 11 (PL) и раздел 19 (EL) вводят ещё две прогрессии, построенные по образцу боевой. Если базовый паттерн «опыт → уровень → производные величины» существует в двух рассинхронизированных копиях, третья и четвёртая копии гарантированно разойдутся. E0 обязан свести боевую прогрессию в один хелпер, который станет образцом для production.formulas.ts и EL-логики EconomyService (раздел 18).

Целевое поведение. Любое завершение боя (PvE, PvP, surrender) проходит через общий хелпер прогрессии: пересчёт уровня по BalanceConfig.battleExp.levelThresholds, пересчёт hpMax, клампинг hpCurrent в [1, hpMax], начисление levelsGained × BalanceConfig.battleExp.statPointsPerLevel очков, статистика боёв.

План фикса. Новый файл backend/src/modules/experience/progression.ts:

ts

// backend/src/modules/experience/progression.ts

import type { Prisma } from '@prisma/client'

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

import { getLevelFromExp, calcHpMax } from '../stats/stats.formulas'

import type { CharacterWithStats } from '../characters/characters.repository'

export interface BattleProgressionResult {

newExp: number

newLevel: number

levelsGained: number

newHpMax: number

}

/**

* Единая точка боевой прогрессии. Вызывается ТОЛЬКО внутри withTransaction.

* Применяет: exp -> level -> hpMax -> stat points -> статистику боёв.

*/

export async function applyBattleProgression(

tx: Prisma.TransactionClient,

char: CharacterWithStats,

params: { expGain: number; hpCurrentAfterBattle: number; won: boolean },

): Promise<BattleProgressionResult> {

const newExp = char.battleExp + params.expGain

const newLevel = getLevelFromExp(newExp)

const levelsGained = Math.max(0, newLevel - char.battleLevel)

const newHpMax = calcHpMax(char.stats!.end, newLevel)

await tx.character.update({

where: { id: char.id },

data: {

battleExp: newExp,

battleLevel: newLevel,

hpMax: newHpMax,

hpCurrent: Math.min(Math.max(1, params.hpCurrentAfterBattle), newHpMax),

status: 'ACTIVE',

battlesTotal: { increment: 1 },

battlesWon: params.won ? { increment: 1 } : undefined,

lastBattleFinishedAt: new Date(),

},

})

if (levelsGained > 0) {

await tx.characterStats.update({

where: { characterId: char.id },

data: {

pointsAvailable: { increment: levelsGained * BalanceConfig.battleExp.statPointsPerLevel },

},

})

}

return { newExp, newLevel, levelsGained, newHpMax }

}

В _finishPveBattle блок ручного апдейта заменяется на const prog = await applyBattleProgression(tx, char, { expGain, hpCurrentAfterBattle: playerPart.hpCurrent, won: playerWon }). В _finishPvpBattle оба блока «Update char1/char2» заменяются на два вызова хелпера (won: winnerId === charN.id). Захардкоженный statPointsGain = levelsGained * 1 из PvE-ветки удаляется — источник только BalanceConfig.battleExp.statPointsPerLevel.

Тесты.

- unit experience/progression.test.ts: переход 4→5 уровень даёт ровно 1 очко; переход через два порога — 2 очка; hpCurrent не превышает новый hpMax; поражение не инкрементит battlesWon.

- integration: PvP-дуэль, победителю подложен опыт на грани порога → после боя pointsAvailable +1, hpMax пересчитан по calcHpMax; регресс — тот же сценарий на старом коде падал.

- integration: оба финализатора обновляют battlesTotal у обоих участников PvP.

### 8.5. TD-4: Карманы только в localStorage — серверный battle loadout

Суть проблемы. «Карманы» (до 4 расходников, взятых в бой) реализованы исключительно на фронте: ключ mmo_battle_loadout в localStorage (frontend/src/pages/battle/battle-page.tsx:16, profile-page.tsx:20, inventory-page.tsx:12). Сервер о лодауте не знает: _handleUseItem в battles.service.ts проверяет только владение и type === 'CONSUMABLE'. Следствия: (а) читер бьёт use_item по любому из десятков расходников в инвентаре — лимит «4 в карманах» не существует; (б) лодаут не переживает смену устройства/очистку браузера; (в) UI карманов может показывать предметы, которых нет.

Где в коде. Backend: battles.service.ts → _handleUseItem (валидация), startPve/acceptPvpDuel (нет снапшота). Frontend: getLoadout() в трёх страницах.

Почему блокирует Этап 2. Расходники становятся товаром частных магазинов (раздел 15) и рынка (раздел 16). Их ценность и объём спроса калиброваны из расчёта «не более 4 за бой». Без серверного лимита боевой спрос на аптечки безграничен, баланс sinks/sources (раздел 29) не сходится, а симулятор (раздел 9) моделирует несуществующее ограничение.

Целевое поведение (канон SPINE): серверный battle loadout: ≤4 расходника, персистентно хранится на персонаже, при старте боя снапшотится в состояние боя; use_item разрешён только по предметам из снапшота.

Зафиксированные решения: (1) хранение — аддитивное поле Character.battleLoadoutJson Json? @map("battle_loadout_json") (массив itemInstanceId, ≤4); (2) снапшот — поле pocketItemIds: string[] в LiveParticipant (Redis, БД не трогаем); (3) API — GET/PUT /api/characters/me/battle-loadout в модуле characters; (4) ошибка использования вне лодаута — существующий код BATTLE_INVALID_ACTION, новый код не заводится.

План фикса.

Шаг 1 — API (Fastify + zod, стиль auth.routes.ts):

ts

// backend/src/modules/characters/characters.routes.ts — добавить

const BattleLoadoutSchema = z.object({

itemInstanceIds: z.array(z.string().uuid()).max(4),

})

// PUT /api/characters/me/battle-loadout

fastify.put('/me/battle-loadout', { preHandler: authenticate }, async (req, reply) => {

const parsed = BattleLoadoutSchema.safeParse(req.body)

if (!parsed.success) {

return reply.code(422).send({ code: 'GEN_001', message: 'Validation error', details: parsed.error.flatten().fieldErrors })

}

const result = await CharactersService.setBattleLoadout(req.authUser.userId, parsed.data.itemInstanceIds)

return reply.send(result)

})

ts

// backend/src/modules/characters/characters.service.ts — добавить

async setBattleLoadout(userId: string, itemInstanceIds: string[]) {

const char = await CharactersRepository.findByUserId(userId)

if (!char) throw new AppError(ErrorCode.CHARACTER_NOT_FOUND, 'Character not found', 404)

if (char.status === 'IN_BATTLE') {

throw new AppError(ErrorCode.CHARACTER_IN_BATTLE, 'Cannot edit loadout in battle', 400)

}

const unique = [...new Set(itemInstanceIds)]

// Каждый предмет: принадлежит персонажу, расходник, не использован

for (const id of unique) {

const item = await ItemsRepository.findInstanceById(id)

if (!item || item.ownerId !== char.id) throw new AppError(ErrorCode.ITEM_NOT_OWNED, 'Not your item', 403)

if (item.template.type !== 'CONSUMABLE') throw new AppError(ErrorCode.VALIDATION_ERROR, 'Only consumables allowed in loadout', 422)

if (item.status === 'CONSUMED' || item.status === 'DELETED') throw new AppError(ErrorCode.VALIDATION_ERROR, 'Item already used', 422)

}

await prisma.character.update({

where: { id: char.id },

data: { battleLoadoutJson: unique },

})

return { itemInstanceIds: unique }

},

Шаг 2 — снапшот при старте боя. В startPve и acceptPvpDuel (для обоих участников) при сборке LiveParticipant добавляется:

ts

// battles.service.ts — сборка участника в startPve / acceptPvpDuel

const loadoutIds = ((char.battleLoadoutJson as string[] | null) ?? []).slice(0, 4)

// Снапшот фильтрует мёртвые ссылки на момент старта боя

const validLoadout: string[] = []

for (const id of loadoutIds) {

const item = await ItemsRepository.findInstanceById(id)

if (item && item.ownerId === char.id && item.template.type === 'CONSUMABLE'

&& item.status !== 'CONSUMED' && item.status !== 'DELETED') {

validLoadout.push(id)

}

}

// ... в объект LiveParticipant:

//   pocketItemIds: validLoadout,

Шаг 3 — валидация в _handleUseItem (первой строкой, до любых чтений предмета):

ts

// battles.service.ts — _handleUseItem, добавить в начало

if (!playerPart.pocketItemIds?.includes(itemInstanceId)) {

throw new AppError(ErrorCode.BATTLE_INVALID_ACTION, 'Item is not in battle loadout', 400)

}

// после успешного использования — убрать из снапшота (повторный use того же id невозможен)

playerPart.pocketItemIds = playerPart.pocketItemIds.filter(id => id !== itemInstanceId)

Шаг 4 — frontend: getLoadout() и LOADOUT_KEY удаляются из всех трёх страниц; profile-page.tsx/inventory-page.tsx вызывают PUT /api/characters/me/battle-loadout (mutation + инвалидация query ['character','me']); battle-page.tsx строит pocketSlots из liveState.participants[me].pocketItemIds (сервер уже отдаёт liveState в GET /api/battles/:id). Миграция пользователей: при первом открытии инвентаря, если localStorage-ключ существует, а серверный лодаут пуст — однократно отправить его на сервер и удалить ключ.

Тесты.

- integration battle-loadout.test.ts: PUT с 5 предметами → 422; с чужим предметом → 403; с оружием → 422; в бою → 400 CHARACTER_IN_BATTLE.

- integration: старт PvE с лодаутом из 2 аптечек → use_item по предмету из лодаута проходит; по расходнику из инвентаря вне лодаута → 400 BATTLE_INVALID_ACTION (регресс, падает на старом коде); повторный use_item того же id → 400.

- e2e: сценарий «положил в карманы → вступил в бой → использовал → слот опустел».

### 8.6. TD-5: История боёв — награды всегда нулевые

Суть проблемы. getBattleHistory в battles.service.ts отдаёт захардкоженные expGain: 0, moneyGain: 0 с комментарием «expGain хранится в Character.battleExp, не в BattleParticipant». Награды за конкретный бой нигде не персистятся: после транзакции финализатора они существуют только в ответе API и в audit-логе.

Где в коде. battles.service.ts: getBattleHistory (маппинг items), _finishPveBattle / _finishPvpBattle (updateMany участников — награды не пишутся).

Почему блокирует Этап 2. Раздел 29 (источники/стоки) и раздел 30 (метрики) требуют разложения эмиссии по источникам: сколько денег напечатано боями за сутки. Единственный надёжный носитель факта «этот бой напечатал N рублей этому персонажу» — BattleParticipant. Кроме того, GET /api/battles/me/history по канону SPINE §6 обязан отдавать реальные expGained/moneyGained — это пользовательская фича Этапа 2.

Целевое поведение (канон SPINE §4): BattleParticipant += expGained Int @default(0) @map("exp_gained"); moneyGained Int @default(0) @map("money_gained"); финализаторы пишут фактические значения; история читает их.

План фикса.

prisma

// prisma/schema.prisma — BattleParticipant, добавить поля

expGained   Int @default(0) @map("exp_gained")

moneyGained Int @default(0) @map("money_gained")

ts

// battles.service.ts — _finishPveBattle, updateMany участника. СТАЛО:

await tx.battleParticipant.updateMany({

where: { battleId, characterId: char.id },

data: {

hpCurrent: playerPart.hpCurrent,

isAlive: playerPart.isAlive,

damageDealt: playerPart.damageDealt,

damageReceived: playerPart.damageReceived,

hitsLanded: playerPart.hitsLanded,

hitsTaken: playerPart.hitsTaken,

expGained: expGain,          // NEW

moneyGained: moneyReward,    // NEW (0 при поражении/сдаче)

},

})

В _finishPvpBattle цикл по [[part1, char1], [part2, char2]] дополняется expGained: exp1|exp2, moneyGained: 0 (в Этапе 1/2 PvP деньги не печатает — совокупный баланс проверяет симулятор, раздел 9). Маппинг истории:

ts

// battles.service.ts — getBattleHistory. СТАЛО:

const myPart = b.participants.find(p => p.characterId === char.id)

// результат считаем по winnerParticipantId (TD-2), а не только по winnerId

const won = b.winnerParticipantId != null && b.winnerParticipantId === myPart?.id

const result = b.winnerParticipantId == null ? 'draw' : won ? 'win' : 'lose'

return {

id: b.id,

type: b.type,

result,

opponent, opponentLevel,

expGained: myPart?.expGained ?? 0,     // реальные значения; имена полей ответа — канон Этапа 2

moneyGained: myPart?.moneyGained ?? 0,

rounds: b.roundCount,

finishedAt: b.finishedAt,

}

Бэкфилл по историческим боям не выполняется (значения по умолчанию 0 честно отражают «не фиксировалось»); фронт истории помечает бои до даты деплоя E0 подписью «награды не записывались».

Тесты.

- integration: победный PvE-бой → в battle_participants строка с expGained > 0, moneyGained в диапазоне [bot.moneyRewardMin, bot.moneyRewardMax]; GET /api/battles/me/history возвращает те же числа (сквозная сверка).

- integration: сдача (TD-2) → expGained=0, moneyGained=0, result lose.

- unit: маппинг result по winnerParticipantId для трёх случаев (win/lose/draw-таймаут 30 раундов).

### 8.7. TD-6: change_weapon и use_item в PvP работают по PvE-логике

Суть проблемы. Ветка change_weapon в submitAction написана для PvE и выполняется одинаково для обоих типов боя: глобальный state.roundNumber++ вне разрешения раунда (в PvP это сдвигает номер раунда, пока противник ещё держит pendingTurn на старый номер), ответ содержит botHp: state.participants.find(p => p.botId)?.hpCurrent ?? 0 (в PvP всегда 0), смена оружия применяется мгновенно и бесплатно по инициативе — вне модели «оба сходили → раунд разрешился». _handleUseItem в PvP корректнее (ставит hasActedThisRound), но лечение применяется немедленно, до разрешения раунда — игрок, использующий аптечку, получает HP до удара противника в том же раунде, что асимметрично относительно инициативы.

Где в коде. battles.service.ts: submitAction (ветка change_weapon), _handleUseItem (PvP-хвост), _resolveRoundPvp (не умеет utility-действий).

Почему блокирует Этап 2. Расходники и сменное оружие — рыночные товары. Рассинхрон раундов PvP — прямой путь к дюпам/потерянным ходам при одновременных запросах, а бесплатная внеочередная смена оружия обесценивает выбор экипировки, вокруг которого строится ценообразование tier-2 предметов (раздел 28).

Целевое поведение (канон SPINE): в PvP change_weapon и use_item — обычные действия раунда: сохраняются как pending, применяются при разрешении раунда, участник в этом раунде не атакует; никаких roundNumber++ вне _resolveRoundPvp; никаких bot-полей в PvP-ответах. Формат pending-строки (зафиксированное решение): 'change_weapon:{itemId}' / 'use_item:{itemId}' — совпадает с уже описанным форматом в комментарии интерфейса LiveParticipant.pendingAction.

План фикса.

ts

// battles.service.ts — submitAction. СТАЛО (перед PvE-ветками):

if ((action === 'change_weapon' || action === 'use_item') && state.type === 'PVP_DUEL') {

if (!targetItemId) throw new AppError(ErrorCode.BATTLE_INVALID_ACTION, 'No item specified', 400)

// Валидации — как в PvE-ветках (владение, тип, статус, для use_item — лодаут TD-4),

// но БЕЗ применения эффекта: только фиксация хода.

await this._validateUtilityAction(char, playerPart, action, targetItemId)

playerPart.pendingAction = `${action}:${targetItemId}`

playerPart.pendingTurn = undefined

playerPart.hasActedThisRound = true

await BattleRedis.setState(battleId, state)

const allActed = state.participants.every(p => !p.isAlive || p.isSurrendered || p.hasActedThisRound)

if (allActed) return this._resolveRoundPvp(battleId, state)

return { waiting: true, roundNumber: state.roundNumber }

}

ts

// battles.service.ts — _resolveRoundPvp, в начало (до расчёта снапшотов):

const applyUtility = async (part: LiveParticipant, char: CharacterWithStats) => {

const pending = part.pendingAction ?? ''

if (pending.startsWith('change_weapon:')) {

const itemId = pending.slice('change_weapon:'.length)

// повторная валидация состояния предмета на момент разрешения

const newWeapon = await ItemsRepository.findInstanceById(itemId)

if (newWeapon && newWeapon.ownerId === char.id && newWeapon.status !== 'BROKEN') {

if (part.weaponInstanceId && part.weaponInstanceId !== itemId) {

await ItemsRepository.unequip(part.weaponInstanceId)

}

await ItemsRepository.equip(itemId, null)

part.weaponInstanceId = itemId

}

return { utility: 'change_weapon' as const, itemId }

}

if (pending.startsWith('use_item:')) {

const itemId = pending.slice('use_item:'.length)

if (!part.pocketItemIds?.includes(itemId)) return null   // TD-4: только из лодаута

const item = await ItemsRepository.findInstanceById(itemId)

if (!item || item.status === 'CONSUMED' || item.status === 'DELETED') return null

const hpRestore = item.template.hpBonus ?? 0

part.hpCurrent = Math.min(part.hpMax, part.hpCurrent + hpRestore)

part.pocketItemIds = part.pocketItemIds.filter(id => id !== itemId)

await ItemsRepository.delete(itemId)   // расходник удаляется сразу (фидбэк F, Этап 1.5)

return { utility: 'use_item' as const, itemId, hpRestore }

}

return null

}

const utility1 = await applyUtility(part1, char1)

const utility2 = await applyUtility(part2, char2)

// Участник с utility-действием в этом раунде НЕ атакует:

const turn1 = utility1 ? normalizeTurn({ stance: 'defense4', attackZones: [], blockZones: [] })

: part1.pendingTurn ?? legacyActionToTurn(part1.pendingAction ?? 'attack')

const turn2 = utility2 ? normalizeTurn({ stance: 'defense4', attackZones: [], blockZones: [] })

: part2.pendingTurn ?? legacyActionToTurn(part2.pendingAction ?? 'attack')

Участник, сменивший оружие или лечившийся, получает на этот раунд стойку defense4 (глухая защита) — utility-ход не «бесплатный»: раунд атаки потерян, но зоны закрыты. Эффект аптечки применяется в момент разрешения раунда до обмена ударами обоих (симметрично для обеих сторон). BattleTurn для utility-действий пишется в общем блоке createMany с action: 'USE_ITEM' | 'CHANGE_WEAPON'. Из PvE-ветки change_weapon убирается state.roundNumber++ не нужно — она остаётся PvE-only и её раунд-семантика (бот не бьёт при смене) сохраняется без изменений; из всех PvP-ответов удаляется поле botHp (фронт battle-page.tsx использует player1Hp/player2Hp).

Тесты.

- integration battle-pvp-utility.test.ts: игрок A шлёт use_item, игрок B — зональную атаку → раунд разрешается один раз, roundNumber вырос ровно на 1, HP A = min(hpMax, hp + hpBonus − урон B с учётом defense4-блоков); расходник удалён.

- integration: A шлёт change_weapon, B — атаку → у A новое weaponInstanceId со следующего раунда, в текущем раунде A не наносил ударов.

- регресс: ответ PvP-эндпоинтов не содержит ключа botHp (snapshot-тест схемы ответа).

- unit: парсинг pendingAction для обоих форматов + мусорной строки (fallback в атаку не происходит — utility с несуществующим предметом = потерянный ход в защите).

### 8.8. TD-7: Redis-лок боя короче транзакции финализации

Суть проблемы. submitAction берёт лок BattleRedis.acquireLock(battleId, 5000) — TTL 5 секунд. Внутри лока финализаторы вызывают withTransaction (backend/src/shared/db/transaction.ts): Serializable, timeout: 10000, до 3 ретраев по P2034. Если финализация длится дольше 5 с (нагрузка, ретрай сериализации), лок истекает, второй запрос (даблклик, авторезолв таймера) входит параллельно и повторно выполняет начисления — двойной moneyReward, двойной опыт.

Где в коде. battles.service.ts: submitAction (acquireLock(battleId, 5000)); backend/src/shared/db/redis.ts: BattleRedis.acquireLock/releaseLock (метода продления нет).

Почему блокирует Этап 2. Это готовый дюп денег. В Этапе 1 цена ошибки — лишние 50₽ с бота; в Этапе 2 через это же место пойдут ставки рынка и зарплаты. Раздел 24 объявляет правило «TTL лока > худший случай транзакции с ретраями» обязательным для всех экономических локов — боевой лок приводится к нему первым.

Целевое поведение (канон SPINE): TTL лока 15 с + продление. Расчёт: транзакция 10 с (timeout) + 3 ретрая с backoff 25/50/75 мс + сетевые накладные < 15 с для одной транзакции; перед каждым входом в финализатор лок дополнительно продлевается, что покрывает предшествующие чтения (загрузка бота, скиллов).

План фикса.

ts

// backend/src/shared/db/redis.ts — BattleRedis, добавить:

/** Продлить лок, если токен ещё наш. Возвращает false, если лок потерян. */

async extendLock(id: string, token: string, ttlMs: number): Promise<boolean> {

const script = `

if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then

return redis.call('pexpire', KEYS[1], ARGV[2])

end

return 0

`

const res = await getRedis().eval(script, 1, BattleRedis.lockKey(id), token, String(ttlMs))

return res === 1

},

ts

// battles.service.ts — константа и submitAction. СТАЛО:

const BATTLE_LOCK_TTL_MS = 15_000

// в submitAction:

const lockToken = await BattleRedis.acquireLock(battleId, BATTLE_LOCK_TTL_MS)

if (!lockToken) throw new AppError(ErrorCode.BATTLE_LOCK_FAILED, 'Battle is processing, retry', 409)

Перед каждым вызовом _finishPveBattle / _finishPvpBattle / _finishBattle из submitAction (и из воркера авторезолва раунда):

ts

const extended = await BattleRedis.extendLock(battleId, lockToken, BATTLE_LOCK_TTL_MS)

if (!extended) {

// Лок истёк — состояние могло быть обработано другим воркером. Прерываемся без записи.

throw new AppError(ErrorCode.BATTLE_LOCK_FAILED, 'Battle lock lost, retry', 409)

}

Инвариант документируется в transaction.ts: любой код, комбинирующий Redis-лок и withTransaction, обязан иметь TTL >= timeout + retries × (timeout + backoff) либо продлевать лок между транзакциями. Дефолт acquireLock(id, ttlMs = 10_000) в redis.ts поднимается до 15_000, чтобы вызовы без явного TTL не регрессировали.

Тесты.

- unit (ioredis-mock): extendLock возвращает true для своего токена и false для чужого/истёкшего; после releaseLock продление невозможно.

- integration-конкурентность: два параллельных submitAction с финальным ударом → ровно один CurrencyLog с reasonCode='BATTLE_REWARD' по battleId (регресс: на старом коде с искусственной задержкой 6 с в финализаторе появлялись два).

- unit: константа BATTLE_LOCK_TTL_MS >= 15000 и >= withTransaction timeout + 3 × 100 (арифметический guard-тест, ломается при рассинхроне конфигов).

### 8.9. TD-8: Зональный режим в simulate-balance.ts

Суть проблемы. scripts/simulate-balance.ts симулирует бой через legacy resolveAttack — «один удар в раунд, без зон». Боевая переработка Этапа 1.5 (зоны, стойки, блоки, движение — фидбэк C/D/E/G) сделала прод-бой зональным (resolveZonalAttack, battles.service.ts использует executeStrikes + botChooseTurn). Симулятор проверяет формулы, которыми прод больше не дерётся: win rate и длительность боя в отчёте не соответствуют реальности.

Где в коде. scripts/simulate-balance.ts (импортирует resolveAttack из battle.formulas); зональные примитивы: backend/src/modules/battles/battle.formulas.ts (resolveZonalAttack), backend/src/modules/battles/zones.ts (botChooseTurn, normalizeTurn, armorOfZone).

Почему блокирует Этап 2. Экономический симулятор (раздел 9) берёт из боевого симулятора ключевые входы: money/бой, износ/бой, длительность боя, win rate по снаряжению. Если боевой симулятор считает по устаревшей модели, вся калибровка экономики строится на неверных числах.

Целевое поведение (канон SPINE): режим resolveZonalAttack — стойки/зоны/блокер-сценарий. Запуск: npx tsx scripts/simulate-balance.ts --zonal; без флага — старый режим (сравнение моделей).

План фикса. Добавить в скрипт зональный бой (фрагмент; стиль файла сохраняется):

ts

// scripts/simulate-balance.ts — добавить

import {

resolveZonalAttack,

type ZonalAttackResult,

} from '../backend/src/modules/battles/battle.formulas'

import { botChooseTurn, normalizeTurn, type ZonalTurnInput } from '../backend/src/modules/battles/zones'

import type { BodyZone } from '@prisma/client'

type ZonalStrategy = 'random' | 'attack2' | 'mixed' | 'blocker'

function chooseTurn(strategy: ZonalStrategy): ZonalTurnInput {

if (strategy === 'blocker') {

// Фидбэк G: блокер закрывает 4 зоны из 5, открытая зона — под максимальной бронёй

return normalizeTurn({

stance: 'defense4',

attackZones: [],

blockZones: ['HEAD', 'RIGHT_ARM', 'LEFT_ARM', 'LEGS'] as BodyZone[],  // открыт CHEST (бронежилет)

})

}

if (strategy === 'attack2') {

const zones = pickRandomZones(2)

return normalizeTurn({ stance: 'attack2', attackZones: zones, blockZones: [] })

}

if (strategy === 'mixed') {

return normalizeTurn({ stance: 'mixed', attackZones: pickRandomZones(1), blockZones: pickRandomZones(1) })

}

return botChooseTurn()   // random: как бот на проде

}

function simulateZonalFight(

aSnap: AttackerSnapshot, aDef: DefenderSnapshot, aStrategy: ZonalStrategy, aHp0: number,

bSnap: AttackerSnapshot, bDef: DefenderSnapshot, bStrategy: ZonalStrategy, bHp0: number,

zoneArmorA: (z: BodyZone) => number, zoneArmorB: (z: BodyZone) => number,

): SimResult {

let aHp = aHp0, bHp = bHp0, rounds = 0

let aDmg = 0, bDmg = 0

while (aHp > 0 && bHp > 0 && rounds < 30) {

rounds++

const turnA = chooseTurn(aStrategy)

const turnB = chooseTurn(bStrategy)

const strike = (

atk: AttackerSnapshot, def: DefenderSnapshot, defArmor: (z: BodyZone) => number,

atkTurn: ZonalTurnInput, defTurn: ZonalTurnInput, defHp: number,

) => {

let dealt = 0, counter = 0

for (const zone of atkTurn.attackZones) {

if (defHp - dealt <= 0) break

const r: ZonalAttackResult = resolveZonalAttack(atk, def, {

zone, blockedZones: defTurn.blockZones, zoneArmor: defArmor(zone),

})

if (r.hit && !r.dodge && !r.block) dealt += r.finalDamage

if (r.counterDamage > 0) counter += r.counterDamage

}

return { dealt, counter }

}

const first = calcInitiative(3, 3, 1, aSnap.equipmentWeight) >= calcInitiative(3, 3, 1, bSnap.equipmentWeight)

const order = first ? ([['a'], ['b']] as const) : ([['b'], ['a']] as const)

for (const [side] of order) {

if (aHp <= 0 || bHp <= 0) break

if (side === 'a') {

const { dealt, counter } = strike(aSnap, bDef, zoneArmorB, turnA, turnB, bHp)

bHp = Math.max(0, bHp - dealt); aHp = Math.max(0, aHp - counter); aDmg += dealt

} else {

const { dealt, counter } = strike(bSnap, aDef, zoneArmorA, turnB, turnA, aHp)

aHp = Math.max(0, aHp - dealt); bHp = Math.max(0, bHp - counter); bDmg += dealt

}

}

}

return { rounds, won: bHp <= 0, playerDmgDealt: aDmg, botDmgDealt: bDmg, playerHpLeft: aHp, botHpLeft: bHp }

}

Обязательные зональные сценарии отчёта: (1) random vs random — паритет с прод-ботом; (2) attack2 vs blocker — проверка фидбэка G: блокер должен быть жизнеспособен (win rate 40–60% против равного по силе атакующего), пробитие блока только через LUCK; (3) mixed vs attack2; (4) все 8 сценариев Этапа 1 в зональном исполнении. Дополнительно скрипт выводит moneyPerHour-оценку по каждому сценарию (rounds × длительность раунда 7 с + оверхед) — это вход для simulate-economy.ts (раздел 9.3).

Тесты. Скрипт — инструмент, не прод-код; но добавляется CI-smoke scripts/simulate-balance.smoke.test.ts: 200 зональных боёв сценария (1) выполняются без исключений, win rate в пределах [10%, 90%], средние раунды в [2, 30] — ловит поломку сигнатур зональных формул при рефакторингах.

### 8.10. TD-9: Чистка нагрузочных аккаунтов и диска на проде

Суть проблемы. После нагрузочного тестирования Этапа 1 в прод-БД осталось ~4100 синтетических аккаунтов: они засоряют поиск по нику, топы, и главное — базовые метрики экономики (совокупный M0/M2 стартует с мусорной массы стартовых 1250₽ × 4100 ≈ 5.1 млн фантомных рублей — см. BalanceConfig.character.startMoney). Параллельно docker builder cache занял диск до 79% — деплой миграций E1 с таким запасом рискован.

Где. Прод-БД (таблицы users/characters и связанные), прод-хост (docker builder cache).

Почему блокирует Этап 2. Раздел 30 вводит ежедневные метрики (M2, эмиссия/сутки, активные игроки). Если стартовый срез засорён, двухфазный коридор M2 (D1–D30 ≤ 5%/день, далее ≤ 5%/неделю) неотличим от шума. Диск ниже 20% свободного — стоп-фактор для prisma migrate deploy (раздел 41).

Целевое поведение (канон SPINE): скрипт чистки + бэкап до/после + docker builder prune.

Зафиксированное решение. Идентификация нагрузочных аккаунтов: (User.login LIKE 'loadtest\_%' ESCAPE '\' ИЛИ User.email LIKE '%@loadtest.local' ИЛИ nickname/login по паттернам 'ZP2\_%', 'MvProd%', 'ZoneProd%', 'TZ\_%', 'ProdProf%') И registered_at в окне нагрузочного тестирования 20–21.07.2026. Режим по умолчанию — dry-run (печатает 20 случайных совпадений и агрегаты, ничего не удаляет); боевой запуск требует env CONFIRM_CLEANUP=yes и обязательной проверки свежего бэкапа (моложе 24 ч).

План фикса. Скрипт scripts/cleanup-loadtest-accounts.ts:

ts

/**

* Чистка нагрузочных аккаунтов (TD-9).

* DRY RUN (по умолчанию):  npx tsx scripts/cleanup-loadtest-accounts.ts

* БОЕВОЙ:                  CONFIRM_CLEANUP=yes npx tsx scripts/cleanup-loadtest-accounts.ts

*/

import { statSync } from 'fs'

import { prisma } from '../backend/src/shared/db/prisma'

const BATCH = 200

// Dry-run по умолчанию; боевой режим только при CONFIRM_CLEANUP=yes

const dryRun = process.env.CONFIRM_CLEANUP !== 'yes'

// Паттерны синтетических аккаунтов нагрузочного тестирования

const NAME_PATTERNS = ['ZP2_', 'MvProd', 'ZoneProd', 'TZ_', 'ProdProf']

// Окно нагрузочного тестирования: 20–21.07.2026

const REGISTERED_FROM = new Date('2026-07-20T00:00:00Z')

const REGISTERED_TO = new Date('2026-07-22T00:00:00Z')

/** Боевой запуск требует свежий бэкап (моложе 24 ч); путь — env BACKUP_FILE. */

function assertFreshBackup(): void {

const path = process.env.BACKUP_FILE

if (!path) throw new Error('Боевой запуск требует BACKUP_FILE — путь к свежему бэкапу')

const ageHours = (Date.now() - statSync(path).mtimeMs) / 3_600_000

if (ageHours > 24) throw new Error(`Бэкап старше 24 ч (${ageHours.toFixed(1)} ч) — сделайте свежий`)

}

async function main() {

const where = {

AND: [

{

OR: [

{ login: { startsWith: 'loadtest_' } },

{ email: { endsWith: '@loadtest.local' } },

...NAME_PATTERNS.map(p => ({ login: { startsWith: p } })),

...NAME_PATTERNS.map(p => ({ characters: { some: { nickname: { startsWith: p } } } })),

],

},

{ registeredAt: { gte: REGISTERED_FROM, lt: REGISTERED_TO } },

],

}

const total = await prisma.user.count({ where })

const sample = await prisma.user.findMany({ where, take: 20, select: { login: true, email: true, registeredAt: true } })

console.log(`Найдено нагрузочных аккаунтов: ${total}`)

console.table(sample)

if (dryRun) {

console.log('Dry-run (по умолчанию). Боевой запуск: CONFIRM_CLEANUP=yes + BACKUP_FILE.')

return

}

assertFreshBackup()   // обязательная проверка свежего бэкапа (< 24 ч)

// Удаление пачками, порядок — от листьев FK-графа к корню.

for (;;) {

const users = await prisma.user.findMany({ where, take: BATCH, select: { id: true } })

if (users.length === 0) break

const userIds = users.map(u => u.id)

const chars = await prisma.character.findMany({ where: { userId: { in: userIds } }, select: { id: true } })

const charIds = chars.map(c => c.id)

await prisma.$transaction([

prisma.battleTurn.deleteMany({ where: { OR: [{ actorCharId: { in: charIds } }, { targetCharId: { in: charIds } }] } }),

prisma.battleParticipant.deleteMany({ where: { characterId: { in: charIds } } }),

prisma.currencyLog.deleteMany({ where: { characterId: { in: charIds } } }),

prisma.itemLog.deleteMany({ where: { characterId: { in: charIds } } }),

prisma.itemInstance.deleteMany({ where: { ownerId: { in: charIds } } }),

prisma.weaponSkill.deleteMany({ where: { characterId: { in: charIds } } }),

prisma.characterStats.deleteMany({ where: { characterId: { in: charIds } } }),

prisma.character.deleteMany({ where: { id: { in: charIds } } }),

prisma.user.deleteMany({ where: { id: { in: userIds } } }),

])

console.log(`Удалена пачка: ${userIds.length} users / ${charIds.length} characters`)

}

console.log('Готово.')

}

main().finally(() => prisma.$disconnect())

Регламент прод-операции (выполняется строго по порядку, фиксируется в журнале деплоя — раздел 41):

bash

# 1. Бэкап ДО

pg_dump "$DATABASE_URL" -Fc -f backup_before_cleanup_$(date +%Y%m%d_%H%M).dump

# 2. Dry-run (режим по умолчанию) + ручная проверка выборки

npx tsx scripts/cleanup-loadtest-accounts.ts

# 3. Боевой запуск (скрипт проверяет свежесть бэкапа из шага 1: < 24 ч)

CONFIRM_CLEANUP=yes BACKUP_FILE=backup_before_cleanup_<ts>.dump npx tsx scripts/cleanup-loadtest-accounts.ts

# 4. Бэкап ПОСЛЕ + контрольные счётчики

pg_dump "$DATABASE_URL" -Fc -f backup_after_cleanup_$(date +%Y%m%d_%H%M).dump

# 5. Диск: чистка builder cache и контроль

docker builder prune -f

df -h /

Критерий приёмки: счётчик по полному фильтру скрипта (login LIKE 'loadtest\_%' / email LIKE '%@loadtest.local' / паттерны ZP2_, MvProd, ZoneProd, TZ_, ProdProf при registered_at в окне 20–21.07.2026) = 0; количество «живых» пользователей не изменилось (сверка счётчика до/после по инвертированному фильтру); свободный диск ≥ 35%.

Тесты. Интеграционный тест скрипта на тестовой БД: сидируются 5 loadtest-аккаунтов (registered_at в окне 20–21.07.2026) и 2 обычных с боями и предметами → после запуска loadtest-данные удалены полностью (0 сирот в battle_participants, currency_logs), обычные аккаунты нетронуты; запуск без CONFIRM_CLEANUP=yes (dry-run по умолчанию) ничего не удаляет.

### 8.11. Порядок выполнения и приёмка подэтапа E0

Последовательность внутри E0 (зависимости): TD-1 (независим) → TD-7 (лок, до любых правок финализаторов) → TD-3 (хелпер прогрессии) → TD-2 (surrender использует хелпер) → TD-5 (поля наград) → TD-4 (лодаут) → TD-6 (PvP-раунд) → TD-8 (симулятор) → TD-9 (прод-операция после деплоя кода). Критерии приёмки E0 входят в общий чек-лист раздела 42: все регресс-тесты зелёные в CI, smoke на проде — админ-логин, PvE-бой со сдачей, PvP-дуэль с level-up, история боёв с ненулевыми наградами, simulate-balance --zonal формирует отчёт. Только после этого стартует E1.

## 9. Экономический симулятор (инструмент баланса, фидбэк заказчика «H»)

### 9.1. Назначение и происхождение требования

Заказчик (фидбэк раунда 2, пункт H): «экономику считать будет ппц. А может есть такая профессия, кто сможет помочь? …Чтобы выстроил ценообразование, получение денег в боях пропорционально». Профессия называется «гейм-экономист / systems & economy designer», но нанимать её не нужно: её ежедневную работу выполняет инструмент — детерминированная модель-симуляция, которая связывает все источники денег (бои, зарплаты, продажа ресурсов), все стоки (ремонт, комиссии рынка, покупки, улучшения) и прогоняет сотни виртуальных игроков через тысячи виртуальных дней. Изменение любого коэффициента в BalanceConfig.economy немедленно показывает эффект на доходах, инфляции и окупаемости — до деплоя, а не после жалоб игроков.

Симулятор — обязательный артефакт подэтапа E0 (см. раздел 40): он должен существовать ДО ввода первой экономической механики, потому что каждый подэтап E1–E5 принимается только с приложенным отчётом симуляции (см. разделы 31, 42, 43).

Файл: scripts/simulate-economy.ts. Сосед и поставщик боевых входов — scripts/simulate-balance.ts (зональный режим, TD-8, раздел 8.9). Оба скрипта импортируют реальные формулы и конфиги backend напрямую (как simulate-balance.ts уже импортирует battle.formulas и stats.formulas) — запрещено дублировать формулы копипастой: симулятор обязан считать тем же кодом, которым считает прод, либо константами, снабжёнными комментарием-ссылкой на источник синхронизации.

### 9.2. Принципы построения

- Один источник истины. Все коэффициенты — из BalanceConfig.economy (новый блок в backend/src/config/balance.config.ts, см. разделы 18, 28) и seed-таблиц (раздел 27, канонические значения — SPINE §7). Симулятор не имеет собственных «магических чисел» баланса.

- Детерминированность. PRNG с сидом (mulberry32, флаг --seed), по умолчанию сид фиксирован — два запуска на одном коде дают идентичный отчёт; отчёты можно диффать между PR.

- Модель, не эмуляция. Симулятор не поднимает БД/Redis и не дергает API: это чистая функция от конфигов к метрикам. Время симуляции 30 дней × 300 игроков — секунды.

- Отчёт — артефакт. stdout-таблица для человека + JSON для CI и истории (кладётся в PR подэтапа, см. раздел 43).

- Коридор = контракт. Симулятор знает целевые коридоры (см. 9.8) и возвращает exit code 1, если хотя бы один нарушен — прогон встраивается в CI как gate подэтапов E1–E5 (зафиксированное решение).

### 9.3. Входные данные

| Блок входа | Источник | Что берётся |
| --- | --- | --- |
| Работа | BalanceConfig.economy + seed объектов (раздел 27) | baseSalary, shiftDurationMinutes, baseProductionExp, producesResourceCode, outputAmountMin/Max, requiredProductionLevel, economicExpReward шести объектов SPINE §7 |
| PL-прогрессия | BalanceConfig.economy | Таблица PL 0–10: пороги 0/50/150/350/700/1200/2000/3200/5000/7500/11000, эффективность 1 + PL × 0.03 |
| Ресурсы | seed ресурсов (раздел 27) | basePrice, weight 13 ресурсов/деталей SPINE §7 |
| Госскупка | формулы SPINE §5 | moneyReturn = floor(amount × basePrice × 0.25), ecoExp = round(amount × basePrice × 0.01) |
| Рынок | формулы SPINE §5 | listingFee = max(5, round(price × 0.02)), saleTax = round(price × 0.05), срок лота 72 ч, лимит 10 лотов |
| Улучшения | формулы SPINE §5 | upgradeCost = round(priceBase × 0.15 × nextTotalLevel^1.4 × qualityCoeff), successChance = clamp(0.9 − currentTotalLevel × 0.12 + productionLevel × 0.01, 0.15, 0.95), ресурсы `nextTotalLevel × comp_weapon_part |
| Ремонт | BalanceConfig.repair + SPINE §5 | calcRepairCost (basePrice/120 × qualityCoeff), детали ceil((lostDurability / durabilityMax) × itemTier × (1 + 0.5 × upgradeLevel)) |
| Бои | scripts/simulate-balance.ts --zonal (TD-8) | money/бой по ботам, win rate, раунды/бой, износ/бой; денежные диапазоны ботов — константы, синхронизированные с backend/prisma/seed.ts |
| Цены tier-2 | seed магазинов (раздел 27) | Цены weapon_tt_private 2400₽, armor_army_vest_private 5200₽ и др.; детали в магазинах по basePrice × 1.5 |

### 9.4. Модель виртуального игрока и профили

Виртуальный игрок — структура: { profileKey, money, productionLevel, productionExp, economicExp, weaponTier, upgradeTotalLevel, inventoryResources: Map<code, amount>, activeListings: Listing[] }. Стартовые деньги — BalanceConfig.character.startMoney (1250₽).

Три канонических профиля активности (зафиксированное решение; числа — параметры конструктора, меняются флагами):

| Профиль | key | Боёв/день | Смен/день | Поведение с ресурсами | Покупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боец | fighter | 15 | 0 | Покупает детали для ремонта на рынке; ресурсов не добывает | Расходники 2/день, ремонт каждый день, улучшения при накоплении ×1.5 от ожидаемой цены попытки |
| Работяга | worker | 1 | 8 (дневной лимит SPINE §5) | Добывает; 50% продаёт государству сразу, 50% выставляет на рынок с наценкой | Ремонт минимален (1 бой/день), копит на tier-2 броню |
| Смешанный | mixed | 6 | 4 | Добывает под собственный ремонт, излишки — государству | Расходники 1/день, ремонт, улучшение после покупки tier-2 |

Смены выбираются жадно: лучший доступный по PL объект из seed (при PL0 — obj_market_loader 120₽/45мин, obj_warehouse_station 100₽, obj_scrapyard 80₽ + ресурс; с PL1 добавляется obj_garage_workshop, с PL2 — obj_small_factory, с PL3 — obj_parts_factory). «8 смен» — модель верхней границы дневного лимита; реальная достижимость по времени (минуты смен) выводится в отчёт отдельной строкой hoursSpent и обязана быть ≤ 10 ч.

### 9.5. Модель виртуального дня (пошаговый алгоритм)

Для каждого игрока каждый день выполняется строго в порядке:

- Бои. battlesPerDay итераций: исход и параметры — из констант зонального боевого симулятора (WIN_RATE, MONEY_PER_WIN по таблице ботов, DUR_LOSS_WEAPON, HITS_TAKEN). Победа: money += randomInt(botMoneyMin, botMoneyMax) — учитывается как эмиссия (minted). Поражение: 0. Износ оружия/брони аккумулируется.

- Смены. shiftsPerDay итераций: finalSalary = round(baseSalary × objectLevelCoeff × workerEfficiency × random(0.9, 1.1)), кламп [1, baseSalary × 3]; objectLevelCoeff = 1 + 0.25 × (objectLevel − 1) (в Этапе 2 objectLevel=1 → 1.0); workerEfficiency = 1 + productionLevel × 0.03. Зарплата — эмиссия. productionExp += round(baseProductionExp × objectLevelCoeff); PL пересчитывается по таблице. Выпуск ресурса: randomInt(outputAmountMin, outputAmountMax) в инвентарь.

- Ремонт. Если накопленный износ ≥ порога (оружие < 30% прочности): денежная часть calcRepairCost — сток (burned); если предмет tier ≥ 2 или улучшен — детали requiredParts списываются из инвентаря либо докупаются на внутреннем рынке (см. 9.6).

- Продажи. Работяга/смешанный: ресурсы государству — floor(amount × basePrice × 0.25) (эмиссия) — либо на внутренний рынок (перераспределение + сток комиссий).

- Покупки. Расходники в госмагазине (сток), tier-2 в частных магазинах (сток; цены из seed), детали на рынке (перераспределение).

- Улучшения. Боец/смешанный при достатке денег: списание upgradeCost (сток) + ресурсы; бросок successChance; при провале — деньги и ресурсы сгорают, предмет не меняется (SPINE §5).

- Фиксация метрик дня: minted, burned, балансы, сделки рынка.

### 9.6. Внутренний рынок между профилями

Рынок моделируется одним стаканом на ресурс: работяги выставляют лоты по basePrice × markup (markup ~ равномерно 1.2–2.0), платя listingFee (сток немедленно); бойцы покупают самый дешёвый лот при потребности в деталях; при продаже продавец получает price − saleTax (saleTax — сток), покупатель платит price (перераспределение). Непроданные 72 виртуальных часа лоты снимаются как EXPIRED — listingFee не возвращается (SPINE §5). Из стакана считается медианная цена лота по каждому ресурсу и дню. Самовыкуп в модели отсутствует по построению (владелец лота исключается из покупателей), что соответствует запрету SPINE §5.

### 9.7. Метрики

| Метрика | Определение | Разрез |
| --- | --- | --- |
| incomePerDay | Все поступления денег игроку за день (бои + зарплата + госскупка + выручка рынка − налоги) | mean/median/p25/p75, по профилю |
| repairCostPerDay | Деньги, потраченные на ремонт (без деталей) | по профилю; + repairShare = доля от дохода |
| mintedPerDay | Эмиссия: бои + зарплаты + госскупка | всего и по источникам |
| burnedPerDay | Стоки: ремонт + покупки в гос/частных магазинах + listingFee + saleTax + upgradeCost | всего и по стокам |
| sinkShare | burnedPerDay / mintedPerDay (в устойчивом окне: дни 8–30, первые 7 дней — разгон) | всего |
| netEmissionPerDay | mintedPerDay − burnedPerDay | всего |
| m2 | Сумма money всех виртуальных игроков на конец дня | ряд по дням; m2GrowthPct = средний дневной прирост в окне 8–30 |
| medianLotPrice | Медианная цена закрытых (SOLD) лотов | по ресурсу |
| upgradePaybackDays | expectedUpgradeCost / dailyIncomeUplift, где expectedUpgradeCost = (деньги + рыночная цена ресурсов) / successChance, uplift — прирост money/день бойца от уровня DAMAGE (константа из зонального прогона simulate-balance) | по уровням 1–3 |
| plProgress | День достижения PL1/PL3/PL5/PL10 работягой | по профилю |
| hoursSpent | Затраты времени в день (минуты смен + раунды боёв × 7 с) | по профилю |

### 9.8. Целевые коридоры

Основные коридоры (канон; полный план симуляций и коридоров — раздел 31):

| Метрика | Коридор | Реакция при выходе |
| --- | --- | --- |
| Доход активного игрока (каждый из трёх профилей) | 600–1200 ₽/день | Тюнинг baseSalary объектов / money-наград ботов; повторный прогон |
| Доля стоков | sinkShare ≥ 0.40 | Усиление ремонта/комиссий или ослабление эмиссии |
| Рост денежной массы | двухфазный: ранняя фаза D1–D30 — m2GrowthPct ≤ 5%/день (окно 8–30); устойчивая фаза (после D30) — ≤ 5%/неделю | Как выше; критерий блокирующий |

Вторичные коридоры (зафиксированные решения; нарушение — warning в отчёте, не блокирует):

| Метрика | Коридор |
| --- | --- |
| repairShare бойца | 10–25% дохода |
| medianLotPrice ресурса | 0.4–1.6 × basePrice (ниже 0.25 × — рынок бессмыслен против госскупки 25%) |
| upgradePaybackDays уровня 1 | ≤ 7 дней |
| plProgress до PL3 у работяги | 4–10 дней |
| hoursSpent любого профиля | ≤ 10 ч/день |

### 9.9. Запуск и CLI

bash

# Базовый прогон: 300 игроков (100 на профиль), 30 дней, фиксированный сид

npx tsx scripts/simulate-economy.ts

# Параметры

npx tsx scripts/simulate-economy.ts --days 90 --players 600 --seed 42

npx tsx scripts/simulate-economy.ts --profile worker          # только один профиль

npx tsx scripts/simulate-economy.ts --json report-e2.json     # JSON-отчёт в файл

npx tsx scripts/simulate-economy.ts --quiet --json out.json   # для CI: только exit code + файл

Флаги: --days (default 30), --players (default 300, делится на профили поровну), --profile fighter|worker|mixed|all (default all), --seed (default 90210), --json <path>, --quiet. Exit code: 0 — все основные коридоры в норме; 1 — есть нарушение основного коридора (CI-gate).

### 9.10. Формат отчёта

stdout — таблицы console.table по блокам: профили (доход/ремонт/часы), эмиссия и стоки по источникам, M2-динамика, рынок, улучшения, вердикты. JSON (schema фиксируется в scripts/simulate-economy.types.ts):

json

{

"meta": { "generatedAt": "2026-07-27T12:00:00Z", "days": 30, "players": 300, "seed": 90210, "gitRef": "e0-simulator" },

"profiles": {

"fighter": { "incomePerDay": { "mean": 812, "median": 790, "p25": 655, "p75": 942 }, "repairShare": 0.19, "hoursSpent": 2.4 },

"worker":  { "incomePerDay": { "mean": 934, "median": 921, "p25": 869, "p75": 1004 }, "repairShare": 0.02, "hoursSpent": 6.1 },

"mixed":   { "incomePerDay": { "mean": 878, "median": 861, "p25": 742, "p75": 1010 }, "repairShare": 0.11, "hoursSpent": 4.0 }

},

"emission": {

"mintedPerDay": { "battles": 41200, "salaries": 156400, "govSell": 21800 },

"burnedPerDay": { "repair": 30100, "shops": 44900, "listingFee": 4300, "saleTax": 9800, "upgrades": 12200 },

"sinkShare": 0.462, "netEmissionPerDay": 118100

},

"m2": { "start": 375000, "end": 1917000, "growthPctPerDay": 0.041 },

"market": { "medianLotPrice": { "res_scrap_metal": 11, "comp_repair_kit": 61, "comp_weapon_part": 84 } },

"upgrades": { "paybackDays": { "level1": 4.6, "level2": 8.9 } },

"verdicts": {

"incomeCorridor": "OK", "sinkShare": "OK", "m2Growth": "OK",

"warnings": ["upgradePaybackDays level2 = 8.9 > 7"]

}

}

Числа в примере иллюстративные; фактические значения — результат прогона на текущем конфиге.

### 9.11. Пример кода ядра симуляции

Стиль — как в scripts/simulate-balance.ts: плоский скрипт, типы рядом, реальные импорты из backend.

ts

/**

* ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР — Этап 2 (ТЗ раздел 9, фидбэк заказчика «H»)

* Связывает источники денег (бои, смены, госскупка) и стоки (ремонт,

* магазины, комиссии, улучшения); проверяет целевые коридоры раздела 9.8.

*

* Запуск: npx tsx scripts/simulate-economy.ts --days 30 --players 300

*/

import { writeFileSync } from 'fs'

import { BalanceConfig } from '../backend/src/config/balance.config'

import { calcRepairCost } from '../backend/src/modules/stats/stats.formulas'

// ─── Детерминированный PRNG (mulberry32) ─────────────────────────────────────

function mulberry32(seed: number) {

return () => {

seed |= 0; seed = (seed + 0x6D2B79F5) | 0

let t = Math.imul(seed ^ (seed >>> 15), 1 | seed)

t = (t + Math.imul(t ^ (t >>> 7), 61 | t)) ^ t

return ((t ^ (t >>> 14)) >>> 0) / 4294967296

}

}

const argOf = (name: string, def: number) => {

const i = process.argv.indexOf(`--${name}`)

return i > 0 ? Number(process.argv[i + 1]) : def

}

const DAYS = argOf('days', 30)

const PLAYERS = argOf('players', 300)

const rand = mulberry32(argOf('seed', 90210))

const randInt = (min: number, max: number) => Math.floor(rand() * (max - min + 1)) + min

// ─── Входные таблицы: seed раздела 27 (SPINE §7) ─────────────────────────────

const eco = BalanceConfig.economy   // новый блок конфига, раздел 28

const RESOURCES: Record<string, { basePrice: number }> = {

res_scrap_metal: { basePrice: 8 },  res_fabric: { basePrice: 6 },

res_wood: { basePrice: 5 },         comp_fastener: { basePrice: 12 },

comp_metal_plate: { basePrice: 30 }, comp_weapon_part: { basePrice: 60 },

comp_repair_kit: { basePrice: 45 },

}

interface ObjectRow {

code: string; plReq: number; minutes: number; baseSalary: number

baseProdExp: number; produces?: { code: string; min: number; max: number }

}

const OBJECTS: ObjectRow[] = [

{ code: 'obj_warehouse_station', plReq: 0, minutes: 30, baseSalary: 100, baseProdExp: 8 },

{ code: 'obj_scrapyard',         plReq: 0, minutes: 30, baseSalary: 80,  baseProdExp: 10, produces: { code: 'res_scrap_metal', min: 2, max: 4 } },

{ code: 'obj_market_loader',     plReq: 0, minutes: 45, baseSalary: 120, baseProdExp: 8 },

{ code: 'obj_garage_workshop',   plReq: 1, minutes: 60, baseSalary: 160, baseProdExp: 15, produces: { code: 'comp_fastener', min: 1, max: 2 } },

{ code: 'obj_small_factory',     plReq: 2, minutes: 60, baseSalary: 220, baseProdExp: 20, produces: { code: 'comp_metal_plate', min: 1, max: 2 } },

{ code: 'obj_parts_factory',     plReq: 3, minutes: 90, baseSalary: 300, baseProdExp: 28, produces: { code: 'comp_weapon_part', min: 1, max: 1 } },

]

// PL-таблица Этапа 2 (cap 10) — раздел 11

const PL_THRESHOLDS = [0, 50, 150, 350, 700, 1200, 2000, 3200, 5000, 7500, 11000]

const plFromExp = (exp: number) => {

let pl = 0

for (let i = 0; i < PL_THRESHOLDS.length; i++) if (exp >= PL_THRESHOLDS[i]) pl = i

return Math.min(pl, 10)

}

// Боевые входы — синхронизированы с simulate-balance --zonal (TD-8) и prisma/seed.ts

const BATTLE = { winRate: 0.6, moneyPerWin: [25, 60] as const, weaponDurLossPerFight: 3 /* синхронизировано с разделами 28.6/31.3 */, avgRounds: 6 }

const WEAPON = { basePrice: 800, durabilityMax: 60, tier: 1 }   // ПМ, госмагазин Этапа 1

// ─── Формулы SPINE §5 ────────────────────────────────────────────────────────

const workerEfficiency = (pl: number) => 1 + pl * 0.03

const objectLevelCoeff = (objectLevel: number) => 1 + 0.25 * (objectLevel - 1)

const finalSalary = (base: number, objLevel: number, pl: number) => {

const raw = Math.round(base * objectLevelCoeff(objLevel) * workerEfficiency(pl) * (0.9 + rand() * 0.2))

return Math.max(1, Math.min(raw, base * 3))

}

const govSellReturn = (amount: number, basePrice: number) => Math.floor(amount * basePrice * 0.25)

const listingFee = (price: number) => Math.max(5, Math.round(price * 0.02))

const saleTax = (price: number) => Math.round(price * 0.05)

// ─── Виртуальный игрок ───────────────────────────────────────────────────────

interface Profile { key: 'fighter' | 'worker' | 'mixed'; battles: number; shifts: number }

const PROFILES: Profile[] = [

{ key: 'fighter', battles: 15, shifts: 0 },

{ key: 'worker',  battles: 1,  shifts: 8 },

{ key: 'mixed',   battles: 6,  shifts: 4 },

]

interface Player {

profile: Profile; money: number; prodExp: number

weaponDurLost: number; resources: Map<string, number>

incomeToday: number; repairToday: number

}

const makePlayer = (profile: Profile): Player => ({

profile, money: BalanceConfig.character.startMoney, prodExp: 0,

weaponDurLost: 0, resources: new Map(), incomeToday: 0, repairToday: 0,

})

// ─── День игрока ─────────────────────────────────────────────────────────────

const ledger = { minted: 0, burned: 0 }

function liveDay(p: Player): void {

p.incomeToday = 0; p.repairToday = 0

// 1. Бои

for (let i = 0; i < p.profile.battles; i++) {

if (rand() < BATTLE.winRate) {

const reward = randInt(BATTLE.moneyPerWin[0], BATTLE.moneyPerWin[1])

p.money += reward; p.incomeToday += reward; ledger.minted += reward

}

p.weaponDurLost += BATTLE.weaponDurLossPerFight

}

// 2. Смены (жадный выбор объекта по PL)

for (let i = 0; i < p.profile.shifts; i++) {

const pl = plFromExp(p.prodExp)

const obj = [...OBJECTS].reverse().find(o => o.plReq <= pl)!

const salary = finalSalary(obj.baseSalary, 1, pl)

p.money += salary; p.incomeToday += salary; ledger.minted += salary

p.prodExp += Math.round(obj.baseProdExp * objectLevelCoeff(1))

if (obj.produces) {

const got = randInt(obj.produces.min, obj.produces.max)

p.resources.set(obj.produces.code, (p.resources.get(obj.produces.code) ?? 0) + got)

}

}

// 3. Ремонт (порог: потеряно >= 50% прочности)

if (p.weaponDurLost >= WEAPON.durabilityMax * 0.5) {

const cost = calcRepairCost(WEAPON.basePrice, p.weaponDurLost, 'COMMON')

if (p.money >= cost) {

p.money -= cost; p.repairToday += cost; ledger.burned += cost

p.weaponDurLost = 0

}

}

// 4. Госскупка излишков (кроме бойца)

if (p.profile.key !== 'fighter') {

for (const [code, amount] of p.resources) {

const keep = p.profile.key === 'mixed' ? Math.min(amount, 3) : 0

const sell = amount - keep

if (sell > 0) {

const ret = govSellReturn(sell, RESOURCES[code].basePrice)

p.money += ret; p.incomeToday += ret; ledger.minted += ret

p.resources.set(code, keep)

}

}

}

}

// ─── Прогон и отчёт ──────────────────────────────────────────────────────────

const players = Array.from({ length: PLAYERS }, (_, i) => makePlayer(PROFILES[i % PROFILES.length]))

const m2ByDay: number[] = []

const incomeByProfile = new Map<string, number[]>()

for (let day = 1; day <= DAYS; day++) {

for (const p of players) {

liveDay(p)

if (day > 7) {   // окно устойчивости: дни 8..DAYS

const arr = incomeByProfile.get(p.profile.key) ?? []

arr.push(p.incomeToday); incomeByProfile.set(p.profile.key, arr)

}

}

m2ByDay.push(players.reduce((s, p) => s + p.money, 0))

}

const median = (a: number[]) => [...a].sort((x, y) => x - y)[Math.floor(a.length / 2)] ?? 0

const m2Growth = Math.pow(m2ByDay[DAYS - 1] / m2ByDay[7], 1 / (DAYS - 8)) - 1

const sinkShare = ledger.burned / Math.max(1, ledger.minted)

let failed = false

console.log('═══ СИМУЛЯЦИЯ ЭКОНОМИКИ — Этап 2 ═══')

for (const prof of PROFILES) {

const med = median(incomeByProfile.get(prof.key) ?? [])

const ok = med >= 600 && med <= 1200

if (!ok) failed = true

console.log(`${prof.key.padEnd(8)} медианный доход/день: ${med}р  коридор 600-1200  ${ok ? '[OK]' : '[FAIL]'}`)

}

console.log(`sinkShare: ${(sinkShare * 100).toFixed(1)}%  (цель >= 40%)  ${sinkShare >= 0.4 ? '[OK]' : '[FAIL]'}`)

// Коридор M2 двухфазный (9.8): ранняя фаза D1–D30 — <= 5%/день;

// устойчивая фаза (прогоны --days > 30) — <= 5%/неделю (~0.70%/день).

const m2DailyLimit = DAYS <= 30 ? 0.05 : Math.pow(1.05, 1 / 7) - 1

console.log(`рост M2/день: ${(m2Growth * 100).toFixed(2)}%  (лимит ${(m2DailyLimit * 100).toFixed(2)}%)  ${m2Growth <= m2DailyLimit ? '[OK]' : '[FAIL]'}`)

if (sinkShare < 0.4 || m2Growth > m2DailyLimit) failed = true

const jsonIdx = process.argv.indexOf('--json')

if (jsonIdx > 0) {

writeFileSync(process.argv[jsonIdx + 1], JSON.stringify({ m2ByDay, sinkShare, m2Growth, ledger }, null, 2))

}

process.exit(failed ? 1 : 0)

Фрагмент показывает ядро (профили, день, эмиссия/стоки, M2, вердикты). Полная версия обязана дополнительно реализовать: внутренний рынок (9.6) с listingFee/saleTax, ремонт деталями для tier-2, покупки в частных магазинах, улучшения с successChance и метрикой окупаемости, разбивку minted/burned по источникам, перцентили и --profile/--quiet. Функции listingFee/saleTax уже определены в ядре и подключаются в блоке рынка.

### 9.12. Использование симулятора при тюнинге подэтапов E1–E5

Симулятор — gate каждого экономического подэтапа: PR подэтапа не мержится без свежего JSON-отчёта в артефактах (раздел 43) и зелёного exit code по основным коридорам. По мере реализации подэтапов соответствующие блоки модели переключаются с «плановых» констант на фактические конфиги:

| Подэтап | Что включается в модель | Что тюнингуем по отчёту | Критерий gate |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Ресурсы, госскупка 25%, идемпотентность (на модель не влияет) | basePrice ресурсов: цикл «смена → ресурс → госскупка» не должен выводить работягу за 1200₽/день | Основные коридоры + medianLotPrice warning-чек |
| E2 | Реальные baseSalary/baseProductionExp из seed, лимит 8 смен, PL-прогрессия | Зарплаты шести объектов; скорость PL0→PL3 (4–10 дней); hoursSpent ≤ 10 ч | Доход работяги в коридоре, plProgress в норме |
| E3 | Цены tier-2 частных магазинов, ремонт деталями (requiredParts), детали по basePrice × 1.5 | Цены tier-2 (окупаются бойцом за 3–6 дней накоплений), доступность comp_repair_kit; repairShare бойца 10–25% | sinkShare ≥ 0.40 с учётом новых стоков |
| E4 | Внутренний рынок: listingFee 2%, saleTax 5%, 72 ч, лимит 10 лотов | Комиссии (суммарное сжигание рынка 5–12% оборота), medianLotPrice в 0.4–1.6 × basePrice | Рынок не убивает госскупку и наоборот |
| E5 | Улучшения: upgradeCost, successChance, ресурсы; аплифт дохода от DAMAGE-уровней из simulate-balance --zonal | Коэффициенты 0.15/1.4/0.12: upgradePaybackDays уровня 1 ≤ 7; полный прогон всех метрик, финальная фиксация BalanceConfig.economy | ВСЕ коридоры, включая вторичные; отчёт прикладывается к приёмке этапа (раздел 42) |

Регламент тюнинга: менять не более одного-двух коэффициентов на итерацию → прогон → диф JSON-отчётов (детерминированный сид делает диф осмысленным) → фиксация в PR-описании «коэффициент X: было/стало, эффект на метрики». Прямые правки чисел на проде без прогона симулятора запрещены (см. раздел 34 — админ-контур не даёт менять BalanceConfig).

### 9.13. Ограничения модели и правила ревизии

Симулятор — модель средних, а не эмуляция сервера: он не проверяет идемпотентность, гонки и корректность транзакций (это делают integration-тесты, раздел 38) и не предсказывает поведение живых игроков (спекуляции, картели, скупку — их ловят метрики прода, раздел 30). Константы боевого блока (BATTLE, WEAPON, аплифт улучшений) синхронизируются с simulate-balance --zonal при каждом изменении боевых формул или seed ботов — рассинхрон констант считается багом симулятора. После запуска Этапа 2 на проде отчёт симулятора ежемесячно сверяется с фактическими метриками раздела 30; расхождение более чем в 1.5 раза по доходу профиля — повод ревизовать модель, а не игнорировать её.

# Часть III. Системный дизайн экономики

## 10. Работа и рабочие смены

### 10.1. Назначение системы работы

Работа — базовый и гарантированный источник денег и производственного опыта (PL) для любого персонажа, начиная с 1-го уровня. Система работы решает четыре задачи этапа 2:

- Даёт новичку предсказуемый доход, не зависящий от исхода боёв: боевой цикл «бой → износ → ремонт» требует денег, и работа — первый способ их заработать без риска.

- Вводит в игру производственный опыт (PL, раздел 11) — вторую прогрессию персонажа, независимую от боевого уровня.

- Является единственным на этапе 2 источником ресурсов «из мира» (раздел 13): ресурсы появляются в экономике только как награда за смену на производственном объекте.

- Готовит архитектурную базу для частных и клановых производств этапа 3: смены уже сейчас привязаны к объектам (ProductionObject, раздел 12), а не к абстрактной «кнопке работы».

Работа обязана оставаться частью мира, а не «бесплатной кнопкой денег». Это обеспечивают жёсткие механики: смена занимает реальное время (shiftDurationMinutes), на время смены персонаж занят (Character.status = WORKING, запрет боёв), число смен ограничено (1 активная, 8 в сутки), доход ограничен формулой с clamp (см. 10.5.2), а доступ к лучшим объектам закрыт требованием PL (requiredProductionLevel).

Совокупная денежная эмиссия от работы контролируется симулятором (см. раздел 9) и метриками антиинфляции (см. разделы 29–31). Баланс боевых наград Этапа 1 при этом не меняется (канон SPINE §5).

### 10.2. Сущности, API и коды ошибок модуля

Модуль реализуется в backend/src/modules/work/ по стандартной структуре проекта (SPINE §9):

backend/src/modules/work/

├── work.routes.ts      # Fastify-маршруты + zod-схемы (по образцу auth.schemas.ts)

├── work.service.ts     # WorkService: startShift / claimShift / cancelShift / getCurrent / listObjects

├── work.repository.ts  # запросы к work_shifts / production_objects

├── work.formulas.ts    # чистые функции формул (тестируются юнитами без БД)

├── work.errors.ts      # фабрики AppError с кодами WORK_0xx

└── work.redis.ts       # WorkRedis — дневной лимит смен (по образцу AntiFarmRedis)

#### 10.2.1. Модель WorkShift

Каноническая полная Prisma-модель — в разделе 23. Здесь — состав полей и их семантика:

prisma

model WorkShift {

id                   String          @id @default(uuid())

characterId          String          @map("character_id")

productionObjectId   String          @map("production_object_id")

status               WorkShiftStatus @default(ACTIVE)

startedAt            DateTime        @map("started_at")

endsAt               DateTime        @map("ends_at")

claimedAt            DateTime?       @map("claimed_at")

baseSalary           Int             @map("base_salary")

finalSalary          Int?            @map("final_salary")

productionExpReward  Int?            @map("production_exp_reward")

resourceRewardCode   String?         @map("resource_reward_code")

resourceRewardAmount Int?            @map("resource_reward_amount")

failureReason        String?         @map("failure_reason")

createdAt            DateTime        @default(now()) @map("created_at")

updatedAt            DateTime        @updatedAt @map("updated_at")

character        Character        @relation(fields: [characterId], references: [id])

productionObject ProductionObject @relation(fields: [productionObjectId], references: [id])

@@index([characterId, status])

@@index([productionObjectId, status])

@@index([status, endsAt]) // выборка воркера work-shift-finalize

@@map("work_shifts")

}

enum WorkShiftStatus {

ACTIVE

READY_TO_CLAIM

CLAIMED

CANCELLED

FAILED

}

| Поле | Смысл | Правила заполнения |
| --- | --- | --- |
| characterId | Кто работает | Задаётся при старте, неизменяемо |
| productionObjectId | Где работает | Задаётся при старте, неизменяемо |
| status | Состояние жизненного цикла | Только по переходам из 10.3 |
| startedAt / endsAt | Границы смены | endsAt = startedAt + shiftDurationMinutes × 60_000; фиксируются при старте и не меняются |
| claimedAt | Момент получения награды | Пишется только при переходе в CLAIMED |
| baseSalary | Снапшот ProductionObject.baseSalary на момент старта | Защита от ретроактивного изменения баланса админом во время смены |
| finalSalary | Фактически выплачено | Пишется только при CLAIMED; NULL до клейма |
| productionExpReward | Фактически начислено PL-опыта | Пишется только при CLAIMED |
| resourceRewardCode / resourceRewardAmount | Фактически выданный ресурс | Пишутся при CLAIMED; NULL, если объект ничего не производит или выпало 0 |
| failureReason | Причина FAILED | Реестр значений: OBJECT_DEACTIVATED, CHARACTER_BANNED, ADMIN_CANCELLED |

baseSalary снапшотится намеренно: расчёт зарплаты при клейме использует shift.baseSalary, а не текущее значение объекта. Остальные множители (object.level, char.productionLevel) берутся актуальными на момент клейма.

#### 10.2.2. API модуля

Канонические пути (полные контракты запрос/ответ — раздел 25):

| Метод и путь | Назначение | Auth | Idempotency-Key |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/work/objects | Список объектов с занятостью слотов и флагами доступности для персонажа | да | — |
| POST /api/work/shifts/start | Старт смены | да | — |
| GET /api/work/shifts/current | Текущая незакрытая смена (ACTIVE / READY_TO_CLAIM) или null | да | — |
| POST /api/work/shifts/:shiftId/claim | Получение награды | да | обязателен |
| POST /api/work/shifts/:shiftId/cancel | Отмена смены без награды | да | — |

GET /api/work/shifts/current — строго read-only: он не выполняет переходов статуса, а возвращает вычисляемое поле isReady = now >= endsAt, remainingSeconds и блок daily { shiftsUsedToday, shiftsLimit } (дневной лимит смен; полный контракт — раздел 25). Единственные места, где статус меняется, — сервисные методы claimShift/cancelShift, воркер work-shift-finalize и админ-действия (раздел 34).

#### 10.2.3. Реестр ошибок WORK_0xx

Коды добавляются в существующий enum ErrorCode (backend/src/shared/errors/error-codes.ts), фабрики — в work.errors.ts. Формат ответа — существующий AppError { code, message, details }.

| Код | Имя в ErrorCode | HTTP | Когда возникает |
| --- | --- | --- | --- |
| WORK_001 | WORK_OBJECT_NOT_FOUND | 404 | Объект с таким id не существует |
| WORK_002 | WORK_OBJECT_NOT_AVAILABLE | 409 | isActive = false или status !== ACTIVE |
| WORK_003 | WORK_PL_TOO_LOW | 403 | productionLevel < requiredProductionLevel; details: { have, need } |
| WORK_004 | WORK_NO_FREE_SLOTS | 409 | Все workerSlots заняты ACTIVE-сменами |
| WORK_005 | WORK_SHIFT_ALREADY_ACTIVE | 409 | У персонажа есть незакрытая смена (ACTIVE или READY_TO_CLAIM); details: { shiftId } |
| WORK_006 | WORK_DAILY_LIMIT_REACHED | 429 | Израсходованы 8 смен за UTC-сутки; details: { limit: 8 } |
| WORK_007 | WORK_CHARACTER_BUSY | 409 | Character.status не ACTIVE (IN_BATTLE, WORKING, TRAVELLING, RECOVERING); details: { status } |
| WORK_008 | WORK_SHIFT_NOT_FOUND | 404 | Смены нет или она принадлежит другому персонажу (не раскрывать чужие id — всегда 404, не 403) |
| WORK_009 | WORK_SHIFT_NOT_READY | 409 | now < endsAt; details: { endsAt, remainingSeconds } |
| WORK_010 | WORK_SHIFT_WRONG_STATUS | 409 | Статус CLAIMED / CANCELLED / FAILED; details: { status, failureReason? } |

Ошибки заголовка Idempotency-Key на claim — глобальные коды экономики (раздел 24), а не модульные: отсутствует заголовок → 400 ECON_001, невалидный формат (длина не 8–128 символов) → 400 ECON_002.

### 10.3. Жизненный цикл смены

#### 10.3.1. Состояния

WorkShiftStatus (канон SPINE §4): ACTIVE → READY_TO_CLAIM → CLAIMED / CANCELLED / FAILED.

- ACTIVE — смена идёт по времени: startedAt <= now < endsAt. Персонаж в статусе WORKING, занимает 1 слот объекта.

- READY_TO_CLAIM — время вышло, награда рассчитывается и выдаётся по запросу игрока (claim). Слот объекта освобождён, персонаж уже свободен (см. 10.3.3).

- CLAIMED — терминальный: награда выдана, все логи записаны.

- CANCELLED — терминальный: игрок отменил смену сам, награды нет, дневная попытка потрачена.

- FAILED — терминальный: смена прервана системой или админом (не игроком), награды нет, дневная попытка возвращена (см. 10.7.2).

#### 10.3.2. Диаграмма состояний

POST /api/work/shifts/start

(все проверки 10.4.1 пройдены)

|

v

+-----------+     now >= endsAt      +----------------+

|  ACTIVE   |----------------------->| READY_TO_CLAIM |

+-----------+  воркер work-shift-    +----------------+

|    |    |   finalize (30 c)               |

|    |    |                                 |

POST /cancel     |    |    |  now >= endsAt,                 |  POST /:shiftId/claim

(игрок, без      |    |    |  «ленивый» claim                |  (Idempotency-Key)

награды)        |    |    +-----------------------+         |

|    |                            |         |

|    | объект DISABLED/HIDDEN,    |         |

|    | isActive=false, бан,       |         |

|    | админ-отмена               |         |

v    v                            v         v

+-----------+  +----------+           +--------------+

| CANCELLED |  |  FAILED  |           |   CLAIMED    |

+-----------+  +----------+           +--------------+

(терминальный) (терминальный)         (терминальный)

#### 10.3.3. Таблица переходов

| Переход | Инициатор | Условие | Побочные эффекты |
| --- | --- | --- | --- |
| создание → ACTIVE | POST /shifts/start | Все проверки 10.4.1 | Character.status ACTIVE→WORKING; INCR Redis-счётчика дня; ProductionLog SHIFT_STARTED |
| ACTIVE → READY_TO_CLAIM | Воркер work-shift-finalize (интервал 30 с, раздел 26.3) | endsAt <= now, объект не деактивирован | Character.status WORKING→ACTIVE (условным updateMany) |
| ACTIVE → CLAIMED | POST claim («ленивый» путь, если воркер ещё не сработал) | endsAt <= now, Idempotency-Key | Все начисления 10.5.2 + возврат статуса персонажа |
| READY_TO_CLAIM → CLAIMED | POST claim | Idempotency-Key | Все начисления 10.5.2 |
| ACTIVE → CANCELLED | POST cancel (только игрок-владелец) | Статус ровно ACTIVE | Character.status WORKING→ACTIVE; попытка дня НЕ возвращается; ProductionLog SHIFT_CANCELLED |
| ACTIVE → FAILED | Воркер / админ | Объект деактивирован (isActive=false или status DISABLED/HIDDEN) либо персонаж забанен, либо админ-отмена | failureReason; возврат дневной попытки (DECR); Character.status WORKING→ACTIVE (кроме бана); ProductionLog SHIFT_FAILED |

Зафиксированные правила переходов:

- Переход ACTIVE → READY_TO_CLAIM выполняет воркер work-shift-finalize каждые 30 секунд (updateMany по индексу [status, endsAt]; воркер только меняет статус и возвращает персонажу ACTIVE — награды он не считает, все броски выполняются при claim, см. 26.3). Дополнительно claimShift выполняет «ленивый» переход: если смена всё ещё ACTIVE, но now >= endsAt, клейм проходит сразу — игрок никогда не ждёт воркера.

- Character.status = WORKING держится от startedAt до фактического завершения времени смены, а не до клейма. При переходе в READY_TO_CLAIM воркер возвращает персонажу статус ACTIVE — игрок может идти в бой, а забрать зарплату позже. Награда в READY_TO_CLAIM не сгорает: ни TTL, ни автоклейма нет.

- FAILED назначается только сменам в статусе ACTIVE. Смена, уже дожившая до READY_TO_CLAIM, остаётся клеймабельной всегда — работа выполнена, награда гарантирована, даже если объект после этого деактивировали. По той же причине claimShift не проверяет статус объекта.

- Из READY_TO_CLAIM нет перехода в CANCELLED: отказ от заработанной награды не предусмотрен, cancel в этом статусе возвращает WORK_010.

- Все смены статуса выполняются атомарным захватом updateMany({ where: { id, status: <ожидаемый> } }) с проверкой count === 1 (SPINE §9) — двойной клейм и гонка «воркер vs claim» исключены на уровне БД.

### 10.4. Старт смены — POST /api/work/shifts/start

#### 10.4.1. Полный список проверок

Проверки выполняются строго в этом порядке; первая непройденная прерывает операцию:

| № | Проверка | Где выполняется | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тело запроса валидно (productionObjectId — uuid) | zod в routes | GEN_001, 422 |
| 2 | Персонаж пользователя существует | routes (CharactersRepository.findByUserId) | CHAR_001, 404 |
| 3 | Дневной лимит: занято < 8 смен за UTC-сутки | WorkRedis.tryConsumeDailyShift — атомарный INCR до транзакции | WORK_006, 429 |
| 4 | Объект существует | транзакция | WORK_001, 404 |
| 5 | Объект доступен: isActive = true И status = ACTIVE | транзакция | WORK_002, 409 |
| 6 | PL достаточен: char.productionLevel >= object.requiredProductionLevel | транзакция | WORK_003, 403 |
| 7 | Нет незакрытой смены (ACTIVE или READY_TO_CLAIM) у персонажа | транзакция | WORK_005, 409 |
| 8 | Свободен слот: count(ACTIVE смен объекта) < workerSlots | транзакция (Serializable) | WORK_004, 409 |
| 9 | Персонаж свободен: атомарный захват status ACTIVE → WORKING | updateMany в транзакции | WORK_007, 409 |

Проверка 7 учитывает и READY_TO_CLAIM: пока награда не заклеймлена (или смена не отменена), новую смену начать нельзя — это заставляет игрока закрывать смены и упрощает инвариант «не более одной незакрытой смены на персонажа».

Проверка 9 — ключевая защита от гонок: она заменяет собой явные проверки «не в бою» и «не работает». updateMany({ where: { id, status: 'ACTIVE' }, data: { status: 'WORKING' } }) вернёт count = 0, если персонаж в этот же момент вступил в бой (IN_BATTLE), уже работает (WORKING), путешествует или восстанавливается — и старт откатится целиком. Запрет боёв во время смены обеспечивается симметрично: боевой модуль Этапа 1 стартует бой только из статуса ACTIVE (существующая проверка CHAR_004 CHARACTER_WORKING в backend/src/modules/battles/), менять его не требуется.

#### 10.4.2. Дневной лимит через Redis

Канон SPINE §5: 8 смен за UTC-сутки, ключ work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, TTL 25 часов, по образцу AntiFarmRedis из backend/src/shared/db/redis.ts. Реализация — WorkRedis в work.redis.ts:

ts

// backend/src/modules/work/work.redis.ts

import { getRedis } from '../../shared/db/redis'

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

/**

* Ключ дневного лимита смен. UTC-сутки, формат YYYYMMDD.

* Канон SPINE §5: work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, TTL 25 ч.

* Образец — PVE_ANTIFARM_KEY / AntiFarmRedis (backend/src/shared/db/redis.ts).

*/

const DAILY_SHIFTS_KEY = (charId: string) =>

`work:${charId}:shifts:${new Date().toISOString().slice(0, 10).replace(/-/g, '')}`

const DAILY_SHIFTS_TTL = 90_000 // секунд, ~25 часов — как в AntiFarmRedis

export const WorkRedis = {

/**

* Атомарно занимает одну дневную попытку.

* true — попытка получена; false — лимит 8/8 исчерпан.

* INCR-до-проверки (а не GET-потом-INCR) исключает гонку двух

* параллельных стартов на границе лимита.

*/

async tryConsumeDailyShift(charId: string): Promise<boolean> {

const redis = getRedis()

const key = DAILY_SHIFTS_KEY(charId)

const count = await redis.incr(key)

if (count === 1) await redis.expire(key, DAILY_SHIFTS_TTL)

if (count > BalanceConfig.economy.work.maxShiftsPerDay) {

await redis.decr(key) // откат: неудачная попытка не сжигает лимит

return false

}

return true

},

/**

* Возврат попытки. Вызывается: а) при откате транзакции старта,

* б) при FAILED по вине системы (OBJECT_DEACTIVATED, ADMIN_CANCELLED).

* При cancel игроком НЕ вызывается (канон: попытка не возвращается).

*/

async refundDailyShift(charId: string): Promise<void> {

const redis = getRedis()

const key = DAILY_SHIFTS_KEY(charId)

const raw = await redis.get(key)

if (raw && parseInt(raw, 10) > 0) await redis.decr(key)

},

/** Текущее число смен за сегодня (для GET /api/work/objects и UI «5/8»). */

async getDailyShifts(charId: string): Promise<number> {

const raw = await getRedis().get(DAILY_SHIFTS_KEY(charId))

return raw ? parseInt(raw, 10) : 0

},

}

Свойства решения:

- Счётчик занимается до транзакции и компенсируется refundDailyShift в catch — лимит не сжигается ошибкой (нет слотов, PL мал и т.д.).

- Границы суток — UTC (как у AntiFarmRedis); TTL 25 ч страхует от «вечных» ключей при сбое.

- Cancel не возвращает попытку (канон SPINE §5) — иначе цикл start/cancel позволял бы бесплатно держать слоты объектов и спамить логи.

- Redis — единственный источник истины по лимиту. При потере данных Redis лимит обнуляется; это осознанный риск (worst case: игрок отработает лишние смены в день инцидента), контролируется метрикой смен/сутки (раздел 30).

#### 10.4.3. Действия при успешном старте

Внутри одной withTransaction (Serializable + retry по P2034, backend/src/shared/db/transaction.ts):

- Атомарный захват Character.status: ACTIVE → WORKING.

- WorkShift.create: status ACTIVE, startedAt = now, endsAt = now + shiftDurationMinutes × 60_000, baseSalary — снапшот с объекта.

- ProductionLog.create: eventType SHIFT_STARTED, characterId, metadataJson { shiftId, endsAt }.

- audit('work.shift_started', ...) — существующий audit-логгер (backend/src/shared/logger/audit-logger.ts).

Ответ — HTTP 201:

json

{

"shift": {

"id": "d8b1f0a2-6c3e-4d5f-9a7b-1c2d3e4f5a6b",

"productionObjectId": "…",

"status": "ACTIVE",

"startedAt": "2026-07-27T10:00:00.000Z",

"endsAt": "2026-07-27T10:30:00.000Z",

"baseSalary": 80

},

"dailyShiftsUsed": 3,

"dailyShiftsLimit": 8

}

#### 10.4.4. Пример кода: WorkService.startShift

ts

// backend/src/modules/work/work.service.ts (фрагмент 1/2)

import { withTransaction } from '../../shared/db/transaction'

import { AppError } from '../../shared/errors/app-error'

import { audit } from '../../shared/logger/audit-logger'

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

import { EconomyService } from '../economy/economy.service'

import { withIdempotency } from '../economy/idempotency'

import { WorkErrors } from './work.errors'

import { WorkRedis } from './work.redis'

import {

calcFinalSalary,

calcProductionExpReward,

rollResourceOutput,

getProductionLevelFromExp,

} from './work.formulas'

export const WorkService = {

async startShift(characterId: string, productionObjectId: string) {

// Проверка 3: дневной лимит — атомарный INCR в Redis ДО транзакции

const allowed = await WorkRedis.tryConsumeDailyShift(characterId)

if (!allowed) {

throw WorkErrors.dailyLimitReached(BalanceConfig.economy.work.maxShiftsPerDay)

}

try {

return await withTransaction(async (tx) => {

// Проверки 4–5: объект существует и доступен

const object = await tx.productionObject.findUnique({

where: { id: productionObjectId },

})

if (!object) throw WorkErrors.objectNotFound(productionObjectId)

if (!object.isActive || object.status !== 'ACTIVE') {

throw WorkErrors.objectNotAvailable(object.status)

}

// Проверка 6: производственный уровень

const char = await tx.character.findUnique({ where: { id: characterId } })

if (!char) throw AppError.notFound('Character', characterId)

if (char.productionLevel < object.requiredProductionLevel) {

throw WorkErrors.productionLevelTooLow(

char.productionLevel, object.requiredProductionLevel)

}

// Проверка 7: нет незакрытой смены (ACTIVE / READY_TO_CLAIM)

const openShift = await tx.workShift.findFirst({

where: { characterId, status: { in: ['ACTIVE', 'READY_TO_CLAIM'] } },

select: { id: true },

})

if (openShift) throw WorkErrors.shiftAlreadyActive(openShift.id)

// Проверка 8: свободный слот. Serializable-изоляция + retry P2034

// гарантируют отсутствие пересадки сверх workerSlots при гонке.

const occupied = await tx.workShift.count({

where: { productionObjectId, status: 'ACTIVE' },

})

if (occupied >= object.workerSlots) {

throw WorkErrors.noFreeSlots(object.workerSlots)

}

// Проверка 9: атомарный захват статуса персонажа ACTIVE → WORKING.

// Отсекает IN_BATTLE / WORKING / TRAVELLING / RECOVERING и любые гонки

// со стартом боя (SPINE §9: updateMany + count !== 1 → 409).

const captured = await tx.character.updateMany({

where: { id: characterId, status: 'ACTIVE' },

data: { status: 'WORKING' },

})

if (captured.count !== 1) throw WorkErrors.characterBusy(char.status)

// Создание смены; baseSalary — снапшот на момент старта

const startedAt = new Date()

const endsAt = new Date(

startedAt.getTime() + object.shiftDurationMinutes * 60_000)

const shift = await tx.workShift.create({

data: {

characterId,

productionObjectId,

status: 'ACTIVE',

startedAt,

endsAt,

baseSalary: object.baseSalary,

},

})

await tx.productionLog.create({

data: {

productionObjectId,

characterId,

eventType: 'SHIFT_STARTED',

metadataJson: { shiftId: shift.id, endsAt: endsAt.toISOString() },

},

})

audit('work.shift_started', {

characterId, productionObjectId, shiftId: shift.id, endsAt,

})

const dailyShiftsUsed = await WorkRedis.getDailyShifts(characterId)

return {

shift,

dailyShiftsUsed,

dailyShiftsLimit: BalanceConfig.economy.work.maxShiftsPerDay,

}

})

} catch (error) {

// Транзакция не прошла — компенсируем занятую дневную попытку

await WorkRedis.refundDailyShift(characterId)

throw error

}

},

### 10.5. Завершение смены — POST /api/work/shifts/:shiftId/claim

#### 10.5.1. Проверки клейма

| № | Проверка | Ошибка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заголовок Idempotency-Key присутствует (иначе ECON_001) и валиден: длина 8–128 символов (иначе ECON_002); глобальные коды, раздел 24 | ECON_001 / ECON_002, 400 |
| 2 | Смена существует и shift.characterId === characterId | WORK_008, 404 |
| 3 | Статус не терминальный (не CLAIMED / CANCELLED / FAILED) | WORK_010, 409 (details содержат failureReason для FAILED) |
| 4 | Время вышло: now >= shift.endsAt | WORK_009, 409 |
| 5 | Атомарный захват status ∈ {ACTIVE, READY_TO_CLAIM} → CLAIMED вернул count = 1 | GEN_005, 409 (гонка двойного клейма) |

Статус производственного объекта при клейме не проверяется — награда за выполненную работу гарантирована (см. 10.3.3, правило 3).

#### 10.5.2. Начисления

Все формулы — канон SPINE §5, реализованы чистыми функциями в work.formulas.ts:

ts

// backend/src/modules/work/work.formulas.ts

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

const W = BalanceConfig.economy.work

/** workerEfficiency = 1 + productionLevel × 0.03 */

export function calcWorkerEfficiency(productionLevel: number): number {

return 1 + productionLevel * W.plEfficiencyPerLevel // 0.03

}

/** objectLevelCoeff = 1 + 0.25 × (objectLevel − 1) */

export function calcObjectLevelCoeff(objectLevel: number): number {

return 1 + W.objectLevelCoeffStep * (objectLevel - 1) // 0.25

}

/**

* finalSalary = round(baseSalary × objectLevelCoeff × workerEfficiency

*                     × random(0.9, 1.1))

* clamp: minSalary = 1, maxSalary = baseSalary × 3.

* rng инъектируется для детерминированных юнит-тестов и симулятора (раздел 9).

*/

export function calcFinalSalary(

baseSalary: number,

objectLevel: number,

productionLevel: number,

rng: () => number = Math.random,

): number {

const randomCoeff =

W.salaryRandomMin + rng() * (W.salaryRandomMax - W.salaryRandomMin) // 0.9..1.1

const raw = Math.round(

baseSalary

* calcObjectLevelCoeff(objectLevel)

* calcWorkerEfficiency(productionLevel)

* randomCoeff,

)

return Math.min(Math.max(raw, W.minSalary), baseSalary * W.maxSalaryMultiplier)

}

/** productionExpReward = round(baseProductionExp × objectLevelCoeff); effortCoeff = 1 на этапе 2 */

export function calcProductionExpReward(

baseProductionExp: number,

objectLevel: number,

): number {

return Math.round(baseProductionExp * calcObjectLevelCoeff(objectLevel))

}

/** Выпуск ресурса: randomInt(outputAmountMin, outputAmountMax); 0/0 → ресурса нет */

export function rollResourceOutput(

min: number,

max: number,

rng: () => number = Math.random,

): number {

if (max <= 0) return 0

return min + Math.floor(rng() * (max - min + 1))

}

/** PL по суммарному опыту; cap = 10 на этапе 2 (таблица — раздел 11.3) */

export function getProductionLevelFromExp(exp: number): number {

const t = BalanceConfig.economy.work.plThresholds

const cap = BalanceConfig.economy.work.productionLevelCap

let level = 0

for (let i = 1; i < t.length && exp >= t[i]; i += 1) level = i

return Math.min(level, cap)

}

Числовой пример (obj_scrapyard, объект level 1, персонаж PL 2, random = 1.05):
finalSalary = round(80 × 1.0 × 1.06 × 1.05) = round(89.04) = 89 (в границах clamp [1, 240]);
productionExpReward = round(10 × 1.0) = 10; ресурс res_scrap_metal — randomInt(2, 4).

Порядок начислений внутри транзакции клейма:

- Зарплата — только через EconomyService.credit(tx, ...) (раздел 18): изменение Character.money + CurrencyLog с reasonCode: WORK_SALARY, balanceAfter, refType: 'work_shift', refId: shiftId. Прямые character.update({ money }) в модуле work запрещены.

- PL-опыт — productionExp += productionExpReward, пересчёт уровня циклом level-up (раздел 11.5); при повышении — audit-событие character.production_level_up.

- Ресурс — если producesResourceCode задан и rollResourceOutput > 0: upsert ResourceStack (инкремент amount) + ResourceLog с reasonCode: WORK_REWARD, amountDelta > 0, refType: 'work_shift', refId: shiftId (см. раздел 13).

- Экономический опыт — если object.economicExpReward > 0 (на этапе 2 только obj_market_loader, +15): начисление только через EconomyService.grantEconomicExp(tx, characterId, ecoExpGain) (разделы 18–19) — единственная точка изменения economicExp; прямые tx.character.update({ economicExp }) запрещены.

- Возврат статуса — условный updateMany({ where: { id, status: 'WORKING' } , data: { status: 'ACTIVE' } }). Условность обязательна: если воркер уже вернул статус или персонаж забанен (BANNED), запись не затирается.

- Финализация смены — запись finalSalary, productionExpReward, resourceRewardCode, resourceRewardAmount, claimedAt в WorkShift.

- ProductionLog SHIFT_CLAIMED: moneyAmount = finalSalary, resourceTemplateCode/amount — выданный ресурс, metadataJson — { shiftId, productionExpReward, ecoExpGain, levelUp }. Этот лог — основа истории выплат объекта (см. 12.7).

- Фиксация Idempotency-ключа — запись с готовым responseJson создаёт хелпер withIdempotency последним шагом транзакции (см. 10.5.3).

#### 10.5.3. Идемпотентность клейма

Канонический паттерн (SPINE §9, подробно — раздел 24): scope work.shift.claim, уникальность [characterId, scope, key]. Вся операция выполняется через хелпер withIdempotency(characterId, 'work.shift.claim', key, fn) (backend/src/modules/economy/idempotency.ts): хелпер сам открывает withTransaction и передаёт tx в fn; запись ключа с готовым responseJson создаётся последним шагом транзакции; повторный запрос с тем же ключом ловит P2002, читает сохранённый responseJson и возвращает его с HTTP 200 и флагом replayed: true (тело запроса не сравнивается). Деньги, опыт и ресурсы при повторе не начисляются — двойная выплата исключена конструкцией, а не проверкой «на глаз».

#### 10.5.4. Пример кода: WorkService.claimShift

ts

// backend/src/modules/work/work.service.ts (фрагмент 2/2)

async claimShift(characterId: string, shiftId: string, idempotencyKey: string) {

// Идемпотентность — канонический хелпер withIdempotency (раздел 24,

// backend/src/modules/economy/idempotency.ts): хелпер сам открывает

// withTransaction, последним шагом транзакции создаёт IdempotencyKey

// с готовым responseJson, а повтор ключа (P2002) возвращает

// сохранённый ответ с replayed: true.

return withIdempotency(characterId, 'work.shift.claim', idempotencyKey,

async (tx) => {

// Проверки 2–3: смена существует, принадлежит персонажу, не закрыта

const shift = await tx.workShift.findUnique({

where: { id: shiftId },

include: { productionObject: true },

})

if (!shift || shift.characterId !== characterId) {

throw WorkErrors.shiftNotFound(shiftId) // всегда 404, чужие id не раскрываем

}

if (['CLAIMED', 'CANCELLED', 'FAILED'].includes(shift.status)) {

throw WorkErrors.shiftWrongStatus(shift.status, shift.failureReason)

}

// Проверка 4: время смены вышло

const now = new Date()

if (now < shift.endsAt) throw WorkErrors.shiftNotReady(shift.endsAt, now)

// Проверка 5: атомарный захват ACTIVE|READY_TO_CLAIM → CLAIMED.

// «Ленивый» переход: клейм работает и до срабатывания воркера.

const capturedShift = await tx.workShift.updateMany({

where: { id: shiftId, status: { in: ['ACTIVE', 'READY_TO_CLAIM'] } },

data: { status: 'CLAIMED', claimedAt: now },

})

if (capturedShift.count !== 1) {

throw AppError.conflict('Shift already claimed concurrently')

}

const object = shift.productionObject

const char = await tx.character.findUnique({ where: { id: characterId } })

if (!char) throw AppError.notFound('Character', characterId)

// Расчёты — SPINE §5. Все броски (random зарплаты, randomInt ресурса)

// выполняются здесь, в момент claim — воркер work-shift-finalize

// наград не считает. baseSalary — снапшот из смены,

// level объекта и PL персонажа — актуальные.

const finalSalary = calcFinalSalary(

shift.baseSalary, object.level, char.productionLevel)

const productionExpReward = calcProductionExpReward(

object.baseProductionExp, object.level)

const resourceAmount = rollResourceOutput(

object.outputAmountMin, object.outputAmountMax)

// 1. Зарплата — ТОЛЬКО через EconomyService (раздел 18):

//    Character.money + CurrencyLog { WORK_SALARY, balanceAfter }

const { balanceAfter } = await EconomyService.credit(tx, {

characterId,

amount: finalSalary,

reasonCode: 'WORK_SALARY',

refType: 'work_shift',

refId: shift.id,

})

// 2. PL-опыт и level-up цикл (раздел 11.5)

const newExp = char.productionExp + productionExpReward

const newLevel = getProductionLevelFromExp(newExp)

const levelUp = newLevel > char.productionLevel

? { from: char.productionLevel, to: newLevel }

: null

// 3. Ресурсная награда (если объект производит и выпало > 0)

let resourceReward: { code: string; amount: number } | null = null

if (resourceAmount > 0 && object.producesResourceCode) {

const template = await tx.resourceTemplate.findUnique({

where: { code: object.producesResourceCode },

})

if (!template || !template.isActive) {

throw AppError.internal(

`ResourceTemplate ${object.producesResourceCode} missing/inactive`)

}

await tx.resourceStack.upsert({

where: {

characterId_resourceTemplateId: {

characterId, resourceTemplateId: template.id,

},

},

create: { characterId, resourceTemplateId: template.id, amount: resourceAmount },

update: { amount: { increment: resourceAmount } },

})

await tx.resourceLog.create({

data: {

characterId,

resourceTemplateId: template.id,

amountDelta: resourceAmount,

reasonCode: 'WORK_REWARD',

refType: 'work_shift',

refId: shift.id,

},

})

resourceReward = { code: template.code, amount: resourceAmount }

}

// 4. Экономический опыт (объекты type=MARKET, см. раздел 19) —

//    ТОЛЬКО через EconomyService.grantEconomicExp (раздел 18);

//    прямые tx.character.update({ economicExp }) запрещены

const economicExpReward = object.economicExpReward

if (economicExpReward > 0) {

await EconomyService.grantEconomicExp(tx, characterId, economicExpReward)

}

await tx.character.update({

where: { id: characterId },

data: {

productionExp: newExp,

productionLevel: newLevel,

},

})

// 5. Возврат статуса — условно, чтобы не затереть BANNED

//    и не конфликтовать с воркером, уже вернувшим ACTIVE

await tx.character.updateMany({

where: { id: characterId, status: 'WORKING' },

data: { status: 'ACTIVE' },

})

// 6. Финализация смены

const claimedShift = await tx.workShift.update({

where: { id: shiftId },

data: {

finalSalary,

productionExpReward,

resourceRewardCode: resourceReward?.code ?? null,

resourceRewardAmount: resourceReward?.amount ?? null,

},

})

// 7. ProductionLog — история выплат и выпуска объекта (раздел 12.7)

await tx.productionLog.create({

data: {

productionObjectId: object.id,

characterId,

eventType: 'SHIFT_CLAIMED',

resourceTemplateCode: resourceReward?.code ?? null,

amount: resourceReward?.amount ?? null,

moneyAmount: finalSalary,

metadataJson: { shiftId: shift.id, productionExpReward, ecoExpGain: economicExpReward, levelUp },

},

})

if (levelUp) {

audit('character.production_level_up', { characterId, ...levelUp })

}

// 8. Ответ — каноническая форма claim (раздел 25.2.4).

//    IdempotencyKey с этим responseJson создаст хелпер withIdempotency

//    последним шагом транзакции; при повторе ключа клиент получит

//    его же с replayed: true.

const response = {

shift: {

id: claimedShift.id,

status: claimedShift.status,

claimedAt: claimedShift.claimedAt,

},

reward: {

finalSalary,

productionExpReward,

resourceReward, // { code, amount } | null

economicExpReward,

},

character: {

money: balanceAfter,

productionLevel: newLevel,

productionExp: newExp,

},

levelUp, // { from, to } | null — уведомление фронтенда (11.5)

}

audit('work.shift_claimed', {

characterId, shiftId, finalSalary, resourceReward, levelUp,

})

return response

})

},

}

Фрагмент маршрута с обязательным заголовком (полный контракт — раздел 25):

ts

// backend/src/modules/work/work.routes.ts (фрагмент)

const ShiftParamsSchema = z.object({ shiftId: z.string().uuid() })

fastify.post('/shifts/:shiftId/claim', { preHandler: authenticate },

async (req: FastifyRequest, reply: FastifyReply) => {

const params = ShiftParamsSchema.safeParse(req.params)

if (!params.success) {

return reply.code(422).send({ code: 'GEN_001', message: 'Validation error' })

}

const idempotencyKey = req.headers['idempotency-key']

if (typeof idempotencyKey !== 'string') {

throw EconomyErrors.idempotencyKeyMissing() // 400 ECON_001 (глобальный код, раздел 24)

}

if (idempotencyKey.length < 8 || idempotencyKey.length > 128) {

throw EconomyErrors.idempotencyKeyInvalid() // 400 ECON_002

}

const char = await CharactersRepository.findByUserId(req.authUser.userId)

if (!char) throw new AppError(ErrorCode.CHARACTER_NOT_FOUND, 'Character not found', 404)

const result = await WorkService.claimShift(

char.id, params.data.shiftId, idempotencyKey)

return reply.send(result)

})

### 10.6. Отмена смены — POST /api/work/shifts/:shiftId/cancel

Правила (канон SPINE §5): без награды, дневная попытка не возвращается, Character.status → ACTIVE.

Проверки: смена существует и принадлежит персонажу (WORK_008); статус ровно ACTIVE (иначе WORK_010; для READY_TO_CLAIM ответ содержит подсказку details.hint: 'use claim'). Idempotency-Key не требуется: повторный cancel идемпотентен естественно — второй запрос получит WORK_010.

Транзакция:

- Атомарный захват updateMany({ where: { id: shiftId, status: 'ACTIVE' }, data: { status: 'CANCELLED' } }), count !== 1 → WORK_010.

- Возврат статуса персонажа: updateMany({ where: { id: characterId, status: 'WORKING' }, data: { status: 'ACTIVE' } }).

- ProductionLog SHIFT_CANCELLED (characterId, metadataJson { shiftId, elapsedSeconds }).

- audit('work.shift_cancelled', ...).

Никакие поля наград (finalSalary и пр.) не заполняются — остаются NULL. Частичная выплата за отработанное время не начисляется: смена оплачивается только целиком.

### 10.7. Граничные случаи

#### 10.7.1. «Зависшая» смена (воркер не работал)

Сценарий: смена ACTIVE, endsAt давно в прошлом, воркер work-shift-finalize лежал (деплой, сбой). Последствия и защита:

- Клейм не блокируется: «ленивый» переход в claimShift (проверка 5 в 10.5.1) принимает смены в статусе ACTIVE с истёкшим endsAt — игрок получает награду немедленно, не дожидаясь воркера.

- Персонаж может остаться в WORKING и не сможет начать бой. Это устраняется первым же прогоном воркера после рестарта (переход ACTIVE → READY_TO_CLAIM + возврат статуса) либо самим клеймом/отменой.

- Награда не сгорает: у READY_TO_CLAIM нет срока жизни. Смена может быть заклеймлена через час, день или неделю — расчёт использует снапшот baseSalary и актуальный PL, поэтому «протухания» данных нет.

- Мониторинг: алерт «есть ACTIVE-смены с endsAt < now − 10 мин» (раздел 30) сигнализирует о лежащем воркере.

#### 10.7.2. Объект деактивирован во время смены

Сценарий: админ переводит объект в DISABLED/HIDDEN или снимает isActive (раздел 34), пока на нём идут смены. Правила:

- Смены в статусе ACTIVE воркер переводит в FAILED: failureReason = 'OBJECT_DEACTIVATED', персонажу возвращается статус (WORKING → ACTIVE условным updateMany), дневная попытка возвращается (WorkRedis.refundDailyShift) — игрок не должен платить лимитом за административное решение. Пишется ProductionLog SHIFT_FAILED и audit('work.shift_failed', ...). Награды нет.

- Смены в статусе READY_TO_CLAIM не трогаются: работа уже выполнена, клейм остаётся доступным (клейм не проверяет статус объекта — 10.5.1).

- Перевод объекта в PAUSED или DAMAGED смен не прерывает: текущие смены доживают до конца и клеймятся штатно, блокируется только старт новых (проверка 5 в 10.4.1).

- Клиент, державший открытый экран смены, при следующем поллинге GET /api/work/shifts/current получает смену со статусом FAILED и failureReason — фронтенд показывает объяснение (раздел 36).

#### 10.7.3. Клейм после даунтайма сервера

Сценарий: сервер лежал несколько часов, смены «дожили» без воркера, игроки массово возвращаются. Гарантии:

- Все переходы — атомарные updateMany под Serializable-транзакцией: одновременные «ленивый клейм» и первый прогон воркера после рестарта не могут обработать одну смену дважды (count === 1 ровно у одного).

- Повтор запроса claim после таймаута/обрыва соединения безопасен: клиент обязан повторять с тем же Idempotency-Key, сервер вернёт сохранённый responseJson с replayed: true (10.5.3).

- Дневной лимит переживает даунтайм: Redis-ключ с TTL 25 ч; если даунтайм пересёк границу UTC-суток, счётчик нового дня начинается с нуля — это ожидаемое поведение.

- Начислений «задним числом» нет: зарплата считается в момент клейма по снапшоту baseSalary; длительность даунтайма на размер награды не влияет.

#### 10.7.4. Бан и прочие административные случаи

- Бан персонажа во время ACTIVE-смены: воркер переводит смену в FAILED (failureReason = 'CHARACTER_BANNED'), статус персонажа не трогается (остаётся BANNED — поэтому все возвраты статуса в модуле условные updateMany where status = 'WORKING'). Дневная попытка не возвращается.

- Принудительная отмена админом (GET /api/admin/work/shifts + админ-действие, раздел 34): смена → FAILED, failureReason = 'ADMIN_CANCELLED', попытка возвращается, audit('admin.work_shift_cancelled', ...).

- Удаление персонажа на этапе 2 не поддерживается (как в Этапе 1), FK-каскады не требуются.

## 11. Производственный опыт и уровни (PL)

### 11.1. Назначение PL

Производственный уровень (PL) — вторая, небоевая прогрессия персонажа. На этапе 2 PL:

- Открывает доступ к производственным объектам через requiredProductionLevel (см. 11.6).

- Повышает эффективность работы: множитель workerEfficiency в формуле зарплаты (см. 11.4).

- Повышает шанс успеха улучшений: слагаемое + productionLevel × 0.01 в successChance (см. раздел 17).

- Ограничивает ассортимент частных магазинов через PrivateShopItem.minProductionLevel (см. раздел 15).

- Является заделом этапа 3: фермы, бары, колхозы и клановые производства будут требовать PL выше 10.

Единственный источник PL-опыта на этапе 2 — клейм рабочих смен (productionExpReward, 10.5.2). Другие начисления (ADMIN_ADJUSTMENT через админку — раздел 34) возможны только вручную и логируются.

### 11.2. Хранение

Поля Character.productionLevel и Character.productionExp уже существуют в схеме Этапа 1 (backend/prisma/schema.prisma) — миграция их не добавляет и не переименовывает (канон SPINE §4). productionExp — суммарный накопленный опыт за всё время (never decreases), productionLevel — денормализованный кэш уровня, всегда равный getProductionLevelFromExp(productionExp). Инвариант проверяется integration-тестом (раздел 38).

Клиент получает оба значения в блоке economy ответа GET /api/characters/me (канон SPINE §6): { productionLevel, productionExp, economicLevel, economicExp, activeShift? }.

### 11.3. Таблица уровней PL

ОТМЕНЕНО ревизией 2.2: единого производственного уровня не будет, уровень качается отдельно на каждую профессию. Действующая модель — раздел 47.3.

Канон SPINE §5. Пороги — суммарный накопленный productionExp, необходимый для уровня. Cap этапа 2 = 10.

| PL | Требуемый суммарный опыт | Эффективность (workerEfficiency) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1.00 |
| 1 | 50 | 1.03 |
| 2 | 150 | 1.06 |
| 3 | 350 | 1.09 |
| 4 | 700 | 1.12 |
| 5 | 1200 | 1.15 |
| 6 | 2000 | 1.18 |
| 7 | 3200 | 1.21 |
| 8 | 5000 | 1.24 |
| 9 | 7500 | 1.27 |
| 10 | 11000 | 1.30 |

Таблица хранится в конфиге баланса, а не в коде формул:

ts

// backend/src/config/balance.config.ts — новый блок economy (фрагмент; полный блок и канон имён — раздел 28.7)

economy: {

work: {

plEfficiencyPerLevel: 0.03,     // workerEfficiency = 1 + PL × 0.03

objectLevelCoeffStep: 0.25,     // objectLevelCoeff = 1 + 0.25 × (level − 1)

salaryRandomMin:      0.9,

salaryRandomMax:      1.1,

minSalary:            1,        // нижний clamp finalSalary

maxSalaryMultiplier:  3,        // верхний clamp = baseSalary × 3

maxShiftsPerDay:      8,        // смен за UTC-сутки

shiftsCounterTtlHours: 25,      // TTL Redis-счётчика (10.4.2)

productionLevelCap:   10,       // cap этапа 2

// Пороги производственных уровней PL 0..10 (раздел 11)

plThresholds: [0, 50, 150, 350, 700, 1200, 2000, 3200, 5000, 7500, 11000],

salaryFromObjectBalance: false, // задел этапа 3: выплата из balance объекта (см. 12.7)

},

},

### 11.4. Формула эффективности

Канон SPINE §5:

workerEfficiency = 1 + productionLevel × 0.03

Формула линейная и точно воспроизводит колонку «Эффективность» таблицы 11.3 (PL 10 → 1.30). Эффективность применяется только к зарплате (finalSalary, 10.5.2) — на productionExpReward и на объём выпуска ресурса она не влияет (effortCoeff = 1 на этапе 2; выпуск — чистый randomInt(outputAmountMin, outputAmountMax)). Это осознанное балансовое решение: PL ускоряет доход деньгами, но не ускоряет накачку самого PL и не раздувает эмиссию ресурсов.

### 11.5. Цикл повышения уровня (level-up)

Пересчёт выполняется при каждом начислении PL-опыта, внутри той же транзакции, что и начисление (шаг 2 в 10.5.2):

newExp = productionExp + productionExpReward

newLevel = уровень L: thresholds[L] <= newExp, максимальный, но не выше cap (10)

Реализация — getProductionLevelFromExp (код в 10.5.2): проход по массиву thresholds; функция монотонна и допускает скачок сразу на несколько уровней за одно начисление (эквивалент канонического while productionExp >= requiredExpForNextLevel: productionLevel += 1 с ограничением cap). Уровень никогда не понижается: productionExp не убывает, формула детерминирована.

При фактическом повышении (newLevel > oldLevel) система обязана:

- Записать audit-событие character.production_level_up c { characterId, from, to } (существующий audit-логгер; отдельная таблица логов уровня не вводится — решение зафиксировано).

- Отразить повышение в metadataJson записи ProductionLog SHIFT_CLAIMED (levelUp: { from, to }) — история привязана к смене-источнику.

- Вернуть блок levelUp: { from, to } в ответе claim (см. response в 10.5.4) — фронтенд показывает уведомление «Производственный уровень повышен до N» (раздел 36).

- Немедленно применить последствия: новые объекты в GET /api/work/objects получают canStart: true без релогина, следующая смена считается уже с новой эффективностью.

### 11.6. Что открывает каждый уровень

Маппинг на seed-объекты этапа 2 (канон SPINE §7; сами объекты — раздел 12, сид — раздел 27):

| PL | Открывается | Экономический смысл |
| --- | --- | --- |
| 0 | obj_warehouse_station «Склад у вокзала» (100₽/30 мин), obj_scrapyard «Пункт металлолома» (80₽ + res_scrap_metal 2–4), obj_market_loader «Грузчик на рынке» (120₽ + 15 ecoExp/45 мин) | Стартовый выбор: чистые деньги, деньги+ресурс или деньги+EL |
| 1 | obj_garage_workshop «Гаражный цех» (160₽ + comp_fastener 1–2/60 мин) | Первые детали tier 2 |
| 2 | obj_small_factory «Малый завод» (220₽ + comp_metal_plate 1–2/60 мин) | Ремонтные материалы (REPAIR_PART) |
| 3 | obj_parts_factory «Фабрика деталей» (300₽ + comp_weapon_part 1–1/90 мин) | Детали для улучшений и ремонта оружия tier 2 |
| 4–10 | Новых объектов нет (задел этапа 3) | Рост продолжает окупаться: эффективность до 1.30, +1% к шансу улучшения за уровень (раздел 17), допуски minProductionLevel в частных магазинах (раздел 15) |

Ориентировочная скорость прогрессии (для баланса, проверяется симулятором — разделы 9, 31): смена на obj_scrapyard даёт 10 exp → PL 1 достигается за 5 смен (меньше одного игрового дня), PL 3 — примерно за 25–30 смен на доступных объектах, PL 10 — долгосрочная цель этапа (~700+ смен только на scrapyard, быстрее на объектах с высоким baseProductionExp).

### 11.7. Cap 10 на этапе 2

- BalanceConfig.economy.work.productionLevelCap = 10. getProductionLevelFromExp никогда не возвращает больше 10, независимо от накопленного опыта.

- productionExp при этом продолжает копиться без ограничения (решение зафиксировано): при повышении cap на этапе 3 уровни пересчитаются автоматически из накопленного опыта, ретроактивных начислений не потребуется.

- UI на PL 10 показывает «10 (макс.)» и текущий суммарный опыт; прогресс-бар до следующего уровня скрывается (раздел 37).

- Админ-выдача PL-опыта сверх порога 11000 допустима и безопасна — уровень остаётся 10.

### 11.8. Логирование

| Событие | Куда пишется | Состав |
| --- | --- | --- |
| Начисление PL-опыта | ProductionLog (eventType SHIFT_CLAIMED, metadataJson.productionExpReward) | Источник — всегда смена; отдельного «exp log» нет |
| Повышение уровня | audit character.production_level_up + metadataJson.levelUp в ProductionLog + блок levelUp в ответе claim | { characterId, from, to } |
| Ручная корректировка админом | audit admin.production_exp_adjusted (раздел 34) | { adminId, characterId, delta, reason } |

Контрольная сверка (раздел 33): сумма metadataJson.productionExpReward по ProductionLog персонажа + админ-корректировки = Character.productionExp. Расхождение — алерт целостности.

## 12. Производственные объекты

### 12.1. Назначение и роль в экономике

Производственный объект (ProductionObject) — место в игровом мире, где персонажи работают (раздел 10) и откуда в экономику поступают деньги (зарплаты) и ресурсы (раздел 13). На этапе 2 объекты — единственная «точка входа» ресурсов в игру и главный управляемый кран денежной эмиссии: все выплаты и весь выпуск проходят через смены и полностью логируются (ProductionLog), что делает эмиссию измеримой (разделы 29–30).

Объект — не декорация, а полноценная доменная сущность с владельцем, уровнем, слотами, балансом и прочностью. На этапе 2 все объекты системные (ownerType = SYSTEM) и создаются только сидом (раздел 27) и админкой (раздел 34); архитектура заложена так, чтобы на этапе 3 сделать объекты частными/клановыми без миграции данных (12.6).

### 12.2. Модель ProductionObject: назначение каждого поля

Каноническая полная Prisma-модель — раздел 23. Иллюстративная модель и построчный разбор:

prisma

model ProductionObject {

id                      String                 @id @default(uuid())

code                    String                 @unique

name                    String

type                    ProductionObjectType

status                  ProductionObjectStatus @default(ACTIVE)

ownerType               OwnerType              @default(SYSTEM) @map("owner_type")

ownerCharacterId        String?                @map("owner_character_id")

ownerClanId             String?                @map("owner_clan_id")

locationId              String?                @map("location_id")

level                   Int                    @default(1)

workerSlots             Int                    @default(10) @map("worker_slots")

shiftDurationMinutes    Int                    @map("shift_duration_minutes")

baseSalary              Int                    @map("base_salary")

baseProductionExp       Int                    @map("base_production_exp")

producesResourceCode    String?                @map("produces_resource_code")

outputAmountMin         Int                    @default(0) @map("output_amount_min")

outputAmountMax         Int                    @default(0) @map("output_amount_max")

requiredProductionLevel Int                    @default(0) @map("required_production_level")

economicExpReward       Int                    @default(0) @map("economic_exp_reward")

balance                 Int                    @default(0)

durabilityCurrent       Int                    @default(100) @map("durability_current")

durabilityMax           Int                    @default(100) @map("durability_max")

isActive                Boolean                @default(true) @map("is_active")

createdAt               DateTime               @default(now()) @map("created_at")

updatedAt               DateTime               @updatedAt @map("updated_at")

workShifts     WorkShift[]

productionLogs ProductionLog[]

@@index([status, isActive])

@@map("production_objects")

}

| Поле | Смысл | Использование на этапе 2 |
| --- | --- | --- |
| code | Стабильный строковый идентификатор для сида, конфигов и логов (obj_scrapyard) | Уникален; API и БД связываются по id, человекочитаемые ссылки — по code |
| name | Отображаемое имя («Пункт металлолома») | UI, локлизуемая строка |
| type | ProductionObjectType: WAREHOUSE, SCRAPYARD, WORKSHOP, MARKET, FACTORY, GARAGE | Группировка/фильтр в UI и админке; тип MARKET дополнительно означает EL-награду (economicExpReward). GARAGE на этапе 2 в сиде не используется — зарезервирован под этап 3 |
| status | Операционное состояние (12.3) | Влияет на старт смен и судьбу активных смен |
| ownerType | SYSTEM / PRIVATE / CLAN | На этапе 2 всегда SYSTEM (12.6) |
| ownerCharacterId / ownerClanId | Владелец-персонаж / владелец-клан | NULL на этапе 2; инварианты — 12.6 |
| locationId | Привязка к локации | NULL на этапе 2 (12.8) |
| level | Уровень объекта, множитель objectLevelCoeff = 1 + 0.25 × (level − 1) в зарплате и PL-опыте | Все seed-объекты — level 1; повышение уровня — механика этапа 3, но формулы уже учитывают level |
| workerSlots | Максимум одновременных ACTIVE-смен | Конкуренция за места — 12.5 |
| shiftDurationMinutes | Длительность смены | 30–90 мин у seed-объектов; endsAt = startedAt + duration |
| baseSalary | Базовая зарплата до множителей | Снапшотится в WorkShift при старте (10.2.1) |
| baseProductionExp | Базовый PL-опыт за смену | Умножается только на objectLevelCoeff (10.5.2) |
| producesResourceCode | ResourceTemplate.code производимого ресурса; NULL — объект ничего не производит | Мягкая ссылка по code (не FK): сид ресурсов и объектов независимы; валидность проверяется сидом и тестом целостности (раздел 38) |
| outputAmountMin / outputAmountMax | Диапазон выпуска за смену; 0/0 = ресурса нет (канон SPINE §5) | randomInt(min, max) при клейме |
| requiredProductionLevel | Минимальный PL для старта смены | Проверка 6 старта (10.4.1) |
| economicExpReward | EL-опыт за смену (канон SPINE §5: объекты type=MARKET) | На этапе 2 только obj_market_loader = 15, у остальных 0 |
| balance | Денежный счёт объекта | Задел этапа 3 — точная семантика в 12.7 |
| durabilityCurrent / durabilityMax | Прочность объекта | Задел: на этапе 2 не изменяется и не влияет на расчёты; статус DAMAGED и штрафы выпуска — этап 3 |
| isActive | Аварийный «рубильник» (kill switch) | false — объект полностью исключён из выдач и стартов независимо от status; активные смены фейлятся воркером (10.7.2) |

Разница status и isActive: status — управляемое операционное состояние с UI-семантикой (см. 12.3), isActive — технический флаг мягкого удаления, единообразный с ItemTemplate.isActive Этапа 1. Проверка доступности всегда двойная: isActive = true AND status = ACTIVE (проверка 5 в 10.4.1).

### 12.3. Статусы объекта и их влияние

ProductionObjectStatus (канон SPINE §4): ACTIVE, PAUSED, DAMAGED, DISABLED, HIDDEN.

| Статус | Виден в GET /api/work/objects | Старт новых смен | Активные смены | Клейм READY_TO_CLAIM | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVE | да | да | идут штатно | да | Нормальная работа |
| PAUSED | да, с бейджем «Приостановлен» | нет (WORK_002) | доживают и клеймятся | да | Плановая пауза (ребаланс, событие) |
| DAMAGED | да, с бейджем «Повреждён» | нет (WORK_002) | доживают и клеймятся | да | Задел этапа 3 (разрушаемость); на этапе 2 поведение идентично PAUSED — решение зафиксировано |
| DISABLED | нет | нет (WORK_002) | ACTIVE → FAILED воркером (10.7.2) | да | Административное отключение |
| HIDDEN | нет | нет (WORK_002) | ACTIVE → FAILED воркером | да | Скрытие до релиза/ивента; отличие от DISABLED — только семантика для админки |

Правила:

- Клейм уже заработанных наград (READY_TO_CLAIM) возможен при любом статусе объекта и при isActive = false (10.3.3, правило 3).

- Смена статуса — только через админ-API (раздел 34); каждая смена статуса пишет ProductionLog с eventType = 'OBJECT_STATUS_CHANGED' (metadataJson: { from, to, adminId }) и audit admin.production_object_status_changed.

- Переходы статусов свободные (любой → любой), автоматических переходов на этапе 2 нет (DAMAGED никем не назначается автоматически — прочность не расходуется).

- GET /api/production/objects (каталог, раздел 25) отдаёт объекты с isActive = true и статусом кроме HIDDEN; GET /api/work/objects — то же плюс персональные флаги доступности.

Пример элемента ответа GET /api/work/objects:

json

{

"id": "…",

"code": "obj_garage_workshop",

"name": "Гаражный цех",

"type": "WORKSHOP",

"status": "ACTIVE",

"level": 1,

"shiftDurationMinutes": 60,

"baseSalary": 160,

"baseProductionExp": 15,

"producesResourceCode": "comp_fastener",

"outputAmountMin": 1,

"outputAmountMax": 2,

"requiredProductionLevel": 1,

"workerSlots": 10,

"occupiedSlots": 7,

"freeSlots": 3,

"canStart": false,

"cantStartReason": "WORK_003",

"salaryPreview": { "min": 148, "max": 181 }

}

canStart агрегирует проверки 5–8 из 10.4.1 (без захвата статуса); cantStartReason — первый непройденный код WORK_0xx; salaryPreview — расчёт clamp-границ calcFinalSalary для текущего PL персонажа без случайного множителя, только для UI (не оферта).

### 12.4. Типы объектов и стартовый набор этапа 2

Seed-объекты (канон SPINE §7; канонический сид — раздел 27):

| code | name | type | PL | Смена | baseSalary | baseProductionExp | Выпуск | economicExpReward |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obj_warehouse_station | Склад у вокзала | WAREHOUSE | 0 | 30 мин | 100₽ | 8 | — | 0 |
| obj_scrapyard | Пункт металлолома | SCRAPYARD | 0 | 30 мин | 80₽ | 10 | res_scrap_metal 2–4 | 0 |
| obj_market_loader | Грузчик на рынке | MARKET | 0 | 45 мин | 120₽ | 8 | — | 15 |
| obj_garage_workshop | Гаражный цех | WORKSHOP | 1 | 60 мин | 160₽ | 15 | comp_fastener 1–2 | 0 |
| obj_small_factory | Малый завод | FACTORY | 2 | 60 мин | 220₽ | 20 | comp_metal_plate 1–2 | 0 |
| obj_parts_factory | Фабрика деталей | FACTORY | 3 | 90 мин | 300₽ | 28 | comp_weapon_part 1–1 | 0 |

Все seed-объекты: level = 1, workerSlots = 10 (значение по умолчанию; решение зафиксировано, настраивается админкой), ownerType = SYSTEM, locationId = NULL, status = ACTIVE, balance = 0, durability 100/100. Балансовая логика набора: три объекта PL 0 дают выбор специализации (деньги / ресурс / EL), дальше каждый PL-гейт открывает объект с большей зарплатой и более ценным выпуском — прогрессия «зарплата растёт медленнее, чем ценность ресурса», чтобы высокие PL мотивировались производством, а не только деньгами (контроль — симулятор, разделы 9, 31).

### 12.5. workerSlots и конкуренция за места

- workerSlots ограничивает число одновременных смен в статусе ACTIVE на объекте. READY_TO_CLAIM слот не занимает: слот освобождается в момент, когда смена дожила до конца времени (переход воркером или ленивым клеймом), а не в момент получения награды — игрок, не забравший награду, не блокирует место другим.

- Занятость считается запросом count(work_shifts WHERE production_object_id = ? AND status = 'ACTIVE') — отдельного денормализованного счётчика на этапе 2 нет (решение зафиксировано: при 6 объектах и индексе [productionObjectId, status] подсчёт дешёв; денормализация — оптимизация этапа 3 при сотнях объектов).

- Гонка за последний слот разрешается на уровне БД: подсчёт и создание смены происходят в одной Serializable-транзакции; при одновременных стартах один из них получает P2034 и ретраится withTransaction, после чего честно видит занятый слот и падает с WORK_004. Перепродажа слотов исключена без каких-либо Redis-локов.

- UI: список объектов показывает «7/10 мест», при freeSlots = 0 кнопка старта неактивна с подписью «Нет свободных мест». Данные занятости обновляются при каждом запросе списка; push-обновлений занятости на этапе 2 нет (раздел 35).

- Верхняя граница эмиссии объекта в сутки прямо следует из слотов: workerSlots × (1440 / shiftDurationMinutes) × maxSalary — используется в расчётах антиинфляции (раздел 29).

### 12.6. Владение: SYSTEM сейчас, PRIVATE/CLAN потом

На этапе 2 ownerType = SYSTEM у всех объектов; API создания/передачи объектов игрокам не существует. Тем не менее модель владения заложена полностью (канон SPINE §4), чтобы этап 3 не потребовал миграции:

Инварианты владения (проверяются на уровне сервиса и сида; БД-констрейнт не вводится — решение зафиксировано):

| ownerType | ownerCharacterId | ownerClanId |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM | NULL | NULL |
| PRIVATE | обязателен | NULL |
| CLAN | NULL | обязателен |

Что именно заложено под этап 3:

- Enum OwnerType и оба nullable-поля владельцев — смена владельца будет UPDATE одной строки.

- balance объекта + ProductionLog с moneyAmount — готовый учёт «касса объекта» (12.7): владелец будет пополнять баланс, зарплаты будут списываться из него.

- level уже участвует в формулах (objectLevelCoeff) — механика прокачки объекта владельцем включится без изменения расчётов смен.

- durabilityCurrent/durabilityMax + статус DAMAGED — под разрушаемость и починку объектов (в т.ч. workTypeCoeff = 3.0 для восстановительных работ — задел из матмодели, на этапе 2 не реализуется).

- ProductionLog.eventType — свободная строка (не enum) именно для расширения событий этапа 3 (BALANCE_DEPOSIT, OBJECT_UPGRADED, OBJECT_REPAIRED) без миграции.

Запрещено на этапе 2: выставлять PRIVATE/CLAN в сиде и админке; любые расчёты, читающие ownerCharacterId/ownerClanId. Единственное допустимое использование — отображение «Государственный объект» в UI по ownerType = SYSTEM.

### 12.7. Баланс объекта и ProductionLog: точная семантика этапа 2

Канон SPINE: на этапе 2 зарплата — системная эмиссия, но поле balance и ProductionLog уже пишутся. Точные правила:

- Выплата зарплаты при клейме идёт через EconomyService.credit (деньги создаются «из воздуха», источник — система). ProductionObject.balance при этом не изменяется: никакого декремента, поле у seed-объектов остаётся 0.

- Флаг задела: BalanceConfig.economy.work.salaryFromObjectBalance = false (см. 11.3). Код клейма не содержит ветвления по флагу на этапе 2 — флаг зарезервирован как точка включения этапа 3, где выплата станет debit с баланса объекта с проверкой достаточности (и отказом объекта платить при пустой кассе). Включение флага без реализации ветки запрещено — это отметит ревью раздела 42.

- Несмотря на эмиссию, каждая выплата фиксируется в ProductionLog: запись SHIFT_CLAIMED содержит moneyAmount = finalSalary и resourceTemplateCode/amount выпуска. Тем самым уже на этапе 2 доступны агрегаты «сколько денег и ресурсов выдал объект за период» — это входные данные для GET /api/admin/economy/overview (раздел 34), метрик эмиссии (раздел 30) и калибровки симулятора (раздел 9).

- Реестр eventType этапа 2 (решение зафиксировано): SHIFT_STARTED, SHIFT_CLAIMED, SHIFT_CANCELLED, SHIFT_FAILED, OBJECT_STATUS_CHANGED. Записи создаются только в перечисленных точках (10.4.3, 10.5.2, 10.6, 10.7.2, 12.3); characterId NULL только у OBJECT_STATUS_CHANGED.

- Админ-пополнение balance на этапе 2 допустимо (подготовка данных к этапу 3) только через админ-API с audit-записью; на расчёты не влияет.

Контрольная сверка целостности (раздел 33): SUM(moneyAmount) по ProductionLog(SHIFT_CLAIMED) за период = SUM(amount) по CurrencyLog(reasonCode = WORK_SALARY) за тот же период. Расхождение — алерт.

### 12.8. Связь с локациями (locationId — задел)

- ProductionObject.locationId — nullable-строка без FK (таблицы локаций на этапе 2 нет; FK добавит миграция этапа 3). У всех seed-объектов — NULL. Симметричное поле Character.locationId уже существует со времён Этапа 1.

- Зафиксированная семантика на будущее: locationId = NULL означает «объект доступен из любой локации». С появлением локаций фильтр списков и проверка старта смены получат условие object.locationId IS NULL OR object.locationId = character.locationId; статус TRAVELLING (уже есть в CharacterStatus) будет блокировать старт смены той же проверкой 9 (10.4.1) без изменений кода.

- На этапе 2 запрещено: показывать locationId в UI, фильтровать по нему в API, принимать его в параметрах запросов. Поле присутствует только в БД, сиде (NULL) и админ-выдаче объекта (read-only).

- Причина задела: маршрут «локации и перемещения» — кандидат этапа 3; добавление колонки сейчас избавляет от миграции таблицы с живыми данными и позволяет админке заранее раскладывать объекты по районам до включения механики.

## 13. Ресурсы и детали

### 13.1. Назначение ресурсов: экономика не только деньгами

Деньги — универсальный эквивалент: они списываются и начисляются одним числом, не имеют физического смысла и не создают предметных цепочек. Если вся экономика Этапа 2 будет построена только на деньгах, то работа превратится в «кнопку зарплаты», ремонт — в «кнопку минус N рублей», а рынок игроков станет бессмысленным: торговать будет нечем, кроме предметов. Ресурсы решают эту проблему: они являются материальной основой производства, ремонта и улучшений.

Ресурсы выполняют четыре функции:

- Продукт труда. Производственные объекты (раздел 12) выпускают конкретные ресурсы и детали за смену, а не абстрактные очки. Игрок, отработавший смену на «Пункте металлолома», уносит 2–4 единицы res_scrap_metal (см. seed в разделе 27).

- Сток спроса от боя. Ремонт tier-2 и улучшенных предметов требует деталей (раздел 14), улучшения требуют деталей comp_weapon_part / comp_armor_plate (раздел 17). Бой создаёт износ, износ создаёт спрос на детали, детали создаются трудом других игроков — это и есть связная экономика.

- Товар для торговли. Ресурсы выставляются на рынок игроков лотами типа RESOURCE (раздел 16): боец покупает детали у рабочего, рабочий — деньги у бойца.

- Управляемый сток денег. Продажа ресурсов государству по заниженному курсу (25% от basePrice, см. 13.9) — гарантированный, но невыгодный канал сбыта: он задаёт нижнюю границу рыночной цены и не разгоняет инфляцию.

Архитектурные принципы модели ресурсов (обязательны):

- Ресурс — это НЕ ItemInstance. У ресурса нет прочности, качества, уровня улучшения и слота экипировки; хранить каждую единицу отдельной строкой запрещено. Ресурсы хранятся стеками (ResourceStack, см. 13.5): одна строка на пару «персонаж + шаблон ресурса».

- Ресурсы не занимают слоты предметного инвентаря и отображаются на отдельном экране «Ресурсы» (разделы 22, 35).

- Количества всегда целые (Int). Дробные ресурсы запрещены на всех уровнях: API, сервис, БД.

- Любое изменение количества проходит через ResourceService (см. 13.6) и сопровождается записью ResourceLog (см. 13.7). Прямые update таблицы resource_stacks из других модулей запрещены.

- Все константы ресурсной экономики находятся в BalanceConfig.economy (backend/src/config/balance.config.ts), новый блок:

ts

// backend/src/config/balance.config.ts — дополнение Этапа 2 (фрагмент; полный код блока — раздел 28.7)

economy: {

resources: {

govBuybackRate:       0.25,  // moneyReturn = floor(amount × basePrice × 0.25)

govBuybackEcoExpRate: 0.01,  // ecoExp = round(amount × basePrice × 0.01)

},

repairParts: {

partsFromItemTier:  2,       // детали нужны при itemTier >= 2 ...

upgradePartsCoeff:  0.5,     // ... или upgradeLevel >= 1; множитель (1 + 0.5 × upgradeLevel)

defaultRepairResourceCode: 'comp_repair_kit', // если ItemTemplate.repairResourceCode = null

},

},

### 13.2. Модель ResourceTemplate

#### 13.2.1. Prisma-модель

Справочная копия модели; каноническая полная схема со всеми связями и миграцией — раздел 23.

prisma

model ResourceTemplate {

id                String           @id @default(uuid())

code              String           @unique

name              String

category          ResourceCategory

tier              Int              @default(1)

weight            Float            @default(0)

basePrice         Int              @default(0) @map("base_price")

description       String?

isTradable        Boolean          @default(true)  @map("is_tradable")

isRepairMaterial  Boolean          @default(false) @map("is_repair_material")

isUpgradeMaterial Boolean          @default(false) @map("is_upgrade_material")

isActive          Boolean          @default(true)  @map("is_active")

createdAt         DateTime         @default(now()) @map("created_at")

stacks ResourceStack[]

logs   ResourceLog[]

@@map("resource_templates")

}

#### 13.2.2. Назначение и правила каждого поля

| Поле | Тип | Правила |
| --- | --- | --- |
| id | String (uuid) | Внутренний PK. Во внешних ссылках между модулями предпочтителен code. |
| code | String @unique | Канонический строковый идентификатор (res_* для сырья, comp_* для деталей). Неизменяем после создания: на него ссылаются ItemTemplate.repairResourceCode, seed объектов (producesResourceCode), формулы улучшений. Переименование code в проде запрещено. |
| name | String | Отображаемое русское название («Металлолом»). Может редактироваться админкой. |
| category | ResourceCategory | Витринная классификация для фильтров UI и админки (см. 13.3). Функциональные проверки модулей выполняются по флагам, НЕ по категории. |
| tier | Int | Ступень производственной цепочки: 1 — первичное сырьё, 2 — детали. На Этапе 2 используются только значения 1 и 2; поле — задел под цепочки Этапа 3. |
| weight | Float | Вес одной единицы в килограммах. Участвует в сумме веса ресурсов (см. 13.10). |
| basePrice | Int | Опорная цена в рублях. От неё считаются: продажа государству (× 0.25, см. 13.9), цена деталей в частных магазинах (× 1.5, раздел 15), экономический опыт (× 0.01). Не является рыночной ценой: рынок игроков цену не ограничивает. |
| description | String? | Флейвор-текст для UI, опционален. |
| isTradable | Boolean = true | Разрешение выставлять ресурс на рынок игроков (проверяется рынком, раздел 16). НЕ влияет на продажу государству. |
| isRepairMaterial | Boolean = false | Ресурс пригоден как деталь ремонта. RepairService проверяет этот флаг у ресурса из repairResourceCode (см. 14.4). |
| isUpgradeMaterial | Boolean = false | Ресурс пригоден как материал улучшений (раздел 17). |
| isActive | Boolean = true | Мягкое отключение: неактивный шаблон не отображается в справочнике, не начисляется и не продаётся; существующие стеки не удаляются. |
| createdAt | DateTime | Метка создания. |

Зафиксированное решение: пригодность ресурса к ремонту/улучшению определяется исключительно флагами isRepairMaterial / isUpgradeMaterial. Один ресурс может совмещать обе роли (пример — comp_weapon_part), что невозможно выразить одной категорией. Категория — только для группировки в интерфейсах.

### 13.3. Категории ресурсов (ResourceCategory)

Enum канонический (SPINE, раздел 23):

prisma

enum ResourceCategory {

PRIMARY

SECONDARY

COMPONENT

REPAIR_PART

UPGRADE_PART

SERVICE_ITEM

}

| Категория | Назначение | Использование на Этапе 2 |
| --- | --- | --- |
| PRIMARY | Первичное сырьё (tier 1): выпуск производственных объектов, вход будущих крафтов Этапа 3. | 7 ресурсов (см. 13.4.1). |
| SECONDARY | Переработанное сырьё промежуточной ступени. | Зарезервирована; на Этапе 2 шаблонов не имеет. Все детали Этапа 2 отнесены к специализированным категориям ниже. |
| COMPONENT | Универсальные компоненты производства без прямой боевой функции. | comp_fastener (выпуск «Гаражного цеха»). |
| REPAIR_PART | Детали, основная роль которых — ремонт. | comp_metal_plate, comp_repair_kit. |
| UPGRADE_PART | Детали, основная роль которых — улучшения; могут дополнительно годиться для ремонта (флаг). | comp_spring, comp_weapon_part, comp_armor_plate. |
| SERVICE_ITEM | Служебные предметы экономики (талоны, накладные, лицензии). | Не используется; задел под Этап 3+. |

Правила:

- Добавлять новые значения enum на Этапе 2 запрещено.

- Смена категории существующего шаблона допускается миграцией/админкой, так как ни одна игровая проверка от категории не зависит.

### 13.4. Справочник ресурсов Этапа 2 (канонический seed)

Полный список ресурсов Этапа 2 зафиксирован: 7 первичных ресурсов + 6 деталей. Коды, названия, цены и веса — канон (SPINE §7); менять их без изменения SPINE запрещено. Seed идемпотентен — upsert по code (раздел 27).

#### 13.4.1. Первичные ресурсы (tier 1, category PRIMARY)

| code | Название | basePrice, ₽ | weight, кг | isTradable | isRepairMaterial | isUpgradeMaterial | Источник на Этапе 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| res_scrap_metal | Металлолом | 8 | 0.5 | true | false | false | obj_scrapyard, 2–4/смена (раздел 12) |
| res_fabric | Ткань | 6 | 0.3 | true | false | false | рынок, админ; производство — Этап 3 |
| res_leather | Кожа | 12 | 0.4 | true | false | false | рынок, админ; производство — Этап 3 |
| res_wood | Древесина | 5 | 0.8 | true | false | false | рынок, админ; производство — Этап 3 |
| res_plastic | Пластик | 7 | 0.3 | true | false | false | рынок, админ; производство — Этап 3 |
| res_chemicals | Химия | 15 | 0.4 | true | false | false | рынок, админ; производство — Этап 3 |
| res_spare_parts | Запчасти | 18 | 0.6 | true | false | false | рынок, админ; производство — Этап 3 |

Зафиксированное решение: первичные ресурсы без производственного источника на Этапе 2 (res_fabric … res_spare_parts) заводятся в справочник немедленно. Причина: коды попадают в ResourceLog, рынок и админ-инструменты уже сейчас; отложенное добавление означало бы миграцию справочника на Этапе 3 и риск расхождения кодов.

#### 13.4.2. Детали (tier 2)

| code | Название | category | basePrice, ₽ | weight, кг | isTradable | isRepairMaterial | isUpgradeMaterial | Источник на Этапе 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| comp_metal_plate | Металлическая пластина | REPAIR_PART | 30 | 0.7 | true | true | false | obj_small_factory, 1–2/смена |
| comp_fastener | Крепёж | COMPONENT | 12 | 0.2 | true | false | false | obj_garage_workshop, 1–2/смена |
| comp_spring | Пружина | UPGRADE_PART | 25 | 0.2 | true | false | true | рынок, админ |
| comp_weapon_part | Оружейная деталь | UPGRADE_PART | 60 | 0.5 | true | true | true | obj_parts_factory, 1/смена; частные магазины (× 1.5) |
| comp_armor_plate | Бронепластина | UPGRADE_PART | 70 | 0.9 | true | true | true | частные магазины (× 1.5), рынок |
| comp_repair_kit | Ремкомплект | REPAIR_PART | 45 | 0.5 | true | true | false | частные магазины (× 1.5), рынок |

Зафиксированные решения по категориям: comp_weapon_part и comp_armor_plate получают категорию UPGRADE_PART (основная роль — улучшения) с обоими флагами isRepairMaterial = true и isUpgradeMaterial = true; comp_metal_plate и comp_repair_kit — REPAIR_PART с isRepairMaterial = true; comp_fastener — COMPONENT без функциональных флагов.

#### 13.4.3. Правила справочника

- basePrice деталей всегда выше суммарной basePrice сырья, из которого они будут крафтиться на Этапе 3 — иначе переработка станет убыточной. Балансная проверка — разделы 28, 31.

- Продажа деталей в частных магазинах идёт по цене basePrice × 1.5 (канон, раздел 15): comp_repair_kit — 68 ₽ (round(45 × 1.5) = 68), comp_weapon_part — 90 ₽, comp_armor_plate — 105 ₽. Это верхняя планка «ленивой» покупки; рынок игроков должен помещаться между гос. скупкой (× 0.25) и магазином (× 1.5).

- Деактивация шаблона (isActive = false) не трогает существующие стеки и логи.

### 13.5. Модель ResourceStack и инвариант доступности

#### 13.5.1. Prisma-модель

prisma

model ResourceStack {

id                 String   @id @default(uuid())

characterId        String   @map("character_id")

resourceTemplateId String   @map("resource_template_id")

amount             Int      @default(0)

reservedAmount     Int      @default(0) @map("reserved_amount")

createdAt          DateTime @default(now()) @map("created_at")

updatedAt          DateTime @updatedAt @map("updated_at")

character Character        @relation(fields: [characterId], references: [id])

template  ResourceTemplate @relation(fields: [resourceTemplateId], references: [id])

@@unique([characterId, resourceTemplateId])

@@map("resource_stacks")

}

Ключевое ограничение — @@unique([characterId, resourceTemplateId]): у персонажа существует НЕ БОЛЕЕ одного стека каждого ресурса. Дубликаты стеков невозможны по построению.

#### 13.5.2. Инвариант availableAmount

availableAmount = amount − reservedAmount ≥ 0

- amount — полное количество единиц, физически принадлежащих персонажу.

- reservedAmount — часть amount, замороженная под активные рыночные лоты (раздел 16). Зарезервированное нельзя тратить, продавать государству и выставлять повторно.

- availableAmount — вычислимая величина; в БД НЕ хранится, считается на чтении и в условиях списания.

Инвариант обеспечивается тремя рубежами:

- Все списания и резервы — через ResourceService с атомарным условием (см. 13.6.3).

- Транзакции withTransaction с уровнем изоляции Serializable и retry по P2034 (backend/src/shared/db/transaction.ts, раздел 24).

- CHECK-ограничения на уровне PostgreSQL (зафиксированное решение; добавляются raw-SQL в миграции feat_stage2_economy_core): три констрейнта на resource_stacks — amount ≥ 0 (resource_stacks_amount_non_negative), reserved_amount ≥ 0 (resource_stacks_reserved_non_negative), reserved_amount ≤ amount (resource_stacks_reserved_lte_amount). Полный канонический текст SQL — см. раздел 23.6.3.

Любая транзакция, нарушающая инвариант, обязана упасть на первом же рубеже; CHECK — последний барьер, срабатывание которого означает баг и фиксируется алертом (раздел 30).

### 13.6. ResourceService: операции над стеками

Модуль: backend/src/modules/resources/ — resources.routes.ts, resources.service.ts, resources.repository.ts, resources.types.ts, resources.errors.ts (структура — раздел 21).

#### 13.6.1. Общие правила и сигнатуры

Все мутирующие операции принимают первым аргументом tx: Prisma.TransactionClient и вызываются ТОЛЬКО изнутри withTransaction вызывающего модуля. ResourceService сам транзакций не открывает — это гарантирует атомарность «деньги + ресурсы + предмет» в сценариях ремонта, улучшений и рынка.

| Операция | Сигнатура | Назначение | ResourceLog |
| --- | --- | --- | --- |
| credit | credit(tx, characterId, resourceCode, amount, reasonCode, ref?) | Начислить amount единиц (upsert стека). | Да, amountDelta = +amount |
| debit | debit(tx, characterId, resourceCode, amount, reasonCode, ref?, opts?) | Списать amount из доступного (opts.fromReserved = true — из резерва). | Да, amountDelta = −amount |
| reserve | reserve(tx, characterId, resourceTemplateId, amount) | Заморозить под рыночный лот: reservedAmount += amount. | Нет (пишет вызывающий: MARKET_LISTED, delta 0) |
| release | release(tx, characterId, resourceTemplateId, amount) | Снять резерв: reservedAmount −= amount. | Нет (вызывающий: MARKET_UNLISTED, delta 0) |
| merge | merge(tx, characterId, resourceTemplateId) | Служебная консолидация дублей (миграция legacy-данных, админ-импорт). | Нет |
| getAvailable | getAvailable(tx, characterId, resourceCode): Promise<number> | Прочитать availableAmount (0, если стека нет). | Нет (чтение) |

Общие правила всех операций:

- amount — целое, строго > 0; иначе GEN_001 (422). Проверка через Number.isInteger.

- Шаблон ищется по code; не найден или isActive = false → RES_001 (404).

- credit и debit ОБЯЗАНЫ создать ResourceLog в той же транзакции. Операция без лога — брак, ловится integration-тестом (раздел 38).

- reserve/release меняют только reservedAmount; amount не трогают, поэтому сами ResourceLog не пишут — событие резерва логирует рыночный модуль с amountDelta = 0 (см. 13.7).

- debit с opts.fromReserved = true (сценарий продажи лота, раздел 16) требует reservedAmount ≥ amount и декрементирует ОБА поля одновременно.

- Благодаря @@unique стек в рантайме всегда один; merge в игровых флоу не участвует.

#### 13.6.2. credit

credit реализуется через upsert по составному уникальному ключу — это атомарно закрывает случай первого начисления ресурса персонажу:

ts

// backend/src/modules/resources/resources.service.ts (фрагмент)

async credit(

tx: Prisma.TransactionClient,

characterId: string,

resourceCode: string,

amount: number,

reasonCode: ResourceLogReason,

ref: { refType?: string; refId?: string } = {},

): Promise<{ stackId: string }> {

assertPositiveInt(amount)

const template = await findActiveTemplate(tx, resourceCode) // RES_001 при отсутствии

const stack = await tx.resourceStack.upsert({

where: { characterId_resourceTemplateId: { characterId, resourceTemplateId: template.id } },

create: { characterId, resourceTemplateId: template.id, amount },

update: { amount: { increment: amount } },

})

await tx.resourceLog.create({

data: {

characterId,

resourceTemplateId: template.id,

amountDelta: amount,

reasonCode,

refType: ref.refType ?? null,

refId: ref.refId ?? null,

},

})

return { stackId: stack.id }

}

Вызывающие: work (WORK_REWARD, claim смены — раздел 10), production (PRODUCTION_OUTPUT — раздел 12), market (MARKET_BOUGHT — раздел 16), private-shops (PRIVATE_SHOP_BOUGHT — раздел 15), админка (ADMIN_ADJUSTMENT — раздел 34).

#### 13.6.3. debit — пример кода с антидюп-условием

Списание — самая опасная операция (риск дюпа при конкурентных запросах). Обязательный паттерн — атомарный захват updateMany по ожидаемому состоянию строки (SPINE §9, раздел 24): обновление проходит только если строка не изменилась между чтением и записью.

ts

// backend/src/modules/resources/resources.service.ts (фрагмент)

async debit(

tx: Prisma.TransactionClient,

characterId: string,

resourceCode: string,

amount: number,

reasonCode: ResourceLogReason,

ref: { refType?: string; refId?: string } = {},

opts: { fromReserved?: boolean } = {},

): Promise<{ stackId: string; amountAfter: number }> {

if (!Number.isInteger(amount) || amount <= 0) {

throw AppError.validation('Resource amount must be a positive integer', { amount })

}

const template = await tx.resourceTemplate.findUnique({ where: { code: resourceCode } })

if (!template || !template.isActive) {

throw new AppError(ErrorCode.RESOURCE_TEMPLATE_NOT_FOUND, `Resource ${resourceCode} not found`, 404)

}

const stack = await tx.resourceStack.findUnique({

where: { characterId_resourceTemplateId: { characterId, resourceTemplateId: template.id } },

})

const spendable = stack

? (opts.fromReserved ? stack.reservedAmount : stack.amount - stack.reservedAmount)

: 0

if (!stack || spendable < amount) {

throw new AppError(

ErrorCode.RESOURCE_INSUFFICIENT,

`Not enough ${resourceCode}: have ${spendable}, need ${amount}`,

400,

{ resourceCode, have: spendable, need: amount },

)

}

// АНТИДЮП: updateMany по ожидаемому состоянию — если параллельная транзакция

// успела изменить стек, count !== 1 и операция отклоняется (409, retry на клиенте).

const captured = await tx.resourceStack.updateMany({

where: { id: stack.id, amount: stack.amount, reservedAmount: stack.reservedAmount },

data: opts.fromReserved

? { amount: { decrement: amount }, reservedAmount: { decrement: amount } }

: { amount: { decrement: amount } },

})

if (captured.count !== 1) {

throw AppError.conflict('Resource stack was modified concurrently, retry')

}

await tx.resourceLog.create({

data: {

characterId,

resourceTemplateId: template.id,

amountDelta: -amount,

reasonCode,

refType: ref.refType ?? null,

refId: ref.refId ?? null,

},

})

return { stackId: stack.id, amountAfter: stack.amount - amount }

}

Изоляция Serializable уже исключает потерянные обновления; захват по состоянию — защита в глубину (второй рубеж), CHECK-ограничения — третий. Тест на конкурентный двойной debit обязателен (раздел 38).

#### 13.6.4. reserve / release

reserve использует тот же захват по состоянию с условием доступности amount − reservedAmount ≥ N; release — с условием reservedAmount ≥ N. Нарушение условия → RES_002 (для reserve) или RES_005 (для release: снять больше, чем зарезервировано, невозможно — это признак рассинхронизации лота, конфликт 409). Резерв живёт ровно столько, сколько живёт активный лот: SOLD/CANCELLED/EXPIRED обязаны снять или потратить резерв в той же транзакции (раздел 16). Фоновая сверка суммы резервов с активными лотами — метрика раздела 30.

#### 13.6.5. merge

merge(tx, characterId, resourceTemplateId) суммирует amount/reservedAmount дублирующихся строк в одну и удаляет лишние. В штатной работе дубликаты невозможны (@@unique); операция нужна один раз при миграции возможных legacy-данных и для админ-инструментов импорта. Зафиксированное решение: merge не вызывается ни одним игровым флоу; вызов пишет audit('resource.merge', ...).

### 13.7. ResourceLog: журнал операций с ресурсами

prisma

model ResourceLog {

id                 String            @id @default(uuid())

characterId        String            @map("character_id")

resourceTemplateId String            @map("resource_template_id")

amountDelta        Int               @map("amount_delta")

reasonCode         ResourceLogReason @map("reason_code")

refType            String?           @map("ref_type")

refId              String?           @map("ref_id")

createdAt          DateTime          @default(now()) @map("created_at")

@@index([characterId, createdAt])

@@index([reasonCode])

@@map("resource_logs")

}

Семантика (зафиксированное решение): amountDelta отражает изменение поля amount стека. Для событий резерва (MARKET_LISTED / MARKET_UNLISTED) amount не меняется, поэтому amountDelta = 0, а факт резерва восстанавливается по refType = 'market_listing' + refId. Следствие: для каждой пары «персонаж + ресурс» выполняется сверка сумма(amountDelta) = amount — контрольная метрика целостности (раздел 30).

Полная карта причин:

| reasonCode | Операция | Знак delta | Пишет модуль | refType / refId |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WORK_REWARD | Ресурсная награда за смену | + | work (раздел 10) | work_shift / id смены |
| PRODUCTION_OUTPUT | Выпуск объекта вне смен | + | production (раздел 12) | production_object / id объекта |
| MARKET_LISTED | Резерв под лот | 0 | market (раздел 16) | market_listing / id лота |
| MARKET_UNLISTED | Снятие резерва (cancel/expire) | 0 | market | market_listing / id лота |
| MARKET_SOLD | Списание у продавца при продаже | − | market | market_listing / id лота |
| MARKET_BOUGHT | Начисление покупателю | + | market | market_listing / id лота |
| PRIVATE_SHOP_BOUGHT | Покупка деталей в частном магазине | + | private-shops (раздел 15) | private_shop_item / id позиции |
| UPGRADE_SPENT | Расход на улучшение (и при провале) | − | upgrades (раздел 17) | upgrade_log / id записи |
| REPAIR_SPENT | Расход деталей на ремонт | − | repair (раздел 14) | repair / id ItemInstance |
| GOV_SELL | Продажа государству | − | resources (13.9) | gov_sell / UUID операции (тот же в CurrencyLog) |
| ADMIN_ADJUSTMENT | Ручная корректировка | ± | admin (раздел 34) | admin / id админа |

Правила: лог создаётся в той же транзакции, что и изменение стека; логи не редактируются и не удаляются; просмотр — GET /api/admin/logs/resources (раздел 34).

### 13.8. API модуля resources

Канонические пути (SPINE §6); полные контракты с примерами «запрос/ответ» дублируются в реестре раздела 25. Все ручки требуют аутентификации (preHandler: authenticate). Формат ошибок — существующий AppError { code, message, details }.

#### 13.8.1. GET /api/resources/templates

Справочник активных ресурсов для UI (кэшируем на клиенте, TTL — на усмотрение фронта; серверного кэша нет).

json

{

"templates": [

{

"id": "c3f1...",

"code": "res_scrap_metal",

"name": "Металлолом",

"category": "PRIMARY",

"tier": 1,

"weight": 0.5,

"basePrice": 8,

"description": "Ржавое железо с пустырей и гаражей.",

"isTradable": true,

"isRepairMaterial": false,

"isUpgradeMaterial": false

}

]

}

Правила: только isActive = true; сортировка tier asc, code asc; фильтров нет (справочник — 13 строк).

#### 13.8.2. GET /api/resources/me

Все стеки персонажа с вычисленными полями:

json

{

"resources": [

{

"resourceTemplateId": "c3f1...",

"code": "res_scrap_metal",

"name": "Металлолом",

"category": "PRIMARY",

"tier": 1,

"amount": 14,

"reservedAmount": 4,

"availableAmount": 10,

"weight": 0.5,

"totalWeight": 7.0,

"basePrice": 8,

"isTradable": true

}

],

"totalResourceWeight": 7.0,

"carryWeight": 38,

"overweight": false

}

Правила: availableAmount = amount − reservedAmount считается сервером; стеки с amount = 0 и reservedAmount = 0 не возвращаются (но не удаляются из БД); totalWeight = amount × weight округляется до 0.1; поля веса — см. 13.10.

#### 13.8.3. POST /api/resources/sell — продажа государству

Заголовок Idempotency-Key ОБЯЗАТЕЛЕН (формат и валидация ключа — раздел 24; scope — resources.sell).

json

{ "resourceCode": "res_scrap_metal", "amount": 10 }

zod-схема (стиль auth.schemas.ts):

ts

// backend/src/modules/resources/resources.schemas.ts

import { z } from 'zod'

export const SellResourceSchema = z.object({

resourceCode: z.string().min(1).max(64),

amount: z.number().int().positive().max(1_000_000),

})

export type SellResourceInput = z.infer<typeof SellResourceSchema>

Ответ 200:

json

{

"resourceCode": "res_scrap_metal",

"amountSold": 10,

"moneyReturn": 20,

"ecoExpGained": 1,

"newBalance": 1270,

"economicLevel": 0,

"replayed": false

}

Расчёт примера: moneyReturn = floor(10 × 8 × 0.25) = 20; ecoExpGained = round(10 × 8 × 0.01) = 1. При повторе с тем же Idempotency-Key — HTTP 200, тот же ответ с replayed: true, без повторного списания.

### 13.9. Продажа ресурсов государству: правила и транзакция

Формулы (канон, SPINE §5):

moneyReturn = floor(amount × basePrice × 0.25)

ecoExp      = round(amount × basePrice × 0.01)

Коэффициенты — BalanceConfig.economy.resources.govBuybackRate и govBuybackEcoExpRate (см. 13.1, канон имён — раздел 28.7). Курс 25% намеренно невыгоден: гос. скупка — «предохранительный клапан», а не канал заработка; рыночная цена ресурсов должна держаться выше него (коридоры — раздел 31).

Проверки (по порядку):

- Персонаж найден по userId из JWT; иначе CHAR_001 (404).

- Тело прошло SellResourceSchema; иначе GEN_001 (422).

- Заголовок Idempotency-Key присутствует и валиден (requireIdempotencyKey, раздел 24): отсутствует → ECON_001 (400), невалидный формат → ECON_002 (400).

- Шаблон найден по code, isActive = true; иначе RES_001 (404). Флаг isTradable НЕ проверяется — зафиксированное решение: гос. скупка принимает любой активный ресурс, isTradable относится только к рынку игроков.

- availableAmount ≥ amount — проверяется и обеспечивается атомарным debit (RES_002, 400). Зарезервированное под лоты продать нельзя.

- Статус персонажа не проверяется (зафиксированное решение): продажа ресурсов не влияет на бой и смену, блокировка по IN_BATTLE/WORKING не нужна.

- moneyReturn = 0 допустим (например, 1 × res_wood: floor(1 × 5 × 0.25) = 1, а вот ecoExp = round(0.05) = 0) — операция всё равно проходит и логируется.

Транзакция целиком. Идемпотентность обеспечивает канонический хелпер withIdempotency (backend/src/modules/economy/idempotency.ts, раздел 24.4.3): он сам открывает withTransaction, передаёт tx в функцию-эффект и создаёт ключ с готовым responseJson ПОСЛЕДНИМ шагом той же транзакции; повтор ключа возвращает сохранённый ответ с replayed: true (гонка P2002 → ответ победителя). Сервис принимает tx и собственных транзакций не открывает:

ts

// backend/src/modules/resources/resources.routes.ts — фрагмент POST /sell

const idemKey = requireIdempotencyKey(req) // нет заголовка → 400 ECON_001, невалидный формат → 400 ECON_002

const char = await CharactersRepository.findByUserId(req.authUser.userId)

if (!char) throw new AppError(ErrorCode.CHARACTER_NOT_FOUND, 'Character not found', 404)

const { result, replayed } = await withIdempotency(

char.id,

IdempotencyScope.RESOURCES_SELL, // 'resources.sell'

idemKey,

tx => ResourceService.sellToGovernment(tx, char.id, parsed.data),

)

return reply.send({ ...result, replayed })

ts

// backend/src/modules/resources/resources.service.ts (фрагмент)

import { randomUUID } from 'node:crypto'

async sellToGovernment(tx: Prisma.TransactionClient, characterId: string, input: SellResourceInput) {

const template = await tx.resourceTemplate.findUnique({ where: { code: input.resourceCode } })

if (!template || !template.isActive) {

throw new AppError(ErrorCode.RESOURCE_TEMPLATE_NOT_FOUND, `Resource ${input.resourceCode} not found`, 404)

}

// Единый UUID операции — один и тот же refId в ResourceLog и CurrencyLog

const operationId = randomUUID()

// 1. Списание ресурса (атомарно, ResourceLog GOV_SELL)

await ResourceService.debit(tx, characterId, input.resourceCode, input.amount, 'GOV_SELL', {

refType: 'gov_sell', refId: operationId,

})

// 2. Деньги — ТОЛЬКО через EconomyService (раздел 18), CurrencyLog RESOURCE_SELL

const moneyReturn = Math.floor(input.amount * template.basePrice * BalanceConfig.economy.resources.govBuybackRate)

const ecoExpGained = Math.round(input.amount * template.basePrice * BalanceConfig.economy.resources.govBuybackEcoExpRate)

const { balanceAfter } = await EconomyService.credit(tx, {

characterId,

amount: moneyReturn,

reasonCode: 'RESOURCE_SELL',

refType: 'gov_sell',

refId: operationId,

})

// 3. Экономический опыт — только через единую точку EconomyService (разделы 18–19)

const { economicLevel } = await EconomyService.grantEconomicExp(tx, characterId, ecoExpGained)

audit('resource.gov_sell', {

characterId, operationId, resourceCode: input.resourceCode, amount: input.amount, moneyReturn,

})

// Ответ сохраняется хелпером withIdempotency в responseJson последним шагом транзакции;

// поле replayed добавляет роут при отдаче.

return {

resourceCode: input.resourceCode, amountSold: input.amount,

moneyReturn, ecoExpGained, newBalance: balanceAfter,

economicLevel,

}

}

Журналы одной операции: ResourceLog (GOV_SELL, amountDelta = −amount, refType = 'gov_sell', refId = operationId) + CurrencyLog (reasonCode = RESOURCE_SELL, amount = +moneyReturn, balanceAfter обязателен, тот же refType/refId = operationId) + запись IdempotencyKey (scope resources.sell, создаётся хелпером последним шагом транзакции). Ни один из трёх не может существовать без остальных — проверка в integration-тесте (раздел 38).

### 13.10. Вес ресурсов и carryWeight (архитектурный задел)

Суммарный вес ресурсов персонажа:

totalResourceWeight = Σ (stack.amount × template.weight)

Зафиксированное решение: в сумму входит и зарезервированное количество (reservedAmount) — зарезервированный под лот ресурс физически остаётся у персонажа до продажи.

Грузоподъёмность — существующая формула Этапа 1 calcCarryWeight (backend/src/modules/stats/stats.formulas.ts): BalanceConfig.character.baseCarryWeight (20) + STR × carryWeightPerStr (6) + bagBonus.

Правила Этапа 2 (канон): перегруз НЕ энфорсится — ни одна операция (начисление за смену, покупка на рынке, ремонт) не блокируется по весу. Сервер отдаёт totalResourceWeight, carryWeight и флаг overweight = totalResourceWeight > carryWeight в GET /api/resources/me; UI показывает строку «Вес ресурсов: 12.4 / 38 кг» и подсвечивает её предупреждающим цветом при overweight = true (зафиксированное решение). Это задел: на Этапе 3 перегруз начнёт влиять на логистику; вводить сейчас скрытые блокировки запрещено — накопление данных о фактических весах идёт через метрики (раздел 30).

### 13.11. Ошибки модуля resources

Файл backend/src/modules/resources/resources.errors.ts; константы добавляются в общий ErrorCode (backend/src/shared/errors/error-codes.ts). Коды — зафиксированное решение:

| Код | Константа | HTTP | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| RES_001 | RESOURCE_TEMPLATE_NOT_FOUND | 404 | Шаблон не найден или isActive = false |
| RES_002 | RESOURCE_INSUFFICIENT | 400 | availableAmount < amount при списании/резерве; details = { resourceCode, have, need } |
| RES_003 | RESOURCE_NOT_TRADABLE | 400 | Попытка выставить на рынок ресурс с isTradable = false (используется разделом 16) |
| RES_004 | RESOURCE_STACK_NOT_FOUND | 404 | Админ-операция над несуществующим стеком |
| RES_005 | RESOURCE_RESERVE_CONFLICT | 409 | release больше, чем зарезервировано; конкурентный конфликт захвата |
| RES_006 | RESOURCE_AMOUNT_INVALID | 422 | amount не целое или ≤ 0 (дублирует GEN_001 доменным кодом для программной обработки) |

## 14. Ремонт с деталями (расширение мастерской)

### 14.1. Принцип расширения: ядро Этапа 1 не меняется

Мастерская Этапа 1 (backend/src/modules/repair/repair.routes.ts) остаётся источником истины для денежной части ремонта. Функция calcRepairCost (backend/src/modules/stats/stats.formulas.ts) НЕ изменяется:

repairCost = max(1, ceil(priceBase / 120 × lostDurability × qualityCoeff × (1 + 0.1 × upgradeLevel)))

где qualityCoeff — существующий BalanceConfig.repair.qualityCoeff (JUNK 0.8 … UNIQUE 2.0), 1 + 0.1 × upgradeLevel — существующий множитель улучшенных предметов. Этап 2 добавляет поверх этой формулы ВТОРУЮ, независимую составляющую — детали. Для tier-1 неулучшенных предметов поведение ремонта побитово совпадает с Этапом 1: только деньги, тот же расчёт, те же логи. Это принцип нерушимости ядра (раздел 3): игрок, никогда не покупавший частных предметов, не заметит изменений.

Структурное изменение (зафиксированное решение): логика ремонта выносится из repair.routes.ts в новый repair.service.ts (роуты остаются тонкими — парсинг zod и вызов сервиса), формула деталей — в новый repair.formulas.ts. Это приводит модуль к канонической структуре routes → service → repository (SPINE §9) и делает RepairService.commit вызываемым из тестов напрямую.

### 14.2. Когда ремонт требует деталей

Условие (канон, SPINE §5):

needsParts = (itemTier ≥ 2) OR (upgradeLevel ≥ 1)

- itemTier — из ItemTemplate.itemTier (Int @default(1) @map("item_tier"), новое поле Этапа 2, раздел 23). Гос-предметы Этапа 1 автоматически получают tier 1 через default — миграция данных не нужна. Tier-2 предметы продаются в частных магазинах (раздел 15).

- upgradeLevel — из ItemInstance.upgradeLevel (существующее поле). Зафиксированное решение: в формуле участвует суммарный уровень улучшений предмета (сумма всех типов, максимум 5 — раздел 17), то есть само значение upgradeLevel, без разбора upgradeModifiersJson.

- Порог tier задаётся BalanceConfig.economy.repairParts.partsFromItemTier = 2 (см. 13.1) — формулы не хардкодят двойку.

Матрица случаев:

| itemTier | upgradeLevel | Детали нужны | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | нет | гос. нож, гос. куртка — ремонт как в Этапе 1 |
| 1 | ≥ 1 | да | улучшенный гос. бронежилет — деньги + comp_repair_kit |
| ≥ 2 | 0 | да | частный ТТ — деньги + comp_weapon_part |
| ≥ 2 | ≥ 1 | да | улучшенный армейский бронежилет — деньги + comp_armor_plate, множитель растёт |

### 14.3. Формула requiredParts

#### 14.3.1. Определение

Канон (SPINE §5):

requiredParts = ceil((lostDurability / durabilityMax) × itemTier × (1 + 0.5 × upgradeLevel))

- lostDurability = durabilityMax − durabilityCurrent — по значениям ЭКЗЕМПЛЯРА (ItemInstance), не шаблона: улучшение DURABILITY повышает durabilityMax экземпляра (раздел 17), и доля потери считается от фактического максимума.

- itemTier — из шаблона; upgradeLevel — суммарный уровень улучшений экземпляра.

- Коэффициент 0.5 — BalanceConfig.economy.repairParts.upgradePartsCoeff.

- Если needsParts = false или lostDurability = 0 → requiredParts = 0.

Реализация (новый файл, зафиксированное решение о размещении):

ts

// backend/src/modules/repair/repair.formulas.ts

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

export function calcRequiredParts(

lostDurability: number,

durabilityMax: number,

itemTier: number,

upgradeLevel: number,

): number {

const { partsFromItemTier, upgradePartsCoeff } = BalanceConfig.economy.repairParts

if (itemTier < partsFromItemTier && upgradeLevel < 1) return 0

if (lostDurability <= 0) return 0

return Math.ceil(

(lostDurability / durabilityMax) * itemTier * (1 + upgradePartsCoeff * upgradeLevel)

)

}

#### 14.3.2. Свойства и граничные случаи

- Монотонность. Больше потеря прочности, выше tier, выше уровень улучшений → больше деталей. Убывания нет ни по одному аргументу.

- Минимум 1 деталь при любом ущербе. Для needsParts = true и lostDurability ≥ 1 значение ceil всегда ≥ 1: даже потеря 1/100 у ТТ (tier 2) стоит 1 × comp_weapon_part (ceil(0.01 × 2) = 1). Следствие: чинить «по чуть-чуть» деталезатратно — UI обязан предупреждать (см. 14.10).

- Полная потеря. BROKEN-предмет (0/100), tier 2, без улучшений: ceil(1 × 2 × 1) = 2. Tier 2 с максимальными улучшениями (upgradeLevel 5): ceil(1 × 2 × 3.5) = 7 деталей.

- Диапазон Этапа 2. При itemTier ∈ {1, 2} и upgradeLevel ≤ 5 максимум — 7 деталей за один ремонт; формула не может дать отрицательное или дробное значение.

- Деление на durabilityMax. durabilityMax ≥ 1 гарантирован моделью предмета (Этап 1); дополнительная защита от деления на ноль не требуется, но lostDurability ≤ 0 → 0 отсекает вырожденные вызовы.

### 14.4. repairResourceCode и дефолт comp_repair_kit

Каким ресурсом чинится предмет, определяет новое поле шаблона ItemTemplate.repairResourceCode String? @map("repair_resource_code") (раздел 23):

partsCode = ItemTemplate.repairResourceCode ?? BalanceConfig.economy.repairParts.defaultRepairResourceCode  // 'comp_repair_kit'

Правила:

- repairResourceCode хранит code ресурса (ResourceTemplate.code), не id — коды стабильны и читаемы в seed.

- null (все гос-шаблоны Этапа 1 после миграции) → дефолт comp_repair_kit. Именно так закрывается случай «улучшенный гос-предмет»: шаблон ничего не знает о деталях, но ремонт улучшенного экземпляра потребует ремкомплекты.

- Seed tier-2 шаблонов (канон и зафиксированное решение): частное оружие (weapon_tt_private, weapon_sawnoff_private) → comp_weapon_part; частная броня (armor_leather_jacket_private, armor_army_vest_private, armor_boots_army_private) → comp_armor_plate. Для weapon_tt_private значение comp_weapon_part — канон SPINE §7, остальные — по типу предмета.

- Ресурс из repairResourceCode обязан существовать, быть isActive = true и иметь isRepairMaterial = true. Нарушение — конфигурационная ошибка: RepairService бросает GEN_003 (500) и пишет audit('repair.misconfigured', ...); целостность seed проверяется unit-тестом (раздел 38).

### 14.5. Изменения API: POST /api/repair/preview

Контракт расширяется ОБРАТНО СОВМЕСТИМО: все поля Этапа 1 (item, durabilityCurrent, durabilityMax, lostDurability, repairCost, canAfford, characterMoney) сохраняются без изменений семантики. Добавляются поля деталей:

json

{

"item": { "id": "8a2e...", "templateId": "...", "quality": "COMMON", "upgradeLevel": 2 },

"durabilityCurrent": 45,

"durabilityMax": 100,

"lostDurability": 55,

"repairCost": 2860,

"canAfford": true,

"characterMoney": 4100,

"itemTier": 2,

"upgradeLevel": 2,

"needsParts": true,

"requiredParts": [

{

"resourceCode": "comp_armor_plate",

"resourceName": "Бронепластина",

"amount": 3,

"available": 1,

"enough": false

}

],

"partsEnough": false,

"canRepair": false

}

Правила ответа:

- requiredParts — массив; на Этапе 2 он содержит 0 или 1 элемент (один вид детали на предмет). Массив — сознательный задел под мультиресурсный ремонт Этапа 3+; фронт обязан итерироваться, а не читать [0].

- available — availableAmount соответствующего стека персонажа (резерв под лоты не считается доступным).

- partsEnough = requiredParts.every(p => p.enough); при needsParts = false → true.

- canRepair = canAfford AND partsEnough — единственное поле, на которое фронт ориентирует активность кнопки.

- Для tier-1 неулучшенного предмета: needsParts = false, requiredParts = [], canRepair = canAfford — старый фронт, игнорирующий новые поля, продолжает работать.

GET /api/repair/items расширяется аналогично: каждый элемент списка дополняется полями needsParts: boolean, partsResourceCode: string | null, requiredPartsAmount: number (без available — доступность считается один раз на список из стеков персонажа фронтом или отдельным полем; выбор — раздел 25).

### 14.6. Изменения API: POST /api/repair/commit

Тело запроса не меняется: { "itemInstanceId": uuid }. Полный список проверок (по порядку, внутри транзакции):

- Персонаж найден по userId → иначе CHAR_001 (404).

- Предмет найден с include: { template: true } → иначе GEN_002 (404).

- item.ownerId === char.id → иначе REPAIR_002 (403).

- item.status не DELETED/CONSUMED → иначе GEN_002 (404); не ON_MARKET (статус вводится разделом 16) → иначе REPAIR_005 (409): предмет в лоте чинить нельзя.

- durabilityCurrent < durabilityMax → иначе REPAIR_001 (400).

- Расчёт: lostDur, moneyCost = calcRepairCost(...) (без изменений), requiredParts = calcRequiredParts(...), partsCode (см. 14.4).

- Если requiredParts > 0: шаблон ресурса partsCode существует, isActive, isRepairMaterial = true → иначе GEN_003 (500, конфигурация).

- Достаточно деталей: getAvailable ≥ requiredParts → иначе REPAIR_004 (400) с details = { resourceCode, need, have }. Явная предпроверка нужна для доменной ошибки; фактическую защиту даёт атомарный debit.

- Достаточно денег: проверяется внутри EconomyService.debit → SHOP_001 INSUFFICIENT_FUNDS (400) с { have, need }.

- Мутации и журналы строго в порядке раздела 14.7.

Идемпотентность (зафиксированное решение): заголовок Idempotency-Key для repair/commit НЕ обязателен. Операция обладает естественной идемпотентностью по состоянию: повторный commit того же предмета видит durabilityCurrent = durabilityMax и падает с REPAIR_001, не списывая ничего. Конкурентный двойной клик сериализуется Serializable-изоляцией: вторая транзакция либо перечитает восстановленный предмет, либо ретраится по P2034 и получит REPAIR_001. Это соответствует реестру SPINE §6, где repair в списке Idempotency-Key-ручек отсутствует.

Ответ (обратно совместим, зафиксированное решение — поле cost сохранено как алиас):

json

{

"itemId": "8a2e...",

"durabilityAfter": 100,

"cost": 2860,

"moneyCost": 2860,

"newBalance": 1240,

"partsSpent": { "resourceCode": "comp_armor_plate", "amount": 3 }

}

partsSpent = null, если детали не требовались.

### 14.7. Порядок транзакции ремонта с деталями

Вся операция — ОДНА транзакция withTransaction (Serializable + retry, раздел 24). Частичное исполнение запрещено: недопустимо списать деньги без деталей, детали без восстановления прочности и т.д. Внутри транзакции нет внешних вызовов (Redis, HTTP) — только БД.

Порядок шагов фиксирован:

| Шаг | Действие | Журнал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чтение персонажа и предмета, все проверки 1–9 из 14.6 | — |
| 2 | Списание денег: EconomyService.debit(tx, { characterId: charId, amount: moneyCost, reasonCode: 'REPAIR_COST', refType: 'repair', refId: itemId }) | CurrencyLog (reasonCode = REPAIR_COST, amount = −moneyCost, balanceAfter) |
| 3 | Списание деталей (если requiredParts > 0): ResourceService.debit(tx, charId, partsCode, requiredParts, 'REPAIR_SPENT', { refType: 'repair', refId: itemId }) | ResourceLog (REPAIR_SPENT, amountDelta = −requiredParts) |
| 4 | Восстановление предмета: durabilityCurrent = durabilityMax, статус EQUIPPED, если предмет надет, иначе NORMAL | — |
| 5 | RepairLog с новыми полями partsResourceCode, partsAmount | RepairLog |
| 6 | ItemLog actionCode = 'REPAIRED' с деталями в details | ItemLog |
| 7 | audit('item.repaired', ...) | audit-лог |

Пояснения:

- Reason денежной части остаётся REPAIR_COST — как в Этапе 1; отдельный reason для «ремонта с деталями» не вводится, состав операции восстанавливается связкой CurrencyLog + ResourceLog + RepairLog по refId = itemId в одном временном окне.

- RepairLog расширяется двумя полями (зафиксированное решение; миграция — раздел 23): partsResourceCode String? @map("parts_resource_code"), partsAmount Int @default(0) @map("parts_amount"). Для денежного ремонта — null/0, старые записи Этапа 1 корректны через default.

- Шаг 4 нормализует поведение Этапа 1 (зафиксированное решение): существующий код ставил status: 'NORMAL' безусловно, что сбрасывало статус надетого предмета; новая логика возвращает EQUIPPED для экипированных. Починка BROKEN-предмета выводит его из нерабочего состояния — как и раньше.

- Порядок «деньги → детали» выбран для симметрии со всеми покупками (деньги первыми); при любом падении транзакция откатывается целиком, поэтому порядок влияет только на то, какая ошибка вернётся первой (денежная — раньше ресурсной).

### 14.8. Пример кода: расширенный RepairService.commit

ts

// backend/src/modules/repair/repair.service.ts (Этап 2)

import { Prisma } from '@prisma/client'

import { withTransaction } from '../../shared/db/transaction'

import { AppError } from '../../shared/errors/app-error'

import { ErrorCode } from '../../shared/errors/error-codes'

import { calcRepairCost } from '../stats/stats.formulas'

import { calcRequiredParts } from './repair.formulas'

import { EconomyService } from '../economy/economy.service'

import { ResourceService } from '../resources/resources.service'

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

import { audit } from '../../shared/logger/audit-logger'

export const RepairService = {

async commit(userId: string, itemInstanceId: string) {

return withTransaction(async (tx) => {

const char = await tx.character.findUnique({ where: { userId } })

if (!char) throw new AppError(ErrorCode.CHARACTER_NOT_FOUND, 'Character not found', 404)

const item = await tx.itemInstance.findUnique({

where: { id: itemInstanceId },

include: { template: true },

})

if (!item || item.status === 'DELETED' || item.status === 'CONSUMED') {

throw AppError.notFound('Item', itemInstanceId)

}

if (item.ownerId !== char.id) {

throw new AppError(ErrorCode.REPAIR_ITEM_NOT_OWNED, 'Not your item', 403)

}

if (item.status === 'ON_MARKET') {

throw new AppError(ErrorCode.REPAIR_ITEM_LOCKED, 'Item is listed on market', 409)

}

if (item.durabilityCurrent >= item.durabilityMax) {

throw new AppError(ErrorCode.REPAIR_NOT_NEEDED, 'Item does not need repair', 400)

}

// --- Расчёт: денежная часть Этапа 1 (без изменений) + детали Этапа 2 ---

const lostDur = item.durabilityMax - item.durabilityCurrent

const moneyCost = calcRepairCost(item.template.priceBase, lostDur, item.quality, item.upgradeLevel)

const requiredParts = calcRequiredParts(lostDur, item.durabilityMax, item.template.itemTier, item.upgradeLevel)

const partsCode = item.template.repairResourceCode

?? BalanceConfig.economy.repairParts.defaultRepairResourceCode

if (requiredParts > 0) {

const partsTemplate = await tx.resourceTemplate.findUnique({ where: { code: partsCode } })

if (!partsTemplate || !partsTemplate.isActive || !partsTemplate.isRepairMaterial) {

audit('repair.misconfigured', { templateId: item.templateId, partsCode })

throw AppError.internal('Repair resource misconfigured')

}

const have = await ResourceService.getAvailable(tx, char.id, partsCode)

if (have < requiredParts) {

throw new AppError(ErrorCode.REPAIR_INSUFFICIENT_PARTS,

`Not enough parts: need ${requiredParts} × ${partsCode}, have ${have}`, 400,

{ resourceCode: partsCode, need: requiredParts, have })

}

}

// --- Шаг 2: деньги строго через EconomyService (раздел 18) ---

const { balanceAfter } = await EconomyService.debit(tx, {

characterId: char.id, amount: moneyCost, reasonCode: 'REPAIR_COST',

refType: 'repair', refId: item.id,

})

// --- Шаг 3: детали, ResourceLog REPAIR_SPENT (раздел 13) ---

if (requiredParts > 0) {

await ResourceService.debit(tx, char.id, partsCode, requiredParts, 'REPAIR_SPENT', {

refType: 'repair', refId: item.id,

})

}

// --- Шаг 4: восстановление прочности ---

await tx.itemInstance.update({

where: { id: item.id },

data: {

durabilityCurrent: item.durabilityMax,

status: item.isEquipped ? 'EQUIPPED' : 'NORMAL',

},

})

// --- Шаги 5–6: журналы ---

await tx.repairLog.create({ data: {

characterId: char.id,

itemId: item.id,

cost: moneyCost,

durabilityBefore: item.durabilityCurrent,

durabilityAfter: item.durabilityMax,

partsResourceCode: requiredParts > 0 ? partsCode : null,

partsAmount: requiredParts,

}})

await tx.itemLog.create({ data: {

itemId: item.id,

characterId: char.id,

actionCode: 'REPAIRED',

details: {

moneyCost, partsCode: requiredParts > 0 ? partsCode : null, requiredParts,

durBefore: item.durabilityCurrent, durAfter: item.durabilityMax,

},

}})

audit('item.repaired', { characterId: char.id, itemId: item.id, moneyCost, requiredParts })

return {

itemId: item.id,

durabilityAfter: item.durabilityMax,

cost: moneyCost,        // алиас Этапа 1, обратная совместимость

moneyCost,

newBalance: balanceAfter,

partsSpent: requiredParts > 0 ? { resourceCode: partsCode, amount: requiredParts } : null,

}

})

},

}

Роут после рефакторинга — тонкий:

ts

// backend/src/modules/repair/repair.routes.ts (фрагмент Этапа 2)

fastify.post('/commit', { preHandler: authenticate },

async (req: FastifyRequest, reply: FastifyReply) => {

const parsed = CommitSchema.safeParse(req.body)

if (!parsed.success) return reply.code(422).send({ code: 'GEN_001', message: 'Validation error' })

const result = await RepairService.commit(req.authUser.userId, parsed.data.itemInstanceId)

return reply.send(result)

})

### 14.9. Примеры расчёта

Цены tier-2 шаблонов (weapon_tt_private 2400 ₽, armor_army_vest_private 5200 ₽) — канон раздела 27; значения priceBase/durabilityMax гос-предметов в примерах — иллюстративные. Качество во всех примерах COMMON (qualityCoeff = 1.0).

| Пример | tier | upgLvl | durability | Деньги (calcRepairCost) | Детали (calcRequiredParts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гос. нож, priceBase 120 | 1 | 0 | 30/60 (lost 30) | ceil(120/120 × 30 × 1.0 × 1.0) = 30 ₽ | 0 — только деньги, как в Этапе 1 |
| Частный ТТ weapon_tt_private, 2400 ₽ | 2 | 0 | 60/100 (lost 40) | ceil(2400/120 × 40 × 1.0 × 1.0) = 800 ₽ | ceil(40/100 × 2 × 1) = 1 × comp_weapon_part |
| Улучшенный гос. бронежилет, priceBase 800 | 1 | 1 | 60/80 (lost 20) | ceil(800/120 × 20 × 1.0 × 1.1) = 147 ₽ | ceil(20/80 × 1 × 1.5) = 1 × comp_repair_kit (дефолт: repairResourceCode = null) |
| Улучшенный армейский бронежилет armor_army_vest_private, 5200 ₽ | 2 | 2 | 45/100 (lost 55) | ceil(5200/120 × 55 × 1.0 × 1.2) = 2860 ₽ | ceil(55/100 × 2 × 2) = 3 × comp_armor_plate |
| Тот же бронежилет, полностью сломан | 2 | 2 | 0/100 (lost 100) | ceil(5200/120 × 100 × 1.0 × 1.2) = 5200 ₽ | ceil(1 × 2 × 2) = 4 × comp_armor_plate |

Экономические следствия (проверяются симулятором, разделы 9 и 31):

- Полный ремонт убитого улучшенного бронежилета (5200 ₽ + 4 бронепластины ≈ 4 × 105 ₽ в частном магазине) сопоставим с ценой нового — осознанная планка: BROKEN-состояние должно быть дорогим.

- Спрос на comp_weapon_part создаётся и ремонтом (ТТ, обрез), и улучшениями (раздел 17): деталь — самый ликвидный товар рынка; выпуск obj_parts_factory — ровно 1 шт./смена (раздел 12) — держит дефицит.

### 14.10. UI-изменения страницы мастерской

Точная композиция компонентов — разделы 35–37; здесь — обязательные требования к поведению.

- Список ремонтируемых предметов. К существующей строке (иконка, название, прочность, цена ремонта) добавляется бейдж деталей: пиктограмма детали + × N для предметов с needsParts = true. Данные — из расширенного GET /api/repair/items (см. 14.5).

- Панель предпросмотра (по данным POST /api/repair/preview): под строкой «Стоимость: 2860 ₽» выводится блок «Детали: Бронепластина × 3 (у вас: 1)». Строка зелёная при enough = true, красная при false. При needsParts = false блок не показывается вовсе — экран tier-1 ремонта не отличается от Этапа 1.

- Кнопка «Починить» активна строго при canRepair = true. При нехватке денег tooltip «Не хватает N ₽», при нехватке деталей — «Не хватает N × <название>». Оба текста — из details соответствующих полей preview, без клиентских расчётов.

- Подсказка «Где взять». При нехватке деталей под кнопкой показываются ссылки: «Частный магазин» (детали comp_repair_kit/comp_weapon_part/comp_armor_plate по basePrice × 1.5, раздел 15) и «Рынок» с префильтром по коду ресурса (раздел 16).

- Предупреждение о мелком ремонте (зафиксированное решение): если needsParts = true и lostDurability < 0.1 × durabilityMax, показывается предупреждение «Мелкий ремонт всё равно потребует 1 деталь» — следствие свойства минимума формулы (14.3.2, п. 2).

- После успешного commit фронт обязан инвалидировать три источника: персонаж (money — из newBalance ответа), ресурсы (GET /api/resources/me — потрачены детали), список ремонта. Поле partsSpent ответа используется для тоста «Потрачено: 2860 ₽, Бронепластина × 3».

- Обработка ошибок: REPAIR_004 → сообщение о нехватке деталей с актуальными числами из details; REPAIR_005 → «Предмет выставлен на рынке — снимите лот» со ссылкой на «Мои лоты»; 409 Conflict (гонка) → повторить preview.

### 14.11. Ошибки и инварианты

Новые коды в ErrorCode (продолжение существующего блока REPAIR_001–REPAIR_003; зафиксированное решение):

| Код | Константа | HTTP | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| REPAIR_004 | REPAIR_INSUFFICIENT_PARTS | 400 | Деталей меньше requiredParts; details = { resourceCode, need, have } |
| REPAIR_005 | REPAIR_ITEM_LOCKED | 409 | Предмет в статусе ON_MARKET |

Инварианты модуля (обязательные проверки в тестах, полные сценарии — разделы 38–39):

- Для любого успешного ремонта с деталями существуют РОВНО три записи с refId = itemId, созданные в одной транзакции: CurrencyLog(REPAIR_COST), ResourceLog(REPAIR_SPENT), RepairLog(partsAmount > 0).

- Ремонт tier-1 неулучшенного предмета не создаёт ResourceLog и даёт partsAmount = 0 — регрессия к Этапу 1.

- Повторный commit восстановленного предмета возвращает REPAIR_001 и не меняет ни денег, ни ресурсов.

- Конкурентные commit одного предмета: ровно одно списание (проверка через параллельные запросы в integration-тесте).

- calcRequiredParts покрыт unit-тестами по таблице 14.9 плюс граничные случаи 14.3.2.

## 15. Частные магазины

### 15.1. Назначение и место в экономике

Частные магазины — промежуточный торговый слой между государственным магазином (Этап 1) и рынком игроков (раздел 16). Государственный магазин продаёт стартовый tier-1 ассортимент по фиксированным ценам и доступен новичку с первой минуты. Рынок игроков продаёт то, что выставили сами игроки, — ассортимент непредсказуем. Частные магазины закрывают разрыв между ними: гарантированный ассортимент предметов выше госкачества (itemTier = 2) по заметно более высоким ценам, с требованиями к уровню персонажа.

Роли частных магазинов в экономике Этапа 2:

- Money sink. Деньги, потраченные в частном магазине, уходят из экономики безвозвратно (см. раздел 29). Обратного выкупа частный магазин не ведёт: купленный предмет игрок продаёт либо государству (существующий sell за 50% от priceBase), либо на рынке игроков.

- Источник tier-2 предметов. Это единственный на Этапе 2 системный источник предметов с itemTier = 2 — рынок лишь перепродаёт их между игроками.

- Источник деталей за деньги. Игрок, который не хочет работать на производственных объектах (раздел 12), может купить детали comp_repair_kit / comp_weapon_part / comp_armor_plate по цене basePrice × 1.5 — дороже, чем добыть их работой, но мгновенно.

- Генератор спроса на детали. Все tier-2 предметы имеют itemTier ≥ 2, а значит их ремонт требует деталей (см. раздел 14). Покупка в частном магазине автоматически втягивает игрока в производственный контур.

- Архитектурный задел. Поле shopCode и модель ассортимента спроектированы так, чтобы на Этапе 3+ магазины могли стать частной собственностью игроков и кланов (enum OwnerType: SYSTEM, PRIVATE, CLAN). На Этапе 2 все магазины системные.

Реализация — подэтап E3 (см. раздел 40): модуль backend/src/modules/private-shops/ в стандартной структуре проекта (private-shops.routes.ts, private-shops.service.ts, private-shops.repository.ts, private-shops.errors.ts, плюс конфиг-реестр private-shops.config.ts).

### 15.2. Отличия от государственного магазина

| Критерий | Государственный магазин (Этап 1) | Частный магазин (Этап 2) |
| --- | --- | --- |
| Модель ассортимента | GovernmentShopItem (shop_items_government) | PrivateShopItem (private_shop_items) |
| Товары | tier-1 предметы, qualityBase = COMMON | tier-2 предметы, qualityBase = COMMON, itemTier = 2 (отличаются tier и статами, а не quality) |
| sourceType создаваемого ItemInstance | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Продажа ресурсов/деталей | нет | да, детали по basePrice × 1.5 |
| Цена | overridePrice ?? template.priceBase | собственное поле price позиции |
| Требования к покупателю | нет (требования только на надевание) | minCharacterLevel, minProductionLevel — гейт на саму покупку |
| Остатки | не ограничены | stockMode = INFINITE или LIMITED c stockAmount |
| Обратный выкуп | есть (sell, 50% от priceBase) | нет |
| CurrencyLog.reasonCode | SHOP_PURCHASE | PRIVATE_SHOP_BUY |
| ItemLog.actionCode | CREATED_FROM_SHOP | CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP |
| Идемпотентность покупки | нет (наследие Этапа 1, не меняем) | обязательный заголовок Idempotency-Key |
| Кеш листинга | Redis 300 с (cache:shop:government:items) | Redis 60 с на магазин + инвалидация при покупке LIMITED-позиции |
| Ремонт купленных предметов | только деньги | деньги + детали (itemTier ≥ 2, см. раздел 14) |
| Деньги через | прямой tx.character.update (техдолг Этапа 1) | только EconomyService.debit (см. раздел 18) |

Зафиксированное решение: существующий код GovernmentShopService.buy на Этапе 2 не переводится на EconomyService принудительно — перевод госмагазина на EconomyService входит в общий план централизации денежных операций раздела 18 и выполняется в рамках E1 без изменения внешнего поведения.

### 15.3. Модель данных PrivateShopItem

#### 15.3.1. Поля

Канонические поля модели — из реестра SPINE; полная схема и миграция — в разделе 23.

| Поле | Тип | Колонка (@map) | Обязательное | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String @id @default(uuid()) | id | да | PK |
| shopCode | String | shop_code | да | Код магазина из конфиг-реестра (kommersant, armory_garage) |
| itemTemplateId | String? | item_template_id | нет | FK на ItemTemplate; заполнено только для товара-предмета |
| resourceTemplateId | String? | resource_template_id | нет | FK на ResourceTemplate; заполнено только для товара-ресурса (детали) |
| resourceAmount | Int @default(1) | resource_amount | да | Сколько единиц ресурса даёт одна покупка (для предметов игнорируется) |
| price | Int | price | да | Цена одной единицы товара, рубли, ≥ 1 |
| stockMode | StockMode @default(INFINITE) | stock_mode | да | INFINITE — безлимит; LIMITED — конечный остаток |
| stockAmount | Int? | stock_amount | нет | Текущий остаток; обязателен и ≥ 0 при LIMITED, NULL при INFINITE |
| minCharacterLevel | Int @default(0) | min_character_level | да | Минимальный Character.battleLevel для покупки |
| minProductionLevel | Int @default(0) | min_production_level | да | Минимальный Character.productionLevel для покупки |
| isActive | Boolean @default(true) | is_active | да | Деактивированные позиции не видны и не продаются |
| sortOrder | Int @default(0) | sort_order | да | Порядок в витрине (по образцу GovernmentShopItem) |
| createdAt | DateTime @default(now()) | created_at | да | — |
| updatedAt | DateTime @updatedAt | updated_at | да | — |

Зафиксированные решения (сверх SPINE):

- Модель расширена нуллабельными полями resourceTemplateId и resourceAmount, потому что SPINE §7 требует продажу деталей за деньги через частные магазины, а детали — это ResourceTemplate, не ItemTemplate. Ровно одна из ссылок itemTemplateId / resourceTemplateId должна быть заполнена — энфорсится CHECK-ограничением на уровне БД.

- Отдельный enum типа товара не вводится: тип позиции определяется тем, какая из двух ссылок не NULL (itemTemplateId != null → предмет).

- Поле sortOrder добавлено по прямой аналогии с GovernmentShopItem.sortOrder.

#### 15.3.2. Prisma-модель и CHECK-ограничения

prisma

model PrivateShopItem {

id                 String     @id @default(uuid())

shopCode           String     @map("shop_code")

itemTemplateId     String?    @map("item_template_id")

resourceTemplateId String?    @map("resource_template_id")

resourceAmount     Int        @default(1) @map("resource_amount")

price              Int

stockMode          StockMode  @default(INFINITE) @map("stock_mode")

stockAmount        Int?       @map("stock_amount")

minCharacterLevel  Int        @default(0) @map("min_character_level")

minProductionLevel Int        @default(0) @map("min_production_level")

isActive           Boolean    @default(true) @map("is_active")

sortOrder          Int        @default(0) @map("sort_order")

createdAt          DateTime   @default(now()) @map("created_at")

updatedAt          DateTime   @updatedAt @map("updated_at")

itemTemplate       ItemTemplate?     @relation(fields: [itemTemplateId], references: [id])

resourceTemplate   ResourceTemplate? @relation(fields: [resourceTemplateId], references: [id])

@@index([shopCode, isActive, sortOrder])

@@map("private_shop_items")

}

CHECK-ограничения добавляются raw-SQL внутри миграции feat_stage2_economy_core (Prisma не выражает их декларативно). Инварианты: private_shop_items_goods_ref_chk — ровно одна из ссылок item_template_id / resource_template_id заполнена; private_shop_items_stock_chk — двусторонняя согласованность стока (INFINITE → stock_amount IS NULL; LIMITED → stock_amount IS NOT NULL AND stock_amount >= 0); private_shop_items_price_chk — price >= 1. Полный канонический текст констрейнтов — см. раздел 23.6.3.

#### 15.3.3. Реестр магазинов

Сами магазины на Этапе 2 — не таблица БД, а статический конфиг backend/src/modules/private-shops/private-shops.config.ts (зафиксированное решение: магазины системные, их два, таблица не нужна; при переходе к частной собственности на Этапе 3 конфиг заменяется таблицей с ownerType/ownerCharacterId без изменения API):

ts

export interface PrivateShopConfig {

shopCode: string

name: string

description: string

isActive: boolean

}

export const PrivateShopsConfig: { shops: PrivateShopConfig[] } = {

shops: [

{

shopCode: 'kommersant',

name: 'Коммерсант у рынка',

description: 'Броня, расходники и детали. Дороже государственного, зато качество.',

isActive: true,

},

{

shopCode: 'armory_garage',

name: 'Гаражный оружейник',

description: 'Стволы tier-2 и ремкомплекты. Спрашивать Саню.',

isActive: true,

},

],

}

export const PrivateShopsByCode: Record<string, PrivateShopConfig> =

Object.fromEntries(PrivateShopsConfig.shops.map((s) => [s.shopCode, s]))

### 15.4. API модуля

Канонические пути (полные контракты запрос/ответ — раздел 25):

| Метод и путь | Auth | Idempotency-Key | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/private-shops | да | — | Список магазинов из конфиг-реестра |
| GET /api/private-shops/:shopCode/items | да | — | Витрина магазина: активные позиции с шаблонами, остатками, требованиями |
| POST /api/private-shops/:shopCode/buy | да | обязателен | Покупка позиции |

GET /api/private-shops/:shopCode/items кешируется в Redis по ключу cache:shop:private:{shopCode} с TTL 60 секунд (зафиксированное решение: TTL короче, чем у госмагазина, из-за LIMITED-остатков). Любая успешная покупка LIMITED-позиции выполняет redis.del('cache:shop:private:{shopCode}') после коммита транзакции. Витрина отдаёт для каждой позиции: id, тип (ITEM/RESOURCE — вычисляется), полный шаблон (ItemTemplate либо ResourceTemplate), price, stockMode, stockAmount (для LIMITED), minCharacterLevel, minProductionLevel.

Тело запроса покупки (zod-схема в private-shops.routes.ts, стиль auth.schemas.ts):

ts

const BuySchema = z.object({

privateShopItemId: z.string().uuid(),

quantity: z.number().int().min(1).max(10).default(1),

})

### 15.5. Правила покупки

#### 15.5.1. Полный список проверок

Проверки выполняются строго в указанном порядке. Нумерация соответствует порядку выполнения в PrivateShopsService.buy; ошибки — из реестра 15.9.

- Заголовок Idempotency-Key присутствует (строка 8–128 символов; формат и хранение — раздел 24). Отсутствует → ECON_001, HTTP 400; невалидный формат → ECON_002, HTTP 400 (глобальные коды экономики, раздел 24). Проверяется в route до входа в сервис.

- Магазин существует и активен: shopCode найден в PrivateShopsByCode, isActive === true. Иначе → PSHOP_001, HTTP 404.

- Позиция существует: PrivateShopItem с данным id, shopCode совпадает с path-параметром, isActive === true; связанный шаблон (ItemTemplate.isActive либо ResourceTemplate.isActive) активен. Иначе → PSHOP_002, HTTP 404.

- quantity допустим: для товара-предмета quantity === 1 (предметы покупаются строго по одному — каждая покупка создаёт отдельный ItemInstance); для товара-ресурса 1 ≤ quantity ≤ BalanceConfig.economy.privateShops.maxQuantityPerPurchase (= 10). Иначе → PSHOP_006, HTTP 422.

- Персонаж существует (загружается внутри транзакции). Иначе → существующий AppError.notFound('Character', ...). Отдельная проверка статуса персонажа не выполняется — как и в госмагазине Этапа 1, покупка доступна в любом игровом статусе; забаненные пользователи отсекаются на уровне authenticate.

- Требование уровня: character.battleLevel ≥ minCharacterLevel. Иначе → PSHOP_003, HTTP 403.

- Требование производственного уровня: character.productionLevel ≥ minProductionLevel. Иначе → PSHOP_004, HTTP 403.

- Остаток (только LIMITED): stockAmount ≥ quantity. Проверка совмещена с атомарным списанием (15.5.3); при неудаче → PSHOP_005, HTTP 409.

- Денег хватает: character.money ≥ price × quantity. Проверку и списание выполняет EconomyService.debit (раздел 18); при нехватке → существующий ErrorCode.INSUFFICIENT_FUNDS, HTTP 400. Отдельный PSHOP-код для нехватки денег не вводится (зафиксированное решение: денежные ошибки едины во всех модулях).

#### 15.5.2. Транзакция покупки

Вся покупка — одна транзакция withTransaction (Serializable, retry по P2034 — backend/src/shared/db/transaction.ts); открывает её хелпер withIdempotency, который передаёт tx в сервис (раздел 24.4.3). Шаги внутри транзакции:

- Загрузка позиции с шаблонами, проверки 3–4.

- Загрузка персонажа, проверки 5–7.

- Для LIMITED — атомарное уменьшение stockAmount (15.5.3).

- EconomyService.debit(tx, { characterId, amount: price × quantity, reasonCode: 'PRIVATE_SHOP_BUY', refType: 'private_shop_item', refId: privateShopItemId }) — списание с созданием CurrencyLog (amount отрицательный, balanceAfter заполнен).

- Выдача товара:

  - Предмет: tx.itemInstance.create с данными из шаблона — templateId, ownerId = characterId, quality = template.qualityBase, durabilityCurrent = durabilityMax = template.durabilityMax, weight = template.weight, sourceType: 'PRIVATE', upgradeLevel = 0, status = NORMAL.

  - Ресурс: tx.resourceStack.upsert по уникальному ключу (characterId, resourceTemplateId) — create { amount: resourceAmount × quantity } / update { amount: { increment: resourceAmount × quantity } }.

- Логи (15.5.4).

- Запись IdempotencyKey — её выполняет хелпер withIdempotency последним шагом транзакции (15.5.5).

- audit('private_shop.purchased', { characterId, shopCode, privateShopItemId, quantity, totalPrice }).

Ответ: HTTP 201, { item | resource, totalPrice, newBalance, replayed: false }.

#### 15.5.3. Атомарное уменьшение stockAmount

Остаток LIMITED-позиции уменьшается исключительно атомарным updateMany с условием на текущее состояние (канонический паттерн атомарного захвата, SPINE §9). Запрещено читать stockAmount, сравнивать в коде и затем писать update — между чтением и записью другой покупатель может забрать последнюю единицу.

ts

if (goods.stockMode === 'LIMITED') {

const dec = await tx.privateShopItem.updateMany({

where: {

id: goods.id,

isActive: true,

stockMode: 'LIMITED',

stockAmount: { gte: quantity },

},

data: { stockAmount: { decrement: quantity } },

})

if (dec.count !== 1) throw PrivateShopErrors.outOfStock(goods.id)

}

dec.count !== 1 означает: остаток меньше quantity, позиция деактивирована между чтением и покупкой, либо конкурирующая транзакция уже забрала остаток. Во всех случаях — PSHOP_005, HTTP 409, транзакция откатывается, деньги не списаны (списание идёт после захвата остатка). CHECK-ограничение stock_amount >= 0 (15.3.2) — последний рубеж: даже при ошибке в коде БД не даст уйти в минус.

Достижение stockAmount = 0 не деактивирует позицию: она остаётся видимой в витрине с пометкой «нет в наличии» (UI, раздел 35). Пополнение остатков на Этапе 2 — только вручную (seed-скрипт или прямое администрирование, см. раздел 34); автоматический restock-воркер в этап не входит (см. раздел 4).

#### 15.5.4. Логи

Каждая покупка порождает записи (все — внутри той же транзакции):

| Лог | Когда | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| CurrencyLog | всегда | amount = −(price × quantity), balanceAfter, reasonCode = PRIVATE_SHOP_BUY, refType = 'private_shop_item', refId = privateShopItemId |
| ItemLog | товар-предмет | actionCode = CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP, itemId нового инстанса, details = { shopCode, privateShopItemId, price, templateCode } |
| ResourceLog | товар-ресурс | amountDelta = +resourceAmount × quantity, reasonCode = PRIVATE_SHOP_BOUGHT, refType = 'private_shop_item', refId = privateShopItemId |

Зафиксированное решение: enum ResourceLogReason расширяется значением PRIVATE_SHOP_BOUGHT (в SPINE его нет; ни один из канонических кодов не описывает покупку ресурса у системного магазина; раздел 23 обязан включить значение в миграцию, раздел 33 — в реестр логов).

#### 15.5.5. Идемпотентность

Scope ключа — private-shops.buy (канонический список scope — раздел 24.4.2). Паттерн — канонический хелпер withIdempotency(characterId, 'private-shops.buy', key, fn) (раздел 24.4.3): хелпер сам открывает withTransaction, передаёт tx в fn и создаёт ключ с готовым responseJson последним шагом транзакции; уникальный индекс @@unique([characterId, scope, key]); при P2002 хелпер читает сохранённый responseJson и возвращает его с HTTP 200 и флагом replayed: true. Повторный клик «Купить» с тем же ключом не создаст второй предмет и не спишет деньги дважды.

### 15.6. Seed-магазины и ассортимент

Два системных магазина (канонические shopCode и цифры — SPINE §7; сам seed-скрипт — раздел 27). Цены товаров-предметов равны priceBase шаблона. Цены товаров-ресурсов = round(basePrice × 1.5) (зафиксированное решение: округление Math.round; 45 × 1.5 = 67.5 → 68).

#### 15.6.1. «Коммерсант у рынка» (kommersant)

Профиль: броня, расходники, детали. Категория «расходники» на Этапе 2 представлена продажей ремкомплектов (comp_repair_kit); новые CONSUMABLE-шаблоны в этап не входят (зафиксированное решение).

| Позиция | Тип | price | stockMode | stockAmount | minCharacterLevel | minProductionLevel | sortOrder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| armor_leather_jacket_private «Кожаная куртка с пластинами» | ITEM | 900 | INFINITE | — | 0 | 0 | 10 |
| armor_boots_army_private «Армейские берцы» | ITEM | 700 | INFINITE | — | 0 | 0 | 20 |
| armor_army_vest_private «Армейский бронежилет» | ITEM | 5200 | LIMITED | 10 | 4 | 0 | 30 |
| comp_repair_kit «Ремкомплект» ×1 | RESOURCE | 68 | INFINITE | — | 0 | 0 | 40 |
| comp_armor_plate «Бронепластина» ×1 | RESOURCE | 105 | INFINITE | — | 0 | 0 | 50 |

#### 15.6.2. «Гаражный оружейник» (armory_garage)

Профиль: оружие, ремкомплекты.

| Позиция | Тип | price | stockMode | stockAmount | minCharacterLevel | minProductionLevel | sortOrder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| weapon_tt_private «Пистолет ТТ» | ITEM | 2400 | INFINITE | — | 3 | 0 | 10 |
| weapon_sawnoff_private «Обрез» | ITEM | 3900 | LIMITED | 15 | 4 | 0 | 20 |
| comp_repair_kit «Ремкомплект» ×1 | RESOURCE | 68 | INFINITE | — | 0 | 0 | 30 |
| comp_weapon_part «Оружейная деталь» ×1 | RESOURCE | 90 | INFINITE | — | 0 | 0 | 40 |

Зафиксированные решения по остаткам: топовые позиции обоих магазинов (armor_army_vest_private — 10 шт, weapon_sawnoff_private — 15 шт) — LIMITED, чтобы механика остатков работала с первого дня и топ-предметы не девальвировались; остальное — INFINITE. minCharacterLevel позиций равен levelReq шаблона (гейт покупки совпадает с гейтом надевания); minProductionLevel = 0 у всех seed-позиций.

#### 15.6.3. Полные статы tier-2 шаблонов

Все пять шаблонов: itemTier = 2, sourceType = PRIVATE, privateShopAllowed = true, upgradeAllowed = true, qualityBase = COMMON (зафиксированное решение: частные предметы отличаются tier и статами, а не quality), isActive = true, isSellable = true, isTradeable = true, isEquippable = true. Канонические цифры (урон, точность, броня, цена, уровень, дальность) — SPINE §7; прочность, вес, слоты и repairResourceCode для не заданных SPINE позиций — зафиксированные решения этого раздела.

Оружие:

| Поле | weapon_tt_private «Пистолет ТТ» | weapon_sawnoff_private «Обрез» |
| --- | --- | --- |
| type / weaponType | WEAPON / PISTOL | WEAPON / SHOTGUN |
| minDamage–maxDamage | 45–90 | 80–150 |
| weaponAccuracy | 0.78 | 0.63 |
| optimalRange / maxRange | 4 / 5 | 2 / 3 |
| critBonus / critDamageBonus / blockPierce | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 |
| durabilityMax | 120 | 120 |
| weight | 1.2 | 2.8 |
| priceBase | 2400 | 3900 |
| levelReq / skillReq / strReq | 3 / 0 / 0 | 4 / 0 / 0 |
| repairResourceCode | comp_weapon_part (канон SPINE) | comp_weapon_part (решение: оружие чинится оружейными деталями) |

Броня:

| Поле | armor_leather_jacket_private «Кожаная куртка с пластинами» | armor_army_vest_private «Армейский бронежилет» | armor_boots_army_private «Армейские берцы» |
| --- | --- | --- | --- |
| type / armorSlot | ARMOR / CHEST | ARMOR / CHEST | ARMOR / FEET |
| armor | 16 | 34 | 9 |
| antiCrit | 0.0 | 0.07 | 0.0 |
| dodgeBonus | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| durabilityMax | 110 | 140 | 100 |
| weight | 3.0 | 6.0 | 1.5 |
| priceBase | 900 | 5200 | 700 |
| levelReq | 0 | 4 | 0 |
| repairResourceCode | comp_armor_plate (решение) | comp_armor_plate (решение) | comp_repair_kit (решение: дефолтная деталь) |

### 15.7. Связь tier-2 предметов с ремонтом деталями

Каждый tier-2 предмет через ItemTemplate.repairResourceCode привязан к детали, которая расходуется при ремонте. Правило (полностью — раздел 14): детали требуются, если itemTier ≥ 2 ИЛИ upgradeLevel ≥ 1; количество:

requiredParts = ceil((lostDurability / durabilityMax) × itemTier × (1 + 0.5 × upgradeLevel))

Денежная часть ремонта — существующая calcRepairCost Этапа 1 без изменений (см. раздел 14). Контрольные примеры для seed-предметов:

| Предмет | durabilityMax | Потеряно | upgradeLevel | Расчёт | Деталей | Деталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пистолет ТТ | 120 | 60 | 0 | ceil(0.5 × 2 × 1.0) | 1 | comp_weapon_part |
| Пистолет ТТ | 120 | 60 | 2 | ceil(0.5 × 2 × 2.0) | 2 | comp_weapon_part |
| Армейский бронежилет | 140 | 100 | 0 | ceil(0.714 × 2 × 1.0) | 2 | comp_armor_plate |
| Армейские берцы | 100 | 30 | 0 | ceil(0.3 × 2 × 1.0) | 1 | comp_repair_kit |

Экономический контур замыкается: частный магазин продаёт comp_weapon_part за 90₽, работа на obj_parts_factory (см. раздел 12) выдаёт её за смену, рынок игроков (раздел 16) позволяет перепродать — у детали три источника с разной ценой и скоростью.

### 15.8. Пример кода: PrivateShopsService.buy

Стиль — существующий government-shop.service.ts (объект-сервис, AppError, audit), плюс паттерны Этапа 2: EconomyService, идемпотентность, атомарный захват. Сервис принимает tx и собственную транзакцию не открывает — транзакцией владеет хелпер withIdempotency (раздел 24.4.3), из которого route вызывает buy.

ts

// backend/src/modules/private-shops/private-shops.service.ts

import { Prisma } from '@prisma/client'

import { AppError } from '../../shared/errors/app-error'

import { audit } from '../../shared/logger/audit-logger'

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

import { EconomyService } from '../economy/economy.service'

import { PrivateShopsByCode } from './private-shops.config'

import { PrivateShopErrors } from './private-shops.errors'

export const PrivateShopsService = {

/**

* Вызывается роутом внутри withIdempotency(characterId, 'private-shops.buy', key, fn):

* транзакцию открывает хелпер, он же пишет ключ идемпотентности последним шагом (раздел 24.4).

*/

async buy(

tx: Prisma.TransactionClient,

characterId: string,

shopCode: string,

privateShopItemId: string,

quantity: number,

) {

const shop = PrivateShopsByCode[shopCode]

if (!shop || !shop.isActive) throw PrivateShopErrors.shopNotFound(shopCode)

// 1. Позиция + шаблоны

const goods = await tx.privateShopItem.findFirst({

where: { id: privateShopItemId, shopCode, isActive: true },

include: { itemTemplate: true, resourceTemplate: true },

})

if (!goods) throw PrivateShopErrors.goodsNotFound(privateShopItemId)

const isItem = goods.itemTemplateId !== null

if (isItem && !goods.itemTemplate?.isActive) {

throw PrivateShopErrors.goodsNotFound(privateShopItemId)

}

if (!isItem && !goods.resourceTemplate?.isActive) {

throw PrivateShopErrors.goodsNotFound(privateShopItemId)

}

// 2. quantity: предметы — строго по одному

const maxQty = BalanceConfig.economy.privateShops.maxQuantityPerPurchase

if (isItem && quantity !== 1) throw PrivateShopErrors.invalidQuantity(quantity)

if (!isItem && (quantity < 1 || quantity > maxQty)) {

throw PrivateShopErrors.invalidQuantity(quantity)

}

// 3. Персонаж и требования

const char = await tx.character.findUnique({ where: { id: characterId } })

if (!char) throw AppError.notFound('Character', characterId)

if (char.battleLevel < goods.minCharacterLevel) {

throw PrivateShopErrors.characterLevelTooLow(goods.minCharacterLevel, char.battleLevel)

}

if (char.productionLevel < goods.minProductionLevel) {

throw PrivateShopErrors.productionLevelTooLow(goods.minProductionLevel, char.productionLevel)

}

// 4. LIMITED: атомарное списание остатка (никаких read-then-write)

if (goods.stockMode === 'LIMITED') {

const dec = await tx.privateShopItem.updateMany({

where: {

id: goods.id,

isActive: true,

stockMode: 'LIMITED',

stockAmount: { gte: quantity },

},

data: { stockAmount: { decrement: quantity } },

})

if (dec.count !== 1) throw PrivateShopErrors.outOfStock(goods.id)

}

// 5. Деньги — только через EconomyService (CurrencyLog c balanceAfter внутри)

const totalPrice = goods.price * quantity

const { balanceAfter } = await EconomyService.debit(tx, {

characterId,

amount: totalPrice,

reasonCode: 'PRIVATE_SHOP_BUY',

refType: 'private_shop_item',

refId: goods.id,

})

// 6. Выдача товара

let payload: Record<string, unknown>

if (isItem) {

const t = goods.itemTemplate!

const item = await tx.itemInstance.create({

data: {

templateId: t.id,

ownerId: characterId,

quality: t.qualityBase,

durabilityCurrent: t.durabilityMax,

durabilityMax: t.durabilityMax,

weight: t.weight,

sourceType: 'PRIVATE',

},

})

await tx.itemLog.create({

data: {

itemId: item.id,

characterId,

actionCode: 'CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP',

details: { shopCode, privateShopItemId: goods.id, price: goods.price, templateCode: t.code },

},

})

payload = { item }

} else {

const rt = goods.resourceTemplate!

const amountTotal = goods.resourceAmount * quantity

await tx.resourceStack.upsert({

where: {

characterId_resourceTemplateId: { characterId, resourceTemplateId: rt.id },

},

create: { characterId, resourceTemplateId: rt.id, amount: amountTotal },

update: { amount: { increment: amountTotal } },

})

await tx.resourceLog.create({

data: {

characterId,

resourceTemplateId: rt.id,

amountDelta: amountTotal,

reasonCode: 'PRIVATE_SHOP_BOUGHT',

refType: 'private_shop_item',

refId: goods.id,

},

})

payload = { resource: { code: rt.code, amount: amountTotal } }

}

audit('private_shop.purchased', {

characterId, shopCode, privateShopItemId: goods.id, quantity, totalPrice,

})

// responseJson сохранит withIdempotency; поле replayed добавляет route при отдаче

return { ...payload, totalPrice, newBalance: balanceAfter }

},

}

Фрагмент route (образец использования хелпера — 24.4.4):

ts

// backend/src/modules/private-shops/private-shops.routes.ts — фрагмент

const idemKey = requireIdempotencyKey(req) // 400 ECON_001 / ECON_002

const { result, replayed } = await withIdempotency(

char.id,

IdempotencyScope.PRIVATE_SHOPS_BUY, // 'private-shops.buy'

idemKey,

(tx) => PrivateShopsService.buy(tx, char.id, shopCode, privateShopItemId, quantity),

)

// Инвалидация кеша витрины — строго после коммита (обязательна для LIMITED-позиций, 15.4;

// безусловный del после успешной покупки покрывает это требование)

if (!replayed) await getRedis().del(`cache:shop:private:${shopCode}`)

return reply.code(replayed ? 200 : 201).send({ ...result, replayed })

### 15.9. Ошибки модуля (PSHOP_0xx)

Формат — существующий AppError { code, message, details }; коды объявляются в private-shops.errors.ts.

| Код | HTTP | Условие |
| --- | --- | --- |
| PSHOP_001 | 404 | Магазин не найден в реестре или isActive = false |
| PSHOP_002 | 404 | Позиция не найдена, неактивна, не принадлежит магазину, либо её шаблон неактивен |
| PSHOP_003 | 403 | battleLevel < minCharacterLevel |
| PSHOP_004 | 403 | productionLevel < minProductionLevel |
| PSHOP_005 | 409 | LIMITED-позиция: остатка меньше quantity (атомарный захват не прошёл) |
| PSHOP_006 | 422 | Недопустимое quantity (предмет ≠ 1; ресурс вне 1..10) |

Нехватка денег — существующий ErrorCode.INSUFFICIENT_FUNDS (HTTP 400) из EconomyService.debit, без дублирования в PSHOP-реестре. Ошибки заголовка Idempotency-Key — глобальные для всех модулей экономики: отсутствует → ECON_001, невалидный формат → ECON_002 (оба HTTP 400, раздел 24); отдельный PSHOP-код не вводится.

## 16. Рынок игроков

### 16.1. Назначение и границы

Рынок игроков — первый слой торговли между игроками и главный источник риска дюпов во всей экономике (черновик ТЗ, §4.4). Игрок может: выставить предмет, выставить ресурс, купить чужой лот, снять свой лот, видеть комиссии до подтверждения, фильтровать и сортировать выдачу. Рынок соединяет производственный контур (рабочие продают детали) с боевым (бойцы покупают детали для ремонта и tier-2 предметы), а комиссии рынка — постоянный money sink (см. раздел 29).

Канонические константы (SPINE §5, все — в BalanceConfig.economy.market):

| Константа | Значение | Смысл |
| --- | --- | --- |
| listingFeeRate / listingFeeMin | 0.02 / 5 | listingFee = max(5, round(price × 0.02)) — списывается при выставлении, не возвращается никогда (включая cancel и expire) |
| saleTaxRate | 0.05 | saleTax = round(price × 0.05) — удерживается из выручки продавца при продаже |
| priceMin / priceMax | 1 / 1 000 000 | Диапазон цены лота (целые рубли, цена за весь лот) |
| maxActiveListingsPerCharacter | 10 | Лимит активных лотов на персонажа |
| listingTtlHours | 72 | Срок жизни лота; по истечении — EXPIRED (воркер market-expire, каждые 5 минут, см. раздел 26) |
| allowSelfBuy | false | Самовыкуп своего лота запрещён |
| allowBrokenListings | false | Сломанные предметы выставлять запрещено |
| sellerEcoExpRate | 0.03 | Экономический опыт продавца при продаже: ecoExp = round(salePrice × 0.03) (см. раздел 19) |
| resourceAmountMax | 10 000 | Максимальный resourceAmount одного лота (решение) |

Числовые примеры комиссий:

| price | listingFee | saleTax | Продавец получает | Суммарный сток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 100 | 5 | 5 | 95 | 10 |
| 500 | 10 | 25 | 475 | 35 |
| 2 400 | 48 | 120 | 2 280 | 168 |
| 50 000 | 1 000 | 2 500 | 47 500 | 3 500 |
| 1 000 000 | 20 000 | 50 000 | 950 000 | 70 000 |

При price = 1 комиссия выставления (5₽) превышает цену — это сознательный антиспам-механизм: выставление мусорных лотов убыточно.

Формулы — в backend/src/modules/market/market.formulas.ts:

ts

// backend/src/modules/market/market.formulas.ts

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

const M = BalanceConfig.economy.market

export function calcListingFee(price: number): number {

return Math.max(M.listingFeeMin, Math.round(price * M.listingFeeRate))

}

export function calcSaleTax(price: number): number {

return Math.round(price * M.saleTaxRate)

}

export function calcListingExpiry(from: Date): Date {

return new Date(from.getTime() + M.listingTtlHours * 60 * 60 * 1000)

}

### 16.2. Модель данных MarketListing

#### 16.2.1. Поля

| Поле | Тип | Колонка (@map) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String @id @default(uuid()) | id | PK |
| sellerCharacterId | String | seller_character_id | Продавец; FK на characters |
| listingType | MarketListingType | listing_type | ITEM или RESOURCE |
| itemInstanceId | String? | item_instance_id | Только для ITEM; FK на item_instances |
| resourceTemplateId | String? | resource_template_id | Только для RESOURCE; FK на resource_templates |
| resourceAmount | Int? | resource_amount | Только для RESOURCE; 1..10 000 |
| price | Int | price | Цена всего лота, 1..1 000 000 (решение: цена за лот целиком, не за единицу ресурса) |
| listingFeePaid | Int | listing_fee_paid | Фактически списанная комиссия выставления (аудит; не пересчитывается при смене конфига) |
| status | MarketListingStatus @default(ACTIVE) | status | ACTIVE, SOLD, CANCELLED, EXPIRED, LOCKED |
| buyerCharacterId | String? | buyer_character_id | Заполняется при переходе в SOLD |
| soldAt | DateTime? | sold_at | Момент продажи |
| expiresAt | DateTime | expires_at | createdAt + 72 ч |
| createdAt | DateTime @default(now()) | created_at | — |

#### 16.2.2. Prisma-модель

prisma

model MarketListing {

id                 String              @id @default(uuid())

sellerCharacterId  String              @map("seller_character_id")

listingType        MarketListingType   @map("listing_type")

itemInstanceId     String?             @map("item_instance_id")

resourceTemplateId String?             @map("resource_template_id")

resourceAmount     Int?                @map("resource_amount")

price              Int

listingFeePaid     Int                 @map("listing_fee_paid")

status             MarketListingStatus @default(ACTIVE)

buyerCharacterId   String?             @map("buyer_character_id")

soldAt             DateTime?           @map("sold_at")

expiresAt          DateTime            @map("expires_at")

createdAt          DateTime            @default(now()) @map("created_at")

seller             Character         @relation("MarketSeller", fields: [sellerCharacterId], references: [id])

buyer              Character?        @relation("MarketBuyer", fields: [buyerCharacterId], references: [id])

itemInstance       ItemInstance?     @relation(fields: [itemInstanceId], references: [id])

resourceTemplate   ResourceTemplate? @relation(fields: [resourceTemplateId], references: [id])

@@index([status, listingType])

@@index([status, expiresAt])

@@index([sellerCharacterId, status])

@@index([status, price])

@@index([status, createdAt])

@@map("market_listings")

}

CHECK-ограничения (raw-SQL в миграции). Инварианты: market_listings_type_ref_chk — у ITEM-лота заполнен только item_instance_id (ресурсные поля NULL), у RESOURCE-лота — только resource_template_id и resource_amount в диапазоне 1..10 000; market_listings_price_chk — price BETWEEN 1 AND 1000000. Строгая проверка полей guard-ится по live-статусам (status NOT IN ('ACTIVE','LOCKED') OR <строгое условие>) из-за onDelete: SetNull на терминальных строках. Полный канонический текст констрейнтов — см. раздел 23.6.3.

### 16.3. Жизненный цикл лота

#### 16.3.1. Статусы

| Статус | Терминальный | Смысл |
| --- | --- | --- |
| ACTIVE | нет | Лот в продаже, виден в GET /api/market/listings |
| SOLD | да | Куплен; заполнены buyerCharacterId, soldAt |
| CANCELLED | да | Снят продавцом; товар/резерв возвращены |
| EXPIRED | да | Истёк по TTL 72 ч; товар/резерв возвращены воркером market-expire |
| LOCKED | нет | Заблокирован администратором; скрыт из выдачи, купить/снять нельзя, товар и резерв удерживаются |

#### 16.3.2. Диаграмма переходов

Схема: ACTIVE → SOLD (покупка), ACTIVE → CANCELLED (снятие), ACTIVE → EXPIRED (воркер), ACTIVE ⇄ LOCKED (админ). Из LOCKED возможен только возврат в ACTIVE. SOLD, CANCELLED, EXPIRED — терминальные.

POST /api/market/listings

(все проверки 16.4/16.5, списан listingFee)

|

v

+-----------+   админ lock   +-----------+   POST /:listingId/buy   +----------+

|  LOCKED   |<---------------|  ACTIVE   |------------------------->|   SOLD   |

|           |--------------->|           |   атомарный захват       +----------+

+-----------+   админ unlock +-----------+   (16.6.2)               (терминальный)

(лот скрыт,                    |        |

купить/снять нельзя,          |        |   воркер market-expire,

предмет остаётся              |        |   now >= expiresAt

ON_MARKET)     POST /cancel   |        +--------------------+

(продавец)     |                             |

v                             v

+------------+                +-----------+

| CANCELLED  |                |  EXPIRED  |

+------------+                +-----------+

(терминальный)                (терминальный)

| Из | В | Инициатор | Условие | Побочные эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — (создание) | ACTIVE | продавец, POST /api/market/listings | все проверки 16.4/16.5 | item.status = ON_MARKET либо reservedAmount += amount; списан listingFee |
| ACTIVE | SOLD | покупатель, POST /api/market/listings/:listingId/buy | атомарный захват (16.6.2) | деньги, товар, налог, ecoExp, логи |
| ACTIVE | CANCELLED | продавец, POST /api/market/listings/:listingId/cancel | лот принадлежит продавцу | товар/резерв возвращены; listingFee сгорела |
| ACTIVE | EXPIRED | воркер market-expire | now ≥ expiresAt | товар/резерв возвращены; listingFee сгорела |
| ACTIVE | LOCKED | админ, POST /api/admin/market/listings/:id/lock | лот ACTIVE | лот скрыт; товар и резерв остаются удержанными |
| LOCKED | ACTIVE | админ, POST /api/admin/market/listings/:id/unlock | лот LOCKED | лот снова в выдаче |

Любой другой переход запрещён. Запрет энфорсится не проверками «если-то», а формой всех мутаций: каждая смена статуса — атомарный updateMany со строгим ожидаемым статусом в where ({ id, status: '<ожидаемый>' }); count !== 1 → AppError 409 и откат транзакции (канонический паттерн SPINE §9).

### 16.4. Выставление предмета

Эндпоинт: POST /api/market/listings, тело { listingType: 'ITEM', itemInstanceId, price }, обязательный Idempotency-Key (scope market.listings.create). Zod-схема — 16.12.

#### 16.4.1. Полный список проверок

- Idempotency-Key присутствует — иначе ECON_001, HTTP 400; невалидный формат → ECON_002, HTTP 400 (глобальные коды экономики, раздел 24; проверка в route).

- price в диапазоне 1 ≤ price ≤ 1 000 000, целое — иначе MARKET_004, HTTP 422 (zod).

- Персонаж существует и не в бою: Character.status !== IN_BATTLE — иначе MARKET_012, HTTP 409. Зафиксированное решение: создание лота в бою запрещено (исключает вывод на рынок предметов, участвующих в бою); статус WORKING выставление не блокирует.

- Предмет принадлежит игроку: item.ownerId === characterId — иначе существующий ErrorCode.ITEM_NOT_OWNED, HTTP 403.

- Предмет не надет: item.isEquipped === false — иначе MARKET_006, HTTP 409.

- Предмет не сломан (при allowBrokenListings = false): статус BROKEN недопустим — MARKET_006.

- Предмет не на рынке: статус ON_MARKET недопустим — MARKET_006.

- Предмет не заблокирован: статусы LOCKED, IN_REPAIR, IN_STORAGE, CONSUMED, DELETED недопустимы — MARKET_006. Итог проверок 5–8 (зафиксированное решение): единственный допустимый исходный статус — NORMAL при isEquipped = false; включение allowBrokenListings = true в будущем расширит допустимое множество до {NORMAL, BROKEN}.

- Шаблон торгуем: template.isTradeable === true — иначе MARKET_006.

- Лимит лотов: число лотов продавца в статусах ACTIVE + LOCKED < 10 — иначе MARKET_005, HTTP 409. Зафиксированное решение: LOCKED-лот занимает слот лимита (иначе блокировка админом освобождала бы слоты).

- Хватает денег на listingFee — проверяет EconomyService.debit; иначе INSUFFICIENT_FUNDS, HTTP 400.

#### 16.4.2. Комиссия выставления

listingFee = max(5, round(price × 0.02)). Списывается в момент создания лота строкой CurrencyLog reasonCode = MARKET_LISTING_TAX (amount = −listingFee, refType = 'market_listing', refId = listingId). Комиссия невозвратна: при продаже, снятии (CANCELLED) и истечении (EXPIRED) она не компенсируется. Фактическое значение фиксируется в MarketListing.listingFeePaid. Устаревший код MARKET_FEE из Этапа 1 не используется (SPINE §4: считать синонимом-легаси; новые записи — только MARKET_LISTING_TAX).

#### 16.4.3. Транзакция и логи

Один withTransaction, порядок шагов:

- Подсчёт лотов продавца (проверка 10) — внутри транзакции; Serializable-изоляция гарантирует, что два параллельных выставления не проскочат лимит.

- Атомарный захват предмета — проверки 4–8 совмещены с мутацией:

ts

const captured = await tx.itemInstance.updateMany({

where: { id: itemInstanceId, ownerId: characterId, status: 'NORMAL', isEquipped: false },

data: { status: 'ON_MARKET' },

})

if (captured.count !== 1) throw MarketErrors.itemNotListable(itemInstanceId)

- EconomyService.debit(tx, { characterId, amount: listingFee, reasonCode: 'MARKET_LISTING_TAX', refType: 'market_listing', refId }).

- tx.marketListing.create — status: 'ACTIVE', listingFeePaid: listingFee, expiresAt: calcListingExpiry(now).

- tx.itemLog.create — actionCode: 'LISTED_ON_MARKET', details: { listingId, price, listingFee }.

- Запись ключа идемпотентности — её выполняет хелпер withIdempotency последним шагом транзакции (scope market.listings.create); P2002 → replay-ответ (раздел 24).

- audit('market.listing_created', { listingId, characterId, listingType: 'ITEM', price }).

Ответ: HTTP 201, { listingId, price, listingFee, expiresAt, replayed: false }.

### 16.5. Выставление ресурса

Тот же эндпоинт, тело { listingType: 'RESOURCE', resourceTemplateId, amount, price }.

Проверки (сверх общих 1–3 и лимита из 16.4.1):

- Шаблон ресурса существует и активен — иначе MARKET_008, HTTP 404/409.

- Ресурс торгуем: ResourceTemplate.isTradable === true — иначе MARKET_008, HTTP 409.

- amount в диапазоне 1..10 000 — zod, HTTP 422.

- Достаточно свободного ресурса: availableAmount = amount − reservedAmount ≥ listingAmount. Проверка совмещена с атомарным резервированием — MARKET_007, HTTP 409 при неудаче.

Резервирование: reservedAmount += amount, сам amount стека не меняется до продажи. Prisma updateMany не умеет сравнивать две колонки между собой, поэтому канонический паттерн «updateMany с условием amount − reservedAmount ≥ X» (SPINE §9) реализуется параметризованным $executeRaw — семантически это тот же атомарный условный UPDATE:

ts

const reserved: number = await tx.$executeRaw`

UPDATE resource_stacks

SET reserved_amount = reserved_amount + ${amount}, updated_at = now()

WHERE character_id = ${characterId}

AND resource_template_id = ${resourceTemplateId}

AND amount - reserved_amount >= ${amount}

`

if (reserved !== 1) throw MarketErrors.insufficientResource(resourceTemplateId, amount)

Далее аналогично 16.4.3: EconomyService.debit на listingFee (MARKET_LISTING_TAX) → marketListing.create → tx.resourceLog.create с reasonCode: 'MARKET_LISTED', amountDelta: 0, refType: 'market_listing', refId: listingId → идемпотентность → audit. Зафиксированное решение по семантике ResourceLog.amountDelta: поле отражает изменение колонки amount; операции резерва (MARKET_LISTED / MARKET_UNLISTED) пишутся с amountDelta = 0 — факт и объём резерва восстанавливаются по refId лота; реальные дельты пишут только MARKET_SOLD (−N у продавца) и MARKET_BOUGHT (+N у покупателя).

### 16.6. Покупка лота

Эндпоинт: POST /api/market/listings/:listingId/buy, тело пустое, обязательный Idempotency-Key (scope market.listings.buy).

#### 16.6.1. Полный список проверок

- Idempotency-Key присутствует — иначе ECON_001, HTTP 400; невалидный формат → ECON_002, HTTP 400 (глобальные коды экономики, раздел 24).

- Лот существует — иначе MARKET_001, HTTP 404.

- Лот ACTIVE — предварительное чтение даёт дружелюбную ошибку MARKET_002 (HTTP 409) с фактическим статусом; окончательную гарантию даёт атомарный захват (16.6.2).

- Лот не истёк: expiresAt > now — иначе MARKET_009, HTTP 409. Зафиксированное решение: покупатель просроченный лот не мутирует — пометку EXPIRED ставит только воркер (единственный владелец перехода, нет гонки покупатель/воркер за запись).

- Самовыкуп запрещён: sellerCharacterId !== buyerCharacterId — иначе MARKET_003, HTTP 403.

- Покупатель существует — иначе AppError.notFound.

- Денег хватает: buyer.money ≥ price — предварительная проверка для быстрой ошибки; атомарную гарантию даёт EconomyService.debit. Иначе INSUFFICIENT_FUNDS, HTTP 400.

- Инвариант товара (внутри транзакции, совмещён с передачей): для ITEM — предмет всё ещё status = ON_MARKET и ownerId = seller; для RESOURCE — у продавца amount ≥ N и reservedAmount ≥ N. Нарушение — признак рассинхрона, транзакция откатывается с AppError.conflict (HTTP 409) и событием audit('market.invariant_violation', ...) для раздела 32.

#### 16.6.2. Атомарный захват лота

Ядро антидюпа. Ровно один запрос из любого числа конкурирующих получает count === 1; все остальные — 409:

ts

const captured = await tx.marketListing.updateMany({

where: { id: listingId, status: 'ACTIVE' },

data: { status: 'SOLD', buyerCharacterId, soldAt: new Date() },

})

if (captured.count !== 1) throw MarketErrors.listingNotActive('SOLD')

Захват выполняется до денежных проводок: если деньги/товар упадут дальше по любой причине, вся транзакция (включая захват) откатится. Двойная продажа исключена на уровне СУБД: UPDATE по условию status = 'ACTIVE' под Serializable не может пройти дважды.

#### 16.6.3. Денежные проводки

Все деньги — только через EconomyService (раздел 18), три строки CurrencyLog, каждая с корректным balanceAfter:

| # | Персонаж | Операция | reasonCode | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | покупатель | debit | MARKET_BUY | −price |
| 2 | продавец | credit | MARKET_SELL | +price |
| 3 | продавец | debit | MARKET_SELL_TAX | −saleTax |

Итог продавца: price − saleTax, оформленный двумя строками — валовая выручка и налог отдельной строкой (требование прозрачности логов, см. раздел 33: сумма всех MARKET_SELL_TAX за период = доход «государства» с рынка). saleTax = round(price × 0.05). Строка 3 не может уйти в минус: она исполняется сразу после строки 2, баланс продавца ≥ price ≥ saleTax.

#### 16.6.4. Передача предмета

ts

const moved = await tx.itemInstance.updateMany({

where: { id: listing.itemInstanceId!, ownerId: listing.sellerCharacterId, status: 'ON_MARKET' },

data: { ownerId: buyerCharacterId, status: 'NORMAL', isEquipped: false },

})

if (moved.count !== 1) throw AppError.conflict('Market item invariant violated')

Предмет переходит покупателю со всем состоянием: durabilityCurrent, quality, upgradeLevel, upgradeModifiersJson — ничего не сбрасывается. Два ItemLog: SOLD_ON_MARKET (characterId = продавец, details = { listingId, price, saleTax, buyerCharacterId }) и BOUGHT_ON_MARKET (characterId = покупатель, details = { listingId, price, sellerCharacterId }).

#### 16.6.5. Передача ресурса

У продавца одним атомарным updateMany списываются и количество, и резерв (обе проверки — колонка против константы, Prisma справляется без raw-SQL):

ts

const released = await tx.resourceStack.updateMany({

where: {

characterId: listing.sellerCharacterId,

resourceTemplateId: listing.resourceTemplateId!,

amount: { gte: n },

reservedAmount: { gte: n },

},

data: { amount: { decrement: n }, reservedAmount: { decrement: n } },

})

if (released.count !== 1) throw AppError.conflict('Market resource invariant violated')

Покупателю — upsert стека с increment. Два ResourceLog: MARKET_SOLD (amountDelta = −n, продавец) и MARKET_BOUGHT (amountDelta = +n, покупатель), оба с refType = 'market_listing', refId = listingId.

#### 16.6.6. Экономический опыт продавца

Внутри той же транзакции: ecoExpGain = round(price × 0.03); начисление — только через единственную точку начисления экономического опыта EconomyService.grantEconomicExp(tx, sellerCharacterId, ecoExpGain), которая увеличивает economicExp и пересчитывает economicLevel по таблице BalanceConfig.economicExp.levelThresholds (не меняется, см. разделы 18–19). Покупатель экономический опыт не получает.

#### 16.6.7. Идемпотентность

Scope market.listings.buy, ключ покупателя. Ключ с готовым responseJson создаёт хелпер withIdempotency последним шагом транзакции (раздел 24.4.3); повтор с тем же ключом возвращает сохранённый responseJson с replayed: true (HTTP 200) — через fast-path либо catch P2002. Сетевой ретрай после успешной покупки не спишет деньги второй раз и не породит второй перенос предмета. Повтор с другим ключом по тому же лоту честно упрётся в захват 16.6.2 → MARKET_002.

### 16.7. Снятие лота

Эндпоинт: POST /api/market/listings/:listingId/cancel. Idempotency-Key не требуется: операция естественно защищена атомарным захватом (повтор → 409), что достаточно для снятия (канонический список идемпотентных операций — SPINE §6 — cancel не включает).

Проверки и шаги (один withTransaction):

- Лот существует — иначе MARKET_001.

- Лот принадлежит игроку: sellerCharacterId === characterId — иначе AppError.forbidden (403).

- Лот ACTIVE: статус LOCKED снять нельзя (это админ-удержание, MARKET_011, HTTP 409); терминальные статусы → MARKET_002.

- Атомарный захват: updateMany({ where: { id, sellerCharacterId: characterId, status: 'ACTIVE' }, data: { status: 'CANCELLED' } }); count !== 1 → MARKET_002.

- Возврат товара: для ITEM — updateMany предмета ON_MARKET → NORMAL (владелец — продавец; count !== 1 → conflict + audit); для RESOURCE — updateMany стека reservedAmount: { decrement: n } с условием reservedAmount: { gte: n }.

- Логи: ItemLog MARKET_LISTING_CANCELLED с details = { listingId, reason: 'CANCELLED_BY_OWNER' } либо ResourceLog MARKET_UNLISTED (amountDelta = 0, refId = listingId).

- listingFee не возвращается (16.4.2).

- audit('market.listing_cancelled', { listingId, characterId }).

Ответ: HTTP 200, { listingId, status: 'CANCELLED' }.

### 16.8. Истечение лота и воркер market-expire

Лот живёт 72 часа (expiresAt = createdAt + 72h). Истечение обрабатывает фоновый воркер market-expire (полная спецификация, расписание и деплой — раздел 26). Требования к нему со стороны рынка:

- Периодичность — каждые 5 минут; выборка status = 'ACTIVE' AND expires_at <= now() батчами ≤ 500 (индекс [status, expiresAt] из 16.2.2).

- Каждый лот обрабатывается в отдельной транзакции с тем же атомарным захватом ACTIVE → EXPIRED; падение одного лота не блокирует батч.

- Возврат товара/резерва и логи — идентичны снятию (16.7, шаги 5–6), но details.reason = 'EXPIRED'. Зафиксированное решение: отдельный ItemLogAction для истечения не вводится — используется MARKET_LISTING_CANCELLED с details.reason (CANCELLED_BY_OWNER | EXPIRED), чтобы не расширять канонический enum.

- listingFee не возвращается.

- LOCKED-лоты воркер не трогает (зафиксированное решение): истечение заблокированного лота откладывается; после unlock просроченный лот переводится в EXPIRED ближайшим прогоном воркера.

- Покупка конкурентно с истечением безопасна: покупатель проверяет expiresAt > now (16.6.1, п. 4) и не мутирует просроченные лоты; если воркер успел первым — захват покупателя вернёт count = 0.

### 16.9. Блокировка лота администратором (LOCKED)

POST /api/admin/market/listings/:id/lock / POST /api/admin/market/listings/:id/unlock (админ-контур — раздел 34; авторизация админки чинится в E0, см. раздел 8). Блокировка — инструмент разбора подозрительных сделок (раздел 32): лот исчезает из публичной выдачи, купить и снять его нельзя, предмет остаётся ON_MARKET, резерв ресурса удерживается. Оба перехода — атомарные updateMany со строгим ожидаемым статусом (ACTIVE → LOCKED, LOCKED → ACTIVE) и записью audit('admin.market_listing_locked' | 'admin.market_listing_unlocked', { listingId, adminId }).

### 16.10. Отображение продавца в лоте (фидбэк заказчика «A»)

Требование заказчика (раунд 2, дословно): «На рынке, когда товар выставляется, должен указываться ещё Продавец (и кнопка какая-то, чтобы открыть профиль его можно было)». Продолжение того же комментария («Не все у всех должны покупать… Лучше у своих всегда взять») — клановая механика, зафиксирована как дизайн-намерение Этапа 3 и в границы Этапа 2 не входит (см. раздел 4).

Реализация в Этапе 2 — обязательная часть приёмки (см. раздел 42):

- Каждый лот в GET /api/market/listings, GET /api/market/my-listings и в ответе покупки содержит блок seller: { nickname, profileUrl }, где profileUrl = '/u/' + nickname.

- nickname берётся JOIN-ом seller → Character.nickname (уникальное поле). Внутренний characterId продавца в публичный DTO не попадает (зафиксированное решение: наружу — только публичный идентификатор-ник).

- Frontend (widgets/market-table/, см. раздел 37) рендерит ник ссылкой на существующую публичную страницу профиля /u/:nickname; переход не перезагружает состояние рынка (клиентский роутинг).

- Для собственных лотов в общей выдаче UI дополнительно помечает лот бейджем «ваш лот», кнопка покупки заменяется кнопкой снятия (самовыкуп всё равно отбит сервером, MARKET_003).

Пример элемента выдачи:

json

{

"id": "9c2f6c1e-3b7a-4d0e-9a51-1f2ab34cd567",

"listingType": "ITEM",

"price": 2400,

"createdAt": "2026-07-27T10:00:00.000Z",

"expiresAt": "2026-07-30T10:00:00.000Z",

"seller": { "nickname": "Bagira", "profileUrl": "/u/Bagira" },

"item": {

"templateCode": "weapon_tt_private",

"name": "Пистолет ТТ",

"itemTier": 2,

"quality": "COMMON",

"durabilityCurrent": 96,

"durabilityMax": 120,

"upgradeLevel": 1

},

"resource": null

}

### 16.11. Антидюп-инварианты

#### 16.11.1. Предмет не может быть в двух лотах: частичный уникальный индекс

Prisma не поддерживает частичные индексы декларативно — индекс добавляется raw-SQL в миграции feat_stage2_economy_core (раздел 23):

sql

-- Один ItemInstance не может находиться более чем в одном "живом" лоте.

-- NULL-значения (ресурсные лоты) в PostgreSQL не участвуют в unique-конфликтах.

CREATE UNIQUE INDEX market_listings_live_item_uidx

ON market_listings (item_instance_id)

WHERE status IN ('ACTIVE', 'LOCKED');

Индекс покрывает оба «живых» статуса (зафиксированное решение: LOCKED включён — заблокированный лот всё ещё удерживает предмет). Даже если прикладной код ошибётся (пропустит захват статуса предмета), СУБД не даст создать второй живой лот на тот же item_instance_id — вставка упадёт с ошибкой 23505, транзакция откатится.

Двойная защита предмета:

- Прикладной уровень: выставление возможно только атомарным переводом NORMAL → ON_MARKET (16.4.3, шаг 2) — предмет со статусом ON_MARKET повторно не захватывается.

- Уровень СУБД: частичный уникальный индекс — последний рубеж.

#### 16.11.2. Резерв ресурсов

Инвариант стека (раздел 13): 0 ≤ reservedAmount ≤ amount; availableAmount = amount − reservedAmount ≥ 0. Энфорсится CHECK-ограничением resource_stacks_reserve_chk (reserved_amount >= 0 AND reserved_amount <= amount, полный текст — раздел 23) и формой всех мутаций: резервирование — только условным UPDATE amount − reserved_amount >= X (16.5), списание при продаже — только updateMany с условиями amount ≥ n и reservedAmount ≥ n (16.6.5), снятие резерва — только с условием reservedAmount ≥ n (16.7). Зарезервированный объём недоступен ни для второго лота, ни для продажи государству (POST /api/resources/sell, раздел 13), ни для трат на ремонт/улучшения (разделы 14, 17) — все эти операции считают доступным только amount − reservedAmount.

#### 16.11.3. Сводка инвариантов рынка

| # | Инвариант | Механизм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лот продаётся не более одного раза | атомарный захват ACTIVE → SOLD (16.6.2) |
| 2 | Предмет — максимум в одном живом лоте | частичный unique-индекс + захват NORMAL → ON_MARKET |
| 3 | Ресурс не продаётся сверх имеющегося | reservedAmount + условные UPDATE |
| 4 | Деньги не создаются и не исчезают | все проводки через EconomyService в одной транзакции; сумма дельт = −saleTax − listingFee (стоки) |
| 5 | Нет отрицательных балансов | проверка в EconomyService.debit + порядок проводок 16.6.3 |
| 6 | Повтор запроса не удваивает эффект | IdempotencyKey @@unique([characterId, scope, key]) |
| 7 | Самовыкуп невозможен | проверка 16.6.1 п. 5 |
| 8 | listingFee списывается ровно один раз | списание в той же транзакции, что и создание лота |
| 9 | Терминальные статусы неизменяемы | все переходы — updateMany со строгим ожидаемым статусом |

Мониторинг инвариантов (сверочные запросы «предмет в двух лотах», «reservedAmount без живого лота», отклонение балансов от суммы CurrencyLog) — раздел 30; реакция на нарушение — раздел 32.

### 16.12. Чтение рынка: фильтры, сортировка, пагинация

GET /api/market/listings — публичная выдача, только status = ACTIVE. Параметры query (канон SPINE §6):

| Параметр | Тип | Дефолт | Правила |
| --- | --- | --- | --- |
| type | ITEM ¦ RESOURCE | нет (оба типа) | точное совпадение listingType |
| search | string | нет | 2..50 символов после trim; регистронезависимый contains по ItemTemplate.name / ResourceTemplate.name |
| minPrice | int ≥ 1 | нет | price >= minPrice |
| maxPrice | int ≤ 1 000 000 | нет | price <= maxPrice; при minPrice > maxPrice — HTTP 422 |
| sort | price_asc ¦ price_desc ¦ created_desc | created_desc | вторичный ключ — id ASC (стабильная пагинация) |
| page | int ≥ 1 | 1 | offset-пагинация: skip = (page − 1) × limit |
| limit | int 1..50 | 20 | жёсткий потолок 50 |

Zod-схема и фрагмент route:

ts

// backend/src/modules/market/market.routes.ts

const ListingsQuerySchema = z.object({

type: z.enum(['ITEM', 'RESOURCE']).optional(),

search: z.string().trim().min(2).max(50).optional(),

minPrice: z.coerce.number().int().min(1).optional(),

maxPrice: z.coerce.number().int().min(1).max(1_000_000).optional(),

sort: z.enum(['price_asc', 'price_desc', 'created_desc']).default('created_desc'),

page: z.coerce.number().int().min(1).default(1),

limit: z.coerce.number().int().min(1).max(50).default(20),

})

const CreateListingSchema = z.discriminatedUnion('listingType', [

z.object({

listingType: z.literal('ITEM'),

itemInstanceId: z.string().uuid(),

price: z.number().int().min(1).max(1_000_000),

}),

z.object({

listingType: z.literal('RESOURCE'),

resourceTemplateId: z.string().uuid(),

amount: z.number().int().min(1).max(10_000),

price: z.number().int().min(1).max(1_000_000),

}),

])

Ответ: { items: ListingDto[], page, limit, total, totalPages }; каждый ListingDto — формат из 16.10. Выдача не кешируется (остатки меняются каждую секунду); нагрузку держат индексы [status, listingType], [status, price], [status, createdAt].

GET /api/market/my-listings — лоты текущего персонажа во всех статусах, сортировка created_desc, та же пагинация; дополнительно отдаёт listingFeePaid, buyerNickname (для SOLD), soldAt, status. Полные контракты обоих эндпоинтов — раздел 25.

### 16.13. Пример кода: MarketService.buyListing

Полный код покупки — эталон транзакционного паттерна Этапа 2 (атомарный захват + EconomyService). Сервис принимает tx и собственную транзакцию не открывает: транзакцией владеет хелпер withIdempotency, из которого route вызывает buyListing (канонические код хелпера и фрагмент route — 24.4.3 и 24.4.4); ключ идемпотентности с готовым responseJson хелпер пишет последним шагом той же транзакции, повтор ключа возвращает сохранённый ответ с replayed: true.

ts

// backend/src/modules/market/market.service.ts

import { Prisma } from '@prisma/client'

import { AppError } from '../../shared/errors/app-error'

import { audit } from '../../shared/logger/audit-logger'

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

import { EconomyService } from '../economy/economy.service'

import { MarketErrors } from './market.errors'

import { calcSaleTax } from './market.formulas'

export const MarketService = {

/**

* Вызывается роутом внутри withIdempotency(buyerCharacterId, 'market.listings.buy', key, fn):

* транзакцию открывает хелпер, он же пишет ключ идемпотентности последним шагом (раздел 24.4).

*/

async buyListing(

tx: Prisma.TransactionClient,

buyerCharacterId: string,

listingId: string,

) {

// --- 1. Чтение лота и дешёвые проверки (16.6.1, п. 2-5) ---

const listing = await tx.marketListing.findUnique({

where: { id: listingId },

include: {

itemInstance: { include: { template: true } },

resourceTemplate: true,

seller: { select: { id: true, nickname: true } },

},

})

if (!listing) throw MarketErrors.listingNotFound(listingId)

if (listing.status !== 'ACTIVE') throw MarketErrors.listingNotActive(listing.status)

if (listing.expiresAt <= new Date()) throw MarketErrors.listingExpired(listingId)

if (listing.sellerCharacterId === buyerCharacterId) throw MarketErrors.selfBuyForbidden()

// --- 2. Покупатель и предварительная проверка денег (п. 6-7) ---

const buyer = await tx.character.findUnique({ where: { id: buyerCharacterId } })

if (!buyer) throw AppError.notFound('Character', buyerCharacterId)

if (buyer.money < listing.price) {

throw AppError.insufficientFunds(buyer.money, listing.price)

}

// --- 3. АТОМАРНЫЙ ЗАХВАТ: ровно один запрос переводит ACTIVE -> SOLD ---

const captured = await tx.marketListing.updateMany({

where: { id: listingId, status: 'ACTIVE' },

data: { status: 'SOLD', buyerCharacterId, soldAt: new Date() },

})

if (captured.count !== 1) throw MarketErrors.listingNotActive('SOLD')

// --- 4. Деньги: три строки CurrencyLog, каждая с balanceAfter (16.6.3);

//     MARKET_SELL — полная цена, налог — отдельной строкой MARKET_SELL_TAX ---

const saleTax = calcSaleTax(listing.price)

await EconomyService.debit(tx, {

characterId: buyerCharacterId,

amount: listing.price,

reasonCode: 'MARKET_BUY',

refType: 'market_listing',

refId: listingId,

})

await EconomyService.credit(tx, {

characterId: listing.sellerCharacterId,

amount: listing.price,

reasonCode: 'MARKET_SELL',

refType: 'market_listing',

refId: listingId,

})

await EconomyService.debit(tx, {

characterId: listing.sellerCharacterId,

amount: saleTax,

reasonCode: 'MARKET_SELL_TAX',

refType: 'market_listing',

refId: listingId,

})

// --- 5. Передача товара (16.6.4 / 16.6.5) ---

if (listing.listingType === 'ITEM') {

const moved = await tx.itemInstance.updateMany({

where: {

id: listing.itemInstanceId!,

ownerId: listing.sellerCharacterId,

status: 'ON_MARKET',

},

data: { ownerId: buyerCharacterId, status: 'NORMAL', isEquipped: false },

})

if (moved.count !== 1) {

audit('market.invariant_violation', { listingId, kind: 'item_transfer' })

throw AppError.conflict('Market item invariant violated')

}

await tx.itemLog.create({

data: {

itemId: listing.itemInstanceId!,

characterId: listing.sellerCharacterId,

actionCode: 'SOLD_ON_MARKET',

details: { listingId, price: listing.price, saleTax, buyerCharacterId },

},

})

await tx.itemLog.create({

data: {

itemId: listing.itemInstanceId!,

characterId: buyerCharacterId,

actionCode: 'BOUGHT_ON_MARKET',

details: { listingId, price: listing.price, sellerCharacterId: listing.sellerCharacterId },

},

})

} else {

const n = listing.resourceAmount!

const released = await tx.resourceStack.updateMany({

where: {

characterId: listing.sellerCharacterId,

resourceTemplateId: listing.resourceTemplateId!,

amount: { gte: n },

reservedAmount: { gte: n },

},

data: { amount: { decrement: n }, reservedAmount: { decrement: n } },

})

if (released.count !== 1) {

audit('market.invariant_violation', { listingId, kind: 'resource_transfer' })

throw AppError.conflict('Market resource invariant violated')

}

await tx.resourceStack.upsert({

where: {

characterId_resourceTemplateId: {

characterId: buyerCharacterId,

resourceTemplateId: listing.resourceTemplateId!,

},

},

create: {

characterId: buyerCharacterId,

resourceTemplateId: listing.resourceTemplateId!,

amount: n,

},

update: { amount: { increment: n } },

})

await tx.resourceLog.create({

data: {

characterId: listing.sellerCharacterId,

resourceTemplateId: listing.resourceTemplateId!,

amountDelta: -n,

reasonCode: 'MARKET_SOLD',

refType: 'market_listing',

refId: listingId,

},

})

await tx.resourceLog.create({

data: {

characterId: buyerCharacterId,

resourceTemplateId: listing.resourceTemplateId!,

amountDelta: n,

reasonCode: 'MARKET_BOUGHT',

refType: 'market_listing',

refId: listingId,

},

})

}

// --- 6. Экономический опыт продавца (16.6.6, разделы 18-19):

//     единственная точка начисления — EconomyService.grantEconomicExp ---

const ecoExpGain = Math.round(

listing.price * BalanceConfig.economy.market.sellerEcoExpRate,

)

await EconomyService.grantEconomicExp(tx, listing.sellerCharacterId, ecoExpGain)

audit('market.listing_sold', {

listingId,

sellerCharacterId: listing.sellerCharacterId,

buyerCharacterId,

price: listing.price,

saleTax,

ecoExpGain,

})

// responseJson сохранит withIdempotency последним шагом транзакции;

// поле replayed добавляет route при отдаче (16.6.7, раздел 24.4)

return {

listingId,

listingType: listing.listingType,

price: listing.price,

saleTax,

sellerNet: listing.price - saleTax,

seller: { nickname: listing.seller.nickname, profileUrl: `/u/${listing.seller.nickname}` },

}

},

}

Конфликты Serializable (P2034) при одновременных покупках прозрачно ретраятся внутри withTransaction, которую открывает withIdempotency (3 попытки, backoff 25 мс × номер попытки); проигравший захват получает детерминированный MARKET_002, а не 500.

### 16.14. Ошибки модуля (MARKET_0xx)

Реестр market.errors.ts (формат AppError { code, message, details }):

| Код | HTTP | Условие |
| --- | --- | --- |
| MARKET_001 | 404 | Лот не найден |
| MARKET_002 | 409 | Лот не в статусе ACTIVE (продан, снят, истёк, заблокирован; в т.ч. проигрыш атомарного захвата) |
| MARKET_003 | 403 | Самовыкуп собственного лота |
| MARKET_004 | 422 | Цена вне диапазона 1..1 000 000 или не целая |
| MARKET_005 | 409 | Превышен лимит 10 активных лотов (ACTIVE + LOCKED) |
| MARKET_006 | 409 | Предмет нельзя выставить: надет, сломан, уже на рынке, заблокирован, не NORMAL, либо isTradeable = false |
| MARKET_007 | 409 | Недостаточно свободного ресурса: amount − reservedAmount < listingAmount |
| MARKET_008 | 409 | Ресурс не торгуем (isTradable = false) или шаблон неактивен |
| MARKET_009 | 409 | Срок лота истёк (expiresAt <= now), лот ожидает воркер |
| MARKET_011 | 409 | Снятие запрещено: лот в статусе LOCKED |
| MARKET_012 | 409 | Создание лота запрещено: персонаж в статусе IN_BATTLE |

Чужой предмет при выставлении — существующий ErrorCode.ITEM_NOT_OWNED (403); чужой лот при снятии — AppError.forbidden (403); нехватка денег — ErrorCode.INSUFFICIENT_FUNDS (400). Ошибки заголовка Idempotency-Key — глобальные для всех модулей экономики: отсутствует → ECON_001, невалидный формат → ECON_002 (оба HTTP 400, раздел 24); код MARKET_010 не используется. Общие коды не дублируются в MARKET-реестре (то же решение, что в 15.9).

## 17. Улучшения предметов

### 17.1. Назначение и роль в экономике

Система улучшений — главный добровольный money sink Этапа 2. В отличие от ремонта (обязательный расход) и комиссий рынка (расход при обмене), улучшение — это осознанное решение игрока рискнуть деньгами и деталями ради усиления конкретного предмета. Система решает четыре задачи одновременно:

- Вывод денег из экономики. Каждая попытка улучшения списывает деньги безвозвратно — и при успехе, и при провале. Ожидаемая стоимость полного улучшения предмета в 1.5–2 раза превышает его цену (расчёты — в 17.6), что делает улучшения крупнейшим добровольным стоком (см. раздел 29).

- Спрос на детали. Каждая попытка сжигает comp_weapon_part или comp_armor_plate — продукцию производственных объектов (см. раздел 12) и товар частных магазинов (см. раздел 15). Это замыкает цепочку «рабочий → деталь → рынок → боец».

- Долгосрочная прогрессия предмета. Игрок вкладывается в конкретный экземпляр ItemInstance, а не только в персонажа. Улучшенный предмет дороже в ремонте (см. 17.11), что создаёт вторичный постоянный сток.

- Вертикальная, но ограниченная сила. Суммарный потолок +5 уровней и фиксированные проценты за уровень дают ощутимый, но не ломающий баланс прирост; боевые caps не обходятся (см. 17.10.4).

Система реализуется в подэтапе E5 (см. раздел 40), после рынка (E4), потому что детали должны уже циркулировать в экономике.

### 17.2. Модель хранения: upgradeLevel и upgradeModifiersJson

Улучшения хранятся на уровне экземпляра предмета ItemInstance двумя полями:

| Поле | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| upgradeLevel | Int @default(0) @map("upgrade_level") | Существующее поле Этапа 1. Хранит сумму уровней всех типов улучшений. Используется формулой ремонта calcRepairCost (backend/src/modules/stats/stats.formulas.ts) без изменений. |
| upgradeModifiersJson | Json? @map("upgrade_modifiers_json") | Новое поле (миграция feat_stage2_economy_core, см. раздел 23). Раскладка суммы по типам UpgradeType. |

Пример содержимого upgradeModifiersJson для пистолета, улучшенного дважды на урон и один раз на точность:

json

{

"DAMAGE": 2,

"ACCURACY": 1

}

Инварианты модели (проверяются в unit-тестах и админ-скрипте консистентности, см. раздел 33):

- upgradeLevel === сумма всех значений upgradeModifiersJson. При upgradeModifiersJson = null обязано быть upgradeLevel = 0.

- Все значения в JSON — целые числа >= 1; ключи — только значения enum UpgradeType. Тип с уровнем 0 в JSON не хранится (ключ отсутствует).

- upgradeLevel <= BalanceConfig.economy.upgrades.maxUpgradeLevel (= 5).

- В JSON предмета класса WEAPON допустимы только ключи DAMAGE, ACCURACY, CRIT, DURABILITY; класса ARMOR — только ARMOR, ANTI_CRIT, DURABILITY (см. 17.3).

Запись обоих полей происходит только в UpgradesService.commit внутри одной транзакции (см. 17.8.3). Любое другое изменение этих полей запрещено.

### 17.3. Типы улучшений (UpgradeType)

Канонический enum (см. раздел 23):

prisma

enum UpgradeType {

DAMAGE

ACCURACY

CRIT

ARMOR

DURABILITY

ANTI_CRIT

}

Эффекты за 1 уровень типа. Проценты считаются от базовых значений шаблона ItemTemplate (не от текущих значений экземпляра, чтобы исключить накопление ошибок округления), итог округляется через Math.round:

| UpgradeType | Эффект за 1 уровень | База расчёта | Применим к классам | Расходуемая деталь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAMAGE | +4% к minDamage и maxDamage | template.minDamage, template.maxDamage, мультипликативно от базы: round(base × (1 + 0.04 × level)) | только WEAPON | comp_weapon_part |
| ACCURACY | +0.01 к weaponAccuracy | аддитивно: template.weaponAccuracy + 0.01 × level | только WEAPON | comp_weapon_part |
| CRIT | +0.005 к critBonus | аддитивно: template.critBonus + 0.005 × level | только WEAPON | comp_weapon_part |
| ARMOR | +6% к armor | round(template.armor × (1 + 0.06 × level)) | только ARMOR | comp_armor_plate |
| DURABILITY | +8% к durabilityMax; текущая прочность повышается пропорционально в момент апгрейда | round(template.durabilityMax × (1 + 0.08 × level)) | WEAPON и ARMOR | по классу предмета: comp_weapon_part для оружия, comp_armor_plate для брони |
| ANTI_CRIT | +0.005 к antiCrit | аддитивно: template.antiCrit + 0.005 × level | только ARMOR | comp_armor_plate |

Правила применимости:

- Улучшаются только предметы template.type ∈ { WEAPON, ARMOR }. CONSUMABLE и любые прочие типы не улучшаются никогда.

- Попытка применить тип не своего класса (например, ARMOR к пистолету) отклоняется с ошибкой UPG_008 (см. 17.4) ещё на этапе preview.

- dodgeBonus, blockBonus, blockPierce, critDamageBonus, hpBonus, optimalRange/maxRange и вес предмета улучшениями Этапа 2 не изменяются — соответствующих типов в enum нет, задел на Этап 3+ (расширение enum обратно совместимо).

- Все типы, кроме DURABILITY, — «вычисляемые»: их эффект применяется на лету функцией effectiveTemplateStats (см. 17.10.2) и не мутирует экземпляр. DURABILITY — единственный «материализуемый» тип: он изменяет персистентные поля durabilityCurrent/durabilityMax экземпляра в момент commit (см. 17.8.3, шаг 10), потому что текущая прочность — живое состояние, которое нельзя пересчитывать на лету.

### 17.4. Ограничения и предусловия

Полный реестр проверок commit (preview выполняет те же проверки, кроме идемпотентности, но ничего не списывает). Порядок проверок фиксирован — от дешёвых к дорогим:

| # | Проверка | Условие отказа | Код ошибки | HTTP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персонаж существует | нет Character для userId | CHARACTER_NOT_FOUND (существующий) | 404 |
| 2 | Персонаж свободен | status ∈ { IN_BATTLE, WORKING } | UPG_009 | 409 |
| 3 | Предмет существует и не удалён | нет ItemInstance либо status ∈ { DELETED, CONSUMED } | NOT_FOUND (существующий) | 404 |
| 4 | Предмет принадлежит персонажу | item.ownerId !== char.id | UPG_001 | 403 |
| 5 | Класс предмета улучшаемый | template.type ∉ { WEAPON, ARMOR } | UPG_002 | 400 |
| 6 | Шаблон разрешает улучшения | template.upgradeAllowed === false | UPG_002 | 400 |
| 7 | Тип соответствует классу | upgradeType не из списка допустимых для класса (17.3) | UPG_008 | 400 |
| 8 | Предмет не сломан | item.status === BROKEN | UPG_004 | 400 |
| 9 | Предмет не на рынке | существует MarketListing с itemInstanceId = item.id и status ∈ { ACTIVE, LOCKED } (см. раздел 16) | UPG_005 | 409 |
| 10 | Потолок не достигнут | totalUpgradeLevel(item) >= 5 | UPG_003 | 400 |
| 11 | Достаточно денег | char.money < upgradeCost | INSUFFICIENT_FUNDS (существующий, бросает EconomyService.debit, см. раздел 18) | 400 |
| 12 | Достаточно деталей | доступный остаток amount − reservedAmount < requiredAmount в ResourceStack | UPG_007 | 400 |

Дополнительные правила:

- maxUpgradeLevel = 5 — потолок суммы всех типов. Игрок сам выбирает раскладку: 5×DAMAGE, или 2×DAMAGE + 2×ACCURACY + 1×CRIT, и т.д. Один вызов commit = +1 уровень одного выбранного типа.

- Улучшение экипированного предмета разрешено: операция не меняет слот и не конфликтует с инвентарём, а состояние «в бою» отсекается проверкой №2. Это зафиксированное решение — снимать предмет перед улучшением не требуется.

- ItemTemplate.upgradeAllowed (новое поле, Boolean @default(true), см. раздел 23) позволяет точечно запрещать улучшение отдельных шаблонов (например, стартового сюжетного предмета) без изменения кода.

- Проверка №9 выполняется запросом внутри транзакции commit; обратная защита (запрет выставить на рынок предмет, который прямо сейчас улучшается) обеспечивается сериализуемой изоляцией withTransaction — конфликтующая пара транзакций получит P2034 и повторится, после чего одна из них честно упадёт на проверке.

Реестр ошибок модуля ведётся в backend/src/modules/upgrades/upgrades.errors.ts (структура — по образцу существующего error-codes.ts, формат ответа — существующий AppError { code, message, details }).

### 17.5. Формулы и константы

#### 17.5.1. Блок BalanceConfig.economy.upgrades

Все константы — в новом блоке BalanceConfig.economy файла backend/src/config/balance.config.ts (см. раздел 28 — сводные балансные таблицы):

ts

// backend/src/config/balance.config.ts — фрагмент нового блока economy

economy: {

// ... work, market, resources — см. разделы 10, 16, 13

upgrades: {

maxUpgradeLevel:        5,      // потолок СУММЫ уровней всех типов

costRate:               0.15,   // доля priceBase в базовой стоимости

costExponent:           1.4,    // степень роста стоимости по уровню

successBase:            0.9,    // шанс успеха первой попытки

successPenaltyPerLevel: 0.12,   // штраф за каждый уже взятый уровень

successBonusPerPl:      0.01,   // бонус за каждый уровень PL персонажа

successMin:             0.15,

successMax:             0.95,

effectPerLevel: {

DAMAGE:     0.04,   // +4% к min/max урона за уровень

ACCURACY:   0.01,   // +0.01 weaponAccuracy за уровень

CRIT:       0.005,  // +0.005 critBonus за уровень

ARMOR:      0.06,   // +6% armor за уровень

DURABILITY: 0.08,   // +8% durabilityMax за уровень

ANTI_CRIT:  0.005,  // +0.005 antiCrit за уровень

} as Record<string, number>,

},

},

#### 17.5.2. Стоимость улучшения

upgradeCost = round(priceBase × 0.15 × nextTotalLevel^1.4 × qualityCoeff)

Где:

- priceBase — базовая цена шаблона ItemTemplate.priceBase;

- nextTotalLevel — суммарный уровень, который получит предмет после успешной попытки (currentTotalLevel + 1);

- qualityCoeff — существующий коэффициент качества BalanceConfig.repair.qualityCoeff (JUNK 0.8, COMMON 1.0, GOOD 1.15, RARE 1.35, NAMED 1.5, UNIQUE 2.0). Тот же справочник, что и в ремонте — специально, чтобы качественные предметы были дороже во всём жизненном цикле.

Стоимость зависит от суммарного уровня, а не от уровня конкретного типа: пятое улучшение стоит одинаково дорого независимо от того, какой тип выбран. Это исключает эксплойт «дешёвые уровни в побочный тип».

#### 17.5.3. Шанс успеха

successChance = clamp(0.9 − currentTotalLevel × 0.12 + productionLevel × 0.01, 0.15, 0.95)

Где currentTotalLevel — суммарный уровень до попытки, productionLevel — производственный уровень персонажа (PL, см. раздел 11). Свойства формулы:

- Первая попытка почти безопасна (90%), пятая — рискованна (42% при PL 0).

- PL даёт +1 п.п. за уровень: мастеровитый персонаж (PL 10, cap Этапа 2) улучшает на 10 п.п. надёжнее. Это межсистемная связка «работа → крафт», не требующая новых таблиц.

- Clamp 0.15–0.95 гарантирует, что успех никогда не гарантирован и никогда не безнадёжен.

Бросок выполняется только на сервере: success = rng() < successChance, где rng — инъектируемая зависимость (() => number, по умолчанию Math.random), что делает сервис детерминированно тестируемым.

#### 17.5.4. Требуемые ресурсы

requiredResources = [{ resourceCode: comp_weapon_part | comp_armor_plate, amount: nextTotalLevel }]

- Оружие потребляет comp_weapon_part («Оружейная деталь», basePrice 60₽), броня — comp_armor_plate («Бронепластина», basePrice 70₽) — см. seed в разделе 27.

- Количество равно nextTotalLevel: 1-й уровень — 1 деталь, 5-й — 5 деталей. Полный путь +5 без провалов — 15 деталей.

- Детали списываются из ResourceStack персонажа через механизм резерва/списания модуля resources (см. раздел 13) с записью ResourceLog с reasonCode = UPGRADE_SPENT.

#### 17.5.5. Код: upgrades.formulas.ts

ts

// backend/src/modules/upgrades/upgrades.formulas.ts

import { UpgradeType, type ItemTemplate } from '@prisma/client'

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

const cfg = BalanceConfig.economy.upgrades

export type UpgradeModifiers = Partial<Record<UpgradeType, number>>

/** Суммарный уровень улучшений по JSON модификаторов. */

export function totalUpgradeLevel(mods: UpgradeModifiers | null | undefined): number {

if (!mods) return 0

return Object.values(mods).reduce((sum, lvl) => sum + (lvl ?? 0), 0)

}

/** Стоимость попытки: round(priceBase × 0.15 × nextTotalLevel^1.4 × qualityCoeff). */

export function calcUpgradeCost(

priceBase: number,

nextTotalLevel: number,

quality: string

): number {

const qualityCoeff = BalanceConfig.repair.qualityCoeff[quality] ?? 1.0

return Math.round(

priceBase * cfg.costRate * Math.pow(nextTotalLevel, cfg.costExponent) * qualityCoeff

)

}

/** Шанс успеха: clamp(0.9 − current × 0.12 + PL × 0.01, 0.15, 0.95). */

export function calcUpgradeSuccessChance(

currentTotalLevel: number,

productionLevel: number

): number {

const raw =

cfg.successBase -

currentTotalLevel * cfg.successPenaltyPerLevel +

productionLevel * cfg.successBonusPerPl

return Math.min(cfg.successMax, Math.max(cfg.successMin, raw))

}

/** Какая деталь и сколько нужно на следующую попытку. */

export function requiredUpgradeResources(

template: Pick<ItemTemplate, 'type'>,

nextTotalLevel: number

): Array<{ resourceCode: string; amount: number }> {

const resourceCode = template.type === 'WEAPON' ? 'comp_weapon_part' : 'comp_armor_plate'

return [{ resourceCode, amount: nextTotalLevel }]

}

/** Допустимые типы улучшений для класса предмета. */

export function allowedUpgradeTypes(template: Pick<ItemTemplate, 'type'>): UpgradeType[] {

if (template.type === 'WEAPON') {

return [UpgradeType.DAMAGE, UpgradeType.ACCURACY, UpgradeType.CRIT, UpgradeType.DURABILITY]

}

if (template.type === 'ARMOR') {

return [UpgradeType.ARMOR, UpgradeType.ANTI_CRIT, UpgradeType.DURABILITY]

}

return []

}

### 17.6. Примеры расчёта: нож, ТТ, бронежилет

Расчёты для трёх опорных предметов качества COMMON (qualityCoeff = 1.0). Степени: 1^1.4 = 1.000, 2^1.4 ≈ 2.639, 3^1.4 ≈ 4.656, 4^1.4 ≈ 6.964, 5^1.4 ≈ 9.518.

Стоимость попытки по уровням (деньги — upgradeCost, детали — amount = nextTotalLevel):

| Переход | Нож 200₽ (× 30) | Пистолет ТТ weapon_tt_private 2400₽ (× 360) | Армейский бронежилет armor_army_vest_private 5200₽ (× 780) | Деталей на попытку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 → 1 | 30₽ | 360₽ | 780₽ | 1 |
| 1 → 2 | 79₽ | 950₽ | 2 058₽ | 2 |
| 2 → 3 | 140₽ | 1 676₽ | 3 631₽ | 3 |
| 3 → 4 | 209₽ | 2 507₽ | 5 432₽ | 4 |
| 4 → 5 | 286₽ | 3 427₽ | 7 424₽ | 5 |
| Итого без провалов | 744₽ + 15 деталей | 8 920₽ + 15 деталей | 19 325₽ + 15 деталей | 15 |

Шанс успеха по уровням (без учёта провалов деньги не возвращаются, поэтому фактический сток выше):

| Переход | successChance при PL 0 | PL 5 | PL 10 | Ожидаемое число попыток (PL 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 → 1 | 0.90 | 0.95 (clamp) | 0.95 (clamp) | 1.11 |
| 1 → 2 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 1.28 |
| 2 → 3 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 1.52 |
| 3 → 4 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 1.85 |
| 4 → 5 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 2.38 |

Ожидаемая полная стоимость пути 0 → 5 при PL 0 (сумма cost / chance по уровням): нож — около 1 415₽ (7 цен ножа), ТТ — около 16 957₽ (7.1 цены), бронежилет — около 36 742₽ (7.1 цены). Ожидаемый расход деталей — около 28 штук вместо 15. Именно этот разрыв между «ценой по прайсу» и ожидаемой ценой делает улучшения эффективным стоком; целевые коридоры проверяет симулятор (см. разделы 9 и 31).

Пример эффекта: ТТ (базовый урон 45–90) с { "DAMAGE": 5 } бьёт 54–108 (+20%); с раскладкой { "DAMAGE": 2, "ACCURACY": 2, "CRIT": 1 } — 49–97, weaponAccuracy 0.78 → 0.80, critBonus +0.005. Бронежилет (armor 34) с { "ARMOR": 5 } даёт armor 44; с { "ARMOR": 3, "ANTI_CRIT": 2 } — armor 40 и antiCrit 0.07 → 0.08.

### 17.7. Провал улучшения

При провале (бросок rng() >= successChance):

- деньги (upgradeCost) сгорают — списаны до броска, не возвращаются;

- детали сгорают — списаны до броска, не возвращаются;

- предмет не изменяется: upgradeLevel и upgradeModifiersJson остаются прежними, прочность не трогается, статус не меняется, предмет не ломается и не удаляется;

- пишутся UpgradeLog с success = false и ItemLog c actionCode = UPGRADE_FAILED (см. 17.9).

Обоснование решения «не ломаем предмет» (зафиксировано, вариант с поломкой отклонён):

- Экономика уже наказана. Сгоревшие деньги и детали — это и есть цена провала; она растёт по уровням быстрее шанса (см. 17.6). Дополнительное разрушение предмета сделало бы ожидаемую стоимость апгрейда непрогнозируемой и добавило бы второй штраф за одно событие.

- Психология ранней экономики. На Этапе 2 у игроков один-два боевых предмета. Потеря ТТ за 2 400₽ на провале — это выбивание игрока из боевого цикла на дни, что напрямую бьёт по retention и по спросу на ремонт/детали.

- Антиабуз. Разрушение предмета создало бы канал целенаправленного уничтожения чужих ценностей через компрометацию аккаунта; сгорание денег ограничено балансом персонажа.

- Задел. В Этапе 3+ можно ввести опциональные «рисковые» режимы (выше эффект, при провале даунгрейд уровня) как отдельный выбор игрока — текущая модель этому не мешает.

### 17.8. Флоу preview/commit

Канонические пути (см. раздел 25 — полные контракты): GET /api/upgrades/items, POST /api/upgrades/preview, POST /api/upgrades/commit (Idempotency-Key). Модуль: backend/src/modules/upgrades/ — upgrades.routes.ts, upgrades.service.ts, upgrades.formulas.ts, upgrades.errors.ts (см. раздел 21).

#### 17.8.1. GET /api/upgrades/items

Возвращает предметы персонажа, доступные для улучшения: ownerId = char.id, status ∉ { DELETED, CONSUMED, BROKEN }, template.type ∈ { WEAPON, ARMOR }, template.upgradeAllowed = true, без активного лота рынка. Для каждого предмета отдаются: upgradeLevel, upgradeModifiersJson, allowedUpgradeTypes, флаг maxLevelReached, а также блок effectiveStats (см. 17.10.2) — чтобы UI показывал текущие боевые характеристики с учётом улучшений. Эндпоинт read-only, без идемпотентности.

#### 17.8.2. POST /api/upgrades/preview

Zod-схема запроса (стиль — как auth.schemas.ts):

ts

// backend/src/modules/upgrades/upgrades.routes.ts — фрагмент

const PreviewSchema = z.object({

itemInstanceId: z.string().uuid(),

upgradeType: z.nativeEnum(UpgradeType),

})

Preview выполняет проверки №1–10 из 17.4 (без списаний и без идемпотентности), считает формулы и возвращает полную смету. Пример ответа для ТТ с { "DAMAGE": 2 } и PL 3:

json

{

"itemInstanceId": "0f6b2c1e-...",

"upgradeType": "DAMAGE",

"currentTotalLevel": 2,

"nextTotalLevel": 3,

"moneyCost": 1676,

"successChance": 0.69,

"requiredResources": [{ "resourceCode": "comp_weapon_part", "amount": 3 }],

"canAffordMoney": true,

"canAffordResources": false,

"statsBefore": { "minDamage": 49, "maxDamage": 97 },

"statsAfter":  { "minDamage": 50, "maxDamage": 101 }

}

statsBefore/statsAfter считаются через effectiveTemplateStats от текущего и гипотетического JSON модификаторов. Preview ничего не резервирует: смета действительна на момент запроса, окончательные проверки повторяет commit.

#### 17.8.3. POST /api/upgrades/commit

Заголовок Idempotency-Key обязателен (отсутствие — 400, общий код из раздела 24). Тело — та же схема, что у preview. Пошаговый алгоритм внутри одного withTransaction (backend/src/shared/db/transaction.ts: Serializable, retry по P2034, 3 попытки):

- Загрузить персонажа по userId через tx; проверки №1–2 (статус не IN_BATTLE/WORKING).

- Загрузить ItemInstance с include: { template: true }; проверки №3–8.

- Проверка №9: tx.marketListing.count({ where: { itemInstanceId, status: { in: ['ACTIVE', 'LOCKED'] } } }) — при > 0 отказ UPG_005.

- Вычислить currentTotalLevel = totalUpgradeLevel(item.upgradeModifiersJson); сверить инвариант с item.upgradeLevel (расхождение — AppError.internal, алерт в аудит); проверка №10.

- Вычислить nextTotalLevel, moneyCost = calcUpgradeCost(template.priceBase, nextTotalLevel, item.quality), successChance = calcUpgradeSuccessChance(currentTotalLevel, char.productionLevel), requiredResources.

- Списать деньги: EconomyService.debit(tx, { characterId, amount: moneyCost, reasonCode: 'UPGRADE_COST', refType: 'item', refId: item.id }) — атомарно, с записью CurrencyLog и balanceAfter (см. раздел 18). Нехватка — INSUFFICIENT_FUNDS, транзакция откатывается целиком.

- Списать детали через модуль resources (см. раздел 13): условное updateMany по ResourceStack с предикатом amount - reservedAmount >= required; count !== 1 → UPG_007; запись ResourceLog с amountDelta = -required, reasonCode = 'UPGRADE_SPENT', refType = 'upgrade'.

- Бросок: const success = rng() < successChance.

- При успехе — атомарное обновление предмета с защитой от гонки (паттерн «атомарный захват», см. раздел 24):

ts

const newMods = { ...(item.upgradeModifiersJson as UpgradeModifiers ?? {}) }

newMods[input.upgradeType] = (newMods[input.upgradeType] ?? 0) + 1

const claimed = await tx.itemInstance.updateMany({

where: { id: item.id, upgradeLevel: currentTotalLevel },  // ожидаемое состояние

data: { upgradeLevel: nextTotalLevel, upgradeModifiersJson: newMods },

})

if (claimed.count !== 1) throw AppError.conflict('Item was modified concurrently')

- Если выбран тип DURABILITY (и успех) — материализовать прочность тем же updateMany (объединяется с шагом 9 в один вызов): newDurabilityMax = round(template.durabilityMax × (1 + 0.08 × newMods.DURABILITY)); newDurabilityCurrent = round(item.durabilityCurrent × newDurabilityMax / item.durabilityMax) — текущая прочность растёт пропорционально, потерянные единицы прочности не восстанавливаются бесплатно.

- Записать UpgradeLog (и при успехе, и при провале) и ItemLog с actionCode = UPGRADED либо UPGRADE_FAILED (см. 17.9).

- Сформировать responseJson и создать IdempotencyKey (scope = 'upgrades.commit'); при P2002 — вернуть ранее сохранённый responseJson с replayed: true (см. 17.9 и раздел 24).

- Вне транзакции: audit('upgrade.committed', { characterId, itemId, upgradeType, success, moneyCost }).

Пример ответа commit (успех):

json

{

"success": true,

"upgradeType": "DAMAGE",

"beforeLevel": 2,

"afterLevel": 3,

"successChance": 0.69,

"moneyCost": 1676,

"balanceAfter": 8241,

"resourcesSpent": [{ "resourceCode": "comp_weapon_part", "amount": 3 }],

"item": {

"id": "0f6b2c1e-...",

"upgradeLevel": 3,

"upgradeModifiersJson": { "DAMAGE": 3 },

"effectiveStats": { "minDamage": 50, "maxDamage": 101, "weaponAccuracy": 0.78 }

},

"replayed": false

}

При провале — тот же формат с "success": false, afterLevel = beforeLevel, актуальным balanceAfter (деньги списаны) и неизменённым item.

### 17.9. UpgradeLog и идемпотентность

Каждая попытка улучшения — успешная и провальная — фиксируется строкой UpgradeLog (модель — см. раздел 23; ключевые поля — канон SPINE):

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| characterId | владелец предмета |
| itemInstanceId | улучшаемый экземпляр |
| upgradeType | выбранный тип (UpgradeType) |
| beforeLevel / afterLevel | суммарный уровень до/после; при провале равны |
| success | результат броска |
| moneyCost | списанные деньги (₽) |
| resourcesSpentJson | например [{ "code": "comp_weapon_part", "amount": 3 }] |
| resultCode | 'SUCCESS' либо 'FAIL' (зафиксированные значения Этапа 2; строка — задел под будущие исходы) |

UpgradeLog — источник метрик «число улучшений» и «процент успешных улучшений» (см. раздел 30) и материал для антиабуз-анализа (аномальные серии успехов — см. раздел 32).

Идемпотентность commit — обязательна, по общему паттерну раздела 24: запись IdempotencyKey (@@unique([characterId, scope, key]), scope = 'upgrades.commit') создаётся внутри той же транзакции, что и все списания. Гарантии:

- Повтор запроса после успешного commit (таймаут сети, двойной клик) не спишет деньги второй раз: транзакция повтора упадёт на P2002 при создании ключа, откатится целиком, обработчик вернёт сохранённый responseJson с HTTP 200 и replayed: true.

- Два параллельных запроса с одним ключом: зафиксируется ровно одна транзакция; вторая откатится и вернёт результат первой.

- Ключи от неуспешных (упавших с ошибкой) транзакций не сохраняются — клиент может повторить запрос с тем же ключом после исправления причины (например, докупив детали).

### 17.10. Влияние на бой

#### 17.10.1. Текущее состояние снапшотов

Бой Этапа 1 собирает характеристики сторон в снапшоты непосредственно из шаблонов предметов. В backend/src/modules/battles/battles.service.ts:

- buildAttackerSnapshotAsync(char, weapon, weaponSkillLevel, equippedArmor) читает weapon.template.minDamage / maxDamage / weaponAccuracy / critBonus / critDamageBonus / blockPierce и содержит две заглушки: antiDodgeBonus: 0 и antiCounterBonus: 0 с пометкой TODO: load from item modifiers when upgrade system is implemented;

- buildDefenderSnapshot(char, equippedArmor, antiSkillLevel, equippedWeapon) суммирует a.template.armor / antiCrit / blockBonus / dodgeBonus по экипированной броне;

- armorListFromEquipped(equippedArmor) строит список для позонного расчёта брони (armorOfZone) также из it.template.armor.

Этап 2 подключает улучшения ровно в этих трёх точках. Важно: существующие TODO-поля antiDodgeBonus/antiCounterBonus остаются равными 0 — в enum UpgradeType Этапа 2 нет соответствующих типов; комментарий TODO сохраняется как задел Этапа 3.

#### 17.10.2. effectiveTemplateStats

Единственная точка применения модификаторов к статам — чистая функция effectiveTemplateStats в модуле items. Она используется и боем (снапшоты), и инвентарём/улучшениями (ответы API), что исключает расхождение «цифры на экране ≠ цифры в бою»:

ts

// backend/src/modules/items/item-stats.formulas.ts

import type { ItemTemplate } from '@prisma/client'

import { BalanceConfig } from '../../config/balance.config'

import { type UpgradeModifiers } from '../upgrades/upgrades.formulas'

export interface EffectiveTemplateStats {

minDamage: number | null

maxDamage: number | null

weaponAccuracy: number | null

critBonus: number | null

armor: number | null

antiCrit: number | null

}

/**

* Боевые статы шаблона с учётом улучшений экземпляра.

* Проценты — всегда от БАЗОВЫХ значений шаблона, округление Math.round.

* DURABILITY здесь не участвует: прочность материализована в полях экземпляра

* при commit улучшения (см. ТЗ 17.8.3) и повторно не применяется.

*/

export function effectiveTemplateStats(

template: ItemTemplate,

mods: UpgradeModifiers | null | undefined

): EffectiveTemplateStats {

const e = BalanceConfig.economy.upgrades.effectPerLevel

const lvl = (t: keyof typeof e): number => (mods?.[t as never] ?? 0) as number

return {

minDamage: template.minDamage == null

? null

: Math.round(template.minDamage * (1 + e.DAMAGE * lvl('DAMAGE'))),

maxDamage: template.maxDamage == null

? null

: Math.round(template.maxDamage * (1 + e.DAMAGE * lvl('DAMAGE'))),

weaponAccuracy: template.weaponAccuracy == null

? null

: template.weaponAccuracy + e.ACCURACY * lvl('ACCURACY'),

critBonus: template.critBonus == null

? null

: template.critBonus + e.CRIT * lvl('CRIT'),

armor: template.armor == null

? null

: Math.round(template.armor * (1 + e.ARMOR * lvl('ARMOR'))),

antiCrit: template.antiCrit == null

? null

: template.antiCrit + e.ANTI_CRIT * lvl('ANTI_CRIT'),

}

}

Та же функция обязана применяться в ответах инвентаря (GET /api/inventory, блок effectiveStats на каждый предмет) и в GET /api/upgrades/items / preview (см. 17.8, раздел 25, раздел 37 — отображение на фронте).

#### 17.10.3. Точечные изменения battles.service.ts

Изменения минимальны и локализованы (принцип нерушимости ядра — см. раздел 3): формулы боя battle.formulas.ts не меняются, меняется только сборка входных снапшотов.

ts

// backend/src/modules/battles/battles.service.ts — фрагменты после E5

import { effectiveTemplateStats } from '../items/item-stats.formulas'

import { type UpgradeModifiers } from '../upgrades/upgrades.formulas'

async function buildAttackerSnapshotAsync(

char: CharacterWithStats,

weapon: ItemWithTemplate | null,

weaponSkillLevel: number,

equippedArmor: ItemWithTemplate[]

): Promise<AttackerSnapshot> {

const s = char.stats!

const t = weapon?.template

const eff = weapon

? effectiveTemplateStats(weapon.template, weapon.upgradeModifiersJson as UpgradeModifiers | null)

: null

const equipmentWeight =

(weapon?.weight ?? 0) + equippedArmor.reduce((sum, a) => sum + a.weight, 0)

return {

str: s.str, acc: s.acc, agi: s.agi, rea: s.rea, luck: s.luck, agr: s.agr, end: s.end,

weaponSkillLevel,

minDamage: eff?.minDamage ?? 2,          // было: t?.minDamage ?? 2

maxDamage: eff?.maxDamage ?? 6,          // было: t?.maxDamage ?? 6

weaponAccuracy: eff?.weaponAccuracy ?? 0.7,  // было: t?.weaponAccuracy ?? 0.7

critBonus: eff?.critBonus ?? 0,          // было: t?.critBonus ?? 0

critDamageBonus: t?.critDamageBonus ?? 0,    // улучшениями не изменяется

blockPierce: t?.blockPierce ?? 0,            // улучшениями не изменяется

flatDamageBonus: 0,

equipmentWeight,

antiDodgeBonus: 0,    // остаётся 0: в UpgradeType Этапа 2 нет ANTI_DODGE (задел Этапа 3)

antiCounterBonus: 0,  // остаётся 0: аналогично

}

}

function buildDefenderSnapshot(

char: CharacterWithStats,

equippedArmor: ItemWithTemplate[],

antiSkillLevel = 0,

equippedWeapon?: ItemWithTemplate | null

): DefenderSnapshot {

const s = char.stats!

const effArmor = equippedArmor.map(a =>

effectiveTemplateStats(a.template, a.upgradeModifiersJson as UpgradeModifiers | null)

)

const totalArmor = effArmor.reduce((sum, e) => sum + (e.armor ?? 0), 0)      // было: a.template.armor

const antiCrit   = effArmor.reduce((sum, e) => sum + (e.antiCrit ?? 0), 0)   // было: a.template.antiCrit

const blockBonus = equippedArmor.reduce((sum, a) => sum + (a.template.blockBonus ?? 0), 0)

const dodgeBonus = equippedArmor.reduce((sum, a) => sum + (a.template.dodgeBonus ?? 0), 0)

const armorWeight = equippedArmor.reduce((sum, a) => sum + a.weight, 0)

const wMin = equippedWeapon?.template.minDamage ?? 2

const wMax = equippedWeapon?.template.maxDamage ?? 5

return {

agi: s.agi, rea: s.rea, end: s.end, luck: s.luck,

armor: totalArmor, dodgeBonus, antiCrit, blockBonus, armorWeight,

antiSkillLevel,

antiCounterDefense: 0,

minDamage: wMin, maxDamage: wMax,

}

}

// Позонная броня: armorListFromEquipped переводится на эффективный armor,

// чтобы улучшение ARMOR работало и в зональной модели (armorOfZone).

function armorListFromEquipped(equippedArmor: ItemWithTemplate[]): EquipArmorLike[] {

return equippedArmor.map(it => ({

armor: effectiveTemplateStats(it.template, it.upgradeModifiersJson as UpgradeModifiers | null).armor ?? 0,

slot: it.armorSlot ?? it.template.armorSlot ?? null,

}))

}

Прочие точки боя не меняются: buildBotAttackerSnapshot/buildBotDefenderSnapshot (у ботов нет улучшений), ответка защитника (minDamage/maxDamage оружия защитника в DefenderSnapshot намеренно остаются базовыми — контрудар считается «неприцельным», зафиксированное решение), износ (applyZonalArmorWear) работает с материализованными полями durabilityCurrent/durabilityMax экземпляра и автоматически учитывает DURABILITY-улучшения. Тип ItemWithTemplate (backend/src/modules/items/item-instance.repository.ts) после миграции включает upgradeModifiersJson без изменений кода выборок — поле лежит на самом экземпляре.

#### 17.10.4. Боевые caps

Улучшения подают значения на вход существующих формул battle.formulas.ts и не обходят ни один clamp: hitChance ≤ 0.95, critChance ≤ 0.50, blockChance ≤ 0.80, dodgeChance ≤ 0.75 (константы BalanceConfig.hitChance/crit/blockChance/dodgeChance). Прирост от улучшений ограничен и сам по себе: максимум +0.05 weaponAccuracy (5×ACCURACY), +0.025 critBonus (5×CRIT), +0.025 antiCrit (5×ANTI_CRIT), +20% урона (5×DAMAGE), +30% armor (5×ARMOR). Изменение clamp-значений в рамках Этапа 2 запрещено; проверка влияния на TTK — через прогон симулятора (см. разделы 9, 31).

### 17.11. Влияние на ремонт и прочность

Улучшенный предмет дороже в обслуживании — это постоянный вторичный сток:

- Деньги. Существующая формула calcRepairCost (backend/src/modules/stats/stats.formulas.ts) уже содержит множитель upgradeCoeff = 1 + 0.1 × upgradeLevel и продолжает работать без изменений: суммарный upgradeLevel = 5 удорожает ремонт на 50%.

- Детали. По правилам раздела 14 детали при ремонте требуются, если itemTier ≥ 2 или upgradeLevel ≥ 1: requiredParts = ceil((lostDurability / durabilityMax) × itemTier × (1 + 0.5 × upgradeLevel)), ресурс — ItemTemplate.repairResourceCode (дефолт comp_repair_kit). То есть даже улучшенный госшмот tier 1 начинает требовать детали.

- Прочность. DURABILITY-улучшение повышает durabilityMax экземпляра (см. 17.8.3, шаг 10), увеличивая межремонтный интервал — это осознанный трейд-офф против боевых типов улучшений.

## 18. Economy Service — централизация денежных операций

### 18.1. Проблема и назначение

После Этапа 1 деньги персонажа (Character.money) изменяются прямыми Prisma-вызовами в четырёх местах с дублирующимся кодом «прочитай баланс → проверь → обнови → запиши CurrencyLog». Инвентаризация по коду:

- backend/src/modules/government-shop/government-shop.service.ts — buy() и sell();

- backend/src/modules/repair/repair.routes.ts — commit (денежная логика прямо в route-хендлере);

- backend/src/modules/battles/battles.service.ts — _finishPveBattle() (награда за бой, с лишним findUnique ради balanceAfter);

- backend/src/modules/admin-basic/admin-basic.routes.ts — grant-money (расчёт newBalance вручную).

Кроме того, LogsRepository.logCurrency (backend/src/modules/logs/logs.repository.ts) позволяет записать CurrencyLog вне транзакции и без гарантии корректного balanceAfter.

Этап 2 добавляет минимум семь новых денежных потоков (зарплаты, рынок, частные магазины, улучшения, продажа ресурсов). Размножать паттерн копипастой — гарантированные дюпы и расхождения журнала. Поэтому вводится EconomyService — единственная точка изменения Character.money. Правило этапа: любое изменение денег — только через EconomyService.credit/EconomyService.debit; прямые записи money в других модулях — брак ревью. Для энфорсмента в CI добавляется grep-проверка: паттерны money: { increment, money: { decrement, data: { money вне backend/src/modules/economy/ валят пайплайн (скрипт — см. раздел 38).

Файл: backend/src/modules/economy/economy.service.ts. Реализуется в подэтапе E1 (см. раздел 40) — до всех новых экономических модулей, чтобы они рождались сразу на правильном API.

### 18.2. API EconomyService

Все методы принимают tx: Prisma.TransactionClient первым параметром — это делает вызов вне withTransaction невозможным на уровне типов: у голого prisma-клиента и транзакционного клиента разные типы, а собственных транзакций EconomyService не открывает.

| Метод | Сигнатура | Назначение |
| --- | --- | --- |
| credit | credit(tx: Prisma.TransactionClient, params: MoneyOperationParams): Promise<{ balanceAfter: number }> | Начисление денег с записью CurrencyLog |
| debit | debit(tx: Prisma.TransactionClient, params: MoneyOperationParams): Promise<{ balanceAfter: number }> | Списание с атомарной проверкой достаточности и записью CurrencyLog |
| getBalance | getBalance(tx: Prisma.TransactionClient, characterId: string): Promise<number> | Текущий баланс внутри транзакции |
| assertCanAfford | assertCanAfford(tx: Prisma.TransactionClient, characterId: string, amount: number): Promise<void> | Ранняя проверка платёжеспособности (для preview-подобных шагов внутри транзакций); НЕ заменяет атомарность debit |
| grantEconomicExp | grantEconomicExp(tx: Prisma.TransactionClient, characterId: string, ecoExpGain: number): Promise<{ economicExp: number; economicLevel: number; levelUp: boolean }> | Единая точка начисления экономического опыта (см. раздел 19) |

ts

export interface MoneyOperationParams {

characterId: string

amount: number                    // строго положительное целое (₽)

reasonCode: CurrencyLogReason     // обязателен всегда

refType?: string                  // 'item' | 'battle' | 'repair' | 'shop' | 'listing' | 'shift' | 'upgrade' | 'resource'

refId?: string

note?: string

}

Знак движения определяется методом (credit пишет +amount, debit пишет −amount в CurrencyLog.amount), поэтому amount всегда положительный — передача отрицательных сумм отклоняется.

### 18.3. Правила и инварианты

- Запрет отрицательного баланса. debit выполняет условное updateMany({ where: { id, money: { gte: amount } }, data: { money: { decrement: amount } } }). Если count !== 1 — либо персонажа нет (404), либо денег не хватает (AppError.insufficientFunds, существующий код INSUFFICIENT_FUNDS). Баланс математически не может уйти ниже нуля даже при гонках.

- CurrencyLog обязателен и полон. Каждый credit/debit пишет ровно одну строку CurrencyLog с обязательным фактическим balanceAfter (значение после операции, прочитанное в той же транзакции) и обязательным reasonCode. Движение денег без строки журнала невозможно — это основа сверки эмиссии (см. разделы 29, 30, 33): инвариант сумма amount по персонажу == money − startMoney проверяется фоновым аудитом.

- Только внутри withTransaction. Деньги и порождающая их операция (создание предмета, закрытие смены, продажа лота) фиксируются атомарно: либо всё, либо ничего. EconomyService не открывает и не коммитит транзакции сам.

- reasonCode обязателен и берётся строго из enum CurrencyLogReason (см. 18.5). Ошибка ECON_003 — некорректная сумма (не целое или <= 0), HTTP 422 (ECON_001/ECON_002 зарезервированы под глобальные ошибки Idempotency-Key, см. раздел 24). Прочие коды модуля — с префикса ECON_ по мере необходимости.

- Никаких скрытых начислений. EconomyService не принимает решений (сколько платить — считают формулы вызывающих модулей); он только атомарно исполняет и журналирует.

### 18.4. Пример кода: economy.service.ts

ts

// backend/src/modules/economy/economy.service.ts

import type { Prisma, CurrencyLogReason } from '@prisma/client'

import { AppError } from '../../shared/errors/app-error'

import { ErrorCode } from '../../shared/errors/error-codes'

import { getEconomicLevelFromExp } from '../stats/stats.formulas'

export interface MoneyOperationParams {

characterId: string

amount: number

reasonCode: CurrencyLogReason

refType?: string

refId?: string

note?: string

}

function assertValidAmount(amount: number): void {

if (!Number.isInteger(amount) || amount <= 0) {

throw new AppError(

ErrorCode.VALIDATION_ERROR,

`ECON_003: amount must be a positive integer, got ${amount}`,

422,

{ amount }

)

}

}

export const EconomyService = {

/** Начисление денег. Пишет CurrencyLog с фактическим balanceAfter. */

async credit(

tx: Prisma.TransactionClient,

params: MoneyOperationParams

): Promise<{ balanceAfter: number }> {

assertValidAmount(params.amount)

const updated = await tx.character.update({

where: { id: params.characterId },

data: { money: { increment: params.amount } },

select: { money: true },

})

await tx.currencyLog.create({

data: {

characterId: params.characterId,

amount: params.amount,

balanceAfter: updated.money,

reasonCode: params.reasonCode,

refId: params.refId,

refType: params.refType,

note: params.note,

},

})

return { balanceAfter: updated.money }

},

/** Списание денег. Атомарно: баланс не может стать отрицательным. */

async debit(

tx: Prisma.TransactionClient,

params: MoneyOperationParams

): Promise<{ balanceAfter: number }> {

assertValidAmount(params.amount)

const claimed = await tx.character.updateMany({

where: { id: params.characterId, money: { gte: params.amount } },

data: { money: { decrement: params.amount } },

})

if (claimed.count !== 1) {

const char = await tx.character.findUnique({

where: { id: params.characterId },

select: { money: true },

})

if (!char) throw AppError.notFound('Character', params.characterId)

throw AppError.insufficientFunds(char.money, params.amount)

}

const after = await tx.character.findUniqueOrThrow({

where: { id: params.characterId },

select: { money: true },

})

await tx.currencyLog.create({

data: {

characterId: params.characterId,

amount: -params.amount,

balanceAfter: after.money,

reasonCode: params.reasonCode,

refId: params.refId,

refType: params.refType,

note: params.note,

},

})

return { balanceAfter: after.money }

},

/** Баланс внутри транзакции. */

async getBalance(tx: Prisma.TransactionClient, characterId: string): Promise<number> {

const char = await tx.character.findUnique({

where: { id: characterId },

select: { money: true },

})

if (!char) throw AppError.notFound('Character', characterId)

return char.money

},

/** Ранняя проверка платёжеспособности. Не заменяет атомарность debit. */

async assertCanAfford(

tx: Prisma.TransactionClient,

characterId: string,

amount: number

): Promise<void> {

assertValidAmount(amount)

const balance = await this.getBalance(tx, characterId)

if (balance < amount) throw AppError.insufficientFunds(balance, amount)

},

/** Единая точка начисления экономического опыта (см. ТЗ раздел 19). */

async grantEconomicExp(

tx: Prisma.TransactionClient,

characterId: string,

ecoExpGain: number

): Promise<{ economicExp: number; economicLevel: number; levelUp: boolean }> {

const char = await tx.character.findUniqueOrThrow({

where: { id: characterId },

select: { economicExp: true, economicLevel: true },

})

if (ecoExpGain <= 0) {

return { economicExp: char.economicExp, economicLevel: char.economicLevel, levelUp: false }

}

const newExp = char.economicExp + ecoExpGain

const newLevel = getEconomicLevelFromExp(newExp)

await tx.character.update({

where: { id: characterId },

data: { economicExp: newExp, economicLevel: newLevel },

})

return { economicExp: newExp, economicLevel: newLevel, levelUp: newLevel > char.economicLevel }

},

}

Пример использования в новом модуле (покупка в частном магазине, см. раздел 15):

ts

return withTransaction(async (tx) => {

// ...проверки лимитов и наличия товара...

const { balanceAfter } = await EconomyService.debit(tx, {

characterId: char.id,

amount: shopItem.price,

reasonCode: 'PRIVATE_SHOP_BUY',

refType: 'item',

refId: createdItem.id,

})

// ...создание ItemInstance, ItemLog CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP, IdempotencyKey...

return { item: createdItem, balanceAfter }

})

### 18.5. Расширение CurrencyLogReason

Миграция feat_stage2_economy_core расширяет enum (см. раздел 23). Полный реестр после Этапа 2:

| reasonCode | Направление | Статус | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| SHOP_PURCHASE | − | существующий | покупка в госмагазине |
| SHOP_SELL | + | существующий | продажа предмета государству |
| BATTLE_REWARD | + | существующий | награда за бой (не меняется, см. раздел 3) |
| REPAIR_COST | − | существующий | ремонт |
| ADMIN_GRANT / ADMIN_DEDUCT | +/− | существующие | ручные операции админа Этапа 1 |
| WORK_SALARY | + | существующий (зарезервирован) | зарплата за смену (см. раздел 10) |
| MARKET_SELL | + | существующий (зарезервирован) | выручка продавца лота, полная цена (+price); налог — отдельной строкой MARKET_SELL_TAX (−saleTax) (см. раздел 16) |
| MARKET_FEE | − | существующий, устаревший синоним | не использовать в новом коде; заменён на MARKET_LISTING_TAX/MARKET_SELL_TAX |
| PRIVATE_SHOP_BUY | − | новый | покупка в частном магазине (см. раздел 15) |
| MARKET_BUY | − | новый | оплата лота покупателем (см. раздел 16) |
| MARKET_LISTING_TAX | − | новый | сбор за выставление лота, max(5, round(price × 0.02)) |
| MARKET_SELL_TAX | − | новый | налог с продажи, round(price × 0.05) (журналируется у продавца) |
| UPGRADE_COST | − | новый | попытка улучшения (см. раздел 17) |
| RESOURCE_SELL | + | новый | продажа ресурсов государству (см. раздел 13) |
| ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT | +/− | новый | корректировки админ-контура Этапа 2 (см. раздел 34) |

### 18.6. План миграции существующих модулей

Миграция выполняется в E1 отдельным PR, поведение и reasonCode не меняются — меняется только механизм. Приёмка: диff CurrencyLog «до/после» на интеграционных тестах идентичен.

| Файл и место | Сейчас (прямые prisma-вызовы) | Замена |
| --- | --- | --- |
| backend/src/modules/government-shop/government-shop.service.ts, buy() | ручная проверка char.money < price, tx.character.update({ data: { money: newBalance } }), ручной tx.currencyLog.create (SHOP_PURCHASE) | EconomyService.debit(tx, { characterId, amount: price, reasonCode: 'SHOP_PURCHASE', refType: 'item', refId: item.id }) |
| backend/src/modules/government-shop/government-shop.service.ts, sell() | ручной расчёт newBalance, обновление money + economicExp/economicLevel одним update, ручной currencyLog (SHOP_SELL) | EconomyService.credit(tx, { ... reasonCode: 'SHOP_SELL', refType: 'item', refId: itemInstanceId }) + EconomyService.grantEconomicExp(tx, characterId, ecoExpGain); формула ecoExpGain не меняется (см. раздел 19) |
| backend/src/modules/repair/repair.routes.ts, POST /commit | денежная логика в route-хендлере: проверка, update money, currencyLog (REPAIR_COST) | перенос бизнес-логики в новый repair.service.ts (см. разделы 14, 21); деньги — EconomyService.debit(tx, { ... reasonCode: 'REPAIR_COST', refType: 'repair', refId: item.id }) |
| backend/src/modules/battles/battles.service.ts, _finishPveBattle() | update({ data: { money: { increment } } }) + лишний findUnique ради balanceAfter + ручной currencyLog (BATTLE_REWARD) | EconomyService.credit(tx, { characterId: char.id, amount: moneyReward, reasonCode: 'BATTLE_REWARD', refType: 'battle', refId: battleId }) — минус один запрос, формулы наград не меняются |
| backend/src/modules/admin-basic/admin-basic.routes.ts, POST /grant-money | ручной newBalance, update, currencyLog (ADMIN_GRANT) | EconomyService.credit(tx, { ... reasonCode: 'ADMIN_GRANT', note }); новые админ-операции Этапа 2 — только ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT (см. раздел 34) |
| backend/src/modules/logs/logs.repository.ts, logCurrency() | запись CurrencyLog напрямую, вне транзакции, balanceAfter на совести вызывающего | метод помечается @deprecated и удаляется из денежных путей; LogsRepository остаётся read-only фасадом (getCurrencyLogs) |

Новые модули Этапа 2 (work — раздел 10, resources — раздел 13, private-shops — раздел 15, market — раздел 16, upgrades — раздел 17) прямых записей money не содержат с первого коммита.

## 19. Экономический опыт и уровень (EL)

### 19.1. Назначение

Экономический уровень (EL) — вторая шкала прогрессии персонажа наряду с боевым уровнем (BL) и производственным (PL, см. раздел 11). EL измеряет торговую активность: продаёшь — растёшь. Поля Character.economicLevel/economicExp уже существуют в схеме с Этапа 1 (зарезервированы, см. раздел 23 — новые поля НЕ добавляются), функция getEconomicLevelFromExp реализована в backend/src/modules/stats/stats.formulas.ts, а первый источник опыта (продажа предметов государству) уже работает в проде. Этап 2 добавляет новые источники и выводит EL в интерфейс; механические привилегии EL — предмет Этапа 3.

### 19.2. Источники EL на этапе 2

Все начисления идут через единую точку EconomyService.grantEconomicExp (см. 18.2, 18.4) в той же транзакции, что и породившая их денежная операция.

| Источник | Формула ecoExp | Где начисляется | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Продажа нового предмета государству | floor(priceBase × 0.047) (BalanceConfig.economicExp.sellNewRate) | government-shop.service.ts, sell() | реализовано в Этапе 1 — не менять |
| Продажа сломанного предмета государству | floor(priceBase × 0.067) (sellBrokenRate) | там же | реализовано — не менять |
| Продажа лота на рынке (продавцу) | round(salePrice × 0.03) | транзакция покупки лота, см. раздел 16 | новый |
| Рабочая смена на объекте type = MARKET | +economicExpReward из seed объекта (obj_market_loader «Грузчик на рынке»: +15 за смену) | финализация смены, см. раздел 10 | новый |
| Продажа ресурсов государству | round(amount × basePrice × 0.01) | POST /api/resources/sell, см. раздел 13 | новый |

Контрольные примеры:

- продажа ТТ (2400₽) государству: floor(2400 × 0.047) = 112 ecoExp; сломанного — floor(2400 × 0.067) = 160;

- продажа лота за 1 000₽: продавец получает round(1000 × 0.03) = 30 ecoExp (плюс выручка 1000 − 50 налога, см. раздел 16);

- смена грузчика на рынке: +15 ecoExp (единственный источник EL «без продажи» — намеренно, чтобы торговый архетип имел стабильный, но медленный прокач);

- продажа 10 единиц res_scrap_metal (basePrice 8₽): round(10 × 8 × 0.01) = 1 ecoExp.

Покупки EL не дают — только продажи и торговая работа. Это отсекает накрутку через самообмен «купил-продал» у государства (продажа возвращает 25–50% цены, накрутка EL стоит реальных денег и является управляемым стоком; мониторинг аномалий — см. раздел 32).

### 19.3. Таблица уровней EL

Таблица — существующая BalanceConfig.economicExp.levelThresholds (backend/src/config/balance.config.ts, источник GanjaWars) — не меняется. Значение — накопленный economicExp, необходимый для уровня. Первые 10 уровней (плюс стартовый нулевой):

| EL | Накопленный ecoExp |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 250 |
| 2 | 3 864 |
| 3 | 9 241 |
| 4 | 19 060 |
| 5 | 35 658 |
| 6 | 62 224 |
| 7 | 103 032 |
| 8 | 163 721 |
| 9 | 251 646 |
| 10 | 376 282 |

Cap таблицы — EL 20 (21 порог в массиве). Ориентиры темпа: EL 1 достигается либо суммарной продажей государству предметов на ~26 600₽ базовой цены, либо рыночным оборотом продаж ~41 700₽, либо 84 сменами грузчика — на практике микс источников даёт EL 1 за первую-вторую неделю активной игры; целевой коридор проверяется симулятором (см. раздел 31).

### 19.4. Начисление и пересчёт

Правила начисления (реализация — grantEconomicExp, код в 18.4):

- Начисление всегда в транзакции события-источника: продажа и опыт фиксируются атомарно.

- Пересчёт уровня — только через getEconomicLevelFromExp (существующая функция, backend/src/modules/stats/stats.formulas.ts); дублирование порогов в модулях запрещено.

- EL не даёт очков характеристик (в отличие от боевого level-up) — повышение уровня меняет только economicLevel.

- ecoExpGain <= 0 — no-op (защита от отрицательных начислений на уровне сервиса).

- Ответ levelUp: true используется вызывающим модулем для события в ленте персонажа и toast-уведомления на фронте (см. разделы 36, 37).

- EL отображается: в профиле персонажа, в блоке economy { productionLevel, productionExp, economicLevel, economicExp, activeShift? } ответа GET /api/characters/me (см. раздел 25) и на странице /u/:nickname.

### 19.5. Что даёт EL на этапе 2

Сознательно немного — Этап 2 строит шкалу, а не привилегии:

- Отображение и прогресс. EL и ecoExp видны игроку (профиль, экран персонажа, публичная страница). Прогресс-бар до следующего уровня — по levelThresholds.

- Вклад в power. Существующая формула calcCharacterPower (backend/src/modules/stats/stats.formulas.ts): power = (BL + EL + PL) × 0.5 + бонусы экипировки — рост EL уже сейчас повышает отображаемую силу персонажа. Поведение Этапа 1, не меняется.

- Требования частных магазинов — только смежные шкалы. PrivateShopItem имеет поля minCharacterLevel и minProductionLevel (см. разделы 15, 23). Поле minEconomicLevel на Этапе 2 не вводится: EL-требования к ассортименту появятся в Этапе 3 вместе с торговыми привилегиями; добавление колонки с @default(0) — обратно совместимая миграция, задел зафиксирован. До этого EL не является условием ни одной покупки.

Никаких скидок, лимитов рынка или комиссионных льгот EL на Этапе 2 не даёт — любая такая механика без симуляций (см. раздел 31) разбалансирует свежий рынок.

### 19.6. Заделы Этапа 3–4

Шкала EL спроектирована как требование-ключ к будущим системам; всё перечисленное — вне объёма Этапа 2 (см. раздел 4), но не должно быть заблокировано текущими решениями:

- Владение производственными объектами. ProductionObject.ownerType ∈ { PRIVATE, CLAN } и ownerCharacterId уже в схеме (см. раздел 23); покупка/аренда объекта в Этапе 3 потребует минимального EL.

- Частная торговля игроков. Открытие собственной лавки (эволюция private-shops) — по EL-порогу; minEconomicLevel в ассортименте (см. 19.5.3).

- Расширенные лимиты рынка. Число активных лотов (Этап 2: жёстко 10, см. раздел 16) в Этапе 3 может масштабироваться от EL; текущий лимит хранится в BalanceConfig.economy, замена константы на функцию от EL — локальное изменение.

- Кланы и налоги (Этап 3–4). Клановая казна, налоги локаций и содержание объектов будут использовать CurrencyLog-дисциплину EconomyService (см. раздел 18) и EL как критерий доступа к экономическим ролям клана.

- Премиум (Этап 4). Возможные премиум-модификаторы темпа ecoExp обязаны применяться в единственной точке grantEconomicExp — ещё одна причина, по которой прямые записи economicExp вне EconomyService запрещены с Этапа 2.

# Часть IV. Архитектура и реализация

## 20. Обновлённая системная архитектура

### 20.1. Общая схема после Этапа 2

Этап 2 не меняет топологию развёртывания: те же контейнеры docker-compose.prod.yml (postgres, pgbouncer, redis, backend, frontend, worker), тот же nginx-vhost, тот же контур Cloudflare → VPS. Меняется наполнение backend (семь новых модулей) и worker-процесса (четыре новых крона). Схема системы после Этапа 2:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Browser — React SPA (https://game.grouvi.online)                          │

│  Экраны Этапа 1: профиль, инвентарь, магазин, бой, мастерская, PvP         │

│  Экраны Этапа 2: работа, производство, ресурсы, частные магазины,          │

│  рынок, улучшения (см. раздел 35)                                          │

└──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

│ HTTPS

┌──────────▼──────────┐

│     Cloudflare      │  DNS, TLS, кэш статики

└──────────┬──────────┘

│

┌──────────▼──────────┐

│    nginx (VPS)      │  vhost mmo90s:

│                     │  /            → frontend (static)

│                     │  /api, /socket.io → backend :4080

└───────┬──────┬──────┘

│      │

┌─────────────▼─┐  ┌─▼──────────────────────────────────────┐

│   frontend    │  │  backend — Fastify (loopback :4080)    │

│ (nginx static)│  │  Этап 1: auth, characters, inventory,  │

└───────────────┘  │  items, government-shop, battles,      │

│  repair, admin-basic                   │

│  Этап 2 [NEW]: economy, work,          │

│  production, resources, private-shops, │

│  market, upgrades                      │

└────┬─────────────┬─────────────────────┘

│             │

┌─────────────────▼──┐   ┌──────▼───────────────────────┐

│     PgBouncer      │   │            Redis             │

└─────────────────┬──┘   │ sessions, battle state,      │

┌─────────────────▼──┐   │ rate-limit, anti-farm,       │

│   PostgreSQL 16    │   │ [NEW] дневной счётчик смен   │

└────────────────────┘   │ work:{charId}:shifts:{date}  │

└──────▲───────────────────────┘

│

┌──────────────────┴─────────────────────┐

│  worker — отдельный процесс            │

│  (worker.ts, setInterval-кроны)        │

│  battle-timeout        каждые 2 с      │

│  hp-recovery           каждые 10 с     │

│  battle-cleanup        каждые 5 мин    │

│  [NEW] work-shift-finalize   30 с      │

│  [NEW] market-expire         5 мин     │

│  [NEW] idempotency-cleanup   1 ч       │

│  [NEW] economy-metrics-daily 03:00 UTC │

│  Prisma → PgBouncer → PostgreSQL       │

└────────────────────────────────────────┘

Правила схемы:

- Backend публикуется только на loopback; единственная точка входа снаружи — nginx. Это не меняется.

- Worker — отдельный процесс (сервис worker в docker-compose.prod.yml, тот же образ, что backend, другой entrypoint), подключается к тем же PgBouncer и Redis. Все новые фоновые задачи Этапа 2 живут только в нём; запрещено запускать setInterval-кроны внутри HTTP-процесса.

- Все обращения к PostgreSQL — через PgBouncer; прямое подключение к postgres разрешено только миграциям (prisma migrate deploy через DATABASE_URL из backend/.env, как настроено в CD).

- Redis остаётся источником эфемерного состояния: сессии, состояние боя, rate-limit, антифарм PvE. Этап 2 добавляет одну новую группу ключей — дневной счётчик рабочих смен work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD} (TTL 25 ч, по образцу AntiFarmRedis из backend/src/shared/db/redis.ts). Постоянное экономическое состояние (балансы, стеки, лоты, смены) хранится ТОЛЬКО в PostgreSQL — Redis не является источником истины ни для одной денежной или ресурсной величины.

### 20.2. Слои backend и место новых модулей

Слоёная модель Этапа 1 сохраняется без изменений; каждый новый модуль обязан ей следовать:

| Слой | Артефакты | Правило Этапа 2 |
| --- | --- | --- |
| HTTP layer | <module>.routes.ts + zod-схемы (<module>.schemas.ts, как в backend/src/modules/auth/auth.schemas.ts) | Только валидация входа, вызов сервиса, маппинг ответа. Никакой бизнес-логики и никакого Prisma в роуте. |
| Application layer | <module>.service.ts | Оркестрация: withTransaction, вызовы EconomyService/ResourcesService, идемпотентность (раздел 24). |
| Domain layer | <module>.formulas.ts, <module>.validators.ts | Чистые функции без I/O: формулы зарплаты, комиссий, шансов. Все константы — из BalanceConfig.economy (backend/src/config/balance.config.ts). |
| Persistence layer | <module>.repository.ts, Prisma-модели с @map snake_case | Все репозиторные функции принимают tx: Prisma.TransactionClient первым аргументом, если участвуют в транзакции. |
| Infrastructure layer | shared/db/*, shared/logger/*, shared/security/* | Общие механизмы; модули не дублируют их локально. Хелпер идемпотентности — modules/economy/idempotency.ts (раздел 24). |

Новые модули Этапа 2 и их назначение (детальные требования — в разделах 10–19):

| Модуль | Назначение | Подэтап |
| --- | --- | --- |
| economy | Единственная точка движения денег: EconomyService.credit/debit(tx, ...), CurrencyLog c balanceAfter и reasonCode, запрет отрицательного баланса (раздел 18) | E1 |
| resources | Шаблоны ресурсов, стеки ResourceStack (amount/reservedAmount), резерв, ResourceLog, продажа государству (раздел 13) | E1 |
| work | Рабочие смены: старт/финализация/claim/cancel, лимиты, PL-прогрессия (разделы 10–11) | E2 |
| production | Справочник производственных объектов, их статусы и выпуск (раздел 12) | E2 |
| private-shops | Частные магазины: каталог, покупка tier-2 предметов и деталей (раздел 15) | E3 |
| market | Рынок игроков: лоты item/resource, комиссии, резервирование, покупка (раздел 16) | E4 |
| upgrades | Улучшения предметов: preview/commit, шанс успеха, модификаторы (раздел 17) | E5 |

### 20.3. Граф зависимостей модулей

Зависимости направлены строго сверху вниз; циклы запрещены. Словами:

- economy — фундамент. Зависит только от shared-слоя (prisma, withTransaction, AppError, logger) и моделей Character/CurrencyLog. Не импортирует ни один другой модуль Этапа 2 и ни один модуль Этапа 1, кроме типов.

- resources зависит от economy (продажа государству начисляет деньги через EconomyService.credit). Больше ни от кого.

- production — справочный модуль: зависит от resources только на уровне валидации producesResourceCode против ResourceTemplate. От economy не зависит (объекты Этапа 2 системные, их баланс не движется игроками).

- work зависит от production (карточки объектов, слоты, статусы), resources (начисление выработки при claim), economy (зарплата WORK_SALARY), characters (перевод статуса ACTIVE ↔ WORKING) и Redis-счётчика лимита смен.

- private-shops зависит от items (создание ItemInstance из шаблона), economy (списание PRIVATE_SHOP_BUY) и resources (продажа деталей — начисление в стек).

- market зависит от resources + items + economy: резерв ресурса/предмета, перевод денег покупателя, налоги MARKET_LISTING_TAX/MARKET_SELL_TAX.

- upgrades зависит от items (чтение шаблона, запись upgradeModifiersJson), resources (списание UPGRADE_SPENT) и economy (UPGRADE_COST).

- repair (существующий, [MOD]) дополнительно зависит от resources — списание деталей при ремонте tier ≥ 2 / upgradeLevel ≥ 1 (раздел 14).

- government-shop (существующий, [MOD]) переводится на EconomyService — своя денежная логика удаляется.

Правила соблюдения графа (проверяются на code review каждого PR подэтапа, раздел 40):

- Импортировать разрешено только сервис чужого модуля (work.service → economy.service). Импорт чужого репозитория, formulas или прямого Prisma-запроса к чужим таблицам — запрещён.

- Любое изменение поля Character.money вне EconomyService — брак; линт-правило/greр-проверка в CI на money: вне модуля economy.

- Любое изменение ResourceStack.amount/reservedAmount вне ResourcesService — брак.

- Модуль battles не импортирует экономические модули. Единственная точка контакта — чтение ItemInstance.upgradeModifiersJson при построении боевого снапшота в battle.formulas.ts (раздел 17); боевые caps не обходятся.

- Экономические модули не импортируют battles; проверка «персонаж не в бою» делается по Character.status, а не по состоянию боя в Redis.

### 20.4. Что НЕ меняется в Этапе 2

Фиксируется явно, чтобы ревью могло отклонять лишние диффы:

- Auth-контур: регистрация, логин, JWT + jti-сессии в Redis, single-device, socket-авторизация (backend/src/app.ts, shared/security/*) — без изменений. Добавляется только отдельный админ-логин (E0, раздел 8 и 34) — он не трогает пользовательский контур.

- Боевое ядро: формулы попадания/урона/крита, зональная модель, grid, инициатива, тайминги хода (7 с), воркеры battle-timeout/hp-recovery/battle-cleanup. Изменения в battles строго ограничены реестром техдолга E0 (раздел 8: surrender, PvP level-up, loadout, награды в BattleParticipant) и точкой применения upgrade-модификаторов (раздел 17).

- Deploy-контур: CI → CD (cd.yml) → VPS, docker-compose.prod.yml, nginx-vhost, PgBouncer, backup.sh, harden-vps.sh, healthcheck /health, rollback-механика. В CD добавляется один шаг сидинга (раздел 27.7) — остальное не трогается.

- Схема БД Этапа 1: изменения только аддитивные (новые таблицы, новые nullable/default-поля, расширения enum — раздел 23). Ни одна существующая колонка не переименовывается и не удаляется.

- Формат ошибок: AppError { code, message, details } и глобальный error handler в app.ts. Новые модули добавляют только свои коды с префиксами WORK_, RES_, PSHOP_, MARKET_, UPG_, ECON_ (раздел 25).

## 21. Файловая структура backend после Этапа 2 (полное дерево)

### 21.1. Дерево backend/src

Дерево ниже — фактическое состояние репозитория после Этапа 1/1.5 плюс все файлы Этапа 2. Пометки: [NEW] — файл создаётся в Этапе 2, [MOD] — существующий файл изменяется; без пометки — не трогается. Файлы .gitkeep в каталогах опущены.

backend/src/

├── app.ts                                    [MOD] регистрация 7 новых роут-модулей (см. 21.2)

├── main.ts                                          без изменений

├── worker.ts                                 [MOD] подключение 4 новых кронов (раздел 26.6)

├── config/

│   ├── app.config.ts

│   ├── auth.config.ts

│   ├── balance.config.ts                     [MOD] новый блок BalanceConfig.economy (все константы разделов 10-19)

│   └── env.ts

├── modules/

│   ├── admin-auth/                           [NEW] отдельный каталог админ-логина (E0, раздел 34)

│   │   ├── admin-auth.routes.ts              [NEW] POST /api/admin/auth/login: AdminUser + bcrypt + role:'admin' в JWT (раздел 34)

│   │   ├── admin-auth.service.ts             [NEW] проверка пароля (поле login), выпуск admin-JWT, admin-сессия в Redis

│   │   │                                           (ключ admin_session:{jti}), audit admin.action

│   │   └── admin-auth.schemas.ts             [NEW] zod-схемы логина

│   ├── admin-basic/

│   │   └── admin-basic.routes.ts             [MOD] перевод под новый authenticateAdmin (role в JWT, E0)

│   ├── admin-economy/                        [NEW] отдельный каталог админки экономики (раздел 34)

│   │   └── admin-economy.routes.ts           [NEW] /api/admin/economy/overview, /admin/market/listings(+lock/unlock),

│   │                                               /admin/work/shifts, /admin/logs/resources,

│   │                                               /admin/private-shops/items/:id/deactivate (раздел 34)

│   ├── auth/

│   │   ├── auth.repository.ts

│   │   ├── auth.routes.ts

│   │   ├── auth.schemas.ts

│   │   └── auth.service.ts

│   ├── battles/

│   │   ├── battle-timeout.ts

│   │   ├── battle-loadout.ts                 [NEW] снапшот/валидация лодаута в бою (≤4 расходников, снапшот при старте боя);

│   │   │                                           эндпоинты GET/PUT battle-loadout — в модуле characters (E0, раздел 8)

│   │   ├── battle.formulas.ts                [MOD] применение upgradeModifiersJson к снапшоту предмета (раздел 17)

│   │   ├── battles.routes.ts                 [MOD] history с реальными expGained/moneyGained (E0)

│   │   ├── battles.service.ts                [MOD] surrender → победа противника; запись наград в BattleParticipant;

│   │   │                                           use_item только из лодаута; PvP-действия без побочных атак; TTL лока 15с (E0)

│   │   ├── grid.ts

│   │   └── zones.ts

│   ├── bots/                                        (пусто, задел Этапа 1)

│   ├── characters/

│   │   ├── characters.repository.ts

│   │   ├── characters.routes.ts              [MOD] GET /api/characters/me: блок economy { productionLevel, productionExp,

│   │   │                                           economicLevel, economicExp, activeShift? } (раздел 25);

│   │   │                                           GET/PUT /api/characters/me/battle-loadout (E0, раздел 8)

│   │   ├── characters.schemas.ts             [MOD] схема ответа с блоком economy

│   │   └── characters.service.ts             [MOD] сборка блока economy; статус WORKING в правилах доступности действий;

│   │                                               чтение/сохранение battle-loadout (E0)

│   ├── durability/                                  (пусто, задел Этапа 1)

│   ├── economy/                              [NEW] раздел 18

│   │   ├── economy.routes.ts                 [NEW] служебные админ/отладочные ручки модуля (баланс, выписка CurrencyLog)

│   │   ├── economy.service.ts                [NEW] credit/debit(tx, params: MoneyOperationParams) + CurrencyLog c balanceAfter;

│   │   │                                           grantEconomicExp(tx, characterId, ecoExpGain) — единственная точка ecoExp

│   │   ├── economy.repository.ts             [NEW] атомарные updateMany по money с условием достаточности средств

│   │   ├── economy.types.ts                  [NEW] типы операций (MoneyOperationParams), ссылок ref { refType, refId }

│   │   ├── economy.errors.ts                 [NEW] коды ECON_: ECON_001/ECON_002 — ошибки Idempotency-Key (раздел 24),

│   │   │                                           далее — недостаточно средств, лимит суммы и т.д.

│   │   ├── idempotency.ts                    [NEW] withIdempotency(characterId, scope, key, fn): сам открывает withTransaction

│   │   │                                           и передаёт tx в fn; ключ с responseJson — последний шаг транзакции;

│   │   │                                           catch P2002 → сохранённый ответ, replayed: true (раздел 24)

│   │   └── currency-reason-codes.ts          [NEW] константы CurrencyLogReason Этапа 2 (SPINE §4): PRIVATE_SHOP_BUY, MARKET_BUY,

│   │                                               MARKET_LISTING_TAX, MARKET_SELL_TAX, UPGRADE_COST, RESOURCE_SELL,

│   │                                               ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT

│   ├── equipment/                                   (пусто, задел Этапа 1)

│   ├── experience/

│   │   └── progression.ts                    [NEW] единый хелпер level-up (очки статов + пересчёт hpMax) для PvE и PvP (E0, раздел 8)

│   ├── government-shop/

│   │   ├── government-shop.routes.ts

│   │   └── government-shop.service.ts        [MOD] все денежные операции через EconomyService (раздел 18)

│   ├── inventory/

│   │   └── inventory.routes.ts

│   ├── items/

│   │   └── item-instance.repository.ts       [MOD] создание экземпляра из частного магазина (CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP),

│   │                                               чтение/запись upgradeModifiersJson

│   ├── logs/

│   │   └── logs.repository.ts                [MOD] запись ResourceLog, ProductionLog, UpgradeLog; выборки для админки (раздел 33)

│   ├── market/                               [NEW] раздел 16

│   │   ├── market.routes.ts                  [NEW] GET /listings, GET /my-listings, POST /listings, POST /:id/buy, POST /:id/cancel

│   │   ├── market.schemas.ts                 [NEW] zod: фильтры (type, search, minPrice, maxPrice, sort, page, limit≤50), тела запросов

│   │   ├── market.service.ts                 [NEW] выставление/покупка/отмена/истечение лота; Idempotency-Key; expireListing()

│   │   ├── market.repository.ts              [NEW] выборки лотов, атомарные захваты статусов ACTIVE→SOLD/CANCELLED/EXPIRED

│   │   ├── market.formulas.ts                [NEW] listingFee = max(5, round(price × 0.02)); saleTax = round(price × 0.05)

│   │   ├── market.validators.ts              [NEW] доменные проверки: цена 1..1 000 000, лимит 10 активных лотов, запрет самовыкупа

│   │   ├── market.errors.ts                  [NEW] коды MARKET_001..

│   │   └── market-status.ts                  [NEW] допустимые переходы MarketListingStatus (ACTIVE→SOLD|CANCELLED|EXPIRED;

│   │                                               ACTIVE↔LOCKED — админ-лок)

│   ├── private-shops/                        [NEW] раздел 15

│   │   ├── private-shops.routes.ts           [NEW] GET /api/private-shops, GET /:shopCode/items, POST /:shopCode/buy

│   │   ├── private-shops.schemas.ts          [NEW] zod-схемы каталога и покупки

│   │   ├── private-shops.service.ts          [NEW] покупка: проверки уровня/PL/стока, EconomyService.debit, создание ItemInstance

│   │   ├── private-shops.repository.ts       [NEW] выборки PrivateShopItem, декремент stockAmount при LIMITED

│   │   ├── private-shops.types.ts            [NEW] типы каталога

│   │   ├── private-shops.errors.ts           [NEW] коды PSHOP_001..

│   │   └── private-shop-seed.ts              [NEW] типизированные seed-данные магазинов (используются prisma/seed-economy.ts)

│   ├── production/                           [NEW] раздел 12

│   │   ├── production.routes.ts              [NEW] GET /api/production/objects, GET /api/production/objects/:id

│   │   ├── production.schemas.ts             [NEW] zod-схемы ответов

│   │   ├── production.service.ts             [NEW] карточки объектов, занятость слотов, доступность по PL

│   │   ├── production.repository.ts          [NEW] выборки ProductionObject + счётчики активных смен

│   │   ├── production.formulas.ts            [NEW] objectLevelCoeff = 1 + 0.25 × (objectLevel − 1)

│   │   ├── production.types.ts               [NEW] типы карточек

│   │   ├── production.errors.ts              [NEW] коды (объект не найден/не активен)

│   │   └── production-object-status.ts       [NEW] допустимые переходы ProductionObjectStatus

│   ├── repair/

│   │   └── repair.routes.ts                  [MOD] расчёт и списание деталей (requiredParts, раздел 14) поверх денежной формулы

│   ├── resources/                            [NEW] раздел 13

│   │   ├── resources.routes.ts               [NEW] GET /api/resources/me, GET /templates, POST /sell (Idempotency-Key)

│   │   ├── resources.schemas.ts              [NEW] zod-схемы

│   │   ├── resources.service.ts              [NEW] accrue/spend/reserve/release; продажа государству (0.25 / ecoExp 0.01)

│   │   ├── resources.repository.ts           [NEW] атомарные updateMany с условием amount − reservedAmount ≥ X

│   │   ├── resources.types.ts                [NEW] типы стека, операций

│   │   ├── resources.errors.ts               [NEW] коды RES_001..

│   │   ├── resource-categories.ts            [NEW] константы ResourceCategory

│   │   └── resource-log-codes.ts             [NEW] константы ResourceLogReason (SPINE §4)

│   ├── stats/

│   │   └── stats.formulas.ts

│   ├── upgrades/                             [NEW] раздел 17

│   │   ├── upgrades.routes.ts                [NEW] GET /api/upgrades/items, POST /preview, POST /commit (Idempotency-Key)

│   │   ├── upgrades.schemas.ts               [NEW] zod-схемы preview/commit

│   │   ├── upgrades.service.ts               [NEW] preview (цена/шанс/ресурсы), commit (бросок, применение, UpgradeLog)

│   │   ├── upgrades.repository.ts            [NEW] чтение предмета с шаблоном, запись upgradeModifiersJson

│   │   ├── upgrades.formulas.ts              [NEW] upgradeCost, successChance, эффекты уровней (SPINE §5)

│   │   ├── upgrades.types.ts                 [NEW] типы UpgradeType-запросов

│   │   ├── upgrades.errors.ts                [NEW] коды UPG_001..

│   │   └── upgrade-result-codes.ts           [NEW] resultCode для UpgradeLog (SUCCESS, FAIL)

│   ├── users/                                       (пусто, задел Этапа 1)

│   ├── weapon-skills/

│   │   └── weapon-skills.repository.ts

│   └── work/                                 [NEW] разделы 10-11

│       ├── work.routes.ts                    [NEW] GET /api/work/objects, POST /shifts/start, GET /shifts/current,

│       │                                           POST /shifts/:shiftId/claim (Idempotency-Key), POST /shifts/:shiftId/cancel

│       ├── work.schemas.ts                   [NEW] zod-схемы

│       ├── work.service.ts                   [NEW] старт/финализация/claim/cancel смены; finalizeDueShift() — общая точка

│       │                                           для воркера и ленивой финализации (раздел 26.3)

│       ├── work.repository.ts                [NEW] атомарные переходы WorkShiftStatus

│       ├── work.formulas.ts                  [NEW] workerEfficiency, finalSalary (clamp 1..baseSalary×3), productionExpReward,

│       │                                           rollResourceOutput, таблица PL 0-10

│       ├── work.types.ts                     [NEW] типы смены/наград

│       ├── work.errors.ts                    [NEW] коды WORK_001..

│       └── work.validators.ts                [NEW] лимиты: 1 активная смена, 8 смен/сутки (Redis), запрет в IN_BATTLE/WORKING

├── shared/

│   ├── db/

│   │   ├── prisma.ts

│   │   ├── redis.ts                          [MOD] + WorkRedis: incrementShifts/getShifts по ключу

│   │   │                                           work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, TTL 25 ч (образец AntiFarmRedis)

│   │   └── transaction.ts                          без изменений (withTransaction — базовый примитив Этапа 2)

│   ├── errors/

│   │   ├── app-error.ts

│   │   └── error-codes.ts                    [MOD] регистрация префиксов WORK_/RES_/PSHOP_/MARKET_/UPG_/ECON_

│   ├── logger/

│   │   ├── audit-logger.ts

│   │   └── logger.ts

│   ├── security/

│   │   ├── auth-middleware.ts                [MOD] починка authenticateAdmin: проверка role==='admin' из админ-JWT (E0)

│   │   ├── jwt.ts                            [MOD] выпуск/проверка админ-токена с ролью и admin-сессией в Redis

│   │   └── password.ts

│   ├── types/                                       (пусто)

│   └── utils/

│       ├── clamp.ts

│       └── random.ts

├── tests/

│   ├── e2e/

│   │   ├── full-cycle.e2e.test.ts            [MOD] дополняется экономическими шагами

│   │   ├── economy-cycle.e2e.test.ts         [NEW] смена → claim → покупка в частном магазине → лот на рынке → покупка →

│   │   │                                           улучшение (раздел 38)

│   │   └── helpers.ts                        [MOD]

│   ├── integration/

│   │   ├── auth.test.ts

│   │   ├── characters.test.ts                [MOD] блок economy в /me

│   │   ├── government-shop.test.ts

│   │   ├── helpers.ts                        [MOD] фабрики: ресурсы, объекты, лоты

│   │   ├── work.test.ts                      [NEW] старт/claim/cancel/лимиты/идемпотентность claim

│   │   ├── resources.test.ts                 [NEW] стеки, резерв, продажа государству

│   │   ├── private-shops.test.ts             [NEW] покупка, сток, требования уровней

│   │   ├── market.test.ts                    [NEW] лот/покупка/отмена/истечение/самовыкуп/лимит 10

│   │   └── upgrades.test.ts                  [NEW] preview/commit/провал/идемпотентность

│   ├── load/

│   │   └── load-test.js

│   └── unit/

│       ├── battle-grid.test.ts

│       ├── battle-timeout.test.ts

│       ├── battle.formulas.test.ts           [MOD] кейсы с upgrade-модификаторами и caps

│       ├── stats.formulas.test.ts

│       ├── utils.test.ts

│       ├── zonal-combat.test.ts

│       ├── work.formulas.test.ts             [NEW] finalSalary/clamp/PL-таблица

│       ├── market.formulas.test.ts           [NEW] listingFee/saleTax, граничные цены

│       └── upgrades.formulas.test.ts         [NEW] upgradeCost/successChance/эффекты

└── workers/

├── battle-cleanup.worker.ts

├── battle-timeout.worker.ts

├── hp-recovery.worker.ts

├── work-shift-finalize.worker.ts         [NEW] ACTIVE → READY_TO_CLAIM по endsAt, каждые 30 с (раздел 26.3)

├── market-expire.worker.ts               [NEW] ACTIVE → EXPIRED по expiresAt, каждые 5 мин (раздел 26.4)

├── idempotency-cleanup.worker.ts         [NEW] удаление IdempotencyKey старше 24 ч, каждый час (раздел 26.5)

└── economy-metrics-daily.worker.ts       [NEW] агрегация экономических метрик раздела 30, раз в сутки 03:00 UTC (раздел 26.6)

### 21.2. Регистрация роутов в app.ts

В backend/src/app.ts добавляются регистрации (после существующих, префиксы — канон SPINE §6):

ts

await fastify.register(workRoutes,         { prefix: '/api/work' })

await fastify.register(resourcesRoutes,    { prefix: '/api/resources' })

await fastify.register(productionRoutes,   { prefix: '/api/production' })

await fastify.register(privateShopsRoutes, { prefix: '/api/private-shops' })

await fastify.register(marketRoutes,       { prefix: '/api/market' })

await fastify.register(upgradesRoutes,     { prefix: '/api/upgrades' })

await fastify.register(adminAuthRoutes,    { prefix: '/api/admin/auth' })

await fastify.register(adminEconomyRoutes, { prefix: '/api/admin' })

### 21.3. Смежные каталоги вне backend/src

backend/prisma/

├── schema.prisma                             [MOD] модели и enum раздела 23

├── seed.ts                                   [MOD] вызывает seedEconomy(prisma) после сидинга Этапа 1

├── seed-economy.ts                           [NEW] все seed-данные Этапа 2 (раздел 27)

└── migrations/

├── 20260719164316_init

├── 20260723160551_feat_1_5_pvp_levels_hp_recovery_profile

├── 20260723164317_feat_hand_slots_shield

├── 20260724072855_feat_zonal_combat

├── 20260724151000_add_battle_grid_movement

└── <timestamp>_feat_stage2_economy_core  [NEW] единая миграция E1 (раздел 23)

scripts/

├── simulate-balance.ts                       [MOD] зональный режим resolveZonalAttack (E0, раздел 8)

├── simulate-economy.ts                       [NEW] экономический симулятор (раздел 9)

└── cleanup-loadtest-accounts.ts              [NEW] чистка ~4100 нагрузочных аккаунтов: --dry-run по умолчанию,

боевой запуск CONFIRM_CLEANUP=yes, проверка бэкапа < 24 ч (E0, раздел 8)

.github/workflows/cd.yml                      [MOD] шаг «Run seed» после миграций (раздел 27.7)

## 22. Файловая структура frontend после Этапа 2 (полное дерево)

### 22.1. Дерево frontend/src

Структура следует FSD-подобной раскладке Этапа 1: app / pages / widgets / features / entities / shared. Пометки те же; .gitkeep опущены. Точный состав компонентов внутри новых каталогов — раздел 37; маршруты и навигация — раздел 35.

frontend/src/

├── main.tsx

├── app/

│   ├── App.tsx

│   ├── router.tsx                            [MOD] маршруты /work, /resources, /market, /upgrades,

│   │                                               /shops/private (раздел 35)

│   ├── layouts/

│   │   ├── game-layout.tsx                   [MOD] пункты меню: работа, рынок, улучшения (doc_8 §8.4)

│   │   └── public-layout.tsx

│   └── providers/

│       └── auth-provider.tsx

├── entities/

│   ├── battle/

│   ├── character/                            [MOD] типы блока economy из GET /api/characters/me

│   ├── item/                                 [MOD] itemTier, upgradeModifiersJson в типах предмета

│   ├── market-listing/                       [NEW] тип лота + маппер продавца (nickname, ссылка /u/:nickname — фидбэк «A»)

│   ├── production-object/                    [NEW] тип карточки объекта

│   ├── resource/                             [NEW] типы ResourceTemplate/ResourceStack, суммарный вес

│   ├── user/

│   └── weapon-skill/

├── features/

│   ├── auth/

│   ├── buy-item/

│   ├── buy-market-listing/                   [NEW] покупка лота: подтверждение, Idempotency-Key, обработка MARKET_-ошибок

│   ├── buy-private-shop-item/                [NEW] покупка в частном магазине (Idempotency-Key)

│   ├── cancel-market-listing/                [NEW] снятие лота (fee не возвращается — предупреждение в UI)

│   ├── cancel-work-shift/                    [NEW] отмена смены: подтверждение «без награды, попытка дня сгорает»

│   ├── claim-work-shift/                     [NEW] получение награды смены (Idempotency-Key)

│   ├── create-character/

│   ├── create-market-listing/                [NEW] форма лота item/resource: цена 1..1 000 000, превью listingFee

│   ├── create-pvp-duel/

│   ├── equip-item/

│   ├── repair-item/                          [MOD] отображение требуемых деталей (requiredParts) и их наличия

│   ├── sell-resources/                       [NEW] продажа ресурсов государству (Idempotency-Key), превью 25% и ecoExp

│   ├── start-pve-battle/

│   ├── start-work-shift/                     [NEW] старт смены: проверка статуса, таймер до endsAt

│   ├── submit-battle-action/

│   ├── unequip-item/

│   └── upgrade-item/                         [NEW] выбор UpgradeType, preview (цена/шанс/ресурсы), commit (Idempotency-Key)

├── pages/

│   ├── admin/

│   │   └── admin-page.tsx                    [MOD] админ-логин (POST /api/admin/auth/login), вкладки экономики (раздел 34)

│   ├── auth/

│   │   ├── login-page.tsx

│   │   └── register-page.tsx

│   ├── battle/

│   │   └── battle-page.tsx                   [MOD] карманы из серверного loadout вместо localStorage (E0)

│   ├── battles/

│   │   └── battle-history-page.tsx           [MOD] реальные expGained/moneyGained из BattleParticipant (E0)

│   ├── character/

│   │   ├── create-character-page.tsx

│   │   ├── profile-page.tsx                  [MOD] блок economy: PL/EL, прогресс, активная смена

│   │   ├── public-profile-page.tsx

│   │   └── stats-page.tsx

│   ├── inventory/

│   │   └── inventory-page.tsx                [MOD] суммарный вес с учётом ресурсов (перегруз не энфорсится — SPINE §5)

│   ├── market/

│   │   └── market-page.tsx                   [NEW] «Рынок»: таблица лотов, фильтры, мои лоты, продавец в лоте

│   ├── private-shops/

│   │   └── private-shops-page.tsx            [NEW] частные магазины: выбор магазина и каталог по shopCode (роут /shops/private)

│   ├── pvp/

│   │   └── pvp-page.tsx

│   ├── repair/

│   │   └── repair-page.tsx                   [MOD] детали в смете ремонта

│   ├── resources/

│   │   └── resources-page.tsx                [NEW] «Ресурсы»: стеки, резерв, вес, продажа государству

│   ├── shop/

│   │   └── government-shop-page.tsx

│   ├── skills/

│   │   └── skills-page.tsx

│   ├── upgrades/

│   │   └── upgrades-page.tsx                 [NEW] «Улучшения»: выбор предмета, preview, commit, история UpgradeLog

│   └── work/

│       └── work-page.tsx                     [NEW] «Работа»: список работ, текущая смена, claim, лимит 8/сутки

├── shared/

│   ├── api/

│   │   ├── auth.api.ts

│   │   ├── battles.api.ts                    [MOD] loadout, история с наградами

│   │   ├── characters.api.ts                 [MOD] блок economy

│   │   ├── client.ts                         [MOD] поддержка заголовка Idempotency-Key (генерация UUID на мутацию,

│   │   │                                           повтор того же ключа при retry) и флага replayed в ответе

│   │   ├── inventory.api.ts

│   │   ├── market.api.ts                     [NEW] все ручки /api/market/*

│   │   ├── private-shops.api.ts              [NEW] /api/private-shops/*

│   │   ├── production.api.ts                 [NEW] /api/production/*

│   │   ├── repair.api.ts                     [MOD] детали в ответе сметы

│   │   ├── resources.api.ts                  [NEW] /api/resources/*

│   │   ├── shop.api.ts

│   │   ├── upgrades.api.ts                   [NEW] /api/upgrades/*

│   │   └── work.api.ts                       [NEW] /api/work/*

│   ├── constants/

│   │   └── balance.ts                        [MOD] отображаемые константы экономики (комиссии, лимиты) — только для UI-подсказок

│   ├── lib/

│   ├── types/

│   │   └── api.types.ts                      [MOD] типы всех контрактов раздела 25

│   └── ui/

├── styles/

│   └── global.css                            [MOD] стили таблиц рынка/работы

└── widgets/

├── battle-actions/

├── battle-log/

├── character-summary/                    [MOD] PL/EL в сводке

├── current-work-shift/                   [NEW] активная смена: объект, таймер до endsAt, статус READY_TO_CLAIM

├── economy-log-list/                     [NEW] лента CurrencyLog/ResourceLog персонажа

├── equipment-panel/

├── header/                               [MOD] деньги обновляются после экономических операций

├── inventory-grid/

├── market-filters/                       [NEW] type, search, minPrice, maxPrice, sort (price_asc|price_desc|created_desc)

├── market-table/                         [NEW] таблица лотов: товар, кол-во, цена, продавец (ссылка /u/:nickname), срок

├── production-object-card/               [NEW] карточка объекта: PLreq, смена, зарплата, выпуск, занятость слотов

├── repair-list/                          [MOD] колонка «детали»

├── resource-inventory/                   [NEW] стеки ресурсов: amount/reserved, вес, кнопка продажи

├── shop-catalog/

├── upgrade-preview/                      [NEW] превью улучшения: цена, шанс, ресурсы, эффект следующего уровня

└── work-list/                            [NEW] список работ с фильтром по доступности (PL, уровень)

### 22.2. Правила структуры frontend

- Страница (pages/*) не ходит в API напрямую — только через shared/api/*.api.ts и hooks из features/*.

- Каждая мутирующая feature Этапа 2, помеченная в разделе 25 как требующая Idempotency-Key (claim, sell, buy, create listing, upgrade commit), обязана использовать механизм ключей из shared/api/client.ts: ключ генерируется один раз на пользовательское действие и переиспользуется при сетевых ретраях. Ответ с replayed: true обрабатывается как успешный без повторных side-эффектов UI.

- Виджеты не содержат запросов — получают данные пропсами от страниц.

- Все новые страницы монтируются внутри GameLayout под RequireAuth (по образцу frontend/src/app/router.tsx).

## 23. База данных: полная схема изменений (Prisma), миграции, индексы

### 23.1. Обзор и принципы изменений схемы

Этап 2 расширяет схему backend/prisma/schema.prisma строго аддитивно. Запрещено: переименование существующих таблиц и колонок, изменение типов существующих колонок, удаление enum-значений, изменение семантики существующих полей. Любая новая колонка в существующей таблице обязана иметь DEFAULT или быть nullable — код Этапа 1 должен продолжать работать с базой Этапа 2 без изменений (это условие безопасного отката приложения, см. 23.7.4 и раздел 41).

Сводка изменений:

| Категория | Объекты | Подэтап |
| --- | --- | --- |
| Новые модели (10) | ProductionObject, WorkShift, ResourceTemplate, ResourceStack, PrivateShopItem, MarketListing, UpgradeLog, ProductionLog, ResourceLog, IdempotencyKey | E1 |
| Новые enum (10) | ProductionObjectType, ProductionObjectStatus, OwnerType, WorkShiftStatus, ResourceCategory, MarketListingType, MarketListingStatus, UpgradeType, StockMode, ResourceLogReason | E1 |
| Расширение enum (2) | CurrencyLogReason (+7 значений), ItemLogAction (+6 значений) | E1 |
| Расширение моделей (5) | ItemTemplate (+4 поля), ItemInstance (+1 поле), BattleParticipant (+2 поля), Battle (+1 поле winnerParticipantId), Character (+1 поле battleLoadoutJson) | E1 / E0 |
| Без изменений колонок экономики | Character — поля economicLevel/economicExp/productionLevel/productionExp уже существуют с Этапа 1; в E1 добавляются только обратные relation-поля (не влияют на SQL); единственная новая колонка battleLoadoutJson — миграцией E0 (23.5.3, 23.7.2) | E1 / E0 |

Принципы, обязательные для всей схемы Этапа 2 (продолжают конвенции Этапа 1):

- Первичный ключ — String @id @default(uuid()) во всех моделях.

- Все поля и таблицы — @map/@@map в snake_case. Имя модели — PascalCase, таблицы — snake_case во множественном числе.

- Денежные суммы — Int (рубли, без копеек), как Character.money.

- Временные метки — DateTime (TIMESTAMP(3)), createdAt @default(now()); updatedAt @updatedAt там, где строка мутирует.

- Политики удаления (onDelete) фиксированы: Cascade — для владельческих связей с Character (логи, стеки, смены, ключи идемпотентности — как у ItemInstance.owner); Restrict — для ссылок на шаблоны (ResourceTemplate, ItemTemplate) и на ProductionObject (шаблоны и объекты не удаляются, только isActive=false); SetNull — для необязательных ссылок (buyerCharacterId, MarketListing.itemInstanceId, ProductionLog.characterId).

- Ссылки-заделы на будущие этапы (ownerCharacterId, ownerClanId, locationId, producesResourceCode, resourceRewardCode, repairResourceCode) — плоские строковые поля без FK, по образцу Character.clanId. Целостность кодов ресурсов проверяется валидатором при старте приложения и в seed (см. раздел 27); это зафиксированное решение: FK на «код» невозможен, FK на id усложнил бы seed и админ-правки без выигрыша в надёжности.

- Инварианты, невыразимые в Prisma (частичные unique-индексы, CHECK-констрейнты), добавляются raw SQL внутрь той же миграции (23.6.3).

### 23.2. Новые enum

Полный Prisma-код всех новых enum. Размещаются в schema.prisma в блоке ENUMS после существующих, порядок — как ниже.

prisma

// --- Этап 2: экономика ---

enum ProductionObjectType {

WAREHOUSE   // склад

SCRAPYARD   // пункт металлолома

WORKSHOP    // цех / мастерская

FACTORY     // завод

MARKET      // рынок (даёт economicExpReward)

GARAGE      // гараж

}

enum ProductionObjectStatus {

ACTIVE      // работает, смены доступны

PAUSED      // временно остановлен админом (смены не стартуют, активные доигрываются)

DAMAGED     // повреждён (durabilityCurrent = 0; задел этапа 3)

DISABLED    // выключен навсегда, скрыт из списка

HIDDEN      // существует, но не показывается (подготовка контента)

}

enum OwnerType {

SYSTEM      // государственный объект (весь Этап 2)

PRIVATE     // владелец-персонаж (этап 3)

CLAN        // клановый объект (этап 4)

}

enum WorkShiftStatus {

ACTIVE          // смена идёт (now < endsAt)

READY_TO_CLAIM  // смена закончилась, награда не забрана

CLAIMED         // награда выдана

CANCELLED       // отменена игроком (без награды)

FAILED          // аварийное завершение (объект отключён и т.п.)

}

enum ResourceCategory {

PRIMARY       // первичное сырьё (tier 1)

SECONDARY     // вторичные материалы

COMPONENT     // компоненты

REPAIR_PART   // детали для ремонта

UPGRADE_PART  // детали для улучшений

SERVICE_ITEM  // служебные предметы экономики

}

enum MarketListingType {

ITEM

RESOURCE

}

enum MarketListingStatus {

ACTIVE      // выставлен, можно купить

SOLD        // продан

CANCELLED   // снят продавцом

EXPIRED     // истёк по сроку 72 ч (воркер market-expire)

LOCKED      // заблокирован админом (POST /api/admin/market/listings/:id/lock)

}

enum UpgradeType {

DAMAGE

ACCURACY

CRIT

ARMOR

DURABILITY

ANTI_CRIT

}

enum StockMode {

INFINITE    // бесконечный сток (stockAmount обязан быть NULL)

LIMITED     // ограниченный сток (stockAmount обязателен, >= 0)

}

enum ResourceLogReason {

WORK_REWARD        // начисление за смену

PRODUCTION_OUTPUT  // выпуск объекта (задел этапа 3)

MARKET_LISTED      // резерв под лот

MARKET_UNLISTED    // возврат резерва (cancel/expire)

MARKET_SOLD        // списание у продавца при продаже лота

MARKET_BOUGHT      // зачисление покупателю

PRIVATE_SHOP_BOUGHT // покупка деталей в частном магазине

UPGRADE_SPENT      // потрачено на улучшение (включая провал)

REPAIR_SPENT       // потрачено на ремонт деталями

GOV_SELL           // продажа государству

ADMIN_ADJUSTMENT   // ручная правка админом

}

### 23.3. Расширение существующих enum (было/стало)

#### 23.3.1. CurrencyLogReason

Было (Этап 1):

prisma

enum CurrencyLogReason {

SHOP_PURCHASE

SHOP_SELL

BATTLE_REWARD

REPAIR_COST

ADMIN_GRANT

ADMIN_DEDUCT

MARKET_SELL       // Продажа на рынке (этап 2)

MARKET_FEE        // Комиссия рынка (этап 2)

WORK_SALARY       // Зарплата за работу (этап 2)

}

Стало (добавляются 7 значений, существующие не трогаются):

prisma

enum CurrencyLogReason {

SHOP_PURCHASE

SHOP_SELL

BATTLE_REWARD

REPAIR_COST

ADMIN_GRANT

ADMIN_DEDUCT

MARKET_SELL                // выручка продавца лота (за вычетом saleTax)

MARKET_FEE                 // УСТАРЕЛО: синоним, новые записи не создавать

WORK_SALARY                // зарплата за смену

PRIVATE_SHOP_BUY           // покупка в частном магазине

MARKET_BUY                 // списание у покупателя лота

MARKET_LISTING_TAX         // listingFee при выставлении лота

MARKET_SELL_TAX            // saleTax, удержанный из выручки

UPGRADE_COST               // деньги за улучшение (включая провал)

RESOURCE_SELL              // продажа ресурсов государству

ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT   // ручные правки экономики админом

}

Правило: MARKET_FEE объявляется устаревшим синонимом; читающий код обязан его понимать (исторические строки), пишущий код Этапа 2 использует только MARKET_LISTING_TAX и MARKET_SELL_TAX.

#### 23.3.2. ItemLogAction

Было — 12 значений (см. schema.prisma, UPGRADED уже существует с Этапа 1). Стало — добавляются 6 значений:

prisma

enum ItemLogAction {

CREATED_FROM_SHOP

CREATED_FROM_DROP

CREATED_BY_ADMIN

EQUIPPED

UNEQUIPPED

SOLD_TO_SHOP

DURABILITY_CHANGED

REPAIRED

UPGRADED                    // существует; теперь пишется при успешном commit улучшения

GRANTED_BY_ADMIN

DELETED_BY_ADMIN

STATUS_CHANGED

LISTED_ON_MARKET            // предмет выставлен (status → ON_MARKET)

SOLD_ON_MARKET              // предмет продан (лог у продавца)

BOUGHT_ON_MARKET            // предмет получен (лог у покупателя, смена owner)

MARKET_LISTING_CANCELLED    // лот снят/истёк, предмет возвращён (status → NORMAL)

UPGRADE_FAILED              // провал улучшения (предмет не изменён)

CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP   // предмет создан покупкой в частном магазине

}

### 23.4. Новые модели (полный Prisma-код)

#### 23.4.1. ProductionObject

prisma

model ProductionObject {

id                      String                  @id @default(uuid())

code                    String                  @unique  // e.g. "obj_scrapyard"

name                    String

description             String?

type                    ProductionObjectType

status                  ProductionObjectStatus  @default(ACTIVE)

// Владение: на Этапе 2 всегда SYSTEM; поля-заделы без FK (по образцу Character.clanId)

ownerType               OwnerType               @default(SYSTEM) @map("owner_type")

ownerCharacterId        String?                 @map("owner_character_id")  // этап 3

ownerClanId             String?                 @map("owner_clan_id")       // этап 4

locationId              String?                 @map("location_id")         // задел зон

// Параметры работы

level                   Int                     @default(1)

workerSlots             Int                     @default(10) @map("worker_slots")

shiftDurationMinutes    Int                     @map("shift_duration_minutes")

baseSalary              Int                     @map("base_salary")

baseProductionExp       Int                     @map("base_production_exp")

// Выпуск ресурса (0/0 = ресурса нет)

producesResourceCode    String?                 @map("produces_resource_code")

outputAmountMin         Int                     @default(0) @map("output_amount_min")

outputAmountMax         Int                     @default(0) @map("output_amount_max")

requiredProductionLevel Int                     @default(0) @map("required_production_level")

economicExpReward       Int                     @default(0) @map("economic_exp_reward")

// Экономика объекта (задел этапа 3: содержание, износ)

balance                 Int                     @default(0)

durabilityCurrent       Int                     @default(100) @map("durability_current")

durabilityMax           Int                     @default(100) @map("durability_max")

isActive                Boolean                 @default(true) @map("is_active")

createdAt               DateTime                @default(now()) @map("created_at")

updatedAt               DateTime                @updatedAt @map("updated_at")

workShifts              WorkShift[]

productionLogs          ProductionLog[]

@@index([type])

@@index([status])

@@index([locationId])

@@map("production_objects")

}

Семантика ключевых полей: code — канонический идентификатор seed (раздел 27), по нему ссылается фронтенд и админка; workerSlots — максимум одновременных смен со статусом ACTIVE на объекте (проверка при старте смены, раздел 10); shiftDurationMinutes × 60 000 определяет endsAt смены; baseSalary/baseProductionExp — входы формул SPINE-раздела 5 (finalSalary, productionExpReward, см. раздел 10); balance — накопитель денег объекта (на Этапе 2 только пополняется записями ProductionLog, не расходуется); isActive=false полностью исключает объект из выдачи GET /api/work/objects независимо от status.

#### 23.4.2. WorkShift

prisma

model WorkShift {

id                    String            @id @default(uuid())

characterId           String            @map("character_id")

productionObjectId    String            @map("production_object_id")

status                WorkShiftStatus   @default(ACTIVE)

startedAt             DateTime          @default(now()) @map("started_at")

endsAt                DateTime          @map("ends_at")

claimedAt             DateTime?         @map("claimed_at")

// Снапшот и результаты (заполняются при claim/finalize)

baseSalary            Int               @map("base_salary")            // снапшот на момент старта

finalSalary           Int?              @map("final_salary")

productionExpReward   Int?              @map("production_exp_reward")

resourceRewardCode    String?           @map("resource_reward_code")

resourceRewardAmount  Int?              @map("resource_reward_amount")

failureReason         String?           @map("failure_reason")

createdAt             DateTime          @default(now()) @map("created_at")

character             Character         @relation(fields: [characterId], references: [id], onDelete: Cascade)

productionObject      ProductionObject  @relation(fields: [productionObjectId], references: [id], onDelete: Restrict)

@@index([characterId, status])

@@index([status, endsAt])

@@index([productionObjectId, status])

@@map("work_shifts")

}

baseSalary снапшотится при старте — последующая правка объекта админом не меняет награду уже идущей смены. finalSalary, productionExpReward, resourceRewardCode/Amount вычисляются один раз в момент выдачи награды (claim, раздел 10) и фиксируются в строке — история смен воспроизводима без пересчёта формул. Инвариант «не более одной ACTIVE/READY_TO_CLAIM-смены на персонажа» защищён частичным unique-индексом (23.6.3) в дополнение к проверке Character.status = WORKING.

#### 23.4.3. ResourceTemplate

prisma

model ResourceTemplate {

id                String            @id @default(uuid())

code              String            @unique  // e.g. "res_scrap_metal", "comp_repair_kit"

name              String

description       String?

category          ResourceCategory

tier              Int

weight            Float

basePrice         Int               @map("base_price")

isTradable        Boolean           @default(true) @map("is_tradable")

isRepairMaterial  Boolean           @default(false) @map("is_repair_material")

isUpgradeMaterial Boolean           @default(false) @map("is_upgrade_material")

isActive          Boolean           @default(true) @map("is_active")

createdAt         DateTime          @default(now()) @map("created_at")

stacks            ResourceStack[]

marketListings    MarketListing[]

resourceLogs      ResourceLog[]

privateShopItems  PrivateShopItem[]

@@index([category, isActive])

@@map("resource_templates")

}

basePrice — вход формул продажи государству (moneyReturn = floor(amount × basePrice × 0.25), см. раздел 13) и цены деталей в частных магазинах (basePrice × 1.5, раздел 15). isTradable=false запрещает выставление на рынок (проверка MARKET_0xx в разделе 16). weight суммируется в carryWeight (перегруз на Этапе 2 не энфорсится — задел, см. раздел 13).

#### 23.4.4. ResourceStack

prisma

model ResourceStack {

id                  String            @id @default(uuid())

characterId         String            @map("character_id")

resourceTemplateId  String            @map("resource_template_id")

amount              Int               @default(0)

reservedAmount      Int               @default(0) @map("reserved_amount")

updatedAt           DateTime          @updatedAt @map("updated_at")

character           Character         @relation(fields: [characterId], references: [id], onDelete: Cascade)

resourceTemplate    ResourceTemplate  @relation(fields: [resourceTemplateId], references: [id], onDelete: Restrict)

@@unique([characterId, resourceTemplateId])

@@index([resourceTemplateId])

@@map("resource_stacks")

}

Инвариант (жёсткий, дублируется CHECK-констрейнтом в БД, 23.6.3): amount >= 0, reservedAmount >= 0, amount >= reservedAmount; доступно к трате availableAmount = amount − reservedAmount. Все списания и резервы — только атомарными UPDATE с предикатом amount − reserved_amount >= X (паттерн — раздел 24.3). Стек создаётся лениво через upsert по @@unique([characterId, resourceTemplateId]) при первом начислении; строки с amount = 0 AND reservedAmount = 0 допустимы и не удаляются (упрощает конкурентность).

#### 23.4.5. PrivateShopItem

prisma

model PrivateShopItem {

id                  String            @id @default(uuid())

shopCode            String            @map("shop_code")  // "kommersant" | "armory_garage"

// Ровно одно из двух полей заполнено (CHECK в 23.6.3):

itemTemplateId      String?           @map("item_template_id")      // товар-предмет

resourceTemplateId  String?           @map("resource_template_id")  // товар-ресурс (детали)

resourceAmount      Int               @default(1) @map("resource_amount")  // единиц ресурса за одну покупку (для предметов игнорируется)

price               Int               // цена за единицу

stockMode           StockMode         @default(INFINITE) @map("stock_mode")

stockAmount         Int?              @map("stock_amount")

minCharacterLevel   Int               @default(0) @map("min_character_level")

minProductionLevel  Int               @default(0) @map("min_production_level")

isActive            Boolean           @default(true) @map("is_active")

sortOrder           Int               @default(0) @map("sort_order")

createdAt           DateTime          @default(now()) @map("created_at")

updatedAt           DateTime          @updatedAt @map("updated_at")

itemTemplate        ItemTemplate?     @relation(fields: [itemTemplateId], references: [id], onDelete: Restrict)

resourceTemplate    ResourceTemplate? @relation(fields: [resourceTemplateId], references: [id], onDelete: Restrict)

@@unique([shopCode, itemTemplateId])

@@unique([shopCode, resourceTemplateId])

@@index([shopCode, isActive])

@@index([itemTemplateId])

@@map("private_shop_items")

}

Зафиксированное решение: itemTemplateId сделан nullable и добавлено поле resourceTemplateId, потому что по seed-канону (раздел 27) частные магазины продают и предметы tier-2, и детали (comp_repair_kit/comp_weapon_part/comp_armor_plate по цене basePrice × 1.5). Строка описывает ровно один тип товара; покупка предмета создаёт ItemInstance (лог CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP), покупка ресурса пополняет ResourceStack (лог ResourceLogReason.PRIVATE_SHOP_BOUGHT — см. контракт в разделе 15). Уникальность позиций: PostgreSQL считает NULL-значения различными, поэтому пара unique-констрейнтов корректно защищает от дублей и предметных, и ресурсных строк. stockMode=LIMITED требует stockAmount NOT NULL (при INFINITE — строго NULL, двусторонний CHECK 23.6.3); списание стока — атомарный updateMany с условием stockAmount >= qty (раздел 24.2.4).

#### 23.4.6. MarketListing

prisma

model MarketListing {

id                  String              @id @default(uuid())

sellerCharacterId   String              @map("seller_character_id")

listingType         MarketListingType   @map("listing_type")

// ITEM: itemInstanceId; RESOURCE: resourceTemplateId + resourceAmount

itemInstanceId      String?             @map("item_instance_id")

resourceTemplateId  String?             @map("resource_template_id")

resourceAmount      Int?                @map("resource_amount")

price               Int

listingFeePaid      Int                 @map("listing_fee_paid")

status              MarketListingStatus @default(ACTIVE)

buyerCharacterId    String?             @map("buyer_character_id")

soldAt              DateTime?           @map("sold_at")

expiresAt           DateTime            @map("expires_at")

createdAt           DateTime            @default(now()) @map("created_at")

seller              Character           @relation("MarketSeller", fields: [sellerCharacterId], references: [id], onDelete: Cascade)

buyer               Character?          @relation("MarketBuyer", fields: [buyerCharacterId], references: [id], onDelete: SetNull)

itemInstance        ItemInstance?       @relation(fields: [itemInstanceId], references: [id], onDelete: SetNull)

resourceTemplate    ResourceTemplate?   @relation(fields: [resourceTemplateId], references: [id], onDelete: Restrict)

@@index([status, listingType, price])

@@index([status, createdAt])

@@index([status, expiresAt])

@@index([sellerCharacterId, status])

@@index([buyerCharacterId])

@@index([itemInstanceId])

@@index([resourceTemplateId])

@@map("market_listings")

}

Ключевые правила хранения (полные флоу — раздел 16): price в диапазоне 1..1 000 000 (валидация zod); listingFeePaid — фактический max(5, round(price × 0.02)), снапшот (не пересчитывается при изменении конфига); expiresAt = createdAt + 72h; для ITEM-лота предмет остаётся у продавца со статусом ON_MARKET (escrow по статусу, не по владению), для RESOURCE-лота количество удерживается через reservedAmount стека продавца. Один ItemInstance не может находиться в двух живых лотах (ACTIVE/LOCKED) — частичный unique-индекс 23.6.3. Продавец в выдаче лота (nickname + ссылка /u/:nickname) — join через relation seller (см. раздел 25).

#### 23.4.7. UpgradeLog

prisma

model UpgradeLog {

id                 String        @id @default(uuid())

characterId        String        @map("character_id")

itemInstanceId     String        @map("item_instance_id")

upgradeType        UpgradeType   @map("upgrade_type")

beforeLevel        Int           @map("before_level")   // суммарный уровень до попытки

afterLevel         Int           @map("after_level")    // суммарный уровень после (== before при провале)

success            Boolean

moneyCost          Int           @map("money_cost")

resourcesSpentJson Json          @map("resources_spent_json")  // [{ "code": "comp_weapon_part", "amount": 2 }]

resultCode         String        @map("result_code")           // "SUCCESS" | "FAIL"

createdAt          DateTime      @default(now()) @map("created_at")

character          Character     @relation(fields: [characterId], references: [id], onDelete: Cascade)

itemInstance       ItemInstance  @relation(fields: [itemInstanceId], references: [id], onDelete: Cascade)

@@index([characterId, createdAt])

@@index([itemInstanceId, createdAt])

@@map("upgrade_logs")

}

#### 23.4.8. ProductionLog

prisma

model ProductionLog {

id                   String            @id @default(uuid())

productionObjectId   String            @map("production_object_id")

characterId          String?           @map("character_id")

eventType            String            @map("event_type")  // закрытый список из 5: 'SHIFT_STARTED' | 'SHIFT_CLAIMED' | 'SHIFT_CANCELLED' | 'SHIFT_FAILED' | 'OBJECT_STATUS_CHANGED'

resourceTemplateCode String?           @map("resource_template_code")

amount               Int?

moneyAmount          Int?              @map("money_amount")

metadataJson         Json?             @map("metadata_json")

createdAt            DateTime          @default(now()) @map("created_at")

productionObject     ProductionObject  @relation(fields: [productionObjectId], references: [id], onDelete: Cascade)

character            Character?        @relation(fields: [characterId], references: [id], onDelete: SetNull)

@@index([productionObjectId, createdAt])

@@index([characterId, createdAt])

@@map("production_logs")

}

eventType — String, не enum: набор событий будет расти на этапах 3–4, а ALTER TYPE на каждом событии избыточен; на Этапе 2 список закрыт — ровно 5 значений выше, канонический реестр фиксируется в разделе 33.

#### 23.4.9. ResourceLog

prisma

model ResourceLog {

id                 String             @id @default(uuid())

characterId        String             @map("character_id")

resourceTemplateId String             @map("resource_template_id")

amountDelta        Int                @map("amount_delta")  // дельта поля amount стека: >0 приход, <0 расход, 0 — резерв/возврат резерва

reasonCode         ResourceLogReason  @map("reason_code")

refType            String?            @map("ref_type")      // 'work_shift' | 'market_listing' | 'upgrade' | 'repair' | 'private_shop' | 'admin'

refId              String?            @map("ref_id")

createdAt          DateTime           @default(now()) @map("created_at")

character          Character          @relation(fields: [characterId], references: [id], onDelete: Cascade)

resourceTemplate   ResourceTemplate   @relation(fields: [resourceTemplateId], references: [id], onDelete: Restrict)

@@index([characterId, createdAt])

@@index([resourceTemplateId, createdAt])

@@index([reasonCode, createdAt])

@@map("resource_logs")

}

Правило симметрии: любая мутация ResourceStack обязана сопровождаться ровно одной записью ResourceLog в той же транзакции (аналог правила CurrencyLog.balanceAfter для денег). Зафиксированная семантика amountDelta — дельта ПОЛЯ amount стека: резерв под лот пишется как MARKET_LISTED с amountDelta = 0 (менялся только reservedAmount, amount не тронут; фактическое N фиксируется в refId-связанном лоте); возврат резерва при cancel/expire — MARKET_UNLISTED с amountDelta = 0; продажа лота у продавца — MARKET_SOLD с amountDelta = −N (списано зарезервированное), у покупателя — MARKET_BOUGHT с amountDelta = +N. Одна операция — одна запись, без двойных пар. При такой семантике сумма amountDelta по персонажу и ресурсу всегда равна текущему amount стека — это опорный инвариант сверки антидюпа (раздел 32). Точная раскладка лог-записей по каждой операции — раздел 16.

#### 23.4.10. IdempotencyKey

prisma

model IdempotencyKey {

id           String    @id @default(uuid())

characterId  String    @map("character_id")

scope        String    // канонические scope — раздел 24.4.2

key          String    // значение заголовка Idempotency-Key

responseJson Json      @map("response_json")  // сериализованное тело успешного ответа

createdAt    DateTime  @default(now()) @map("created_at")

character    Character @relation(fields: [characterId], references: [id], onDelete: Cascade)

@@unique([characterId, scope, key])

@@index([createdAt])

@@map("idempotency_keys")

}

@@unique([characterId, scope, key]) — ядро механизма (раздел 24.4): два персонажа могут прислать одинаковый ключ, повтор внутри одного scope одного персонажа — replay. @@index([createdAt]) обслуживает TTL-очистку (24 ч, воркер idempotency-cleanup, раздел 26).

### 23.5. Диффы расширяемых моделей (было/стало)

#### 23.5.1. ItemTemplate (+4 поля, +1 relation)

prisma

// БЫЛО (фрагмент Meta):

sourceType      ItemSourceType  @default(GOVERNMENT) @map("source_type")

isActive        Boolean         @default(true) @map("is_active")

...

instances       ItemInstance[]

shopEntries     GovernmentShopItem[]

// СТАЛО (добавить после блока Meta, перед createdAt):

// --- Этап 2: экономика ---

itemTier           Int      @default(1) @map("item_tier")

repairResourceCode String?  @map("repair_resource_code")   // дефолт при ремонте: comp_repair_kit

upgradeAllowed     Boolean  @default(true) @map("upgrade_allowed")

privateShopAllowed Boolean  @default(false) @map("private_shop_allowed")

...

instances          ItemInstance[]

shopEntries        GovernmentShopItem[]

privateShopEntries PrivateShopItem[]   // новая обратная связь

itemTier управляет требованием деталей при ремонте (itemTier >= 2 → детали обязательны, формула requiredParts — раздел 14); repairResourceCode — код детали ремонта (NULL → comp_repair_kit); upgradeAllowed=false блокирует POST /api/upgrades/preview|commit для предметов шаблона (UPG_0xx); privateShopAllowed=true — маркер товаров частных магазинов (валидация seed).

#### 23.5.2. ItemInstance (+1 поле, +2 relations)

prisma

// БЫЛО:

upgradeLevel    Int             @default(0) @map("upgrade_level")

// СТАЛО (upgradeLevel остаётся суммарным уровнем; добавляется разбивка по типам):

upgradeLevel        Int    @default(0) @map("upgrade_level")

upgradeModifiersJson Json? @map("upgrade_modifiers_json")  // { "DAMAGE": 2, "ARMOR": 1 } — сумма значений == upgradeLevel

// В блок Relations добавить:

marketListings   MarketListing[]

upgradeLogs      UpgradeLog[]

Инвариант: sum(values(upgradeModifiersJson)) == upgradeLevel <= 5 (maxUpgradeLevel); поддерживается только сервисом улучшений (раздел 17), прямые правки поля запрещены (раздел 24.6).

#### 23.5.3. Расширения подэтапа E0: BattleParticipant (+2 поля), Battle (+1 поле), Character (+1 поле)

prisma

// БЫЛО:

critLanded      Int       @default(0) @map("crit_landed")

// СТАЛО:

critLanded      Int       @default(0) @map("crit_landed")

// E0: реальные награды боя (техдолг №5, раздел 8)

expGained       Int       @default(0) @map("exp_gained")

moneyGained     Int       @default(0) @map("money_gained")

Заполняются в финализации боя той же транзакцией, что и начисление наград (BattleService), читаются в GET /api/battles/me/history (раздел 25). Исторические строки остаются с 0 — бэкфилл не выполняется (зафиксированное решение: восстановление expGained из логов невозможно, частичный бэкфилл только денег дал бы рассинхрон витрины; фронтенд показывает «—» для боёв старше даты деплоя E0).

Той же миграцией E0 (feat_e0_battle_rewards, 23.7.2) добавляются ещё два аддитивных поля:

prisma

// Battle — СТАЛО (E0):

winnerParticipantId String?  @map("winner_participant_id")  // id победившего BattleParticipant; NULL — ничья / бой не завершён / исторические строки

// Character — СТАЛО (E0):

battleLoadoutJson   Json?    @map("battle_loadout_json")    // боевой лодаут (GET/PUT /api/characters/me/battle-loadout, модуль characters); NULL — дефолтный лодаут

#### 23.5.4. Character (только обратные связи, без миграции колонок)

Поля economicLevel, economicExp, productionLevel, productionExp уже существуют с Этапа 1 — не добавлять и не переименовывать (единственная новая колонка battleLoadoutJson добавляется миграцией E0 — 23.5.3). В миграции E1 для Character колонок нет; в блок Relations добавляются только обратные поля (не порождают SQL):

prisma

workShifts             WorkShift[]

resourceStacks         ResourceStack[]

marketListingsAsSeller MarketListing[]  @relation("MarketSeller")

marketListingsAsBuyer  MarketListing[]  @relation("MarketBuyer")

upgradeLogs            UpgradeLog[]

resourceLogs           ResourceLog[]

productionLogs         ProductionLog[]

idempotencyKeys        IdempotencyKey[]

### 23.6. Реестр индексов и констрейнтов

#### 23.6.1. Полная таблица индексов Этапа 2

| Таблица | Индекс | Тип | Обоснование (запрос, который обслуживает) |
| --- | --- | --- | --- |
| production_objects | (code) | unique | Поиск объекта по seed-коду (админка, seed-upsert) |
| production_objects | (type) | btree | GET /api/work/objects и админ-фильтры по типу |
| production_objects | (status) | btree | Выдача только ACTIVE-объектов; админ-обзор PAUSED/DAMAGED |
| production_objects | (location_id) | btree | Задел зон: список объектов локации (этап 3) |
| work_shifts | (character_id, status) | btree | GET /api/work/shifts/current (ACTIVE/READY_TO_CLAIM персонажа); проверка «нет активной смены» при старте |
| work_shifts | (status, ends_at) | btree | Воркер work-shift-finalize: WHERE status='ACTIVE' AND ends_at <= now() (раздел 26) |
| work_shifts | (production_object_id, status) | btree | Подсчёт занятых слотов объекта (count WHERE status='ACTIVE') |
| work_shifts | (character_id) WHERE status IN ('ACTIVE','READY_TO_CLAIM') | partial unique (raw SQL) | Жёсткий инвариант «не более одной активной/незабранной смены на персонажа» на уровне БД |
| resource_templates | (code) | unique | Разрешение кодов producesResourceCode/repairResourceCode/seed |
| resource_templates | (category, is_active) | btree | GET /api/resources/templates с фильтром категории |
| resource_stacks | (character_id, resource_template_id) | unique | Ключ upsert-начислений; GET /api/resources/me (левая колонка) |
| resource_stacks | (resource_template_id) | btree | Админ-аналитика: суммарные запасы ресурса на сервере (раздел 30) |
| private_shop_items | (shop_code, item_template_id) | unique | Запрет дублей предметной позиции в магазине (NULL-строки не конфликтуют) |
| private_shop_items | (shop_code, resource_template_id) | unique | Запрет дублей ресурсной позиции |
| private_shop_items | (shop_code, is_active) | btree | GET /api/private-shops/:shopCode/items |
| private_shop_items | (item_template_id) | btree | Обратный поиск «в каких магазинах продаётся шаблон» (админка) |
| market_listings | (status, listing_type, price) | btree | Главная витрина: status='ACTIVE' AND type=? ORDER BY price (sort=price_asc/desc) |
| market_listings | (status, created_at) | btree | Витрина с sort=created_desc (дефолт) |
| market_listings | (status, expires_at) | btree | Воркер market-expire: status='ACTIVE' AND expires_at <= now() каждые 5 мин |
| market_listings | (seller_character_id, status) | btree | GET /api/market/my-listings; подсчёт лимита 10 активных лотов |
| market_listings | (buyer_character_id) | btree | История покупок, антиабуз-выборки (раздел 32) |
| market_listings | (item_instance_id) | btree | Поиск лота по предмету (админка, антидюп-проверки) |
| market_listings | (item_instance_id) WHERE status IN ('ACTIVE','LOCKED') | partial unique (raw SQL) | Антидюп: один предмет — максимум один живой (ACTIVE/LOCKED) лот |
| market_listings | (resource_template_id) | btree | Фильтр витрины по конкретному ресурсу; аналитика цен (раздел 30) |
| upgrade_logs | (character_id, created_at) | btree | История улучшений персонажа; антиабуз-частота |
| upgrade_logs | (item_instance_id, created_at) | btree | Полная история конкретного предмета (админ-расследования) |
| production_logs | (production_object_id, created_at) | btree | Журнал объекта в админке (GET /api/admin/economy/overview) |
| production_logs | (character_id, created_at) | btree | Все производственные события персонажа |
| resource_logs | (character_id, created_at) | btree | GET /api/admin/logs/resources?characterId=... |
| resource_logs | (resource_template_id, created_at) | btree | Динамика источников/стоков ресурса (метрики, раздел 30) |
| resource_logs | (reason_code, created_at) | btree | Агрегация по причинам (например, суммарный GOV_SELL за сутки) |
| idempotency_keys | (character_id, scope, key) | unique | Ядро идемпотентности: перехват дублей через P2002 (раздел 24.4) |
| idempotency_keys | (created_at) | btree | TTL-очистка 24 ч воркером idempotency-cleanup |
| battle_participants | существующие (battle_id), (character_id), unique(battle_id, character_id) | — | Новых индексов E0 не требует: history читается по character_id |

Правило: составные индексы строятся «селективный фильтр слева, сортировка справа»; отдельные индексы на character_id не создаются там, где он — левая колонка составного (например, work_shifts(character_id, status) покрывает и поиск по character_id).

Поиск по названию (search в GET /api/market/listings) выполняется ILIKE по join-имени шаблона без индекса: рабочее множество — только ACTIVE-лоты (ограничено лимитом 10 лотов/персонаж, оценка ≤ 5 000 строк при 500 DAU). Порог пересмотра: при > 50 000 активных лотов добавить pg_trgm GIN-индекс (задел, на Этапе 2 не делать).

#### 23.6.2. Почему частичный unique — raw SQL

Prisma schema language не поддерживает partial indexes (WHERE-условие в CREATE INDEX). Поэтому оба частичных unique-индекса и CHECK-констрейнты добавляются вручную в файл миграции, сгенерированный prisma migrate dev --create-only (процедура — 23.7.2). prisma migrate diff/db pull эти объекты не отслеживает — они документируются здесь как канонический источник истины, и их наличие проверяется integration-тестом (раздел 38): вставка второго ACTIVE-лота на тот же item_instance_id обязана падать с ошибкой уникальности.

#### 23.6.3. Raw SQL: частичные индексы и CHECK-констрейнты

Канонический полный текст raw-секции — только здесь; модульные разделы (13.5.2, 15.3.2, 16.2.2) описывают инварианты словесно и ссылаются сюда.

sql

-- === RAW SECTION (дописывается в конец migration.sql, см. 23.7.2) ===

-- Антидюп: один ItemInstance — максимум один живой лот (ACTIVE или LOCKED)

CREATE UNIQUE INDEX "market_listings_live_item_uidx"

ON "market_listings" ("item_instance_id")

WHERE "status" IN ('ACTIVE', 'LOCKED');

-- Инвариант: не более одной активной/незабранной смены на персонажа

CREATE UNIQUE INDEX "ux_work_shifts_character_active"

ON "work_shifts" ("character_id")

WHERE "status" IN ('ACTIVE', 'READY_TO_CLAIM');

-- Инварианты стека ресурсов (страховка от логических ошибок сервиса; канон 13.5.2)

ALTER TABLE "resource_stacks"

ADD CONSTRAINT "resource_stacks_amount_non_negative"   CHECK ("amount" >= 0),

ADD CONSTRAINT "resource_stacks_reserved_non_negative" CHECK ("reserved_amount" >= 0),

ADD CONSTRAINT "resource_stacks_reserved_lte_amount"   CHECK ("reserved_amount" <= "amount");

-- Лот: строгая проверка соответствия полей типу лота (канон 16.2.2).

-- Строгая часть guard-ится по live-статусам: onDelete: SetNull по item_instance_id

-- (каскадное удаление персонажа-владельца предмета) обнуляет ссылку у терминальных

-- строк (SOLD/CANCELLED/EXPIRED), и безусловный строгий CHECK уронил бы транзакцию

-- удаления. Для живых лотов (ACTIVE/LOCKED) условие полное и строгое.

ALTER TABLE "market_listings"

ADD CONSTRAINT "market_listings_type_ref_chk"

CHECK (

"status" NOT IN ('ACTIVE', 'LOCKED')

OR (

("listing_type" = 'ITEM'

AND "item_instance_id" IS NOT NULL

AND "resource_template_id" IS NULL

AND "resource_amount" IS NULL)

OR

("listing_type" = 'RESOURCE'

AND "item_instance_id" IS NULL

AND "resource_template_id" IS NOT NULL

AND "resource_amount" BETWEEN 1 AND 10000)

)

);

-- Диапазон цены лота

ALTER TABLE "market_listings"

ADD CONSTRAINT "market_listings_price_chk" CHECK ("price" BETWEEN 1 AND 1000000);

-- Позиция частного магазина: ровно один из двух товаров (канон 15.3.2)

ALTER TABLE "private_shop_items"

ADD CONSTRAINT "private_shop_items_goods_ref_chk"

CHECK (num_nonnulls("item_template_id", "resource_template_id") = 1);

-- Двусторонний инвариант стока: INFINITE — без количества, LIMITED — с количеством >= 0

ALTER TABLE "private_shop_items"

ADD CONSTRAINT "private_shop_items_stock_chk"

CHECK (

("stock_mode" = 'INFINITE' AND "stock_amount" IS NULL) OR

("stock_mode" = 'LIMITED'  AND "stock_amount" IS NOT NULL AND "stock_amount" >= 0)

);

-- Цена позиции частного магазина

ALTER TABLE "private_shop_items"

ADD CONSTRAINT "private_shop_items_price_chk" CHECK ("price" >= 1);

### 23.7. План миграций

#### 23.7.1. Состав и порядок

Существующая история миграций (backend/prisma/migrations): 20260719164316_init, 20260723160551_feat_1_5_pvp_levels_hp_recovery_profile, 20260723164317_feat_hand_slots_shield, 20260724072855_feat_zonal_combat, 20260724151000_add_battle_grid_movement. Этап 2 добавляет две миграции (временные префиксы генерирует prisma migrate dev, канонические суффиксы фиксированы):

| # | Миграция | Подэтап | Содержимое | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | feat_e0_battle_rewards | E0 | ALTER TABLE battle_participants ADD exp_gained, money_gained; battles ADD winner_participant_id; characters ADD battle_loadout_json | нет; деплоится и раскатывается на прод до начала E1 |
| 7 | feat_stage2_economy_core | E1 | Все новые enum, расширение enum, +5 колонок item_templates/item_instances, 10 новых таблиц, все индексы, raw-секция 23.6.3 | требует 6 в истории (линейность), контентно независима |

Дробить feat_stage2_economy_core по подэтапам E2–E5 запрещено: все таблицы экономики создаются одной миграцией на E1, чтобы подэтапы E2–E5 были чисто кодовыми (безмиграционными) и откатывались редеплоем образа без касания БД. Единственное исключение — если в ходе E2–E5 вскроется дефект схемы: тогда отдельная корректирующая миграция fix_stage2_<что> с собственным ревью.

#### 23.7.2. Миграция E0: feat_e0_battle_rewards

sql

-- AddColumn BattleParticipant: реальные награды боя (техдолг №5)

ALTER TABLE "battle_participants" ADD COLUMN "exp_gained"   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;

ALTER TABLE "battle_participants" ADD COLUMN "money_gained" INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;

-- AddColumn Battle: победивший участник (NULL — ничья / бой не завершён / исторические строки)

ALTER TABLE "battles" ADD COLUMN "winner_participant_id" TEXT;

-- AddColumn Character: боевой лодаут (NULL — дефолтный лодаут)

ALTER TABLE "characters" ADD COLUMN "battle_loadout_json" JSONB;

Обратная совместимость: колонки с DEFAULT либо nullable — код Этапа 1 (INSERT без этих колонок) продолжает работать; откат приложения не требует отката БД. Down-SQL (аварийный): ALTER TABLE "battle_participants" DROP COLUMN "exp_gained", DROP COLUMN "money_gained"; ALTER TABLE "battles" DROP COLUMN "winner_participant_id"; ALTER TABLE "characters" DROP COLUMN "battle_loadout_json";.

#### 23.7.3. Миграция E1: feat_stage2_economy_core

Процедура создания (локально, затем через PR и CI):

bash

# 1. Внести изменения в schema.prisma (разделы 23.2–23.5)

# 2. Сгенерировать миграцию БЕЗ применения:

npx prisma migrate dev --name feat_stage2_economy_core --create-only

# 3. Дописать в конец migration.sql raw-секцию 23.6.3 (частичные индексы, CHECK)

# 4. Применить локально и прогнать тесты:

npx prisma migrate dev

npx prisma generate

# 5. Прод (существующий CD, раздел 41): npx prisma migrate deploy

Обязательный порядок статементов внутри migration.sql (Prisma генерирует его сам, порядок проверяется на ревью):

- CREATE TYPE — все 10 новых enum;

- ALTER TYPE ... ADD VALUE IF NOT EXISTS — расширение CurrencyLogReason (7 значений) и ItemLogAction (6 значений);

- ALTER TABLE item_templates / item_instances ADD COLUMN — 5 колонок;

- CREATE TABLE — 10 таблиц (порядок по зависимостям FK: сначала production_objects/resource_templates, затем зависящие);

- CREATE INDEX / ADD CONSTRAINT FK;

- raw-секция 23.6.3.

Репрезентативные фрагменты (полный файл генерируется Prisma и обязан совпадать со схемой 23.2–23.5):

sql

-- 1. Новые типы

CREATE TYPE "ProductionObjectType" AS ENUM ('WAREHOUSE','SCRAPYARD','WORKSHOP','FACTORY','MARKET','GARAGE');

CREATE TYPE "MarketListingStatus"  AS ENUM ('ACTIVE','SOLD','CANCELLED','EXPIRED','LOCKED');

CREATE TYPE "ResourceLogReason"    AS ENUM ('WORK_REWARD','PRODUCTION_OUTPUT','MARKET_LISTED','MARKET_UNLISTED','MARKET_SOLD','MARKET_BOUGHT','PRIVATE_SHOP_BOUGHT','UPGRADE_SPENT','REPAIR_SPENT','GOV_SELL','ADMIN_ADJUSTMENT');

-- ... остальные 7 enum аналогично (23.2)

-- 2. Расширение существующих типов (стиль как в 20260723160551)

ALTER TYPE "CurrencyLogReason" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'PRIVATE_SHOP_BUY';

ALTER TYPE "CurrencyLogReason" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'MARKET_BUY';

ALTER TYPE "CurrencyLogReason" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'MARKET_LISTING_TAX';

ALTER TYPE "CurrencyLogReason" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'MARKET_SELL_TAX';

ALTER TYPE "CurrencyLogReason" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'UPGRADE_COST';

ALTER TYPE "CurrencyLogReason" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'RESOURCE_SELL';

ALTER TYPE "CurrencyLogReason" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT';

ALTER TYPE "ItemLogAction" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'LISTED_ON_MARKET';

ALTER TYPE "ItemLogAction" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'SOLD_ON_MARKET';

ALTER TYPE "ItemLogAction" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'BOUGHT_ON_MARKET';

ALTER TYPE "ItemLogAction" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'MARKET_LISTING_CANCELLED';

ALTER TYPE "ItemLogAction" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'UPGRADE_FAILED';

ALTER TYPE "ItemLogAction" ADD VALUE IF NOT EXISTS 'CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP';

-- 3. Расширение таблиц

ALTER TABLE "item_templates" ADD COLUMN "item_tier"            INTEGER NOT NULL DEFAULT 1;

ALTER TABLE "item_templates" ADD COLUMN "repair_resource_code" TEXT;

ALTER TABLE "item_templates" ADD COLUMN "upgrade_allowed"      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true;

ALTER TABLE "item_templates" ADD COLUMN "private_shop_allowed" BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false;

ALTER TABLE "item_instances" ADD COLUMN "upgrade_modifiers_json" JSONB;

-- 4. Пример новой таблицы (остальные 9 — по моделям 23.4)

CREATE TABLE "market_listings" (

"id"                   TEXT NOT NULL,

"seller_character_id"  TEXT NOT NULL,

"listing_type"         "MarketListingType" NOT NULL,

"item_instance_id"     TEXT,

"resource_template_id" TEXT,

"resource_amount"      INTEGER,

"price"                INTEGER NOT NULL,

"listing_fee_paid"     INTEGER NOT NULL,

"status"               "MarketListingStatus" NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',

"buyer_character_id"   TEXT,

"sold_at"              TIMESTAMP(3),

"expires_at"           TIMESTAMP(3) NOT NULL,

"created_at"           TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT "market_listings_pkey" PRIMARY KEY ("id")

);

ALTER TABLE "market_listings" ADD CONSTRAINT "market_listings_seller_character_id_fkey"

FOREIGN KEY ("seller_character_id") REFERENCES "characters"("id") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE "market_listings" ADD CONSTRAINT "market_listings_buyer_character_id_fkey"

FOREIGN KEY ("buyer_character_id") REFERENCES "characters"("id") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE "market_listings" ADD CONSTRAINT "market_listings_item_instance_id_fkey"

FOREIGN KEY ("item_instance_id") REFERENCES "item_instances"("id") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE "market_listings" ADD CONSTRAINT "market_listings_resource_template_id_fkey"

FOREIGN KEY ("resource_template_id") REFERENCES "resource_templates"("id") ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

Ограничение PostgreSQL, которое обязан знать каждый, кто трогает эту миграцию: ALTER TYPE ... ADD VALUE допустим внутри транзакции миграции (PG >= 12, прод — PG 15), но добавленное значение нельзя использовать в той же транзакции (unsafe use of new value of enum type). Следствие — жёсткое правило: в миграциях Этапа 2 нет ни одного INSERT/UPDATE с данными; все данные (ресурсы, объекты, магазины) загружаются исключительно через seed (prisma/seed.ts, раздел 27) после применения миграций.

#### 23.7.4. Обратная совместимость и откат

- Совместимость вперёд: миграция 7 применяется до деплоя кода E1 (стандартный порядок CD: migrate deploy → рестарт приложения). Код Этапа 1/E0 с базой после миграции 7 полностью работоспособен: новые таблицы им не читаются, новые колонки имеют DEFAULT.

- Откат кода (штатный): редеплой предыдущего образа, БД не трогаем. Безопасно до тех пор, пока новые фичи не начали писать новые enum-значения; после этого старый Prisma-клиент упадёт с ошибкой десериализации только при чтении строк логов с новыми reasonCode — витрины Этапа 1 логи экономики не читают, поэтому фактический риск — только админ-выгрузки. Это принятый риск.

- Откат БД (аварийный, только по решению после инцидента): down-SQL — DROP TABLE в порядке, обратном зависимостям (idempotency_keys, resource_logs, production_logs, upgrade_logs, market_listings, private_shop_items, resource_stacks, work_shifts, resource_templates, production_objects), затем ALTER TABLE ... DROP COLUMN для 5 колонок, затем DROP TYPE для 10 новых enum. Добавленные значения существующих enum НЕ удаляются (PostgreSQL не поддерживает удаление значения из типа без пересоздания типа; неиспользуемые значения безвредны). Регистрация отката в истории: npx prisma migrate resolve --rolled-back "<timestamp>_feat_stage2_economy_core". Перед любым migrate deploy на прод и перед аварийным откатом — обязательный pg_dump (процедура и хранение бэкапов — раздел 41).

#### 23.7.5. CI-контроль миграций

В CI (существующий pipeline) обязательны шаги: prisma migrate diff --from-migrations --to-schema-datamodel — пустой дифф (схема соответствует миграциям, кроме задокументированных raw-объектов 23.6.3); прогон prisma migrate deploy на чистой тестовой БД + integration-тесты разделов 38; тест наличия частичных индексов (23.6.2).

### 23.8. Объём данных и прогноз роста

#### 23.8.1. Сценарии нагрузки

Базовый сценарий: 500 DAU (после чистки ~4100 нагрузочных аккаунтов, техдолг №9, раздел 8); стресс-сценарий: 2000 DAU. Профиль активности на персонажа в день: до 8 смен (среднее 6), 3–5 операций с ресурсами, 0,5 лота на рынке, 0,2 улучшения, 1–2 покупки в магазинах.

#### 23.8.2. Прогноз по таблицам (базовый сценарий, 500 DAU)

| Таблица | Строк/день | Размер строки (с индексами), байт | МБ/месяц | Характер роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| work_shifts | ~3 000 | ~350 | ~31 | линейный, append-only после CLAIMED |
| resource_logs | ~2 500 | ~250 | ~19 | линейный, append-only |
| production_logs | ~6 000 | ~300 | ~54 | линейный, append-only |
| currency_logs (существующая, прирост) | +~4 000 | ~250 | ~30 | зарплаты + рынок + магазины |
| item_logs (существующая, прирост) | +~1 000 | ~300 | ~9 | рынок/магазины/улучшения |
| market_listings | ~250 | ~450 | ~3.4 | активных одновременно ≤ 5 000 (лимит 10/перс.) |
| upgrade_logs | ~100 | ~350 | ~1.1 | линейный |
| idempotency_keys | ~8 000 создаётся | ~600 (responseJson) | steady-state ≤ 10 000 строк | НЕ растёт: TTL 24 ч, воркер-очистка |
| resource_stacks | — | ~150 | ≤ 13 (разово) | ограничена: |
| production_objects, resource_templates, private_shop_items | seed | — | < 0.1 | справочники, десятки строк |

Итого прирост: ~17 000 строк/день, ~5 МБ/день с учётом индексов и TOAST, ~150 МБ/месяц. Стресс-сценарий (2000 DAU) — линейно ×4: ~600 МБ/месяц. С учётом текущей заполненности диска прод-VPS 79% (техдолг №9: обязательный docker builder prune и чистка аккаунтов до E1) запас на 6+ месяцев стресс-сценария есть.

#### 23.8.3. Политики сдерживания роста

- idempotency_keys — единственная таблица с обязательной очисткой: воркер idempotency-cleanup (раздел 26) удаляет createdAt < now() − 24h батчами по 5 000 строк каждые 60 минут.

- Лог-таблицы (resource_logs, production_logs, upgrade_logs, прирост currency_logs/item_logs) на Этапе 2 не очищаются; политика retention и архивации — раздел 33. Порог пересмотра (партиционирование по created_at или архивная таблица): 10 млн строк в одной таблице — при базовом сценарии не достигается за год.

- market_listings в терминальных статусах (SOLD/CANCELLED/EXPIRED) сохраняются как торговая история (нужна антиабузу, раздел 32) — не удалять.

- Мониторинг: метрика размера таблиц в админ-обзоре GET /api/admin/economy/overview и алерты — раздел 30.

## 24. Идемпотентность и транзакционные паттерны

### 24.1. Требования к любой экономической операции

Экономическая операция — любая операция, изменяющая хотя бы одно из: Character.money, ResourceStack, ItemInstance (владение/статус/уровень улучшения), MarketListing, WorkShift, PrivateShopItem.stockAmount, ProductionObject.balance. Для каждой такой операции обязательны все четыре свойства:

- Атомарность — вся операция в одной транзакции withTransaction (24.2); частичное применение исключено.

- Проверяемость — каждое изменение денег сопровождается CurrencyLog с balanceAfter, каждое изменение стека — ResourceLog, каждое изменение предмета — ItemLog, в той же транзакции.

- Конкурентная безопасность — все переходы состояний через атомарный захват updateMany + count (24.3) либо raw-UPDATE с предикатом (24.3.4); изоляция Serializable ловит остальное.

- Идемпотентность — мутирующие операции из списка 24.4.2 защищены Idempotency-Key; повтор запроса не создаёт второй эффект.

Деньги изменяются ТОЛЬКО через EconomyService.credit(tx, ...) / EconomyService.debit(tx, ...) (контракт — раздел 18). Прямые записи character.update({ data: { money } }) вне EconomyService запрещены; существующие места Этапа 1 (например, repair.routes.ts, battles.service.ts) переводятся на EconomyService в рамках E1 (план PR — раздел 40).

### 24.2. withTransaction: Serializable + retry

#### 24.2.1. Существующий код (не менять)

backend/src/shared/db/transaction.ts — используется как есть, без модификаций:

ts

import { prisma } from './prisma'

import { Prisma } from '@prisma/client'

export interface TransactionOptions {

maxWait?: number

timeout?: number

isolationLevel?: Prisma.TransactionIsolationLevel

retries?: number

}

function isRetryableTransactionError(error: unknown): boolean {

return error instanceof Prisma.PrismaClientKnownRequestError && error.code === 'P2034'

}

/**

* Run multiple operations in a serializable PostgreSQL transaction.

* Serialization/deadlock conflicts are retried with a short bounded backoff.

*/

export async function withTransaction<T>(

fn: (tx: Prisma.TransactionClient) => Promise<T>,

options: TransactionOptions = {},

): Promise<T> {

const retries = options.retries ?? 3

for (let attempt = 0; ; attempt += 1) {

try {

return await prisma.$transaction(fn, {

maxWait: options.maxWait ?? 5000,

timeout: options.timeout ?? 10000,

isolationLevel: options.isolationLevel ?? Prisma.TransactionIsolationLevel.Serializable,

})

} catch (error) {

if (!isRetryableTransactionError(error) || attempt >= retries) throw error

await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 25 * (attempt + 1)))

}

}

}

Свойства: изоляция Serializable по умолчанию; при конфликте сериализации PostgreSQL (SQLSTATE 40001/40P01 → Prisma P2034) — до 3 повторов всей функции fn с backoff 25/50/75 мс; maxWait 5 с, timeout 10 с.

#### 24.2.2. Правила использования

- fn обязана быть чистой относительно повторов: никаких внешних побочных эффектов (Redis, HTTP, отправка событий) внутри — при retry fn выполнится заново целиком. Redis-инкременты дневного лимита смен (work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, раздел 10) выполняются ДО транзакции (резерв попытки), а не внутри.

- Один HTTP-запрос — максимум одна withTransaction. Вложенные вызовы запрещены (24.6, п. 5): сервисные методы, вызываемые из транзакции, принимают tx: Prisma.TransactionClient первым параметром и не открывают свою.

- Все чтения, от которых зависит решение (баланс, статус, количество), выполняются внутри fn через tx. Чтения до транзакции допустимы только как pre-check для быстрого отказа (fail-fast), и обязаны дублироваться захватом внутри (образец — startPve: pre-check char.status === 'IN_BATTLE' снаружи + атомарный updateMany внутри).

- Дефолтные таймауты не поднимать без ревью. Если операция не укладывается в 10 с — она спроектирована неверно (дробить, выносить в воркер). Согласованное исключение Этапа 2: воркеры-финализаторы могут передавать { timeout: 20000 } для батчей.

- Redis-лок боя имеет TTL 15 с (> таймаута транзакции 10 с, техдолг №7, раздел 8) — тот же принцип для любых будущих внешних локов: TTL лока строго больше max-длительности транзакции под ним.

- Генерация случайности (зарплата random(0.9, 1.1), шанс улучшения) выполняется внутри fn до записей; при retry значение перебрасывается — это допустимо и задокументировано (результат фиксируется только закоммиченной транзакцией).

### 24.3. Атомарный захват состояния: updateMany + count

#### 24.3.1. Паттерн

Каноническая форма перехода состояния — условный UPDATE, где where описывает ожидаемое текущее состояние, а результат проверяется по count:

ts

const claimed = await tx.<model>.updateMany({

where: { id, /* ожидаемое состояние */ },

data:  { /* новое состояние */ },

})

if (claimed.count !== 1) throw new AppError(ErrorCode.CONFLICT, '...', 409)

Это compare-and-set на уровне строки: между «проверкой» и «изменением» нет окна — они одна SQL-команда. Два конкурентных вызова не пройдут оба: второй получит count === 0 (или P2034 от Serializable) и завершится 409, который клиент трактует как «состояние изменилось, перечитай».

#### 24.3.2. Существующие образцы (Этап 1, battles.service.ts)

Захват персонажа при старте PvE (startPve):

ts

const claimed = await tx.character.updateMany({

where: { id: char.id, status: 'ACTIVE' },

data: { status: 'IN_BATTLE' },

})

if (claimed.count !== 1) {

throw new AppError(ErrorCode.CHARACTER_IN_BATTLE, 'Character is not available for battle', 409)

}

Двойной захват при принятии дуэли (acceptPvpDuel) — сначала персонаж, затем бой; порядок фиксирован:

ts

const claimedCharacter = await tx.character.updateMany({

where: { id: char.id, status: 'ACTIVE' },

data: { status: 'IN_BATTLE' },

})

if (claimedCharacter.count !== 1) {

throw new AppError(ErrorCode.CHARACTER_IN_BATTLE, 'Character is not available for battle', 409)

}

const claimedBattle = await tx.battle.updateMany({

where: { id: battleId, status: 'WAITING_PLAYERS' },

data: { status: 'ACTIVE', startedAt: new Date() },

})

if (claimedBattle.count !== 1) {

throw new AppError(ErrorCode.BATTLE_NOT_ACTIVE, 'Duel is no longer open', 409)

}

Экономика Этапа 2 использует тот же приём для всех переходов. Фиксированный порядок захватов в любой экономической транзакции (минимизация встречных блокировок): Character → ItemInstance / MarketListing / WorkShift → ResourceStack → деньги (EconomyService) → логи.

#### 24.3.3. Новый пример: захват лота при покупке (market.service.ts)

ts

// Внутри MarketService.buyListing(tx, buyerId, listingId); полный флоу — раздел 16

const captured = await tx.marketListing.updateMany({

where: {

id: listingId,

status: 'ACTIVE',

sellerCharacterId: { not: buyerId },   // самовыкуп отсекается и здесь (основная проверка — раньше, MARKET_0xx)

expiresAt: { gt: now },                // истёкший, но ещё не обработанный воркером лот купить нельзя

},

data: { status: 'SOLD', buyerCharacterId: buyerId, soldAt: now },

})

if (captured.count !== 1) {

throw new AppError(MarketErrorCode.LISTING_NOT_AVAILABLE, 'Listing is no longer available', 409)

}

// Дальше в той же транзакции: EconomyService.debit(tx, { покупатель, price, MARKET_BUY }),

// EconomyService.credit(tx, { продавец, ПОЛНАЯ price, MARKET_SELL }),

// отдельный EconomyService.debit(tx, { продавец, saleTax, MARKET_SELL_TAX }),

// передача предмета/ресурса, ItemLog/ResourceLog.

Тот же паттерн обслуживает: cancel лота (status: 'ACTIVE' → CANCELLED, where дополнительно sellerCharacterId: buyerId === undefined ? sellerId : ... — только владелец), lock/unlock админом (ACTIVE → LOCKED, LOCKED → ACTIVE), экспирацию воркером (ACTIVE → EXPIRED, expiresAt <= now), claim смены (READY_TO_CLAIM → CLAIMED), финализацию смены воркером (ACTIVE → READY_TO_CLAIM, endsAt <= now), списание LIMITED-стока магазина:

ts

// Списание стока частного магазина (stockMode = LIMITED)

const stock = await tx.privateShopItem.updateMany({

where: { id: shopItemId, isActive: true, stockMode: 'LIMITED', stockAmount: { gte: qty } },

data: { stockAmount: { decrement: qty } },

})

if (stock.count !== 1) throw new AppError(PrivateShopErrorCode.OUT_OF_STOCK, 'Out of stock', 409)

#### 24.3.4. Списания и резервы стеков: $executeRaw

Prisma updateMany не умеет сравнивать две колонки (amount - reserved_amount >= X), поэтому операции над ResourceStack с участием резерва выполняются tx.$executeRaw (возвращает число затронутых строк — тот же контракт count). Зафиксированное решение: четыре канонических хелпера в ResourcesRepository (backend/src/modules/resources/resources.repository.ts, см. раздел 21), другие способы мутации стеков запрещены:

ts

export const ResourcesRepository = {

/** Списать из доступного (amount − reserved). GOV_SELL, UPGRADE_SPENT, REPAIR_SPENT. */

async debitStack(tx: Prisma.TransactionClient, characterId: string, resourceTemplateId: string, amount: number): Promise<void> {

const affected = await tx.$executeRaw`

UPDATE "resource_stacks"

SET "amount" = "amount" - ${amount}

WHERE "character_id" = ${characterId}

AND "resource_template_id" = ${resourceTemplateId}

AND "amount" - "reserved_amount" >= ${amount}`

if (affected !== 1) {

throw new AppError(ResourcesErrorCode.INSUFFICIENT_RESOURCES, 'Not enough resources', 409)

}

},

/** Зарезервировать под RESOURCE-лот (MARKET_LISTED). */

async reserveStack(tx: Prisma.TransactionClient, characterId: string, resourceTemplateId: string, amount: number): Promise<void> {

const affected = await tx.$executeRaw`

UPDATE "resource_stacks"

SET "reserved_amount" = "reserved_amount" + ${amount}

WHERE "character_id" = ${characterId}

AND "resource_template_id" = ${resourceTemplateId}

AND "amount" - "reserved_amount" >= ${amount}`

if (affected !== 1) {

throw new AppError(ResourcesErrorCode.INSUFFICIENT_RESOURCES, 'Not enough resources', 409)

}

},

/** Вернуть резерв (cancel/expire лота, MARKET_UNLISTED). */

async releaseStack(tx: Prisma.TransactionClient, characterId: string, resourceTemplateId: string, amount: number): Promise<void> {

const affected = await tx.$executeRaw`

UPDATE "resource_stacks"

SET "reserved_amount" = "reserved_amount" - ${amount}

WHERE "character_id" = ${characterId}

AND "resource_template_id" = ${resourceTemplateId}

AND "reserved_amount" >= ${amount}`

if (affected !== 1) throw AppError.internal('Reserve release invariant violated')

},

/** Списать зарезервированное при продаже лота (у продавца). */

async consumeReserved(tx: Prisma.TransactionClient, characterId: string, resourceTemplateId: string, amount: number): Promise<void> {

const affected = await tx.$executeRaw`

UPDATE "resource_stacks"

SET "amount" = "amount" - ${amount},

"reserved_amount" = "reserved_amount" - ${amount}

WHERE "character_id" = ${characterId}

AND "resource_template_id" = ${resourceTemplateId}

AND "reserved_amount" >= ${amount}`

if (affected !== 1) throw AppError.internal('Reserved consumption invariant violated')

},

}

Начисление (WORK_REWARD, MARKET_BOUGHT, PRIVATE_SHOP_BOUGHT — покупка деталей в магазине) — upsert по @@unique([characterId, resourceTemplateId]) с increment — условие не нужно, приход всегда валиден. CHECK-констрейнты resource_stacks_amount_non_negative / resource_stacks_reserved_non_negative / resource_stacks_reserved_lte_amount (23.6.3) — последний рубеж: если хелпер обойдён с ошибкой, транзакция упадёт на уровне БД.

### 24.4. Идемпотентность через IdempotencyKey

#### 24.4.1. Контракт заголовка

- Заголовок: Idempotency-Key: <key>. Формат (зафиксированное решение): 8–128 символов [A-Za-z0-9_-]; рекомендованное значение — UUID v4, генерируется клиентом на каждую логическую попытку операции (не на каждый HTTP-retry).

- Отсутствие заголовка на операции из списка 24.4.2 → HTTP 400, { code: 'ECON_001', message: 'Idempotency-Key header is required' } (EconomyErrorCode.IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED в economy.errors.ts).

- Невалидный формат → HTTP 400, ECON_002 IDEMPOTENCY_KEY_INVALID.

- Повтор ключа в том же scope тем же персонажем → HTTP 200, сохранённое тело первого успешного ответа + "replayed": true. Первый ответ содержит "replayed": false.

- Ключи сохраняются только для УСПЕШНЫХ операций. Ошибка (4xx/5xx) ключ не записывает — клиент вправе повторить тот же ключ после исправимой ошибки (например, пополнив баланс).

- TTL 24 часа: воркер idempotency-cleanup (раздел 26) удаляет старые ключи; повтор ключа после TTL исполнится как новая операция. Правило клиенту (раздел 25): не переиспользовать ключи старше часа.

#### 24.4.2. Операции с обязательным Idempotency-Key (канон SPINE)

| Маршрут | scope | Модуль |
| --- | --- | --- |
| POST /api/work/shifts/:shiftId/claim | work.shift.claim | work |
| POST /api/resources/sell | resources.sell | resources |
| POST /api/private-shops/:shopCode/buy | private-shops.buy | private-shops |
| POST /api/market/listings | market.listings.create | market |
| POST /api/market/listings/:listingId/buy | market.listings.buy | market |
| POST /api/upgrades/commit | upgrades.commit | upgrades |

Не требуют ключа (идемпотентны по построению через захват 24.3): .../cancel смены и лота (повтор — 409 «состояние уже изменено»), все GET, POST /api/upgrades/preview (не мутирует), старт смены (повтор упирается в частичный unique ux_work_shifts_character_active и статус WORKING → 409).

#### 24.4.3. Полный код хелпера withIdempotency

Файл backend/src/modules/economy/idempotency.ts (структура модуля — раздел 21):

ts

import type { FastifyRequest } from 'fastify'

import { Prisma } from '@prisma/client'

import { prisma } from '../../shared/db/prisma'

import { withTransaction } from '../../shared/db/transaction'

import { AppError } from '../../shared/errors/app-error'

import { EconomyErrorCode } from './economy.errors'

const IDEMPOTENCY_KEY_RE = /^[A-Za-z0-9_-]{8,128}$/

export const IdempotencyScope = {

WORK_SHIFT_CLAIM:     'work.shift.claim',

RESOURCES_SELL:       'resources.sell',

PRIVATE_SHOPS_BUY:    'private-shops.buy',

MARKET_LISTINGS_CREATE: 'market.listings.create',

MARKET_LISTINGS_BUY:  'market.listings.buy',

UPGRADES_COMMIT:      'upgrades.commit',

} as const

export type IdempotencyScope = (typeof IdempotencyScope)[keyof typeof IdempotencyScope]

/** Достаёт и валидирует заголовок. Бросает 400 при отсутствии/невалидности. */

export function requireIdempotencyKey(req: FastifyRequest): string {

const raw = req.headers['idempotency-key']

if (raw === undefined || raw === '') {

throw new AppError(EconomyErrorCode.IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED, 'Idempotency-Key header is required', 400)

}

const key = Array.isArray(raw) ? raw[0] : raw

if (!IDEMPOTENCY_KEY_RE.test(key)) {

throw new AppError(EconomyErrorCode.IDEMPOTENCY_KEY_INVALID, 'Idempotency-Key format is invalid', 400)

}

return key

}

export interface IdempotentResult<T> {

result: T

replayed: boolean

}

/**

* Выполняет fn в withTransaction и атомарно фиксирует ключ идемпотентности

* В ТОЙ ЖЕ транзакции, что и бизнес-эффект. Повтор ключа возвращает

* сохранённый responseJson с replayed: true, не выполняя fn.

* Требование к T: JSON-сериализуемый объект (даты — ISO-строки).

*/

export async function withIdempotency<T>(

characterId: string,

scope: IdempotencyScope,

key: string,

fn: (tx: Prisma.TransactionClient) => Promise<T>,

): Promise<IdempotentResult<T>> {

// Fast-path: ключ уже существует — операция была успешно выполнена ранее

const existing = await prisma.idempotencyKey.findUnique({

where: { characterId_scope_key: { characterId, scope, key } },

})

if (existing) return { result: existing.responseJson as T, replayed: true }

try {

const result = await withTransaction(async tx => {

const value = await fn(tx)

// Ключ пишется ПОСЛЕДНИМ, внутри той же транзакции:

// «эффект без ключа» и «ключ без эффекта» невозможны.

await tx.idempotencyKey.create({

data: { characterId, scope, key, responseJson: value as Prisma.InputJsonValue },

})

return value

})

return { result, replayed: false }

} catch (error) {

// Гонка двух одинаковых запросов: проигравший ловит P2002 по

// ux(character_id, scope, key) и отдаёт ответ победителя.

if (

error instanceof Prisma.PrismaClientKnownRequestError &&

error.code === 'P2002'

) {

const saved = await prisma.idempotencyKey.findUnique({

where: { characterId_scope_key: { characterId, scope, key } },

})

if (saved) return { result: saved.responseJson as T, replayed: true }

}

throw error

}

}

Замечания к реализации, обязательные к соблюдению:

- idempotencyKey.create — строго последняя запись fn-транзакции. Если ключ создать первым, конкурент получит P2002 до того, как победитель закоммитит эффект, и fast-path вернёт ключ без ответа — поэтому порядок фиксирован.

- P2002 из БИЗНЕС-констрейнтов (например, market_listings_live_item_uidx) сюда тоже попадёт; после catch выполняется findUnique — если сохранённого ключа нет, это не гонка идемпотентности, и исходная ошибка перебрасывается наверх (превратится в 409 на уровне errors-обработчика соответствующего модуля).

- responseJson хранит готовое тело ответа (без поля replayed); маршрут добавляет replayed при отдаче. Даты в ответах экономики сериализуются в ISO 8601 до сохранения.

- Fast-path вне транзакции корректен: ключ существует только после успешного коммита эффекта.

#### 24.4.4. Использование в маршруте (образец, стиль repair.routes.ts)

ts

// backend/src/modules/market/market.routes.ts — фрагмент

const BuyParamsSchema = z.object({ listingId: z.string().uuid() })

// POST /api/market/listings/:listingId/buy

fastify.post('/listings/:listingId/buy', { preHandler: authenticate },

async (req: FastifyRequest, reply: FastifyReply) => {

const parsed = BuyParamsSchema.safeParse(req.params)

if (!parsed.success) return reply.code(422).send({ code: 'GEN_001', message: 'Validation error' })

const idemKey = requireIdempotencyKey(req)

const char = await CharactersRepository.findByUserId(req.authUser.userId)

if (!char) throw new AppError(ErrorCode.CHARACTER_NOT_FOUND, 'Character not found', 404)

const { result, replayed } = await withIdempotency(

char.id,

IdempotencyScope.MARKET_LISTINGS_BUY,

idemKey,

tx => MarketService.buyListing(tx, char.id, parsed.data.listingId),

)

audit('market.listing.bought', { characterId: char.id, listingId: parsed.data.listingId, replayed })

return reply.send({ ...result, replayed })

})

Сервис (MarketService.buyListing) принимает tx и НЕ открывает собственную транзакцию — транзакцией владеет withIdempotency. Полные контракты запрос/ответ всех шести операций — раздел 25.

### 24.5. Row-locking: почему Serializable + retry, а не SELECT FOR UPDATE

Решение Этапа 2 — оставаться на оптимистичной модели: Serializable (SSI PostgreSQL) + updateMany-захваты + retry P2034. Обоснование:

- Захват через updateMany/$executeRaw с предикатом сам берёт row-level write lock атомарно с проверкой условия — для сценариев «двое покупают один лот», «две смены разом», «двойной claim» пессимистичная блокировка ничего не добавляет: проигравший всё равно получает count = 0 → 409.

- SSI закрывает остальное: перекрёстные read-write зависимости (например, «прочитал лимит активных лотов — вставил лот» в двух параллельных транзакциях) завершаются ошибкой 40001 у одной из сторон, withTransaction повторяет её до 3 раз — при типичных временах транзакций экономики (< 50 мс) повтор незаметен.

- SELECT ... FOR UPDATE в Prisma доступен только через $queryRaw, размывает типобезопасность и держит блокировки до конца транзакции (до 10 с в худшем случае) — под нагрузкой это очереди на горячих строках вместо быстрых откатов. Отказ дешевле ожидания: клиентский UX экономики строится на «перечитай и повтори».

- Единственная системно горячая строка Этапа 2 — production_objects.balance (все claim смен одного объекта её инкрементируют). При 500 DAU конфликтность пренебрежима (единицы TPS); если ретраи по P2034 превысят 1% операций (метрика — раздел 30), решение пересматривается в пользу аккумулирования баланса через production_logs с периодической агрегацией воркером — задел зафиксирован, на Этапе 2 не реализуется.

- Где пессимистичные блокировки останутся допустимыми: массовые пересчёты в воркерах вне пользовательского пути (не требуется на Этапе 2). Использование $queryRaw ... FOR UPDATE в пользовательских маршрутах запрещено.

Правила, делающие оптимистичную модель дешёвой: транзакции короткие (только БД-операции); захваты — в начале транзакции (fail-fast: неудачный захват откатывает минимум работы); порядок захватов фиксирован (24.3.2); весь недетерминизм (random) — внутри fn, повтор безопасен.

### 24.6. Анти-паттерны (запрещено)

Нарушение любого пункта — блокер на код-ревью (чек-лист PR — раздел 40).

- Деньги вне EconomyService. Любой tx.character.update с полем money, любое создание CurrencyLog вручную вне EconomyService.credit/debit — запрещены. EconomyService гарантирует пару «изменение баланса + CurrencyLog с balanceAfter» и проверку неотрицательности баланса (раздел 18).

ts

// ЗАПРЕЩЕНО

await tx.character.update({ where: { id }, data: { money: char.money - cost } })

// ПРАВИЛЬНО

await EconomyService.debit(tx, { characterId: id, amount: cost, reasonCode: 'UPGRADE_COST', refType: 'upgrade', refId: upgradeLogId })

- Глобальный prisma внутри экономической операции. Все чтения и записи, влияющие на исход, — через tx. Обращение к prisma.* из сервисного метода, получившего tx, читает вне транзакции (stale) и пишет вне атомарности.

- Double-write без условий. update({ where: { id } }) для перехода состояния — запрещён: между чтением и записью состояние могло измениться. Только updateMany с предикатом ожидаемого состояния + проверка count (24.3) либо raw-UPDATE с предикатом (24.3.4). Касается: статусов лота, смен, предметов (ItemInstance.status), стока магазина, стеков.

- Решения на основе чтения вне транзакции. Прочитать баланс/количество до withTransaction и внутри только писать — запрещено; pre-check допустим исключительно как fail-fast с обязательным повторением проверки захватом внутри.

- Вложенный withTransaction. Interactive-транзакции Prisma не вкладываются; вложенный вызов создаст вторую независимую транзакцию (потеря атомарности, риск взаимного ожидания до maxWait). Сервисные методы принимают tx: Prisma.TransactionClient.

- Внешние побочные эффекты внутри транзакции. Redis (кроме чтения конфигурации), HTTP, очереди, setTimeout — вне fn: при retry эффект задвоится, а внешняя задержка удерживает блокировки. Redis-счётчик смен — до транзакции; события фронтенду — после коммита.

- Самодельная обработка P2034/P2002 в бизнес-коде. Retry сериализации — только в withTransaction; перехват P2002 — только в withIdempotency. try/catch вокруг отдельных tx.*-вызовов с «компенсацией» (вернуть деньги руками в catch) — запрещён: атомарность обеспечивается транзакцией, а не компенсациями.

- Мутация ResourceStack мимо хелперов 24.3.4 и upgradeModifiersJson/upgradeLevel мимо сервиса улучшений. Инкременты «в лоб» (data: { amount: { decrement } } без предиката доступности) пробивают резерв и ловятся только CHECK-констрейнтом — это уже инцидент, а не защита.

- Запись идемпотентного ключа вне транзакции эффекта (или первым действием в ней) — ломает гарантию exactly-once (24.4.3, п. 1).

- Данные в миграциях. INSERT/UPDATE игровых данных в migration.sql запрещены (в т.ч. из-за ограничения ALTER TYPE ... ADD VALUE, 23.7.3) — только seed (раздел 27).

## 25. API-контракты Этапа 2 (полный реестр с примерами запрос/ответ)

Раздел фиксирует полный реестр HTTP-контрактов Этапа 2: каждый эндпоинт, его авторизацию, заголовки, zod-схему запроса, примеры запроса и ответа, все коды ошибок и побочные эффекты. Пути канонические — добавлять или переименовывать эндпоинты без изменения этого раздела запрещено. Реализация обязана следовать модульной структуре <module>.routes.ts / <module>.service.ts / <module>.repository.ts / <module>.formulas.ts / <module>.errors.ts (см. раздел 21), транзакционным паттернам раздела 24 и денежной дисциплине EconomyService раздела 18.

Общие соглашения (обязательны для всех эндпоинтов раздела).

- Базовый префикс — /api. Тело запросов и ответов — application/json; charset=utf-8. Даты и время — ISO 8601 UTC (2026-07-27T12:30:00.000Z). Денежные суммы — целые рубли (Int), дробных денег в API не существует.

- Пользовательская авторизация — заголовок Authorization: Bearer <JWT>, preHandler authenticate (backend/src/shared/security/auth-middleware.ts): проверка JWT + живости сессии в Redis. Админская — preHandler authenticateAdmin: JWT обязан содержать role: 'admin' (выдаётся только эндпоинтом 25.1.1, см. раздел 34).

- Формат всех ошибок — существующий AppError (backend/src/shared/errors/app-error.ts): тело { "code": string, "message": string, "details"?: object }, HTTP-статус — из statusCode ошибки. Ошибки валидации zod возвращаются как 422 GEN_001 с details: parsed.error.flatten().fieldErrors — ровно как в backend/src/modules/auth/auth.routes.ts.

- Пагинация — единый конверт: { "items": [...], "total": number, "page": number, "limit": number, "totalPages": number } (поле totalPages — канон Этапа 2; существующий BattleService.getBattleHistory приводится к нему при расширении E0). Параметры page (min 1, default 1) и limit (min 1, default 20, max по эндпоинту) передаются в query и парсятся через z.coerce.number().

- Идемпотентность. Эндпоинты, помеченные «IK: да», требуют заголовок Idempotency-Key. Формат ключа: строка 8–128 символов из [A-Za-z0-9_-], рекомендован UUID v4. Отсутствующий заголовок → 400 ECON_001; невалидный формат → 400 ECON_002. Повтор запроса с тем же ключом в том же scope возвращает сохранённый responseJson с HTTP 200 и флагом "replayed": true — тело повторного запроса НЕ сравнивается, ключ полностью определяет ответ (см. раздел 24). Ключи хранятся в таблице idempotency_keys 24 часа, очистка — воркером idempotency-cleanup (см. раздел 26).

- Rate limiting: глобальный лимитер приложения (3600/мин Этапа 1) действует на все эндпоинты; дополнительно POST /api/admin/auth/login — 5 запросов/мин с IP; транзакционные write-эндпоинты экономики (POST из таблицы ниже, кроме админских) защищены пер-роутными лимитами по таблице раздела 32.5 (10–30/мин). Превышение → 429 GEN_004.

- Базовый набор ошибок действует на каждом аутентифицированном эндпоинте и в таблицах ошибок ниже повторно не перечисляется:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 401 | AUTH_002 | JWT истёк |
| 401 | AUTH_003 | JWT невалиден / подпись не сошлась |
| 401 | AUTH_004 | Сессия отозвана (logout, бан) |
| 401 | AUTH_005 | Заголовок Authorization отсутствует |
| 403 | AUTH_006 | Не-админ обращается к /api/admin/* |
| 404 | CHAR_001 | У пользователя нет персонажа |
| 422 | GEN_001 | Ошибка валидации zod |
| 429 | GEN_004 | Превышен rate limit |
| 500 | GEN_003 | Внутренняя ошибка (логируется, детали клиенту не отдаются) |

- Новые коды ошибок Этапа 2 добавляются в ErrorCode (backend/src/shared/errors/error-codes.ts) с префиксами модулей: WORK_, RES_, PSHOP_, MARKET_, UPG_, ECON_. Канонический реестр (источник истины — модульные реестры: 10.2.3, 13.11, 15.9, 16.14, 17.4; здесь — сводная копия):

| code | Константа | HTTP | Модуль |
| --- | --- | --- | --- |
| WORK_001 | WORK_OBJECT_NOT_FOUND | 404 | work |
| WORK_002 | WORK_OBJECT_NOT_AVAILABLE | 409 | work |
| WORK_003 | WORK_PL_TOO_LOW | 403 | work |
| WORK_004 | WORK_NO_FREE_SLOTS | 409 | work |
| WORK_005 | WORK_SHIFT_ALREADY_ACTIVE | 409 | work |
| WORK_006 | WORK_DAILY_LIMIT_REACHED | 429 | work |
| WORK_007 | WORK_CHARACTER_BUSY | 409 | work |
| WORK_008 | WORK_SHIFT_NOT_FOUND | 404 | work |
| WORK_009 | WORK_SHIFT_NOT_READY | 409 | work |
| WORK_010 | WORK_SHIFT_WRONG_STATUS | 409 | work |
| RES_001 | RESOURCE_TEMPLATE_NOT_FOUND | 404 | resources |
| RES_002 | RESOURCE_INSUFFICIENT | 400 | resources |
| RES_003 | RESOURCE_NOT_TRADABLE | 400 | resources |
| RES_004 | RESOURCE_STACK_NOT_FOUND | 404 | resources |
| RES_005 | RESOURCE_RESERVE_CONFLICT | 409 | resources |
| RES_006 | RESOURCE_AMOUNT_INVALID | 422 | resources |
| PSHOP_001 | PRIVATE_SHOP_NOT_FOUND | 404 | private-shops |
| PSHOP_002 | PRIVATE_SHOP_ITEM_NOT_FOUND | 404 | private-shops |
| PSHOP_003 | PRIVATE_SHOP_CHARACTER_LEVEL_TOO_LOW | 403 | private-shops |
| PSHOP_004 | PRIVATE_SHOP_PRODUCTION_LEVEL_TOO_LOW | 403 | private-shops |
| PSHOP_005 | PRIVATE_SHOP_OUT_OF_STOCK | 409 | private-shops |
| PSHOP_006 | PRIVATE_SHOP_QUANTITY_NOT_ALLOWED | 422 | private-shops |
| MARKET_001 | MARKET_LISTING_NOT_FOUND | 404 | market |
| MARKET_002 | MARKET_LISTING_NOT_ACTIVE | 409 | market |
| MARKET_003 | MARKET_SELF_PURCHASE_FORBIDDEN | 403 | market |
| MARKET_004 | MARKET_PRICE_INVALID | 422 | market |
| MARKET_005 | MARKET_LISTING_LIMIT_REACHED | 409 | market |
| MARKET_006 | MARKET_ITEM_NOT_LISTABLE | 409 | market |
| MARKET_007 | MARKET_INSUFFICIENT_RESOURCES | 409 | market |
| MARKET_008 | MARKET_RESOURCE_NOT_TRADABLE | 409 | market |
| MARKET_009 | MARKET_LISTING_EXPIRED | 409 | market |
| MARKET_011 | MARKET_LISTING_LOCKED | 409 | market |
| MARKET_012 | MARKET_CHARACTER_IN_BATTLE | 409 | market |
| UPG_001 | UPGRADE_ITEM_NOT_OWNED | 403 | upgrades |
| UPG_002 | UPGRADE_NOT_ALLOWED | 400 | upgrades |
| UPG_003 | UPGRADE_MAX_LEVEL_REACHED | 400 | upgrades |
| UPG_004 | UPGRADE_ITEM_BROKEN | 400 | upgrades |
| UPG_005 | UPGRADE_ITEM_ON_MARKET | 409 | upgrades |
| UPG_007 | UPGRADE_INSUFFICIENT_RESOURCES | 400 | upgrades |
| UPG_008 | UPGRADE_TYPE_INCOMPATIBLE | 400 | upgrades |
| UPG_009 | UPGRADE_CHARACTER_BUSY | 409 | upgrades |
| ECON_001 | IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED | 400 | economy |
| ECON_002 | IDEMPOTENCY_KEY_INVALID | 400 | economy |
| ECON_003 | ECON_INVALID_AMOUNT | 422 | economy |

Ошибки заголовка Idempotency-Key во ВСЕХ модулях — глобальные ECON_001 (нет заголовка) / ECON_002 (невалидный формат), оба HTTP 400; модульные дубли (PSHOP_007, MARKET_010 и аналоги) упразднены. Нехватка денег во всех модулях — существующий SHOP_001 INSUFFICIENT_FUNDS (400) из EconomyService.debit; чужой предмет — существующий ITEM_NOT_OWNED (403).

Сводная таблица всех эндпоинтов Этапа 2.

| № | Метод | Путь | Доступ | IK | Подэтап | Подраздел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST | /api/admin/auth/login | публичный (rate limit) | нет | E0 | 25.1.1 |
| 2 | GET | /api/work/objects | user | нет | E2 | 25.2.1 |
| 3 | POST | /api/work/shifts/start | user | нет | E2 | 25.2.2 |
| 4 | GET | /api/work/shifts/current | user | нет | E2 | 25.2.3 |
| 5 | POST | /api/work/shifts/:shiftId/claim | user | да | E2 | 25.2.4 |
| 6 | POST | /api/work/shifts/:shiftId/cancel | user | нет | E2 | 25.2.5 |
| 7 | GET | /api/resources/me | user | нет | E1 | 25.3.1 |
| 8 | GET | /api/resources/templates | user | нет | E1 | 25.3.2 |
| 9 | POST | /api/resources/sell | user | да | E1 | 25.3.3 |
| 10 | GET | /api/production/objects | user | нет | E2 | 25.4.1 |
| 11 | GET | /api/production/objects/:id | user | нет | E2 | 25.4.2 |
| 12 | GET | /api/private-shops | user | нет | E3 | 25.5.1 |
| 13 | GET | /api/private-shops/:shopCode/items | user | нет | E3 | 25.5.2 |
| 14 | POST | /api/private-shops/:shopCode/buy | user | да | E3 | 25.5.3 |
| 15 | GET | /api/market/listings | user | нет | E4 | 25.6.1 |
| 16 | GET | /api/market/my-listings | user | нет | E4 | 25.6.2 |
| 17 | POST | /api/market/listings | user | да | E4 | 25.6.3 |
| 18 | POST | /api/market/listings/:listingId/buy | user | да | E4 | 25.6.4 |
| 19 | POST | /api/market/listings/:listingId/cancel | user | нет | E4 | 25.6.5 |
| 20 | GET | /api/upgrades/items | user | нет | E5 | 25.7.1 |
| 21 | POST | /api/upgrades/preview | user | нет | E5 | 25.7.2 |
| 22 | POST | /api/upgrades/commit | user | да | E5 | 25.7.3 |
| 23 | GET | /api/battles/me/history | user | нет | E0 | 25.8.1 |
| 24 | GET | /api/characters/me | user | нет | E1 (activeShift — E2) | 25.8.2 |
| 25 | GET | /api/admin/economy/overview | admin | нет | E1 (расширяется до E5) | 25.9.1 |
| 26 | GET | /api/admin/market/listings | admin | нет | E4 | 25.9.2 |
| 27 | POST | /api/admin/market/listings/:id/lock | admin | нет | E4 | 25.9.3 |
| 28 | POST | /api/admin/market/listings/:id/unlock | admin | нет | E4 | 25.9.4 |
| 29 | GET | /api/admin/work/shifts | admin | нет | E2 | 25.9.5 |
| 30 | GET | /api/admin/logs/resources | admin | нет | E1 | 25.9.6 |
| 31 | POST | /api/admin/private-shops/items/:id/deactivate | admin | нет | E3 | 25.9.7 |

### 25.1. Admin Auth API (подэтап E0)

#### 25.1.1. POST /api/admin/auth/login

Назначение. Отдельный вход администратора. Чинит техдолг №1 (см. раздел 8): существующий authenticateAdmin требует role === 'admin' в JWT, но пользовательский логин роль не выдаёт — админка мертва. Логин идёт по таблице AdminUser (bcrypt-хэш пароля), сессия кладётся в Redis по образцу пользовательской (ключ admin_session:{jti}, TTL = времени жизни токена).

Авторизация. Публичный эндпоинт. Rate limit 5 запросов/мин с IP.

Заголовки. Content-Type: application/json. Ответный токен передаётся далее в Authorization: Bearer.

Схема запроса (backend/src/modules/admin-auth/admin-auth.schemas.ts):

ts

import { z } from 'zod'

export const AdminLoginSchema = z.object({

login: z.string().min(3).max(50),

password: z.string().min(8).max(100),

})

export type AdminLoginInput = z.infer<typeof AdminLoginSchema>

Пример запроса:

json

{

"login": "root_operator",

"password": "S3cure-Adm1n-Pass"

}

Пример успешного ответа (HTTP 200). JWT payload: { "sub": "<adminId>", "adminId": "<adminId>", "role": "admin", "jti": "<uuid>" } — sub дублирует adminId для совместимости с существующим authenticateAdmin, который читает payload.sub:

json

{

"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI0ZDku...",

"adminId": "4d9e1f22-8c3a-4b7d-9e5f-1a2b3c4d5e6f",

"login": "root_operator",

"role": "admin",

"expiresIn": "12h"

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 401 | AUTH_001 | Логин не найден или bcrypt-проверка пароля не прошла (сообщение единое, без утечки причины) |
| 422 | GEN_001 | Тело не прошло AdminLoginSchema |
| 429 | GEN_004 | Более 5 попыток/мин с IP |

Побочные эффекты. Успех: создаётся Redis-ключ admin_session:{jti}; audit('admin.login', { adminId, ip }) в аудит-лог (backend/src/shared/logger/audit-logger.ts). Неудача: audit('admin.login_failed', { login, ip }). Каждое последующее действие администратора через этот токен логируется как admin.action (см. раздел 33 и 34).

### 25.2. Work API (подэтап E2)

Модуль backend/src/modules/work. Формулы зарплаты и опыта — раздел 10, константы — BalanceConfig.economy (backend/src/config/balance.config.ts). Схемы — work.schemas.ts:

ts

import { z } from 'zod'

export const StartShiftSchema = z.object({

productionObjectId: z.string().uuid(),

})

export const ShiftIdParamsSchema = z.object({

shiftId: z.string().uuid(),

})

export type StartShiftInput = z.infer<typeof StartShiftSchema>

#### 25.2.1. GET /api/work/objects

Назначение. Список объектов, на которых персонаж может работать: только ProductionObject со status = ACTIVE и isActive = true. Объекты в статусах PAUSED/DAMAGED/DISABLED/HIDDEN сюда не попадают (их видно в 25.4.1, кроме HIDDEN). Для каждого объекта считается доступность для конкретного персонажа.

Авторизация. authenticate. Запрос. Без параметров.

bash

curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" https://game.grouvi.online/api/work/objects

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"objects": [

{

"id": "2f8a1c30-9d4e-4f6b-8a2c-5e7d9b1f3a45",

"code": "obj_scrapyard",

"name": "Пункт металлолома",

"type": "SCRAPYARD",

"level": 1,

"requiredProductionLevel": 0,

"shiftDurationMinutes": 30,

"baseSalary": 80,

"baseProductionExp": 10,

"economicExpReward": 0,

"producesResource": { "code": "res_scrap_metal", "name": "Металлолом", "amountMin": 2, "amountMax": 4 },

"workerSlots": 10,

"occupiedSlots": 3,

"available": true,

"blockedReason": null

},

{

"id": "6c1d9e42-3b5f-4a7c-9d1e-8f2a4b6c0d13",

"code": "obj_parts_factory",

"name": "Фабрика деталей",

"type": "FACTORY",

"level": 1,

"requiredProductionLevel": 3,

"shiftDurationMinutes": 90,

"baseSalary": 300,

"baseProductionExp": 28,

"economicExpReward": 0,

"producesResource": { "code": "comp_weapon_part", "name": "Оружейная деталь", "amountMin": 1, "amountMax": 1 },

"workerSlots": 10,

"occupiedSlots": 10,

"available": false,

"blockedReason": "NO_FREE_SLOTS"

}

],

"daily": { "shiftsUsedToday": 2, "shiftsLimit": 8 }

}

occupiedSlots — количество WorkShift в статусе ACTIVE по объекту. blockedReason — одно из PRODUCTION_LEVEL_TOO_LOW | NO_FREE_SLOTS | DAILY_LIMIT_REACHED | ALREADY_WORKING | null. daily.shiftsUsedToday — значение Redis-счётчика work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}.

Ошибки: только базовый набор. Побочные эффекты: нет (read-only).

#### 25.2.2. POST /api/work/shifts/start

Назначение. Старт рабочей смены. Создаёт WorkShift со status = ACTIVE, endsAt = startedAt + shiftDurationMinutes, переводит Character.status → WORKING.

Авторизация. authenticate. Все проверки и запись — внутри одной withTransaction (Serializable, retry по P2034 — backend/src/shared/db/transaction.ts); INCR дневного Redis-счётчика выполняется ДО транзакции, при откате транзакции — компенсирующий DECR (см. раздел 24).

Порядок проверок (каждая — со своей ошибкой): объект существует и не HIDDEN → объект ACTIVE и isActive → productionLevel ≥ requiredProductionLevel → Character.status не IN_BATTLE и не WORKING → нет своей смены в статусе ACTIVE или READY_TO_CLAIM → дневной лимит < 8 → свободный слот (occupiedSlots < workerSlots, атомарно через условный updateMany-подсчёт, см. раздел 24).

Пример запроса:

json

{ "productionObjectId": "2f8a1c30-9d4e-4f6b-8a2c-5e7d9b1f3a45" }

Пример успешного ответа (HTTP 201):

json

{

"shift": {

"id": "b7e3f5a1-2c4d-4e6f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",

"productionObjectId": "2f8a1c30-9d4e-4f6b-8a2c-5e7d9b1f3a45",

"productionObjectCode": "obj_scrapyard",

"productionObjectName": "Пункт металлолома",

"status": "ACTIVE",

"startedAt": "2026-07-27T12:00:00.000Z",

"endsAt": "2026-07-27T12:30:00.000Z",

"baseSalary": 80

},

"characterStatus": "WORKING",

"daily": { "shiftsUsedToday": 3, "shiftsLimit": 8 }

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | WORK_001 | productionObjectId не существует или объект HIDDEN |
| 409 | WORK_002 | Объект не ACTIVE / isActive = false |
| 403 | WORK_003 | productionLevel < requiredProductionLevel (details: { have, need }) |
| 409 | WORK_004 | Все workerSlots заняты ACTIVE-сменами |
| 409 | WORK_007 | Character.status не ACTIVE (IN_BATTLE, WORKING, TRAVELLING, RECOVERING; details: { status }) |
| 409 | WORK_005 | Уже есть смена ACTIVE или READY_TO_CLAIM (details: { shiftId }) |
| 429 | WORK_006 | Дневной лимит 8 смен исчерпан (details: { limit: 8 }) |
| 422 | GEN_001 | Тело не прошло StartShiftSchema |

Побочные эффекты. Создан WorkShift ACTIVE; Character.status → WORKING; INCR Redis work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD} c TTL 25 ч (по образцу AntiFarmRedis; выполняется ДО транзакции, при откате — компенсирующий DECR); ProductionLog eventType = 'SHIFT_STARTED' (productionObjectId, characterId); audit('work.shift.started', { characterId, objectCode }). Деньги не двигаются.

#### 25.2.3. GET /api/work/shifts/current

Назначение. Текущая смена персонажа: ACTIVE (идёт) или READY_TO_CLAIM (завершена воркером work-shift-finalize, награда не забрана). Если ни той ни другой нет — { "shift": null }.

Авторизация. authenticate. Запрос. Без параметров.

Пример успешного ответа (HTTP 200, смена идёт):

json

{

"shift": {

"id": "b7e3f5a1-2c4d-4e6f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",

"productionObjectCode": "obj_scrapyard",

"productionObjectName": "Пункт металлолома",

"status": "ACTIVE",

"startedAt": "2026-07-27T12:00:00.000Z",

"endsAt": "2026-07-27T12:30:00.000Z",

"secondsLeft": 1140,

"baseSalary": 80

},

"daily": { "shiftsUsedToday": 3, "shiftsLimit": 8 }

}

secondsLeft считается на сервере: max(0, ceil((endsAt - now) / 1000)); для READY_TO_CLAIM всегда 0. Блок daily — как в 25.2.1: shiftsUsedToday из Redis-счётчика work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, shiftsLimit = 8. Ошибки: только базовый набор. Побочные эффекты: нет.

#### 25.2.4. POST /api/work/shifts/:shiftId/claim

Назначение. Забрать результат смены: зарплата, производственный опыт, ресурс, экономический опыт (для объектов type = MARKET). Основной путь: воркер уже перевёл смену в READY_TO_CLAIM. Резервный путь: если воркер ещё не сработал, а now ≥ endsAt — claim финализирует смену на лету (атомарный updateMany со статусом-условием status IN (ACTIVE, READY_TO_CLAIM); см. раздел 24).

Авторизация. authenticate. Заголовки. Idempotency-Key обязателен, scope work.shift.claim.

Расчёт наград (формулы — раздел 10, канон SPINE §5): finalSalary = round(baseSalary × objectLevelCoeff × workerEfficiency × random(0.9, 1.1)) с clamp [1, baseSalary × 3]; productionExpReward = round(baseProductionExp × objectLevelCoeff); ресурс amount = randomInt(outputAmountMin, outputAmountMax).

Пример запроса:

bash

curl -X POST "https://game.grouvi.online/api/work/shifts/b7e3f5a1-2c4d-4e6f-8a9b-0c1d2e3f4a5b/claim" \

-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \

-H "Idempotency-Key: 0d1f4b9e-7a52-4c3d-b8e6-91f0a2c5d7e3" \

-H "Content-Type: application/json" -d '{}'

Пример успешного ответа (HTTP 200; персонаж PL 2 → workerEfficiency 1.06, объект level 1 → objectLevelCoeff 1.0, roll 1.037 → finalSalary = round(80 × 1.0 × 1.06 × 1.037) = 88):

json

{

"shift": { "id": "b7e3f5a1-2c4d-4e6f-8a9b-0c1d2e3f4a5b", "status": "CLAIMED", "claimedAt": "2026-07-27T12:31:04.512Z" },

"reward": {

"finalSalary": 88,

"productionExpReward": 10,

"resourceReward": { "code": "res_scrap_metal", "amount": 3 },

"economicExpReward": 0

},

"character": {

"money": 1338,

"productionLevel": 2,

"productionExp": 262

},

"levelUp": null,

"replayed": false

}

Форма ответа — каноническая (см. 10.5.4): reward.resourceReward = { code, amount } | null. При повышении PL поле levelUp = { "from": 2, "to": 3 }. При replay — тот же JSON, "replayed": true.

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | WORK_008 | Смены нет или она принадлежит другому персонажу (чужие id не раскрываются — всегда 404, не 403) |
| 409 | WORK_009 | now < endsAt — смена ещё идёт (details: { endsAt, remainingSeconds }) |
| 409 | WORK_010 | Смена уже CLAIMED / CANCELLED / FAILED (details: { status, failureReason? }) |
| 400 | ECON_001 | Заголовок Idempotency-Key отсутствует |
| 400 | ECON_002 | Невалидный формат ключа (длина не 8–128 символов) |

Побочные эффекты. Весь эффект — внутри withIdempotency(characterId, 'work.shift.claim', key, fn) (хелпер сам открывает withTransaction, см. раздел 24.4.3): WorkShift → CLAIMED (запись finalSalary, productionExpReward, resourceRewardCode, resourceRewardAmount, claimedAt); EconomyService.credit(tx, { characterId, amount: finalSalary, reasonCode: 'WORK_SALARY', ... }) → CurrencyLog c balanceAfter; upsert ResourceStack + ResourceLog reasonCode = WORK_REWARD (amountDelta +3); прирост productionExp и пересчёт PL; для type = MARKET — EconomyService.grantEconomicExp(tx, characterId, economicExpReward); Character.status → ACTIVE (если был WORKING); ProductionLog eventType = 'SHIFT_CLAIMED' c moneyAmount и amount; ключ идемпотентности с готовым responseJson создаётся хелпером ПОСЛЕДНИМ шагом той же транзакции; audit('work.shift.claimed', { characterId, shiftId, finalSalary }).

#### 25.2.5. POST /api/work/shifts/:shiftId/cancel

Назначение. Досрочная отмена смены. Наград нет; попытка дня НЕ возвращается (Redis-счётчик не декрементится) — защита от фарма перебором объектов.

Авторизация. authenticate. Тело пустое ({}), Idempotency-Key не требуется — операция естественно идемпотентна через атомарный переход статуса.

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"shift": { "id": "b7e3f5a1-2c4d-4e6f-8a9b-0c1d2e3f4a5b", "status": "CANCELLED" },

"characterStatus": "ACTIVE",

"daily": { "shiftsUsedToday": 3, "shiftsLimit": 8 }

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | WORK_008 | Смены нет или она принадлежит другому персонажу (всегда 404, не 403) |
| 409 | WORK_010 | Статус не ACTIVE (уже READY_TO_CLAIM/CLAIMED/CANCELLED/FAILED) — отменять можно только идущую смену |

Побочные эффекты. updateMany({ where: { id, characterId, status: 'ACTIVE' } , data: { status: 'CANCELLED' } }), при count !== 1 → WORK_010; Character.status → ACTIVE; ProductionLog eventType = 'SHIFT_CANCELLED'; audit('work.shift.cancelled', ...). Денежных и ресурсных движений нет.

### 25.3. Resources API (подэтап E1)

Модуль backend/src/modules/resources. Схемы — resources.schemas.ts:

ts

import { z } from 'zod'

export const SellResourceSchema = z.object({

resourceCode: z.string().min(1).max(64),

amount: z.number().int().positive().max(1_000_000),

})

export type SellResourceInput = z.infer<typeof SellResourceSchema>

#### 25.3.1. GET /api/resources/me

Назначение. Все ресурсные стеки персонажа с доступным остатком и суммарным весом. Вес показывается в UI, но перегруз на Этапе 2 не энфорсится (задел, см. раздел 13).

Авторизация. authenticate. Запрос. Без параметров.

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"stacks": [

{

"resourceTemplateId": "a3b5c7d9-1e2f-4a6b-8c0d-2e4f6a8b0c1d",

"code": "res_scrap_metal",

"name": "Металлолом",

"category": "PRIMARY",

"tier": 1,

"basePrice": 8,

"weight": 0.5,

"amount": 27,

"reservedAmount": 10,

"availableAmount": 17,

"govSellPricePerUnit": 2

},

{

"resourceTemplateId": "f1e2d3c4-5b6a-4978-8c1d-0e9f8a7b6c5d",

"code": "comp_weapon_part",

"name": "Оружейная деталь",

"category": "SECONDARY",

"tier": 2,

"basePrice": 60,

"weight": 0.5,

"amount": 4,

"reservedAmount": 0,

"availableAmount": 4,

"govSellPricePerUnit": 15

}

],

"totalWeight": 15.5

}

availableAmount = amount − reservedAmount (инвариант ≥ 0, см. раздел 24); govSellPricePerUnit = floor(basePrice × 0.25) — справочно для UI. totalWeight = Σ amount × weight. Ошибки: базовый набор. Побочные эффекты: нет.

#### 25.3.2. GET /api/resources/templates

Назначение. Публичный справочник всех активных ResourceTemplate (для витрин, рынка, рецептов улучшений). Ответ кэшируется в Redis на 300 с по образцу government-shop.routes.ts (ключ cache:resources:templates, заголовок X-Cache: HIT|MISS).

Авторизация. authenticate. Запрос. Без параметров.

Пример успешного ответа (HTTP 200, фрагмент):

json

{

"templates": [

{ "id": "a3b5c7d9-1e2f-4a6b-8c0d-2e4f6a8b0c1d", "code": "res_scrap_metal", "name": "Металлолом", "category": "PRIMARY", "tier": 1, "basePrice": 8, "weight": 0.5, "isTradable": true, "isRepairMaterial": false, "isUpgradeMaterial": false },

{ "id": "0b9a8c7d-6e5f-4d3c-2b1a-9f8e7d6c5b4a", "code": "comp_repair_kit", "name": "Ремкомплект", "category": "REPAIR_PART", "tier": 2, "basePrice": 45, "weight": 0.5, "isTradable": true, "isRepairMaterial": true, "isUpgradeMaterial": false }

]

}

Ошибки: базовый набор. Побочные эффекты: запись кэша в Redis при MISS.

#### 25.3.3. POST /api/resources/sell

Назначение. Продажа ресурсов государству (безлимитный сток денег, см. раздел 29). Формулы (канон SPINE §5): moneyReturn = floor(amount × basePrice × 0.25); ecoExp = round(amount × basePrice × 0.01).

Авторизация. authenticate. Заголовки. Idempotency-Key обязателен, scope resources.sell.

Пример запроса (продажа 10 единиц металлолома):

json

{

"resourceCode": "res_scrap_metal",

"amount": 10

}

Пример успешного ответа (HTTP 200; 10 × 8 × 0.25 = 20₽; ecoExp = round(10 × 8 × 0.01) = 1):

json

{

"sold": { "code": "res_scrap_metal", "name": "Металлолом", "amount": 10 },

"moneyReturn": 20,

"economicExpGained": 1,

"character": { "money": 1358, "economicLevel": 1, "economicExp": 1411 },

"stack": { "code": "res_scrap_metal", "amount": 17, "reservedAmount": 10, "availableAmount": 7 },

"replayed": false

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | RES_001 | resourceCode не существует или шаблон isActive = false |
| 400 | RES_002 | availableAmount < amount (details: { resourceCode, have, need }) |
| 400 | ECON_001 | Заголовок Idempotency-Key отсутствует |
| 400 | ECON_002 | Невалидный формат ключа |
| 422 | GEN_001 | Тело не прошло SellResourceSchema |

Флаг isTradable НЕ проверяется (зафиксированное решение, см. 13.9): гос. скупка принимает любой активный ресурс, isTradable относится только к рынку игроков.

Побочные эффекты. Весь эффект — внутри withIdempotency(characterId, 'resources.sell', key, fn) (раздел 24.4.3): генерируется единый operationId = randomUUID() — один и тот же refId в CurrencyLog и ResourceLog; списание стека условным updateMany по паттерну amount − reservedAmount ≥ X (раздел 24), при count !== 1 → RES_002; ResourceLog reasonCode = GOV_SELL, amountDelta = -10, refType = 'gov_sell', refId = operationId; EconomyService.credit(tx, { characterId, amount: moneyReturn, reasonCode: 'RESOURCE_SELL', refType: 'gov_sell', refId: operationId }) → CurrencyLog +20, balanceAfter; экономический опыт — EconomyService.grantEconomicExp(tx, characterId, ecoExpGained) (+пересчёт EL); ключ идемпотентности создаётся хелпером последним шагом транзакции; audit('resource.gov_sell', { characterId, operationId, resourceCode, amount, moneyReturn }).

### 25.4. Production API (подэтап E2)

Модуль backend/src/modules/production. Read-only контур производственных объектов; управление объектами на Этапе 2 — только через seed и админ-контур (ownerType = SYSTEM, см. раздел 12).

#### 25.4.1. GET /api/production/objects

Назначение. Публичный реестр производственных объектов города: все статусы, кроме HIDDEN. В отличие от 25.2.1 показывает и объекты PAUSED/DAMAGED/DISABLED (игрок видит «завод стоит»). Поле balance объекта наружу НЕ отдаётся (только админ-контур, 25.9.1).

Авторизация. authenticate. Запрос. Без параметров.

Пример успешного ответа (HTTP 200, фрагмент):

json

{

"objects": [

{

"id": "2f8a1c30-9d4e-4f6b-8a2c-5e7d9b1f3a45",

"code": "obj_scrapyard",

"name": "Пункт металлолома",

"type": "SCRAPYARD",

"status": "ACTIVE",

"ownerType": "SYSTEM",

"level": 1,

"workerSlots": 10,

"occupiedSlots": 3,

"durability": { "current": 100, "max": 100 },

"producesResource": { "code": "res_scrap_metal", "name": "Металлолом" }

},

{

"id": "8e2b4d60-1f3a-4c5e-9b7d-0a2c4e6f8b19",

"code": "obj_small_factory",

"name": "Малый завод",

"type": "FACTORY",

"status": "PAUSED",

"ownerType": "SYSTEM",

"level": 1,

"workerSlots": 10,

"occupiedSlots": 0,

"durability": { "current": 100, "max": 100 },

"producesResource": { "code": "comp_metal_plate", "name": "Металлическая пластина" }

}

]

}

Ошибки: базовый набор. Побочные эффекты: нет.

#### 25.4.2. GET /api/production/objects/:id

Назначение. Карточка объекта: параметры смены, требования, агрегированная статистика за 24 часа (из ProductionLog).

Авторизация. authenticate. Params: id: z.string().uuid().

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"object": {

"id": "2f8a1c30-9d4e-4f6b-8a2c-5e7d9b1f3a45",

"code": "obj_scrapyard",

"name": "Пункт металлолома",

"type": "SCRAPYARD",

"status": "ACTIVE",

"ownerType": "SYSTEM",

"level": 1,

"requiredProductionLevel": 0,

"shiftDurationMinutes": 30,

"baseSalary": 80,

"baseProductionExp": 10,

"economicExpReward": 0,

"workerSlots": 10,

"occupiedSlots": 3,

"durability": { "current": 100, "max": 100 },

"producesResource": { "code": "res_scrap_metal", "name": "Металлолом", "amountMin": 2, "amountMax": 4 }

},

"stats24h": { "shiftsClaimed": 41, "salariesPaid": 3620, "resourcesProduced": 118 }

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | WORK_001 | Объект не существует или HIDDEN |
| 422 | GEN_001 | id — не UUID |

Побочные эффекты: нет.

### 25.5. Private Shops API (подэтап E3)

Модуль backend/src/modules/private-shops. Витрины NPC-коммерсантов: tier-2 предметы и детали за деньги (см. раздел 15, seed — раздел 27). Позиция витрины может ссылаться либо на ItemTemplate (kind = ITEM), либо на ResourceTemplate (kind = RESOURCE — продажа деталей по basePrice × 1.5); полная схема связей — раздел 23. Схемы — private-shops.schemas.ts:

ts

import { z } from 'zod'

export const ShopCodeParamsSchema = z.object({

shopCode: z.string().min(3).max(40).regex(/^[a-z0-9_]+$/),

})

export const PrivateShopBuySchema = z.object({

privateShopItemId: z.string().uuid(),

quantity: z.number().int().min(1).max(10).default(1),

})

export type PrivateShopBuyInput = z.infer<typeof PrivateShopBuySchema>

#### 25.5.1. GET /api/private-shops

Назначение. Список активных частных магазинов.

Авторизация. authenticate. Запрос. Без параметров.

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"shops": [

{ "shopCode": "kommersant", "name": "Коммерсант у рынка", "description": "Броня, расходники и детали у рыночных рядов", "itemsCount": 8 },

{ "shopCode": "armory_garage", "name": "Гаражный оружейник", "description": "Оружие и ремкомплекты из гаража за рынком", "itemsCount": 5 }

]

}

Ошибки: базовый набор. Побочные эффекты: нет.

#### 25.5.2. GET /api/private-shops/:shopCode/items

Назначение. Витрина магазина: только isActive = true позиции с требованиями и остатками. Кэш Redis 60 с (cache:pshop:{shopCode}:items), инвалидируется при покупке из LIMITED-стока и админ-деактивации (25.9.7).

Авторизация. authenticate.

Пример успешного ответа (HTTP 200, фрагмент витрины kommersant):

json

{

"shop": { "shopCode": "kommersant", "name": "Коммерсант у рынка" },

"items": [

{

"id": "5a7c9e1b-3d5f-4a6c-8e0b-2d4f6a8c0e2b",

"kind": "ITEM",

"itemTemplate": {

"id": "c4d6e8f0-1a2b-4c3d-9e5f-6a7b8c9d0e1f",

"code": "armor_leather_jacket_private",

"name": "Кожаная куртка с пластинами",

"itemTier": 2,

"armor": 16

},

"price": 900,

"stockMode": "INFINITE",

"stockAmount": null,

"minCharacterLevel": 0,

"minProductionLevel": 0,

"canBuy": true,

"blockedReason": null

},

{

"id": "9c1e3a5b-7d9f-4b2c-8a4e-6f0b2d4a6c8e",

"kind": "RESOURCE",

"resourceTemplate": { "code": "comp_repair_kit", "name": "Ремкомплект", "tier": 2 },

"price": 68,

"stockMode": "LIMITED",

"stockAmount": 14,

"minCharacterLevel": 0,

"minProductionLevel": 0,

"canBuy": true,

"blockedReason": null

}

]

}

Цена ресурсной позиции 68₽ = round(45 × 1.5) — канон раздела 15/28. blockedReason: CHARACTER_LEVEL | PRODUCTION_LEVEL | OUT_OF_STOCK | null.

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | PSHOP_001 | shopCode не существует или магазин отключён |
| 422 | GEN_001 | shopCode не прошёл ShopCodeParamsSchema |

Побочные эффекты: запись Redis-кэша при MISS.

#### 25.5.3. POST /api/private-shops/:shopCode/buy

Назначение. Покупка позиции витрины. Для kind = ITEM создаётся новый ItemInstance (quality COMMON, полная прочность) — допускается только quantity = 1. Для kind = RESOURCE начисляется стек, quantity 1–10 (maxQuantityPerPurchase = 10).

Авторизация. authenticate. Заголовки. Idempotency-Key обязателен, scope private-shops.buy.

Пример запроса (покупка ремкомплектов):

json

{

"privateShopItemId": "9c1e3a5b-7d9f-4b2c-8a4e-6f0b2d4a6c8e",

"quantity": 3

}

Пример успешного ответа (HTTP 201; 3 × 68 = 204₽):

json

{

"purchase": {

"kind": "RESOURCE",

"resource": { "code": "comp_repair_kit", "name": "Ремкомплект", "amount": 3 },

"grantedItem": null,

"totalPrice": 204

},

"character": { "money": 1154 },

"stock": { "stockMode": "LIMITED", "stockAmount": 11 },

"replayed": false

}

Пример успешного ответа для kind = ITEM (фрагмент): "grantedItem": { "id": "d2f4a6b8-0c1e-4d3f-9a5b-7c9e1f3a5b7d", "templateCode": "weapon_tt_private", "name": "Пистолет ТТ", "quality": "COMMON", "durabilityCurrent": 100, "durabilityMax": 100, "itemTier": 2 }.

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | PSHOP_001 | Магазин не найден |
| 404 | PSHOP_002 | Позиция не найдена, isActive = false или принадлежит другому shopCode |
| 403 | PSHOP_003 | battleLevel < minCharacterLevel |
| 403 | PSHOP_004 | productionLevel < minProductionLevel |
| 409 | PSHOP_005 | LIMITED-сток: stockAmount < quantity (details: { stockAmount, requested }) |
| 422 | PSHOP_006 | Недопустимое quantity (предмет ≠ 1; ресурс вне 1..10) |
| 400 | SHOP_001 | Недостаточно денег (details: { have, need }) |
| 400 | ECON_001 / ECON_002 | Протокол идемпотентности (см. соглашения) |

Побочные эффекты. Весь эффект — внутри withIdempotency(characterId, 'private-shops.buy', key, fn) (раздел 24.4.3): для LIMITED — атомарное списание стока updateMany({ where: { id, isActive: true, stockAmount: { gte: quantity } }, data: { stockAmount: { decrement: quantity } } }), count !== 1 → PSHOP_005; EconomyService.debit(tx, { characterId, amount: totalPrice, reasonCode: 'PRIVATE_SHOP_BUY', refType: 'private_shop', refId: privateShopItemId }) → CurrencyLog -204, balanceAfter; kind = ITEM → itemInstance.create + ItemLog actionCode = 'CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP'; kind = RESOURCE → upsert ResourceStack + ResourceLog с reasonCode = PRIVATE_SHOP_BOUGHT, refType = 'private_shop', refId = privateShopItemId (канонический enum-код покупки деталей в частном магазине, см. разделы 23.2 и 33.5); ключ идемпотентности создаётся хелпером последним шагом транзакции; инвалидация кэша витрины; audit('private_shop.buy', { characterId, shopCode, privateShopItemId, quantity, totalPrice }).

### 25.6. Market API (подэтап E4)

Модуль backend/src/modules/market. Комиссии (канон SPINE §5): listingFee = max(5, round(price × 0.02)) — списывается при выставлении и не возвращается никогда; saleTax = round(price × 0.05) — удерживается из выручки при продаже. Лимиты: цена 1–1 000 000₽, максимум 10 активных лотов на персонажа, срок жизни лота 72 ч → EXPIRED (воркер market-expire, раздел 26). Схемы — market.schemas.ts:

ts

import { z } from 'zod'

export const MarketListQuerySchema = z.object({

type: z.enum(['ITEM', 'RESOURCE']).optional(),

search: z.string().min(2).max(50).optional(),

minPrice: z.coerce.number().int().min(1).optional(),

maxPrice: z.coerce.number().int().min(1).max(1_000_000).optional(),

sort: z.enum(['price_asc', 'price_desc', 'created_desc']).default('created_desc'),

page: z.coerce.number().int().min(1).default(1),

limit: z.coerce.number().int().min(1).max(50).default(20),

})

export const CreateListingSchema = z.discriminatedUnion('listingType', [

z.object({

listingType: z.literal('ITEM'),

itemInstanceId: z.string().uuid(),

price: z.number().int().min(1).max(1_000_000),

}),

z.object({

listingType: z.literal('RESOURCE'),

resourceTemplateId: z.string().uuid(),

amount: z.number().int().min(1).max(10_000),

price: z.number().int().min(1).max(1_000_000),

}),

])

export type CreateListingInput = z.infer<typeof CreateListingSchema>

#### 25.6.1. GET /api/market/listings

Назначение. Публичная лента активных лотов с фильтрами и сортировкой. Показываются только status = ACTIVE; LOCKED-лоты из выдачи исключаются. В каждом лоте отображается продавец — nickname и ссылка на публичный профиль /u/:nickname (фидбэк заказчика «A», см. раздел 16). search ищет по подстроке имени предмета/ресурса (case-insensitive).

Авторизация. authenticate.

Пример запроса:

bash

curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \

"https://game.grouvi.online/api/market/listings?type=ITEM&search=%D0%A2%D0%A2&sort=price_asc&page=1&limit=20"

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"items": [

{

"id": "e5a7c9b1-3f5d-4e6a-8c0b-2f4d6a8c0b2d",

"listingType": "ITEM",

"item": {

"itemInstanceId": "d2f4a6b8-0c1e-4d3f-9a5b-7c9e1f3a5b7d",

"templateCode": "weapon_tt_private",

"name": "Пистолет ТТ",

"itemTier": 2,

"quality": "COMMON",

"durabilityCurrent": 87,

"durabilityMax": 100,

"upgrades": { "DAMAGE": 1 }

},

"resource": null,

"price": 3500,

"seller": { "nickname": "Седой", "profileUrl": "/u/Седой" },

"createdAt": "2026-07-27T10:12:44.000Z",

"expiresAt": "2026-07-30T10:12:44.000Z"

}

],

"total": 1,

"page": 1,

"limit": 20,

"totalPages": 1

}

Ошибки: 422 GEN_001 при невалидном query (например limit > 50 или search короче 2 символов), плюс базовый набор. Побочные эффекты: нет.

#### 25.6.2. GET /api/market/my-listings

Назначение. Все лоты текущего персонажа во всех статусах (ACTIVE, SOLD, CANCELLED, EXPIRED, LOCKED) для вкладки «Мои лоты». Query: page, limit (max 50). Сортировка фиксированная — createdAt desc.

Авторизация. authenticate.

Пример успешного ответа (HTTP 200, фрагмент):

json

{

"items": [

{

"id": "e5a7c9b1-3f5d-4e6a-8c0b-2f4d6a8c0b2d",

"listingType": "ITEM",

"item": { "templateCode": "weapon_tt_private", "name": "Пистолет ТТ" },

"resource": null,

"price": 3500,

"listingFeePaid": 70,

"status": "SOLD",

"buyer": { "nickname": "Шустрый" },

"soldAt": "2026-07-27T14:02:11.000Z",

"netReceived": 3325,

"createdAt": "2026-07-27T10:12:44.000Z",

"expiresAt": "2026-07-30T10:12:44.000Z"

}

],

"total": 4,

"page": 1,

"limit": 20,

"totalPages": 1,

"activeCount": 2,

"activeLimit": 10

}

netReceived = price − saleTax — только для SOLD, иначе null. Ошибки: базовый набор. Побочные эффекты: нет.

#### 25.6.3. POST /api/market/listings

Назначение. Выставить лот (предмет или ресурс). Предмет: должен принадлежать продавцу, быть не экипированным, не сломанным (status = NORMAL) и не находиться в другом живом лоте (частичный уникальный индекс market_listings_live_item_uidx по itemInstanceId для status IN (ACTIVE, LOCKED), см. раздел 23). Ресурс: резервируется через reservedAmount += amount — стек не уменьшается до продажи.

Авторизация. authenticate. Заголовки. Idempotency-Key обязателен, scope market.listings.create.

Пример запроса (ресурсный лот: 10 металлолома за 60₽):

json

{

"listingType": "RESOURCE",

"resourceTemplateId": "a3b5c7d9-1e2f-4a6b-8c0d-2e4f6a8b0c1d",

"amount": 10,

"price": 60

}

Пример успешного ответа (HTTP 201; listingFee = max(5, round(60 × 0.02)) = max(5, 1) = 5):

json

{

"listing": {

"id": "1b3d5f7a-9c0e-4b2d-8f4a-6c8e0b2d4f6a",

"listingType": "RESOURCE",

"resource": { "code": "res_scrap_metal", "name": "Металлолом", "amount": 10 },

"item": null,

"price": 60,

"listingFeePaid": 5,

"status": "ACTIVE",

"createdAt": "2026-07-27T15:40:00.000Z",

"expiresAt": "2026-07-30T15:40:00.000Z"

},

"character": { "money": 1149 },

"activeCount": 3,

"activeLimit": 10,

"replayed": false

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 403 | ITEM_NOT_OWNED | ITEM: предмет не существует или принадлежит другому персонажу (существующий код) |
| 409 | MARKET_006 | ITEM: предмет нельзя выставить — надет, сломан, уже на рынке, заблокирован, не NORMAL, либо isTradeable = false (details.reason) |
| 409 | MARKET_008 | RESOURCE: шаблон не найден / неактивен или isTradable = false |
| 409 | MARKET_007 | RESOURCE: availableAmount < amount |
| 409 | MARKET_005 | Уже 10 лотов в статусах ACTIVE + LOCKED (details: { activeCount: 10, limit: 10 }) |
| 409 | MARKET_012 | Character.status = IN_BATTLE — создание лота в бою запрещено |
| 422 | MARKET_004 | Цена вне диапазона 1–1 000 000 или не целая |
| 400 | SHOP_001 | Не хватает денег на listingFee |
| 400 | ECON_001 / ECON_002 | Протокол идемпотентности |
| 422 | GEN_001 | Тело не прошло CreateListingSchema |

Побочные эффекты. Весь эффект — внутри withIdempotency(characterId, 'market.listings.create', key, fn) (хелпер сам открывает withTransaction, раздел 24.4.3): подсчёт активных лотов с блокировкой; EconomyService.debit(tx, ..., 'MARKET_LISTING_TAX') → CurrencyLog -5, balanceAfter; создание MarketListing ACTIVE c listingFeePaid, expiresAt = now + 72h; ITEM → ItemLog actionCode = 'LISTED_ON_MARKET'; RESOURCE → reservedAmount increment условным updateMany (amount − reservedAmount ≥ X) + ResourceLog reasonCode = MARKET_LISTED (amountDelta 0, details в metadata — движения количества нет, есть резерв); ключ идемпотентности с готовым responseJson создаётся хелпером ПОСЛЕДНИМ шагом транзакции; audit('market.listing.created', ...).

#### 25.6.4. POST /api/market/listings/:listingId/buy

Назначение. Покупка лота. Самовыкуп запрещён. Деньги покупателя списываются полностью (price), продавец получает price − saleTax. Перенос предмета/ресурса и статус SOLD — атомарно.

Авторизация. authenticate. Заголовки. Idempotency-Key обязателен, scope market.listings.buy. Тело пустое ({}).

Пример запроса:

bash

curl -X POST "https://game.grouvi.online/api/market/listings/e5a7c9b1-3f5d-4e6a-8c0b-2f4d6a8c0b2d/buy" \

-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \

-H "Idempotency-Key: 7c2e91d4-0f5a-4b8c-a3d6-58e1f0b9c247" \

-H "Content-Type: application/json" -d '{}'

Пример успешного ответа (HTTP 200; price 3500, saleTax = round(3500 × 0.05) = 175, продавцу 3325, ecoExp продавца = round(3500 × 0.03) = 105):

json

{

"purchase": {

"listingId": "e5a7c9b1-3f5d-4e6a-8c0b-2f4d6a8c0b2d",

"listingType": "ITEM",

"item": { "itemInstanceId": "d2f4a6b8-0c1e-4d3f-9a5b-7c9e1f3a5b7d", "templateCode": "weapon_tt_private", "name": "Пистолет ТТ" },

"resource": null,

"pricePaid": 3500,

"seller": { "nickname": "Седой" }

},

"character": { "money": 5210 },

"replayed": false

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | MARKET_001 | Лот не найден |
| 409 | MARKET_002 | Лот не ACTIVE: SOLD/CANCELLED/EXPIRED/LOCKED (details: { status }) |
| 409 | MARKET_009 | Срок лота истёк (expiresAt <= now), лот ожидает воркер market-expire |
| 403 | MARKET_003 | sellerCharacterId === buyerCharacterId — самовыкуп |
| 400 | SHOP_001 | У покупателя меньше price денег |
| 400 | ECON_001 / ECON_002 | Протокол идемпотентности |

Побочные эффекты. Весь эффект — внутри withIdempotency(characterId, 'market.listings.buy', key, fn) (хелпер сам открывает withTransaction, раздел 24.4.3): атомарный захват лота updateMany({ where: { id, status: 'ACTIVE' }, data: { status: 'SOLD', buyerCharacterId, soldAt } }), count !== 1 → MARKET_002; покупатель — EconomyService.debit(tx, ..., 'MARKET_BUY') (CurrencyLog -3500); продавец — две записи: EconomyService.credit(tx, ..., 'MARKET_SELL') (+3500 — полная цена лота) и EconomyService.debit(tx, ..., 'MARKET_SELL_TAX') (-175) — налог виден в логах отдельной строкой; ITEM → itemInstance.update ownerId, ItemLog у продавца SOLD_ON_MARKET и у покупателя BOUGHT_ON_MARKET; RESOURCE → у продавца amount -= X, reservedAmount -= X + ResourceLog MARKET_SOLD (amountDelta −X), у покупателя upsert стека + ResourceLog MARKET_BOUGHT (+X); экономический опыт продавца — EconomyService.grantEconomicExp(tx, sellerCharacterId, round(price × 0.03)) с пересчётом EL; ключ идемпотентности с готовым responseJson создаётся хелпером ПОСЛЕДНИМ шагом транзакции (ключ покупателя); audit('market.listing.sold', { listingId, sellerId, buyerId, price, saleTax }).

#### 25.6.5. POST /api/market/listings/:listingId/cancel

Назначение. Снятие своего лота. listingFee НЕ возвращается. Предмет освобождается (уходит проверка «в активном лоте»), резерв ресурса снимается.

Авторизация. authenticate. Тело пустое. Idempotency-Key не требуется (атомарный переход статуса).

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"listing": { "id": "1b3d5f7a-9c0e-4b2d-8f4a-6c8e0b2d4f6a", "status": "CANCELLED" },

"returned": { "listingType": "RESOURCE", "resource": { "code": "res_scrap_metal", "amount": 10 } },

"feeRefunded": false,

"replayed": false

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | MARKET_001 | Лот не найден |
| 403 | FORBIDDEN | Лот принадлежит другому персонажу (существующий AppError.forbidden) |
| 409 | MARKET_011 | Лот LOCKED — снятие запрещено, разблокирует только админ (25.9.4) |
| 409 | MARKET_002 | Лот в терминальном статусе (SOLD/CANCELLED/EXPIRED) |

Побочные эффекты. updateMany ACTIVE → CANCELLED (условный захват); RESOURCE → reservedAmount -= amount + ResourceLog MARKET_UNLISTED; ITEM → ItemLog MARKET_LISTING_CANCELLED; audit('market.listing.cancelled', ...). Денежных движений нет (fee сгорела при выставлении).

### 25.7. Upgrades API (подэтап E5)

Модуль backend/src/modules/upgrades. Канон формул (SPINE §5, подробно — раздел 17): maxUpgradeLevel = 5 суммарно по всем типам; upgradeCost = round(priceBase × 0.15 × nextTotalLevel^1.4 × qualityCoeff); successChance = clamp(0.9 − currentTotalLevel × 0.12 + productionLevel × 0.01, 0.15, 0.95); ресурсы: comp_weapon_part для оружия / comp_armor_plate для брони, amount = nextTotalLevel. Провал: деньги и ресурсы сгорают, предмет не меняется. Схемы — upgrades.schemas.ts:

ts

import { z } from 'zod'

export const UpgradeTypeEnum = z.enum(['DAMAGE', 'ACCURACY', 'CRIT', 'ARMOR', 'DURABILITY', 'ANTI_CRIT'])

export const UpgradePreviewSchema = z.object({

itemInstanceId: z.string().uuid(),

upgradeType: UpgradeTypeEnum,

})

export const UpgradeCommitSchema = UpgradePreviewSchema

export type UpgradePreviewInput = z.infer<typeof UpgradePreviewSchema>

#### 25.7.1. GET /api/upgrades/items

Назначение. Предметы персонажа, доступные для улучшения: upgradeAllowed = true у шаблона, status NOT IN (DELETED, CONSUMED, BROKEN), суммарный уровень < 5; экипированные предметы включены. Для каждого — текущие модификаторы и доступные типы (по слоту: оружие — DAMAGE/ACCURACY/CRIT/DURABILITY; броня — ARMOR/DURABILITY/ANTI_CRIT; матрица совместимости — раздел 17).

Авторизация. authenticate. Запрос. Без параметров.

Пример успешного ответа (HTTP 200, фрагмент):

json

{

"items": [

{

"itemInstanceId": "d2f4a6b8-0c1e-4d3f-9a5b-7c9e1f3a5b7d",

"templateCode": "weapon_tt_private",

"name": "Пистолет ТТ",

"itemTier": 2,

"quality": "COMMON",

"upgrades": { "DAMAGE": 1 },

"totalUpgradeLevel": 1,

"maxUpgradeLevel": 5,

"availableTypes": ["DAMAGE", "ACCURACY", "CRIT", "DURABILITY"],

"requiredResourceCode": "comp_weapon_part"

}

]

}

Ошибки: базовый набор. Побочные эффекты: нет.

#### 25.7.2. POST /api/upgrades/preview

Назначение. Точный расчёт стоимости, ресурсов и шанса перед подтверждением. Никаких списаний — чистая функция над состоянием. UI обязан показывать именно эти числа (см. раздел 36).

Авторизация. authenticate.

Пример запроса:

json

{

"itemInstanceId": "d2f4a6b8-0c1e-4d3f-9a5b-7c9e1f3a5b7d",

"upgradeType": "DAMAGE"

}

Пример успешного ответа (HTTP 200). Расчёт: priceBase 2400, quality COMMON (qualityCoeff 1.0), currentTotalLevel 1 → nextTotalLevel 2 → upgradeCost = round(2400 × 0.15 × 2^1.4 × 1.0) = round(360 × 2.639) = 950; PL 3 → successChance = clamp(0.9 − 1 × 0.12 + 3 × 0.01, 0.15, 0.95) = 0.81:

json

{

"itemInstanceId": "d2f4a6b8-0c1e-4d3f-9a5b-7c9e1f3a5b7d",

"upgradeType": "DAMAGE",

"currentTotalLevel": 1,

"nextTotalLevel": 2,

"nextTypeLevel": 2,

"moneyCost": 950,

"requiredResources": [

{ "code": "comp_weapon_part", "name": "Оружейная деталь", "amount": 2, "available": 4 }

],

"successChance": 0.81,

"effectPreview": { "damageMin": { "from": 47, "to": 49 }, "damageMax": { "from": 94, "to": 97 } },

"canAfford": true,

"characterMoney": 5210

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | NOT_FOUND | Предмет не найден либо status ∈ { DELETED, CONSUMED } (существующий код) |
| 403 | UPG_001 | Предмет не принадлежит персонажу |
| 400 | UPG_002 | Класс не улучшаемый (template.type не WEAPON/ARMOR) или upgradeAllowed = false у шаблона |
| 400 | UPG_008 | Тип несовместим со слотом (например ARMOR на оружии) |
| 400 | UPG_004 | Предмет сломан — сначала ремонт |
| 409 | UPG_005 | Предмет в живом лоте рынка (MarketListing ACTIVE/LOCKED) |
| 400 | UPG_003 | totalUpgradeLevel = 5 |
| 422 | GEN_001 | Тело не прошло UpgradePreviewSchema |

Побочные эффекты: нет.

#### 25.7.3. POST /api/upgrades/commit

Назначение. Исполнение улучшения. Сервер пересчитывает стоимость/шанс сам (значения из preview не принимаются и не передаются). Деньги и ресурсы списываются ДО броска; при провале не возвращаются (money sink, раздел 29). Успех: +1 уровень выбранного типа в ItemInstance.upgradeModifiersJson, эффекты — от базовых значений шаблона (раздел 17), боевые caps не обходятся.

Авторизация. authenticate. Заголовки. Idempotency-Key обязателен, scope upgrades.commit. Персонаж не должен быть занят (IN_BATTLE, WORKING).

Пример запроса — тело идентично preview:

json

{

"itemInstanceId": "d2f4a6b8-0c1e-4d3f-9a5b-7c9e1f3a5b7d",

"upgradeType": "DAMAGE"

}

Пример успешного ответа (HTTP 200, успех):

json

{

"success": true,

"roll": 0.5731,

"successChance": 0.81,

"moneySpent": 950,

"resourcesSpent": [{ "code": "comp_weapon_part", "amount": 2 }],

"item": {

"itemInstanceId": "d2f4a6b8-0c1e-4d3f-9a5b-7c9e1f3a5b7d",

"name": "Пистолет ТТ",

"upgrades": { "DAMAGE": 2 },

"totalUpgradeLevel": 2,

"effectiveStats": { "damageMin": 49, "damageMax": 97, "weaponAccuracy": 0.78 }

},

"character": { "money": 4260 },

"replayed": false

}

Пример ответа при провале (HTTP 200 — провал не ошибка, а исход): "success": false, "item" без изменений ("upgrades": { "DAMAGE": 1 }), деньги/ресурсы списаны.

Ошибки: полный набор из 25.7.2 плюс:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 400 | SHOP_001 | Не хватает денег на moneyCost |
| 400 | UPG_007 | Не хватает ресурсов (details: { code, required, available }) |
| 409 | UPG_009 | Персонаж занят (status ∈ { IN_BATTLE, WORKING }) |
| 400 | ECON_001 / ECON_002 | Протокол идемпотентности |

Побочные эффекты. Весь эффект — внутри withIdempotency(characterId, 'upgrades.commit', key, fn) (хелпер сам открывает withTransaction, раздел 24.4.3): EconomyService.debit(tx, ..., 'UPGRADE_COST') → CurrencyLog -950; списание ресурсов условным updateMany + ResourceLog UPGRADE_SPENT (amountDelta −2); бросок ГПСЧ; успех → обновление upgradeModifiersJson (для DURABILITY — пересчёт durabilityMax и пропорционально current), ItemLog UPGRADED; провал → ItemLog UPGRADE_FAILED; в ЛЮБОМ исходе — UpgradeLog (characterId, itemInstanceId, upgradeType, beforeLevel, afterLevel, success, moneyCost, resourcesSpentJson с ключом "code", resultCode SUCCESS|FAIL); ключ идемпотентности с готовым responseJson создаётся хелпером ПОСЛЕДНИМ шагом транзакции; audit('upgrades.commit', { characterId, itemId, upgradeType, success }).

### 25.8. Расширения API Этапа 1 (подэтапы E0–E2)

Существующие эндпоинты не ломаются: расширение строго аддитивное (принцип нерушимости ядра, см. раздел 3). Единственное согласованное изменение имён — п. 25.8.1.

#### 25.8.1. GET /api/battles/me/history

Назначение. История боёв (backend/src/modules/battles/battles.routes.ts, HistorySchema: page min 1 default 1, limit 1–50 default 20). Этап 1 всегда отдавал expGain: 0, moneyGain: 0 (техдолг №5, раздел 8). После E0 награды пишутся в BattleParticipant.expGained/moneyGained при завершении боя, и история отдаёт реальные значения. Поля ответа переименовываются expGain → expGained, moneyGain → moneyGained — синхронно с обновлением фронта в том же PR подэтапа E0.

Авторизация. authenticate.

Пример запроса:

bash

curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://game.grouvi.online/api/battles/me/history?page=1&limit=20"

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"items": [

{

"id": "3a5c7e9b-1d3f-4a5c-8e0a-2c4e6a8c0e2a",

"type": "PVP",

"result": "win",

"opponent": "Шустрый",

"opponentLevel": 4,

"expGained": 35,

"moneyGained": 120,

"rounds": 9,

"finishedAt": "2026-07-27T11:47:20.000Z"

},

{

"id": "8b0d2f4a-6c8e-4b0d-9f1b-3d5f7b9d1f3b",

"type": "PVE",

"result": "lose",

"opponent": "Бандит (тренировочный)",

"opponentLevel": 1,

"expGained": 0,

"moneyGained": 0,

"rounds": 6,

"finishedAt": "2026-07-26T18:03:55.000Z"

}

],

"total": 42,

"page": 1,

"limit": 20,

"totalPages": 3

}

Для боёв, завершённых ДО деплоя E0, expGained/moneyGained остаются 0 (@default(0)) — бэкфилл не выполняется, это фиксируется в release notes (см. раздел 41). Ошибки: базовый набор. Побочные эффекты: нет.

#### 25.8.2. GET /api/characters/me

Назначение. Профиль персонажа (backend/src/modules/characters/characters.routes.ts). Ответ дополняется блоком economy; все существующие поля (stats, weaponSkills и т.д.) сохраняются без изменений. Поля productionLevel/productionExp/economicLevel/economicExp уже существуют в модели Character — новых колонок не требуется; activeShift появляется в E2 (до этого всегда null).

Авторизация. authenticate.

Пример успешного ответа (HTTP 200, показан только новый блок; остальные поля — как в Этапе 1):

json

{

"id": "9b1de2c4-3f5a-4c8e-8a21-6f0d7c9e5b13",

"nickname": "Седой",

"battleLevel": 5,

"money": 4260,

"status": "WORKING",

"economy": {

"productionLevel": 3,

"productionExp": 410,

"productionExpToNext": 700,

"workerEfficiency": 1.09,

"economicLevel": 1,

"economicExp": 1516,

"economicExpToNext": 3864,

"activeShift": {

"shiftId": "b7e3f5a1-2c4d-4e6f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",

"productionObjectCode": "obj_scrapyard",

"productionObjectName": "Пункт металлолома",

"status": "ACTIVE",

"endsAt": "2026-07-27T12:30:00.000Z"

}

}

}

productionExpToNext — порог следующего PL из таблицы SPINE §5 (раздел 11); economicExpToNext — из BalanceConfig.economicExp.levelThresholds; на cap-е оба поля = null. Ошибки: базовый набор. Побочные эффекты: нет.

### 25.9. Admin Economy API (подэтапы E1–E5)

Все эндпоинты — preHandler authenticateAdmin (JWT из 25.1.1). Каждый write-эндпоинт пишет audit('admin.action', { adminId, action, ... }) — обязательное требование раздела 34. Модуль backend/src/modules/admin-economy.

#### 25.9.1. GET /api/admin/economy/overview

Назначение. Сводная панель экономики: денежная масса, эмиссия/стоки за 24 ч в разрезе reasonCode, активность работы, рынка и улучшений. Появляется в E1 (блоки money/resources), расширяется блоками work (E2), market (E4), upgrades (E5) — недоступные блоки до своего подэтапа отдаются null. Источник метрик и алертов — раздел 30.

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"generatedAt": "2026-07-27T16:00:00.000Z",

"money": {

"totalInCirculation": 1245300,

"issued24h": 84200,

"sunk24h": 61900,

"netEmission24h": 22300,

"byReason24h": {

"WORK_SALARY": 31200,

"RESOURCE_SELL": 8400,

"MARKET_LISTING_TAX": -1830,

"MARKET_SELL_TAX": -2550,

"PRIVATE_SHOP_BUY": -25100,

"UPGRADE_COST": -8340,

"REPAIR_COST": -24080

}

},

"resources": { "totalStacks": 4120, "totalReservedUnits": 320, "produced24h": 1870, "sold24hToGov": 940 },

"work": { "activeShifts": 14, "shiftsClaimed24h": 233, "salariesPaid24h": 31200, "cancelRate24h": 0.06 },

"market": { "activeListings": 87, "lockedListings": 2, "sold24h": 41, "volume24h": 65400, "feesCollected24h": 4380 },

"upgrades": { "commits24h": 19, "failed24h": 7, "moneyBurned24h": 8340 }

}

Ошибки: 403 AUTH_006 для не-админа, базовый набор. Побочные эффекты: audit('admin.action', { action: 'economy.overview.viewed' }) не пишется (read-only исключение раздела 34); нет.

#### 25.9.2. GET /api/admin/market/listings

Назначение. Поиск по всем лотам рынка во всех статусах — инструмент модерации и расследования дюпов (раздел 32). Query-схема:

ts

export const AdminMarketListingsQuerySchema = z.object({

status: z.enum(['ACTIVE', 'SOLD', 'CANCELLED', 'EXPIRED', 'LOCKED']).optional(),

listingType: z.enum(['ITEM', 'RESOURCE']).optional(),

sellerCharacterId: z.string().uuid().optional(),

page: z.coerce.number().int().min(1).default(1),

limit: z.coerce.number().int().min(1).max(100).default(50),

})

Пример успешного ответа (HTTP 200, фрагмент): конверт пагинации; каждый элемент — полный MarketListing c seller { id, nickname }, buyer?, listingFeePaid, soldAt, expiresAt. Ошибки: 403 AUTH_006, 422 GEN_001. Побочные эффекты: нет.

#### 25.9.3. POST /api/admin/market/listings/:id/lock

Назначение. Заморозка подозрительного лота: ACTIVE → LOCKED. LOCKED-лот нельзя купить (MARKET_002), нельзя снять продавцом (MARKET_002), он скрыт из публичной выдачи 25.6.1, но виден владельцу в 25.6.2. Воркер market-expire LOCKED-лоты НЕ трогает (истечение проверяется после разблокировки, см. раздел 26). Предмет лота остаётся в статусе ON_MARKET — меняется только статус лота.

Тело: { "reason": string (min 3, max 200) } — обязательное.

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"listing": { "id": "e5a7c9b1-3f5d-4e6a-8c0b-2f4d6a8c0b2d", "status": "LOCKED" },

"reason": "Подозрение на дюп предмета, тикет #124"

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | MARKET_001 | Лот не найден |
| 409 | MARKET_002 | Лот не ACTIVE (details: { status }) |
| 403 | AUTH_006 | Не-админ |
| 422 | GEN_001 | Нет reason |

Побочные эффекты. updateMany ACTIVE → LOCKED; audit('admin.action', { adminId, action: 'market.listing.lock', listingId, reason }).

#### 25.9.4. POST /api/admin/market/listings/:id/unlock

Назначение. Разморозка: LOCKED → ACTIVE. expiresAt НЕ продлевается: если срок лота истёк за время блокировки, лот истекает ближайшим прогоном воркера market-expire. Тело: { "reason": string }.

Пример успешного ответа (HTTP 200): { "listing": { "id": "...", "status": "ACTIVE", "expiresAt": "2026-07-30T10:12:44.000Z" } }.

Ошибки: 404 MARKET_001; 409 MARKET_002 — лот не LOCKED; 403 AUTH_006; 422 GEN_001. Побочные эффекты: updateMany LOCKED → ACTIVE (без изменения expiresAt); audit('admin.action', { action: 'market.listing.unlock', listingId, reason }).

#### 25.9.5. GET /api/admin/work/shifts

Назначение. Мониторинг смен: выявление застрявших ACTIVE (воркер не сработал), аномальных зарплат, фарма. Query:

ts

export const AdminWorkShiftsQuerySchema = z.object({

status: z.enum(['ACTIVE', 'READY_TO_CLAIM', 'CLAIMED', 'CANCELLED', 'FAILED']).optional(),

characterId: z.string().uuid().optional(),

objectCode: z.string().optional(),

page: z.coerce.number().int().min(1).default(1),

limit: z.coerce.number().int().min(1).max(100).default(50),

})

Пример успешного ответа (HTTP 200, фрагмент): конверт пагинации; элементы — WorkShift целиком (включая finalSalary, resourceRewardCode/Amount, failureReason) с character { id, nickname } и productionObject { code, name }. Ошибки: 403 AUTH_006, 422 GEN_001. Побочные эффекты: нет.

#### 25.9.6. GET /api/admin/logs/resources

Назначение. Просмотр ResourceLog — ресурсный аналог CurrencyLog-аудита: расследование дюпов, сверка балансов (раздел 32, 33). Query:

ts

export const AdminResourceLogsQuerySchema = z.object({

characterId: z.string().uuid().optional(),

resourceCode: z.string().optional(),

reason: z.enum([

'WORK_REWARD', 'PRODUCTION_OUTPUT', 'MARKET_LISTED', 'MARKET_UNLISTED',

'MARKET_SOLD', 'MARKET_BOUGHT', 'UPGRADE_SPENT', 'REPAIR_SPENT',

'GOV_SELL', 'ADMIN_ADJUSTMENT',

]).optional(),

from: z.coerce.date().optional(),

to: z.coerce.date().optional(),

page: z.coerce.number().int().min(1).default(1),

limit: z.coerce.number().int().min(1).max(100).default(50),

})

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"items": [

{

"id": "4c6e8a0b-2d4f-4c6e-8a0b-2d4f6a8b0c2e",

"characterId": "9b1de2c4-3f5a-4c8e-8a21-6f0d7c9e5b13",

"characterNickname": "Седой",

"resourceCode": "res_scrap_metal",

"amountDelta": -10,

"reasonCode": "GOV_SELL",

"refType": "gov_sell",

"refId": null,

"createdAt": "2026-07-27T15:20:00.000Z"

}

],

"total": 1204,

"page": 1,

"limit": 50,

"totalPages": 25

}

Ошибки: 403 AUTH_006, 422 GEN_001. Побочные эффекты: нет.

#### 25.9.7. POST /api/admin/private-shops/items/:id/deactivate

Назначение. Экстренное снятие позиции с витрины (ошибка цены, дырка баланса): PrivateShopItem.isActive → false. Обратной операции в API Этапа 2 нет — включение только через seed/миграцию (осознанное трение против случайных включений). Тело: { "reason": string (min 3, max 200) }.

Пример успешного ответа (HTTP 200):

json

{

"item": { "id": "9c1e3a5b-7d9f-4b2c-8a4e-6f0b2d4a6c8e", "shopCode": "kommersant", "isActive": false },

"reason": "Ошибка цены: 6.8 вместо 68"

}

Ошибки:

| HTTP | code | Когда |
| --- | --- | --- |
| 404 | PSHOP_002 | Позиция не найдена |
| 409 | GEN_005 | Позиция уже isActive = false |
| 403 | AUTH_006 | Не-админ |
| 422 | GEN_001 | Нет reason |

Побочные эффекты. updateMany({ where: { id, isActive: true }, data: { isActive: false } }); инвалидация Redis-кэша витрины cache:pshop:{shopCode}:items; audit('admin.action', { adminId, action: 'private_shop.item.deactivate', privateShopItemId, reason }).

Пример каркаса роута с идемпотентностью (эталон для всех IK-эндпоинтов раздела). Стиль — существующий backend/src/modules/battles/battles.routes.ts + паттерны раздела 24:

ts

// backend/src/modules/market/market.routes.ts (фрагмент)

import type { FastifyInstance } from 'fastify'

import { authenticate } from '../../shared/security/auth-middleware'

import { requireIdempotencyKey } from '../economy/idempotency'

import { MarketService } from './market.service'

import { CreateListingSchema } from './market.schemas'

export async function marketRoutes(fastify: FastifyInstance): Promise<void> {

// POST /api/market/listings — Idempotency-Key обязателен (scope market.listings.create)

fastify.post('/listings', { preHandler: authenticate },

async (req, reply) => {

const parsed = CreateListingSchema.safeParse(req.body)

if (!parsed.success) {

return reply.code(422).send({

code: 'GEN_001',

message: 'Validation error',

details: parsed.error.flatten().fieldErrors,

})

}

const idemKey = requireIdempotencyKey(req) // throws AppError(ECON_001, 400)

const result = await MarketService.createListing(

req.authUser.userId,

parsed.data,

idemKey, // scope 'market.listings.create', replay → { ...saved, replayed: true }

)

return reply.code(result.replayed ? 200 : 201).send(result)

})

}

Контракты этого раздела — единственный источник истины для фронтенда (разделы 35–37) и для интеграционных тестов (раздел 38): каждый эндпоинт покрывается минимум одним позитивным тестом, одним тестом на каждый специфичный код ошибки и одним replay-тестом идемпотентности для IK-эндпоинтов.

## 26. Фоновые задачи и воркеры

### 26.1. Модель исполнения

Все фоновые задачи выполняются в отдельном процессе backend/src/worker.ts (сервис worker в docker-compose.prod.yml). Механизм — setInterval с обёрткой try/catch на каждый тик, как в существующем коде. Очередей (BullMQ) на Этапе 2 НЕ вводим: комментарий «BullMQ Worker entry point» в worker.ts остаётся заделом; текущие объёмы (сотни смен и лотов в сутки) не требуют брокера. Требования к процессу:

- Один экземпляр worker-процесса в проде. Все воркеры при этом обязаны быть корректны и при случайном втором экземпляре (атомарные захваты состояния — см. 26.7), но штатная конфигурация — singleton.

- Ошибка одного тика логируется и не роняет процесс; ошибка одного элемента пачки логируется и не прерывает обработку остальных (образец — battle-cleanup.worker.ts).

- Graceful shutdown: по SIGTERM/SIGINT — clearInterval всех таймеров, disconnectDb(), disconnectRedis(), process.exit(0) (существующая функция shutdown в worker.ts дополняется новыми таймерами).

Полный реестр воркеров после Этапа 2:

| Воркер | Файл | Интервал | Появился | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| battle-timeout | backend/src/workers/battle-timeout.worker.ts | 2 с (TIMER_TICK_MS) | Этап 1.5 | авто-блок (defense4) для участников, не сходивших за 7 с |
| hp-recovery | backend/src/workers/hp-recovery.worker.ts | 10 с (TICK_MS) | Этап 1.5 | восстановление HP вне боя (батч 500) |
| battle-cleanup | backend/src/workers/battle-cleanup.worker.ts | 5 мин | Этап 1 | закрытие боёв ACTIVE старше 2 ч, isSuspicious=true |
| work-shift-finalize | backend/src/workers/work-shift-finalize.worker.ts | 30 с | Этап 2 (E2) | WorkShift ACTIVE → READY_TO_CLAIM по endsAt, освобождение персонажа (награды не считает — броски при claim) |
| market-expire | backend/src/workers/market-expire.worker.ts | 5 мин | Этап 2 (E4) | MarketListing ACTIVE → EXPIRED по expiresAt, снятие резерва |
| idempotency-cleanup | backend/src/workers/idempotency-cleanup.worker.ts | 1 ч | Этап 2 (E1) | удаление IdempotencyKey старше 24 ч |
| economy-metrics-daily | backend/src/workers/economy-metrics-daily.worker.ts | раз в сутки, 03:00 UTC (после бэкапа) | Этап 2 (E5) | агрегация экономических метрик раздела 30 в лог и админ-overview |

### 26.2. Существующие воркеры (не меняются)

- battle-timeout (каждые 2 с): выбирает бои status: 'ACTIVE' из БД (take 200), читает LiveBattleState из Redis, для просрочивших ход участников вызывает BattleService.submitAction с авто-блоком. Перед каждым авто-действием перечитывает состояние и проверяет номер раунда — устаревший таймаут не отправляется. Этап 2 не трогает этот код.

- hp-recovery (каждые 10 с): raw-запросом выбирает персонажей status != 'IN_BATTLE' AND hp_current < hp_max (LIMIT 500) и доливает HP тиками ceil(hpMax / recoverySeconds × tickSec). Персонаж в статусе WORKING под условие подпадает — HP восстанавливается во время смены; это ожидаемое поведение, менять запрос запрещено.

- battle-cleanup (каждые 5 мин, плюс один запуск при старте процесса): закрывает «осиротевшие» бои старше 2 ч, возвращает участников в ACTIVE, чистит Redis, пишет audit battle.cleanup.orphaned.

### 26.3. Воркер work-shift-finalize [NEW]

Назначение: перевод завершившихся по времени смен из ACTIVE в READY_TO_CLAIM и освобождение персонажа. Наград воркер НЕ считает и НЕ фиксирует. Правила:

- Интервал: 30 с (WORK_FINALIZE_TICK_MS = 30_000). Максимальная задержка финализации после endsAt — один тик; при длительности смен 30–90 мин это допустимо.

- Выборка: workShift.findMany({ where: { status: 'ACTIVE', endsAt: { lte: now } }, take: 100, orderBy: { endsAt: 'asc' } }). Требуемый индекс work_shifts(status, ends_at) ([status, endsAt]) — раздел 23.

- Транзакционность: каждая смена финализируется в отдельной withTransaction (Serializable, retry P2034 — backend/src/shared/db/transaction.ts). Пачка НЕ оборачивается в одну транзакцию: падение одной смены не должно откатывать остальные.

- Атомарный захват: первый оператор транзакции — updateMany({ where: { id, status: 'ACTIVE' }, data: { status: 'READY_TO_CLAIM' } }); при count !== 1 транзакция молча завершается — смену уже обработали (claim после ленивой финализации, cancel игрока или параллельный тик).

- Никаких наград на финализации. Зафиксированное решение: воркер НЕ считает и НЕ фиксирует награды. Все случайные величины (множитель random(0.9, 1.1) зарплаты и randomInt(outputAmountMin, outputAmountMax) выпуска) бросаются ОДИН раз — в момент claim: endpoint POST /api/work/shifts/:shiftId/claim (разделы 10.5, 25) переводит READY_TO_CLAIM → CLAIMED, вычисляет награды по формулам раздела 10 и начисляет их через EconomyService/ResourcesService внутри withIdempotency(characterId, 'work.shift.claim', key, fn) — повтор claim с тем же ключом возвращает сохранённый ответ.

- Освобождение персонажа: в той же транзакции character.updateMany({ where: { id: characterId, status: 'WORKING' }, data: { status: 'ACTIVE' } }) — игрок может воевать, не забрав награду. Условие по статусу защищает от затирания более нового состояния.

- Ленивая финализация: та же функция WorkService.finalizeDueShift(shiftId) вызывается из GET /api/work/shifts/current и из claim, если endsAt <= now, а статус ещё ACTIVE. Благодаря атомарному захвату (п. 4) двойной вызов (воркер + запрос игрока) безопасен: победит ровно один.

- Идемпотентность воркера: повторный тик по той же смене невозможен после смены статуса; крах процесса внутри транзакции откатывает её целиком — смена остаётся ACTIVE и будет обработана следующим тиком.

Полный код воркера (стиль существующих воркеров проекта):

ts

/**

* Work Shift Finalize Worker — MASTER ТЗ Этап 2, раздел 26.3

*

* Каждые 30 секунд переводит завершившиеся смены ACTIVE → READY_TO_CLAIM:

* - атомарный захват статуса (updateMany по ожидаемому состоянию);

* - освобождение персонажа: WORKING → ACTIVE.

* Наград НЕ считает и НЕ фиксирует: все броски (finalSalary random,

* randomInt выпуска ресурса) выполняются в момент claim —

* POST /api/work/shifts/:shiftId/claim (разделы 10.5, 25).

*

* Идемпотентен: повторный запуск по той же смене — no-op (captured.count !== 1).

*/

import { prisma } from '../shared/db/prisma'

import { withTransaction } from '../shared/db/transaction'

import { logger } from '../shared/logger/logger'

import { audit } from '../shared/logger/audit-logger'

export const WORK_FINALIZE_TICK_MS = 30_000 // каждые 30 секунд

const BATCH_SIZE = 100

export async function runWorkShiftFinalize(): Promise<void> {

const now = new Date()

const dueShifts = await prisma.workShift.findMany({

where: { status: 'ACTIVE', endsAt: { lte: now } },

select: { id: true, characterId: true, productionObjectId: true },

orderBy: { endsAt: 'asc' },

take: BATCH_SIZE, // обрабатываем пачками, хвост доберёт следующий тик

})

if (dueShifts.length === 0) return

let finalized = 0

for (const shift of dueShifts) {

try {

await withTransaction(async (tx) => {

// Атомарный захват: ровно один процесс переведёт смену в READY_TO_CLAIM.

const captured = await tx.workShift.updateMany({

where: { id: shift.id, status: 'ACTIVE' },

data: { status: 'READY_TO_CLAIM' },

})

if (captured.count !== 1) return // уже обработана (claim/cancel/другой тик)

// Наград здесь нет: все броски (finalSalary random, randomInt выпуска)

// выполняются в момент claim (раздел 10.5).

// Смена окончена — персонаж свободен, награда ждёт claim.

// Условие по статусу не затирает IN_BATTLE и другие состояния.

await tx.character.updateMany({

where: { id: shift.characterId, status: 'WORKING' },

data: { status: 'ACTIVE' },

})

})

finalized += 1

audit('work.shift.finalized', {

shiftId: shift.id,

characterId: shift.characterId,

productionObjectId: shift.productionObjectId,

})

} catch (err) {

logger.error({ err, shiftId: shift.id }, '[WorkShiftFinalize] Failed to finalize shift')

}

}

logger.info({ due: dueShifts.length, finalized }, '[WorkShiftFinalize] Done')

}

### 26.4. Воркер market-expire [NEW]

Назначение: истечение лотов рынка. Правила:

- Интервал: 5 мин (MARKET_EXPIRE_INTERVAL_MS = 5 * 60 * 1000) плюс один запуск при старте процесса — чтобы подобрать лоты, истёкшие за время простоя воркера. Срок жизни лота — 72 ч от создания (SPINE §5); задержка снятия до 5 мин допустима, при этом покупка просроченного лота всё равно невозможна: buy проверяет expiresAt > now и при просрочке возвращает MARKET_-ошибку и инициирует ленивое истечение той же сервисной функцией.

- Выборка: marketListing.findMany({ where: { status: 'ACTIVE', expiresAt: { lte: now } }, select: { id: true }, take: 100, orderBy: { expiresAt: 'asc' } }). Требуемый индекс market_listings(status, expires_at) — раздел 23.

- Обработка — по одному лоту через MarketService.expireListing(listingId) (общая функция сервиса; та же логика используется ленивым истечением). Внутри — одна withTransaction:

  - атомарный захват updateMany({ where: { id, status: 'ACTIVE' }, data: { status: 'EXPIRED' } }); count !== 1 → выход (лот куплен/снят/заблокирован параллельно);

  - для listingType = 'RESOURCE': снятие резерва у продавца — resourceStack.updateMany({ where: { characterId: sellerCharacterId, resourceTemplateId, reservedAmount: { gte: resourceAmount } }, data: { reservedAmount: { decrement: resourceAmount } } }); count !== 1 — нарушение инварианта, транзакция откатывается с ошибкой и алертом (раздел 30); ResourceLog c reasonCode MARKET_UNLISTED (amountDelta 0, движение резерва — в metadataJson, раздел 33);

  - для listingType = 'ITEM': возврат предмета продавцу — снятие признака размещения на рынке с ItemInstance (точные поля блокировки — раздел 16/23), ItemLog MARKET_LISTING_CANCELLED с refType market_listing_expired;

  - listingFeePaid НЕ возвращается ни при cancel, ни при expire (SPINE §5) — никаких денежных операций в этом воркере нет вообще.

- Идемпотентность: обеспечена захватом статуса; повторный вызов expireListing по уже EXPIRED-лоту — no-op.

Код воркера:

ts

/**

* Market Expire Worker — MASTER ТЗ Этап 2, раздел 26.4

*

* Каждые 5 минут переводит просроченные лоты ACTIVE → EXPIRED:

* снятие резерва ресурса / возврат предмета продавцу. listingFee не возвращается.

* Вся логика — в MarketService.expireListing (используется и ленивым истечением

* при попытке купить просроченный лот) — см. раздел 16.

*/

import { prisma } from '../shared/db/prisma'

import { logger } from '../shared/logger/logger'

import { MarketService } from '../modules/market/market.service'

export const MARKET_EXPIRE_INTERVAL_MS = 5 * 60 * 1000 // каждые 5 минут

const BATCH_SIZE = 100

export async function runMarketExpire(): Promise<void> {

const now = new Date()

const due = await prisma.marketListing.findMany({

where: { status: 'ACTIVE', expiresAt: { lte: now } },

select: { id: true },

orderBy: { expiresAt: 'asc' },

take: BATCH_SIZE,

})

if (due.length === 0) return

let expired = 0

for (const { id } of due) {

try {

// withTransaction + атомарный захват ACTIVE → EXPIRED внутри сервиса

const result = await MarketService.expireListing(id)

if (result.expired) expired += 1

} catch (err) {

logger.error({ err, listingId: id }, '[MarketExpire] Failed to expire listing')

}

}

logger.info({ due: due.length, expired }, '[MarketExpire] Done')

}

### 26.5. Воркер idempotency-cleanup [NEW]

Назначение: очистка таблицы idempotency_keys от отработанных ключей. Правила:

- Интервал: 1 ч (IDEMPOTENCY_CLEANUP_INTERVAL_MS = 60 * 60 * 1000). TTL ключа — 24 ч: этого достаточно для любых клиентских ретраев (клиент переиспользует ключ только в рамках одного пользовательского действия), и это же значение — верхняя граница «окна повтора», документируемая в разделе 24.

- Запрос: одиночный deleteMany({ where: { createdAt: { lt: cutoff } } }), cutoff = now − 24 ч. Отдельная транзакция не нужна — DELETE атомарен; блокировок под Serializable не создаёт, т.к. живые ключи (моложе 24 ч) не затрагиваются. Требуемый индекс idempotency_keys(created_at) — раздел 23.

- Идемпотентность: тривиальна — повторный запуск удаляет 0 строк.

- Воркер обязан логировать количество удалённых строк; рост remaining-объёма таблицы — метрика раздела 30.

ts

/**

* Idempotency Cleanup Worker — MASTER ТЗ Этап 2, раздел 26.5

* Раз в час удаляет ключи идемпотентности старше 24 часов (раздел 24).

*/

import { prisma } from '../shared/db/prisma'

import { logger } from '../shared/logger/logger'

export const IDEMPOTENCY_CLEANUP_INTERVAL_MS = 60 * 60 * 1000 // каждый час

const KEY_TTL_HOURS = 24

export async function runIdempotencyCleanup(): Promise<void> {

const cutoff = new Date(Date.now() - KEY_TTL_HOURS * 60 * 60 * 1000)

const { count } = await prisma.idempotencyKey.deleteMany({

where: { createdAt: { lt: cutoff } },

})

if (count > 0) {

logger.info({ count }, '[IdempotencyCleanup] Deleted expired idempotency keys')

}

}

### 26.6. Регистрация новых кронов в worker.ts

В backend/src/worker.ts после существующих таймеров добавляется (и таймеры включаются в shutdown):

ts

import { runWorkShiftFinalize, WORK_FINALIZE_TICK_MS } from './workers/work-shift-finalize.worker'

import { runMarketExpire, MARKET_EXPIRE_INTERVAL_MS } from './workers/market-expire.worker'

import { runIdempotencyCleanup, IDEMPOTENCY_CLEANUP_INTERVAL_MS } from './workers/idempotency-cleanup.worker'

import { runEconomyMetricsDaily, ECONOMY_METRICS_TICK_MS } from './workers/economy-metrics-daily.worker'

// ─── Cron: Work shift finalize (every 30 seconds) ────────────────────────

const workFinalizeTimer = setInterval(async () => {

try { await runWorkShiftFinalize() }

catch (err) { logger.error({ err }, '[Worker] Work shift finalize error') }

}, WORK_FINALIZE_TICK_MS)

logger.info(`[Worker] Work shift finalize cron started (every ${WORK_FINALIZE_TICK_MS / 1000}s)`)

// ─── Cron: Market expire (every 5 minutes, run once on startup) ──────────

await runMarketExpire() // подобрать лоты, истёкшие за время простоя воркера

const marketExpireTimer = setInterval(async () => {

try { await runMarketExpire() }

catch (err) { logger.error({ err }, '[Worker] Market expire error') }

}, MARKET_EXPIRE_INTERVAL_MS)

logger.info('[Worker] Market expire cron started (every 5 min)')

// ─── Cron: Idempotency cleanup (every hour) ──────────────────────────────

const idempotencyCleanupTimer = setInterval(async () => {

try { await runIdempotencyCleanup() }

catch (err) { logger.error({ err }, '[Worker] Idempotency cleanup error') }

}, IDEMPOTENCY_CLEANUP_INTERVAL_MS)

logger.info('[Worker] Idempotency cleanup cron started (every 1h)')

// ─── Cron: Economy metrics daily (03:00 UTC, после ночного бэкапа) ───────

const economyMetricsTimer = setInterval(async () => {

try { await runEconomyMetricsDaily() } // no-op вне окна 03:00 UTC / если за эти UTC-сутки уже выполнялся

catch (err) { logger.error({ err }, '[Worker] Economy metrics daily error') }

}, ECONOMY_METRICS_TICK_MS)

logger.info('[Worker] Economy metrics daily cron started (daily at 03:00 UTC)')

В shutdown добавляются clearInterval(workFinalizeTimer), clearInterval(marketExpireTimer), clearInterval(idempotencyCleanupTimer), clearInterval(economyMetricsTimer).

### 26.7. Общие требования ко всем воркерам Этапа 2

- Атомарный захват состояния — обязательный первый шаг любой мутации: updateMany по ожидаемому статусу, count !== 1 → тихий выход. Это делает воркеры безопасными при случайном параллельном экземпляре процесса и при гонке с пользовательскими запросами.

- Пачки фиксированного размера (take 100) с сортировкой по сроку — хвост добирается следующими тиками; воркер никогда не читает таблицу целиком.

- Никаких денежных операций в обход EconomyService; work-shift-finalize и market-expire денег не двигают вовсе — движение денег происходит только в claim/buy под Idempotency-Key.

- Наблюдаемость: каждый воркер логирует количество обработанных элементов за тик и пишет audit-события для существенных переходов (work.shift.finalized); ошибки — с идентификатором элемента. Метрики «отставание воркера» (возраст самой старой необработанной записи) — раздел 30.

- Часовой пояс: все сравнения по времени — UTC (new Date() на сервере в UTC); дневной лимит смен — UTC-сутки (SPINE §5).

- Будущее (не в Этапе 2): при росте нагрузки кроны переводятся на BullMQ (Redis уже есть, worker.ts изначально задуман как BullMQ entry point) — отложенные джобы вместо сканирования по индексу. Архитектура готова: логика воркеров изолирована в функциях runX, переключение механизма запуска не потребует их переписывания. Решение зафиксировано: на Этапе 2 остаётся setInterval.

## 27. Seed-данные Этапа 2

### 27.1. Состав и порядок сидинга

Seed Этапа 2 добавляет справочные данные; ни одной строки пользовательских данных (персонажи, стеки, смены, лоты) сид не создаёт. Порядок наката внутри скрипта (важен из-за ссылок по code):

- resource_templates — 13 шаблонов ресурсов (27.2).

- item_templates — 5 tier-2 шаблонов частных магазинов (27.4).

- production_objects — 6 объектов (27.3), ссылаются на ресурсы через producesResourceCode.

- private_shop_items — позиции двух магазинов (27.4), ссылаются на шаблоны предметов и ресурсов.

Seed Этапа 1 (госмагазин, боты, AdminUser) не меняется; AdminUser уже сидится и используется админ-логином E0 (раздел 34).

### 27.2. Ресурсы (resource_templates)

Все значения — канон SPINE §7. Общие поля: isTradable = true, isActive = true. Категория и флаги материалов (isRepairMaterial/isUpgradeMaterial) — канон раздела 13.4.2; категория SECONDARY на Этапе 2 шаблонов не имеет.

Первичные ресурсы (tier 1, category PRIMARY, флаги материалов false):

| code | name | basePrice, ₽ | weight |
| --- | --- | --- | --- |
| res_scrap_metal | Металлолом | 8 | 0.5 |
| res_fabric | Ткань | 6 | 0.3 |
| res_leather | Кожа | 12 | 0.4 |
| res_wood | Древесина | 5 | 0.8 |
| res_plastic | Пластик | 7 | 0.3 |
| res_chemicals | Химия | 15 | 0.4 |
| res_spare_parts | Запчасти | 18 | 0.6 |

Детали (tier 2):

| code | name | basePrice, ₽ | weight | category | isRepairMaterial | isUpgradeMaterial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| comp_metal_plate | Металлическая пластина | 30 | 0.7 | REPAIR_PART | true | false |
| comp_fastener | Крепёж | 12 | 0.2 | COMPONENT | false | false |
| comp_spring | Пружина | 25 | 0.2 | UPGRADE_PART | false | true |
| comp_weapon_part | Оружейная деталь | 60 | 0.5 | UPGRADE_PART | true | true |
| comp_armor_plate | Бронепластина | 70 | 0.9 | UPGRADE_PART | true | true |
| comp_repair_kit | Ремкомплект | 45 | 0.5 | REPAIR_PART | true | false |

### 27.3. Производственные объекты (production_objects)

Общие поля всех шести объектов: ownerType = 'SYSTEM', status = 'ACTIVE', level = 1, workerSlots = 10, balance = 0, durabilityCurrent = durabilityMax = 100, isActive = true, ownerCharacterId = ownerClanId = locationId = null.

| code | name | type | requiredProductionLevel | shiftDurationMinutes | baseSalary, ₽ | baseProductionExp | producesResourceCode | output min–max | economicExpReward |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obj_warehouse_station | Склад у вокзала | WAREHOUSE | 0 | 30 | 100 | 8 | — | 0–0 | 0 |
| obj_scrapyard | Пункт металлолома | SCRAPYARD | 0 | 30 | 80 | 10 | res_scrap_metal | 2–4 | 0 |
| obj_market_loader | Грузчик на рынке | MARKET | 0 | 45 | 120 | 8 | — | 0–0 | 15 |
| obj_garage_workshop | Гаражный цех | WORKSHOP | 1 | 60 | 160 | 15 | comp_fastener | 1–2 | 0 |
| obj_small_factory | Малый завод | FACTORY | 2 | 60 | 220 | 20 | comp_metal_plate | 1–2 | 0 |
| obj_parts_factory | Фабрика деталей | FACTORY | 3 | 90 | 300 | 28 | comp_weapon_part | 1–1 | 0 |

outputAmountMin = outputAmountMax = 0 означает «ресурса нет» (SPINE §5); producesResourceCode = null для склада и грузчика.

### 27.4. Частные магазины и tier-2 шаблоны

Магазины (справочник кодов; отдельной таблицы магазинов на Этапе 2 нет — shopCode хранится в позициях, карточки магазинов — константы модуля private-shops, раздел 15):

| shopCode | Название | Профиль |
| --- | --- | --- |
| kommersant | Коммерсант у рынка | броня / расходники / детали |
| armory_garage | Гаражный оружейник | оружие / ремкомплекты |

Tier-2 шаблоны предметов (itemTier = 2, sourceType = 'PRIVATE', privateShopAllowed = true, upgradeAllowed = true, qualityBase = 'COMMON'; в госмагазине НЕ появляются — GovernmentShopItem для них не создаётся):

| code | name | Тип | Характеристики | priceBase, ₽ | levelReq | repairResourceCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| weapon_tt_private | Пистолет ТТ | WEAPON / PISTOL | 45–90, acc 0.78, range 4/5 | 2400 | 3 | comp_weapon_part |
| weapon_sawnoff_private | Обрез | WEAPON / SHOTGUN | 80–150, acc 0.63, range 2/3 | 3900 | 4 | comp_weapon_part |
| armor_leather_jacket_private | Кожаная куртка с пластинами | ARMOR / CHEST | armor 16 | 900 | 0 | null (дефолт comp_repair_kit) |
| armor_army_vest_private | Армейский бронежилет | ARMOR / CHEST | armor 34, antiCrit 0.07 | 5200 | 4 | comp_armor_plate |
| armor_boots_army_private | Армейские берцы | ARMOR / FEET | armor 9, dodgeBonus 0.03 | 700 | 0 | null (дефолт comp_repair_kit) |

Зафиксированные решения по полям, не заданным в SPINE: weaponType TT — PISTOL, обреза — SHOTGUN; слот куртки и бронежилета — CHEST, берцев — FEET; repairResourceCode обреза — comp_weapon_part (по аналогии с ТТ), бронежилета — comp_armor_plate; вес/прочность tier-2 шаблонов — балансные значения раздела 28.

Позиции магазинов (private_shop_items). Общие поля: minProductionLevel = 0, isActive = true; stockMode = 'INFINITE', stockAmount = null — у всех позиций, кроме armor_army_vest_private (stockMode = 'LIMITED', stockAmount = 10) и weapon_sawnoff_private (stockMode = 'LIMITED', stockAmount = 15). Цена предметов = priceBase шаблона; цена деталей = round(basePrice × 1.5). Позиции деталей ссылаются на ResourceTemplate: зафиксированное решение — PrivateShopItem получает nullable-поле resourceTemplateId (ровно одно из itemTemplateId/resourceTemplateId заполнено; полная схема — раздел 23, механика покупки детали с начислением в стек — раздел 15).

| shopCode | Позиция | price, ₽ | minCharacterLevel |
| --- | --- | --- | --- |
| kommersant | armor_leather_jacket_private | 900 | 0 |
| kommersant | armor_army_vest_private | 5200 | 4 |
| kommersant | armor_boots_army_private | 700 | 0 |
| kommersant | comp_armor_plate (ресурс) | 105 | 0 |
| kommersant | comp_repair_kit (ресурс) | 68 | 0 |
| armory_garage | weapon_tt_private | 2400 | 3 |
| armory_garage | weapon_sawnoff_private | 3900 | 4 |
| armory_garage | comp_weapon_part (ресурс) | 90 | 0 |
| armory_garage | comp_repair_kit (ресурс) | 68 | 0 |

minCharacterLevel позиций предметов равен levelReq шаблона — двойная проверка (в каталоге и при создании экземпляра). «Расходники» профиля kommersant на Этапе 2 представлены ремкомплектами; расширение ассортимента — задел Этапа 3.

### 27.5. Правила сидинга

- Идемпотентность: каждая запись — через upsert по уникальному code (для позиций магазинов — по составному уникальному ключу [shopCode, itemTemplateId] / [shopCode, resourceTemplateId], раздел 23), по образцу backend/prisma/seed.ts Этапа 1. Повторный запуск сида на любой базе (пустой, dev, прод) даёт идентичное состояние и не создаёт дублей.

- Никаких delete: сид только создаёт и обновляет. Вывод позиции из оборота — isActive = false через update в сиде или админку (раздел 34), но не удаление строки.

- Обновление балансных значений: ветка update в upsert перезаписывает все числовые поля из сида — тюнинг баланса (E5, раздел 28) доставляется на прод повторным сидом без миграций данных.

- Разделение файлов: данные Этапа 2 живут в backend/prisma/seed-economy.ts [NEW], экспортирующем seedEconomy(prisma); backend/prisma/seed.ts [MOD] вызывает его последним шагом. Seed Этапа 1 не редактируется — дифф ревьюабелен.

- Валидация ссылок: перед upsert объектов сид проверяет, что каждый producesResourceCode и repairResourceCode существует в списке ресурсов, и падает с ошибкой при опечатке (fail fast до записи в БД).

### 27.6. Пример фрагмента seed-кода

ts

// backend/prisma/seed-economy.ts

// Seed данных Этапа 2: ресурсы, производственные объекты, частные магазины.

// Идемпотентен: только upsert по code / составным уникальным ключам.

import { PrismaClient } from '@prisma/client'

export async function seedEconomy(prisma: PrismaClient): Promise<void> {

console.log('Seeding Stage 2 economy data...')

// --- Resource templates (раздел 27.2) ---

const resourceTemplates = [

{ code: 'res_scrap_metal', name: 'Металлолом', category: 'PRIMARY' as const,

tier: 1, weight: 0.5, basePrice: 8 },

{ code: 'res_fabric', name: 'Ткань', category: 'PRIMARY' as const,

tier: 1, weight: 0.3, basePrice: 6 },

// ... остальные primary (27.2)

{ code: 'comp_weapon_part', name: 'Оружейная деталь', category: 'UPGRADE_PART' as const,

tier: 2, weight: 0.5, basePrice: 60, isRepairMaterial: true, isUpgradeMaterial: true },

{ code: 'comp_repair_kit', name: 'Ремкомплект', category: 'REPAIR_PART' as const,

tier: 2, weight: 0.5, basePrice: 45, isRepairMaterial: true },

// ... остальные детали (27.2)

]

for (const tpl of resourceTemplates) {

const { code, ...data } = tpl

await prisma.resourceTemplate.upsert({

where: { code },

update: data,

create: { code, ...data, isTradable: true, isActive: true },

})

console.log(`  Resource: ${tpl.name}`)

}

// --- Tier-2 item templates (раздел 27.4) ---

await prisma.itemTemplate.upsert({

where: { code: 'weapon_tt_private' },

update: { priceBase: 2400, minDamage: 45, maxDamage: 90 },

create: {

code: 'weapon_tt_private', name: 'Пистолет ТТ',

type: 'WEAPON', weaponType: 'PISTOL',

minDamage: 45, maxDamage: 90, weaponAccuracy: 0.78,

optimalRange: 4, maxRange: 5,

priceBase: 2400, levelReq: 3,

itemTier: 2, sourceType: 'PRIVATE',

privateShopAllowed: true, upgradeAllowed: true,

repairResourceCode: 'comp_weapon_part',

qualityBase: 'COMMON', isActive: true,

// weight/durabilityMax — балансные значения раздела 28

weight: 1.2, durabilityMax: 120,

},

})

// --- Production objects (раздел 27.3) ---

const productionObjects = [

{ code: 'obj_scrapyard', name: 'Пункт металлолома', type: 'SCRAPYARD' as const,

requiredProductionLevel: 0, shiftDurationMinutes: 30,

baseSalary: 80, baseProductionExp: 10,

producesResourceCode: 'res_scrap_metal', outputAmountMin: 2, outputAmountMax: 4,

economicExpReward: 0 },

{ code: 'obj_market_loader', name: 'Грузчик на рынке', type: 'MARKET' as const,

requiredProductionLevel: 0, shiftDurationMinutes: 45,

baseSalary: 120, baseProductionExp: 8,

producesResourceCode: null, outputAmountMin: 0, outputAmountMax: 0,

economicExpReward: 15 },

// ... остальные 4 объекта (27.3)

]

for (const obj of productionObjects) {

const { code, ...data } = obj

await prisma.productionObject.upsert({

where: { code },

update: data,

create: {

code, ...data,

status: 'ACTIVE', ownerType: 'SYSTEM',

level: 1, workerSlots: 10, isActive: true,

},

})

console.log(`  Production object: ${obj.name}`)

}

// --- Private shop items (раздел 27.4) ---

const ttTemplate = await prisma.itemTemplate.findUniqueOrThrow({

where: { code: 'weapon_tt_private' },

})

await prisma.privateShopItem.upsert({

where: {

shopCode_itemTemplateId: { shopCode: 'armory_garage', itemTemplateId: ttTemplate.id },

},

update: { price: 2400, isActive: true },

create: {

shopCode: 'armory_garage', itemTemplateId: ttTemplate.id,

price: 2400, stockMode: 'INFINITE',

minCharacterLevel: 3, minProductionLevel: 0, isActive: true,

},

})

console.log('Stage 2 economy seed complete')

}

Подключение в backend/prisma/seed.ts:

ts

import { seedEconomy } from './seed-economy'

// ... существующий сид Этапа 1 ...

await seedEconomy(prisma)

### 27.7. Накат seed на прод

Факт по текущему контуру: ручной скрипт infra/deploy/deploy.sh запускает сид шагом [4/6] Seeding database (safe, uses upsert) — но канонический путь на прод — GitHub Actions CD (.github/workflows/cd.yml), и там сида НЕТ: выполняются только prisma migrate deploy, рестарт и health-чеки. Значит, без изменений контура seed-данные Этапа 2 на прод не попадут.

Зафиксированное решение: в cd.yml добавляется шаг «Run seed» сразу после «Run migrations» (сид идемпотентен по 27.5, поэтому безопасен на каждом деплое; заодно любое обновление балансных цифр сида доезжает автоматически):

yaml

- name: Run seed

run: |

ssh ${{ secrets.VPS_USER }}@${{ secrets.VPS_HOST }} << 'EOF'

set -euo pipefail

cd ${{ secrets.VPS_PROJECT_DIR }}

docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm backend npx tsx prisma/seed.ts

EOF

Ручной фолбэк (если нужно засидить вне деплоя, например хотфикс балансных цифр):

bash

ssh <user>@<vps-host>

cd /opt/mmo90s

docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm backend npx tsx prisma/seed.ts

Порядок первого наката Этапа 2 на прод (детально — раздел 41):

- CD делает бэкап БД (существующий шаг backup.sh) — до миграций.

- prisma migrate deploy — миграция feat_stage2_economy_core (раздел 23).

- Новый шаг «Run seed» — upsert данных 27.2–27.4.

- Рестарт сервисов (backend + worker подхватывают новые кроны) и health-чеки.

- Smoke-проверки данных: GET /api/resources/templates возвращает 13 шаблонов; GET /api/work/objects — 6 объектов; GET /api/private-shops — 2 магазина; в логах worker присутствуют строки старта четырёх новых кронов. Расхождение любого счётчика — стоп и разбор до анонса игрокам (критерии приёмки — раздел 42).

# Часть V. Баланс

## 28. Балансные таблицы (объекты, ресурсы, товары, улучшения)

### 28.1. Статус раздела и правила использования

Раздел сводит в таблицы ВСЕ числовые значения экономики Этапа 2. Правила работы с разделом:

- Источником истины в коде являются backend/src/config/balance.config.ts (блок BalanceConfig.economy, полный код — п. 28.7) и seed-данные (см. раздел 27). Таблицы этого раздела обязаны совпадать с ними один в один; расхождение — дефект документации, блокирующий приёмку (см. раздел 42).

- Любое изменение чисел из этого раздела разрешено только через прогон симуляций (см. разделы 9 и 31) и отдельный PR подэтапа E5 с приложенным отчётом симулятора.

- Расчётные колонки (доход/час, EV и т.п.) — производные величины: они не хранятся в коде, а выводятся из канонических формул раздела 5 реестра (работа — раздел 10, улучшения — раздел 17, ремонт — раздел 14). При изменении констант расчётные колонки обязаны быть пересчитаны.

- Все денежные значения — целые рубли (Int). Правила округления: зарплата — round, гос-выкуп ресурсов — floor по всей партии, стоимость улучшения — round, стоимость ремонта — ceil c минимумом 1 (существующая calcRepairCost, backend/src/modules/stats/stats.formulas.ts).

### 28.2. Производственные объекты: сводная таблица и расчётные показатели

#### 28.2.1. Канонические параметры seed

Все объекты Этапа 2 имеют ownerType = SYSTEM, level = 1 (следовательно objectLevelCoeff = 1 + 0.25 × (1 − 1) = 1.0), workerSlots = 10, status = ACTIVE. Поля модели — см. раздел 23, полный seed — раздел 27.

| code | Название | type | PL треб. | Смена, мин | baseSalary, ₽ | baseProductionExp | Выпуск ресурса | economicExpReward |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obj_warehouse_station | Склад у вокзала | WAREHOUSE | 0 | 30 | 100 | 8 | — | 0 |
| obj_scrapyard | Пункт металлолома | SCRAPYARD | 0 | 30 | 80 | 10 | res_scrap_metal 2–4 | 0 |
| obj_market_loader | Грузчик на рынке | MARKET | 0 | 45 | 120 | 8 | — | 15 |
| obj_garage_workshop | Гаражный цех | WORKSHOP | 1 | 60 | 160 | 15 | comp_fastener 1–2 | 0 |
| obj_small_factory | Малый завод | FACTORY | 2 | 60 | 220 | 20 | comp_metal_plate 1–2 | 0 |
| obj_parts_factory | Фабрика деталей | FACTORY | 3 | 90 | 300 | 28 | comp_weapon_part 1–1 | 0 |

Применяемые формулы (канон, раздел 5 реестра):

ts

// work.formulas.ts (раздел 10)

workerEfficiency   = 1 + productionLevel * 0.03

objectLevelCoeff   = 1 + 0.25 * (objectLevel - 1)          // на этапе 2 всегда 1.0

finalSalary        = clamp(round(baseSalary * objectLevelCoeff * workerEfficiency * random(0.9, 1.1)),

1, baseSalary * 3)

productionExpReward = round(baseProductionExp * objectLevelCoeff)   // effortCoeff = 1 на этапе 2

resourceAmount      = randomInt(outputAmountMin, outputAmountMax)   // 0/0 = ресурса нет

#### 28.2.2. Расчётные показатели в час

Матожидание random(0.9, 1.1) равно 1.0, поэтому в таблице приведены ожидаемые значения. Зарплата/час указана для работника с минимально допустимым PL объекта и для PL 10 (cap этапа 2, эффективность 1.30). Ресурсы/час — среднее выпуска, делённое на длительность смены. Доход-эквивалент считается двумя способами: «гос» — ресурс сдан государству по 25% basePrice (нижняя граница), «база» — ресурс оценён по basePrice (рыночный ориентир, верхняя граница коридора цен см. п. 28.3).

| Объект | Зарплата ₽/ч (PL треб.) | Зарплата ₽/ч (PL 10) | PL-опыт/ч | Ресурсы/ч (ср.) | Ценность ресурса ₽/ч (гос / база) | Доход-эквивалент ₽/ч (гос / база), PL треб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад у вокзала | 200 | 260 | 16.0 | — | — | 200 / 200 |
| Пункт металлолома | 160 | 208 | 20.0 | 6.0 × res_scrap_metal | 12.0 / 48.0 | 172 / 208 |
| Грузчик на рынке | 160 | 208 | 10.7 | — | — | 160 / 160 (+20 ecoExp/ч) |
| Гаражный цех | 165 | 208 | 15.0 | 1.5 × comp_fastener | 4.5 / 18.0 | 170 / 183 |
| Малый завод | 233 | 286 | 20.0 | 1.5 × comp_metal_plate | 11.3 / 45.0 | 244 / 278 |
| Фабрика деталей | 218 | 260 | 18.7 | 0.67 × comp_weapon_part | 10.0 / 40.0 | 228 / 258 |

Балансовые инварианты таблицы (проверяются симуляцией SIM-E1, раздел 31):

- Доход-эквивалент/час монотонно растёт с требуемым PL, но не более чем на ~40% от стартового объекта — прогрессия ощутима, но не обесценивает стартовые работы.

- Объекты с выпуском ресурса имеют зарплату/час ниже «чистых» аналогов (Пункт металлолома 160 против Склада 200) — ресурс является частью оплаты труда.

- Грузчик на рынке — единственный источник economicExpReward за работу (15 за смену) и намеренно проигрывает по ₽/час: это плата за прокачку EL (см. раздел 19).

#### 28.2.3. Дневной потолок: 8 смен

Лимит — 8 смен за UTC-сутки на персонажа, 1 активная смена одновременно (Redis-счётчик work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, TTL 25 ч; см. раздел 10). Максимум за день на одном объекте (работник с PL = требуемому, выпуск — среднее, гос-выкуп по формуле floor(amount × basePrice × 0.25) одной партией):

| Объект | Часов на 8 смен | Зарплата ₽/день | Выпуск, шт/день | Гос-выкуп выпуска, ₽ | Итого ₽/день | PL-опыт/день | ecoExp/день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад у вокзала | 4.0 | 800 | — | — | 800 | 64 | 0 |
| Пункт металлолома | 4.0 | 640 | 24 × металлолом | 48 | 688 | 80 | 0 |
| Грузчик на рынке | 6.0 | 960 | — | — | 960 | 64 | 120 |
| Гаражный цех | 8.0 | 1320 | 12 × крепёж | 36 | 1356 | 120 | 0 |
| Малый завод | 8.0 | 1864 | 12 × мет. пластина | 90 | 1954 | 160 | 0 |
| Фабрика деталей | 12.0 | 2616 | 8 × оружейная деталь | 120 | 2736 | 224 | 0 |

При PL 10 зарплатная часть умножается на 1.30/эфф.PLтреб: Склад — 1040₽, Малый завод — 2288 + 90 = 2378₽, Фабрика деталей — 3120 + 120 = 3240₽/день. Clamp maxSalary = baseSalary × 3 на этих значениях не срабатывает (максимум множителя 1.30 × 1.1 = 1.43).

Фабрика деталей требует 12 часов реального времени на 8 смен — фактический дневной потолок для абсолютного большинства игроков ниже табличного. Это осознанный антиинфляционный тормоз (см. п. 29.5).

#### 28.2.4. Скорость прокачки PL

Таблица порогов PL (канон, cap этапа 2 = 10):

| PL | exp | Эффективность | PL | exp | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1.00 | 6 | 2000 | 1.18 |
| 1 | 50 | 1.03 | 7 | 3200 | 1.21 |
| 2 | 150 | 1.06 | 8 | 5000 | 1.24 |
| 3 | 350 | 1.09 | 9 | 7500 | 1.27 |
| 4 | 700 | 1.12 | 10 | 11000 | 1.30 |

Расчётная скорость (8 смен/день на лучшем доступном объекте): PL 1 достигается в первый день (64–80 exp/день на стартовых объектах); PL 2 — за 2–3 дня; PL 3 — за 4–5 дней (через Малый завод, 160 exp/день); PL 10 — за 49 дней чистой работы на Фабрике деталей (224 exp/день) или ~60–90 дней при смешанном графике. Целевой коридор до cap — 45–90 дней (проверяется SIM-E1).

### 28.3. Справочник ресурсов и цены гос-выкупа

Гос-выкуп: moneyReturn = floor(amount × basePrice × 0.25); ecoExp = round(amount × basePrice × 0.01); CurrencyLog RESOURCE_SELL, ResourceLog GOV_SELL (см. разделы 13, 18). Гос-выкуп в таблице показан за 1 шт и за 10 шт (floor применяется к партии целиком, поэтому за партию выгоднее). Цена частника действует для деталей, продаваемых в частных магазинах: round(basePrice × 1.5) (см. раздел 15).

| code | Название | Tier | Категория | Вес | basePrice, ₽ | Гос-выкуп ₽ (1 шт / 10 шт) | ecoExp за 10 шт | Цена частника, ₽ | Флаги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| res_scrap_metal | Металлолом | 1 | PRIMARY | 0.5 | 8 | 2 / 20 | 1 | — | — |
| res_fabric | Ткань | 1 | PRIMARY | 0.3 | 6 | 1 / 15 | 1 | — | — |
| res_leather | Кожа | 1 | PRIMARY | 0.4 | 12 | 3 / 30 | 1 | — | — |
| res_wood | Древесина | 1 | PRIMARY | 0.8 | 5 | 1 / 12 | 1 | — | — |
| res_plastic | Пластик | 1 | PRIMARY | 0.3 | 7 | 1 / 17 | 1 | — | — |
| res_chemicals | Химия | 1 | PRIMARY | 0.4 | 15 | 3 / 37 | 2 | — | — |
| res_spare_parts | Запчасти | 1 | PRIMARY | 0.6 | 18 | 4 / 45 | 2 | — | — |
| comp_metal_plate | Металлическая пластина | 2 | REPAIR_PART | 0.7 | 30 | 7 / 75 | 3 | — | isRepairMaterial |
| comp_fastener | Крепёж | 2 | COMPONENT | 0.2 | 12 | 3 / 30 | 1 | — | — |
| comp_spring | Пружина | 2 | UPGRADE_PART | 0.2 | 25 | 6 / 62 | 3 | — | isUpgradeMaterial |
| comp_weapon_part | Оружейная деталь | 2 | UPGRADE_PART | 0.5 | 60 | 15 / 150 | 6 | 90 | оба флага |
| comp_armor_plate | Бронепластина | 2 | UPGRADE_PART | 0.9 | 70 | 17 / 175 | 7 | 105 | оба флага |
| comp_repair_kit | Ремкомплект | 2 | REPAIR_PART | 0.5 | 45 | 11 / 112 | 4 | 68 | isRepairMaterial |

Ценовой коридор рынка игроков (см. раздел 16): для каждого ресурса ожидаемая рыночная цена лежит между полом (гос-выкуп, 25% basePrice) и потолком (частник, 150% basePrice для деталей; для primary-ресурсов потолок — basePrice, поскольку частники их не продают). Медиана вне коридора — сигнал алерта (см. раздел 30). Вес учитывается в carryWeight информативно, перегруз на этапе 2 не энфорсится (канон, раздел 13).

### 28.4. Tier-2 товары частных магазинов и сравнение с гос-аналогами

Все tier-2 предметы: itemTier = 2, sourceType = PRIVATE, privateShopAllowed = true, качество COMMON (qualityCoeff 1.0). Магазины: kommersant «Коммерсант у рынка» (броня, расходники, детали), armory_garage «Гаражный оружейник» (оружие, ремкомплекты) — см. разделы 15 и 27. Ремонт tier-2 всегда требует детали (см. раздел 14 и п. 28.6).

Значения durabilityMax/веса tier-2 предметов, используемые в расчётах ниже (фиксируются в seed раздела 27): weapon_tt_private 120/1.2; weapon_sawnoff_private 120/2.8; armor_leather_jacket_private 110/3.0; armor_army_vest_private 140/6.0; armor_boots_army_private 100/1.5.

#### 28.4.1. Оружие: «нож vs ТТ» и полная линейка

E[dmg/выстрел] = средний урон × точность (без учёта брони цели — метрика для сравнения, не боевой расчёт). Ремонт ₽/ед = priceBase / 120 (см. раздел 14).

| Предмет | Tier | Источник | Урон | Точность | E[dmg/выстрел] | Дальность | Цена, ₽ | ₽ за 1 E[dmg] | Уровень | Ремонт ₽/ед | Детали при ремонте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перочинный нож (weapon_knife_basic) | 1 | гос | 20–45 (crit +0.03) | 0.80 | 26.0 | 1/1 | 200 | 7.7 | 0 | 1.67 | нет (пока нет улучшений) |
| Пистолет ПМ (weapon_pistol_pm) | 1 | гос | 40–80 | 0.75 | 45.0 | 4/5 | 800 | 17.8 | 2 | 6.67 | нет |
| Пистолет ТТ (weapon_tt_private) | 2 | kommersant/armory | 45–90 | 0.78 | 52.7 | 4/5 | 2400 | 45.6 | 3 | 20.0 | comp_weapon_part |
| Охотничье ружьё (weapon_shotgun_basic) | 1 | гос | 70–140 | 0.60 | 63.0 | 2/3 | 1500 | 23.8 | 4 | 12.5 | нет |
| Обрез (weapon_sawnoff_private) | 2 | armory_garage | 80–150 | 0.63 | 72.5 | 2/3 | 3900 | 53.8 | 4 | 32.5 | comp_weapon_part |

Выводы, зафиксированные как балансовые правила:

- Tier-2 оружие даёт +15–17% ожидаемого урона к гос-аналогу (ТТ к ПМ: 52.7/45.0 = +17.1%; Обрез к ружью: 72.5/63.0 = +15.1%) — усиление заметное, но не ломающее PvP.

- Цена единицы ожидаемого урона у tier-2 в 2.3–2.6 раза выше (45.6/17.8 = 2.56; 53.8/23.8 = 2.26) — премиум-сегмент оплачивается непропорционально.

- Стоимость владения tier-2 в 2.6–3 раза выше по деньгам за единицу прочности плюс детали — tier-2 является постоянным money sink, а не разовой покупкой.

#### 28.4.2. Броня

Колонка «% снижение» — процентная часть гибридной формулы брони ARM / (ARM + 50) (см. BalanceConfig.damage.armorK); плоская часть 0.4 × ARM применяется до неё.

| Предмет | Tier | Слот | Броня | Доп. статы | Цена, ₽ | % снижение | Ремонт ₽/ед | Детали при ремонте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стёганая куртка (armor_jacket_basic) | 1 | CHEST | 10 | — | 300 | 16.7% | 2.5 | нет |
| Кожаная куртка с пластинами (armor_leather_jacket_private) | 2 | CHEST | 16 | — | 900 | 24.2% | 7.5 | comp_armor_plate |
| Советский бронежилет (armor_vest_basic) | 1 | CHEST | 25 | antiCrit 0.05 | 2000 | 33.3% | 16.7 | нет |
| Армейский бронежилет (armor_army_vest_private) | 2 | CHEST | 34 | antiCrit 0.07 | 5200 | 40.5% | 43.3 | comp_armor_plate |
| Берцы (armor_boots_basic) | 1 | FEET | 6 | dodgeBonus 0.02 | 250 | 10.7% | 2.08 | нет |
| Армейские берцы (armor_boots_army_private) | 2 | FEET | 9 | dodgeBonus 0.03 | 700 | 15.3% | 5.83 | comp_repair_kit |

Правила: армейский бронежилет к советскому — +36% брони и +0.02 antiCrit за 2.6× цены; кожаная куртка к стёганой — +60% брони за 3× цены. Ни один tier-2 предмет не превышает гос-топ следующего ценового класса (кожаная куртка 16 < советский бронежилет 25) — покупка tier-2 не отменяет гос-линейку, а уплотняет её.

#### 28.4.3. Детали в частных магазинах

Частники продают детали за деньги по round(basePrice × 1.5): comp_repair_kit — 68₽, comp_weapon_part — 90₽, comp_armor_plate — 105₽ (kommersant — все три, armory_garage — comp_repair_kit и comp_weapon_part; StockMode INFINITE). Это верхняя граница ценового коридора деталей: рынок игроков обязан быть дешевле, иначе он мёртв (метрика в разделе 30, симуляция SIM-E5 в разделе 31).

### 28.5. Улучшения: стоимость уровней, шансы, EV

#### 28.5.1. Канонические формулы и реперные предметы

ts

// upgrades.formulas.ts (раздел 17)

upgradeCost   = round(priceBase * 0.15 * Math.pow(nextTotalLevel, 1.4) * qualityCoeff)  // COMMON: 1.0

successChance = clamp(0.9 - currentTotalLevel * 0.12 + productionLevel * 0.01, 0.15, 0.95)

requiredResources = [{ code: itemType === 'WEAPON' ? 'comp_weapon_part' : 'comp_armor_plate',

amount: nextTotalLevel }]

// Провал: деньги и ресурсы сгорают, предмет НЕ меняется.

Реперные предметы расчётов: Перочинный нож (200₽, дешёвый гос), Пистолет ТТ (2400₽, средний частный), Армейский бронежилет (5200₽, дорогой частный, ресурс — comp_armor_plate). maxUpgradeLevel = 5 — сумма уровней всех типов.

Стоимость попытки уровня L (деньги, nextTotalLevel = L; множитель L^1.4: 1 / 2.639 / 4.655 / 6.964 / 9.518):

| Переход | Деталей, шт | Нож (база 30₽) | ТТ (база 360₽) | Арм. бронежилет (база 780₽) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 → +1 | 1 | 30 | 360 | 780 |
| +1 → +2 | 2 | 79 | 950 | 2058 |
| +2 → +3 | 3 | 140 | 1676 | 3631 |
| +3 → +4 | 4 | 209 | 2507 | 5432 |
| +4 → +5 | 5 | 286 | 3427 | 7424 |
| Сумма без провалов | 15 | 744 | 8920 | 19325 |

#### 28.5.2. Шансы успеха при PL 0 / 5 / 10

successChance зависит от текущего суммарного уровня и PL мастера; clamp 0.15–0.95:

| Переход | PL 0 | PL 5 | PL 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 → +1 | 0.90 | 0.95 | 0.95 (clamp: 1.00 → 0.95) |
| +1 → +2 | 0.78 | 0.83 | 0.88 |
| +2 → +3 | 0.66 | 0.71 | 0.76 |
| +3 → +4 | 0.54 | 0.59 | 0.64 |
| +4 → +5 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |

#### 28.5.3. EV-стоимость доведения до +3 и +5 (честное матожидание)

Провал не меняет предмет, поэтому число попыток каждого перехода — геометрическое распределение с матожиданием 1/p. EV перехода = (деньги попытки + детали попытки × цена детали) / p; EV цели — сумма EV переходов. Оценка деталей — по basePrice (comp_weapon_part 60₽, comp_armor_plate 70₽; рыночный ориентир). Ожидаемое число попыток до +5 при PL 0 — 8.14 (вместо 5 идеальных), ожидаемый расход деталей — 27.5 шт (вместо 15).

| Предмет | EV до +3, PL 0 | PL 5 | PL 10 | EV до +5, PL 0 | PL 5 | PL 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перочинный нож | 840 | 785 | 742 | 3067 | 2793 | 2570 |
| Пистолет ТТ | 4651 | 4345 | 4100 | 18611 | 16931 | 15560 |
| Армейский бронежилет | 9582 | 8953 | 8446 | 38669 | 35175 | 32321 |

Контрольный пример расчёта (ТТ, PL 0): попытка +1 = 360 + 1×60 = 420₽, EV = 420/0.90 = 466.7; +2 = 1070/0.78 = 1371.8; +3 = 1856/0.66 = 2812.1; итого до +3 = 4650.6 ≈ 4651₽. До +5: + 2747/0.54 = 5087.0 и 3727/0.42 = 8873.8, итого 18611₽.

Балансовые следствия (проверяются SIM-E4, раздел 31):

- PL мастера экономит 6–7% EV на PL 5 и 15–17% на PL 10 — прокачка PL монетизируется через улучшения.

- ТТ +3 стоит в EV ~1.94 цены самого ТТ; ТТ +5 — ~7.75 цены. +3 — рабочая цель среднего игрока, +5 — люкс-sink.

- При закупке деталей у частника (90/105₽) EV возрастает на ~4–5% (ТТ до +5: 19438₽) — рынок деталей всегда выгоднее частника.

#### 28.5.4. Эффекты уровней на реперных предметах

Эффекты за 1 уровень типа: DAMAGE +4% к min/max урона; ACCURACY +0.01 weaponAccuracy; CRIT +0.005 critBonus; ARMOR +6% armor; DURABILITY +8% durabilityMax; ANTI_CRIT +0.005 antiCrit. Проценты — от базовых значений шаблона, округление round; боевые клампы (hit ≤ 0.95, crit ≤ 0.5, block ≤ 0.8, dodge ≤ 0.75) не обходятся (см. раздел 17).

Пистолет ТТ, ветка DAMAGE (база 45–90):

| Уровень | minDamage | maxDamage | E[dmg/выстрел] (acc 0.78) |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | 45 | 90 | 52.7 |
| +1 | 47 | 94 | 55.0 |
| +2 | 49 | 97 | 56.9 |
| +3 | 50 | 101 | 58.9 |
| +4 | 52 | 104 | 60.8 |
| +5 | 54 | 108 | 63.2 |

Армейский бронежилет, ветка ARMOR (база 34): +1 → 36, +2 → 38, +3 → 40, +4 → 42, +5 → 44. ТТ, ветка DURABILITY (база 120): +1 → 130, ..., +5 → 168 (текущая прочность увеличивается пропорционально при апгрейде).

### 28.6. Ремонт с деталями: примеры полного цикла

Правила (канон, раздел 14): детали требуются, если itemTier ≥ 2 ИЛИ upgradeLevel ≥ 1; requiredParts = ceil((lostDurability / durabilityMax) × itemTier × (1 + 0.5 × upgradeLevel)); ресурс — ItemTemplate.repairResourceCode, дефолт comp_repair_kit. Денежная часть — существующая calcRepairCost без изменений: max(1, ceil(priceBase / 120 × lostDurability × qualityCoeff × (1 + 0.1 × upgradeLevel))). Назначение repairResourceCode: оружие tier-2 — comp_weapon_part; броня tier-2 CHEST — comp_armor_plate; прочая броня tier-2 и все улучшенные tier-1 — comp_repair_kit (дефолт).

Пример 1 — гос-нож без улучшений (tier 1, upgrade 0), потеряно 3 ед из 80: деньги = ceil(200/120 × 3) = 5₽; деталей 0. Полностью поведение Этапа 1 (совпадает с симуляцией «Ремонт ножа — 5₽»).

Пример 2 — ТТ без улучшений (tier 2), потеряно 20 ед из 120: деньги = ceil(2400/120 × 20) = 400₽; детали = ceil((20/120) × 2 × 1) = ceil(0.33) = 1 × comp_weapon_part. Клиент обязан иметь деталь в ResourceStack (доступный остаток amount − reservedAmount ≥ 1), списание — через updateMany с условием достаточности, ResourceLog REPAIR_SPENT, CurrencyLog REPAIR_COST (см. разделы 13, 18, 24).

Пример 3 — ТТ +3 (tier 2, upgrade 3), потеряно 30 ед из 120: деньги = ceil(20 × 30 × 1.3) = 780₽; детали = ceil((30/120) × 2 × (1 + 1.5)) = ceil(1.25) = 2 × comp_weapon_part. Улучшенный предмет дороже и деньгами (×1.3), и деталями (×2.5 к коэффициенту).

Пример 4 — армейский бронежилет (tier 2), потеряно 28 ед из 140 (20%): деньги = ceil(5200/120 × 28) = 1214₽; детали = ceil(0.2 × 2 × 1) = 1 × comp_armor_plate.

Пример 5 — гос-нож +2 (tier 1, upgrade 2), потеряно 8 ед из 80: деньги = ceil(200/120 × 8 × 1.2) = 16₽; детали = ceil((8/80) × 1 × 2) = 1 × comp_repair_kit. Улучшение переводит даже tier-1 предмет в «деталеёмкий» режим — спрос на ремкомплекты создаётся всей улучшенной массой предметов.

Полный цикл владения (расчётное допущение для экономических оценок, фиксируется для симуляций: оружие теряет ~3 ед прочности за бой, броня суммарно ~2 ед за бой): боец на ТТ при 12 боях/день теряет ~36 ед — один ремонт в день: 720₽ + 1 деталь (рынок ~60₽, частник 90₽), т.е. ~780–810₽/день; боец на ПМ — 240₽/день без деталей. Отношение стоимости владения tier-2/tier-1 ≈ 3.3 — см. профили в разделе 29.

### 28.7. BalanceConfig.economy — полный код блока

Блок добавляется в существующий backend/src/config/balance.config.ts на уровень ключей character, repair, shop и содержит ВСЕ константы Этапа 2. Значения дублируют канон раздела 5 реестра; сид-специфика (зарплаты, выпуск, цены) живёт в seed (раздел 27), а не в конфиге.

ts

// --- Stage 2: Economy core (MASTER_TZ_STAGE_2_ECONOMY_CORE) ---

economy: {

// Работа и смены (разделы 10–12)

work: {

plEfficiencyPerLevel: 0.03,     // workerEfficiency = 1 + PL × 0.03

objectLevelCoeffStep: 0.25,     // objectLevelCoeff = 1 + 0.25 × (objectLevel − 1)

salaryRandomMin:      0.9,

salaryRandomMax:      1.1,

minSalary:            1,

maxSalaryMultiplier:  3,        // clamp: finalSalary ≤ baseSalary × 3

maxShiftsPerDay:      8,        // UTC-сутки, Redis work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}

shiftsCounterTtlHours: 25,

productionLevelCap:   10,       // cap этапа 2

// Пороги производственных уровней PL 0..10 (раздел 11)

plThresholds: [0, 50, 150, 350, 700, 1200, 2000, 3200, 5000, 7500, 11000],

},

// Ресурсы (раздел 13)

resources: {

govBuybackRate:       0.25,     // moneyReturn = floor(amount × basePrice × 0.25)

govBuybackEcoExpRate: 0.01,     // ecoExp = round(amount × basePrice × 0.01)

privateShopMarkup:    1.5,      // цена детали у частника = round(basePrice × 1.5)

},

// Рынок игроков (раздел 16)

market: {

listingFeeRate:  0.02,          // listingFee = max(5, round(price × 0.02)), не возвращается

listingFeeMin:   5,

saleTaxRate:     0.05,          // saleTax = round(price × 0.05), из выручки продавца

priceMin:        1,

priceMax:        1_000_000,

maxActiveListingsPerCharacter: 10,

listingTtlHours: 72,            // затем EXPIRED (воркер market-expire, каждые 5 мин)

expireWorkerIntervalMinutes: 5,

sellerEcoExpRate: 0.03,         // ecoExp продавца = round(salePrice × 0.03)

},

// Улучшения (раздел 17)

upgrades: {

maxUpgradeLevel:        5,      // сумма уровней всех типов

costRate:               0.15,   // upgradeCost = round(priceBase × 0.15 × L^1.4 × qualityCoeff)

costExponent:           1.4,

successBase:            0.9,

successPenaltyPerLevel: 0.12,   // − за каждый текущий суммарный уровень

successBonusPerPl:      0.01,   // + за каждый PL мастера

successMin:             0.15,

successMax:             0.95,

// Эффекты за 1 уровень типа — от БАЗОВЫХ значений шаблона, округление round

effectPerLevel: {

DAMAGE:     0.04,             // +4% к min/max урона

ACCURACY:   0.01,             // +0.01 weaponAccuracy

CRIT:       0.005,            // +0.005 critBonus

ARMOR:      0.06,             // +6% armor

DURABILITY: 0.08,             // +8% durabilityMax (+ текущая пропорционально)

ANTI_CRIT:  0.005,            // +0.005 antiCrit

} as Record<string, number>,

// Ресурс попытки: amount = nextTotalLevel

resourceCodeByItemType: {

WEAPON: 'comp_weapon_part',

ARMOR:  'comp_armor_plate',

} as Record<string, string>,

},

// Ремонт деталями (раздел 14); денежная часть — BalanceConfig.repair без изменений

repairParts: {

partsFromItemTier:  2,          // детали нужны если itemTier ≥ 2 ИЛИ upgradeLevel ≥ 1

upgradePartsCoeff:  0.5,        // requiredParts = ceil((lost/durMax) × itemTier × (1 + 0.5 × upgLvl))

defaultRepairResourceCode: 'comp_repair_kit',

},

// Продажа предметов государству (Этап 1, не менять: хардкод в government-shop.service.ts;

// сломанные — тоже 50%, отличается только ecoExp 0.047/0.067)

govItemSell: {

sellRate: 0.5,                  // 50% от priceBase для любых предметов

},

// Лимиты экономических операций (раздел 32.3; ошибки — модульные реестры разделов 10, 15, 16)

limits: {

maxActiveShiftsPerCharacter:   1,          // 1 активная смена; WORK_002 409 (partial-индекс, раздел 23)

maxShiftsPerDay:               8,          // смен за UTC-сутки; WORK_003 429 (= work.maxShiftsPerDay)

maxActiveListingsPerCharacter: 10,         // MARKET_005 422 (= market.maxActiveListingsPerCharacter)

listingPriceMin:               1,          // MARKET_006 422 (= market.priceMin)

listingPriceMax:               1_000_000,  // MARKET_006 422 (= market.priceMax)

privateShopQuantityMin:        1,          // покупка в частном магазине за раз; PSHOP_004 409

privateShopQuantityMax:        10,         // maxQuantityPerPurchase (см. раздел 15)

listingTtlHours:               72,         // затем EXPIRED (= market.listingTtlHours)

// listingFee = max(5, round(price × 0.02)), не возвращается — market.listingFeeRate/listingFeeMin

},

// Детект подозрительной активности (раздел 32.4): не блокирует операции — audit + суточные счётчики

suspicious: {

priceRatioMin:         0.2,     // SUS_PRICE_LOW: price/referencePrice < 0.2

priceRatioMax:         5.0,     // SUS_PRICE_HIGH: price/referencePrice > 5.0

pairTradesPerDayMax:   5,       // SUS_PAIR_TRADES: > 5 покупок между парой персонажей за UTC-сутки

cancelsPerDayMax:      10,      // SUS_FREQUENT_CANCELS: > 10 отмен лотов за UTC-сутки

idemReplaysPerHourMax: 10,      // SUS_IDEMPOTENCY_REPLAYS: > 10 replayed-повторов за час

repeatedClaimsMax:     3,       // SUS_REPEATED_CLAIMS: > 3 отклонённых (409) или replayed claim по смене

},

// Пороги алертов экономики (раздел 30)

alerts: {

netEmissionPerActiveMax: 1200,  // ₽/день на активного игрока

sinkFaucetRatioMin:      0.25,

giniMax:                 0.75,

upgradeSuccessPctMin:    45,

upgradeSuccessPctMax:    85,

workSalaryShareMax:      0.75,  // доля зарплат во всех faucets

},

},

Запрещено: читать эти константы напрямую из модулей минуя BalanceConfig (грепается в CI), дублировать значения в seed или на frontend (frontend получает эффективные значения через API, см. раздел 25).

## 29. Источники и стоки денег, антиинфляция

### 29.1. Полная карта faucets (источники денег)

Faucet — операция, при которой деньги создаются системой из ничего. Каждый faucet обязан проходить через EconomyService.credit с CurrencyLog (см. разделы 18, 33). Полный перечень Этапа 2 (других источников НЕТ; появление нового faucet без записи в этот раздел — дефект):

| # | Канал | reasonCode | Формула / значения | Оценка ₽/день на активного игрока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Победы над ботами (Этап 1, не менять) | BATTLE_REWARD | Тренировочный хулиган 20–50₽; Гопник 50–120₽; Вооружённый бандит 100–300₽ (money только за победу) | 400–1200 (боец), ~500 в среднем |
| F2 | Зарплата за смену | WORK_SALARY | finalSalary (п. 28.2); потолок 2736₽/день (Фабрика деталей, PL 3) | 0–2736, ~800 в среднем |
| F3 | Гос-выкуп ресурсов | RESOURCE_SELL | floor(amount × basePrice × 0.25) | 20–120, ~40 |
| F4 | Продажа предметов государству | SHOP_SELL | 50% priceBase для любых предметов (Этап 1, не менять; сломанные — тоже 50%, отличается только ecoExp 0.047/0.067) | эпизодически, ~50 |

Премии за уровни (BL/EL) на этапе 2 не выплачиваются деньгами (задел Этапа 3). Админские начисления (ADMIN_GRANT, ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT) — не faucet геймплея, учитываются отдельной категорией в метриках (раздел 30).

### 29.2. Полная карта sinks (стоки денег)

Sink — операция, при которой деньги уничтожаются системой. Все — через EconomyService.debit:

| # | Канал | reasonCode | Формула / значения | Оценка ₽/день на активного игрока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Госмагазин | SHOP_PURCHASE | цены seed Этапа 1 (нож 200, ПМ 800, ружьё 1500, бронежилет 2000...) | ~150 (амортизированно) |
| S2 | Частные магазины: tier-2 и детали | PRIVATE_SHOP_BUY | цены п. 28.4; детали round(basePrice × 1.5) | ~250 (амортизированно) |
| S3 | Ремонт (деньги) | REPAIR_COST | calcRepairCost; гос-набор ~240–300, tier-2 ~720–810 | 100–800, ~250 |
| S4 | Комиссия выставления лота | MARKET_LISTING_TAX | max(5, round(price × 0.02)); не возвращается при cancel/expire | ~10 |
| S5 | Комиссия продажи лота | MARKET_SELL_TAX | round(price × 0.05) из выручки продавца | ~25 |
| S6 | Улучшения (деньги попытки) | UPGRADE_COST | round(priceBase × 0.15 × L^1.4); при провале сгорают полностью | ~150 |
| S7 | Провалы улучшений (ресурсная часть) | — (ResourceLog UPGRADE_SPENT) | детали сгорают; в деньгах — косвенный sink через спрос S2/рынок | учтён в S2/S6 |

Покупка лота игроком (MARKET_BUY) и выручка продавца (MARKET_SELL) — переводы игрок → игрок, деньги не создаются и не уничтожаются; sink в рыночной сделке — только S4 + S5 (суммарно ~7% оборота). Конвенция логирования (раздел 18): покупатель — MARKET_BUY −price; продавец — две записи: MARKET_SELL +price и MARKET_SELL_TAX −saleTax. Тогда сумма пары MARKET_BUY/MARKET_SELL равна нулю, а налог виден отдельной строкой — это условие корректности SQL-метрик раздела 30.

### 29.3. Сводный баланс ₽/день на активного игрока

Модельная популяция (фиксируется для всех оценок и SIM-E3): 40% «бойцы», 30% «работяги», 30% «смешанные». Средневзвешенно по профилям п. 29.4: faucets ≈ 1382₽/день, sinks ≈ 407₽/день, чистая эмиссия ≈ +975₽/день на активного игрока в раннюю фазу (первые 2 недели, парк tier-2 не сформирован). В устойчивой фазе (D30+, бойцы на tier-2, работяги регулярно покупают снаряжение и улучшения) sinks вырастают до ~700–900₽/день и чистая эмиссия опускается к 100–500₽/день. Оба состояния — целевые коридоры метрик (раздел 30).

Принцип «работа не должна печатать больше, чем выводят sinks»: контрольное соотношение Σ WORK_SALARY (7 дней) ≤ Σ всех sinks (7 дней) × 1.1, обязательное начиная с D30 после релиза E2; в первые две недели допускается нарушение (прогрев экономики: игроки копят на tier-2), но тренд отношения обязан убывать неделя к неделе. Проверка — метрика work_salary_share и симуляция SIM-E3.

### 29.4. Баланс дня: три профиля игрока (построчно)

#### 29.4.1. Профиль «Боец» (BL 3–4, гос-набор: ПМ + куртка + джинсы + берцы)

День: 12 PvE боёв (8 × Гопник, 4 × Вооружённый бандит), 10 побед (7 + 3). Износ: оружие 3 ед/бой, броня 2 ед/бой (допущение п. 28.6).

| Строка | Расчёт | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- |
| + Победы над Гопником | 7 × E[50..120] = 7 × 85 | +595 |
| + Победы над Бандитом | 3 × E[100..300] = 3 × 200 | +600 |
| Итого приход |  | +1195 |
| − Ремонт ПМ | 36 ед × 800/120 = ceil(240) | −240 |
| − Ремонт брони | куртка 12 × 2.5 + джинсы 6 × 1.67 + берцы 6 × 2.08 | −53 |
| − Расходники | 3 × Бинт (50₽) | −150 |
| Итого расход |  | −443 |
| Чистая эмиссия профиля |  | +752 |

Sink/faucet профиля: 443/1195 = 0.37. Вариант «боец на tier-2» (ТТ + кожаная куртка): ремонт 720₽ + деталь ~90₽ + броня ~112₽ + расходники 150₽ = 1072₽; чистыми +123₽/день, sink/faucet 0.90 — tier-2 боец живёт «в ноль» и вынужден подрабатывать или торговать. Это целевое поведение.

#### 29.4.2. Профиль «Работяга» (PL 2, Малый завод, 8 смен)

| Строка | Расчёт | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- |
| + Зарплата | 8 × round(220 × 1.06) = 8 × 233 | +1864 |
| + Гос-выкуп 6 пластин | floor(6 × 30 × 0.25) | +45 |
| + Продажа 6 пластин на рынке по 20₽ | перевод от игрока (не эмиссия) | (+109 p2p) |
| − Комиссия выставления | max(5, round(120 × 0.02)) | −5 |
| − Комиссия продажи | round(120 × 0.05) | −6 |
| − Покупки (амортизация: копит на ТТ 2400₽ за 8 дней) | ~300/день | −300 |
| Чистая эмиссия профиля | 1864 + 45 − 5 − 6 − 300 | +1598 |

Работяга — главный принтер экономики (sink/faucet 0.16 в фазе накопления). Компенсаторы: 8 часов реального времени на 8 смен, лимит 8 смен/сутки, и то, что накопленное конвертируется в purchases (S2) и стоимость владения tier-2 (S3).

#### 29.4.3. Профиль «Смешанный» (PL 1, 4 смены Гаражного цеха + 6 боёв, 5 побед)

| Строка | Расчёт | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- |
| + Зарплата | 4 × round(160 × 1.03) = 4 × 165 | +660 |
| + Победы над Гопником | 5 × 85 | +425 |
| + Гос-выкуп 6 крепежей | floor(6 × 12 × 0.25) | +18 |
| Итого приход |  | +1103 |
| − Ремонт ПМ | 18 ед × 6.67 = ceil(120) | −120 |
| − Ремонт брони | ~12 ед | −26 |
| − Расходники | 2 × Бинт | −100 |
| − Улучшения (амортизация: нож до +3, EV 840₽ за 4 дня) | ~210/день | −210 |
| Итого расход |  | −456 |
| Чистая эмиссия профиля |  | +647 |

#### 29.4.4. Сводка по профилям

| Профиль | Faucets ₽/день | Sinks ₽/день | Чистая эмиссия | Sink/faucet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боец (гос-набор) | 1195 | 443 | +752 | 0.37 |
| Боец (tier-2) | 1195 | 1072 | +123 | 0.90 |
| Работяга | 1909 | 311 | +1598 | 0.16 |
| Смешанный | 1103 | 456 | +647 | 0.41 |
| Взвешенно (40/30/30, ранняя фаза) | 1382 | 407 | +975 | 0.29 |

### 29.5. Правила антиинфляции (обязательны с релиза соответствующего подэтапа)

- Комиссии рынка включены с первого дня E4: listingFee 2% (min 5₽, невозвратная — в т.ч. при cancel и expire) и saleTax 5%. Рынок без комиссий = бесплатный склад и канал передачи без потерь — запрещён.

- Гос-выкуп ресурсов строго ниже рынка: 25% basePrice — это пол цены, а не альтернатива рынку. Поднимать ставку выше 0.25 без прогона SIM-E5 запрещено; выше 0.40 — запрещено безусловно (гос начнёт конкурировать с рынком игроков).

- Лимиты работы: 8 смен/UTC-сутки, 1 активная смена, смена занимает реальное время, статус WORKING исключает параллельный фарм боёв. Отмена смены не возвращает попытку дня.

- Клампы зарплаты: minSalary = 1, maxSalary = baseSalary × 3 — защита от ошибок конфигурации и будущих стаков множителей.

- Округления против игрока на faucets: гос-выкуп — floor; ремонт (sink) — ceil. Копеечная асимметрия систематически работает на вывод денег.

- Деньги двигаются ТОЛЬКО через EconomyService.credit/debit внутри withTransaction, каждая операция — CurrencyLog с balanceAfter (см. разделы 18, 24, 33). Любой обход — P0-дефект.

- Прямые переводы денег между персонажами на этапе 2 отсутствуют (нет такого API). Единственный p2p-канал — рынок с комиссиями 2% + 5%; самовыкуп своего лота запрещён (см. разделы 16, 32).

- Цены частников (basePrice × 1.5 для деталей, премиум-цены tier-2) — потолок ценового коридора: частник всегда доступен, поэтому рыночные цены не могут неограниченно расти.

- Провал улучшения сжигает деньги и ресурсы полностью — добровольный высокомаржинальный sink, растущий с богатством игрока (EV-таблица п. 28.5.3).

- Изменение любых ставок faucet/sink — только через симулятор (раздел 9), с отчётом в PR и последующим наблюдением метрик раздела 30 не менее 7 дней.

## 30. Контрольные метрики и алерты экономики

### 30.1. Принципы измерения

- Все метрики считаются из журналов (currency_logs, resource_logs, market_listings, work_shifts, upgrade_logs) и снапшота characters.money — экономика полностью наблюдаема без дополнительной телеметрии (см. раздел 33).

- «Активный игрок» = персонаж, имеющий хотя бы одну запись в currency_logs за последние 24 часа (для дневных метрик) или 7 дней (для недельных).

- Классификация reasonCode: FAUCET = {BATTLE_REWARD, WORK_SALARY, RESOURCE_SELL, SHOP_SELL}; SINK = {SHOP_PURCHASE, PRIVATE_SHOP_BUY, REPAIR_COST, MARKET_LISTING_TAX, MARKET_SELL_TAX, UPGRADE_COST}; TRANSFER = {MARKET_BUY, MARKET_SELL} (в сумме пара даёт 0, см. п. 29.2); ADMIN = {ADMIN_GRANT, ADMIN_DEDUCT, ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT} — исключаются из эмиссии, выводятся отдельной строкой. MARKET_FEE — устаревший синоним, в новых записях не используется.

- Метрики считаются ежесуточно фоновым воркером economy-metrics-daily (планировщик — см. раздел 26) за завершившиеся UTC-сутки; результат пишется структурированным логом economy.metrics.daily и кэшируется в Redis economy:metrics:{YYYYMMDD} (TTL 40 суток). GET /api/admin/economy/overview (см. разделы 25, 34) отдаёт последние 14 снапшотов + live-значения.

### 30.2. Реестр метрик: расчёт, коридор, алерт

| # | Метрика | Как считается | Целевой коридор | Порог алерта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | net_emission_per_active — чистая эмиссия ₽/день на активного | (Σ FAUCET − Σ SINK за сутки) / активные за сутки | ранняя фаза: 300–1000; steady (D30+): 100–500 | > 1200 или < 0 три дня подряд |
| M2 | m2_total — денежная масса | Σ characters.money (снапшот 00:00 UTC) | двухфазный: ранняя фаза (D1–D30) рост ≤ 5%/день; устойчивая (после D30) ≤ 5%/нед | рост > 10%/нед две недели подряд |
| M3 | sink_faucet_ratio | Σ SINK / Σ FAUCET за сутки | 0.30–0.55 ранняя; 0.50–0.80 steady | < 0.25 |
| M4 | work_salary_share — доля зарплат в faucets | Σ WORK_SALARY / Σ FAUCET | 0.35–0.60 | > 0.75 |
| M5 | gini_money — Джини по деньгам активных за 7 дней | формула Джини по characters.money | 0.35–0.65 | > 0.75 |
| M6 | active_listings_per_active | COUNT(market_listings ACTIVE) / активные за 7 дней | 0.3–2.0 | < 0.05 (рынок мёртв) |
| M7 | median_listing_price — медианная цена активных лотов по listing_type и по ключевым ресурсам | percentile_cont(0.5) | детали: 0.25–1.5 × basePrice | медиана < гос-выкупа или > цены частника 3 дня подряд |
| M8 | upgrade_success_pct — % успешных улучшений за сутки | upgrade_logs: success/attempts | 55–75 (агрегат по всем уровням) | < 45 или > 85 |
| M9 | repairs_per_active и avg_repair_cost | currency_logs REPAIR_COST: count, avg | 0.5–2.0 ремонта/день; чек 30–300₽ | чек > 600₽ (дисбаланс износа) |
| M10 | shifts_per_active — смен/день на активного | work_shifts CLAIMED за сутки | 2.0–6.0; доля игроков с 8/8 ≤ 40% | среднее > 7 или доля 8/8 > 60% (ботоводство) |
| M11 | gov_sell_share — доля ресурсов, сданных государству | resource_logs: GOV_SELL / (GOV_SELL + MARKET_SOLD), в штуках | 0.10–0.60 | > 0.80 (рынок не работает) |
| M12 | avg_income / avg_spend на активного (черновик ТЗ §18.4) | Σ положительных / Σ отрицательных amount на игрока | доход 800–2000₽; расход 300–1200₽ | расхождение с M1 (кросс-чек не сходится ±1%) |

Дополнительно (информационные, без алертов): число завершённых смен всего, объём торгов рынка ₽/день, собранные комиссии ₽/день, объём гос-выкупа ₽/день, число попыток улучшений по уровням, admin-движения ₽/день.

### 30.3. SQL расчёта метрик (примеры)

Чистая эмиссия и sink/faucet за сутки (M1, M3, M4):

sql

WITH classified AS (

SELECT amount,

CASE

WHEN reason_code IN ('BATTLE_REWARD','WORK_SALARY','RESOURCE_SELL','SHOP_SELL')

THEN 'FAUCET'

WHEN reason_code IN ('SHOP_PURCHASE','PRIVATE_SHOP_BUY','REPAIR_COST',

'MARKET_LISTING_TAX','MARKET_SELL_TAX','UPGRADE_COST')

THEN 'SINK'

WHEN reason_code IN ('ADMIN_GRANT','ADMIN_DEDUCT','ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT')

THEN 'ADMIN'

ELSE 'TRANSFER'   -- MARKET_BUY / MARKET_SELL: пара в сумме даёт 0

END AS flow_type,

reason_code

FROM currency_logs

WHERE created_at >= date_trunc('day', now() - interval '1 day')

AND created_at <  date_trunc('day', now())

)

SELECT

COALESCE( SUM(amount) FILTER (WHERE flow_type = 'FAUCET'), 0)                    AS faucets_total,

COALESCE(-SUM(amount) FILTER (WHERE flow_type = 'SINK'),   0)                    AS sinks_total,

COALESCE( SUM(amount) FILTER (WHERE flow_type IN ('FAUCET','SINK')), 0)          AS net_emission,

COALESCE( SUM(amount) FILTER (WHERE reason_code = 'WORK_SALARY'), 0)             AS work_salary_total,

COALESCE( SUM(amount) FILTER (WHERE flow_type = 'ADMIN'), 0)                     AS admin_delta

FROM classified;

Джини по деньгам активных за 7 дней (M5):

sql

WITH active AS (

SELECT DISTINCT character_id

FROM currency_logs

WHERE created_at >= now() - interval '7 days'

),

ranked AS (

SELECT c.money,

ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY c.money ASC) AS i,

COUNT(*)    OVER ()                      AS n

FROM characters c

JOIN active a ON a.character_id = c.id

)

SELECT ROUND(

(2 * SUM(i::numeric * money) / (MAX(n) * NULLIF(SUM(money), 0)))

- (MAX(n) + 1.0) / MAX(n),

4

) AS gini_money

FROM ranked;

Медианные цены и наполнение рынка (M6, M7):

sql

SELECT listing_type,

COUNT(*)                                           AS active_lots,

percentile_cont(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY price) AS median_price,

percentile_cont(0.9) WITHIN GROUP (ORDER BY price) AS p90_price

FROM market_listings

WHERE status = 'ACTIVE'

GROUP BY listing_type;

-- Медиана по конкретному ресурсу (цена за 1 шт), для сравнения с коридором 0.25–1.5 × basePrice:

SELECT rt.code,

percentile_cont(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY ml.price::numeric / ml.resource_amount) AS median_unit_price

FROM market_listings ml

JOIN resource_templates rt ON rt.id = ml.resource_template_id

WHERE ml.status = 'ACTIVE' AND ml.listing_type = 'RESOURCE'

GROUP BY rt.code;

Успешность улучшений по дням (M8) и подозрительно усердные работники (M10):

sql

SELECT date_trunc('day', created_at) AS day,

COUNT(*)                                                    AS attempts,

COUNT(*) FILTER (WHERE success)                             AS successes,

ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE success) / COUNT(*), 1) AS success_pct

FROM upgrade_logs

WHERE created_at >= now() - interval '7 days'

GROUP BY 1 ORDER BY 1;

SELECT character_id, COUNT(*) AS shifts, SUM(final_salary) AS salary_total

FROM work_shifts

WHERE status = 'CLAIMED'

AND claimed_at >= date_trunc('day', now())

GROUP BY character_id

HAVING COUNT(*) >= 8          -- дневной лимит выбран полностью

ORDER BY salary_total DESC;

### 30.4. Вывод метрик и алертов

- Админ-панель: GET /api/admin/economy/overview — карточки M1–M12 (текущее значение, коридор, спарклайн 14 дней), отдельный блок «Алерты» с активными нарушениями (контракт — раздел 25, экран — раздел 34).

- Пороговые значения читаются из BalanceConfig.economy.alerts (п. 28.7) — тюнинг порогов не требует правки воркера.

- Алерты: воркер economy-metrics-daily при нарушении порога пишет лог уровня warn с кодом economy.alert и полем metric — дальнейшая маршрутизация (Telegram и т.п.) вне рамок этапа 2. Дедупликация: один алерт по метрике в сутки.

- Кросс-чек целостности (обязателен, часть M12): Σ characters.money (сегодня) − Σ characters.money (вчера) обязан равняться net_emission + admin_delta за те же сутки с точностью до 0. Расхождение — признак операции мимо EconomyService, немедленный P0 (см. разделы 18, 32).

## 31. План симуляций и целевые коридоры

### 31.1. Методология и инструмент

Инструмент — экономический симулятор scripts/simulate-economy.ts (архитектура и CLI — раздел 9), запускаемый в E0 и обязательный к прогону в E5 перед деплоем. Требования к методологии всех симуляций:

- Симулятор импортирует боевые и экономические формулы напрямую из модулей (work.formulas.ts, upgrades.formulas.ts, stats.formulas.ts) и константы из BalanceConfig — никаких копий формул внутри симулятора.

- PRNG с фиксируемым seed (--seed 42); каждый результат воспроизводим. Отчёт — JSON в scripts/output/economy-sim-<id>-<date>.json + сводка в stdout; отчёты прикладываются к PR подэтапа E5 и входят в артефакты этапа (см. раздел 43).

- Объёмы: Монте-Карло-процессы — не менее 10 000 итераций; агентные дневные модели — не менее 1000 виртуальных дней или 30 дней × 1000 агентов.

- Правило тюнинга: за одну итерацию меняется один параметр; после каждого изменения — полный повторный прогон всех SIM-E; изменения фиксируются в balance.config.ts отдельными коммитами с ссылкой на отчёт.

Идентификаторы симуляций Этапа 2: SIM-E1..SIM-E5 (расширяют боевые симуляции 1–5 Этапа 1 из scripts/simulate-balance.ts).

### 31.2. SIM-E1 «Работа новичка за день»

Входы: свежий персонаж (PL 0, EL 0, стартовые 1250₽), сид-объекты п. 28.2; три стратегии: A — только работа (Склад → по мере PL Гаражный цех), B — только бои (Гопник, win rate из боевого симулятора), C — смешанная (4 смены + 6 боёв). Горизонт 1, 3 и 7 виртуальных дней, 1000 повторов на стратегию.

Сценарий: агент каждый день тратит лимит активности (8 «слотов»); смена занимает слот и реальное время; бой — слот; износ и ремонт по допущениям п. 28.6; ресурсы сдаются государству.

Метрики: ₽/день по стратегиям, PL/EL-прогресс, отношение дохода A/B, время до PL 1/2/3, дни до накопления на ПМ (800₽) и ТТ (2400₽).

Целевые коридоры: доход новичка-работяги 700–1000₽/день; отношение работа/бои по деньгам 0.8–1.3; PL 1 — день 1, PL 2 — не позже дня 3, PL 3 — дни 4–6; накопление на ПМ ≤ 2 дней любой стратегией; ТТ достижим за 6–10 дней смешанной стратегией; прогноз до PL 10 — 45–90 дней.

Что крутим при провале: baseSalary стартовых объектов (шаг ±10%), money-диапазоны ботов (совместно с боевым балансом Этапа 1 — только в крайнем случае), maxShiftsPerDay (не выше 8 — только вниз), baseProductionExp объектов.

### 31.3. SIM-E2 «Ремонтная экономика»

Входы: боец с фиксированным сетом (вариант 1 — ПМ + гос-броня; вариант 2 — ТТ + кожаная куртка; вариант 3 — ТТ +3 DAMAGE), 100 боёв против Гопника/Бандита; потери прочности — из фактических логов боевого симулятора (fallback: оружие 3 ± 1 ед/бой, броня 2 ± 1); ремонт при падении прочности ниже 30%.

Сценарий: прогоняются бои, накапливается износ, выполняются ремонты по правилам раздела 14 (деньги + детали), детали закупаются по трём ценам: гос-ориентир невозможен (гос не продаёт), рынок 60₽ / частник 90₽ для comp_weapon_part.

Метрики: суммарная стоимость ремонта за 100 боёв (деньги, детали в шт и ₽), доля ремонта от money-наград за те же бои, спрос деталей на бойца в день, покрытие производством (Фабрика деталей = 8 шт/день с работника).

Целевые коридоры: гос-набор — ремонт 15–30% наград; tier-2 — 50–90%; tier-2 +3 — 70–110% (владелец обязан иметь внешний доход); спрос comp_weapon_part 8–12 шт/100 боёв; один работник Фабрики деталей покрывает 1–2 активных бойцов tier-2; ремонт остаётся вторым по объёму sink после покупок (см. M9).

Что крутим: upgradePartsCoeff (0.5), потолок itemTier-множителя, durability-потери (боевой конфиг — только согласованно с Этапом 1), цены деталей (basePrice), выпуск фабрики (1–1 → 1–2).

### 31.4. SIM-E3 «Инфляция при N игроков»

Входы: N ∈ {100, 500, 1000} агентов; профили 40/30/30 (п. 29.3); горизонт 30 виртуальных дней; поведенческие переходы: работяга, накопив 2400₽, покупает ТТ и становится смешанным; боец, упав ниже 200₽, делает 2 смены. Рынок моделируется клирингом раз в день (продавцы листят излишки ресурсов, покупатели берут дешевле частника).

Сценарий: полный дневной цикл всех агентов → агрегаты по дням: faucets, sinks по каналам F1–F4/S1–S6, M2, Джини.

Метрики: M2(t), net_emission_per_active(t), sink_faucet_ratio(t), work_salary_share(t), gini(t), доля агентов на tier-2 к D30.

Целевые коридоры: рост M2 ≤ 5%/день в раннюю фазу (D1–D30) и ≤ 5%/нед после D30; эмиссия/актив 300–1000₽ (D1–14) → 100–500₽ (D30); sink/faucet ≥ 0.30 ранняя фаза, ≥ 0.50 к D30; Σ WORK_SALARY ≤ Σ sinks × 1.1 на скользящей неделе к D30; Джини ≤ 0.65 на D30; независимость удельных метрик от N (расхождение кривых на игрока при 100 и 1000 агентов ≤ 15% — экономика масштабируется линейно).

Что крутим (по порядку предпочтения): амортизационные цены частников/госмагазина (S1/S2), baseSalary объектов, лимит смен вниз, govBuybackRate вниз до 0.20, комиссии рынка вверх до 3%/7% — только если предыдущее не помогло (комиссии бьют по ликвидности рынка).

### 31.5. SIM-E4 «Окупаемость улучшений»

Входы: реперные предметы п. 28.5 (нож, ТТ, армейский бронежилет), PL мастера ∈ {0, 5, 10}, цель +3 и +5; 10 000 Монте-Карло прогонов процесса «попытка за попыткой» по формулам раздела 17.

Сценарий: прогон до цели, учёт всех сгоревших денег и деталей; детали оцениваются по рынку (basePrice) и по частнику (×1.5) — два прохода.

Метрики: средняя фактическая стоимость до цели (деньги + детали ₽), p50/p90 стоимости, среднее число попыток, расход деталей; сверка с аналитическим EV п. 28.5.3; боевой прирост: Δ E[dmg/выстрел] на 1000₽ EV (для DAMAGE-ветки), сравнение с альтернативой «купить следующий предмет».

Целевые коридоры: расхождение симуляции и аналитического EV ≤ 2% (иначе ошибка в формулах — блокер); EV +3 для ТТ в диапазоне 1.5–2.5 × цены предмета (факт: 1.94); EV +5 в диапазоне 6–9 × цены (факт: 7.75); p90 стоимости до +5 ≤ 1.6 × EV (защита от чрезмерной дисперсии «невезения»); ТТ+3 (E[dmg] 58.9) не догоняет Обрез (72.5) — улучшение не заменяет следующий класс оружия; выгода PL 10 против PL 0 — 12–20% EV.

Что крутим: costRate (0.15), costExponent (1.4), successPenaltyPerLevel (0.12), amount деталей (= nextTotalLevel); эффекты per level не трогаем без боевого симулятора (влияют на PvP-баланс Этапа 1).

### 31.6. SIM-E5 «Рынок деталей: спрос и предложение»

Входы: агентная модель: P производителей (работяги на Гаражном цехе / Малом заводе / Фабрике деталей, пропорции из SIM-E3) и C потребителей (бойцы tier-2 со спросом из SIM-E2 + улучшатели со спросом из SIM-E4); P/C ∈ {0.5, 1.0, 2.0}; 30 виртуальных дней.

Сценарий: производитель листит выпуск по цене cost + markup, снижает цену на 10% за каждые 24 ч простоя лота (до floor = гос-выкуп + saleTax + listingFee); потребитель покупает самый дешёвый лот, если цена < цены частника, иначе идёт к частнику; излишки при цене ниже пола сдаются государству. Комиссии 2%/5% применяются, срок лота 72 ч.

Метрики: клиринговая цена comp_weapon_part / comp_armor_plate / comp_repair_kit по дням, доля объёма по каналам (рынок / частник / гос-выкуп), медианное время жизни лота, unmet demand (потребитель ушёл без детали), собранные комиссии.

Целевые коридоры: равновесная цена деталей 0.4–1.3 × basePrice (comp_weapon_part: 24–78₽) — строго между гос-полом и частником; ≥ 60% штук деталей проходит через рынок игроков; доля гос-выкупа ≤ 30%; unmet demand ≤ 10% при P/C = 1.0; медиана времени продажи лота ≤ 24 ч; при P/C = 0.5 (дефицит) цена прижимается к частнику, но не превышает его — частник работает демпфером.

Что крутим: выпуск Фабрики деталей (1–1 → 1–2), privateShopMarkup (1.5 → 1.75, если частник каннибализирует рынок; → 1.4, если детали недоступны новичкам), govBuybackRate, baseSalary фабрик (привлечение производителей).

### 31.7. Критерии приёмки прогонов

- Перед деплоем E5 все пять симуляций зелёные: каждая метрика в целевом коридоре; отчёты приложены к PR (см. разделы 40, 42, 43).

- Любое последующее изменение BalanceConfig.economy или seed-цифр — повторный прогон всех SIM-E тем же seed; PR без отчёта не мержится.

- Расхождение аналитики и симуляции (SIM-E4, порог 2%) — блокер: сначала чинится математика, потом баланс.

- После деплоя коридоры симуляций становятся целевыми коридорами живых метрик раздела 30; расхождение прод-метрики с симуляцией более чем в 1.5 раза в любую сторону в течение 7 дней — повод для внеочередного цикла тюнинга (симуляция → правка → деплой), а не для «горячих» правок цифр на проде.

# Часть VI. Безопасность, наблюдаемость, администрирование

## 32. Антиабуз и антидюп экономики

Экономика Этапа 2 вводит четыре новых канала перемещения ценностей: работа (эмиссия денег и ресурсов), частные магазины (сток денег, эмиссия предметов), рынок игроков (перемещение ценностей между персонажами) и улучшения (сток денег и ресурсов). Каждый канал — потенциальная точка дюпа или перелива. Раздел фиксирует полную модель угроз, обязательные механики защиты и правила детекта. Все защиты — серверные; клиент никогда не является источником истины. Любая проверка, описанная ниже, выполняется внутри транзакции (см. раздел 24) — проверка вне транзакции считается отсутствующей.

### 32.1. Модель угроз: полный каталог рисков

Каталог объединяет риски черновика ТЗ и риски, найденные при аудите кода Этапа 1. Каждый риск обязан иметь минимум одну блокирующую защиту (не детект, а невозможность выполнения) и, где указано, дополнительный детект.

| № | Риск | Вектор атаки | Блокирующая защита | Где в коде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Двойной claim смены | Два параллельных POST /api/work/shifts/:shiftId/claim (double-click, два таба, скрипт) → двойная зарплата, двойной ресурс, двойной PL-опыт | withTransaction + атомарный переход updateMany({ where: { id, characterId, status: 'READY_TO_CLAIM' } }); Idempotency-Key обязателен (заголовок, scope work.shift.claim) | backend/src/modules/work/work.service.ts → claimShift |
| R-02 | Двойная покупка лота | Два покупателя (или один дважды) одновременно жмут «Купить» → предмет уходит обоим, деньги списаны у обоих | updateMany({ where: { id, status: 'ACTIVE' }, data: { status: 'SOLD', buyerCharacterId, soldAt } }), count !== 1 → AppError 409 MARKET_002; Idempotency-Key (scope market.listings.buy) | backend/src/modules/market/market.service.ts → buyListing |
| R-03 | Самовыкуп лота | Продавец покупает собственный лот ради накрутки economicExp (+3% от цены) при чистой потере лишь 7% комиссий | Проверка listing.sellerCharacterId === buyerCharacterId → 403 MARKET_003, до любых денежных операций | market.service.ts → buyListing, первая проверка после загрузки лота |
| R-04 | Перелив денег между мультиакками через рынок | Аккаунт A выставляет мусорный предмет за 500 000₽, аккаунт B (твинк с нафармленными деньгами) покупает | Полностью заблокировать нельзя (легальная торговля выглядит так же) — применяется экономическое трение (listingFee 2% + saleTax 5% сгорают) + детект: цена вне коридора 20%–500% базовой цены → suspicious-лог; лимит цены 1 000 000₽ | market.service.ts → createListing/buyListing + backend/src/modules/market/market.formulas.ts → checkPriceAnomaly |
| R-05 | Накрутка EL переливами | Серия сделок между той же парой персонажей: продавец каждый раз получает ecoExp = round(salePrice × 0.03) | Детект: > K сделок (K = 5) между одной парой за UTC-сутки → алерт economy.suspicious + счётчик в overview админки; санкции — ручные (см. раздел 34); автоматический кап EL на Этапе 2 не вводится | market.service.ts → buyListing → AntiAbuseRedis.incrPairTrades |
| R-06 | Дюп через cancel листинга | cancel отправлен одновременно с buy другого игрока: предмет возвращается продавцу И уходит покупателю | Оба перехода конкурируют за один updateMany по условию status: 'ACTIVE' — выигрывает ровно один; предмет на лоте имеет ItemStatus.ON_MARKET и не существует в инвентаре как доступный | market.service.ts → cancelListing/buyListing |
| R-07 | Дюп ресурсов через снятие лота | Ресурсный лот: cancel возвращает ресурсы, при этом ресурсы уже проданы/потрачены | Резервирование: при листинге reservedAmount += N (ресурсы физически остаются в стеке, но недоступны); возврат — атомарное updateMany с условием reservedAmount >= N; расход ресурсов везде — только при amount - reservedAmount >= X | backend/src/modules/resources/resources.repository.ts → reserve/release/spendAvailable |
| R-08 | Race на stockAmount частного магазина | Параллельные покупки LIMITED-товара с остатком 1 → продано 2+ | updateMany({ where: { id, isActive: true, stockMode: 'LIMITED', stockAmount: { gte: qty } }, data: { stockAmount: { decrement: qty } } }), count !== 1 → 409 PSHOP_005 | backend/src/modules/private-shops/private-shops.service.ts → buyItem |
| R-09 | Обход дневного лимита смен | Параллельные POST /api/work/shifts/start; смена стартов через отмену (cancel не возвращает попытку) | Redis-счётчик work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD} (INCR до создания смены, TTL 25 ч, по образцу AntiFarmRedis); лимит 8/сутки (UTC); плюс атомарный перевод Character.status ACTIVE → WORKING через updateMany — вторая параллельная смена невозможна | backend/src/modules/work/work.service.ts → startShift; backend/src/shared/db/redis.ts → WorkLimitRedis |
| R-10 | Двойное завершение смены воркером и игроком | Воркер work-shift-finalize переводит смену в READY_TO_CLAIM одновременно с claim игрока | Воркер меняет только ACTIVE → READY_TO_CLAIM (updateMany по статусу), claim — только READY_TO_CLAIM → CLAIMED; пересечение состояний исключено (см. раздел 26) | backend/src/workers/work-shift-finalize.worker.ts |
| R-11 | Покупка без денег / отрицательный баланс | Параллельные покупки на общую сумму больше баланса | Все списания — только EconomyService.debit(tx, ...) с updateMany({ where: { id, money: { gte: amount } } }); count !== 1 → 400 SHOP_001 (Insufficient funds); прямой character.update({ money }) вне EconomyService запрещён (см. раздел 18) | backend/src/modules/economy/economy.service.ts |
| R-12 | Продажа/выставление надетого или сломанного предмета | Лот на предмет со статусом EQUIPPED/BROKEN/ON_MARKET | Атомарный захват предмета: updateMany({ where: { id, ownerId, status: 'NORMAL', isEquipped: false }, data: { status: 'ON_MARKET' } }); шаблон должен иметь isTradeable: true | market.service.ts → createListing |
| R-13 | Улучшение чужого / выставленного предмета | POST /api/upgrades/commit с чужим itemInstanceId | Проверка ownerId === characterId (чужой предмет → 403 UPG_001) и статуса внутри транзакции; предмет на рынке (лот ACTIVE/LOCKED) → 409 UPG_005, сломанный (BROKEN) → 400 UPG_004 | backend/src/modules/upgrades/upgrades.service.ts → commitUpgrade |
| R-14 | Повтор idempotent-запроса с другим телом | Клиент шлёт тот же Idempotency-Key с иными параметрами, надеясь на повторное исполнение | Ключ уникален на (characterId, scope, key); при повторе возвращается сохранённый responseJson с replayed: true, тело повторного запроса игнорируется (см. раздел 24) | backend/src/modules/economy/idempotency.ts |
| R-15 | Дюп через продажу государству зарезервированных ресурсов | POST /api/resources/sell на объём, включающий резерв рыночного лота | Списание через updateMany с условием amount - reservedAmount >= sellAmount (raw-условие или предварительная проверка + повтор в условии) | resources.repository.ts → spendAvailable |
| R-16 | Флуд экономическими запросами | Скриптовый спам POST-роутов ради race-окон и нагрузки | Per-route rate limits поверх глобального лимита (см. 32.5) | <module>.routes.ts каждого модуля |

Правило приёмки: для каждого риска R-01..R-16 существует автотест (unit или integration), воспроизводящий вектор атаки и проверяющий, что итоговое состояние БД корректно (см. разделы 38–39).

### 32.2. Транзакционные механики защиты

#### 32.2.1. withTransaction и уровень изоляции

Все операции, изменяющие деньги, предметы или ресурсы, выполняются исключительно внутри withTransaction (backend/src/shared/db/transaction.ts): изоляция Serializable, retry по P2034 до 3 попыток, timeout 10 с. Запрещено:

- выполнять денежную операцию частично вне транзакции (например, списать деньги в транзакции, а лог написать после);

- вкладывать withTransaction в withTransaction;

- делать сетевые вызовы (Redis, HTTP) внутри транзакции, кроме случаев, где Redis-инкремент выполняется ДО транзакции с компенсацией при ошибке (паттерн лимита смен, см. 32.3).

#### 32.2.2. Атомарный захват состояния через updateMany

Канонический паттерн проекта (используется в боевом ядре Этапа 1, обязателен для всех новых модулей): вместо «прочитал — проверил — записал» выполняется условное обновление, где ожидаемое состояние входит в where. Если count !== 1, состояние уже изменено конкурентом — операция отклоняется с 409.

ts

// backend/src/modules/market/market.service.ts (фрагмент buyListing)

const captured = await tx.marketListing.updateMany({

where: {

id: listingId,

status: 'ACTIVE',                         // атомарный захват: только из ACTIVE

expiresAt: { gt: now },                   // истёкший лот купить нельзя

NOT: { sellerCharacterId: buyerId },      // самовыкуп отсекается и на уровне SQL

},

data: {

status: 'SOLD',

buyerCharacterId: buyerId,

soldAt: now,

},

})

if (captured.count !== 1) {

throw new AppError(MarketErrorCode.LISTING_NOT_ACTIVE, 'Listing is not available', 409)

}

Тот же паттерн обязателен для: WorkShift (ACTIVE → READY_TO_CLAIM → CLAIMED / CANCELLED), PrivateShopItem.stockAmount (декремент с gte), ResourceStack (условия на amount/reservedAmount), Character.money (внутри EconomyService.debit), Character.status (ACTIVE → WORKING), ItemInstance.status (NORMAL → ON_MARKET и обратно).

#### 32.2.3. Идемпотентность опасных операций

Полное описание паттерна — раздел 24. Здесь фиксируется обязательный список операций, требующих заголовок Idempotency-Key (запрос без заголовка → 400 ECON_001; невалидный формат ключа, длина не 8–128 символов → 400 ECON_002):

| Операция | Scope ключа |
| --- | --- |
| POST /api/work/shifts/:shiftId/claim | work.shift.claim |
| POST /api/resources/sell | resources.sell |
| POST /api/private-shops/:shopCode/buy | private-shops.buy |
| POST /api/market/listings | market.listings.create |
| POST /api/market/listings/:listingId/buy | market.listings.buy |
| POST /api/upgrades/commit | upgrades.commit |

Повтор с тем же ключом возвращает сохранённый responseJson (HTTP 200, replayed: true) и не выполняет операцию повторно. Частые повторы — сигнал детекта (см. 32.4.2).

#### 32.2.4. Резервирование ресурсов (reservedAmount)

Инвариант стека: availableAmount = amount - reservedAmount >= 0, amount >= 0, reservedAmount >= 0. Правила:

- Выставление ресурсного лота: reservedAmount += N при условии amount - reservedAmount >= N (одним updateMany).

- Отмена/истечение лота: reservedAmount -= N при условии reservedAmount >= N.

- Продажа лота: у продавца amount -= N и reservedAmount -= N одной операцией; у покупателя upsert стека с amount += N.

- Любой расход ресурсов (улучшение, ремонт, продажа государству) — только из доступного остатка: условие amount - reservedAmount >= X.

- Прямое изменение amount/reservedAmount вне resources.repository.ts запрещено — все модули ходят через методы репозитория reserve / release / spendAvailable / credit.

#### 32.2.5. Статусная машина предметов как защита от дюпа

Предмет, выставленный на рынок, получает ItemStatus.ON_MARKET и с этого момента невидим для всех операций инвентаря (экипировка, ремонт, продажа государству, улучшение, повторный листинг) — существующие сервисы Этапа 1 уже фильтруют по status, новые обязаны делать то же. Разрешённые переходы Этапа 2:

| Переход | Триггер |
| --- | --- |
| NORMAL → ON_MARKET | createListing (атомарный захват) |
| ON_MARKET → NORMAL | cancelListing, воркер market-expire |
| ON_MARKET → NORMAL + смена ownerId | buyListing (передача покупателю) |

Админ-лок лота (см. раздел 34) статус ПРЕДМЕТА не меняет: предмет остаётся ON_MARKET, блокировка выражается только статусом лота (ACTIVE ↔ LOCKED). Смена ownerId разрешена только в buyListing и в admin-контуре; любой другой код, меняющий ownerId, — дефект безопасности.

### 32.3. Лимиты экономических операций

Все числовые лимиты хранятся в BalanceConfig.economy.limits (backend/src/config/balance.config.ts) и не хардкодятся в сервисах:

| Лимит | Значение | Механизм | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
| Активных смен на персонажа | 1 | атомарный переход Character.status ACTIVE → WORKING; уникальный partial-индекс work_shifts (character_id) WHERE status IN ('ACTIVE','READY_TO_CLAIM') (см. раздел 23) | WORK_005 409 |
| Смен за UTC-сутки | 8 | Redis work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, INCR до создания смены, TTL 25 ч; если INCR вернул > 8 → DECR и отказ; cancel попытку НЕ возвращает | WORK_006 429 |
| Активных лотов на персонажа | 10 | count по market_listings (seller_character_id, status IN ('ACTIVE','LOCKED')) внутри транзакции создания | MARKET_005 409 |
| Цена лота | 1 ≤ price ≤ 1 000 000 | zod-схема z.number().int().min(1).max(1_000_000) + повторная проверка в сервисе | MARKET_004 422 |
| Количество в покупке частного магазина | 1 ≤ quantity ≤ 10 | zod-схема; LIMITED-сток декрементится атомарно | PSHOP_006 422 (предмет ≠ 1; ресурс вне 1..10); нехватка стока — PSHOP_005 409 |
| Срок жизни лота | 72 ч → EXPIRED | воркер market-expire каждые 5 мин (см. раздел 26) | — |
| listingFee | max(5, round(price × 0.02)), не возвращается | списывается при выставлении через EconomyService.debit | SHOP_001 400 |

Счётчик Redis для лимита смен инкрементируется ДО транзакции создания смены; если транзакция упала — выполняется компенсирующий DECR в catch. Такой порядок гарантирует, что при гонке лимит не может быть превышен (ошибка в пользу игрока невозможна, ошибка в пользу системы устраняется компенсацией).

### 32.4. Детект подозрительной активности

Детект не блокирует операции (кроме явно указанных блокирующих проверок выше) — он создаёт наблюдаемость для ручных санкций через админку. Автосанкции на Этапе 2 не вводятся (см. 34.5).

#### 32.4.1. Правила детекта сделок

Референсная цена лота: для listingType = ITEM — ItemTemplate.priceBase; для RESOURCE — ResourceTemplate.basePrice × resourceAmount. Отношение ratio = price / referencePrice.

| Код правила | Условие | Момент проверки | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| SUS_PRICE_LOW | ratio < 0.2 (цена < 20% базовой) | createListing и buyListing | audit economy.suspicious, счётчик metrics:suspicious:price_low:{YYYYMMDD} |
| SUS_PRICE_HIGH | ratio > 5.0 (цена > 500% базовой) | createListing и buyListing | audit economy.suspicious, счётчик price_high |
| SUS_PAIR_TRADES | > 5 покупок между одной парой персонажей (в любом направлении) за UTC-сутки | buyListing | audit economy.suspicious с severity: 'alert', счётчик pair_trades |

Проверка на обоих шагах (создание и покупка) обязательна: лот с аномальной ценой, который так и не купили, — шум; купленный — кандидат на перелив.

ts

// backend/src/modules/market/market.formulas.ts

export function checkPriceAnomaly(price: number, referencePrice: number): 'LOW' | 'HIGH' | null {

if (referencePrice <= 0) return null

const ratio = price / referencePrice

if (ratio < BalanceConfig.economy.suspicious.priceRatioMin) return 'LOW'   // 0.2

if (ratio > BalanceConfig.economy.suspicious.priceRatioMax) return 'HIGH'  // 5.0

return null

}

#### 32.4.2. Поведенческие правила

| Код правила | Условие | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| SUS_FREQUENT_CANCELS | > 10 отмен лотов за UTC-сутки на персонажа | Redis market:cancels:{characterId}:{YYYYMMDD}, TTL 25 ч |
| SUS_IDEMPOTENCY_REPLAYS | > 10 idempotency-повторов (replayed: true) за час на персонажа | Redis idem:replays:{characterId}:{YYYYMMDDHH}, TTL 2 ч |
| SUS_REPEATED_CLAIMS | > 3 отклонённых (409) или replayed claim-запросов по одной смене | Redis work:claims:{shiftId}, TTL 24 ч |

Каждое срабатывание пишет audit-событие economy.suspicious (см. раздел 33) и инкрементирует суточный счётчик metrics:suspicious:{type}:{YYYYMMDD} (TTL 48 ч), который отображается в GET /api/admin/economy/overview (см. разделы 30 и 34).

#### 32.4.3. Реализация: AntiAbuseRedis

По образцу AntiFarmRedis (backend/src/shared/db/redis.ts) добавляется хелпер:

ts

// backend/src/shared/db/redis.ts (дополнение)

const dayKey = () => new Date().toISOString().slice(0, 10).replace(/-/g, '')

export const AntiAbuseRedis = {

/** Пара сортируется, чтобы направление сделки не создавало два ключа */

async incrPairTrades(charA: string, charB: string): Promise<number> {

const [lo, hi] = [charA, charB].sort()

const key = `market:pair:${lo}:${hi}:${dayKey()}`

const redis = getRedis()

const count = await redis.incr(key)

if (count === 1) await redis.expire(key, 90_000) // 25 ч

return count

},

async incrSuspiciousMetric(type: string): Promise<void> {

const key = `metrics:suspicious:${type}:${dayKey()}`

const redis = getRedis()

const count = await redis.incr(key)

if (count === 1) await redis.expire(key, 172_800) // 48 ч

},

}

Вызовы детекта выполняются ПОСЛЕ успешного коммита транзакции (в сервисе, после withTransaction), чтобы Redis-вызовы не удлиняли транзакцию и ложно не срабатывали при откате.

### 32.5. Rate limits на роуты Этапа 2

Глобальный лимит уже настроен в backend/src/app.ts: @fastify/rate-limit, global: true, max: 3600, timeWindow: '1 minute', хранилище Redis, ключ req.ip (доверенная цепочка прокси, trustProxy: true), ответ { code: 'GEN_004', message: 'Слишком много запросов, подождите немного' }. Поверх него новые POST-роуты получают per-route конфигурацию по образцу AUTH_RATE_LIMIT из backend/src/modules/auth/auth.routes.ts:

ts

// backend/src/modules/market/market.routes.ts (фрагмент)

const MARKET_WRITE_RATE_LIMIT = {

config: { rateLimit: { max: 20, timeWindow: '1 minute' } },

}

fastify.post('/listings/:listingId/buy', {

...MARKET_WRITE_RATE_LIMIT,

preHandler: authenticate,

}, buyListingHandler)

Канонические значения (все — на IP, окно 1 минута; хранятся рядом с роутами модуля):

| Роут | max/min | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| POST /api/work/shifts/start | 10 | старт смены — редкое действие (максимум 8/день) |
| POST /api/work/shifts/:shiftId/claim | 10 | повтор клика покрывается идемпотентностью |
| POST /api/work/shifts/:shiftId/cancel | 10 | — |
| POST /api/resources/sell | 20 | пакетная продажа стеков |
| POST /api/private-shops/:shopCode/buy | 20 | серия покупок расходников |
| POST /api/market/listings | 15 | выставление ≤ 10 лотов |
| POST /api/market/listings/:listingId/buy | 20 | конкурентные покупки |
| POST /api/market/listings/:listingId/cancel | 15 | — |
| POST /api/upgrades/preview | 30 | безопасный расчёт без записи |
| POST /api/upgrades/commit | 15 | — |
| POST /api/admin/auth/login | 5 | брутфорс-защита админ-входа |

GET-роуты Этапа 2 отдельных лимитов не получают (покрыты глобальным 3600/мин). Превышение лимита логируется существующим механизмом (429 → GEN_004), отдельный audit не пишется.

### 32.6. Инварианты целостности и сверка

Экономика считается целостной, если выполняются инварианты (проверяются integration-тестами и ручной SQL-сверкой при инцидентах; периодическая сверка — метрики раздела 30):

- Character.money = 1250 + Σ CurrencyLog.amount по персонажу (1250 — BalanceConfig.character.startMoney; для персонажей, созданных до Этапа 2, базой служит стартовый баланс, зафиксированный первым логом).

- Последний CurrencyLog.balanceAfter персонажа равен текущему Character.money.

- ResourceStack.amount ≥ ResourceStack.reservedAmount ≥ 0 для всех стеков.

- Σ reservedAmount персонажа по ресурсу = Σ resourceAmount его лотов в статусе ACTIVE/LOCKED типа RESOURCE по этому ресурсу.

- У каждого предмета со status = ON_MARKET существует ровно один лот ACTIVE/LOCKED; у лота типа ITEM в терминальном статусе (SOLD/CANCELLED/EXPIRED) предмет не в ON_MARKET.

sql

-- Сверка 2: расхождение баланса и последнего лога

SELECT c.id, c.money, l.balance_after

FROM characters c

JOIN LATERAL (

SELECT balance_after FROM currency_logs

WHERE character_id = c.id ORDER BY created_at DESC LIMIT 1

) l ON TRUE

WHERE c.money <> l.balance_after;

Нарушение любого инварианта на проде — инцидент P1: модуль-источник блокируется фиче-флагом до выяснения (см. раздел 41).

## 33. Логирование и аудит

### 33.1. Базовые правила логирования экономики

- Любое изменение денег, предметов или ресурсов создаёт минимум одну строку соответствующего лога (CurrencyLog, ItemLog, ResourceLog) в ТОЙ ЖЕ транзакции, что и само изменение. Изменение без лога — дефект, блокирующий приёмку.

- CurrencyLog.balanceAfter обязателен всегда и равен балансу персонажа сразу после операции. Запись формируется только внутри EconomyService.credit/debit (см. раздел 18) — ручное создание currencyLog.create вне EconomyService и admin-контура запрещено.

- Одна бизнес-операция может порождать несколько строк: покупка лота = MARKET_BUY (покупатель, −price) + MARKET_SELL (продавец, +price) + MARKET_SELL_TAX (продавец, −saleTax) + строки ItemLog/ResourceLog.

- Знак amount/amountDelta: положительный — приход, отрицательный — расход. Комиссии — всегда отдельной отрицательной строкой, не «схлопываются» с выручкой.

- Логи append-only: UPDATE/DELETE строк логов запрещены на уровне кода (и код-ревью); исправление ошибки — компенсирующей записью с note.

- Технические события без изменения ценностей (старт смены, детект, админ-вход) пишутся в pino-audit (33.9) и/или ProductionLog, но не в ценностные логи.

### 33.2. Соглашения refType/refId

refType — snake_case строка типа связанной сущности, refId — её UUID. Единый словарь для CurrencyLog, ResourceLog и поля details.refType в ItemLog:

| refType | refId указывает на | Используется в |
| --- | --- | --- |
| battle | battles.id | Этап 1 (без изменений) |
| item | item_instances.id | покупка/продажа предметов, улучшения |
| repair | repair_logs.id | ремонт |
| shop | shop_items_government.id | госмагазин (Этап 1) |
| work_shift | work_shifts.id | зарплата, ресурс смены, PL-опыт |
| market_listing | market_listings.id | все рыночные строки |
| private_shop_item | private_shop_items.id | покупки в частных магазинах |
| upgrade | upgrade_logs.id | стоимость и ресурсы улучшения |
| gov_sell | сгенерированный UUID операции продажи | продажа ресурсов государству (одна операция = один refId для всех строк) |
| admin | admin_users.id | ручные корректировки |

Правило: все строки логов одной бизнес-операции обязаны иметь одинаковую пару refType/refId — это единственный механизм склейки операции при расследовании.

### 33.3. CurrencyLog: полный реестр reasonCode после Этапа 2

Расширение enum CurrencyLogReason (prisma-модель CurrencyLog, backend/prisma/schema.prisma; миграция — раздел 23):

| reasonCode | Знак | Когда пишется | refType | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHOP_PURCHASE | − | покупка в госмагазине | shop | Этап 1 |
| SHOP_SELL | + | продажа предмета государству | item | Этап 1 |
| BATTLE_REWARD | + | награда за бой | battle | Этап 1 |
| REPAIR_COST | − | денежная часть ремонта (включая ремонт с деталями) | repair | Этап 1 |
| ADMIN_GRANT | + | POST /api/admin/grant-money | admin | Этап 1 |
| ADMIN_DEDUCT | − | админ-снятие | admin | Этап 1 |
| WORK_SALARY | + | claim смены: зачисление finalSalary | work_shift | Этап 1 (зарезервирован) → активен |
| MARKET_SELL | + | выручка продавца при продаже лота (полная цена, до налога) | market_listing | Этап 1 (зарезервирован) → активен |
| MARKET_FEE | − | устаревший синоним; НЕ использовать в новом коде, оставлен для читаемости старых данных | — | deprecated |
| PRIVATE_SHOP_BUY | − | покупка в частном магазине (цена × quantity) | private_shop_item | новый |
| MARKET_BUY | − | списание цены у покупателя лота | market_listing | новый |
| MARKET_LISTING_TAX | − | listingFee при выставлении лота (не возвращается при cancel/expire) | market_listing | новый |
| MARKET_SELL_TAX | − | saleTax из выручки продавца при продаже | market_listing | новый |
| UPGRADE_COST | − | upgradeCost при commit улучшения (и при провале — деньги сгорают) | upgrade | новый |
| RESOURCE_SELL | + | moneyReturn за продажу ресурсов государству | gov_sell | новый |
| ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT | ± | денежная корректировка в рамках экономического расследования (grant-money с context: 'economy', см. 34.3.8) | admin | новый |

Провал улучшения отдельного денежного кода не имеет: списание уже зафиксировано UPGRADE_COST, результат виден в UpgradeLog.success.

### 33.4. ItemLog: полный реестр actionCode после Этапа 2

Расширение enum ItemLogAction:

| actionCode | Когда пишется | details (Json) | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| CREATED_FROM_SHOP / CREATED_FROM_DROP / CREATED_BY_ADMIN / EQUIPPED / UNEQUIPPED / SOLD_TO_SHOP / DURABILITY_CHANGED / REPAIRED / GRANTED_BY_ADMIN / DELETED_BY_ADMIN / STATUS_CHANGED | без изменений | — | Этап 1 |
| UPGRADED | успешный commit улучшения | { upgradeType, beforeLevel, afterLevel, refType: 'upgrade', refId } | Этап 1 (существует в enum) → активен |
| UPGRADE_FAILED | провальный commit (предмет не изменён) | { upgradeType, attemptedLevel, refType: 'upgrade', refId } | новый |
| LISTED_ON_MARKET | createListing: предмет NORMAL → ON_MARKET | { price, refType: 'market_listing', refId } | новый |
| SOLD_ON_MARKET | buyListing: строка у ПРОДАВЦА (выбытие) | { price, buyerCharacterId, refType: 'market_listing', refId } | новый |
| BOUGHT_ON_MARKET | buyListing: строка у ПОКУПАТЕЛЯ (получение, characterId = покупатель) | { price, sellerCharacterId, refType: 'market_listing', refId } | новый |
| MARKET_LISTING_CANCELLED | cancel или expire: предмет ON_MARKET → NORMAL | { reason: 'cancel' ¦ 'expired' ¦ 'admin', refId } | новый |
| CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP | создание ItemInstance при покупке в частном магазине | { shopCode, privateShopItemId, price } | новый |

Смена владельца при продаже фиксируется ДВУМЯ строками (SOLD_ON_MARKET у продавца + BOUGHT_ON_MARKET у покупателя), обе — в транзакции покупки.

### 33.5. ResourceLog: реестр reasonCode и модель двойной записи

Модель ResourceLog (SPINE): characterId, resourceTemplateId, amountDelta Int, reasonCode ResourceLogReason, refType?, refId?. Семантика amountDelta (зафиксированное решение): это дельта поля amount стека. Операции с резервом (MARKET_LISTED/MARKET_UNLISTED) меняют только reservedAmount и пишутся с amountDelta = 0; одна операция — одна запись, без двойных пар.

| reasonCode | amountDelta | Когда пишется |
| --- | --- | --- |
| WORK_REWARD | +N | claim смены: ресурс за смену |
| PRODUCTION_OUTPUT | +N | выпуск ресурса объектом вне смен (задел; на Этапе 2 не используется игроками) |
| MARKET_LISTED | 0 | создание ресурсного лота: reservedAmount += N, amount не меняется |
| MARKET_UNLISTED | 0 | снятие резерва при cancel/expire: reservedAmount -= N, amount не меняется |
| MARKET_SOLD | −N | продажа лота: списание amount у продавца |
| MARKET_BOUGHT | +N | продажа лота: зачисление покупателю |
| PRIVATE_SHOP_BOUGHT | +N | покупка деталей (ресурсных позиций) в частном магазине |
| UPGRADE_SPENT | −N | commit улучшения (в т.ч. провал — ресурсы сгорают) |
| REPAIR_SPENT | −N | детали при ремонте |
| GOV_SELL | −N | продажа ресурсов государству |
| ADMIN_ADJUSTMENT | ±N | ручная корректировка администратором |

Правило одной записи при продаже ресурсного лота (зафиксированное решение): у продавца пишется ОДНА строка MARKET_SOLD (−N; amount и reservedAmount уменьшаются одной операцией, отдельная строка MARKET_UNLISTED при продаже НЕ пишется), у покупателя — MARKET_BOUGHT (+N); обе строки с refType: 'market_listing' и одним refId. Инварианты сверки:

- amount стека = Σ amountDelta по персонажу и ресурсу;

- reservedAmount сверяется по лотам ACTIVE/LOCKED (инвариант 4 раздела 32.6); строки MARKET_LISTED/MARKET_UNLISTED (amountDelta = 0) служат аудит-следом движения резерва.

### 33.6. ProductionLog: реестр eventType

ProductionLog.eventType — строка (не enum, для расширяемости Этапа 3). Канонический словарь Этапа 2 — закрытый список из 5 событий:

| eventType | characterId | Числовые поля | Когда пишется |
| --- | --- | --- | --- |
| SHIFT_STARTED | да | — | старт смены |
| SHIFT_CLAIMED | да | moneyAmount = finalSalary; resourceTemplateCode/amount при наличии ресурса | claim |
| SHIFT_CANCELLED | да | — | отмена игроком |
| SHIFT_FAILED | да | metadataJson: { failureReason } | сбой финализации воркером |
| OBJECT_STATUS_CHANGED | нет | metadataJson: { before, after, adminId? } | смена статуса объекта (админ/воркер) |

### 33.7. UpgradeLog

Пишется на КАЖДЫЙ POST /api/upgrades/commit (успех и провал), в транзакции коммита. Поля — по SPINE: characterId, itemInstanceId, upgradeType, beforeLevel, afterLevel (при провале равен beforeLevel), success, moneyCost, resourcesSpentJson (например [{ "code": "comp_weapon_part", "amount": 3 }]), resultCode: 'SUCCESS' либо 'FAIL' (зафиксированное решение). UpgradeLog.id служит refId для связанных строк CurrencyLog/ResourceLog/ItemLog.

### 33.8. RepairLog

Модель не расширяется (зафиксированное решение): денежная часть ремонта, как и в Этапе 1, пишется в RepairLog (cost, durabilityBefore/After) + CurrencyLog REPAIR_COST. Ресурсная часть (детали, раздел 14) видна через ResourceLog REPAIR_SPENT с refType: 'repair', refId = RepairLog.id. Полная картина ремонта восстанавливается join-ом по refId.

### 33.9. Audit-события pino после Этапа 2

backend/src/shared/logger/audit-logger.ts расширяется новыми членами union-типа AuditEvent (структура функции audit(event, payload) не меняется):

ts

type AuditEvent =

| /* ...существующие события Этапа 1... */

| 'admin.login'

| 'admin.login_failed'

| 'admin.logout'

| 'work.shift_started'

| 'work.shift_claimed'

| 'work.shift_cancelled'

| 'resource.gov_sell'

| 'private_shop.purchased'

| 'market.listing_created'

| 'market.listing_sold'

| 'market.listing_cancelled'

| 'market.listing_expired'

| 'upgrade.committed'

| 'economy.suspicious'

| 'idempotency.replayed'

| Событие | Когда | Обязательный payload |
| --- | --- | --- |
| admin.login | успешный вход админа | adminId, role, ip |
| admin.login_failed | неверный пароль / неактивный аккаунт | login, ip |
| admin.logout | выход | adminId, jti |
| admin.action | каждый мутирующий админ-вызов (существующее событие) | adminId, role, action, targetId, payload |
| work.shift_claimed | после коммита claim | characterId, shiftId, finalSalary, resourceCode?, resourceAmount? |
| market.listing_sold | после коммита покупки | listingId, sellerCharacterId, buyerCharacterId, price, saleTax |
| economy.suspicious | срабатывание правила 32.4 | ruleCode, severity ('warn'/'alert'), characterIds[], refType?, refId?, details |
| idempotency.replayed | возврат сохранённого ответа | characterId, scope, key |

Audit-события пишутся ПОСЛЕ успешного коммита транзакции. Формат строки — существующий pino JSON с полями audit: true, event, msg [AUDIT] <event> — не менять: на нём построен grep-мониторинг прода.

### 33.10. Примеры записей

Строки CurrencyLog одной покупки лота (предмет, цена 1000₽, saleTax 50₽):

json

[

{ "characterId": "buyer-uuid", "amount": -1000, "balanceAfter": 4250,

"reasonCode": "MARKET_BUY", "refType": "market_listing", "refId": "listing-uuid",

"note": "Пистолет ТТ" },

{ "characterId": "seller-uuid", "amount": 1000, "balanceAfter": 6100,

"reasonCode": "MARKET_SELL", "refType": "market_listing", "refId": "listing-uuid" },

{ "characterId": "seller-uuid", "amount": -50, "balanceAfter": 6050,

"reasonCode": "MARKET_SELL_TAX", "refType": "market_listing", "refId": "listing-uuid" }

]

ResourceLog продажи ресурсного лота (10 × res_scrap_metal) — по одной записи у продавца и у покупателя (пара MARKET_UNLISTED при продаже не пишется):

json

[

{ "characterId": "seller-uuid", "resourceTemplateId": "scrap-uuid", "amountDelta": -10,

"reasonCode": "MARKET_SOLD", "refType": "market_listing", "refId": "listing-uuid" },

{ "characterId": "buyer-uuid", "resourceTemplateId": "scrap-uuid", "amountDelta": 10,

"reasonCode": "MARKET_BOUGHT", "refType": "market_listing", "refId": "listing-uuid" }

]

Audit-строка pino о детекте пары:

json

{ "level": 30, "time": 1785600000000, "audit": true, "event": "economy.suspicious",

"ruleCode": "SUS_PAIR_TRADES", "severity": "alert",

"characterIds": ["seller-uuid", "buyer-uuid"], "refType": "market_listing",

"refId": "listing-uuid", "details": { "dailyCount": 6, "threshold": 5 },

"msg": "[AUDIT] economy.suspicious" }

## 34. Административный контур Этапа 2 (включая починку авторизации админки)

### 34.1. Починка админ-авторизации: целевая схема

Дефект Этапа 1 (реестр техдолга — раздел 8, пункт 1): authenticateAdmin в backend/src/shared/security/auth-middleware.ts требует payload.role === 'admin', но пользовательский логин (backend/src/modules/auth/auth.routes.ts) подписывает JWT без поля role — админка недоступна никому. Чинится в подэтапе E0, до начала E1.

Целевая схема:

- POST /api/admin/auth/login (модуль backend/src/modules/admin-auth/): вход по login/password из таблицы AdminUser (bcrypt через существующий backend/src/shared/security/password.ts), проверка isActive; обновление lastLoginAt.

- Токен: JWT { role: 'admin', adminId, jti }, подписывается тем же @fastify/jwt; срок — 12 часов (зафиксированное решение; отдельный AuthConfig.adminSession.ttl).

- Сессия — в Redis по образцу пользовательской (SessionRedis), с отдельным префиксом admin_session:{jti} → adminId; ревокация при logout (POST /api/admin/auth/logout — зафиксированное решение) и при деактивации админа.

- authenticateAdmin дорабатывается: проверяет role === 'admin', живость Redis-сессии, затем загружает AdminUser из БД (актуальные role: AdminRole и isActive — деактивация действует немедленно) и кладёт request.adminUser = { adminId, role, jti }.

- Каждый мутирующий админ-запрос пишет audit admin.action; вход/выход — admin.login / admin.login_failed / admin.logout (см. 33.9). Rate limit логина — 5/мин (см. 32.5).

ts

// backend/src/shared/security/auth-middleware.ts (целевой вид)

export interface AdminAuthUser {

adminId: string

role: AdminRole

jti: string

}

export async function authenticateAdmin(

request: FastifyRequest,

reply: FastifyReply

): Promise<void> {

try {

const payload = await request.jwtVerify<{ role: string; adminId: string; jti: string }>()

if (payload.role !== 'admin') throw AppError.forbidden('Admin access required')

if (!(await isAdminSessionValid(payload.jti))) {

throw new AppError(ErrorCode.SESSION_REVOKED, 'Admin session revoked', 401)

}

const admin = await prisma.adminUser.findUnique({ where: { id: payload.adminId } })

if (!admin || !admin.isActive) throw AppError.forbidden('Admin account disabled')

request.adminUser = { adminId: admin.id, role: admin.role, jti: payload.jti }

} catch (err: unknown) {

if (err instanceof AppError) {

reply.code(err.statusCode).send({ code: err.code, message: err.message })

return

}

reply.code(401).send({ code: ErrorCode.UNAUTHORIZED, message: 'Unauthorized' })

}

}

/** Фабрика проверки роли: preHandler после authenticateAdmin */

export function requireAdminRole(...roles: AdminRole[]) {

return async (request: FastifyRequest, reply: FastifyReply): Promise<void> => {

if (!roles.includes(request.adminUser.role)) {

reply.code(403).send({ code: ErrorCode.FORBIDDEN, message: 'Insufficient admin role' })

}

}

}

Полные детали фикса (миграция seed-админа, тесты, план PR) — раздел 8. Настоящий раздел фиксирует контур, на который опираются все админ-функции ниже.

### 34.2. Роли и матрица прав

Роли — существующий enum AdminRole (backend/prisma/schema.prisma): SUPER_ADMIN, MODERATOR, SUPPORT. Принцип: SUPPORT — только чтение; MODERATOR — чтение + обратимые модерационные действия; SUPER_ADMIN — всё, включая изменение ценностей.

| Функция | SUPER_ADMIN | MODERATOR | SUPPORT |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/admin/stats, /users, /characters/:id, /battles/:id | да | да | да |
| GET /api/admin/logs/currency, /logs/items, /logs/resources | да | да | да |
| GET /api/admin/economy/overview | да | да | да |
| GET /api/admin/market/listings | да | да | да |
| POST /api/admin/market/listings/:id/lock, /unlock | да | да | нет |
| GET /api/admin/work/shifts | да | да | да |
| POST /api/admin/private-shops/items/:id/deactivate | да | да | нет |
| POST /api/admin/grant-money, /grant-item | да | нет | нет |

Реализация — requireAdminRole('SUPER_ADMIN', 'MODERATOR') вторым preHandler после authenticateAdmin. Существующие роуты admin-basic переводятся на эту же матрицу в E0 (grant-money/grant-item получают requireAdminRole('SUPER_ADMIN')).

### 34.3. Реестр админ-функций Этапа 2

Все новые роуты живут в модуле backend/src/modules/admin-economy/ (admin-economy.routes.ts / .service.ts), регистрируются в app.ts с префиксом /api/admin. Все ответы — существующий формат, ошибки — AppError.

#### 34.3.1. GET /api/admin/economy/overview

Сводка состояния экономики; показатели — контрольные метрики раздела 30. Роли: все. Ответ:

json

{

"moneySupply": 18250000,

"emission24h": { "workSalary": 412000, "battleReward": 380000, "resourceSell": 54000, "adminGrant": 0 },

"sinks24h": { "shopPurchase": 310000, "privateShopBuy": 145000, "repairCost": 90000,

"upgradeCost": 60000, "marketListingTax": 8200, "marketSellTax": 19500 },

"market": { "activeListings": 340, "sold24h": 210, "expired24h": 40, "volume24h": 390000 },

"work": { "shifts24h": 1240, "claimed24h": 1180, "cancelled24h": 35 },

"suspicious24h": { "price_low": 4, "price_high": 2, "pair_trades": 1,

"frequent_cancels": 0, "idempotency_replays": 3 }

}

Агрегаты считаются запросами по логам за 24 ч (индексы — раздел 23); suspicious24h — из Redis-счётчиков metrics:suspicious:* (32.4.3). Кэш ответа в Redis 60 с (зафиксированное решение) — защита от тяжёлых агрегатов при частом обновлении вкладки.

#### 34.3.2. GET /api/admin/market/listings

Просмотр лотов с фильтрами. Query (zod): status? (MarketListingStatus), listingType? (ITEM|RESOURCE), sellerCharacterId? (uuid), priceMin?/priceMax?, page (default 1), limit (default 50, max 100). Сортировка createdAt desc. В ответе каждый лот содержит продавца (nickname), покупателя (если SOLD), референсную цену шаблона и вычисленный priceRatio — модератор видит аномалию без калькулятора. Роли: все.

#### 34.3.3. POST /api/admin/market/listings/:id/lock и /unlock

Ручная блокировка лота при подозрении на перелив/дюп (лот исчезает из выдачи и не может быть куплен/снят продавцом). Роли: SUPER_ADMIN, MODERATOR. Семантика:

- lock: updateMany({ where: { id, status: 'ACTIVE' }, data: { status: 'LOCKED' } }); count !== 1 → 409 (лот уже продан/снят). Предмет лота остаётся ON_MARKET; воркер market-expire LOCKED-лоты НЕ трогает (заморозка таймера расследования — зафиксированное решение).

- unlock: LOCKED → ACTIVE; если expiresAt уже в прошлом — лот истечёт ближайшим прогоном воркера (срок не продлевается).

- Оба действия пишут audit admin.action (action: 'market.lock' | 'market.unlock', targetId: listingId, reason из тела запроса — строка до 500 символов, обязательна).

ts

// backend/src/modules/admin-economy/admin-economy.routes.ts (фрагмент)

const LockListingSchema = z.object({ reason: z.string().min(3).max(500) })

fastify.post<{ Params: { id: string } }>('/market/listings/:id/lock', {

preHandler: [authenticateAdmin, requireAdminRole('SUPER_ADMIN', 'MODERATOR')],

}, async (req, reply) => {

const parsed = LockListingSchema.safeParse(req.body)

if (!parsed.success) {

return reply.code(422).send({ code: 'GEN_001', message: 'Validation error' })

}

const result = await AdminEconomyService.lockListing(req.params.id, parsed.data.reason)

audit('admin.action', {

adminId: req.adminUser.adminId, role: req.adminUser.role,

action: 'market.lock', targetId: req.params.id, reason: parsed.data.reason,

})

return reply.send(result)

})

#### 34.3.4. GET /api/admin/work/shifts

Просмотр рабочих смен. Query: characterId?, productionObjectId?, status? (WorkShiftStatus), from?/to? (ISO-даты по startedAt), page/limit (как в 34.3.2). Показывает: персонаж (nickname), объект (code, name), статусы, baseSalary/finalSalary, ресурсную награду, таймстемпы. Назначение — расследование аномальной эмиссии зарплат (метрика emission24h.workSalary). Роли: все.

#### 34.3.5. GET /api/admin/logs/resources

Просмотр ResourceLog. Query: characterId?, resourceTemplateId?, reasonCode? (ResourceLogReason), refId?, from?/to?, page/limit. Ответ — строки лога с join на resource_templates.code/name. Фильтр по refId — ключевой инструмент: показывает все строки одной операции (соглашение 33.2). Роли: все.

#### 34.3.6. POST /api/admin/private-shops/items/:id/deactivate

Деактивация товара частного магазина (ошибка цены в seed, экономическая дыра): updateMany({ where: { id, isActive: true }, data: { isActive: false } }) → count !== 1 → 409. Уже купленные предметы не отзываются. Тело: { reason: string } (обязательно), audit admin.action (action: 'private_shop.deactivate'). Обратной активации на Этапе 2 нет — только через seed/миграцию (зафиксированное решение: исключает тихое включение дырявого товара без деплой-следа). Роли: SUPER_ADMIN, MODERATOR.

#### 34.3.7. Просмотр ресурсов игрока

Отдельный эндпоинт не вводится (зафиксированное решение): существующий GET /api/admin/characters/:id (backend/src/modules/admin-basic/admin-basic.routes.ts) расширяется включением resourceStacks (join на шаблон: code, name, amount, reservedAmount) и блока economy { productionLevel, productionExp, economicLevel, economicExp }. Роли: все.

#### 34.3.8. Существующие эндпоинты admin-basic

Остаются без изменения контрактов: GET /stats, GET /users, GET /battles/:id, GET /logs/currency, GET /logs/items. Изменения E0/Этапа 2:

- все роуты получают роль-проверки по матрице 34.2;

- POST /grant-money получает опциональное поле context?: 'economy' — при его наличии строка пишется с reasonCode: 'ADMIN_ECONOMY_ADJUSTMENT' вместо ADMIN_GRANT (разделение обычных выдач и корректировок по итогам расследований); допускается отрицательный amount при context: 'economy' (списание — с проверкой money >= |amount| через EconomyService.debit);

- grant-money/grant-item переводятся на EconomyService/ItemLog соответственно и пишут audit admin.action.

### 34.4. Что не входит в админ-контур Этапа 2

Явно за границей этапа (см. раздел 4): полноценная CMS экономики (редактирование объектов, ресурсов, товаров через UI — только seed и миграции); визуальный редактор предметов; сложная аналитика и графики (только числовой overview); автоматические санкции (бан, откат сделок, конфискация — все санкции применяются вручную по данным детекта 32.4); управление клановыми объектами и территориями (Этапы 3–4); аудит-таблица действий админа в БД (на Этапе 2 достаточно pino-audit; отдельная таблица — Этап 5).

### 34.5. Изменения фронт-страницы /admin

Текущее состояние: frontend/src/pages/admin/admin-page.tsx — вкладки «Статистика»/«Пользователи»/«Бои», работает от пользовательского токена (фактически мертва вместе с авторизацией). Целевое состояние (полная структура компонентов — разделы 22 и 37):

- Новая страница frontend/src/pages/admin/admin-login-page.tsx (роут /admin/login): форма login/password → POST /api/admin/auth/login; админ-токен хранится в sessionStorage под ключом admin_token отдельно от пользовательского (зафиксированное решение: сессия админа не переживает закрытие браузера); отдельный API-клиент adminApi (frontend/src/shared/api/admin-client.ts) с этим токеном; 401/403 → редирект на /admin/login.

- admin-page.tsx (роут /admin, guard по наличию админ-токена) расширяется вкладками: «Экономика» (overview 34.3.1, включая блок suspicious с суточными счётчиками), «Рынок» (таблица лотов с фильтрами, подсветка priceRatio вне коридора 0.2–5.0, кнопки lock/unlock с обязательным полем причины), «Смены» (таблица 34.3.4), «Логи» (переключатель currency/items/resources с фильтрами по characterId, reasonCode, refId).

- Роль-зависимый UI: кнопки lock/unlock/deactivate/grant скрываются, если роль из ответа логина не проходит матрицу 34.2 (роль возвращается в ответе POST /api/admin/auth/login и хранится рядом с токеном); сервер остаётся единственным энфорсером прав.

- Ссылка на /admin в общей навигации не показывается (прямой URL) — как в Этапе 1.

# Часть VII. Frontend

## 35. Навигация и экраны

### 35.1. Обновлённое игровое меню

#### 35.1.1. Таббар: группы и порядок пунктов

Игровое меню реализовано в frontend/src/app/layouts/game-layout.tsx как горизонтальный таббар с группами (tabbar-group). Этап 2 добавляет новую группу «Экономика» между группами «Город» и «Бой». Существующие группы и пункты не переименовываются и не переставляются — принцип нерушимости ядра (см. раздел 3) распространяется и на навигацию.

Полный состав таббара после Этапа 2 (порядок обязателен):

| # | Группа | Пункт | Роут | Иконка (lucide) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персонаж | Профиль | /profile | User | существует |
| 2 | Персонаж | Снаряжение | /inventory | Shield | существует |
| 3 | Персонаж | Статы | /stats | BarChart2 | существует |
| 4 | Персонаж | Навыки | /skills | Sword | существует |
| 5 | Город | Магазин | /shop | Store | существует (госмагазин) |
| 6 | Город | Мастерская | /repair | Wrench | существует |
| 7 | Экономика | Работа | /work | Factory | НОВЫЙ |
| 8 | Экономика | Рынок | /market | Scale | НОВЫЙ |
| 9 | Экономика | Улучшения | /upgrades | Hammer | НОВЫЙ |
| 10 | Экономика | Част. магазины | /shops/private | Briefcase | НОВЫЙ |
| 11 | Экономика | Ресурсы | /resources | Boxes | НОВЫЙ |
| 12 | Бой | В бой! / Текущий бой | /profile или /battle/:id | Swords | существует |
| 13 | Бой | PvP | /pvp | Swords | существует |
| 14 | Бой | История | /battles/history | BookOpen | существует |
| 15 | Рейтинги | Клан, Топ | — | — | заблокировано (Этап 3) |

Порядок новых пунктов внутри группы «Экономика» фиксирован: Работа → Рынок → Улучшения → Част. магазины → Ресурсы. Менять порядок запрещено.

Правила индикации в таббаре:

- Пункт «Работа» получает суффикс « !» и цвет var(--gold), если char.economy.activeShift.status === 'READY_TO_CLAIM' (данные — из уже существующего запроса ['character', 'me'] в game-layout.tsx, который с Этапа 2 отдаёт блок economy, см. раздел 25).

- Пункт «Работа» получает суффикс « ⏱» (текстовый, без эмодзи — символ из lucide Clock size 10), если смена в статусе ACTIVE.

- Никаких других бейджей в таббаре Этап 2 не добавляет.

Код группы «Экономика» (вставляется в game-layout.tsx после группы «Город», в стиле существующих групп):

tsx

{/* Группа: Экономика (Этап 2) */}

<div className="tabbar-sep" />

<div className="tabbar-group">

<span className="tabbar-group-label">Экономика</span>

<TLink to="/work"          Icon={Factory}   label={shiftLabel} />

<TLink to="/market"        Icon={Scale}     label="Рынок" />

<TLink to="/upgrades"      Icon={Hammer}    label="Улучшения" />

<TLink to="/shops/private" Icon={Briefcase} label="Част. магазины" />

<TLink to="/resources"     Icon={Boxes}     label="Ресурсы" />

</div>

где shiftLabel вычисляется в теле GameLayout:

tsx

const shift = char?.economy?.activeShift ?? null

const shiftLabel =

shift?.status === 'READY_TO_CLAIM' ? 'Работа !' :

shift?.status === 'ACTIVE'         ? 'Работа ●' : 'Работа'

#### 35.1.2. Изменения в router.tsx

В frontend/src/app/router.tsx добавляются пять роутов внутри существующего блока <Route element={<RequireAuth><GameLayout /></RequireAuth>}>. Никакие существующие роуты не меняются. Все новые страницы доступны только авторизованным пользователям с созданным персонажем (проверка персонажа — внутри страниц, по образцу ProfilePage).

tsx

import { WorkPage }         from '../pages/work/work-page'

import { MarketPage }       from '../pages/market/market-page'

import { UpgradesPage }     from '../pages/upgrades/upgrades-page'

import { PrivateShopsPage } from '../pages/private-shops/private-shops-page'

import { ResourcesPage }    from '../pages/resources/resources-page'

// внутри Game-блока:

<Route path="/work"          element={<WorkPage />} />

<Route path="/market"        element={<MarketPage />} />

<Route path="/upgrades"      element={<UpgradesPage />} />

<Route path="/shops/private" element={<PrivateShopsPage />} />

<Route path="/resources"     element={<ResourcesPage />} />

Зафиксированное решение: отдельного роута /production на Этапе 2 нет. Данные производственных объектов игрок видит на экране «Работа» (GET /api/work/objects); эндпоинты GET /api/production/objects и GET /api/production/objects/:id (см. раздел 25) используются админ-контуром (раздел 34) и являются заделом Этапа 3 (частные объекты).

#### 35.1.3. Карта города (правая панель)

Массив CITY_ZONES в game-layout.tsx обновляется: зона «Промзона» разблокируется и ведёт на /work; зона «Рынок» перенаправляется с /shop на /market (госмагазин остаётся доступен через пункт «Магазин» таббара); добавляется зона «Магазины» → /shops/private. Зона «Бар» остаётся заблокированной (Этап 3).

tsx

const CITY_ZONES = [

{ id: 'market',   label: 'Рынок',    href: '/market',        Icon: Scale,   hot: true,  locked: false },

{ id: 'arena',    label: 'Арена',    href: '/pvp',           Icon: Swords,  hot: true,  locked: false },

{ id: 'workshop', label: 'Мастерс.', href: '/repair',        Icon: Wrench,  hot: false, locked: false },

{ id: 'factory',  label: 'Промзона', href: '/work',          Icon: Factory, hot: true,  locked: false },

{ id: 'shops',    label: 'Магазины', href: '/shops/private', Icon: Store,   hot: false, locked: false },

{ id: 'bar',      label: 'Бар',      href: '#',              Icon: Beer,    hot: false, locked: true  },

]

Подпись под картой меняется с «Откроется в Этапе 2–3» на «Бар откроется в Этапе 3».

### 35.2. Реестр роутов после Этапа 2

| Роут | Компонент | Guard | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| /login, /register | LoginPage, RegisterPage | RequireGuest | без изменений |
| /character/create | CreateCharacterPage | RequireAuth | без изменений |
| /profile | ProfilePage | RequireAuth | расширен блоком «Экономика» (35.8.1) |
| /u/:nickname | PublicProfilePage | RequireAuth | без изменений |
| /inventory | InventoryPage | RequireAuth | добавлена вкладка «Ресурсы» (35.8.4) |
| /shop | GovernmentShopPage | RequireAuth | без изменений |
| /battle/:id | BattlePage | RequireAuth | без изменений |
| /repair | RepairPage | RequireAuth | расширен деталями (35.8.2) |
| /skills | SkillsPage | RequireAuth | без изменений |
| /pvp | PvpPage | RequireAuth | без изменений |
| /battles/history | BattleHistoryPage | RequireAuth | реальные награды (35.8.3) |
| /admin | AdminPage | RequireAuth + role | расширен экономикой (раздел 34) |
| /stats | StatsPage | RequireAuth | без изменений |
| /work | WorkPage | RequireAuth | НОВЫЙ (35.3) |
| /market | MarketPage | RequireAuth | НОВЫЙ (35.4) |
| /upgrades | UpgradesPage | RequireAuth | НОВЫЙ (35.5) |
| /shops/private | PrivateShopsPage | RequireAuth | НОВЫЙ (35.6) |
| /resources | ResourcesPage | RequireAuth | НОВЫЙ (35.7) |

### 35.3. Экран «Работа» (/work)

#### 35.3.1. Зоны экрана и раскладка

Экран состоит из трёх зон: A — текущая смена (виджет current-work-shift), B — счётчик дневного лимита, C — список производственных объектов (виджет work-list).

text

+--------------------------------------------------------------------+

| A. ТЕКУЩАЯ СМЕНА (panel panel-gold, виден только если смена есть)  |

| +----------------------------------------------------------------+ |

| | [Factory] Пункт металлолома          Статус: В процессе        | |

| | Осталось: 12:41  [############----------------] 58%            | |

| | Зарплата: ~80 р.  Опыт: +10 PL  Выпуск: Металлолом 2-4        | |

| |            [ Отменить смену ]  (или [ ЗАБРАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ])    | |

| +----------------------------------------------------------------+ |

| B. Смен сегодня: 3 / 8 (сброс в 00:00 UTC)                        |

+--------------------------------------------------------------------+

| C. ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ (grid 2 колонки, карточки)                    |

| +------------------------------+ +------------------------------+  |

| | Склад у вокзала   [WAREHOUSE]| | Пункт металлолома [SCRAPYARD]|  |

| | PL 0+ | 30 мин | 100 р.     | | PL 0+ | 30 мин | 80 р.       |  |

| | Опыт: +8 PL | Выпуск: --    | | Опыт: +10 PL | Металлолом 2-4|  |

| | Мест: 4/10                   | | Мест: 7/10                   |  |

| |        [ Устроиться ]        | |        [ Устроиться ]        |  |

| +------------------------------+ +------------------------------+  |

| +------------------------------+ +------------------------------+  |

| | Гаражный цех     [WORKSHOP]  | | Малый завод      [FACTORY]   |  |

| | PL 1+ (у тебя PL 0) -- LOCKED| | PL 2+ -- LOCKED              |  |

| +------------------------------+ +------------------------------+  |

+--------------------------------------------------------------------+

#### 35.3.2. Элементы и данные

Зона A (current-work-shift), данные из GET /api/work/shifts/current, поллинг refetchInterval: 5000:

- Название объекта, тег типа (ProductionObjectType, русские подписи из словаря PRODUCTION_OBJECT_TYPE_LABELS, см. 37.6).

- Обратный отсчёт до endsAt: вычисляется на клиенте таймером setInterval 1 с от серверного endsAt (не от локального старта); прогресс-бар (now − startedAt) / (endsAt − startedAt).

- Ожидаемая зарплата: диапазон round(baseSalary × objectLevelCoeff × workerEfficiency × 0.9) … × 1.1 — вычисляется на клиенте по формулам раздела 10 из полей ответа; подписывается «~» (итог случаен).

- Статус ACTIVE → кнопка «Отменить смену» (фича cancel-work-shift не выделяется: прямой вызов workApi.cancelShift, подтверждение через window.confirm с текстом «Награды не будет, попытка дня не вернётся. Отменить?»).

- Статус READY_TO_CLAIM → крупная кнопка «ЗАБРАТЬ РЕЗУЛЬТАТ» (фича claim-work-shift, 37.3.3). После успешного клейма зона A показывает итог (зарплата, опыт, ресурс, level-up) в alert alert-success 6 секунд, затем скрывается.

Зона B: daily.shiftsUsedToday / daily.shiftsLimit из того же ответа GET /api/work/shifts/current (блок daily, канон раздела 25). При daily.shiftsUsedToday >= daily.shiftsLimit — предупреждение «Дневной лимит смен исчерпан. Сброс в 00:00 UTC» и блокировка всех кнопок «Устроиться».

Зона C (work-list), данные из GET /api/work/objects, без поллинга (staleTime: 60_000), инвалидация после start/claim/cancel. Каждая карточка: название, тег типа, требование requiredProductionLevel (подсвечено красным, если PL персонажа ниже), shiftDurationMinutes, baseSalary, baseProductionExp, выпускаемый ресурс с диапазоном outputAmountMin–outputAmountMax (скрыт при 0/0), для type=MARKET — строка «+15 эконом. опыта» (economicExpReward), занятость activeWorkers/workerSlots, кнопка «Устроиться» (фича start-work-shift).

Кнопка «Устроиться» заблокирована (с title-подсказкой), если: есть активная смена; daily.shiftsUsedToday >= 8; PL ниже требуемого; status !== 'ACTIVE' у объекта; статус персонажа IN_BATTLE/WORKING; нет свободных слотов.

#### 35.3.3. Состояния экрана

| Состояние | Условие | Отображение |
| --- | --- | --- |
| Загрузка | isLoading любого из двух запросов | <div className="loading"><span className="spinner" />Загрузка...</div> |
| Пусто | objects.length === 0 | alert alert-info «Объекты временно недоступны» |
| Ошибка | ApiError | alert alert-error с err.message + кнопка «Повторить» (refetch) |
| Нет смены | shift === null | зона A скрыта, зона C активна |
| Смена идёт | status ACTIVE | зона A с таймером, кнопки «Устроиться» disabled |
| Смена готова | status READY_TO_CLAIM | зона A с кнопкой клейма, золотая рамка panel-gold |
| Лимит | daily.shiftsUsedToday >= 8 | баннер лимита, кнопки disabled |

### 35.4. Экран «Рынок» (/market)

#### 35.4.1. Зоны экрана и раскладка

Три вкладки: «Все лоты» (по умолчанию), «Мои лоты», «Выставить лот».

text

+--------------------------------------------------------------------+

| [ Все лоты ] [ Мои лоты (3) ] [ + Выставить лот ]                  |

+--------------------------------------------------------------------+

| ФИЛЬТРЫ (widget market-filters)                                    |

| Тип: (Все|Предметы|Ресурсы)  Поиск: [________]  Цена: [__]-[__]   |

| Сортировка: (Дешевле|Дороже|Новее)              [ Применить ]      |

+--------------------------------------------------------------------+

| ТАБЛИЦА ЛОТОВ (widget market-table)                                |

| Товар            | Кол-во | Продавец   | Цена   | Истекает |       |

| Пистолет ТТ +1   |   1    | Baryga_77  | 3500 р.| 51 ч     |[Купить]|

| Металлолом       |  20    | rabotyaga  |  120 р.| 12 ч     |[Купить]|

| Оруж. деталь     |   2    | master90   |  150 р.| 70 ч     |[Купить]|

+--------------------------------------------------------------------+

| << 1 2 3 ... 12 >>   Всего лотов: 234                              |

+--------------------------------------------------------------------+

#### 35.4.2. Элементы и данные

Вкладка «Все лоты»: GET /api/market/listings с query-параметрами type, search, minPrice, maxPrice, sort, page, limit (канон — раздел 25; sort — price_asc|price_desc|created_desc, limit ≤ 50, по умолчанию 20). Поллинг refetchInterval: 5000 (по образцу pvp-page.tsx). Фильтры хранятся в useState и попадают в queryKey: ['market', 'listings', filters, page] — смена фильтра автоматически перезапрашивает список. Поиск — по подстроке имени, применяется по кнопке или debounce 500 мс.

Колонки таблицы: товар (для ITEM — имя с классом качества q-{quality}, суффикс +N при upgradeLevel > 0, прочность durabilityCurrent/durabilityMax; для RESOURCE — имя ресурса и количество), продавец — nickname ссылкой на /u/:nickname (обязательное требование, фидбэк заказчика «A», см. раздел 16), цена (класс money), остаток срока (expiresAt − now, формат «N ч»), кнопка «Купить» (фича buy-market-listing).

Кнопка «Купить» у собственного лота заменяется на серый бейдж «Ваш лот» (самовыкуп запрещён, MARKET-ошибка раздела 25; сервер проверяет независимо от UI).

Вкладка «Мои лоты»: GET /api/market/my-listings, поллинг refetchInterval: 10_000. Колонки: товар, цена, комиссия (listingFeePaid), статус (словарь MARKET_LISTING_STATUS_LABELS: ACTIVE «Активен», SOLD «Продан», CANCELLED «Снят», EXPIRED «Истёк», LOCKED «Заблокирован админом»), покупатель (для SOLD — ссылка /u/:nickname), кнопка «Снять» только у ACTIVE (фича cancel-market-listing, confirm «Комиссия выставления не возвращается. Снять лот?»).

Вкладка «Выставить лот» (фича create-market-listing): переключатель «Предмет | Ресурс»; для предмета — селект из инвентаря (только не экипированные, не сломанные предметы; список из ['inventory']), для ресурса — селект из GET /api/resources/me (только isTradable, максимум — availableAmount) плюс поле количества; поле цены с live-валидацией 1 ≤ price ≤ 1 000 000; под полем — расчёт «Комиссия выставления: max(5, round(price × 0.02)) р. (не возвращается)» и «Налог при продаже: round(price × 0.05) р., вы получите N р.». Кнопка «Выставить» отправляет POST /api/market/listings с Idempotency-Key (37.7).

#### 35.4.3. Состояния экрана

| Состояние | Отображение |
| --- | --- |
| Загрузка | спиннер по образцу остальных страниц |
| Пусто (все лоты) | «По этим фильтрам лотов нет» + кнопка «Сбросить фильтры» |
| Пусто (мои лоты) | «У вас нет лотов. Выставить →» (переключает вкладку) |
| Ошибка списка | alert alert-error + «Повторить» |
| Ошибка покупки | инлайн-alert над таблицей, 4 с, тексты по кодам раздела 25 (нет денег / лот уже продан / свой лот) |
| Лот исчез при покупке (409) | alert «Лот уже недоступен», немедленный refetch списка |
| Лимит лотов | на вкладке создания при 10 активных лотах форма заблокирована баннером «Лимит 10 активных лотов» |

### 35.5. Экран «Улучшения» (/upgrades)

#### 35.5.1. Зоны экрана и раскладка

text

+---------------------------+----------------------------------------+

| A. ПРЕДМЕТЫ (список)      | B. УЛУЧШЕНИЕ ПРЕДМЕТА                  |

| > Нож          +0  [100%] | Предмет: Нож (+0, сумма уровней 0/5)   |

|   Пистолет ТТ  +1  [ 78%] | Тип: (DAMAGE|ACCURACY|CRIT|ARMOR|      |

|   Кож. куртка  +0  [ 55%] |       DURABILITY|ANTI_CRIT)            |

|                           |----------------------------------------|

|                           | C. PREVIEW (widget upgrade-preview)    |

|                           | Урон: 10-20 -> 10-21 (+4% к базе)      |

|                           | Стоимость: 18 р. (есть 950 р.)         |

|                           | Ресурсы: Оруж. деталь x1 (есть 3)      |

|                           | Шанс успеха: 92%                       |

|                           | При провале: деньги и ресурсы сгорают, |

|                           | предмет не меняется                    |

|                           |        [ УЛУЧШИТЬ ]                    |

+---------------------------+----------------------------------------+

#### 35.5.2. Элементы и данные

Зона A: GET /api/upgrades/items — предметы персонажа, доступные к улучшению (upgradeAllowed, не сломанные). Каждая строка: имя с качеством, суммарный upgradeLevel (+N), процент прочности. Без поллинга; инвалидация после commit. Выбор строки кликом.

Зона B: селектор из шести типов UpgradeType (словарь UPGRADE_TYPE_LABELS, 37.6). Для брони типы DAMAGE/ACCURACY/CRIT скрываются, для оружия скрываются ARMOR/ANTI_CRIT (DURABILITY доступен всем). При выборе предмет+тип выполняется POST /api/upgrades/preview (queryKey ['upgrades', 'preview', itemId, type], enabled только при выборе обоих).

Зона C (upgrade-preview): показывает из ответа preview — nextTotalLevel, moneyCost, requiredResources (имя, количество, наличие; нехватка — красным), successChance в процентах, изменение характеристики «до → после» (эффекты за уровень — канон раздела 17: DAMAGE +4% к min/max урона, ACCURACY +0.01, CRIT +0.005, ARMOR +6%, DURABILITY +8%, ANTI_CRIT +0.005 — от базовых значений шаблона), предупреждение о провале. Кнопка «УЛУЧШИТЬ» (фича upgrade-item) активна только при canAfford && enoughResources && nextTotalLevel <= 5; отправляет POST /api/upgrades/commit с Idempotency-Key.

Результат commit: успех — зелёный alert «Успех! Нож теперь +2» + инвалидация ['upgrades'], ['inventory'], ['character'], ['resources']; провал — красный alert «Провал. Деньги и ресурсы потрачены, предмет не изменился» + те же инвалидации. После любого исхода preview перезапрашивается, Idempotency-Key ротируется (37.7).

#### 35.5.3. Состояния

Загрузка / пусто («Нет предметов для улучшения — купи снаряжение в магазине») / ошибка — по общему образцу. Достигнут maxUpgradeLevel = 5 — вместо кнопки бейдж «Максимум улучшений». Недостаточно денег/ресурсов — кнопка disabled + красная строка причины. Ошибка commit по кодам UPG_* раздела 25 — inline-alert.

### 35.6. Экран «Частные магазины» (/shops/private)

#### 35.6.1. Зоны экрана и раскладка

text

+--------------------------------------------------------------------+

| ЧАСТНЫЕ МАГАЗИНЫ     Цены выше госмагазина, но товар — tier 2      |

| [ Коммерсант у рынка ] [ Гаражный оружейник ]                      |

+--------------------------------------------------------------------+

| Товар          |Тип    |Хар-ки            |Треб.      |Цена |Ост.| |

| Пистолет ТТ    |ОРУЖИЕ |45-90, точн. 78%  |Ур.3       |2400 | -- |[Купить]|

| Арм. бронежилет|БРОНЯ  |Броня 34, ак 7%   |Ур.4       |5200 | 10 |[Купить]|

| Ремкомплект    |ДЕТАЛЬ |ремонт            |--         |  68 | -- |[Купить]|

+--------------------------------------------------------------------+

#### 35.6.2. Элементы и данные

Селектор магазина: GET /api/private-shops → вкладки по shopCode (kommersant «Коммерсант у рынка», armory_garage «Гаражный оружейник» — канон раздела 15/27). Выбранный магазин хранится в state, товары — GET /api/private-shops/:shopCode/items, staleTime: 60_000, без поллинга, инвалидация после покупки (для LIMITED-остатков).

Таблица товаров — по образцу government-shop-page.tsx (data-table): имя с качеством, тег типа (ОРУЖИЕ/БРОНЯ/ДЕТАЛЬ), характеристики (переиспользуется подход ItemStats), требования (levelReq шаблона, minCharacterLevel, minProductionLevel — красным, если не выполнены), цена, остаток (stockMode: INFINITE → «—», LIMITED → число; 0 → строка затемнена, кнопка disabled «Нет в наличии»), кнопка «Купить» (фича buy-private-shop-item, POST /api/private-shops/:shopCode/buy с Idempotency-Key).

Товары-детали (comp_repair_kit, comp_weapon_part, comp_armor_plate по цене basePrice × 1.5 — канон раздела 15) отображаются в той же таблице с тегом ДЕТАЛЬ и полем количества (1–10 — канон maxQuantityPerPurchase, раздел 15); результат покупки — пополнение стека ресурсов, тост «Куплено: Ремкомплект x2. Остаток: N р.».

#### 35.6.3. Состояния

Загрузка/пусто/ошибка — стандарт. Ошибки покупки: нет денег (PSHOP-код, текст «Не хватает денег»), не выполнены требования, кончился остаток (409 → refetch списка). Сообщения — через локальный message-state c таймаутом 4000 мс, как в GovernmentShopPage.showMsg.

### 35.7. Экран «Ресурсы» (/resources)

#### 35.7.1. Зоны экрана и раскладка

text

+--------------------------------------------------------------------+

| РЕСУРСЫ                Суммарный вес: 12.4 (не ограничен — Этап 2) |

| Фильтр: (Все|Сырьё|Детали|...)                                     |

+--------------------------------------------------------------------+

| Ресурс      |Катег.  |Всего|Резерв|Дост.|Вес |Цена|Выкуп 25%|      |

| Металлолом  |Сырьё   | 23  |  5   | 18  |11.5|  8 |    2    |[Продать]|

| Оруж. деталь|Деталь  |  3  |  0   |  3  | 1.5| 60 |   15    |[Продать]|

+--------------------------------------------------------------------+

| Продажа: Металлолом x [10] = 20 р. (+1 эконом. опыт)  [ Продать ]  |

+--------------------------------------------------------------------+

#### 35.7.2. Элементы и данные

Таблица стеков (виджет resource-inventory): GET /api/resources/me, без поллинга, инвалидация после claim смены, покупок/продаж рынка, ремонта, улучшений, продажи государству. Колонки: имя, категория (RESOURCE_CATEGORY_LABELS), amount, reservedAmount (подсказка «Зарезервировано в лотах рынка»), доступно (amount − reservedAmount), суммарный вес стека (amount × weight), basePrice, выкуп государством за единицу floor(basePrice × 0.25) (канон раздела 13), кнопка «Продать».

Шапка: суммарный вес всех стеков с подписью «перегруз не ограничивается» (задел, канон раздела 13); фильтр по ResourceCategory.

Форма продажи государству: раскрывается по кнопке «Продать» у строки; поле количества (1 … доступно), live-расчёт moneyReturn = floor(amount × basePrice × 0.25) и ecoExp = round(amount × basePrice × 0.01); кнопка отправляет POST /api/resources/sell с Idempotency-Key. Флаг isTradable = false продажу государству НЕ блокирует (сервер его не проверяет — канон раздела 13); он ограничивает только рынок: у таких строк disabled ссылка «Выставить на рынок →» с title «Не продаётся на рынке».

Ссылка «Выставить на рынок →» у каждой строки ведёт на /market с предвыбранным ресурсом (state роутера navigate('/market', { state: { createFor: { resourceTemplateId } } })).

#### 35.7.3. Состояния

Пусто: «Ресурсов нет. Заработай на смене → /work». Ошибка продажи: недостаточно доступного количества (RES-код: сервер проверяет amount − reservedAmount >= X) → alert + refetch. Загрузка/ошибка — стандарт.

### 35.8. Изменения существующих экранов

#### 35.8.1. Профиль (/profile): блок «Экономика»

Между карточкой персонажа и сеткой «манекен + бой» добавляется панель «Экономика» (данные — блок economy из GET /api/characters/me, см. раздел 25):

- Строка PL: «Производственный уровень N», прогресс-бар productionExp до следующего порога (таблица PL раздела 11: 0/50/150/350/700/1200/2000/3200/5000/7500/11000, cap 10), подпись «эффективность +N%» (productionLevel × 3%).

- Строка EL: «Экономический уровень N», прогресс-бар economicExp по существующей таблице BalanceConfig.economicExp.levelThresholds (раздел 19).

- Блок активной смены: если economy.activeShift != null — компактная версия виджета current-work-shift (название объекта, таймер/кнопка «Забрать → /work»); если нет — кнопка «На работу →».

- Ссылки «Рынок →» и «Ресурсы →».

Существующая заглушка «○ = кольцо/оберег (Этап 2) · □ = карман (Этап 2)» под манекеном заменяется на «○ = кольцо/оберег (Этап 3)» — карманы с Этапа 2 серверные (battle loadout, раздел 8), настройка остаётся в инвентаре.

#### 35.8.2. Мастерская (/repair): детали

RepairPreview расширяется полями деталей (раздел 14: детали нужны при itemTier ≥ 2 ИЛИ upgradeLevel ≥ 1; requiredParts = ceil((lostDurability / durabilityMax) × itemTier × (1 + 0.5 × upgradeLevel)); ресурс — ItemTemplate.repairResourceCode, дефолт comp_repair_kit). UI-изменения repair-page.tsx:

- В таблице предметов добавляется колонка «Детали»: «—» для tier-1 неулучшенных, иначе «Ремкомплект x2» с зелёной/красной подсветкой наличия.

- В preview-панели: строка «Детали: Оружейная деталь 2 шт (есть 3)»; при нехватке кнопка «Отремонтировать» disabled + ссылка «Купить на рынке →» (/market с фильтром type=RESOURCE и search по имени ресурса).

- Сообщение об успехе дополняется списанными деталями: «Отремонтировано! −1200 р., −2 Оружейная деталь».

- Инвалидация после ремонта дополняется ['resources'].

#### 35.8.3. История боёв (/battles/history): реальные награды

После фикса E0 (раздел 8: награды пишутся в BattleParticipant.expGained/moneyGained) поля expGained/moneyGained в BattleHistoryItem перестают быть нулями. В таблицу battle-history-page.tsx добавляются две колонки: «Опыт» (+{b.expGained}, класс num, цвет var(--xp); 0 → «—») и «₽» (+{b.moneyGained}, класс money; 0 → «—»). Для боёв, сыгранных до деплоя Этапа 2, сервер отдаёт 0 — фронт показывает «—» без пометок.

#### 35.8.4. Инвентарь (/inventory): вкладка «Ресурсы»

В inventory-page.tsx над списком добавляется переключатель вкладок «Предметы | Ресурсы» (state, по умолчанию «Предметы»). Вкладка «Ресурсы» рендерит виджет resource-inventory в режиме read-only (showSellForm={false}) с той же таблицей, что и /resources, и ссылкой «Управление ресурсами →» на /resources. Запрос GET /api/resources/me выполняется только при открытии вкладки (enabled: tab === 'RESOURCES').

### 35.9. Интервалы поллинга: сводная таблица

Ориентиры существующего кода: бой — 3000 мс (battle-page.tsx), PvP-список — 5000 мс (pvp-page.tsx), layout-персонаж — 30 000 мс (game-layout.tsx).

| queryKey | Эндпоинт | Интервал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ['character','me'] | GET /api/characters/me | 30 000 (существующий) | теперь несёт economy.activeShift для бейджа «Работа» |
| ['work','current'] | GET /api/work/shifts/current | 5000 | + клиентский тик 1 с для таймера |
| ['work','objects'] | GET /api/work/objects | нет (staleTime 60 000) | invalidate после start/claim/cancel |
| ['market','listings',filters,page] | GET /api/market/listings | 5000 | только пока вкладка «Все лоты» активна |
| ['market','my'] | GET /api/market/my-listings | 10 000 | продажи видны без действий игрока |
| ['resources','me'] | GET /api/resources/me | нет | только инвалидация |
| ['resources','templates'] | GET /api/resources/templates | нет (staleTime Infinity) | справочник |
| ['private-shops'] / ['private-shops',code] | GET /api/private-shops(...items) | нет (staleTime 60 000) | invalidate после покупки |
| ['upgrades','items'] | GET /api/upgrades/items | нет | invalidate после commit |
| ['upgrades','preview',id,type] | POST /api/upgrades/preview | нет, enabled по выбору | перезапрос после commit |

Запрещено: поллинг чаще 3000 мс; поллинг неактивных вкладок (использовать enabled); дублирование запроса ['character','me'] на страницах — данные берутся из кэша layout-запроса.

## 36. Пользовательские флоу (пошаговые сценарии)

### 36.1. Формат описания флоу

Каждый флоу описан таблицей шагов: Шаг → Экран → Действие/Запрос → Ответ (ключевые поля) → Изменение UI. После таблицы — «Точки ошибок»: где шаг может сорваться, какой код ошибки приходит (реестр кодов — раздел 25) и что обязан показать фронт. Все числа в примерах, помеченные «пример», иллюстративны; канонические формулы — разделы 10, 13–17.

### 36.2. Флоу F-W1 «Первая смена» (от входа до клейма)

Предусловия: персонаж создан, PL 0, статус ACTIVE, смен сегодня 0.

| Шаг | Экран | Действие / Запрос | Ответ (ключевое) | Изменение UI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /login | POST /api/auth/login | token | редирект на /profile |
| 2 | /profile | GET /api/characters/me | economy: { productionLevel: 0, productionExp: 0, activeShift: null } | блок «Экономика»: PL 0, полоса 0/50, кнопка «На работу →» |
| 3 | /profile | клик «На работу →» (или пункт «Работа» таббара) | — | переход на /work |
| 4 | /work | GET /api/work/objects + GET /api/work/shifts/current | objects[6], shift: null, daily: { shiftsUsedToday: 0, shiftsLimit: 8 } | зона A скрыта, счётчик «0 / 8», карточки объектов; Гаражный цех/заводы — LOCKED (PL 1+/2+/3+) |
| 5 | /work | клик «Устроиться» на «Пункт металлолома» (PL 0+, 30 мин, 80 р., +10 PL, Металлолом 2–4) | — | кнопка в состоянии pending |
| 6 | /work | POST /api/work/shifts/start { productionObjectId } | shift: { status: 'ACTIVE', startedAt, endsAt: +30 мин, baseSalary: 80 } | зона A: таймер 30:00, прогресс-бар; все «Устроиться» disabled; счётчик «1 / 8» |
| 7 | любой | фон: ['character','me'] (30 с) | status: 'WORKING', economy.activeShift.status: 'ACTIVE' | топбар: статус «Работает»; таббар: «Работа ●» |
| 8 | /work (или офлайн) | поллинг GET /api/work/shifts/current каждые 5 с; таймер тикает 1 с | shift ACTIVE, осталось N | обратный отсчёт; попытка начать бой в этом статусе вернёт ошибку боевого модуля (статус WORKING) |
| 9 | — | endsAt наступил; воркер work-shift-finalize (раздел 26) перевёл смену | следующий поллинг: status: 'READY_TO_CLAIM' | зона A: золотая рамка, кнопка «ЗАБРАТЬ РЕЗУЛЬТАТ»; таббар: «Работа !» |
| 10 | /work | клик «ЗАБРАТЬ РЕЗУЛЬТАТ» → POST /api/work/shifts/:shiftId/claim, заголовок Idempotency-Key (uuid сгенерирован при появлении READY_TO_CLAIM) | reward: { finalSalary: 83 (пример: round(80 × 1.0 × 1.0 × random(0.9,1.1))), productionExpReward: 10, resourceReward: { code: 'res_scrap_metal', amount: 3 }, economicExpReward: 0 }, character: { money, productionLevel, productionExp } | alert-success «Смена завершена: +83 р., +10 PL-опыта, Металлолом x3»; invalidate ['character'], ['resources','me'], ['work','current'], ['work','objects'] |
| 11 | /work | фоновые перезапросы | status персонажа ACTIVE, daily.shiftsUsedToday: 1 | топбар: деньги +83, статус «Активен»; зона A скрыта; кнопки «Устроиться» снова активны |
| 12 | /profile | переход, кэш ['character','me'] обновлён | economy.productionExp: 10 | полоса PL: 10/50 |
| 13 | /resources | GET /api/resources/me | stacks: [{ res_scrap_metal, amount: 3, reserved: 0 }], totalWeight: 1.5 | таблица: Металлолом, 3 шт, вес 1.5, выкуп 2 р./шт |

Точки ошибок:

- Шаг 6: уже есть активная смена (повторный клик из второй вкладки) → 409, alert «У тебя уже есть смена», refetch current. Недостаточный PL (гонка с обновлением) → 400 + текст требования. Дневной лимит → 400 «Лимит 8 смен, сброс в 00:00 UTC». Статус IN_BATTLE → 400 «Нельзя работать во время боя». Нет слотов → 409 «Все места заняты», refetch objects.

- Шаг 10: двойной клик/ретрай — второй запрос с тем же Idempotency-Key возвращает сохранённый ответ с replayed: true (раздел 24) — UI показывает тот же результат один раз, награды не задваиваются. Клейм до готовности (подделка запроса) → 409 «Смена ещё идёт». Сетевая ошибка после отправки → повтор с ТЕМ ЖЕ ключом (37.7).

### 36.3. Флоу F-M1 «Купить деталь на рынке и починить ТТ»

Предусловия: у персонажа «Пистолет ТТ» (weapon_tt_private, itemTier 2, repairResourceCode comp_weapon_part), прочность 30/90 (пример), деталей comp_weapon_part 0 шт, деньги 2000 р.

| Шаг | Экран | Действие / Запрос | Ответ (ключевое) | Изменение UI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /repair | GET /api/repair/items | ТТ, repairCost: 1200 (пример: существующая calcRepairCost) | строка ТТ; колонка «Детали»: «Оруж. деталь x2» красным |
| 2 | /repair | клик по строке → POST /api/repair/preview | lostDurability: 60, repairCost: 1200, requiredParts: [{ code: 'comp_weapon_part', amountRequired: 2, amountAvailable: 0 }], canRepair: false | preview: «Детали: 0 из 2», кнопка «Отремонтировать» disabled, ссылка «Купить на рынке →» (requiredParts = ceil((60/90) × 2 × 1) = 2) |
| 3 | /market | переход по ссылке; GET /api/market/listings?type=RESOURCE&search=Оружейная деталь&sort=price_asc&page=1 | items: [{ resource: comp_weapon_part x2, price: 150, seller: master90 }] | таблица с лотом; фильтры предзаполнены |
| 4 | /market | клик «Купить» → POST /api/market/listings/:listingId/buy, Idempotency-Key | listing.status: 'SOLD', grantedResource: { comp_weapon_part, 2 }, newBalance: 1850 | alert-success «Куплено: Оружейная деталь x2 за 150 р.»; invalidate ['resources','me'], ['character'], список лотов refetch |
| 5 | /repair | возврат; POST /api/repair/preview (перезапрос) | amountAvailable: 2, canRepair: true, canAfford: true | «Детали: 2 из 2» зелёным; кнопка активна |
| 6 | /repair | клик «Отремонтировать» → POST /api/repair/commit | durabilityAfter: 90, cost: 1200, partsSpent: [{ comp_weapon_part, 2 }], newBalance: 650 | alert «Отремонтировано! −1200 р., −2 Оружейная деталь»; invalidate ['repair'], ['inventory'], ['character'], ['resources'] |
| 7 | /inventory | проверка | ТТ 90/90 | прочность полная; вкладка «Ресурсы»: comp_weapon_part 0 |

Точки ошибок:

- Шаг 4: лот куплен другим игроком за секунду до клика → 409 «Лот уже недоступен» (атомарный updateMany по статусу, раздел 24), refetch. Не хватает денег → 400. Свой лот → 400 «Нельзя купить свой лот».

- Шаг 6: детали потрачены между preview и commit (проданы на рынке из другой вкладки — резерв защищает только лоты) → 400 RES-код «Недостаточно ресурсов», перезапрос preview. Деньги ушли на другую покупку → 400 «Не хватает денег на ремонт» (существующее поведение страницы).

### 36.4. Флоу F-M2 «Выставить лот и получить деньги»

Предусловия: продавец имеет comp_metal_plate 8 шт (резерв 0), деньги 40 р.

| Шаг | Экран | Действие / Запрос | Ответ (ключевое) | Изменение UI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /market | вкладка «Выставить лот»; выбор «Ресурс» → Металлическая пластина, количество 5, цена 200 | — | под формой: «Комиссия выставления: 5 р.» (max(5, round(200 × 0.02)) = max(5, 4) = 5), «Налог при продаже: 10 р., вы получите 190 р.» |
| 2 | /market | «Выставить» → POST /api/market/listings { listingType: 'RESOURCE', resourceTemplateId, amount: 5, price: 200 }, Idempotency-Key | listing: { status: 'ACTIVE', listingFeePaid: 5, expiresAt: +72 ч }, newBalance: 35 | alert «Лот выставлен, комиссия 5 р.»; переключение на «Мои лоты»; invalidate ['resources','me'] (резерв +5), ['character'] |
| 3 | /resources | проверка | amount: 8, reservedAmount: 5, доступно 3 | колонка «Резерв»: 5 с подсказкой |
| 4 | — | покупатель: POST /api/market/listings/:id/buy | у покупателя: −200 р., +5 пластин | — |
| 5 | /market | у продавца поллинг ['market','my'] (10 с) | listing.status: 'SOLD', buyer: nickname | строка стала «Продан», покупатель — ссылкой |
| 6 | любой | фон ['character','me'] | money +190 (сервер в момент продажи зачислил полную цену +200 строкой MARKET_SELL и списал налог −10 отдельной строкой MARKET_SELL_TAX), economicExp +6 (round(200 × 0.03)) | топбар: деньги выросли без действий продавца; профиль: полоса EL сдвинулась |

Клейма выручки нет: деньги зачисляются продавцу в транзакции покупки (раздел 16). Комиссия выставления не возвращается ни при cancel, ни при expire (канон раздела 16); UI обязан предупреждать об этом в confirm снятия и в подписи формы.

Точки ошибок:

- Шаг 2: цена вне диапазона 1…1 000 000 → 400 (валидация и на клиенте, и в zod-схеме роута). 11-й активный лот → 400 «Лимит 10 активных лотов». Доступно меньше 5 (часть уже в резерве) → 400 RES-код. Не хватает денег на комиссию → 400 «Нужно 5 р. на комиссию».

- Шаг 4–6: лот не продан за 72 ч → воркер market-expire (раздел 26) ставит EXPIRED, резерв снимается; «Мои лоты» покажет «Истёк»; ресурсы снова доступны, комиссия потеряна.

- Снятие: POST /api/market/listings/:id/cancel на уже проданном лоте → 409 «Лот уже продан» (атомарный переход статуса), refetch.

### 36.5. Флоу F-U1 «Улучшить нож до +2 с провалом по пути»

Предусловия: «Нож» (пример: базовый урон 10–20, priceBase 120 р., quality COMMON, qualityCoeff 1.0), upgradeLevel 0; PL 2; деньги 950 р.; comp_weapon_part 4 шт.

Расчёты по канону раздела 17: upgradeCost = round(priceBase × 0.15 × nextTotalLevel^1.4 × qualityCoeff); successChance = clamp(0.9 − currentTotalLevel × 0.12 + productionLevel × 0.01, 0.15, 0.95); ресурсы — comp_weapon_part (оружие) в количестве nextTotalLevel.

| Шаг | Экран | Действие / Запрос | Ответ (ключевое) | Изменение UI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /upgrades | GET /api/upgrades/items; выбор «Нож», тип DAMAGE | — | зона B: типы брони скрыты |
| 2 | /upgrades | POST /api/upgrades/preview { itemInstanceId, upgradeType: 'DAMAGE' } | nextTotalLevel: 1, moneyCost: 18 (round(120 × 0.15 × 1^1.4)), requiredResources: [comp_weapon_part x1, есть 4], successChance: 0.92 (0.9 − 0 + 0.02) | preview: «Урон 10–20 → 10–21», «Шанс 92%» |
| 3 | /upgrades | «УЛУЧШИТЬ» → POST /api/upgrades/commit, Idempotency-Key K1 | success: true, item.upgradeLevel: 1, upgradeModifiersJson: { DAMAGE: 1 }, moneyCost: 18, newBalance: 932 | alert-success «Успех! Нож +1»; список: «Нож +1»; invalidate; ключ ротирован → K2 |
| 4 | /upgrades | авто-перезапрос preview | nextTotalLevel: 2, moneyCost: 48 (round(120 × 0.15 × 2^1.4) = round(47.5)), requiredResources: [comp_weapon_part x2, есть 3], successChance: 0.80 (0.9 − 0.12 + 0.02) | preview: «Урон 10–21 → 11–22 (+8% к базе)», «Шанс 80%», «При провале деньги и ресурсы сгорают» |
| 5 | /upgrades | «УЛУЧШИТЬ» → commit, ключ K2 | success: false, item без изменений (upgradeLevel: 1), moneyCost: 48 списан, resourcesSpent: [comp_weapon_part x2], newBalance: 884 | alert-error «Провал. −48 р., −2 Оружейная деталь. Предмет не изменился»; ключ ротирован → K3 |
| 6 | /upgrades | перезапрос preview | nextTotalLevel: 2, moneyCost: 48, requiredResources: [x2, есть 1] — НЕ ХВАТАЕТ | кнопка disabled, строка «Оружейная деталь: 1 из 2» красным, ссылка «Купить на рынке →» |
| 7 | /market → /upgrades | докупка 1 детали (как в F-M1) | ресурсов 2 | кнопка снова активна |
| 8 | /upgrades | «УЛУЧШИТЬ» → commit, ключ K4 | success: true, upgradeModifiersJson: { DAMAGE: 2 }, newBalance | «Успех! Нож +2»; урон в инвентаре/бою: 11–22 (+4% × 2 от базовых 10–20, round) |

Провал не понижает уровень и не ломает предмет (канон раздела 17) — UI не показывает никаких «повреждений», только потерю денег/ресурсов. Боевые caps не обходятся (hit ≤ 0.95, crit ≤ 0.5, block ≤ 0.8, dodge ≤ 0.75) — preview обязан показывать фактическое «после» с учётом клампов боевого ядра.

Точки ошибок: сумма уровней 5 → 400 «Максимум улучшений» (кнопка и так скрыта); commit при нехватке денег/ресурсов (гонка) → 400 UPG-код + перезапрос preview; двойной клик — тот же ключ → replayed: true, результат показывается один раз, второй бросок шанса НЕ происходит.

### 36.6. Флоу F-P1 «Путь работяги: 0 → PL3 за 3 дня»

Цель: показать целевой темп прогрессии PL (коридор — раздел 31). Пороговые значения PL (раздел 11): PL1 = 50, PL2 = 150, PL3 = 350 exp. Опыт за смену детерминирован: productionExpReward = round(baseProductionExp × objectLevelCoeff), у всех системных объектов Этапа 2 objectLevel = 1 → coeff 1. Дневной лимит — 8 смен (UTC).

| День | Смены | Объект | Опыт/смена | Опыт накопл. | Событие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–5 | obj_scrapyard (30 мин, 80 р., +10) | 10 | 50 | после 5-й смены — PL1, разблокирован Гаражный цех |
| 1 | 6–8 | obj_garage_workshop (60 мин, 160 р., +15) | 15 | 95 | comp_fastener 1–2 за смену |
| 2 | 1–4 | obj_garage_workshop | 15 | 155 | после 4-й — PL2, разблокирован Малый завод |
| 2 | 5–8 | obj_small_factory (60 мин, 220 р., +20) | 20 | 235 | comp_metal_plate 1–2 за смену |
| 3 | 1–6 | obj_small_factory | 20 | 355 | после 6-й смены — PL3, разблокирована Фабрика деталей (obj_parts_factory, 90 мин, 300 р., +28, comp_weapon_part 1–1) |

Итого: N = 3 календарных дня, 22 смены, чистое время смен: день 1 — 330 мин, день 2 — 480 мин, день 3 — 360 мин (смены идут в реальном времени, присутствие в игре не требуется — нужен только заход на клейм; таббар-индикатор «Работа !» и 30-секундный поллинг layout делают готовность видимой из любого экрана).

Сопутствующий доход (по формуле finalSalary = round(baseSalary × objectLevelCoeff × workerEfficiency × random(0.9, 1.1)), efficiency = 1 + PL × 0.03): день 1 ≈ 5 × 80 + 3 × 160 × 1.03 ≈ 894 р.; день 2 ≈ 4 × 160 × 1.03 + 4 × 220 × 1.06 ≈ 1592 р.; день 3 ≈ 6 × 220 × 1.06 ≈ 1399 р.; итого ≈ 3900 р. ± 10% плюс ресурсы (≈15 металлолома, ≈10 крепежа, ≈9 пластин), пригодные к продаже на рынке (F-M2) или государству. Каждый переход PL виден в UI: тост клейма содержит «Производственный уровень повышен: N!», полоса PL в профиле обнуляется к следующему порогу, в списке объектов исчезает замок со следующего объекта.

Точки ошибок вдоль пути: попытка 9-й смены в сутки → 400 «Лимит 8 смен» (Redis-счётчик work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, раздел 10); cancel смены — попытка дня сгорает без наград (подтверждение в UI обязательно); вход в бой между сменами допустим (статус ACTIVE), но старт смены в бою невозможен.

## 37. Компоненты: pages / features / widgets

### 37.1. Принципы организации кода frontend

Сохраняется существующая структура frontend/src/: pages/ (страницы-контейнеры: данные, разметка зон), features/ (действия пользователя: одна мутация + UI-кнопка/форма), widgets/ (переиспользуемые блоки чтения данных), shared/api (типизированные API-модули поверх client.ts), shared/types/api.types.ts (типы и словари подписей). Правила: страница не вызывает api.* напрямую — только через модули shared/api; фича инкапсулирует useMutation и инвалидацию; виджет инкапсулирует useQuery и состояния загрузки/пусто/ошибка; словари русских подписей — только в api.types.ts (единая точка локализации). Полное файловое дерево — раздел 22.

### 37.2. Новые страницы (pages)

| Файл | Роут | Состав |
| --- | --- | --- |
| pages/work/work-page.tsx | /work | current-work-shift + счётчик лимита + work-list |
| pages/market/market-page.tsx | /market | вкладки; market-filters + market-table; create-market-listing; список «Мои лоты» |
| pages/upgrades/upgrades-page.tsx | /upgrades | список предметов + селектор типа + upgrade-preview + upgrade-item |
| pages/private-shops/private-shops-page.tsx | /shops/private | вкладки магазинов + таблица товаров + buy-private-shop-item |
| pages/resources/resources-page.tsx | /resources | resource-inventory (полный режим с формой продажи) |

Зафиксированное решение: production-page.tsx из черновика не создаётся на Этапе 2 (см. 35.1.2).

### 37.3. Новые фичи (features)

#### 37.3.1. Реестр фич

| Фича | Эндпоинт | Idempotency-Key | Props UI-компонента | Инвалидация при успехе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| start-work-shift | POST /api/work/shifts/start | нет | { objectId: string; disabled: boolean; disabledReason?: string } | ['work','current'], ['work','objects'], ['character'] |
| claim-work-shift | POST /api/work/shifts/:shiftId/claim | ДА | { shiftId: string; onClaimed?: (r: ClaimShiftResponse) => void } | ['work','current'], ['work','objects'], ['character'], ['resources','me'] |
| buy-private-shop-item | POST /api/private-shops/:shopCode/buy | ДА | { shopCode: string; item: PrivateShopItemView } | ['private-shops', shopCode], ['inventory'], ['character'], ['resources','me'] |
| create-market-listing | POST /api/market/listings | ДА | { preselect?: { itemInstanceId?: string; resourceTemplateId?: string } } | ['market','my'], ['inventory'], ['resources','me'], ['character'] |
| buy-market-listing | POST /api/market/listings/:listingId/buy | ДА | { listing: MarketListingView } | ['market','listings'], ['inventory'], ['resources','me'], ['character'] |
| cancel-market-listing | POST /api/market/listings/:listingId/cancel | нет | { listingId: string } | ['market','my'], ['inventory'], ['resources','me'] |
| upgrade-item | POST /api/upgrades/commit | ДА | { itemInstanceId: string; upgradeType: UpgradeType; preview: UpgradePreviewResponse; onResult?: (r: UpgradeCommitResponse) => void } | ['upgrades'], ['inventory'], ['character'], ['resources','me'] |

Состояния каждой фичи: idle → pending (кнопка disabled + спиннер, текст «...») → success (тост/alert 4–6 с) → error (alert с текстом по коду из <module>.errors бэкенда; неизвестный код — err.message). Ответ с replayed: true обрабатывается как success без повторного тоста, если результат уже показан.

#### 37.3.2. Структура фичи

text

features/claim-work-shift/

model/use-claim-work-shift.ts   — useMutation + идемпотентность + инвалидация

ui/claim-work-shift-button.tsx  — кнопка с состояниями

index.ts                        — реэкспорт

#### 37.3.3. Пример: claim-work-shift (полный код)

ts

// features/claim-work-shift/model/use-claim-work-shift.ts

import { useMutation, useQueryClient } from '@tanstack/react-query'

import { workApi } from '../../../shared/api/work.api'

import { useIdempotencyKey } from '../../../shared/lib/use-idempotency-key'

import type { ClaimShiftResponse } from '../../../shared/types/api.types'

export function useClaimWorkShift(shiftId: string) {

const qc = useQueryClient()

const { key, rotate } = useIdempotencyKey([shiftId])

const mutation = useMutation({

mutationFn: () => workApi.claimShift(shiftId, key),

onSuccess: (data: ClaimShiftResponse) => {

rotate() // новая операция — новый ключ

qc.invalidateQueries({ queryKey: ['work'] })

qc.invalidateQueries({ queryKey: ['character'] })

qc.invalidateQueries({ queryKey: ['resources', 'me'] })

return data

},

// ВАЖНО: при onError ключ НЕ ротируется — повторный клик уйдёт

// с тем же Idempotency-Key и не создаст вторую выплату (раздел 24)

})

return mutation

}

tsx

// features/claim-work-shift/ui/claim-work-shift-button.tsx

import { Gift } from 'lucide-react'

import { useClaimWorkShift } from '../model/use-claim-work-shift'

import { ApiError } from '../../../shared/api/client'

import type { ClaimShiftResponse } from '../../../shared/types/api.types'

export function ClaimWorkShiftButton({

shiftId, onClaimed,

}: { shiftId: string; onClaimed?: (r: ClaimShiftResponse) => void }) {

const claimMut = useClaimWorkShift(shiftId)

return (

<div>

{claimMut.isError && claimMut.error instanceof ApiError && (

<div className="alert alert-error mb8">{claimMut.error.message}</div>

)}

<button

className="btn btn-gold btn-block btn-lg"

disabled={claimMut.isPending}

onClick={() => claimMut.mutate(undefined, { onSuccess: onClaimed })}

>

{claimMut.isPending

? <><span className="spinner" />Забираем...</>

: <><Gift size={13} style={{ marginRight: 5, verticalAlign: 'middle' }} />ЗАБРАТЬ РЕЗУЛЬТАТ</>}

</button>

</div>

)

}

#### 37.3.4. Пример: create-market-listing (форма с ротацией ключа)

Форма держит useIdempotencyKey([listingType, itemInstanceId, resourceTemplateId, amount, price]): ключ генерируется при маунте формы и автоматически перегенерируется при изменении любого параметра лота (это уже другая операция). Сетевой ретрай без изменения полей уходит с прежним ключом. Валидация до отправки: price >= 1 && price <= 1_000_000; для ресурса 1 <= amount <= availableAmount; расчёт комиссии в подписи: Math.max(5, Math.round(price * 0.02)).

### 37.4. Новые виджеты (widgets)

#### 37.4.1. Реестр виджетов

| Виджет | Назначение | Props | Эндпоинты | Состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| work-list | карточки производственных объектов с кнопкой найма | { character: Character; hasActiveShift: boolean; shiftsUsedToday: number } | GET /api/work/objects | loading / empty / error / карточка locked (PL) / disabled (лимит, смена, статус) |
| current-work-shift | активная/готовая смена: таймер, прогресс, клейм/отмена | { compact?: boolean } (compact — для профиля) | GET /api/work/shifts/current (поллинг 5000) | нет смены (null-рендер) / ACTIVE / READY_TO_CLAIM / результат клейма |
| resource-inventory | таблица стеков ресурсов | { showSellForm?: boolean; categoryFilter?: ResourceCategory } | GET /api/resources/me, GET /api/resources/templates; POST /api/resources/sell (при showSellForm) | loading / empty («Заработай на смене →») / error / форма продажи |
| market-table | таблица лотов с покупкой | { items: MarketListingView[]; myCharacterId: string; onBuy: (l: MarketListingView) => void } | данные приходят из страницы (запрос — в page) | пусто по фильтрам / строка «Ваш лот» / pending покупки на строке |
| market-filters | панель фильтров рынка | { value: MarketFilters; onChange: (f: MarketFilters) => void } | — (контролируемый компонент) | сброс фильтров |
| upgrade-preview | расчёт улучшения до commit | { preview: UpgradePreviewResponse; isLoading: boolean } | данные из POST /api/upgrades/preview (запрос — в page) | loading / нехватка денег/ресурсов (красное) / cap 5 |
| economy-log-list | лента экономических операций | { rows: EconomyLogRow[]; kind: 'currency' ¦ 'resource' } | GET /api/admin/logs/resources (админ) | loading / empty / пагинация |

Зафиксированное решение: economy-log-list на Этапе 2 подключается только в админ-странице (раздел 34) поверх админ-эндпоинтов; игровая лента операций для игрока — задел Этапа 3. Виджет пишется данными-через-props, чтобы переиспользоваться без изменения в Этапе 3.

#### 37.4.2. Пример: current-work-shift (ядро кода)

tsx

// widgets/current-work-shift/ui/current-work-shift.tsx

import { useEffect, useState } from 'react'

import { useQuery } from '@tanstack/react-query'

import { Factory, Timer } from 'lucide-react'

import { workApi } from '../../../shared/api/work.api'

import { ClaimWorkShiftButton } from '../../../features/claim-work-shift'

import { WORK_SHIFT_STATUS_LABELS } from '../../../shared/types/api.types'

function useNow(tickMs = 1000) {

const [now, setNow] = useState(() => Date.now())

useEffect(() => {

const t = setInterval(() => setNow(Date.now()), tickMs)

return () => clearInterval(t)

}, [tickMs])

return now

}

export function CurrentWorkShift({ compact = false }: { compact?: boolean }) {

const now = useNow()

const { data } = useQuery({

queryKey: ['work', 'current'],

queryFn: () => workApi.getCurrentShift(),

refetchInterval: 5000,

})

const shift = data?.shift ?? null

if (!shift) return null

const total = new Date(shift.endsAt).getTime() - new Date(shift.startedAt).getTime()

const left  = Math.max(0, new Date(shift.endsAt).getTime() - now)

const pct   = Math.min(100, ((total - left) / total) * 100)

const mm    = String(Math.floor(left / 60000)).padStart(2, '0')

const ss    = String(Math.floor((left % 60000) / 1000)).padStart(2, '0')

return (

<div className={`panel ${shift.status === 'READY_TO_CLAIM' ? 'panel-gold' : ''}`}>

<div className="panel-header">

<span className="panel-title">

<Factory size={12} style={{ marginRight: 4, verticalAlign: 'middle' }} />

{shift.objectName}

</span>

<span style={{ fontSize: 10, color: 'var(--text-dim)' }}>

{WORK_SHIFT_STATUS_LABELS[shift.status]}

</span>

</div>

<div className="panel-body" style={{ padding: '8px 10px' }}>

{shift.status === 'ACTIVE' && (

<>

<div style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 6 }}>

<Timer size={11} />

<span className="text-mono">{mm}:{ss}</span>

<div style={{ flex: 1, height: 6, background: 'var(--border)' }}>

<div style={{ width: `${pct}%`, height: '100%', background: 'var(--warning)' }} />

</div>

</div>

{!compact && (

<button className="btn btn-sm mt8" onClick={() => {

if (window.confirm('Награды не будет, попытка дня не вернётся. Отменить?'))

workApi.cancelShift(shift.id)

}}>Отменить смену</button>

)}

</>

)}

{shift.status === 'READY_TO_CLAIM' && <ClaimWorkShiftButton shiftId={shift.id} />}

</div>

</div>

)

}

### 37.5. Новые API-модули shared/api

#### 37.5.1. Расширение client.ts (Idempotency-Key)

В frontend/src/shared/api/client.ts в RequestOptions добавляется поле idempotencyKey; заголовок проставляется в request:

ts

interface RequestOptions {

method?: 'GET' | 'POST' | 'PUT' | 'DELETE' | 'PATCH'

body?: unknown

noAuth?: boolean

idempotencyKey?: string // Этап 2: заголовок Idempotency-Key

}

// внутри request<T>, после блока авторизации:

if (options.idempotencyKey) {

headers['Idempotency-Key'] = options.idempotencyKey

}

Хелперы api.post/put пробрасывают опцию без изменений сигнатур (опции уже передаются третьим аргументом).

#### 37.5.2. work.api.ts

ts

// frontend/src/shared/api/work.api.ts

import { api } from './client'

import type {

WorkObjectView, WorkShiftView, CurrentShiftResponse, ClaimShiftResponse,

} from '../types/api.types'

export const workApi = {

listObjects: () =>

api.get<{ objects: WorkObjectView[] }>('/api/work/objects'),

startShift: (productionObjectId: string) =>

api.post<{ shift: WorkShiftView }>('/api/work/shifts/start', { productionObjectId }),

getCurrentShift: () =>

api.get<CurrentShiftResponse>('/api/work/shifts/current'),

claimShift: (shiftId: string, idempotencyKey: string) =>

api.post<ClaimShiftResponse>(`/api/work/shifts/${shiftId}/claim`, {}, { idempotencyKey }),

cancelShift: (shiftId: string) =>

api.post<{ shift: WorkShiftView; shiftsToday: number }>(`/api/work/shifts/${shiftId}/cancel`),

}

#### 37.5.3. resources.api.ts

ts

// frontend/src/shared/api/resources.api.ts

import { api } from './client'

import type {

ResourceStackView, ResourceTemplateView, SellResourceResponse,

} from '../types/api.types'

export const resourcesApi = {

getMy: () =>

api.get<{ stacks: ResourceStackView[]; totalWeight: number }>('/api/resources/me'),

listTemplates: () =>

api.get<{ templates: ResourceTemplateView[] }>('/api/resources/templates'),

sell: (resourceCode: string, amount: number, idempotencyKey: string) =>

api.post<SellResourceResponse>('/api/resources/sell',

{ resourceCode, amount }, { idempotencyKey }),

}

#### 37.5.4. market.api.ts

ts

// frontend/src/shared/api/market.api.ts

import { api } from './client'

import type {

MarketFilters, MarketListingView, MarketListingsResponse,

CreateListingRequest, CreateListingResponse, BuyListingResponse,

} from '../types/api.types'

function toQuery(f: MarketFilters, page: number, limit: number): string {

const q = new URLSearchParams()

if (f.type)               q.set('type', f.type)

if (f.search)             q.set('search', f.search)

if (f.minPrice != null)   q.set('minPrice', String(f.minPrice))

if (f.maxPrice != null)   q.set('maxPrice', String(f.maxPrice))

q.set('sort', f.sort ?? 'created_desc')

q.set('page', String(page))

q.set('limit', String(limit)) // сервер ограничивает limit <= 50

return q.toString()

}

export const marketApi = {

listListings: (filters: MarketFilters, page = 1, limit = 20) =>

api.get<MarketListingsResponse>(`/api/market/listings?${toQuery(filters, page, limit)}`),

myListings: () =>

api.get<MarketListingsResponse>('/api/market/my-listings'), // полный конверт { items, page, limit, total, totalPages }

createListing: (data: CreateListingRequest, idempotencyKey: string) =>

api.post<CreateListingResponse>('/api/market/listings', data, { idempotencyKey }),

buyListing: (listingId: string, idempotencyKey: string) =>

api.post<BuyListingResponse>(`/api/market/listings/${listingId}/buy`, {}, { idempotencyKey }),

cancelListing: (listingId: string) =>

api.post<{ listing: MarketListingView }>(`/api/market/listings/${listingId}/cancel`),

}

#### 37.5.5. private-shops.api.ts

ts

// frontend/src/shared/api/private-shops.api.ts

import { api } from './client'

import type { PrivateShopView, PrivateShopItemView, PrivateShopBuyResponse } from '../types/api.types'

export const privateShopsApi = {

listShops: () =>

api.get<{ shops: PrivateShopView[] }>('/api/private-shops'),

listItems: (shopCode: string) =>

api.get<{ items: PrivateShopItemView[] }>(`/api/private-shops/${shopCode}/items`),

buy: (shopCode: string, privateShopItemId: string, quantity: number, idempotencyKey: string) =>

api.post<PrivateShopBuyResponse>(`/api/private-shops/${shopCode}/buy`,

{ privateShopItemId, quantity }, { idempotencyKey }),

}

#### 37.5.6. upgrades.api.ts

ts

// frontend/src/shared/api/upgrades.api.ts

import { api } from './client'

import type {

UpgradableItemView, UpgradeType, UpgradePreviewResponse, UpgradeCommitResponse,

} from '../types/api.types'

export const upgradesApi = {

listItems: () =>

api.get<{ items: UpgradableItemView[] }>('/api/upgrades/items'),

preview: (itemInstanceId: string, upgradeType: UpgradeType) =>

api.post<UpgradePreviewResponse>('/api/upgrades/preview', { itemInstanceId, upgradeType }),

commit: (itemInstanceId: string, upgradeType: UpgradeType, idempotencyKey: string) =>

api.post<UpgradeCommitResponse>('/api/upgrades/commit',

{ itemInstanceId, upgradeType }, { idempotencyKey }),

}

### 37.6. Расширение api.types.ts

Ключевые новые типы (полные контракты и точные имена полей ответов — раздел 25; типы фронта обязаны зеркалить их 1:1):

ts

// ── Этап 2: экономика ─────────────────────────────────────────

export type WorkShiftStatus = 'ACTIVE' | 'READY_TO_CLAIM' | 'CLAIMED' | 'CANCELLED' | 'FAILED'

export type ResourceCategory =

'PRIMARY' | 'SECONDARY' | 'COMPONENT' | 'REPAIR_PART' | 'UPGRADE_PART' | 'SERVICE_ITEM'

export type MarketListingType = 'ITEM' | 'RESOURCE'

export type MarketListingStatus = 'ACTIVE' | 'SOLD' | 'CANCELLED' | 'EXPIRED' | 'LOCKED'

export type UpgradeType = 'DAMAGE' | 'ACCURACY' | 'CRIT' | 'ARMOR' | 'DURABILITY' | 'ANTI_CRIT'

export interface CharacterEconomy {

productionLevel: number

productionExp: number

economicLevel: number

economicExp: number

activeShift: WorkShiftView | null

}

// Character дополняется полем: economy?: CharacterEconomy

export interface WorkObjectView {

id: string

code: string

name: string

type: 'WAREHOUSE' | 'SCRAPYARD' | 'WORKSHOP' | 'FACTORY' | 'MARKET' | 'GARAGE'

status: 'ACTIVE' | 'PAUSED' | 'DAMAGED' | 'DISABLED' | 'HIDDEN'

level: number

workerSlots: number

activeWorkers: number

shiftDurationMinutes: number

baseSalary: number

baseProductionExp: number

producesResourceCode: string | null

outputAmountMin: number

outputAmountMax: number

requiredProductionLevel: number

economicExpReward: number

}

export interface WorkShiftView {

id: string

productionObjectId: string

objectName: string

status: WorkShiftStatus

startedAt: string

endsAt: string

baseSalary: number

}

export interface CurrentShiftResponse {

shift: WorkShiftView | null

daily: { shiftsUsedToday: number; shiftsLimit: number } // лимит 8

}

export interface ClaimShiftResponse {

shift: WorkShiftView // status CLAIMED

reward: {

finalSalary: number

productionExpReward: number

resourceReward: { code: string; amount: number } | null

economicExpReward: number // > 0 только для type=MARKET

}

character: { money: number; productionLevel: number; productionExp: number }

replayed?: boolean

}

export interface ResourceTemplateView {

id: string

code: string

name: string

category: ResourceCategory

tier: number

weight: number

basePrice: number

isTradable: boolean

isRepairMaterial: boolean

isUpgradeMaterial: boolean

}

export interface ResourceStackView {

resourceTemplateId: string

template: ResourceTemplateView

amount: number

reservedAmount: number

availableAmount: number // amount - reservedAmount

}

export interface SellResourceResponse {

moneyReturn: number   // floor(amount * basePrice * 0.25)

economicExp: number   // round(amount * basePrice * 0.01)

newBalance: number

stack: ResourceStackView

replayed?: boolean

}

export interface PrivateShopView { shopCode: string; name: string; description: string | null }

export interface PrivateShopItemView {

id: string

kind: 'ITEM' | 'RESOURCE'

itemTemplate: ItemTemplate | null       // kind ITEM

resourceTemplate: ResourceTemplateView | null // kind RESOURCE (детали за деньги)

price: number

stockMode: 'INFINITE' | 'LIMITED'

stockAmount: number | null

minCharacterLevel: number

minProductionLevel: number

}

export interface PrivateShopBuyResponse {

grantedItem: ItemInstance | null

grantedResource: { code: string; name: string; amount: number } | null

newBalance: number

replayed?: boolean

}

export interface MarketFilters {

type?: MarketListingType

search?: string

minPrice?: number

maxPrice?: number

sort?: 'price_asc' | 'price_desc' | 'created_desc'

}

export interface MarketListingView {

id: string

listingType: MarketListingType

status: MarketListingStatus

price: number

listingFeePaid: number

seller: { characterId: string; nickname: string }

buyer: { characterId: string; nickname: string } | null

item: (Pick<ItemInstance,

'id' | 'quality' | 'durabilityCurrent' | 'durabilityMax' | 'upgradeLevel'>

& { name: string }) | null

resource: { code: string; name: string; amount: number; basePrice: number } | null

expiresAt: string

soldAt: string | null

createdAt: string

}

export interface MarketListingsResponse {

items: MarketListingView[]

page: number

limit: number

total: number

totalPages: number

}

export type CreateListingRequest =

| { listingType: 'ITEM'; itemInstanceId: string; price: number }

| { listingType: 'RESOURCE'; resourceTemplateId: string; amount: number; price: number }

export interface CreateListingResponse {

listing: MarketListingView

listingFee: number // max(5, round(price * 0.02))

newBalance: number

replayed?: boolean

}

export interface BuyListingResponse {

listing: MarketListingView // status SOLD

grantedItem: ItemInstance | null

grantedResource: { code: string; name: string; amount: number } | null

newBalance: number

replayed?: boolean

}

export interface UpgradableItemView extends ItemInstance {

upgradeModifiers: Partial<Record<UpgradeType, number>>

allowedTypes: UpgradeType[]

}

export interface UpgradePreviewResponse {

itemInstanceId: string

upgradeType: UpgradeType

currentTotalLevel: number

nextTotalLevel: number   // <= 5

moneyCost: number

requiredResources: Array<{

resourceTemplateId: string; code: string; name: string

amount: number; available: number

}>

successChance: number    // 0.15..0.95

effect: { label: string; before: string; after: string }

canAfford: boolean

canUpgrade: boolean

blockedReason: string | null

}

export interface UpgradeCommitResponse {

success: boolean

item: ItemInstance | null // null при провале не отдаётся — предмет не изменился

moneyCost: number

resourcesSpent: Array<{ code: string; amount: number }>

newBalance: number

replayed?: boolean

}

// ── Словари подписей ──────────────────────────────────────────

export const PRODUCTION_OBJECT_TYPE_LABELS: Record<string, string> = {

WAREHOUSE: 'Склад', SCRAPYARD: 'Металлолом', WORKSHOP: 'Цех',

FACTORY: 'Завод', MARKET: 'Рынок', GARAGE: 'Гараж',

}

export const WORK_SHIFT_STATUS_LABELS: Record<WorkShiftStatus, string> = {

ACTIVE: 'В процессе', READY_TO_CLAIM: 'Готово — забери результат',

CLAIMED: 'Завершена', CANCELLED: 'Отменена', FAILED: 'Сорвана',

}

export const RESOURCE_CATEGORY_LABELS: Record<ResourceCategory, string> = {

PRIMARY: 'Сырьё', SECONDARY: 'Материал', COMPONENT: 'Компонент',

REPAIR_PART: 'Деталь (ремонт)', UPGRADE_PART: 'Деталь (улучшение)', SERVICE_ITEM: 'Служебный',

}

export const MARKET_LISTING_STATUS_LABELS: Record<MarketListingStatus, string> = {

ACTIVE: 'Активен', SOLD: 'Продан', CANCELLED: 'Снят',

EXPIRED: 'Истёк', LOCKED: 'Заблокирован',

}

export const UPGRADE_TYPE_LABELS: Record<UpgradeType, string> = {

DAMAGE: 'Урон', ACCURACY: 'Точность', CRIT: 'Крит',

ARMOR: 'Броня', DURABILITY: 'Прочность', ANTI_CRIT: 'Антикрит',

}

### 37.7. Правило Idempotency-Key на фронте

Канонический паттерн идемпотентности бэкенда — раздел 24. Обязанности фронта:

- Ключ — crypto.randomUUID(). Генерируется при открытии формы/появлении действия (маунт фичи), а НЕ в момент клика. Клик и все его сетевые ретраи используют один и тот же ключ.

- Ключ живёт в хуке useIdempotencyKey (frontend/src/shared/lib/use-idempotency-key.ts):

ts

import { useEffect, useState, useCallback } from 'react'

export function useIdempotencyKey(deps: unknown[] = []) {

const [key, setKey] = useState<string>(() => crypto.randomUUID())

// Изменились параметры операции — это НОВАЯ операция, нужен новый ключ

// eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps

useEffect(() => { setKey(crypto.randomUUID()) }, deps)

const rotate = useCallback(() => setKey(crypto.randomUUID()), [])

return { key, rotate }

}

- Ротация: после успешного ответа (в т.ч. replayed: true) фича обязана вызвать rotate() — следующее намеренное действие пользователя не должно схлопнуться с предыдущим. При ошибке ключ сохраняется: повторный клик «Повторить» уходит с тем же ключом.

- Смена входных параметров формы (другой предмет, другое количество, другая цена, другой тип улучшения) автоматически перегенерирует ключ через deps.

- Ответ replayed: true (HTTP 200, сервер вернул сохранённый responseJson) обрабатывается как обычный успех, но без повторного показа тоста, если результат уже был отображён. Запрещено показывать replayed-ответ как ошибку.

- Ключ обязателен для: claim смены, покупка в частном магазине, создание лота, покупка лота, commit улучшения, продажа ресурсов государству (полный список эндпоинтов с Idempotency-Key — раздел 25). Для start/cancel смены и cancel лота ключ не требуется: операции защищены атомарными переходами статусов на сервере.

- Ключ никогда не сохраняется в localStorage: перезагрузка страницы = новая операция. Защита от даблкликов внутри сессии — isPending кнопки + ключ; защита от межвкладочных гонок — серверная (раздел 24, 32).

### 37.8. Матрица инвалидации кэша

После каждой мутации фича обязана инвалидировать строго перечисленные ключи (лишние инвалидации запрещены — лишний трафик, см. раздел 6):

| Мутация | ['character'] | ['inventory'] | ['resources','me'] | ['work',...] | ['market',...] | ['upgrades',...] | ['private-shops',...] | ['repair'] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| start shift | да | — | — | да | — | — | — | — |
| claim shift | да | — | да | да | — | — | — | — |
| cancel shift | да | — | — | да | — | — | — | — |
| sell resource | да | — | да | — | — | — | — | — |
| private-shop buy | да | да (kind=ITEM) | да (kind=RESOURCE) | — | — | — | да (LIMITED) | — |
| create listing | да | да (ITEM) | да (RESOURCE) | — | да | — | — | — |
| buy listing | да | да (ITEM) | да (RESOURCE) | — | да | — | — | — |
| cancel listing | — | да (ITEM) | да (RESOURCE) | — | да | — | — | — |
| upgrade commit | да | да | да | — | — | да | — | — |
| repair commit (с деталями) | да | да | да | — | — | — | — | да |

['character'] инвалидируется префиксом и накрывает ['character','me'] layout-запроса — топбар (деньги, статус) обновляется немедленно после любой денежной операции, не дожидаясь 30-секундного цикла.

# Часть VIII. Качество и приёмка

## 38. Тестирование: unit / integration / e2e

### 38.1. Общие принципы и инфраструктура тестов

Тестовый контур Этапа 2 обязан повторять контур Этапа 1 без изменений инфраструктуры:

- Раннер — vitest. Три уровня, три конфига: vitest.config.ts (unit), vitest.integration.config.ts (integration), e2e-набор запускается против поднятого backend по E2E_API_URL (по умолчанию http://localhost:4000).

- Расположение: backend/src/tests/unit, backend/src/tests/integration, backend/src/tests/e2e. Именование файлов — по образцу существующих (battle.formulas.test.ts, government-shop.test.ts, full-cycle.e2e.test.ts).

- Integration-тесты используют testPrisma, cleanDatabase, uid из backend/src/tests/integration/helpers.ts; beforeEach → cleanDatabase(), beforeAll/afterAll → $connect/$disconnect — строго как в government-shop.test.ts.

- Integration-тесты вызывают сервисы напрямую (WorkService.startShift(...)), а не HTTP; e2e — только HTTP через хелпер api(method, path, body?, token?) как в full-cycle.e2e.test.ts.

- Ошибки проверяются через rejects.toSatisfy((e) => e instanceof AppError && e.statusCode === N) и, для новых модулей, дополнительно через e.code (префиксы WORK_, RES_, PSHOP_, MARKET_, UPG_, ECON_ — см. раздел 25).

- Случайность: каждая формула с random принимает необязательный параметр rng: () => number (по умолчанию Math.random). Unit-тесты передают детерминированный rng; статистические свойства проверяются на 1000 прогонов по образцу тестов calcInitiative в battle.formulas.test.ts.

- Правило приёмки кода: формулы из раздела 5 SPINE (зарплата, PL, рынок, улучшения, ремонт деталями, продажа ресурсов) не считаются реализованными без соответствующего unit-файла. Ни один PR подэтапов E1–E5 не мержится с падающими тестами (CI — блокирующий).

Сводная карта новых тестовых файлов:

| Уровень | Файл | Покрывает | Кейсов (мин.) |
| --- | --- | --- | --- |
| unit | backend/src/tests/unit/work.formulas.test.ts | зарплата, эффективность, выпуск ресурса | 12 |
| unit | backend/src/tests/unit/production-level.test.ts | таблица PL, cap 10 | 6 |
| unit | backend/src/tests/unit/market.formulas.test.ts | listingFee, saleTax, ecoExp продавца | 7 |
| unit | backend/src/tests/unit/upgrades.formulas.test.ts | стоимость, шанс, эффекты, ресурсы | 13 |
| unit | backend/src/tests/unit/repair-parts.formulas.test.ts | requiredParts, множитель ремонта | 7 |
| unit | backend/src/tests/unit/resources.formulas.test.ts | продажа государству | 4 |
| unit | backend/src/tests/unit/resource-reserve.test.ts | инварианты резерва | 4 |
| unit | backend/src/tests/unit/idempotency.test.ts | хелпер withIdempotency | 5 |
| integration | backend/src/tests/integration/work.test.ts | смены: start/claim/cancel/лимиты | 9 |
| integration | backend/src/tests/integration/resources.test.ts | стеки, продажа государству | 5 |
| integration | backend/src/tests/integration/market.test.ts | лоты, покупка, гонки | 9 |
| integration | backend/src/tests/integration/private-shop.test.ts | частные магазины, сток | 5 |
| integration | backend/src/tests/integration/upgrades.test.ts | commit/fail/preview | 6 |
| integration | backend/src/tests/integration/economy-service.test.ts | credit/debit, логи | 4 |
| e2e | backend/src/tests/e2e/economy-cycle.e2e.test.ts | полный экономический цикл | 18 шагов |

Итого: 58 unit-кейсов, 38 integration-кейсов, 1 сквозной e2e-сценарий из 18 шагов плюс сценарий идемпотентности. Ниже — обязательный поимённый состав.

### 38.2. Unit-тесты

#### 38.2.1. work.formulas.test.ts

Тестируемый модуль — backend/src/modules/work/work.formulas.ts (см. раздел 10). Обязательные describe/it:

describe('calcWorkerEfficiency')

- it('PL0 → 1.00')

- it('PL10 → 1.30')

- it('соответствует 1 + PL × 0.03 для всех PL 0..10') — сверка со столбцом «эффективность» таблицы PL из раздела 11.

describe('calcObjectLevelCoeff')
4. it('objectLevel 1 → 1.0')
5. it('objectLevel 3 → 1.5 (1 + 0.25 × 2)')

describe('calcFinalSalary')
6. it('база: baseSalary=80, PL0, level 1, rng=0.5 (random=1.0) → 80')
7. it('нижняя граница random: rng=0 → round(base × 0.9)')
8. it('верхняя граница random: rng≈1 → round(base × 1.1)')
9. it('clamp снизу: минимум 1₽ даже при вырожденных коэффициентах')
10. it('clamp сверху: не больше baseSalary × 3 при высоком PL и уровне объекта')
11. it('статистика: 1000 прогонов для obj_scrapyard (80₽) лежат в [72; 88]')

describe('rollResourceOutput')
12. it('outputAmountMin=0, outputAmountMax=0 → всегда 0 (ресурса нет)')
13. it('min=max → константа')
14. it('1000 прогонов для obj_scrapyard лежат в [2; 4] и покрывают все значения')

describe('calcProductionExpReward')
15. it('round(baseProductionExp × objectLevelCoeff), effortCoeff=1: exp10 × 1.5 → 15')

Пример стиля (обязателен к воспроизведению — чистые функции, без БД):

ts

import { describe, it, expect } from 'vitest'

import {

calcWorkerEfficiency, calcObjectLevelCoeff, calcFinalSalary, rollResourceOutput,

} from '../../modules/work/work.formulas'

describe('calcFinalSalary', () => {

it('база: baseSalary=80, PL0, level 1, rng=0.5 → 80', () => {

// random(0.9, 1.1) = 0.9 + rng() × 0.2 = 1.0

expect(calcFinalSalary({ baseSalary: 80, objectLevel: 1, productionLevel: 0, rng: () => 0.5 })).toBe(80)

})

it('clamp сверху: не больше baseSalary × 3', () => {

const salary = calcFinalSalary({ baseSalary: 100, objectLevel: 20, productionLevel: 10, rng: () => 1 })

expect(salary).toBeLessThanOrEqual(300)

})

it('статистика: 1000 прогонов obj_scrapyard в [72; 88]', () => {

for (let i = 0; i < 1000; i++) {

const s = calcFinalSalary({ baseSalary: 80, objectLevel: 1, productionLevel: 0 })

expect(s).toBeGreaterThanOrEqual(72)

expect(s).toBeLessThanOrEqual(88)

}

})

})

#### 38.2.2. production-level.test.ts

Модуль — backend/src/modules/work/production-level.formulas.ts (или общий progression.formulas.ts, см. раздел 11).

describe('getProductionLevelByExp')

- it('exp 0 → PL0; exp 49 → PL0; exp 50 → PL1')

- it('точные пороги для всех уровней: 50/150/350/700/1200/2000/3200/5000/7500/11000')

- it('exp 11000 → PL10')

- it('exp 999999 → PL10 (cap этапа 2)')

describe('getNextLevelExp')
5. it('PL0 → 50; PL9 → 11000; PL10 → null (cap)')
6. it('прогресс до следующего уровня считается от порога текущего')

#### 38.2.3. market.formulas.test.ts

Модуль — backend/src/modules/market/market.formulas.ts (см. раздел 16).

describe('calcListingFee')

- it('минимум 5₽: price 1 → 5; price 100 → 5 (round(2) < 5)')

- it('price 1000 → 20 (round(1000 × 0.02))')

- it('price 1000000 → 20000')

describe('calcSaleTax')
4. it('round(price × 0.05): price 1000 → 50')
5. it('банковское неокругление не используется: price 99 → 5 (round(4.95))')

describe('calcSellerPayout')
6. it('выручка продавца = price − saleTax: 1000 → 950')

describe('calcMarketSellerEcoExp')
7. it('round(salePrice × 0.03): 1000 → 30')

#### 38.2.4. upgrades.formulas.test.ts

Модуль — backend/src/modules/upgrades/upgrades.formulas.ts (см. раздел 17).

describe('calcUpgradeCost')

- it('nextTotalLevel=1, qualityCoeff=1: round(priceBase × 0.15) — ТТ (2400₽) → 360')

- it('рост по степени 1.4: cost(5) / cost(1) ≈ 5^1.4 ± погрешность округления')

- it('qualityCoeff берётся из BalanceConfig.repair.qualityCoeff и умножает стоимость')

describe('calcUpgradeSuccessChance')
4. it('currentTotalLevel=0, PL0 → 0.9')
5. it('currentTotalLevel=4, PL0 → 0.42 (0.9 − 4 × 0.12)')
6. it('бонус PL: currentTotalLevel=4, PL10 → 0.52')
7. it('clamp снизу 0.15 и сверху 0.95 при экстремальных входах')

describe('getRequiredUpgradeResources')
8. it('WEAPON → comp_weapon_part, amount = nextTotalLevel')
9. it('ARMOR → comp_armor_plate, amount = nextTotalLevel')

describe('applyUpgradeModifiers')
10. it('DAMAGE: +4% за уровень к min/max урона от БАЗОВЫХ значений шаблона, round')
11. it('ARMOR +6%, DURABILITY +8% durabilityMax (текущая — пропорционально), round')
12. it('аддитивные типы: ACCURACY +0.01, CRIT +0.005, ANTI_CRIT +0.005 за уровень')
13. it('боевые caps не обходятся: hit ≤ 0.95, crit ≤ 0.5, block ≤ 0.8, dodge ≤ 0.75 на снапшоте с максимальными модификаторами') — прогон через resolveAttack из battle.formulas.ts c модифицированным снапшотом.

#### 38.2.5. repair-parts.formulas.test.ts

Модуль — расширение backend/src/modules/repair/repair.formulas.ts (см. раздел 14).

describe('calcRequiredParts')

- it('tier 1, upgradeLevel 0 → 0 деталей (только деньги, как в Этапе 1)')

- it('tier 2, потеря 40/100, upgradeLevel 0 → ceil(0.4 × 2 × 1) = 1')

- it('tier 2, потеря 60/100, upgradeLevel 2 → ceil(0.6 × 2 × 2) = 3')

- it('tier 1, upgradeLevel 1 → детали требуются (условие ИЛИ)')

- it('полностью сломан: lost=durabilityMax, tier 2, upgradeLevel 5 → ceil(1 × 2 × 3.5) = 7')

- it('ресурс детали = ItemTemplate.repairResourceCode, дефолт comp_repair_kit')

describe('calcRepairCost (регресс)')
7. it('денежная формула Этапа 1 не изменилась; множитель улучшения (1 + 0.1 × upgradeLevel) применяется')

#### 38.2.6. resources.formulas.test.ts

describe('calcGovSellReturn')

- it('floor(amount × basePrice × 0.25): 10 × res_scrap_metal(8₽) → 20₽')

- it('floor, не round: 1 × res_wood(5₽) → 1₽ (floor(1.25))')

- it('вырожденный случай: floor < 1 → 0₽ допустим, ошибка не бросается')

describe('calcGovSellEcoExp')
4. it('round(amount × basePrice × 0.01): 10 × 8₽ → 1')

#### 38.2.7. resource-reserve.test.ts

Чистые инварианты хелперов стека (backend/src/modules/resources/resources.formulas.ts, см. разделы 13, 24):

- it('availableAmount = amount − reservedAmount')

- it('canReserve(stack, X) = false, если amount − reservedAmount < X')

- it('canReserve запрещает X ≤ 0 и нецелые X')

- it('инвариант reservedAmount ≤ amount и amount ≥ 0 проверяется assert-хелпером')

#### 38.2.8. idempotency.test.ts

Хелпер withIdempotency (backend/src/modules/economy/idempotency.ts, паттерн — раздел 24). Prisma-клиент мокается (vi.fn), проверяется контракт хелпера:

- it('первый вызов: выполняет операцию и создаёт IdempotencyKey с responseJson')

- it('повторный вызов (P2002 на @@unique [characterId, scope, key]): операция НЕ выполняется, возвращается сохранённый responseJson с replayed: true')

- it('тот же key в другом scope → операция выполняется')

- it('ошибки операции не записывают ключ (ключ создаётся в той же транзакции)')

- it('отсутствие заголовка Idempotency-Key на POST-операциях, где он обязателен, → 400 ECON_001')

### 38.3. Integration-тесты

Все файлы — по шаблону government-shop.test.ts: реальный PostgreSQL + Redis, cleanDatabase() в beforeEach, фабрики-хелперы (createCharacterWithPL(pl), createProductionObject(overrides), giveResources(charId, code, amount), createTier2Item(...)) выносятся в integration/helpers.ts.

#### 38.3.1. work.test.ts

- it('startShift: создаёт WorkShift ACTIVE, endsAt = startedAt + shiftDurationMinutes, Character.status → WORKING')

- it('startShift: вторая активная смена → 409 WORK_005')

- it('startShift: PL ниже requiredProductionLevel → 403 WORK_003')

- it('startShift: персонаж IN_BATTLE → 409 WORK_007')

- it('startShift: 9-я смена за UTC-сутки → 429 WORK_006 (Redis-ключ work:{characterId}:shifts:{YYYYMMDD}, TTL 25 ч)')

- it('claim: до endsAt → 409 WORK_009, статус не меняется')

- it('claim: после endsAt (endsAt сдвигается в прошлое через testPrisma) → finalSalary в [floor(base×0.9); base×3], CurrencyLog WORK_SALARY с balanceAfter, productionExp начислен, ресурс зачислен в ResourceStack, ResourceLog WORK_REWARD, Character.status → ACTIVE')

- it('claim: двойной claim — атомарный updateMany по статусу: второй вызов с другим Idempotency-Key → 409 WORK_010; с тем же Idempotency-Key → 200 replayed: true, деньги начислены ровно один раз')

- it('cancel: смена → CANCELLED, награды нет, попытка дня не возвращается (Redis-счётчик не декрементится), статус → ACTIVE')

#### 38.3.2. resources.test.ts

- it('sell: списывает amount со стека, начисляет floor(amount × basePrice × 0.25), пишет CurrencyLog RESOURCE_SELL и ResourceLog GOV_SELL, ecoExp начислен')

- it('sell: amount больше availableAmount → 400 RES_002, стек не изменён')

- it('sell: зарезервированное не продаётся — amount ≤ amount − reservedAmount')

- it('sell: повтор с тем же Idempotency-Key → replayed: true, деньги один раз')

- it('стек уникален по (characterId, resourceTemplateId): повторное начисление увеличивает amount, а не создаёт второй стек')

#### 38.3.3. market.test.ts

- it('createListing ITEM: предмет снимается с экипировки запрещён (409 MARKET_006), свободный предмет получает status ON_MARKET, listingFee = max(5, round(price × 0.02)) списан, CurrencyLog MARKET_LISTING_TAX, ItemLog LISTED_ON_MARKET')

- it('createListing RESOURCE: reservedAmount увеличен, ResourceLog MARKET_LISTED')

- it('createListing: 11-й активный лот → 409 MARKET_005 (лимит 10)')

- it('buy: покупатель платит price, продавец получает price − round(price × 0.05), CurrencyLog MARKET_BUY / MARKET_SELL / MARKET_SELL_TAX, продавцу ecoExp = round(price × 0.03), лот → SOLD c buyerCharacterId и soldAt')

- it('buy: гонка двух покупателей — Promise.allSettled, ровно один успех, у второго 409 MARKET_002, деньги второго не тронуты')

- it('buy: самовыкуп своего лота → 403 MARKET_003')

- it('cancel: предмет/резерв возвращён, listingFee НЕ возвращён, лот → CANCELLED, ItemLog MARKET_LISTING_CANCELLED / ResourceLog MARKET_UNLISTED')

- it('buy: лот SOLD/CANCELLED/EXPIRED/LOCKED → 409 MARKET_002, идемпотентный повтор покупки → replayed: true')

- it('expire: воркер market-expire переводит лоты с expiresAt < now в EXPIRED и возвращает предмет/резерв (fee не возвращается)')

Обязательный образец гоночного теста (стиль — атомарный захват из раздела 24):

ts

it('buy: гонка двух покупателей — ровно один успех', async () => {

const { seller, listing } = await createItemListing({ price: 1000 })

const buyer1 = await createCharacterWithMoney(5000)

const buyer2 = await createCharacterWithMoney(5000)

const results = await Promise.allSettled([

MarketService.buyListing(buyer1.id, listing.id, uid('idem')),

MarketService.buyListing(buyer2.id, listing.id, uid('idem')),

])

const ok = results.filter(r => r.status === 'fulfilled')

const failed = results.filter(r => r.status === 'rejected')

expect(ok).toHaveLength(1)

expect(failed).toHaveLength(1)

const after = await testPrisma.marketListing.findUnique({ where: { id: listing.id } })

expect(after!.status).toBe('SOLD')

// Ровно один ItemInstance, владелец — победитель гонки

const item = await testPrisma.itemInstance.findUnique({ where: { id: listing.itemInstanceId! } })

expect([buyer1.id, buyer2.id]).toContain(item!.ownerId)

// Деньги проигравшего не тронуты

const loserId = item!.ownerId === buyer1.id ? buyer2.id : buyer1.id

const loser = await testPrisma.character.findUnique({ where: { id: loserId } })

expect(loser!.money).toBe(5000)

})

#### 38.3.4. private-shop.test.ts

- it('listItems: скрывает isActive=false и товары выше minCharacterLevel/minProductionLevel покупателя не скрывает, но buy их отклоняет 403 PSHOP_003/PSHOP_004')

- it('buy INFINITE: деньги списаны, ItemInstance создан с itemTier=2, CurrencyLog PRIVATE_SHOP_BUY, ItemLog CREATED_FROM_PRIVATE_SHOP')

- it('buy LIMITED: stockAmount атомарно декрементится (updateMany c условием stockAmount >= 1)')

- it('stock race: stockAmount=1, два покупателя параллельно → ровно один успех, второй 409 PSHOP_005')

- it('buy: недостаточно денег → 400 INSUFFICIENT_FUNDS (существующий код, бросает EconomyService.debit), сток не изменён')

#### 38.3.5. upgrades.test.ts

- it('preview: возвращает cost/chance/requiredResources, ничего не мутирует')

- it('commit success (rng замокан на успех): деньги и ресурсы списаны, upgradeModifiersJson инкрементирован, UpgradeLog success=true c resourcesSpentJson, ItemLog UPGRADED')

- it('commit fail (rng замокан на провал): деньги и ресурсы сгорели, предмет НЕ изменён, UpgradeLog success=false, ItemLog UPGRADE_FAILED')

- it('commit: нет ресурсов → 400 UPG_007, деньги не списаны')

- it('commit: суммарный уровень = maxUpgradeLevel(5) → 400 UPG_003')

- it('commit: чужой предмет → 403; повтор с тем же Idempotency-Key → replayed: true, второй уровень не начислен')

#### 38.3.6. economy-service.test.ts

- it('debit: недостаточно средств → 400 INSUFFICIENT_FUNDS (существующий код Этапа 1), баланс не изменён, отрицательный баланс невозможен (updateMany c условием money >= amount)')

- it('credit/debit: каждый вызов пишет CurrencyLog c reasonCode, refType/refId и корректным balanceAfter')

- it('конкурентные debit: Serializable + retry по P2034 (withTransaction, 3 попытки) — итоговый баланс арифметически точен')

- it('EconomyService — единственная точка изменения money: grep-тест по src/modules/** запрещает прямые prisma.character.update c полем money вне economy-модуля')

### 38.4. E2E-тесты

#### 38.4.1. economy-cycle.e2e.test.ts — полный экономический цикл

Файл — backend/src/tests/e2e/economy-cycle.e2e.test.ts, стиль и хелперы — из full-cycle.e2e.test.ts (HTTP + точечные правки БД через testPrisma для ускорения времени). Сценарий «Экономический цикл Этапа 2» — обязательные шаги:

- it('E.1 Register + Login + Create character (WORKER)')

- it('E.2 GET /api/work/objects: видны объекты PL0, объект PL3 помечен недоступным')

- it('E.3 POST /api/work/shifts/start (obj_scrapyard): смена ACTIVE, статус персонажа WORKING')

- it('E.4 Ранний claim → 409')

- it('E.5 endsAt сдвигается в прошлое (testPrisma), POST claim c Idempotency-Key: зарплата 72–88₽, exp 10, ресурс res_scrap_metal 2–4')

- it('E.6 Повторный claim c ТЕМ ЖЕ ключом → 200, replayed: true, баланс не изменился')

- it('E.7 GET /api/resources/me: стек res_scrap_metal ≥ 2')

- it('E.8 POST /api/resources/sell: часть ресурса продана государству, floor(×0.25), ecoExp начислен')

- it('E.9 POST /api/market/listings: остаток ресурса выставлен, reservedAmount вырос, fee списан')

- it('E.10 Второй игрок покупает ресурсный лот: деньги/налог/ресурс сошлись до рубля')

- it('E.11 Первый игрок покупает comp_repair_kit в частном магазине kommersant')

- it('E.12 Покупка tier-2 оружия (weapon_tt_private) у armory_garage, экипировка')

- it('E.13 PvE-бой до завершения (образец Этапа 1): прочность упала')

- it('E.14 POST /api/repair/preview: для tier-2 требуются детали; ремонт списывает деньги И comp_weapon_part/comp_repair_kit')

- it('E.15 POST /api/upgrades/preview → commit (DAMAGE): при успехе upgradeModifiersJson = { DAMAGE: 1 }')

- it('E.16 Повторный commit c тем же Idempotency-Key → replayed: true, уровень не удвоен')

- it('E.17 Бой улучшенным предметом: урон в логе раунда соответствует +4% к базовому диапазону, caps не нарушены')

- it('E.18 GET /api/characters/me: блок economy { productionLevel, productionExp, economicLevel, economicExp, activeShift: null }; GET /api/battles/me/history отдаёт реальные expGained/moneyGained')

Фрагмент-образец (шаги E.5–E.6):

ts

it('E.5 claim после завершения смены', async () => {

await testPrisma.workShift.update({

where: { id: shiftId },

data: { endsAt: new Date(Date.now() - 60_000) },

})

const idemKey = uid('claim')

const r = await api('POST', `/api/work/shifts/${shiftId}/claim`, {}, token, { 'Idempotency-Key': idemKey })

expect(r.status).toBe(200)

const d = r.data as {

reward: {

finalSalary: number

productionExpReward: number

resourceReward: { code: string; amount: number } | null

economicExpReward: number

}

}

expect(d.reward.finalSalary).toBeGreaterThanOrEqual(72)

expect(d.reward.finalSalary).toBeLessThanOrEqual(88)

expect(d.reward.resourceReward?.code).toBe('res_scrap_metal')

// E.6 идемпотентный повтор

const r2 = await api('POST', `/api/work/shifts/${shiftId}/claim`, {}, token, { 'Idempotency-Key': idemKey })

expect(r2.status).toBe(200)

expect((r2.data as { replayed?: boolean }).replayed).toBe(true)

})

Хелпер api расширяется четвёртым аргументом extraHeaders (для Idempotency-Key) — правка e2e/helpers.ts, обратная совместимость с тестами Этапа 1 сохраняется.

#### 38.4.2. Регресс Этапа 1 в e2e

full-cycle.e2e.test.ts обязан оставаться зелёным без правок логики (правки допустимы только под фиксы E0: история боёв теперь отдаёт ненулевые expGained/moneyGained — соответствующий expect усиливается с >= 0 до фактических значений после победы). Дополнительно в E0 добавляются e2e-проверки: surrender в PvP назначает победителем противника; PvP level-up даёт очки статов и пересчитывает hpMax; use_item работает только из серверного battle loadout (см. разделы 8, 24).

### 38.5. Запуск и CI

- Unit: npx vitest run --config vitest.config.ts — без БД, обязаны проходить локально за < 30 с.

- Integration: npx vitest run --config vitest.integration.config.ts — против mmo90s_test (PostgreSQL + Redis сервисы CI, как в текущем ci.yml).

- E2E: job e2e-tests текущего CI поднимает backend и гоняет src/tests/e2e.

- CI остаётся блокирующим для CD (workflow_run: CI success на main → deploy, см. раздел 41). Новые тестовые файлы подхватываются существующими конфигами по glob — правка CI не требуется.

## 39. QA-сценарии (ручные и граничные)

### 39.1. Ручные сценарии

Прогоняются вручную на стейдже/проде после каждого подэтапа (колонка «Подэтап» — когда сценарий становится обязательным). База — черновик ТЗ §26.1, дополнено фиксами E0 и новыми правилами.

| № | Подэтап | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E2 | Начать смену на obj_scrapyard | Смена ACTIVE, таймер 30 мин, статус персонажа WORKING |
| 2 | E2 | Начать вторую смену параллельно | Ошибка WORK_005, первая смена не тронута |
| 3 | E2 | Забрать смену раньше времени | Ошибка WORK_009, кнопка claim неактивна в UI |
| 4 | E2 | Забрать смену после завершения | Зарплата 72–88₽, exp 10, ресурс 2–4 шт |
| 5 | E2 | Проверить зарплату в истории | CurrencyLog WORK_SALARY с balanceAfter |
| 6 | E2 | Накопить 50 exp | PL0 → PL1, эффективность 1.03 видна в профиле |
| 7 | E2 | Получить ресурс со смены | Стек res_scrap_metal в инвентаре ресурсов, вес отображается |
| 8 | E2 | Отменить смену | Статус ACTIVE, награды нет, попытка дня потрачена |
| 9 | E2 | Отработать 8 смен за UTC-сутки | 9-я смена → WORK_006; на следующие сутки лимит сброшен |
| 10 | E2 | Начать смену на obj_parts_factory с PL0 | Ошибка WORK_003 (нужен PL3) |
| 11 | E3 | Открыть магазин kommersant | Список товаров с ценами и требованиями уровней |
| 12 | E3 | Купить armor_leather_jacket_private (900₽) | Деньги списаны, предмет tier 2 в инвентаре |
| 13 | E3 | Купить без денег | Ошибка INSUFFICIENT_FUNDS, баланс не изменён |
| 14 | E3 | Купить comp_repair_kit в магазине | Цена 68₽ (45 × 1.5, round), стек деталей +1 |
| 15 | E3 | Починить tier-2 предмет | Списаны деньги И детали по формуле requiredParts |
| 16 | E3 | Починить обычный tier-1 предмет | Только деньги — поведение Этапа 1 не изменилось |
| 17 | E4 | Выставить предмет на рынок | Fee = max(5, 2% цены) списан сразу, предмет заблокирован |
| 18 | E4 | Попытаться надеть предмет, находящийся в лоте | Ошибка, предмет недоступен для экипировки |
| 19 | E4 | Снять лот | Предмет возвращён, fee НЕ возвращён |
| 20 | E4 | Купить чужой лот | Деньги/налог/предмет сошлись; в лоте виден продавец (nickname, ссылка /u/:nickname) |
| 21 | E4 | Купить уже проданный лот | Ошибка MARKET_002 «лот недоступен» |
| 22 | E4 | Попытаться купить свой лот | Ошибка MARKET_003 (самовыкуп запрещён) |
| 23 | E4 | Выставить ресурс (часть стека) | reservedAmount вырос, доступный остаток уменьшился в UI |
| 24 | E4 | Снять ресурсный лот | Резерв снят, ресурс снова доступен |
| 25 | E4 | Дождаться истечения лота (или админ-перевод времени) | Через 72 ч лот EXPIRED, предмет/резерв возвращён |
| 26 | E5 | Улучшить предмет успешно (DAMAGE) | Уровень +1, урон вырос на 4% от базы, деньги/ресурсы списаны |
| 27 | E5 | Получить провал улучшения | Деньги/ресурсы сгорели, предмет не изменился |
| 28 | E5 | Улучшить без ресурсов | Ошибка UPG_007, деньги не списаны |
| 29 | E5 | Попытаться улучшить чужой предмет (по id из API) | 403 |
| 30 | E5 | Довести предмет до суммарного уровня 5 | Кнопка улучшения недоступна, UPG_003 из API |
| 31 | E5 | Починить улучшенный предмет | Стоимость с множителем (1 + 0.1 × upgradeLevel), детали обязательны |
| 32 | E1 | Продать ресурсы государству | floor(amount × basePrice × 0.25) ₽, ecoExp начислен |
| 33 | E1–E5 | Проверить логи в админке | Currency/Resource/Item/Upgrade/ProductionLog полны, суммы сходятся |
| 34 | E0 | Сдаться в PvP | Победа противника: противнику награды и статистика, сдавшемуся поражение |
| 35 | E0 | PvP level-up | Очки статов начислены, hpMax пересчитан — как в PvE |
| 36 | E0 | История боёв | Реальные expGained/moneyGained из BattleParticipant, не нули |
| 37 | E0 | Логин в админку | POST /api/admin/auth/login → JWT c role admin, админ-страницы открываются |
| 38 | E0 | Карманы в бою | Loadout ≤ 4 расходников фиксируется на старте боя сервером; use_item вне лодаута отклонён |
| 39 | E2+ | GET /api/characters/me | Блок economy: PL/EL/опыт/activeShift соответствуют факту |

### 39.2. Граничные сценарии

| № | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена лота 0 | 422, валидация zod (price ≥ 1) |
| 2 | Цена лота −5 | 422 |
| 3 | Цена лота 1 000 001 | 422 (price ≤ 1 000 000) |
| 4 | Цена лота 1₽ | Допустимо; fee 5₽ больше цены — UI предупреждает, сервер разрешает |
| 5 | 11-й активный лот | 409 MARKET_005 (лимит 10) |
| 6 | Выставить ресурса больше, чем availableAmount | 409 MARKET_007 |
| 7 | Выставить ровно availableAmount при частичном резерве | Успех; amount − reservedAmount = 0 |
| 8 | amount = 0, дробный, строка | 422 на zod-схеме (int ≥ 1) |
| 9 | Повторный buy с тем же Idempotency-Key | 200, replayed: true, деньги списаны один раз |
| 10 | Повторный claim с тем же ключом | 200, replayed: true |
| 11 | Повторный upgrade commit с тем же ключом | 200, replayed: true, уровень не удвоен |
| 12 | Тот же ключ с другим телом запроса | Возвращается сохранённый ответ (тело не сравнивается; клиент обязан генерировать UUID на операцию) |
| 13 | Покупка лота с удалённым предметом (status DELETED — аномалия) | 409, лот переводится в CANCELLED, алерт в логе |
| 14 | Покупка лота LOCKED (заблокирован админом) | 409 MARKET_002 |
| 15 | Персонаж IN_BATTLE начинает смену | 409 WORK_007 |
| 16 | Персонаж WORKING начинает бой | 409 — существующая проверка статуса боевого модуля |
| 17 | Выставить экипированный предмет | 409 MARKET_006 — сначала снять |
| 18 | Claim смены через 7 дней после endsAt | Успех: READY_TO_CLAIM бессрочен, статус EXPIRED для смен не предусмотрен |
| 19 | Смена начата в 23:50 UTC, закончена в 00:20 | Лимит списан с суток старта (ключ Redis по дню старта) |
| 20 | Улучшение при successChance на нижнем клампе 0.15 | Шанс не опускается ниже 0.15, preview показывает 15% |
| 21 | Ремонт полностью сломанного tier-2 upgradeLevel-5 | 7 деталей + деньги с множителем 1.5 |
| 22 | Продажа государству на сумму < 1₽ | 0₽, ecoExp по формуле; UI предупреждает до подтверждения |
| 23 | Двойной клик по «Начать смену» | Одна смена ACTIVE (уникальность активной смены на персонажа) |
| 24 | Покупка в магазине при stockAmount = 0 | 409 PSHOP_005 |
| 25 | GET /api/market/listings c limit=500 | 422 (limit ≤ 50) |

### 39.3. Технические проверки (чек-лист QA-инженера)

- Все денежные операции атомарны: искусственный сбой внутри транзакции (отключение БД) не оставляет частичных списаний.

- Отрицательные балансы невозможны: SQL-проверка SELECT count(*) FROM characters WHERE money < 0 → 0.

- SELECT count(*) FROM resource_stacks WHERE amount < 0 OR reserved_amount < 0 OR reserved_amount > amount → 0.

- Market listing не дублирует предмет: у ItemInstance в активном лоте ровно один MarketListing со статусом ACTIVE.

- Каждой денежной проводке соответствует ровно одна запись CurrencyLog с корректным balanceAfter (выборочная сверка балансов по цепочке логов).

- Все новые API без JWT → 401; чужие shiftId/listingId/itemInstanceId → 403/404.

- Миграции применяются на чистую БД (prisma migrate reset локально) и на копию прода (раздел 41.3).

- Seed идемпотентен: повторный запуск не создаёт дублей (upsert по code).

- Воркеры work-shift-finalize и market-expire живут в существующем процессе worker (npm run start:worker) и переживают его рестарт.

## 40. Порядок реализации: подэтапы E0–E5 и план PR

### 40.1. Правила процесса

- Подэтапы выполняются строго последовательно: E0 → E1 → E2 → E3 → E4 → E5 (канон SPINE §3). E3 и E4 допускают перестановку только по письменному решению заказчика — обе зависят от E1, но E4 использует tier-2 предметы E3 в QA-сценариях.

- Каждый подэтап = отдельный PR или серия PR в main; зелёный CI обязателен; после мержа — автодеплой через CD (раздел 41) и smoke-чеклист (раздел 41.6).

- Именование PR/коммитов — стиль существующей истории репозитория: feat:, fix:, test:, chore:, docs:; область в скобках при необходимости (feat(frontend): ...).

- Ни один PR не смешивает фиксы E0 с фичами E1+ — E0 должен быть развёрнут на прод до старта E1.

- Суммарная оценка чистой разработки: 8.5 дней (коридор 7–9 дней из документа этапов, doc_2 §1.1) + буфер 1.5 дня на QA-фиксы и тюнинг баланса. Календарно: 10–11 рабочих дней.

### 40.2. E0 — Техдолг и симулятор (1.5 дня)

Состав (полный реестр — раздел 8): админ-авторизация (AdminUser + role в JWT + audit admin.action), surrender → победа противника, унификация PvP level-up, серверный battle loadout, награды в BattleParticipant (expGained/moneyGained) + реальная история боёв, поднятие TTL Redis-лока боя до 15 с с продлением, PvP-семантика change_weapon/use_item, экономический симулятор scripts/simulate-economy.ts (раздел 9), зональный режим в scripts/simulate-balance.ts, скрипт чистки нагрузочных аккаунтов (раздел 41.5), docker builder prune на VPS.

Зависимости: нет (стартует немедленно). Блокирует: E1 (EconomyService строится на исправленном ядре наград).

План PR:

- fix: admin login via AdminUser with role-bearing JWT and audit log

- fix: surrender assigns opponent as winner with full rewards

- fix: unify PvP level-up progression (stat points + hpMax recalc)

- feat: server-side battle loadout for pockets (max 4 consumables)

- feat: persist battle rewards in BattleParticipant and real battle history

- fix: PvP change_weapon/use_item round semantics without side attacks

- fix: raise battle Redis lock TTL to 15s with extension

- feat: economy simulator script + zonal mode for simulate-balance

- chore: cleanup load-test accounts script and docker builder prune runbook

Definition of Done E0: все 9 пунктов раздела 8 закрыты; e2e Этапа 1 зелёный; ручные сценарии 34–38 из §39.1 пройдены на проде; симулятор выдаёт отчёт по балансу Этапа 1 (базовая линия для раздела 31); прод-диск < 70% после prune; нагрузочные аккаунты удалены с отчётом.

### 40.3. E1 — Фундамент экономики (1.5 дня)

Состав: миграция feat_stage2_economy_core — все таблицы и поля раздела 23 одной миграцией (production_objects, work_shifts, resource_templates, resource_stacks, private_shop_items, market_listings, upgrade_logs, production_logs, resource_logs, idempotency_keys, расширения ItemTemplate/ItemInstance/BattleParticipant, новые значения enum); EconomyService.credit/debit (раздел 18); модуль resources — шаблоны, стеки, резерв, логи (раздел 13); withIdempotency + обработка заголовка Idempotency-Key (раздел 24); seed ресурсов (раздел 27); продажа ресурсов государству POST /api/resources/sell; фронт — экран «Ресурсы» в инвентаре.

Зависимости: E0 задеплоен. Блокирует: E2–E5 (все ходят через EconomyService и ресурсы).

План PR:

- feat: stage2 economy core migration (feat_stage2_economy_core)

- feat: EconomyService — centralized credit/debit with currency logs

- feat: resources module — templates, stacks, reserve, logs

- feat: idempotency-key pattern and withIdempotency helper

- feat: government resource sell + stage2 resource seed

- feat(frontend): resources tab in inventory with weight totals

Definition of Done E1: миграция прошла репетицию на копии прод-БД (раздел 41.3) и применена на прод; сид ресурсов выполнен автоматическим шагом «Run seed» CD, контроль пройден (раздел 41.4); unit-файлы 38.2.6–38.2.8 и integration 38.3.2, 38.3.6 зелёные; grep-тест «деньги только через EconomyService» проходит; продажа ресурсов работает на проде (сценарий 32).

### 40.4. E2 — Работа (1.5 дня)

Состав: production_objects + work_shifts (разделы 10, 12); формулы зарплаты/PL (раздел 11); лимиты (1 активная смена, 8 смен/UTC-сутки через Redis, статусы IN_BATTLE/WORKING); воркер work-shift-finalize (ACTIVE → READY_TO_CLAIM по endsAt, раздел 26); API work (раздел 25); seed 6 объектов (раздел 27); фронт — страница «Работа» с таймером смены (разделы 35–37).

Зависимости: E1. План PR:

- feat: production objects and work shifts core (start/claim/cancel)

- feat: work shift finalize worker + PL progression and daily limits

- feat: stage2 production objects seed

- feat(frontend): work page with shift timer and claim flow

Definition of Done E2: unit 38.2.1–38.2.2, integration 38.3.1 зелёные; сценарии 1–10 §39.1 пройдены на проде; economy-блок в GET /api/characters/me отдаёт activeShift; ProductionLog пишется на каждую выплату.

### 40.5. E3 — Частные магазины + ремонт деталями (1 день)

Состав: private_shop_items + API private-shops (разделы 15, 25); tier-2 предметы (itemTier=2, privateShopAllowed, repairResourceCode); расширение repair — детали по формуле раздела 14; seed магазинов kommersant/armory_garage и tier-2 товаров (раздел 27); фронт — страница магазина, детали в окне ремонта.

Зависимости: E1 (деньги, ресурсы, идемпотентность). План PR:

- feat: private shops module with tier-2 items and atomic stock

- feat: repair with parts for tier-2 and upgraded items

- feat: private shops and tier-2 items seed

- feat(frontend): private shop page and repair parts UI

Definition of Done E3: unit 38.2.5, integration 38.3.4 зелёные; сценарии 11–16 §39.1 пройдены; ремонт tier-1 предметов регрессионно не изменился (тест 38.2.5.7).

### 40.6. E4 — Рынок игроков (1.5 дня)

Состав: market_listings ITEM/RESOURCE (раздел 16); listingFee/saleTax; резервирование предмета (status ON_MARKET) и ресурса (reservedAmount); лимит 10 лотов; воркер market-expire (каждые 5 мин, лоты старше 72 ч → EXPIRED); продавец в лоте (фидбэк «A»); админ-lock/unlock лота; фронт — страница «Рынок» (поиск, фильтры, сорт, мои лоты).

Зависимости: E1; для QA-сценариев — товары E3. План PR:

- feat: market listings for items and resources with fees and reservation

- feat: market buy with idempotency and atomic listing claim

- feat: market expire worker + admin lock/unlock

- feat(frontend): market page with seller info and my listings

Definition of Done E4: integration 38.3.3 (включая гонку покупателей) зелёный; сценарии 17–25 §39.1 и границы 1–14 §39.2 пройдены; воркер market-expire виден в логах прода; сверка денег до рубля на тестовой сделке прода.

### 40.7. E5 — Улучшения + баланс (1.5 дня)

Состав: модуль upgrades (preview/commit, раздел 17); применение upgradeModifiersJson в боевых снапшотах (без обхода caps); прогон плана симуляций (раздел 31) и тюнинг BalanceConfig.economy; финальный QA всего этапа; обновление админки (economy overview, логи ресурсов, управление лотами и магазинами — раздел 34); e2e economy-cycle.e2e.test.ts.

Зависимости: E1–E4 (полный цикл). План PR:

- feat: item upgrades preview/commit with battle modifiers

- feat: admin economy panel (overview, resource logs, market moderation)

- test: economy cycle e2e and race-condition suites

- chore: balance tuning from simulation runs (BalanceConfig.economy)

- docs: stage2 runbooks, admin guide and TZ updates

Definition of Done E5: unit 38.2.3–38.2.4, integration 38.3.5, e2e 38.4.1 зелёные; симуляции в целевых коридорах раздела 31; все критерии приёмки раздела 42 закрыты; ручной прогон §39.1 полностью.

### 40.8. Роадмап

| Подэтап | Содержание | Зависит от | Оценка | PR | Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Техдолг Этапа 1 + симулятор | — | 1.5 дн | 9 | Ядро исправлено, базовая линия баланса |
| E1 | Миграция, EconomyService, ресурсы, идемпотентность | E0 | 1.5 дн | 6 | Фундамент экономики на проде |
| E2 | Работа и смены | E1 | 1.5 дн | 4 | Первый источник дохода |
| E3 | Частные магазины + ремонт деталями | E1 | 1 дн | 4 | Первый крупный сток денег |
| E4 | Рынок игроков | E1 (QA: E3) | 1.5 дн | 4 | Торговля между игроками |
| E5 | Улучшения + баланс + финальный QA | E1–E4 | 1.5 дн | 5 | Замкнутый экономический цикл |
| Буфер | QA-фиксы, тюнинг, непредвиденное | — | 1.5 дн | — | Приёмка |
| Итого |  |  | 10 дн | 32 |  |

## 41. Деплой и миграции на прод

### 41.1. Существующий CD-контур (единственное изменение — шаг «Run seed»)

Деплой Этапа 2 идёт только через существующий пайплайн .github/workflows/cd.yml. Последовательность (as-is; единственное зафиксированное изменение Этапа 2 — шаг «Run seed» после миграций, см. ниже и 41.4):

- Триггер: workflow_run по успешному CI на ветке main (github.event.workflow_run.conclusion == 'success'). Конкурентность: группа deploy-production, cancel-in-progress: false — деплои выстраиваются в очередь.

- Checkout проверенного коммита (workflow_run.head_sha) — деплоится ровно тот SHA, который прошёл CI.

- SSH на VPS; снапшот текущего коммита в /tmp/mmo90s_rollback_sha (точка отката приложения).

- git fetch --prune && git reset --hard <verified_sha> в ${VPS_PROJECT_DIR} (прод: /opt/mmo90s).

- Бэкап БД: ./infra/deploy/backup.sh — pg_dump из контейнера postgres, gzip, файл mmo90s_<UTC-timestamp>.sql.gz в /opt/mmo90s/backups, retention 14 дней, gzip -t верификация. Бэкап выполняется уже на проверенном коде, ДО билда и миграций.

- docker compose -f docker-compose.prod.yml build.

- Миграции: docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm backend npx prisma migrate deploy.

- docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --remove-orphans.

- Health-гейт: до 18 попыток по 5 с на http://127.0.0.1:4080/health, затем https://game.grouvi.online/; при провале — вывод логов backend и failure.

- harden-vps.sh (расписание бэкапов, харднинг).

- Rollback приложения при любом failure: git reset --hard $(cat /tmp/mmo90s_rollback_sha) + rebuild + up. БД автоматически НЕ откатывается — восстановление из бэкапа только ручным решением.

Следствие для Этапа 2 (обязательное правило): все миграции этапа — только аддитивные (новые таблицы, новые nullable/default-колонки, новые значения enum). Запрещены DROP/RENAME/NOT NULL без default на существующих таблицах. Тогда откат приложения на предыдущий SHA безопасен при уже применённой миграции — код Этапа 1 не знает о новых таблицах и продолжает работать.

Внимание: в cd.yml добавляется шаг «Run seed» сразу после шага миграций (п. 7): docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm backend npx prisma db seed. Сид идемпотентен (только upsert по code), поэтому автоматический запуск на каждом деплое безопасен — это зафиксированное изменение CD-контура Этапа 2 (согласовано с 27.7; детали и контроль — 41.4).

### 41.2. Порядок деплоя подэтапов

| Подэтап | Миграция | Ручные шаги после деплоя | Smoke |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | миграция feat_e0_battle_rewards (exp_gained, money_gained, winner_participant_id, battle_loadout_json); плюс малая миграция AdminUser, если таблицы нет | создать запись AdminUser (bcrypt-хеш) SQL-скриптом; запустить чистку нагрузочных аккаунтов (41.5); docker builder prune -f | §41.6 базовый + логин админки |
| E1 | feat_stage2_economy_core | репетиция миграции на копии (41.3) ДО мержа; контроль сида ресурсов (41.4 — сид выполняется автоматически шагом «Run seed» CD) | базовый + GET /api/resources/templates непуст |
| E2 | нет | контроль сида производственных объектов (41.4) | базовый + смена start/claim тест-аккаунтом |
| E3 | нет | контроль сида магазинов и tier-2 товаров (41.4) | базовый + покупка в kommersant |
| E4 | нет | проверить воркер market-expire в логах | базовый + лот выставить/снять |
| E5 | нет | прогнать симулятор против прод-конфига; обновить BalanceConfig при расхождении коридоров | полный чек-лист §41.6 + ручные сценарии §39.1 |

Правило: между мержем в main и ручными шагами подэтапа никакие анонсы игрокам не публикуются; новые страницы фронта до выполнения сида показывают пустые состояния — это допустимо в окне до 30 минут.

### 41.3. Репетиция миграции на копии прод-БД (обязательно перед E1)

Миграция feat_stage2_economy_core — крупнейшая миграция проекта. До её мержа в main исполнитель обязан прогнать её на свежей копии прод-БД прямо на VPS (данные не покидают сервер):

bash

ssh <user>@<vps>

cd /opt/mmo90s

# 1. Свежий бэкап (кладётся в /opt/mmo90s/backups)

./infra/deploy/backup.sh

LATEST=$(ls -t /opt/mmo90s/backups/mmo90s_*.sql.gz | head -1)

echo "Rehearsal on: $LATEST"

# 2. Отдельная БД для репетиции

docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T postgres \

sh -ec 'psql -U "$POSTGRES_USER" -d postgres -c "DROP DATABASE IF EXISTS mmo90s_migratecheck;" -c "CREATE DATABASE mmo90s_migratecheck;"'

# 3. Восстановление дампа в копию

gunzip -c "$LATEST" | docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T postgres \

sh -ec 'psql -q -U "$POSTGRES_USER" -d mmo90s_migratecheck'

# 4. Применение миграций ветки подэтапа к копии

git fetch origin && git checkout <branch_e1>

docker compose -f docker-compose.prod.yml build backend

docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm \

-e DATABASE_URL="postgresql://<user>:<pass>@postgres:5432/mmo90s_migratecheck" \

backend npx prisma migrate deploy

# 5. Контроль статуса и инвариантов

docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm \

-e DATABASE_URL="postgresql://<user>:<pass>@postgres:5432/mmo90s_migratecheck" \

backend npx prisma migrate status

docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T postgres sh -ec \

'psql -U "$POSTGRES_USER" -d mmo90s_migratecheck -c "SELECT count(*) FROM characters;"'

# 6. Уборка и возврат на main

docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T postgres \

sh -ec 'psql -U "$POSTGRES_USER" -d postgres -c "DROP DATABASE mmo90s_migratecheck;"'

git checkout main && git reset --hard origin/main

Критерии успеха репетиции: migrate deploy завершился без ошибок; migrate status — «Database schema is up to date»; количество строк в существующих таблицах (characters, item_instances, battles) не изменилось; время миграции зафиксировано в отчёте (ожидание: секунды, таблицы новые). Дополнительно та же миграция обязана применяться на чистую БД: npx prisma migrate reset --force локально и job integration-tests CI (чистый PostgreSQL) — это второй обязательный контур проверки.

### 41.4. Сид Этапа 2 — автоматический шаг CD и контроль

Сиды Этапа 2 оформляются отдельным файлом backend/prisma/seed-economy.ts, который вызывается из backend/prisma/seed.ts (единая точка входа сида). Требования: только upsert по code/shopCode (идемпотентность — повторный запуск не создаёт дублей и не сбрасывает балансы объектов). Точные данные — раздел 27.

Сид выполняется автоматически шагом «Run seed» в cd.yml после миграций (зафиксированное изменение CD — см. 41.1 и 27.7): данные каждого подэтапа попадают на прод тем же деплоем, что и код. Ручной запуск нужен только для внепланового досева; после деплоя каждого подэтапа выполняется контроль счётчиков:

bash

cd /opt/mmo90s

# Внеплановый ручной запуск полного сида (идемпотентен, upsert по code)

docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm backend \

npx prisma db seed

# Контроль

docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T postgres sh -ec \

'psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" -c \

"SELECT (SELECT count(*) FROM resource_templates)  AS res,

(SELECT count(*) FROM production_objects)  AS obj,

(SELECT count(*) FROM private_shop_items)  AS shop;"'

Ожидаемые значения контроля (для полного сида, после деплоя E3): res = 13 (7 primary + 6 деталей), obj = 6, shop ≥ 8 (5 tier-2 предметов + 3 позиции деталей); после E1 — только res = 13, после E2 — плюс obj = 6. Расхождение — стоп, разбор до анонса.

### 41.5. Чистка нагрузочных аккаунтов на проде (шаг E0)

На проде осталось ~4100 аккаунтов от нагрузочных прогонов 20–21.07. Удаление — скриптом backend/scripts/cleanup-loadtest-accounts.ts, запуск только вручную.

Критерии отбора (паттерны объединяются по ИЛИ, окно дат — обязательное И):

- User.login LIKE 'loadtest\_%' ИЛИ User.email LIKE '%@loadtest.local' ИЛИ User.login/Character.nickname соответствует паттернам нагрузочных прогонов: ZP2_%, MvProd%, ZoneProd%, TZ_%, ProdProf% (LIKE, регистрозависимо);

- дата регистрации (registered_at, поле User.createdAt) в окне 2026-07-20T00:00:00Z ≤ createdAt < 2026-07-22T00:00:00Z;

- аккаунт не входит в явный allowlist (--keep <login>, для служебных аккаунтов команды).

Порядок исполнения, зашитый в скрипт:

- Режим по умолчанию — --dry-run: скрипт печатает количество кандидатов по каждому паттерну, суммарные деньги/предметы к удалению и пишет полный список id в backend/scripts/out/cleanup-report-<timestamp>.json. Боевой запуск — только с переменной окружения CONFIRM_CLEANUP=yes.

- Перед боевым запуском скрипт требует свежий бэкап: проверяет, что в /opt/mmo90s/backups есть файл моложе 24 часов, иначе отказывается работать (запускать ./infra/deploy/backup.sh непосредственно перед чисткой).

- Удаление — батчами по 200 пользователей, каждый батч в withTransaction; порядок — от листьев FK-графа к корням: зависимые сущности (battle_participants, battles без живых участников, item_logs, currency_logs, item_instances, character_skills, characters) → users. FK-каскады не полагаются на onDelete — порядок явный.

- Итоговый отчёт: удалено users/characters/items/battles, длительность, список пропущенных (allowlist) — файл + stdout; отчёт прикладывается к PR chore: cleanup load-test accounts script and docker builder prune runbook.

bash

cd /opt/mmo90s

./infra/deploy/backup.sh

# Оценка (dry-run по умолчанию, без удаления)

docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm backend \

npx tsx scripts/cleanup-loadtest-accounts.ts

# Удаление после ручной сверки отчёта

docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm -e CONFIRM_CLEANUP=yes backend \

npx tsx scripts/cleanup-loadtest-accounts.ts

# Контроль: кандидатов не осталось

docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T postgres sh -ec \

'psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" -c \

"SELECT count(*) FROM users WHERE (login LIKE '\''loadtest\_%'\'' OR email LIKE '\''%@loadtest.local'\'' OR login LIKE '\''ZP2\_%'\'' OR login LIKE '\''MvProd%'\'' OR login LIKE '\''ZoneProd%'\'' OR login LIKE '\''TZ\_%'\'' OR login LIKE '\''ProdProf%'\'') AND created_at >= '\''2026-07-20'\'' AND created_at < '\''2026-07-22'\'';"'

После чистки — docker builder prune -f (диск 79% → цель < 70%), результат df -h фиксируется в отчёте.

### 41.6. Smoke-чеклист после каждого деплоя

Выполняется исполнителем сразу после зелёного CD (10 минут, тест-аккаунт на проде):

| № | Проверка | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | curl -f https://game.grouvi.online/ и http://127.0.0.1:4080/health c VPS | 200 (CD уже проверил — повторить руками) |
| 2 | Логин существующим аккаунтом | JWT выдан, GET /api/characters/me — 200 |
| 3 | Регрессия ядра: PvE-бой training_bandit до конца | Награды начислены, статус ACTIVE |
| 4 | Новые endpoint'ы подэтапа (колонка Smoke из 41.2) | 200, данные соответствуют сиду |
| 5 | docker compose logs --tail=100 backend worker | Нет unhandled errors; воркеры пишут heartbeat |
| 6 | migrate status из контейнера backend | Up to date |
| 7 | SQL-инварианты: money < 0, reserved_amount > amount | 0 строк |
| 8 | Админка: логин + GET /api/admin/economy/overview (с E5) | 200 под ролью admin |

Любой провал — немедленный откат приложения (rollback-механизм CD или git reset --hard на предыдущий SHA + rebuild), запись в журнал инцидентов и разбор до повторного деплоя.

## 42. Критерии приёмки этапа

### 42.1. Продуктовые критерии

Этап 2 принят, если игрок на проде https://game.grouvi.online может выполнить всё нижеследующее без участия разработчика:

- Увидеть список доступных работ с зарплатой, длительностью и требуемым PL (GET /api/work/objects).

- Начать смену на доступном объекте; увидеть таймер и статус WORKING.

- Завершить смену и забрать награду кнопкой claim.

- Получить зарплату в диапазоне формулы (72–88₽ за первую смену на obj_scrapyard).

- Получить производственный опыт и увидеть рост PL с ростом эффективности.

- Получить ресурс/деталь со смены в стек инвентаря ресурсов.

- Упереться в лимиты: одна активная смена, 8 смен в UTC-сутки.

- Открыть частные магазины kommersant и armory_garage.

- Купить tier-2 предмет и деталь за деньги.

- Продать ресурсы государству по ставке 25% базовой цены.

- Открыть рынок: поиск, фильтры по типу/цене, сортировка, пагинация.

- Выставить предмет и ресурс на рынок; увидеть fee до подтверждения.

- Купить чужой лот; в карточке лота виден продавец (nickname + /u/:nickname).

- Снять свой лот; понимать, что fee не возвращается (текст в UI).

- Улучшить предмет: preview с ценой/шансом/ресурсами, commit с внятным результатом успеха/провала.

- Использовать детали в ремонте tier-2/улучшенного предмета.

- Провести бой улучшенным предметом и увидеть эффект в уроне/защите.

- Увидеть все операции в истории: деньги, ресурсы, предметы, улучшения.

- После фиксов E0: сдаться в PvP (противник побеждает), получить level-up в PvP с очками статов, видеть реальные exp/money в истории боёв, управлять карманами через серверный loadout.

- Видеть блок economy (PL/EL/опыт/активная смена) в профиле персонажа.

### 42.2. Архитектурные критерии

- Ядро Этапа 1 не переписано: модули auth/characters/battles/inventory/government-shop/repair сохранили публичные контракты; e2e Этапа 1 зелёный без изменения логики тестов (кроме усилений E0).

- Battle core работает с улучшенными предметами через снапшоты; боевые caps не обходятся.

- Все денежные проводки — только через EconomyService.credit/debit(tx, ...); прямых character.update({ money }) вне economy-модуля нет (проверяется тестом 38.3.6.4).

- Все операции записи с внешним эффектом (claim, buy, sell, commit, listing) идемпотентны по заголовку Idempotency-Key; ключи в idempotency_keys с @@unique([characterId, scope, key]).

- Резерв ресурсов — только через reservedAmount и условные updateMany; инвариант amount − reservedAmount ≥ 0 не нарушается ни в одном тесте и на проде (SQL-проверка §39.3.3).

- Все критичные секции — withTransaction (Serializable, retry P2034, 3 попытки).

- Логи полны: каждой операции соответствуют CurrencyLog/ResourceLog/ItemLog/UpgradeLog/ProductionLog с balanceAfter и reasonCode; цепочка balanceAfter реконструирует баланс без разрывов.

- Все константы — в BalanceConfig.economy; в коде модулей нет числовых литералов баланса.

- Модульная структура соблюдена: <module>.routes.ts / .service.ts / .repository.ts / .formulas.ts / .errors.ts для work, resources, production, private-shops, market, upgrades, economy.

- Миграции этапа аддитивны; rollback приложения без отката БД безопасен (см. 41.1).

### 42.3. Балансные критерии

Проверяются симулятором scripts/simulate-economy.ts (раздел 9) по плану и коридорам раздела 31:

- Работа не даёт бесконечной прибыли: дневной доход капается лимитом 8 смен и maxSalary = baseSalary × 3.

- Совокупная эмиссия (зарплаты + продажа государству + деньги за бой) и стоки (магазины, ремонт, улучшения, комиссии рынка) — в целевых коридорах раздела 31; сальдо эмиссии по симуляции недельного горизонта — в пределах согласованного коридора.

- Комиссии рынка (listingFee + saleTax) работают как чистый сток и изымают не менее целевой доли оборота рынка (цель — раздел 31).

- Улучшение стоит ощутимо: полный путь предмета до суммарного уровня 5 сопоставим с ценой второго такого предмета (проверка по upgradeCost на tier-2 сиде).

- Провал улучшения не душит новичка: первый уровень имеет шанс 0.9; ожидаемые потери новичка на первых двух уровнях — малая доля дневного дохода PL0.

- Ремонт улучшенного предмета дороже обычного (множитель 1 + 0.1 × upgradeLevel + детали) — подтверждено на числах сида.

- Ресурсы имеют спрос: детали потребляются ремонтом и улучшениями в симуляции, цена рынка не падает ниже ставки государственной скупки (25%) устойчиво.

- Отчёт симулятора приложен к приёмке; отклонение любого коридора — блокер приёмки до тюнинга BalanceConfig (подэтап E5).

### 42.4. Технические критерии

- CI зелёный на main: build, lint, typecheck, unit, integration, e2e.

- Полный тестовый набор раздела 38 реализован: 58 unit, 38 integration, e2e-цикл; все проходят.

- Миграции применяются на чистую БД (migrate reset + CI) и прошли репетицию на копии прод-БД (41.3) с зафиксированным отчётом.

- Сиды идемпотентны, выполнены на проде, контрольные счётчики 41.4 сходятся.

- Прод обновлён через CD; smoke-чеклист 41.6 закрыт для финального деплоя E5.

- Воркеры work-shift-finalize и market-expire работают на проде (по логам за 24 ч).

- Нагрузочные аккаунты удалены, отчёт чистки приложен; диск VPS < 70%.

- Ручные QA-сценарии §39.1 (39 шт.) и граничные §39.2 (25 шт.) пройдены, протокол прогона приложен.

- Админка доступна под ролью admin, экраны раздела 34 работают.

- Документация обновлена (раздел 43), инструкция запуска воспроизводима на чистой машине.

## 43. Артефакты этапа

По итогам Этапа 2 исполнитель передаёт заказчику:

- Исходный код backend и frontend в main репозитория grouvi25/browser-mmo-90s (все PR подэтапов E0–E5 смержены).

- Обновлённая backend/prisma/schema.prisma, миграция E0 feat_e0_battle_rewards и миграция feat_stage2_economy_core (+ малые миграции E0, если были).

- Seed-данные: backend/prisma/seed-economy.ts (ресурсы, производственные объекты, частные магазины, tier-2 предметы), вызывается из prisma/seed.ts; seed-данные Этапа 1 сохранены.

- Экономический симулятор scripts/simulate-economy.ts и scripts/simulate-balance.ts с зональным режимом; финальный отчёт симуляций с выводами по коридорам раздела 31 (markdown в docs/).

- Скрипт backend/scripts/cleanup-loadtest-accounts.ts и отчёт фактической чистки прода.

- Обновлённые инструкции: запуск проекта (README/инструкция запуска), инструкция администратора (админ-логин, economy overview, модерация рынка, деактивация товаров), runbook деплоя Этапа 2 (разделы 41.2–41.6 в виде отдельного документа docs/).

- Реестр API Этапа 2 (раздел 25) в актуальном состоянии — сверен с кодом.

- Протоколы QA: прогон §39.1/§39.2, smoke-чеклисты по каждому деплою.

- Обновлённый production-стенд https://game.grouvi.online со всеми функциями этапа.

- Согласованное настоящее MASTER ТЗ Этапа 2 с пометками фактических отклонений (если возникли и были согласованы письменно).

## 44. Риски и открытые вопросы заказчику

### 44.1. Топ-10 рисков и митигации

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дюп денег/ресурсов через гонки (двойной claim/buy) | средняя | критично | Идемпотентность по ключу, атомарный updateMany, Serializable + retry; обязательные race-тесты 38.3.3.5, 38.3.4.4; SQL-инварианты в smoke |
| 2 | Миграция feat_stage2_economy_core ломает прод | низкая | критично | Только аддитивные изменения; репетиция на копии прод-БД (41.3); бэкап в CD до миграции; откат приложения без отката БД |
| 3 | Инфляция: работа генерирует больше, чем стоки изымают | средняя | высокое | Симулятор до релиза E5, коридоры раздела 31, лимит 8 смен, maxSalary ×3, комиссии рынка; тюнинг только через BalanceConfig |
| 4 | Срыв сроков из-за объёма E0 (техдолг больше ожидаемого) | средняя | среднее | E0 ограничен каноническим списком раздела 8; всё сверх списка — в бэклог Этапа 3; буфер 1.5 дня |
| 5 | Воркеры (finalize/expire) падают или дублируют обработку | средняя | высокое | Обработка атомарным захватом статуса (updateMany), повторный прогон безопасен; мониторинг логов, heartbeat в smoke |
| 6 | Расхождение баланса UI/сервера (клиент считает формулы сам) | средняя | среднее | Все preview-значения (зарплата, fee, цена улучшения, шанс) отдаёт сервер; фронт не дублирует формулы |
| 7 | Абуз мультиаккаунтами рынка (перекачка денег) | средняя | высокое | Запрет самовыкупа, listingFee как невозвратный сток, лимит 10 лотов, admin lock, метрики раздела 30/32 |
| 8 | Redis-инцидент обнуляет счётчик смен | низкая | низкое | TTL 25 ч, деградация в сторону игрока допустима; лимит дополнительно ограничен длительностью смен |
| 9 | Ошибки округления рассинхронизируют логи и балансы | низкая | среднее | Все деньги — целые Int; round/floor/ceil зафиксированы формулами раздела 5; сверка цепочки balanceAfter в QA |
| 10 | Улучшения ломают PvP-баланс (стакание модификаторов) | средняя | высокое | Проценты от базовых значений, cap суммарного уровня 5, боевые caps не обходятся; PvP-прогон симулятора с улучшенными предметами до релиза E5 |

### 44.2. Открытые вопросы заказчику

Актуализировано ревизией 2.1: вопросы о дневном лимите смен и о ценах сида уточнены в разделе 46.10; вопросы о стоимости инструмента, покупке собственной площадки, реальном сроке прокачки и номенклатуре профессий добавлены там же. При расхождении формулировок приоритет у раздела 46.10.

Ответы нужны до начала соответствующего подэтапа; без ответа применяется значение по умолчанию из настоящего ТЗ.

- Цены и зарплаты сида (раздел 27): подтвердить цифры baseSalary (80–300₽) и цены tier-2 предметов (700–5200₽) или дать правки до E2/E3. По умолчанию — цифры раздела 27.

- Дневной лимит смен: 8 за UTC-сутки — подтвердить. Альтернатива — лимит по суммарному времени (например 6 часов). По умолчанию — 8 смен.

- Комиссии рынка: listingFee 2% (мин. 5₽) невозвратный + saleTax 5% — подтвердить ставки. По умолчанию — как в разделе 5.

- Донат-магазин из ПЛАНА ПРАВОК 2.3 (фильтр «Донат», source: DONATE, продажа донатных вещей за игровые деньги): переносим в Этап 4 (Premium-слой)? На Этапе 2 закладывается только ItemTemplate.itemTier/privateShopAllowed, поле source не расширяется. По умолчанию — Этап 4.

- NPC-скупка ресурсов: достаточно ли ставки 25% basePrice, нужен ли отдельный NPC-скупщик с колеблющимися ценами (закладка — Этап 3)? По умолчанию — фиксированные 25%.

- Срок жизни лота 72 часа: подтвердить. Варианты 24/48/168 не требуют миграции (константа BalanceConfig). По умолчанию — 72 ч.

- Нужен ли чат/личные сообщения для торговли раньше Этапа 3? На Этапе 2 договорная торговля возможна только через публичный рынок; прямой обмен между игроками не предусмотрен. По умолчанию — чат в Этапе 3.

- Лимит активных лотов 10 на персонажа: подтвердить (влияет на UI «Мои лоты» и антиабуз).

- Провал улучшения: подтвердить решение «предмет не меняется, деньги/ресурсы сгорают» (без поломки предмета и без отката уровня) — это мягче классических аналогов и заложено в баланс.

- Чистка нагрузочных аккаунтов (41.5): подтвердить окно 20–21.07 и паттерны loadtest_/ZP2_/MvProd/ZoneProd/TZ_/ProdProf (плюс email %@loadtest.local); сообщить логины, которые нужно сохранить (allowlist).

## 45. Что становится базой Этапа 3

Этап 2 сознательно закладывает архитектурные заделы под Этап 3 (крафт и социальная экономика: фермы, бары, колхоз, кланы, клановые склады и производство). Конкретно по моделям и модулям:

- ProductionObject.ownerType = CLAN и поле ownerClanId существуют с Этапа 2 (enum OwnerType: SYSTEM, PRIVATE, CLAN; на Этапе 2 используются только SYSTEM-объекты). Клановые объекты Этапа 3 (ферма, бар, колхозный цех) — это записи production_objects с ownerType=CLAN без изменения схемы; поле balance объекта становится кассой объекта, из которой клан платит зарплаты.

- WorkShift без изменений обслуживает работу на клановых объектах: characterId + productionObjectId уже не привязаны к SYSTEM-владельцу. Расширяется только политика доступа (кто может работать на объекте клана) — на уровне сервиса.

- ResourceTemplate/ResourceStack — универсальный слой ресурсов: культуры фермы, ингредиенты бара и продукты крафта добавляются сидом новых шаблонов (категории PRIMARY/SECONDARY/COMPONENT уже есть; SERVICE_ITEM зарезервирована под товары баров — напитки/закуски как расходники). Механика стеков, резерва (reservedAmount) и логов (ResourceLog) переиспользуется без правок.

- ProductionLog спроектирован под клановые объекты: eventType — строка, metadataJson — свободная структура; события Этапа 3 (сбор урожая, взнос в общак, выплата из кассы объекта) логируются без миграции.

- Рынок (MarketListing) — готовая витрина для продукции ферм и баров: тип RESOURCE покрывает любые новые ресурсы автоматически; комиссии и антиабуз-контур (лимиты, lock, метрики) наследуются. Клановая торговля Этапа 3 добавляет только фильтры.

- PL-прогрессия (productionLevel/productionExp, таблица раздела 11) — общий скилл для всех производств: фермерские и крафтовые объекты задают свой requiredProductionLevel и baseProductionExp, формулы эффективности не меняются. Cap PL поднимается с 10 конфигом, без миграции.

- EconomyService — единая точка денежных проводок для клановых операций: общак (взносы/выплаты), зарплаты с кассы объекта, налоги клана. Новые reasonCode добавляются расширением enum CurrencyLogReason (аддитивно). Модель ClanTreasury Этапа 3 обязана проводить деньги только через EconomyService — критерий 42.2.3 остаётся в силе.

- IdempotencyKey — общий механизм: новые scope Этапа 3 (craft.commit, clan.deposit и т.п.) используют тот же хелпер withIdempotency и таблицу.

- PrivateShopItem — прототип ассортимента баров и клановых магазинов: shopCode-модель позволяет заводить новые витрины сидом; stockMode LIMITED с атомарным декрементом — готовая механика дефицитных товаров.

- Ремонт деталями и улучшения — потребители крафта Этапа 3: рецепты будут производить comp_* детали, спрос на которые уже создан (repairResourceCode, requiredResources улучшений).

- Симулятор scripts/simulate-economy.ts расширяется сценариями ферм/баров — каркас прогонов и коридоров (разделы 9, 31) переиспользуется для баланса Этапа 3.

- Админ-контур (раздел 34) и логи (раздел 33) покрывают новые сущности Этапа 3 добавлением экранов, без смены модели аудита.

Главный итог Этапа 2 как фундамента: цикл «работа → ресурсы → рынок/магазины → предметы → бой» замкнут и наблюдаем (логи + метрики + симулятор). Этап 3 надстраивает над ним социальный слой — кланы, совместное производство и переработку, — не переписывая ни одну из перечисленных моделей, только добавляя записи, enum-значения и сервисы поверх.

## 46. Ревизия 2.1 — производственные цепочки, оборудование и инструменты

### 46.1. Основание ревизии

29.07.2026 заказчик передал экономическую модель производства (game_economy_model_v2.json, «Экономическая_модель.docx», «Резюме_модели.docx», интерактивный HTML-калькулятор) и отдельно сформулировал механику «покупается не профессия, а площадка: цех → оборудование → расходный инструмент», а также пожелание, чтобы помощник мог работать на второй площадке одновременно с персонажем.

Настоящий раздел фиксирует, что из переданной модели принимается в Этап 2, что корректируется, что переносится на Этапы 3–4 и какие разделы ТЗ 2.0 при этом изменяются. В местах расхождения раздел 46 имеет приоритет над более ранними разделами; полный реестр затронутых разделов — 46.9.

### 46.2. Аудит переданной модели (проверено пересчётом)

Арифметика модели воспроизведена полностью и сходится:

pi_1 = r x a1 x T1 = 3.0 x 1.00 x 5  = 15.0

pi_2 = r x a2 x T2 = 3.0 x 1.10 x 12 = 39.6

pi_3 = r x a3 x T3 = 3.0 x 1.20 x 25 = 90.0

p1 = 15 / 0.9 = 16.67   p2 = (3 x 16.67 + 39.6) / 0.9 = 99.56

p3 = (2 x 99.56 + 90) / 0.9 = 321.23

T_VI = 6 x (5+5) + 2 x (12+5) + (25+5) + 2 x 15 = 154 мин

Rate_VI = 0.9 x 321.23 / 154 = 1.88 мон/мин

Выявлены четыре расхождения между расчётами и выводами модели.

Р1. Несимметричный учёт усталости. Ставки специалистов (3.0 / 3.3 / 3.6 ₽/мин) посчитаны по чистому времени работы, а ставка вертикальной интеграции (1.88) — по времени с усталостью и переключениями. При симметричном учёте картина меняется:

| База расчёта | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Вертикальная интеграция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без усталости | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 2.65 (88% от этапа 1) |
| С усталостью | 1.50 | 2.33 | 3.00 | 1.88 (125% от этапа 1) |

Вывод «ВИ невыгодна на 37%» получен сравнением разных баз. При честном учёте вертикальная интеграция либо проигрывает специалисту первого передела всего 12%, либо обгоняет его на 25% — в зависимости от того, куда отнести усталость. Разрыв нужно создавать явными рычагами (время переключения, требования по сырью), а не артефактом расчёта.

Р2. Фиксированная усталость искажает лестницу переделов. Пять минут отдыха после действия длиной 5 минут — это +100% времени, после действия длиной 25 минут — +20%. Из-за этого заявленные надбавки +10% и +20% превращаются в фактические +55% и +100%, а первый передел — то, чем занимаются новички, — становится вдвое худшей работой в цепочке.

Р3. Три направления численно идентичны. В game_economy_model_v2.json совпадают все поля вплоть до daily_1/daily_2/daily_3. Утверждение «все три направления сбалансированы» тавтологично: это одна таблица, продублированная трижды. Дифференциации направлений (разная длительность, разный спрос, разная ценность продукта) в модели нет.

Р4. «~9 месяцев прокачки» — это 277 суток по 14 часов активности (около 3 900 часов). При реалистичной сессии 1.5–2 часа в день только переход 6→7 занимает больше года. Цифра пригодна как теоретический потолок скорости, но не как ожидаемый для игрока срок.

Отдельно: модель считает только доходную сторону производителя и не содержит спроса — кто покупает продукцию и на какие деньги. Для настоящего проекта это критично: спрос на детали порождается износом в боях (разделы 14, 17, 29). Проверка сходимости выполняется симулятором (разделы 9, 31), а не таблицей.

### 46.3. Что принимается в Этап 2

#### 46.3.1. Ставочная методика ценообразования

Переданная модель даёт то, чего в ТЗ 2.0 не хватало: правило вывода зарплат и цен вместо вручную подобранных значений. Принимается формулировка:

ценность смены = r x alpha(tier) x durationMinutes

r         = 3.0 руб/мин  — базовая ставка

alpha     = 1.00 (PL 0) | 1.10 (PL 1) | 1.15 (PL 2) | 1.20 (PL 3+)

Базовая ставка совпала с фактической ставкой seed-объектов ТЗ 2.0 (100₽ / 30 мин = 3.33 ₽/мин) — переход методики не ломает уже согласованный порядок цифр.

Отличие от переданной модели: у нас нет отдельных персонажей-профессий (рудокоп / металлург / кузнец), есть один производственный уровень и объекты разных тиров. Поэтому α — коэффициент тира объекта, а не номера этапа цепочки. Смысл, который закладывал заказчик («чем глубже передел, тем выше ставка»), сохраняется полностью.

#### 46.3.2. Усталость не вводится

В нашей модели работа — это смена фиксированной длительности, а не мгновенное действие. Простой уже зашит в длительность смены, поэтому отдельная усталость означала бы двойной учёт и воспроизвела бы перекос Р2. Все ставки считаются по чистому времени смены и потому сравнимы между собой без оговорок — расхождение Р1 закрывается структурно, а не подбором коэффициентов.

#### 46.3.3. Дневной лимит переводится со «смен» на время

Замена решения разделов 10.8 и 28.2.3. Лимит «8 смен в UTC-сутки» имеет два дефекта: он поощряет короткие смены (что прямо противоречит собственному правилу ТЗ «слишком короткие смены не должны быть выгоднее нормальных») и даёт разный дневной доход в зависимости от выбранной длительности. Вводится лимит по времени:

BalanceConfig.economy.work.maxShiftMinutesPerDay = 360  // 6 часов смен за UTC-сутки

BalanceConfig.economy.work.maxShiftsPerDay       = 12   // страховочный потолок по количеству

Учёт — тот же Redis-счётчик (10.4.2), ключ и TTL не меняются; инкремент выполняется на durationMinutes вместо 1, проверка при старте: used + duration ≤ 360, иначе отказ WORK_005 «дневной лимит исчерпан».

Эффект при полном использовании лимита (за вычетом расхода инструмента, см. 46.4.1):

| Тир объекта | α | Ценность 360 мин | Инструмент | Итог ₽/день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PL 0 | 1.00 | 1 080 | −120 | ≈ 960 |
| PL 1 | 1.10 | 1 188 | −150 | ≈ 1 038 |
| PL 2 | 1.15 | 1 242 | −150 | ≈ 1 092 |
| PL 3+ | 1.20 | 1 296 | −144 | ≈ 1 152 |

Все значения укладываются в целевой коридор 600–1 200 ₽/день (раздел 31), лестница переделов даёт честные +20% за глубину, а эксплойт «короткие смены выгоднее» исчезает.

#### 46.3.4. Пересчитанный seed производственных объектов

Заменяет таблицу 12.4 и соответствующую часть раздела 27. «Ценность» = r × α × длительность; baseSalary = ценность − ожидаемая ценность выпуска (по средним outputAmountMin..Max и basePrice из справочника 13.4). Остальные поля объектов (level, workerSlots, ownerType, статусы) не меняются.

| code | PL | Смена | α | Ценность | baseSalary | Выпуск (ценность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obj_warehouse_station | 0 | 30 мин | 1.00 | 90₽ | 90₽ | — |
| obj_scrapyard | 0 | 30 мин | 1.00 | 90₽ | 66₽ | res_scrap_metal 2–4 (24₽) |
| obj_market_loader | 0 | 45 мин | 1.00 | 135₽ | 135₽ | — (EL 15) |
| obj_garage_workshop | 1 | 60 мин | 1.10 | 198₽ | 180₽ | comp_fastener 1–2 (18₽) |
| obj_small_factory | 2 | 60 мин | 1.15 | 207₽ | 162₽ | comp_metal_plate 1–2 (45₽) |
| obj_parts_factory | 3 | 90 мин | 1.20 | 324₽ | 264₽ | comp_weapon_part 1 (60₽) |

### 46.4. Модель «площадка → оборудование → инструмент»

Идея заказчика формулируется как трёхуровневая:

Производственная площадка  ->  Оборудование        ->  Расходный инструмент

(кузня, цех, лаборатория)      (плавильная печь,       (оснастка: изнашивается,

покупается один раз            станок - «вечная»)      покупается снова и снова)

Она точно ложится на архитектуру ТЗ 2.0 и не требует переписывания: ProductionObject уже содержит ownerType (SYSTEM/PRIVATE/CLAN), level, workerSlots, balance, durabilityCurrent/durabilityMax и статус DAMAGED (разделы 12.2, 12.6). Площадка — это и есть ProductionObject.

#### 46.4.1. Что включается на Этапе 2: расходный инструмент

Новый предметный тип ItemType.TOOL (значение уже существует в enum, раздел 2.7). Добавляемые поля:

ItemTemplate.toolTier   Int  @default(1)   // тир инструмента

ItemTemplate.usesMax    Int  @default(50)  // ресурс инструмента

ItemInstance.usesLeft   Int?               // остаток использований

ProductionObject.requiredToolTier Int @default(0)  // 0 = инструмент не нужен

Правила работы:

- Старт смены проверяет наличие в инвентаре непотраченного инструмента с toolTier ≥ object.requiredToolTier — новая проверка 11 в списке 10.4.1, ошибка WORK_010 TOOL_REQUIRED.

- Списание ресурса инструмента выполняется при клейме, а не при старте, внутри той же транзакции, что и зарплата: usesLeft −= 1. Это делает расход идемпотентным вместе с наградой и исключает потерю ресурса при отменённой смене.

- При usesLeft = 0 предмет переходит в ItemStatus.BROKEN, пишется ItemLog с кодом TOOL_WORN_OUT. Ремонту инструмент не подлежит — это расходник.

- Отмена смены (10.6) ресурс инструмента не расходует.

Стартовый ассортимент (государственный магазин, добавляется в seed раздела 27):

| code | Название | toolTier | usesMax | Цена | ₽ за смену | Для объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tool_hand_basic | Набор ручного инструмента | 1 | 50 | 500₽ | 10₽ | PL 0 |
| tool_locksmith | Слесарный инструмент | 2 | 50 | 1 250₽ | 25₽ | PL 1–2 |
| tool_precision | Точный инструмент | 3 | 50 | 1 800₽ | 36₽ | PL 3+ |

Себестоимость инструмента удерживается в коридоре 10–13% от ценности смены — это ощутимый постоянный сток денег, который не убивает мотивацию работать и растёт вместе с тиром, как и задумано заказчиком. В карте стоков (раздел 29.2) добавляется строка TOOL_PURCHASE; отдельный reasonCode не вводится — покупка проходит существующим SHOP_PURCHASE.

#### 46.4.2. Оборудование: модель данных сейчас, покупка — Этап 3

Вводится сущность ProductionEquipment:

id, productionObjectId, code, name, tier,

requiredProductionLevel, producesResourceCode?, requiredToolTier,

isActive, ownerType, ownerCharacterId?

На Этапе 2 у каждого seed-объекта ровно одна запись оборудования с ownerType = SYSTEM; она задаёт requiredToolTier и выпускаемый ресурс. Игрок оборудование не покупает и не управляет им — на экране «Работа» оно показано строкой вида «Оборудование: плавильная печь · требуется инструмент 2 тира».

Покупка собственной площадки и оборудования переносится на Этап 3. Причина — не сложность, а порядок: продажа объектов игрокам требует ownerType = PRIVATE, кассы объекта (balance как источник зарплат вместо системной эмиссии, флаг salaryFromObjectBalance, раздел 12.7) и политики доступа «кто может работать на чужом объекте». Всё это уже перечислено в разделе 45 как содержание Этапа 3; включение в Этап 2 нарушает границы этапа (4.2) и удваивает объём работ.

Обязательное условие: новичок должен иметь возможность работать, не покупая ничего, кроме инструмента. Если вход в производство требует покупки цеха, экономика Этапа 2 не запустится — некому будет производить детали для ремонта. Поэтому все площадки Этапа 2 остаются государственными, а собственный цех становится апгрейдом Этапа 3, а не условием входа.

#### 46.4.3. Оборудование не должно стать пассивным доходом

Заказчик определил оборудование как «вечное». Принимается с оговоркой, которую нужно зафиксировать сейчас: при переходе к частному владению вечный актив без расходов превращается в бесконечный источник дохода. Механизм сдерживания уже есть в схеме — ProductionObject.durabilityCurrent/durabilityMax и статус DAMAGED (разделы 12.3, 4.3). Фиксируется намерение Этапа 3: оборудование не ломается безвозвратно, но теряет прочность от использования и требует обслуживания деталями (comp_repair_kit), иначе эффективность падает. На Этапе 2 поля остаются заделом и в расчётах не участвуют.

#### 46.4.4. Помощники на второй площадке (Этап 4)

Пожелание «персонаж работает на одной площадке, помощник — на другой одновременно» принимается концептуально и относится к Этапу 4 (помощники, раздел 4.2). Существенно для баланса: параллельная работа удваивает дневную эмиссию с одного аккаунта, поэтому она обязана быть заложена в симулятор до включения.

Задел на Этапе 2: ограничение «одна активная смена» реализуется проверкой по characterId, а не глобальной блокировкой персонажа. Этап 4 добавит только поле WorkShift.assigneeType (CHARACTER | HELPER) и снимет уникальность по персонажу — без миграции данных. Лимит времени (46.3.3) при этом обязан считаться отдельно на каждого исполнителя, иначе помощник просто израсходует лимит владельца.

### 46.5. Что корректируется в переданной модели

#### 46.5.1. Шанс провала работы — не принимается в исходном виде

В модели заказчика неудача означает потерю времени без дохода и без опыта (50% на нулевом уровне). Для действия длиной 5 минут это терпимо; для нашей смены длиной 30–90 минут провал означает потерю реального часа игрока и является прямой причиной оттока.

Вместо этого на Этапе 2 неопределённость создаётся вариативностью выпуска: зарплата выплачивается всегда, а количество ресурса разыгрывается в диапазоне outputAmountMin..outputAmountMax (механика уже описана в 12.4). Поле successChance Float @default(1.0) добавляется на объект как задел; значение, отличное от 1.0, на Этапе 2 запрещено.

#### 46.5.2. Качество ресурсов — переносится на Этап 3

Уточнение ревизии 2.2: качество ресурсов остаётся в Этапе 3, но шкала эффекта одного очка бюджета предмета (47.5.2) вводится уже на Этапе 2.

Механика «плохое / нормальное / отличное» (множители расхода 1.2 / 1.0 / 0.8) требует, чтобы ResourceStack перестал быть плоским и разделился по качеству, а вместе с ним — резервирование, рыночные лоты, расход в ремонте и в улучшениях. Это заметный объём работ при небольшом игровом эффекте на Этапе 2: ту же роль («выше уровень — эффективнее труд») уже выполняет workerEfficiency = 1 + PL × 0.03 (раздел 11.4).

Решение: на Этапе 2 качество не вводится. При переходе к Этапу 3 добавляется поле quality в стек и множители расхода из модели заказчика — остальная механика не меняется.

#### 46.5.3. Прокачка: шкала PL 0–10 сохраняется, срок пересчитывается честно

ОТМЕНЕНО ревизией 2.2: расчётный базис прокачки — 14 часов в день, топ не быстрее 6–8 месяцев. Действующая модель — раздел 47.4.

Семиуровневая профессиональная шкала заказчика и наша шкала PL описывают одно и то же, но наша уже реализована в БД (productionLevel / productionExp) и в конфиге (раздел 11.3). Шкала не меняется — меняется способ подачи срока: вместо «9 месяцев» фиксируется зависимость от реальной длительности сессии.

| Сессия в день | Опыта в день (≈) | PL 0 → 5 | PL 0 → 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 ч (полный лимит) | ≈ 120 | ≈ 10 дней | ≈ 92 дня |
| 2 ч | ≈ 40 | ≈ 30 дней | ≈ 275 дней |
| 1 ч | ≈ 20 | ≈ 60 дней | ≈ 550 дней |

Целевой ориентир Этапа 2: PL 5 достижим за 3–4 недели при 2 часах в день — этого достаточно, чтобы игрок увидел прогресс. PL 10 остаётся долгосрочной целью. Точные значения подтверждаются симулятором (раздел 31).

#### 46.5.4. Защита от монополии — не принимается на Этапе 2

Правило «новый уровень не открывается, пока минимум двое других игроков не подойдут к нему по опыту» при текущем онлайне (десятки активных персонажей) жёстко заблокирует прогресс первым же игрокам и создаст неисправимый негативный опыт: игрок упрётся в стену не по своей вине и не сможет ничего сделать. Механика откладывается до Этапа 4 и в мягкой форме — не блокировка, а замедление набора опыта у отрыва, и только при онлайне выше порога.

#### 46.5.5. Разбойные нападения при переноске ресурсов — Этап 3–4

Требуют PvP вне арены и модели «сумка / тайник», которых нет ни в границах Этапа 2, ни в текущем плане Этапа 3. Фиксируется как дизайн-намерение без срока.

#### 46.5.6. Вторая ступень профессии и золотой инструмент — Этап 4

Продажа за премиум-валюту, золотой инструмент (время ×0.5, добыча ×2) и создание уникальных предметов относятся к премиум-слою (раздел 4.2, Этап 4). Поля инструмента (toolTier, usesMax) уже позволяют завести золотой вариант сидом, без миграции.

Отдельная правка к модели: льгота «скидка 10% на налог» при налоге ровно 10% обнуляет налог полностью и уничтожает главный сток денег именно у платящих игроков. Корректная формулировка — относительная скидка: saleTaxRate 5% → 4.5%, listingFeeRate 2% → 1.8%.

#### 46.5.7. Таблица событий при добыче — частично, Этап 3

Таблица из модели (семь исходов с фиксированными вероятностями) конфликтует с шансом успеха: суммарная доля исходов, приносящих ресурс, составляет около 52% и не зависит от уровня, тогда как success rate по той же модели растёт с 50% до 85%. Это две пересекающиеся системы случайности, дающие непредсказуемый суммарный результат. На Этапе 2 остаётся одна — разброс выпуска (46.5.1). Полная таблица событий, увязанная с уровнем, — кандидат Этапа 3.

### 46.6. Дополнения к экономическому симулятору (раздел 9)

Раздел 9 дополняется тремя обязательными проверками.

- Сток на инструмент. Расход usesMax-ресурса включается отдельной строкой в дневной баланс профилей «Работяга» и «Смешанный» (разделы 29.4.2, 29.4.3).

- Проверка вертикальной интеграции при симметричном учёте. Сценарий «игрок сам добывает → перерабатывает → изготавливает» сравнивается со сценарием «покупает сырьё на рынке» по одинаковой базе времени. Целевой коридор: ставка ВИ = 75–90% от ставки специалиста верхнего передела. Ниже 75% — производить самому бессмысленно и цепочка вырождается; выше 90% — рынок не нужен, потому что выгоднее всё делать самому.

- Проверка соотношения «бой vs производство». Дневной доход бойца и дневной доход работяги при равном затраченном времени не должны расходиться более чем в 1.5 раза, иначе одна из ролей вымирает. Это прямое продолжение вопроса заказчика «H» о пропорциональности наград за бой (раздел 9.1).

### 46.7. Расхождение по сеттингу

Переданная модель оперирует терминами игр-референсов: Рудокоп / Металлург / Кузнец, Лесоруб / Плотник / Строитель, Травник / Аптекарь / Алхимик, «опушка», «разбойники», «клановый замок», «ритуалы», «свитки», «чародей». Механики принимаются, номенклатура — нет: утверждённый сеттинг проекта — Россия 90-х. Соответствие фиксируется таблицей.

| В переданной модели | В проекте |
| --- | --- |
| Рудокоп → Металлург → Кузнец | Сборщик металлолома → Литейщик → Оружейник |
| Лесоруб → Плотник → Строитель | Снабженец → Столяр → Строитель кооператива |
| Травник → Аптекарь → Алхимик | Заготовитель → Фармацевт → Химик |
| Опушка (гос. скупка) | Государственный приёмный пункт (13.9, ставка 25%) |
| Золотые инструменты | Импортный инструмент (Этап 4, премиум) |
| Разбойники | Рэкет на трассе (Этап 3–4) |

Механика «государственная скупка как пол цены» в ТЗ 2.0 уже реализована (раздел 13.9, 25% basePrice) и отдельного внедрения не требует.

### 46.8. Калькулятор заказчика

HTML-калькулятор принимается как входной артефакт и переносится в репозиторий (scripts/reference/), но не становится инструментом баланса: он визуализирует фиксированную таблицу и не моделирует спрос, износ, инфляцию и поведение игроков. Инструментом баланса остаётся scripts/simulate-economy.ts (раздел 9).

Отдельный «калькулятор создания предметов» не разрабатывается: расчёт рецептов и улучшений реализуется слоем внутри того же симулятора. Два независимых инструмента неизбежно разойдутся в коэффициентах, и итоговые цифры перестанут быть сверяемыми.

### 46.9. Реестр изменений в разделах ТЗ 2.0

| Раздел | Что меняется |
| --- | --- |
| 4.1 | + расходный инструмент, + ProductionEquipment, + лимит времени смен |
| 4.3 | + successChance, + прочность оборудования, + WorkShift.assigneeType, + качество ресурсов |
| 9, 31 | + три проверки симулятора (46.6) |
| 10.4.1 | + проверка 11: наличие инструмента нужного тира (WORK_010) |
| 10.5.2 | + списание usesLeft в транзакции клейма |
| 10.8, 28.2.3 | лимит «8 смен» → «360 минут смен в сутки + потолок 12 смен» |
| 11.3 | таблица PL без изменений; + таблица реального срока прокачки (46.5.3) |
| 12.2, 12.4 | + requiredToolTier, + successChance (задел); пересчитанные baseSalary |
| 13 | качество ресурсов не вводится (46.5.2) |
| 23 | + таблица production_equipment; + ItemTemplate.toolTier/usesMax, ItemInstance.usesLeft |
| 27 | + сид трёх инструментов и оборудования; пересчитанные зарплаты объектов |
| 28.7 | + блок tools в BalanceConfig.economy, + maxShiftMinutesPerDay |
| 29.2 | + сток TOOL_PURCHASE |
| 40.4 (E2) | + инструмент и оборудование в состав подэтапа, +0.5 дня |
| 44.2 | список вопросов обновлён (46.10) |

Оценка Этапа 2 меняется с 8.5 до 9 дней чистой разработки; календарный коридор 10–11 рабочих дней сохраняется за счёт буфера (раздел 40.1).

### 46.10. Открытые вопросы по ревизии

Заменяют соответствующие пункты списка 44.2. Без ответа применяется значение по умолчанию.

- Дневной лимит: подтвердить переход с «8 смен» на «6 часов смен в сутки». По умолчанию — 6 часов.

- Стоимость инструмента (500 / 1 250 / 1 800 ₽ при 50 использованиях): подтвердить таблицу 46.4.1 или задать долю от ценности смены. По умолчанию — таблица 46.4.1.

- Покупка собственной площадки и оборудования за игровые деньги: подтвердить перенос на Этап 3. По умолчанию — Этап 3.

- Реальный ориентир прокачки: какой срок до PL 5 считаем нормальным при 2 часах в день? По умолчанию — 3–4 недели.

- Номенклатура профессий и объектов в сеттинге 90-х: утвердить таблицу 46.7. По умолчанию — таблица 46.7.

## 47. Ревизия 2.2 — фидбэк заказчика от 29–30.07.2026

### 47.1. Основание

Заказчик прислал четыре замечания по ревизии 2.1 и обновлённый экономический калькулятор (версия 3.1). Два замечания меняют модель данных, одно отменяет принятое ранее решение, одно уточняет числа.

Раздел 47 имеет приоритет над разделом 46 и над более ранними разделами в местах расхождения. Полный реестр затронутых разделов — 47.6.

### 47.2. Калькулятор 3.1: что принято

Автор модели учёл три из четырёх расхождений, зафиксированных в ревизии 2.1.

| Расхождение 2.1 | Что стало в 3.1 | Статус |
| --- | --- | --- |
| Р1 — усталость учтена несимметрично | Прибыль = ставка × надбавка × (время работы + усталость). Усталость входит в расчёт на всех этапах одинаково | закрыто |
| Р2 — фиксированная усталость искажает лестницу | То же изменение формулы устраняет перекос: короткий передел больше не наказан вдвое | закрыто |
| Р3 — три направления численно идентичны | У направлений разные времена и требования по сырью (кузнечное 5/12/25 при 3 и 2; строительное 4/10/20 при 5 и 2; алхимия 6/15/30 при 2 и 3) | закрыто |
| Р4 — «9 месяцев» посчитаны из 14 часов в день | Заказчик подтвердил: 14 часов в день — это и есть базис (см. 47.4) | снято намеренно |

Дополнительно в 3.1: время переключения профессии выросло с 15 до 60 минут, стоимость инструмента вошла в цену продукта.

Сверка расчётом: цены воспроизводятся до копейки (34.44 / 178.26 / 517.24 для кузнечного), вертикальная интеграция даёт 74.0% / 85.1% / 86.4% от ставки специалиста первого передела. Это попадает в коридор 75–90%, заданный в разделе 46.6; кузнечное направление на один пункт ниже нижней границы — приемлемо, но при следующем тюнинге стоит подтянуть.

Единственная неточность: фактические надбавки за передел составляют +11.8% и +23.0%, тогда как в подписи заявлены +10% и +20%. Разница мелкая, но её нужно снять — либо поправить коэффициенты до ровных значений, либо зафиксировать фактические как канон (открытый вопрос 47.7).

### 47.3. Единого производственного уровня не будет

Отменяет раздел 11 целиком и пункт 46.5.3. Формулировка заказчика — «производственный уровень точно нет». Один общий уровень на все виды труда не соответствует замыслу: качается каждая профессия отдельно, как и владение оружием в боевой части.

#### 47.3.1. Модель

Вводится связка «персонаж — профессия»:

CharacterProfession {

id, characterId, professionCode, level Int @default(0), exp Int @default(0),

unlockedAt, updatedAt

@@unique([characterId, professionCode])

}

Профессии Этапа 2 соответствуют переделам направлений: сбор металлолома, литейное дело, оружейное дело (кузнечная ветка) и их аналоги в строительной и химической ветках. Точный перечень фиксируется сидом (раздел 27).

Поле Character.productionLevel не удаляется: оно остаётся производным агрегатом (максимальный уровень среди профессий персонажа) и используется только там, где нужен один обобщённый показатель — в расчёте мощности персонажа (calcCharacterPower) и в отображении профиля. Источником эффективности труда оно больше не является. Это позволяет не трогать боевые формулы Этапа 1.

#### 47.3.2. Что меняется в формулах и проверках

- Эффективность работника. workerEfficiency считается по уровню той профессии, к которой относится объект, а не по общему уровню персонажа.

- Требования объекта. Вместо requiredProductionLevel у производственного объекта появляются requiredProfessionCode и requiredProfessionLevel.

- Начисление опыта. Клейм смены начисляет опыт в профессию объекта. Опыт одной профессии не ускоряет другие.

- Шанс улучшения. В формуле успеха улучшения (раздел 17) вместо производственного уровня подставляется уровень профильной ремесленной профессии.

- Открытие профессии. Профессия появляется у персонажа в момент первой смены на объекте этого типа; отдельной покупки на Этапе 2 нет (покупка профессии — кандидат Этапа 3 вместе с частными площадками).

### 47.4. Темп прокачки: базис 14 часов в день

Отменяет пункт 46.5.3. Формулировка заказчика: «если игрок будет тупо по 14 часов в день играть, до топ уровня он должен выкачаться минимум за 6–8 месяцев. Тут игра в долгую». Это прямой ответ на предложение ревизии 2.1 ориентироваться на сессию 1.5–2 часа: расчётной базой остаются 14 часов, а названный срок — нижняя граница, быстрее топ браться не должен.

Проверка калькулятора 3.1 по кузнечному направлению:

| Переход | Опыт | Действий в день | Дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 → 1 | 500 | 84 | 6 |
| 1 → 2 | 1 000 | 91 | 11 |
| 2 → 3 | 2 000 | 98 | 20 |
| 3 → 4 | 4 500 | 105 | 43 |
| 4 → 5 | 8 000 | 112 | 71 |
| 5 → 6 | 14 000 | 120 | 117 |
| Итого | 30 000 | — | 268 дней ≈ 8.9 месяца |

Требование выполняется с запасом: 8.9 месяца при 14 часах в день — это медленнее заявленного минимума 6–8 месяцев. Правки таблицы опыта не требуется.

#### 47.4.1. Риск, который нужно закрыть дизайном

Четырнадцать часов в день — это режим предельной выкладки, а не поведение обычного игрока. При реалистичных двух часах тот же путь занимает около пяти лет, то есть верхних уровней профессии не достигнет практически никто. Само по себе это не ошибка — заказчик сознательно строит долгую игру, — но из этого следует жёсткое ограничение:

- Ключевой контент нельзя запирать за высокими уровнями профессии. Всё, без чего экономика не работает (ремонт деталями, базовые улучшения, доступ к рынку), должно открываться на уровнях 0–3, то есть в первые полтора-два месяца обычной игры.

- Верхние уровни делаются статусными, а не пропускными: выше эффективность, доступ к редким рецептам и уникальным предметам, но не право участвовать в основной петле.

- Симулятор (раздел 9) прогоняет оба профиля — 14 часов и 2 часа, и отчёт показывает, до какого уровня доходит игрок каждого типа за 30, 90 и 180 дней.

### 47.5. Бюджет характеристик предмета

Отменяет модель «у частных вещей характеристики выше на 15–25%» из разделов 15 и 28.4. Формулировка заказчика: «не характеристики выше, а характеристик больше в оружии — в каждом оружии определённое количество очков, которые распределены в статы. В госшмоте мы сами их распределяем, в мастерской сами плюс может мастер выбрать дополнительные к чему. За донат — все игроки сами распределяют».

#### 47.5.1. Суть модели

Предмет описывается не набором готовых цифр, а бюджетом очков и его раскладкой по характеристикам. Тир предмета отличается размером бюджета, а не множителем к статам. Кто распределяет очки — зависит от источника предмета.

| Источник | Бюджет | Кто распределяет |
| --- | --- | --- |
| Государственный магазин | базовый | игра: раскладка задана сидом и одинакова у всех экземпляров |
| Мастерская / частный магазин | больше базового | игра задаёт основу, мастер добавляет свою часть очков в выбранные характеристики |
| Донат | наибольший | игрок распределяет все очки сам |

#### 47.5.2. Ключевое решение: одна шкала с улучшениями

Одно очко бюджета даёт ровно тот же эффект, что один уровень улучшения из раздела 28.7. Это принципиально: иначе в игре появятся две независимые системы усиления предметов, которые неизбежно разойдутся в балансе и потребуют двух отдельных прогонов симулятора.

| Характеристика | Эффект одного очка |
| --- | --- |
| Урон | +4% к минимальному и максимальному урону от базы шаблона |
| Точность | +0.01 к weaponAccuracy |
| Крит | +0.005 к critBonus |
| Броня | +6% к armor от базы шаблона |
| Прочность | +8% к durabilityMax |
| Антикрит | +0.005 к antiCrit |

Следствия, которые нужно зафиксировать сразу:

- Улучшение предмета — это просто +1 очко к бюджету, положенное в выбранную характеристику. Отдельной формулы эффекта улучшения больше не нужно.

- Суммарный потолок остаётся: бюджет плюс улучшения не могут дать больше maxUpgradeLevel очков сверх базового бюджета тира.

- Боевые потолки не обходятся ни при каком распределении: шанс попадания не выше 95%, крита 50%, блока 80%, уворота 75%. Проверка стоит в снапшоте боя, а не в момент раскладки.

- Ремонт и цена считаются от бюджета, а не от конкретной раскладки: два предмета с одинаковым бюджетом стоят одинаково, как бы игрок ни разложил очки.

#### 47.5.3. Модель данных

ItemTemplate.statBudget        Int      // сколько очков несёт предмет

ItemTemplate.statAllocation    Json     // базовая раскладка, заданная игрой

ItemTemplate.allocationMode    enum     // FIXED | MASTER | PLAYER

ItemInstance.statAllocation    Json?    // фактическая раскладка экземпляра

ItemInstance.freePoints        Int  @default(0)  // ещё не распределено

Правила: при создании предмета фактическая раскладка копируется из шаблона; свободные очки появляются только у режимов MASTER и PLAYER. Распределение свободного очка — отдельная операция, идемпотентная и логируемая (ItemLog, код POINTS_ALLOCATED). Перераспределение уже вложенных очков на Этапе 2 запрещено (открытый вопрос 47.7).

Стартовые бюджеты для сида (числа рабочие, уточняются симулятором): государственное оружие — 8 очков, частное — 14, донатное — 20. Броня — те же значения. Тир предмета (itemTier) остаётся и определяет требования по ремонту деталями.

### 47.6. Реестр изменений в разделах

| Раздел | Что меняется |
| --- | --- |
| 4.1, 4.3 | + CharacterProfession, + бюджет характеристик; производственный уровень исключён из активных механик |
| 9, 31 | + прогон двух профилей активности (14 ч и 2 ч) с отчётом по достигнутым уровням |
| 10.4, 10.5 | проверки и начисление опыта — по профессии объекта, а не по общему уровню |
| 11 | раздел отменён: единого производственного уровня нет (47.3) |
| 12.2, 12.4 | requiredProductionLevel → requiredProfessionCode + requiredProfessionLevel |
| 15, 28.4 | «статы выше на 15–25%» заменено на больший бюджет очков (47.5) |
| 17 | улучшение = +1 очко бюджета; отдельная формула эффекта не нужна |
| 22, 23 | + таблица character_professions; + поля бюджета и раскладки у шаблонов и экземпляров |
| 27 | + сид профессий; + бюджеты и раскладки предметов вместо повышенных статов |
| 28.7 | effectPerLevel становится общей шкалой очка бюджета и уровня улучшения |
| 46.3.4 | seed-объекты получают профессию и её требуемый уровень |
| 46.5.3 | отменён: базис прокачки — 14 часов в день (47.4) |

Оценка этапа. Профессии вместо одного уровня и бюджет характеристик добавляют около одного дня разработки: 9 дней чистой разработки становятся 10, календарный коридор — 11–12 рабочих дней.

### 47.7. Что осталось открытым

Заказчик отметил, что «правиться будет уже по факту, тем более цифры», поэтому ниже только то, что влияет на структуру, а не на подбор коэффициентов.

- Надбавки за передел: привести к ровным +10% и +20% или зафиксировать фактические +11.8% и +23.0% из калькулятора 3.1? По умолчанию — фактические, они уже просчитаны.

- Может ли мастер перекладывать уже вложенные очки или только добавлять свои? По умолчанию — только добавлять.

- Сохраняется ли раскладка донатного предмета при перепродаже другому игроку, или новый владелец распределяет заново? По умолчанию — сохраняется.

- Стартовые бюджеты 8 / 14 / 20 очков — подтвердить порядок величин до прогона симулятора.

- Перечень профессий Этапа 2: три передела в каждом из трёх направлений дают девять профессий. Подтвердить, что все три направления входят в Этап 2, или сузить до одного (кузнечного) с расширением в Этапе 3.