# MASTER ТЗ — Этап 2, ревизия 2.3: доработка до формальной приёмки

Кодовое имя: MASTER_TZ_STAGE_2_COMPLETION

Версия: 2.3

Дата: 15.08.2026

Статус: рабочее ТЗ на закрытие Этапа 2

Предшественник: MASTER_TZ_STAGE_2_ECONOMY_CORE v2.2 (остаётся каноном по механикам)

Этот документ не заменяет ТЗ 2.2 и не меняет ни одной игровой механики. Он

описывает работы, после которых Этап 2 можно официально принять по разделу 42

ТЗ 2.2. Всё, что здесь написано, — это долг: либо не сделано, либо сделано

иначе, чем записано в каноне, либо сделано без доказательств.

# 1. Зачем нужна ревизия 2.3

Этап 2 функционально работает на проде. Но приёмка по разделу 42 ТЗ 2.2

требует не работающего кода, а доказательств: протоколов прогона, отчёта

репетиции миграций, совпадения кода с каноном формул и журналов.

Внешний аудит от 13.08 (docs/specs/stage-3/EXTERNAL_AUDIT_2026-08-13.md)

зафиксировал 15 расхождений. Проверка по коду 15.08 показала: семь закрыты,

восемь открыты. Ревизия 2.3 закрывает эти восемь и добавляет то, что аудит не

проверял — фактический прогон сценариев.

## 1.1. Что уже закрыто (проверено по коду 15.08.2026)

Не требует работ, зафиксировано для протокола приёмки:

| Претензия аудита | Доказательство в коде |
| --- | --- |
| A-01 нет воркера метрик экономики | backend/src/workers/economy-metrics-daily.worker.ts, регистрация в src/worker.ts:14, чтение снимков в admin-basic.routes.ts:7 |
| A-04 диск 75% при критерии <70% | 69%, docker system df — build cache 0 Б, свободно 8.9 ГБ |
| A-05 нет детекторов абуза рынка | market/market-abuse.ts: auditSuspiciousPrice, recordPairTrade, recordMarketCancel; пороги в BalanceConfig.economy.suspicious |
| A-06 нет RBAC админки | requireAdminRole в shared/security/auth-middleware.ts, три уровня доступа в admin-basic.routes.ts:10–12 |
| A-12 admin DTO username | схема принимает и username, и login |
| A-13 нет healthcheck у frontend и worker | healthcheck у всех шести сервисов docker-compose.prod.yml |
| — блокер проходимости экономики | закрыт 15.08, разбор в docs/ECONOMY_BLOCKERS_2026-08-15.md, страж в CI |

## 1.2. Что закрывает эта ревизия

| Задача | Раздел | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Р-1. Прогон и протокол 39 ручных сценариев | 2 | 0.5 дня |
| Р-2. Прогон и протокол 25 граничных сценариев | 3 | 0.5 дня |
| Р-3. Репетиция миграций на копии прод-БД | 4 | 0.5 дня |
| Р-4. Решение по SHIFT_READY | 5 | 0.2 дня |
| Р-5. Решение по усталости зарплаты | 6 | 0.3 дня |
| Р-6. Фильтры, сортировка и пагинация рынка | 7 | 1 день |
| Р-7. Архивация ТЗ v2.0 | 8 | 0.1 дня |
| Р-8. Симулятор читает сид | 9 | 0.4 дня |
| Р-9. Актуализация канонических сценариев под новые правила | 10 | 0.3 дня |
| Р-10. Чистка mojibake в пользовательских строках | 11 | 0.2 дня |
| Итого |  | 4 дня |

# 2. Р-1. Протокол ручных QA-сценариев

## 2.1. Что требуется

ТЗ 2.2 §39.1 содержит 39 сценариев. Они уже написаны — задача не придумать

их, а прогнать на проде или стейдже и зафиксировать результат.

Форма протокола: docs/qa/STAGE2_MANUAL_QA.md. Шаблон с полным списком

сценариев создан вместе с этим ТЗ, каждая строка содержит колонки:

номер, подэтап, сценарий, ожидаемый результат, фактический результат, вердикт

(PASS/FAIL/BLOCKED), дата, исполнитель, ссылка на доказательство.

## 2.2. Правила прогона

Прогон выполняется на отдельном аккаунте, созданном для протокола, чтобы

не портить статистику живых игроков.

Каждый сценарий с деньгами и предметами сопровождается скриншотом или

выпиской из соответствующего журнала (CurrencyLog, ResourceLog,

ItemLog, UpgradeLog, ProductionLog).

Вердикт FAIL не блокирует прогон: сценарий помечается, заводится задача,

протокол продолжается. Приёмка требует нуля FAIL на момент подписания.

Дата и исполнитель обязательны: протокол без них — декларация, а не протокол.

## 2.3. Сценарии, изменившиеся с момента написания ТЗ 2.2

Три сценария устарели после правок 15.08 и прогоняются в новой редакции

(обоснование в разделе 10):

| № | Было в §39.1 | Стало |
| --- | --- | --- |
| 9 | «Отработать 8 смен за UTC-сутки; 9-я → WORK_006» | «Отработать 12 смен или 360 минут; следующая → WORK_006». Проверяются оба потолка: 12 получасовых смен и 4 девяностоминутных |
| 10 | «Начать смену на obj_parts_factory с PL0 → WORK_003 (нужен PL3)» | «Начать смену на obj_parts_factory без Литейщика ур. 3 → WORK_003». Допуск теперь по предыдущему переделу |
| — | новый сценарий 40 | «Начать смену на obj_garage_workshop, имея Сборщика металлолома ур. 1» → успех, опыт начисляется Литейщику |

# 3. Р-2. Протокол граничных сценариев

ТЗ 2.2 §39.2 содержит 25 граничных случаев, §39.3 — восемь технических

проверок. Обе группы прогоняются и фиксируются в docs/qa/STAGE2_BOUNDARY_QA.md.

Технические проверки §39.3 выполняются SQL-запросами и командами, их результат

вставляется в протокол дословно:

-- отрицательных балансов нет
SELECT count(*) FROM characters WHERE money < 0;
-- инварианты ресурсных стеков
SELECT count(*) FROM resource_stacks
 WHERE amount < 0 OR reserved_amount < 0 OR reserved_amount > amount;
-- предмет не задвоен в лотах
SELECT item_instance_id, count(*) FROM market_listings
 WHERE status = 'ACTIVE' AND item_instance_id IS NOT NULL
 GROUP BY 1 HAVING count(*) > 1;

Ожидание по всем трём: пусто или 0. Любой ненулевой результат — блокер приёмки.

# 4. Р-3. Репетиция миграций

## 4.1. Процедура

Репетиция выполняется на копии прод-БД, а не на чистой. Смысл — поймать то,

что ломается только на живых данных: нарушенные ограничения, длинные блокировки,

неожиданные NULL.

# 1. Снять свежий дамп прода
ssh vps-game "cd /opt/mmo90s && docker compose exec -T postgres \
  pg_dump -U mmo90s mmo90s" > /tmp/prod-copy.sql

# 2. Поднять отдельную базу для репетиции
docker run -d --name mmo90s-rehearsal -e POSTGRES_PASSWORD=x \
  -e POSTGRES_DB=mmo90s -p 55432:5432 postgres:16

# 3. Залить копию
psql "postgres://postgres:x@127.0.0.1:55432/mmo90s" < /tmp/prod-copy.sql

# 4. Применить миграции с замером времени
time DATABASE_URL="postgres://postgres:x@127.0.0.1:55432/mmo90s" \
  npx prisma migrate deploy

# 5. Прогнать сид и убедиться в идемпотентности
DATABASE_URL=... npx tsx prisma/seed.ts
DATABASE_URL=... npx tsx prisma/seed.ts   # второй прогон не создаёт дублей

## 4.2. Критерии успеха

| Критерий | Порог |
| --- | --- |
| Все миграции применились без ошибок | обязательно |
| Время применения | < 60 секунд на текущем объёме |
| Самая долгая блокировка таблицы | < 5 секунд |
| Повторный сид не создаёт дублей | count по каждому code = 1 |
| Данные Этапа 1 и 2 целы | контрольные суммы по characters, item_instances, market_listings до и после совпадают |
| Откат приложения без отката БД возможен | предыдущий образ поднимается на новой схеме |

Отчёт: docs/qa/STAGE2_MIGRATION_REHEARSAL.md — дата, объём базы, список

миграций, тайминги, вердикт.

# 5. Р-4. Решение по SHIFT_READY

## 5.1. Расхождение

Воркер work-shift-finalize пишет ProductionLog.eventType = SHIFT_READY.

В каноническом закрытом списке ТЗ 2.2 такого значения нет: там

SHIFT_STARTED, SHIFT_CLAIMED, SHIFT_CANCELLED, SHIFT_FAILED,

OBJECT_STATUS_CHANGED.

## 5.2. Решение: значение остаётся, канон расширяется

Обоснование: SHIFT_READY фиксирует реальный переход состояния —

момент, когда воркер перевёл смену в READY_TO_CLAIM. Это единственная запись,

по которой видно, что воркер жив и отработал вовремя. Если её убрать, пропадёт

наблюдаемость самого хрупкого места экономики: между SHIFT_STARTED и

SHIFT_CLAIMED может пройти неделя, и без промежуточной записи невозможно

отличить «игрок не забрал» от «воркер не отработал».

Работы:

Внести SHIFT_READY в канонический реестр событий ТЗ 2.2 (реестр отклонений,

раздел 12 этого документа).

Убедиться, что админские выборки и аналитика знают о значении.

Добавить в метрики счётчик задержки: SHIFT_READY.createdAt − shift.endsAt.

Медиана выше 120 секунд — алерт: воркер отстаёт.

# 6. Р-5. Решение по усталости зарплаты

## 6.1. Расхождение

В work.formulas.ts действует dailyShiftSalaryCoeff: каждая следующая смена

в сутках снижает зарплату шагом salaryFatigueStep = 0.20 до пола

salaryFatigueFloor = 0.20. В канонической формуле ТЗ 2.2 этого множителя нет.

## 6.2. Решение: множитель остаётся, канон расширяется

Обоснование: без него суточный доход линеен по числу смен, и единственным

ограничителем остаётся потолок. Игрок, готовый кликать весь день, получает

ровно вдвое больше играющего полдня — то есть побеждает выносливость, а не

решение. Усталость создаёт убывающую отдачу: первые смены дорогие, последние

почти бесплатные, и «докликивание» становится бессмысленным само по себе, без

запретов.

Дополнительное обоснование появилось 15.08: суточный потолок стал двойным

(12 смен или 360 минут). На длинных сменах потолок достигается за четыре

захода, и без усталости эти четыре смены давали бы полную ставку каждая.

Работы:

Внести формулу в канон:

finalSalary = baseSalary × workerEfficiency × objectLevelCoeff × random × fatigue,

где fatigue = max(floor, 1 − step × (shiftsToday − 1)).

Записать в реестр отклонений как принятое отклонение от v2.2 с обоснованием.

Отразить усталость в интерфейсе: игрок должен видеть, что пятая смена

принесёт меньше — иначе механика воспринимается как баг.

Учесть усталость в симуляторе дохода (сейчас профиль «worker» считает восемь

смен по полной ставке — это завышает расчётный доход).

# 7. Р-6. Фильтры, сортировка и пагинация рынка

## 7.1. Что есть сейчас

GET /api/market/listings принимает page, limit, type, mine.

Этого мало: при сотне лотов покупатель не может найти нужное.

## 7.2. Контракт после доработки

GET /api/market/listings
  ?page=1&limit=20                     # limit ≤ 50
  &type=ITEM|RESOURCE                  # тип лота
  &q=строка                            # поиск по названию предмета/ресурса
  &priceMin=100&priceMax=5000          # диапазон цены
  &sort=price_asc|price_desc|created_desc|expires_asc
  &sellerId=uuid                       # лоты конкретного продавца
  &mine=true                           # только свои
  &status=ACTIVE|SOLD|EXPIRED|CANCELLED   # для «моих» лотов

Ответ дополняется блоком пагинации:

{
  "items": [...],
  "page": 1, "limit": 20,
  "total": 137, "totalPages": 7,
  "appliedFilters": { "type": "ITEM", "priceMin": 100 }
}

## 7.3. Требования к реализации

поиск q — по названию шаблона предмета и ресурса, регистронезависимо,

через индекс; при пустой строке фильтр не применяется;

сортировка по умолчанию created_desc — новые сверху;

total считается тем же условием, что и выборка, одним запросом с count;

невалидные значения — 422 с указанием поля, а не молчаливое игнорирование.

## 7.4. Требования к интерфейсу

панель фильтров над таблицей: тип, поиск, цена от/до, сортировка;

пагинация с номерами страниц и общим количеством, а не «показать ещё»;

состояния таблицы: загрузка, пусто по фильтру, ошибка загрузки — три разных

сообщения, а не одно «нет данных»;

выбранные фильтры сохраняются в URL, чтобы ссылку можно было переслать;

на мобильном фильтры сворачиваются в раскрывающийся блок.

# 8. Р-7. Архивация ТЗ v2.0

Работы:

Перенести MASTER_TZ_STAGE_2_ECONOMY_CORE_v2.0.docx и .md в

docs/specs/archive/stage-2/.

В начало markdown-копии вставить баннер:

> НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Версия 2.0 отменена ревизиями 2.1 и 2.2. Актуальный документ — MASTER_TZ_STAGE_2_ECONOMY_CORE_v2.2.docx.

В docs/specs/stage-2/README.md оставить только ссылку на v2.2 и на эту

ревизию 2.3.

Причина: автоматический поиск по репозиторию находит v2.0 раньше v2.2 —

в нём больше текста. Это уже приводило к работе по отменённой модели.

# 9. Р-8. Симулятор читает сид

## 9.1. Расхождение

simulate-economy.ts импортирует BalanceConfig, но зарплаты, цены объектов,

выпуск ресурсов и стоимость ремонта задаёт собственными числами. Любая правка

сида не попадает в модель, и PASS симулятора перестаёт что-либо гарантировать.

## 9.2. Работы

Симулятор импортирует PRODUCTION_OBJECTS, RESOURCES и

PRIVATE_SHOP_RESOURCES из backend/prisma/economy-data.ts.

Профиль «worker» строится по реальным объектам: длительность смены, оклад и

выпуск берутся из таблицы, а не из констант симулятора.

Добавляется regression-тест: если в сиде появился объект, которого нет в

модели симулятора, тест падает. Это защита от расхождения в будущем.

Профиль «worker» учитывает усталость зарплаты (раздел 6).

# 10. Р-9. Актуализация канонических сценариев

Правки 15.08 изменили два правила, зафиксированные в §39.1 ТЗ 2.2. Сценарии

приводятся в соответствие (таблица в разделе 2.3), а в реестр отклонений

вносятся сами изменения правил:

| Правило | Было (v2.2) | Стало | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Суточный лимит | 8 смен | 12 смен и 360 минут | реестр изменений ревизии 2.2 требовал именно этого; код отставал |
| Допуск на объект | уровень профессии объекта | уровень предыдущего передела | иначе объект заперт сам собой, три из шести не открывались никогда |
| Профессия брони | Строитель кооператива без объектов | добавлен объект «Стройка кооператива» | иначе улучшения брони навсегда на нулевом мастерстве |

# 11. Р-10. Чистка mojibake

Область: строки, которые видит игрок или админ, и сообщения журналов.

Исходники с испорченной кириллицей в комментариях правятся по мере касания и в

эту задачу не входят — иначе она бесконечна.

Проверка: grep по типичным последовательностям (Ð, Ñ, РІ, С‚) в

src//*.ts с фильтром по строковым литералам и по таблицам сида.

# 12. Реестр отклонений от ТЗ 2.2

Документ фиксирует три принятых отклонения. После подписания они становятся

частью канона и не считаются дефектами:

| № | Отклонение | Решение | Раздел |
| --- | --- | --- | --- |
| О-1 | ProductionLog.SHIFT_READY вне закрытого списка | принято, значение канонизировано | 5 |
| О-2 | Множитель усталости зарплаты вне формулы | принято, формула расширена | 6 |
| О-3 | Допуск на объект по предыдущему переделу вместо собственной профессии | принято, иначе половина производства недостижима | 10 |

# 13. Критерии приёмки ревизии 2.3

Этап 2 считается принятым, когда выполнены все пункты:

docs/qa/STAGE2_MANUAL_QA.md заполнен: 39 сценариев плюс сценарий 40,

ноль FAIL, дата и исполнитель проставлены.

docs/qa/STAGE2_BOUNDARY_QA.md заполнен: 25 граничных сценариев и 8

технических проверок, ноль FAIL, SQL-выводы вставлены дословно.

docs/qa/STAGE2_MIGRATION_REHEARSAL.md содержит отчёт репетиции с таймингами

и вердиктом.

Реестр отклонений подписан заказчиком (три пункта раздела 12).

Фильтры рынка работают в API и UI, покрыты тестами.

Симулятор читает сид; regression-тест на расхождение зелёный.

ТЗ v2.0 в архиве, README указывает только на v2.2 и 2.3.

CI зелёный целиком, включая проверку проходимости экономики.

Диск прода ниже 70%, все шесть сервисов healthy, бэкапы свежие.

STAGE2_ACCEPTANCE_REPORT.md переписан: вместо декларации — ссылки на

протоколы и отчёты из пунктов 1–3.

# 14. Порядок работ

| Шаг | Состав | Зависимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Р-7 архивация, Р-10 mojibake | нет |
| 2 | Р-4 SHIFT_READY, Р-5 усталость, Р-9 актуализация сценариев | нет |
| 3 | Р-8 симулятор читает сид | после Р-5 (усталость в модели) |
| 4 | Р-6 фильтры рынка | нет |
| 5 | Р-3 репетиция миграций | после шага 4 (мигрирует индекс поиска) |
| 6 | Р-1 и Р-2 прогон протоколов | последними: сценарии проверяют итоговое состояние |

Прогон протоколов идёт последним намеренно: смысл протокола в том, что он

подтверждает финальную сборку, а не промежуточную.